УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления имущественных

отношений администрации Арсеньевского

городского округа

____________________ Г.В.  Сергеева

«30» июня 2020 года

А К Т

о результатах контроля

за соблюдением условий концессионного соглашения в отношении объекта муниципальной собственности Арсеньевского городского округа – здания лыжной базы

г. Арсеньев                                                                                                       30 июня 2020 года

Во исполнение пункта 68 концессионного соглашения от 30.11.2018, начальником отдела учета и распоряжения муниципальным имуществом  управления имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа Филюниной Н.В., главным специалистом отдела учёта и распоряжения муниципальным имуществом управления имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа Думик Е.В. проведена проверка соблюдения концессионером ООО «Бодрость» условий концессионного соглашения от 30.11.2018 г.

Согласно отчету концессионера о выполненных мероприятиях в период с 15 января 2020 года по 01 июля 2020 года и в результате проведенной проверки установлено:

1. Проведены изыскательские работы, связанные с реконструкцией здания. Рабочие проекты находятся на согласовании. Срок – до 01 августа 2020 года.

2. В разработке АО «Приморский газ» находится проект газификации объекта (системы отопления и горячего водоснабжения).

3. Утверждены схемы двух земельных участков для устройства лыжных трасс.

Начальник отдела учета

и распоряжения муниципальным имуществом

управления имущественных отношений                                                             Н.В. Филюнина

Главный специалист отдела учета

и распоряжения муниципальным имуществом

управления имущественных отношений                                                                    Е.В. Думик

Ознакомлен:

Директор ООО «Бодрость»                                                                                       А.А. Руденко