АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 30 января 2014 г. | г.Арсеньев | № | 63-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского 
городского округа» на 2014 - 2016 годы

В целях организации мероприятий по благоустройству территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от                       06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьями 45, 59 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» на 2014 - 2016 годы.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Арсеньевского городского округа от 13 июня 2013 года № 489-па «Об утверждении муниципальной целевой долгосрочной программы                       «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа на 2013 - 2015 годы».

3. Направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа В.Ф. Бутко.

Глава городского округа                                                                          А.А.Дронин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от «30» января 2014 года № 63-па

Муниципальная программа

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» на 2014 - 2016 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» на 2014 - 2016 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» на 2014 - 2016 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Программы | Организация, определяемая по итогам проведения процедур закупок |
| Структура Программы: отдельные мероприятия | 1) ремонт дорожного полотна дворовых территорий и внутриквартальных заездов |
| Цели Программы | Повышение комфортности проживания населения в городе. Обеспечение безопасного подъезда к многоквартирным и частным жилым домам. |
| Задачи Программы | Восстановление и текущее содержание асфальтового покрытия проезжей части дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Увеличение площади покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа асфальтово - бетонной смесью, м2 |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2014 – 2016 годах в 1 этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию предусматривается выделение средств в размере: 13 500 тыс. руб., из них: 2014 год – 4 500 тыс. руб. 2015 год – 4 500 тыс. руб. 2016 год – 4 500 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ежегодное увеличение качества площади покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 20 977 м2 |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Площади покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа асфальтово - бетонной смесью не соответствует требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, что отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения. С целью восстановления и недопущения разрушения покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, разработана настоящая муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» на 2014 - 2016 годы.

- Цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы являются:

-  повышение комфортности проживания населения в городе;

- обеспечение безопасного подъезда к многоквартирным домам.

2.2. Для решения поставленной цели в рамках данной Программы решается основная задача - восстановление и текущее содержание асфальтового покрытия проезжей части дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа.

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Показателем Программы является ежегодное увеличение качества площади покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Целевые показатели Программы по годам представлены в приложении № 1 к Программе.

4. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансирования, исполнителей и сроков исполнения представлен в приложении № 2 к Программе.

Перечень объектов Программы представлен в приложении № 3 к Программе.

5. Этапы и сроки реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2014 – 2016 годов в 1 этап. Реализации программы охватывает полный годовой цикл сезонных работ по направлениям Программы.

6. Механизм реализации Программы и

контроль за ходом её исполнения

Механизм осуществления Программы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы.

Выбор исполнителя реализации программных мероприятий осуществляется на основе Федерального закона от 05 апреля 2013 года              № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем объявления открытого аукциона, либо запроса котировок в электронном виде на выполнение работ, согласно мероприятиям Программы.

Управление жизнеобеспечения администрации городского округа ежеквартально и ежегодно предоставляет в управление экономики и инвестиций администрации городского округа информацию об итогах ее реализации, в том числе о достижении утвержденных в Программе целевых индикаторов и причинах их отклонения от плановых значений.

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

Объем расходов может ежегодно уточняться, исходя из возможностей городского бюджета.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы планируется за счет средств бюджета Арсеньевского  городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет: 13 500 тыс. руб.,         в т.ч. по годам: 2014 год –4 500 тыс. руб.; 2015 год – 4 500 тыс. руб.,    2016 год – 4 500 тыс. руб.

Объем финансирования по годам из источников финансирования представлен в Приложении № 4 к Программе.

______________________________

|  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» на 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» на 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | ед. измерения |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | м2 |  | 6 583 |  | 13 318 |  | 19 452 |  |

________________________

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» на 2014 - 2016 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий и объем финансирования муниципальной программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» на 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | 2014 | 2015 | 2016 |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| 1 | Ремонт дорожного полотна дворовых территорий и внутриквартальных заездов | 13500000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |  | Управление жизнеобеспече-ния администрации городского округа, организация, определяемая по итогам проведения процедур закупок |

|  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» на 2014 – 2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов муниципальной программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» на 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес ремонтируемого объекта |  |  |  |  | Площадь, м2 |  |  |  |  |
|  | 2014 |  |  |  |  | 6583 |  |  |  |  |
| 1 | пер. Ирьянова, 10 |  |  |  |  | 1037 |  |  |  |  |
| 2 | ул. Калининская, 8а |  |  |  |  | 425 |  |  |  |  |
| 3 | ул. Калининская, 10а |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |
| 4 | ул. Калининская, 12 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 5 | ул. Калининская, 14а |  |  |  |  | 587 |  |  |  |  |
| 6 | ул. Калининская, 16 |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  |
| 7 | ул. Островского, 4 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |
| 8 | ул. 25 лет Арсеньеву, 11 |  |  |  |  | 663 |  |  |  |  |
| 9 | ул. Калининская, 5 |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |
| 10 | ул. Калининская, 7 |  |  |  |  | 825 |  |  |  |  |
| 11 | ул. Победы, 9 |  |  |  |  | 728 |  |  |  |  |
| 12 | ул. Сазыкина, 2/1 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  | 6735 |  |  |  |  |
| 1 | ул. Калининская, 9, проезд (ямочный ремонт) от ул.Калининская, 11 до ул. Калининская, 5 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
| 2 | ул. Октябрьская, 55/2 |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |
| 3 | ул. Октябрьская, 55/3 |  |  |  |  | 1580 |  |  |  |  |
| 4 | ул. Жуковского, 59/1 |  |  |  |  | 920 |  |  |  |  |
| 5 | ул. Садовая, 16, заезд к домам 12, 14 |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |
| 6 | ул. Жуковского, 39 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  |
| 7 | ул. Жуковского, 7, ул. Октябрьская 14/1 проезд к домам |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |
| 8 | ул. Октябрьская, 14-16 заезд |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |
| 9 | ул. Вокзальная, 6а |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  | 6134 |  |  |  |  |
| 1 | ул. Островского, 15 |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |
| 2 | ул. Островского, 11 |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |
| 3 | ул. Островского, 13 |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |
| 4 | ул. Островского, 35 |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  |
| 5 | пр. Горького, 28 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  |
| 6 | ул. 25 лет Арсеньева, 5 |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |
| 7 | ул. 25 лет Арсеньева, 7 |  |  |  |  | 940 |  |  |  |  |
| 8 | ул. 25 лет Арсеньева, 23, 25-35 проезд |  |  |  |  | 855 |  |  |  |  |
| 9 | ул. 25 лет Арсеньева, 31 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |
|  | Всего 2014-2016 |  |  |  |  | 19452 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» на 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  | Источники ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | отчетный год 2013 |  |  |  | первый год планового периода 2014 | второй год планового периода 2015 |  | третий год планового периода 2016 |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт дорожного полотна дворовых территорий и внутриквартальных проездов |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 33 370, 457 |  |  |  |  | 19 870, 457 |  |  |  | 4 500 | 4 500 |  | 4 500 |  | Управление Жизнеобеспечения администрации городского округа, организация, определяемая по итогам проведения процедур закупок | 2014 - 2016 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 9656,67429 |  |  |  |  | 9656,67429 |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет городского округа |  |  |  |  | 19 461,137 |  |  |  |  | 5961,137 |  |  |  | 4 500 | 4 500 |  | 4 500 |  |  | 2014 - 2016 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |