АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 14 января 2025 г. | г. Арсеньев | № | 15-па |
| --- | --- | --- | --- |

О порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием централизованной открытой системы теплоснабжения (горячего

водоснабжения) и об организации перевода абонентов, подключенных

к такой системе, на иную систему горячего водоснабжения

В целях повышения качества услуги по горячему водоснабжению, предоставляемой потребителям на территории Арсеньевского городского округа, подготовки объектов инженерной инфраструктуры и принимающих устройств абонентов к переводу на иную систему горячего водоснабжения, в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Арсеньевского городского округа с 01 января 2026 года.

2. Единой теплоснабжающей организации Арсеньевского городского округа – краевому государственному унитарному предприятию «Примтеплоэнерго», расположенному по адресу: ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089 (ИНН 2536112729, КПП 22455001), прекратить с 01 января 2026 года использование на территории Арсеньевского городского округа централизованной открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по прекращению горячего водоснабжения с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) и по организации перевода абонентов, подключенных к такой системе, на закрытую централизованную систему горячего водоснабжения (далее – План мероприятий).

4. Осуществить на территории Арсеньевского городского округа горячее водоснабжение абонентов с использованием закрытой централизованной системы горячего водоснабжения в соответствии с Планом мероприятий.

5. Для получения условий на подключение (присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения, заключения договора о подключении (присоединении) объекта, заявителю обращаться к концессионеру, который обязан осуществить мероприятия по подключению (присоединению) объекта для перевода абонентов с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на систему централизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Арсеньевского городского округа от 14 декабря 2023 года № 775-па «О порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием централизованной открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, подключенных к такой системе, на иную систему горячего водоснабжения».

7. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) обеспечить опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                       В.С. Пивень

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 14 января 2025 г.  № 15-па

План мероприятия

по прекращению горячего водоснабжения с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) и по организации перевода абонентов, подключенных к такой системе, на закрытую централизованную систему горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение концессионного соглашения на объекты теплоснабжения с 2025 года, предусматривающего выполнение мероприятий по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения | 2025 год | Администрация Арсеньевского городского округа в лице управления имущественных отношений | - |
| 2 | Разработка инвестиционной программы, предусматривающей финансирование мероприятий по переводу абонентов с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на систему централизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения | 2025 год | Организация, заключившая концессионное соглашение | Внебюджетные средства |
| 3 | Реализация мероприятий по переводу абонентов с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на систему централизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения | 2026 год – 2029 год | Администрация Арсеньевского городского округа. Организация, заключившая концессионное соглашение | Бюджет Арсеньевского городского округа, бюджет Приморского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные средства |

_____________