АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 17 февраля 2014 г. | г.Арсеньев | № | 111-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной  программы

«Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского

округа» на 2014-2016 годы

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации Арсеньевского городского округа  от 24  июля  2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьей 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2014-2016 годы.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года постановление администрации Арсеньевского городского округа от 21 февраля 2013                               года № 145-па «Об утверждении муниципальной целевой долгосрочной программы «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа на 2013-2015 годы» (в редакции постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 сентября 2013 года № 804-па, от 30 декабря 2013 года № 1102-па).

3. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для официального опубликования и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа В.Ф. Бутко.

Глава городского округа						              А.А. Дронин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от  «17» февраля 2014 г.г. № 111-па

Муниципальная программа «Обслуживание уличного освещения

Арсеньевского городского округа» на 2014-2016 годы

Паспорт

| Название Программы | Муниципальная программа «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2014-2016 годы (далее – Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жизнеобеспечения Арсеньевского городского округа (далее - городской округ) |  |
| Соисполнители Программы | Ресурсоснабжающее предприятие в сфере электроснабжения городского округа |  |
| Структура Программы отдельные мероприятия | - замена вышедших из строя ламп, автоматов, электромагнитных пускателей; - регулировка светильников; - перетяжка проводов линий уличного освещения и ремонт поврежденных участков кабелей линий; - ежедневный объезд для выявления неисправностей и недостатков сетей уличного освещения. |  |
| Цели Программы | - обеспечение бесперебойного освещения улиц городского округа; - обеспечение безопасного движения транс-портных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток. |  |
| Задачи Программы | - повышение уровня освещенности улиц городс-кого округа; - ремонт, реконструкция и модернизация системы электроснабжения уличного освещения городского округа на период. |  |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения, км; - протяженность замененных проводов линий уличного освещения, п.м.; - протяженность отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения, п.м.; - количество отремонтированных (замененных) осветительных и установленных приборов уличного освещения, ед.; - количество замененных автоматов и электро-магнитных пускателей, ед. |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 3 этапа: 1 этап – 2014 год; 2 этап – 2015 год; 3 этап – 2016 год. |  |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем средств бюджета городского округа составляет 10 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 3 000,0 тыс. руб.; 2015 год – 3 500,0 тыс. руб.; 2016 год – 4 000,0 тыс. руб. |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 2016 году следующих показателей социально-экономической эффективности: - замена перегоревших ламп и вышедших из строя элементов, регулировка положения светильников, очистка отражателей в количестве 250 ед.; - перетяжка проводов линий уличного освещения – 6 200 п.м.; - ремонт участков кабелей линий уличного освещения – 600 п.м.; - замена перегоревших автоматов и электро-магнитных пускателей в количестве 225 ед. |  |

_______________

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

Программа разработана во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации Арсеньевского городского округа  от 24  июля  2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».

В настоящее время система наружного освещения городского округа насчитывает:

- 701 светильник по центральным улицам;

- 985 опор  по улицам и дорогам города;

- 38,116 км линий наружного освещения.

Состояние наружного освещения городского округа в настоящее время требует существенного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение сетей и оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. При этом состояние наружного освещения, безусловно, имеет важное социальное значение, как в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, охраны общественного порядка, так и в роли эстетической составляющей городской среды.

В настоящее время уровень освещенности более 30% протяженности улиц и дорог ниже норм, предусмотренных СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Такое положение обусловлено тем, что в наружном освещении города продолжают работать светильники, нормативный срок службы которых превышен, а их оптические системы не отвечают современным требованиям.

Требуется освещение дорог и тротуаров, ведущих от учебных заведений всех уровней, центров организации культурного досуга населения как муниципальных, так и других форм собственности, медицинских учреждений, парков и скверов к жилым микрорайонам.

Программа определяет основные направления технического обслуживания наружного освещения городского округа. Реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить устойчивую работу оборудования наружного освещения, его энергоэкономичность, создать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, повысить безопасность жизнедеятельности населения городского округа.

II. Цели и  задачи Программы

Основные цели Программы:

- обеспечение бесперебойного освещения  улиц на территории  городского округа;

-  обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток.

Достижение поставленных целей предполагается решением основных задач:

- повышение уровня освещенности улиц  городского округа;

- ремонт, реконструкция и модернизация системы электроснабжения уличного освещения городского округа на период с 2014 по 2016 годы.

III. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К индикаторам Программы отнесены:

- протяженность обслуживаемых  сетей уличного освещения, км;

- протяженность замененных проводов линий уличного освещения, п.м.;

- протяженность отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения, п.м.;

- количество отремонтированных (замененных) осветительных и установленных приборов уличного освещения, ед.;

- количество замененных автоматов и электромагнитных пускателей, ед.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 2016 году следующих показателей социально-экономической эффективности:

- заменить перегоревшие лампы и вышедшие из строя элементов, отрегулировать    положение   светильников,  очистить  отражатели   в количестве  3456 ед.;

- перетянуть провода линий уличного освещения – 6 200 п.м.;

- отремонтировать участки кабелей линий уличного освещения – 600 п.м.;

- заменить перегоревшие автоматы и электромагнитные пускатели в количестве 225 ед.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в Приложении № 1 к Программе.

IV. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении № 2 к Программе.

Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

- замена перегоревших ламп и вышедших из строя элементов;

- регулировка положения светильников, очистка отражателей;

- перетяжка проводов линий уличного освещения и ремонт поврежденных участков кабелей линий;

- замена перегоревших автоматов и электромагнитных пускателей;

- ежедневный объезд территорий городского округа для выявления неисправностей и недостатков сетей уличного освещения.

V. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 2014 – 2016 годы. Реализация осуществляется в три этапа:

1 этап – 2014 год;

2 этап – 2015 год;

3 этап – 2016 год.

На всех трех этапах планируется выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и электросетей уличного освещения.

- VI. Механизм реализации Программы и

- контроль за ходом её исполнения

Ответственным  исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа,  соисполнителем -  ресурсоснабжающее предприятие  в сфере электроснабжения.

Мероприятия реализуются в соответствии с контрактом (договором),  заключенным на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджета городского округа.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы управление жизнеобеспечения администрации городского округа (ответственный исполнитель) ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики и инвестиций  в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных средств на реализацию Программы с пояснительной запиской. Кроме того, ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики и инвестиций городского округа доклад о ходе реализации  и оценки эффективности Программы и ежегодно, до 20 августа, предложения об изменении, начиная с очередного финансового года, объема бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении её реализации в случае необходимости.

Контроль целевого использования средств городского бюджета на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа.

- VII. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы составляет  10 500,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 год –  3 000,0  тыс. руб.;

2015 год – 3 500,0 тыс. руб.;

2016 год – 4 000,0 тыс. руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий  Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в Приложении № 2 к Программе.

_______________________

- Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обслуживание уличного освещения  Арсеньевского городского округа» на 2014-2016 годы

- Сведения о показателях (индикаторах)

- муниципальной программы «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность обслужи-ваемых сетей уличного освещения | км | 38,116 | 38,116 | 38,116 | 38,116 |
| 2. | Замена перегоревших ламп | ед. | 70 | 70 | 150 | 250 |
| 3. | Протяженность замененных проводов линий уличного освещения | п.м. | 1 800 | 1 800 | 4 000 | 6 200 |
| 4. | Протяженность отремонти-рованных участков кабелей линий уличного освещения | п.м. | 190 | 190 | 400 | 600 |
| 5. | Количество замененных: - автоматов; -электромагнитных пускателей | ед. ед. | 10 65 | 10 65 | 20 130 | 30 195 |

________________________________

- Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обслуживание уличного

- освещения  Арсеньевского

городского округа» на

2014-2016 годы

- ИНФОРМАЦИЯ

- о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Обслуживание уличного освещения

- Арсеньевского городского округа» на 2014-2016 годы за счет средств бюджета городского округа и

- прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена вышедших из строя ламп и электроэлементов, в том числе: | 4 145,0 | 1200,0 | 1 400,0 | 1 545,0 | Управление жизнеобеспечения, по итогам определения исполнителя | 2014-2016 г.г. |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 4 145,0 | 1200,0 | 1 400,0 | 1 545,0 |  |  |
| 2. | Регулировка положения светильников, очистка отражателей, в том числе: | 1 220,0 | 350,0 | 400,0 | 470,0 | Управление жизнеобеспечения, по итогам определения исполнителя | 2014-2016 г.г. |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 1 220,0 | 350,0 | 400,0 | 470,0 |  |  |
| 3. | Перетяжка проводов линий уличного освещения и ремонт поврежденных участков кабелей линии, в том числе: | 890,0 | 220,0 | 270,0 | 400,0 | Управление жизнеобеспечения, по итогам определения исполнителя | 2014-2016 г.г. |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 890,0 | 220,0 | 270,0 | 400,0 |  |  |
| 4. | Замена перегоревших автоматов и электромагнитных пускателей, в том числе: | 4 145,0 | 1 200,0 | 1 400,0 | 1 545,0 | Управление жизнеобеспечения, по итогам определения исполнителя | 2014-2016 г.г. |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 4 145,0 | 1 200,0 | 1 400,0 | 1 545,0 |  |  |
| 5. | Ежедневный вечерний (ночной) объезд территорий городского округа для выявления неисправностей и недостатков сетей уличного освещения, в том числе: | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | Управление жизнеобеспечения, по итогам определения исполнителя | 2014-2016 г.г. |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 |  |  |
| ИТОГО: |  | 10 500,0 | 3000,0 | 3500,0 | 4000,0 |  |  |

_______________________________