АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 20 апреля 2015 г. | г.Арсеньев | № | 330-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 06 февраля 2015 года № 65-па

«Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2017 годы»

В целях организации мероприятий по благоустройству территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от                    06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьями 45, 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство Арсеньевского городского округа»  на 2015 –  2017 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 06 февраля 2015 года                 № 65-па (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт к Программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Заменить в разделе 7 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «70 594 300,0» цифрами «70 544 300,0»;

цифры «21 930 000,0» цифрами «21 880 000,0».

1.7. Изложить Приложения № 1 и № 2 к Программе в редакции приложений № 2 и № 3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Организационному управлению администрации городского округа направить настоящее постановление для опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о.Главы городского округа                                                                    А.А. Бронц

Приложение № 1

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «20» апреля 2015 года № 330-па

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2017 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Программы | - |
| Структура Программы: - Подпрограммы | 1 «Содержание территории Арсеньевского городского округа»; 2 «Озеленение города»; 3 «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям»; 4 «Содержание территории городских кладбищ»; 5. «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа». |
| Цели Программы | 1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа; 2. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа; 3. Содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ; 4. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами; 2. Учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа; 3. Обновление зеленых насаждений на территории городского округа; 4. Снижение количества аварийных деревьев в границах городского округа; 5. Обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа; 6. Обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий; 7. Содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа; 8. Улучшение внешнего вида внутриквартальных территорий многоквартирного жилого фонда. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) Количество изготовленных и установленных железобетонных урн на территории городского округа, шт.; 2) Количество дополнительно установленных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (далее – ТБО) (в т.ч. и в частном секторе), шт.; 3) Количество дополнительно установленных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа, шт.; 4) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2; 5) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2; 6) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади, шт.; 7) Количество актов технической инвентаризации зеленых насаждений, ед.; 8) Количество схем озеленения территории городского округа, ед.; 9) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.; 10) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.; 11) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт.; 12) Площадь клумб, засаженных цветами, м2; 13) Количество установленных объемных цветочных фигур, шт.; 14) Количество установленных декоративных цветочных вазонов, шт.; 15) Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, шт.; 16) Площадь ежегодно убираемой городской территории, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2; 17) Количество установленных и демонтированных баннеров, ед.; 18) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2; 19) Количество погребенных, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, чел.; 20) Количество детских игровых площадок, ед.; 21) Количество установленных элементов детской игровой площадки, шт. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2015 – 2017 годах в 3 этапа: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Программы предусматривается выделение средств в размере 70 544 300,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 21 880 000,0 руб., 2016 год – 28 252 000,0 руб., 2017 год – 20 412 300,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит к 2017 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Установить на территории городского округа 60 объектов внешнего благоустройства (урны, контейнера, малые архитектурные формы); 2) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью 616 350 м2; 3) Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на территории городского округа; 4) Изготовить и установить 1 помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади; 5) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений; 6) Составить схему озеленения территории городского округа; 7) Удалить 229 аварийных и перестойных деревьев; 8) Провести 18294 зеленым насаждениям санитарную обрезку; 9)Высадить на территории городского округа 631 деревьев, кустарников; 10) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью 3500,3 м2; 11) Установить на территории городского округа 2 объемных цветочных фигуры; 12) Установить 12 декоративных цветочных вазонов; 13) Ежегодное проводить не менее19 праздничных мероприятий на территории городского округа; 14) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью 226129,7 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий; 15) Ежегодно устанавливать и демонтировать 18 праздничных баннеров; 16) Ежегодно убирать территорию двух городских кладбищ площадью 80 000 м2; 17) Производить погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» не менее 20 чел. ежегодно; 18) Выполнить работы по устройству на внутридворовых территориях городского округа не менее 10 детских игровых площадок. |

_________________________________

Приложение № 2

к    постановлению     администрации

Арсеньевского   городского    округа

от «20» апреля 2015 года № 330-па

Приложение № 1

к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 –  2017 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2017 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество изготовленных и установленных железобетонных урн на территории городского округа | шт. | 10 | 19 | 22 |
| 2 | Количество дополнительно установленных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе) | шт. | 0 | 14 | 17 |
| 3 | Количество дополнительно установленных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа | шт. | 0 | 19 | 23 |
| 5 | Площадь ежегодно убираемой территории городского округа | м2 | 616 350,0 | 616 350,0 | 616 350,0 |
| 6 | Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа | м2 | 182 000,0 | 184 000,0 | 200 000,0 |
| 7 | Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Озеленение города» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество актов технической инвентаризации зеленых насаждений | ед. | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Количество схем озеленения территории городского округа | ед. | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев | шт. | 81 | 194 | 229 |
| 4 | Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка | шт. | 6116 | 12227 | 18294 |
| 5 | Количество высаженных деревьев, кустарников | шт. | 128 | 611 | 631 |
| 6 | Площадь клумб, засаженных цветами | м2 | 3500,3 | 3500,3 | 3500,3 |
| 7 | Количество установленных объемных цветочных фигур | шт. | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Количество установленных декоративных цветочных вазонов | шт. | 4 | 8 | 12 |
| Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа | ед. | 19 | 19 | 19 |
| 2 | Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий | м2 | 226 129,7 | 226 129,7 | 226 129,7 |
| 3 | Количество установленных и демонтированных баннеров | ед. | 18 | 18 | 18 |
| Подпрограмма «Содержание территории кладбищ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ | м2 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 | Количество погребенных, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего | чел. | 20 | 50 | 70 |
| Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детских игровых площадок | ед. | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Количество установленных элементов детской игровой площадки | шт. | 110 | 110 | 110 |

____________________________

Приложение № 3

к постановлению           администрации

Арсеньевского     городского     округа

от «20» апреля 2015 года № 330-па

Приложение № 2

к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы

за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей

средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

иных внебюджетных источников

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ, руб. | Оценка расходов (руб.), годы |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление и установка железобетонных урн на территории городского округа, (22 шт.) | 57 420,0 | 24 000,0 | 25 920,0 | 7 500,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя | ежегодно 2015 – 2017 гг |
| 2 | Установка дополнительных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе),(15 шт.) | 117 000,0 | 0,0 | 117 000,0 | 0,0 |  | 2 кв. 2016 г. |
| 3 | Установка дополнительных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа, (23 шт.) | 276 500,0 | 0,0 | 220 500,0 | 56 000,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя | 2016 - 2017 гг. |
| 5 | Содержание территории городского округа (летний период) | 25 609 664,32 | 6 430 981,23 | 11406556,11 | 7 772 126,98 |  | 2 -3 кв. 2015 – 2017 гг. |
| 6 | Содержание территории городского округа (зимний период) | 22 768 215,68 | 6 893 018,77 | 7 985 023,89 | 7 890 173,02 |  | 1, 4 кв. 2015 – 2017 гг. |
| 7 | Акарицидная противоклещевая обработка на территории городского округа | 578 200,0 | 182 000,0 | 184 000,0 | 210 200,0 |  | 2 кв. 2015 – 2017 гг. |
| 8 | Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади | 420 000,0 | 420 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2015 год |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе за счет субсидий на возмещение юридическим лицам затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 49 827 000,0 48 377 880,0 | 13 950 000,0 13 324 000,0 | 19 939 000,0 19 391 580,0 | 15 936 000,0 15 662 300,0 |  |  |
| Подпрограмма «Озеленение города» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническая инвентаризация зеленых насаждений | 700 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа. | 3 кв. 2015-2016гг. |
| 2 | Разработка схемы озеленения территории городского округа | 450 000,00 | 100 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |  | 2015-2016гг. |
| 3 | Удаление аварийных и перестойных деревьев, (229 шт.) | 1 569 210,51 | 552 073,41 | 764 942,85 | 252 194,25 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | ежегодно: 2 кв., 4 кв. |
| 4 | Санитарная обрезка зеленых насаждений: (18294 шт.) - стрижка кустарников; - обрезка поросли; - формирование кроны деревьев | 1 608 919,48 | 489 348,19 | 595 141,75 | 524 429,54 |  | ежегодно: 1 кв., 4 кв. |
| 5 | Посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками, (631 шт.) | 511 541,00 | 103 603,20 | 390 940,20 | 16 997,60 |  | ежегодно: 2 - 3 кв. |
| 6 | Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками, (3500,3м2) | 1 753 629,01 | 574 975,20 | 574 975,20 | 603 678,61 |  | ежегодно: май-июль |
| 7 | Изготовление и устройство объемных цветочных фигур, (2 шт.) | 490 000,00 | 240 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |  | май-июль 2015-2016 гг |
| 8 | Приобретение и установка декоративных цветочных вазонов, (12 шт.) | 112 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 000,00 |  | ежегодно: май-июль |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе за счет субсидий на возмещение юридическим лицам затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 7 195 300,00 5 443 300,00 | 2 500 000,0 1 720 000,0 | 3 266 000,00 2 326 000,00 | 1 429 300,0 1 397 300,0 |  |  |
| Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Православный праздник «Крещение | 129735,0 | 43245,00 | 43245,00 | 43245,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя |  |
| 2 | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» | 63849,00 | 21283,00 | 21283,00 | 21283,00 |  |  |
| 3 | День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике | 14013,00 | 4671,00 | 4671,00 | 4671,00 |  |  |
| 4 | Масленица: - уборка и вывоз мусора с задействованной территории - 26 004,31 м2; -завоз, установка и вывоз дополнительных контейнеров под ТБО; - посыпка песком тротуаров, площади у д/к «Прогресс», | 39006,00 | 13002,00 | 13002,00 | 13002,00 |  |  |
| 5 | День защитника Отечества: -установка и демонтаж праздничных баннеров – 8 шт., | 7680,00 | 2560,00 | 2560,00 | 2560,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя |  |
| 6 | 8 марта: - установка и демонтаж праздничных баннеров – 8 ед., | 7680,00 | 2560,00 | 2560,00 | 2560,00 |  |  |
| 7 | Праздник Весны и труда: - уборка мусора задействованной территории – 4000 м2, | 6000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |
| 8 | День Победы: -завоз, установка и вывоз лавочек для ветеранов; - завоз и вывоз ящиков с песком для поминальных свечей; - металлических столов; -установка на клумбах пл. Славы цветочных корзин; -вывешивание и снятие флагов; -механизированная влажная уборка задействованной территории- 53 741 м2; -подключение вечного огня; -подключение фонтанов; -ремонт, установка и демонтаж точечных планшетов по ул. Калининская-14 шт.; -реставрация, установка и демонтаж праздничных панно, баннеров; -уборка задействованной территории и вывоз мусора-44421 м2, | 159324,00 | 53108,00 | 53108,00 | 53108,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя |  |
| 9 | День защиты детей: -подвоз, установка и вывоз скамеек и столов, уборка задействованной территории-22 646,72 м2 | 35859,00 | 11953,00 | 11953,00 | 11953,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя |  |
| 10 | День молодежи: - уборка от мусора задействованной территории 8 244 м2; - установка дополнительных контейнеров под мусор; - уборка мусора, | 14166,00 | 4722,00 | 4722,00 | 4722,00 |  |  |
| 11 | Ночь музеев: - подвоз и вывоз скамеек, столов, контейнера под мусор; | 9708,00 | 3236,00 | 3236,00 | 3236,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя |  |
| 12 | День России: - уборка задействованной территории и вывоз мусора -8 244 м2, | 21255,00 | 7085,00 | 7085,00 | 7085,00 |  |  |
| 13 | День памяти и скорби: -подключение вечного огня; -подвоз и вывоз скамеек; -подключение точки электрического питания, работа дежурного электрика, | 5310,00 | 1770,00 | 1770,00 | 1770,00 |  |  |
| 14 | День воздушного флота России: -работа фонтанов; -уборка мусора на задействованной территории-19 296,15 м2; -установка и вывоз дополнительных контейнеров, | 35103,00 | 11701,00 | 11701,00 | 11701,00 |  |  |
| 15 | День знаний: - работа фонтанов; -установка и вывоз столов; - уборка задействованной территории-2 117,26 м2; | 13446,00 | 4482,00 | 4482,00 | 4482,00 |  |  |
| 16 | День окончания Второй мировой войны: -подключение вечного огня; -подключение точки электрического питания на пл. Славы, работа дежурного электрика; - установка и вывоз скамеек; - влажная уборка звезды вечного огня, постамента, стелы. | 5595,00 | 1865,00 | 1865,00 | 1865,00 |  |  |
| 17 | День города: - подключение точки электрического питания, работа дежурного электрика; -установка и флаговых композиций; -установка и вывоз дополнительных контейнеров у д/к «Прогресс»; - установка и вывоз столов в парке «Восток»; -уборка и вывоз мусора с территории города после гуляния-11 111,26 м2; -работа фонтанов; - установка и демонтаж баннеров, 2 ед.; - уборка задействованной территории (до и после праздника), уборка урн, вывоз мусора | 90495,00 | 30165,00 | 30165,00 | 30165,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя |  |
| 18 | Проведение ярмарок на территории городского округа: - уборка территории до и после ярмарки - 4482 м2; | 117150,00 | 39050,00 | 39050,00 | 39050,00 |  |  |
| 19 | Новый год: 1. Выполнение мероприятий новогодних праздников: - праздничное оформление Комсомольской площади (изготовление, монтаж, демонтаж новогодней елки, реставрация фигур Деда Мороза и Снегурочки, приобретение новогодних украшений); 2. Выполнение мероприятий новогодних праздников: - праздничное оформление, иллюминация Комсомольской площади и прилегающей территории. | 5092626,00 2733240,00 2359386,00 | 1 321542,00 759240,00 562302,00 | 1885542,00 987000,00 898542,00 | 1885542,0 987000,00 898542,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя |  |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе за счет субсидий на возмещение юридическим лицам затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 5 868 000,0 3 134 760,0 | 1 580 000,0 820 760,0 | 2 144 000,0 1 157 000,0 | 2 144 000,0 1 157 000,0 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание территории кладбищ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка территории городских кладбищ в летний и зимний период, всего: в том числе: - содержание территории городских кладбищ; - содержание зеленого хозяйства; - содержание дорог | 4 158 394,52 1 096 623,40 549 041,14 2 512 729,98 | 708 774,52 249 954,68 172 778,24 286 041,60 | 2 688 200,0 626 529,34 264 458,50 1 797 212,16 | 761 420,0 220 139,38 111 804,40 429 476,22 | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа. специализированная организация по вопросам похоронного дела по итогам определения исполнителя | 2015 – 2017 гг |
| 2 | Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего | 497 605,48 | 141 225,48 | 214 800,0 | 141 580,0 |  | 2015–2017гг. |
| ИТОГО по Подпрограмме: |  | 4 656 000,0 | 850 000,00 | 2 903 000,0 | 903 000,00 |  |  |
| Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство детских игровых площадок |  | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа. | 2015 |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе: за счет субсидий жилищным управляющим организациям и ТСЖ |  | 3 000 000,0 3 000 000,0 | 3 000 000,0 3 000 000,0 | 0 | 0 |  |  |
| ВСЕГО по Программе: в том числе: - за счет субсидий на возмещение юридическим лицам затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; - за счет субсидий жилищным управляющим организациям и ТСЖ |  | 70 546 300,0 56 955 940,0 3 000 000,0 | 21 880 000,0 15 864 760,0 3 000 000,0 | 28 252 000,0 22 874 580,0 0 | 20 412 300,0 18 216 600,0 0 |  |  |

__________________________________________