АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 27 января 2015 г. | г.Арсеньев | № | 22-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2015 – 2020 годы

В целях организации мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса на территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьей 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы.

2. Признать утратившими силу с 01 января 2015 года следующие постановления администрации Арсеньевского городского округа:

- от 02 ноября 2012 года № 904-па «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса на территории Арсеньевского городского округа на период 2013 – 2020 годы»;

- от 02 апреля 2013 года № 261-па «О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 02 ноября 2012 года № 904-па «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Арсеньевского городского округа на период 2013 – 2020 годы»»;

- от 24 сентября 2013 года № 803-па «О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 02 ноября 2012 года № 904-па «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Арсеньевского городского округа на период 2013 – 2020 годы»»;

- от 19 мая 2014 года № 418-па «О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 02 ноября 2012 года         № 904-па «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Арсеньевского городского округа на период 2013 – 2020 годы»».

- от 26 января 2015 года № 17-па «О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 02 ноября 2012 года № 904-па «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Арсеньевского городского округа на период 2013 – 2020 годы»».

3. Организационному управлению администрации городского округа направить настоящее постановление для опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа Д.А.Хохлова.

И.о.Главы городского округа                                                                       Н.П.Пуха

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от «27» января 2015 года № 22-па

Муниципальная программа

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2015 – 2020 годы

Паспорт Муниципальной программы

| Наименование Программы | - | Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2015 – 2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Программы | - | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; |
|  | - | Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Программы: отдельные мероприятия | - - - - - - - - - - - - | Разработка проектов, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Дачная, на достройку водосливной грани водохранилища на р. Дачная, на достройку траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная, на расчистку русла р. Дачная, на реконструкцию ливневой канализации, а также на устройство локальной системы оповещения; Расчистка русла и берегоукрепительные работы р. Дачная; Устройство локальной системы оповещения; Ремонт затворов донного водовыпуска водохранилища на р. Дачная; Замена запорной арматуры в приемной и распределительной камерах донного водовыпуска; Капитальный ремонт асфальтового покрытия гребня плотины водохранилища на р.Дачная; Замена и капитальный ремонт пьезометров водохранилища на р.Дачная; Реконструкция ливневой канализации городского округа; Капитальный ремонт траншейного водосброса; Углубление кюветов в рамках границ городского округа; Капитальный ремонт малых мостов городского округа; Строительство объектов водоснабжения (достройка водосливной грани водохранилища на р. Дачная до проектной отметки; достройка траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная) |
| Цели Программы | - | Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни граждан; |
|  | - | обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; |
|  | - | повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения; |
|  | - | повышение надежности оказания услуг по водоснабжению; |
|  | - | совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой |
| Задачи Программы | - | Строительство сооружений инженерной защиты; |
|  | - | строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжающего комплекса городского округа; |
|  | - | строительство водопроводных очистных сооружений на р. Дачная; |
|  | - | расчистка русла реки Дачная; |
|  | - | восстановление ливневой канализации городского округа |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | количество объектов экономики и социально значимых объектов, исключенных из зоны опасного развития русловых процессов, ед.; |
|  | - | площадь городской территории, исключенная из зоны затопления при опасном развитии русловых процессов, тыс. м2; |
|  | - | затраты из средств бюджета городского округа на возмещение ущерба от попадания в зону затопления населения частного сектора городского округа, тыс. руб.; |
|  | - | протяженность ливневой канализации, км.; |
|  | - | объем заполнения водохранилища до проектной отметки, млн. м3; |
|  | - | количество аварийных водосбросов, ед. |
|  | - | количество устройств локальной системы оповещения, ед. |
| Этапы и сроки реализации Программы | - | Программа реализуется в три этапа, в том числе: 1 этап – 2015-2016 годы; 2 этап – 2017-2018 годы; 3 этап – 2019-2020 годы |
| Объемы средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | - | Объем финансирования Программы в 2015 – 2020 годах составит 137 443,00 тыс. рублей, в том числе: - прогнозируемые средства бюджета Приморского края – 79 330,00 тыс. руб.; - средства бюджета городского округа – 44 695,00 тыс. руб.; - внебюджетные средства – 13 418,00 тыс. руб. Объем финансирования Программы по этапам: 1 этап – 2015-2016 годы – 42 596,00 тыс. руб. (2015 – 13 671,00 тыс. руб.; 2016 – 28 925,00 тыс. руб. ) в т.ч: - прогнозируемые средства бюджета Приморского края – 19 998,00 тыс. руб. (2015 – 8 571,00 тыс. руб.; 2016 – 11 427,00 тыс. руб.); - средства бюджета городского округа – 21 978,00 тыс. руб. (2015 – 5 040,00 тыс. руб.; 2016 – 16 938,00 тыс. руб.); - внебюджетные средства – 620,00 тыс. руб. (2015 – 60,00 тыс. руб.; 2016 – 560,00 тыс. руб. ) 2 этап – 2017-2018 годы 66 952,00 тыс. руб. (2017 – 35 244,00 тыс. руб.; 2018 – 31 708,00 тыс. руб.) в т.ч.: - прогнозируемые средства бюджета Приморского края – 40 292,00 тыс. руб. (2017 – 19 670,00 тыс. руб.; 2018 – 20 622,00 тыс. руб.); - средства бюджета городского округа – 22 034,00 тыс. руб. (2017 – 15 034,00 тыс.руб.; 2018 – 7 000 тыс.руб.); - внебюджетные средства – 4 626,00 тыс. руб. (2017 – 540,00 тыс. руб.; 2018 – 4 086,00 тыс. руб.) 3 этап – 2019-2020 годы 27 895,00 тыс. руб. (2019 – 14 289,00 тыс. руб.; 2018 – 13 606,00 тыс. руб.) в т.ч.: - прогнозируемые средства бюджета Приморского края – 19 040,00 тыс. руб. (2019 – 9 520,00 тыс. руб.; 2018 – 9 520,00 тыс. руб.); - средства бюджета городского округа – 683,00 тыс. руб. (2019 – 683,00 тыс.руб.); - внебюджетные средства – 8 172,00 тыс. руб. (2019 – 4 086,00 тыс. руб.; 2018 – 4 086,00 тыс. руб.) |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - | исключение возможного затопления городской территории общей площадью 0,8 тыс. м2; |
|  | - | исключение из зоны опасного развития русловых процессов 6 объектов экономики и социально значимых объектов; |
|  | - | сокращение затрат из средств городского бюджета на возмещение ущерба от попадания в зону затопления населения частного сектора городского округа на 1200 тыс. руб.; |
|  | - | увеличение протяженности ливневой канализации на 15 км.; |
|  | - | объем заполнения водохранилища до проектной отметки 11,25 млн. м3; |
|  | - | отсутствие аварийных водосбросов; |
|  | - | исключение чрезвычайной ситуации, носящей федеральный характер, определенный по размеру материального ущерба – более 500 млн. руб. в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; |
|  | - | организация локальной системы оповещения |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

- решения программными методами

1.1. Характеристика существующего состояния водоснабжения и водоотведения городского округа

Водоснабжение населения Арсеньевского городского округа производится из следующих водоисточников:

- водохранилище в верховьях р. Дачная;

- инфильтрационный водозабор на р. Арсеньевка, находящийся в настоящее время в резервном состоянии.

Водохранилище на р. Дачная имеет проектную производительность 31,5 тыс.м3/сут. и проектный объем нормального подпорного уровня (НПУ) – 11,25 млн.м3. В настоящее время водохранилище находится в эксплуатации с недостроенным комплексом водопроводных очистных сооружений и с недостроенной торцевой стенкой траншейного водосброса, вследствие чего имеет производительность 22 тыс.м3/сут. и проектный объем нормального подпорного уровня (НПУ) – 8 млн.м3.

Инфильтрационный водозабор на р. Арсеньевка 1963 года постройки производительностью 12 тыс.м3/сут. Водоочистная станция 2-ого подъема 1942 года строительства, производительностью 4,8 тыс. м3/сут.

В 1978 году начато строительство водохранилища на р. Дачная и водопроводных очистных сооружений по проекту, разработанному институтом «Приморгражданпроект». В 1994 году строительство очистных сооружений прекращено из-за отсутствия финансирования. А в 1995 году водохранилище на р. Дачная сдано в эксплуатацию без комплекса очистных сооружений.

Наиболее чистым и безопасным водоисточником в Арсеньевском городском округе является водохранилище на р. Дачная, в котором стабильным является химический состав воды. Подача воды осуществляется по временному варианту: вода из водохранилища подается в два резервуара чистой воды объемом 3 000 м3, где она хлорируется и подается в город.

В настоящее время из-за отсутствия водопроводных очистных сооружений водоснабжающее предприятие в паводковый период не может обеспечить качество воды, подаваемой с водохранилища на р. Дачная по показателям мутность, цветность, а также содержание железа и марганца в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения». По технологическому процессу вода подвергается только обеззараживанию жидким хлором. Хлораторная на водохранилище оборудована в здании проходной. Склад хлора отсутствует. Здание, приспособленное под хлораторную, невозможно привести в соответствие с требованиями ПБ 09-594-03. Водопроводные очистные сооружения 2-ого подъема расположены в г. Арсеньеве по ул. Смирнова, 7. Сооружения введены в эксплуатацию в 1942 году, морально устарели.

1.2. Характеристика существующего состояния русла реки Дачная

Проблема очистки русла р. Дачная в настоящее время достаточно актуальна. В последнее время все чаще происходит серьезное подтопление территорий, причиной которого является обильное выпадение осадков, и, как следствие, переполнение русла реки. Одной из мер для предотвращения чрезвычайных ситуаций является очистка р. Дачная. Берега реки в настоящее время сильно заросли мелким кустарником, кроме того, русло имеет множество изгибов, где скапливается мусор.

1.3. Характеристика существующего состояния ливневой канализации

На территории городского округа ливневая канализация находится в неудовлетворительном состоянии. В некоторых кварталах городского округа она отсутствует полностью, что приводит к затоплению территории городского округа во время выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега, либо таяния снега в весенний период года. Также на территории городского округа отсутствует схема ливневой канализации, что усложняет работу жилищно-коммунальным службам при выпадении большого количества осадков весной, в момент паводковых вод. Подготовка схемы ливневой канализации включено в мероприятие «Разработка проектов, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию и ремонт ливневой канализации городского округа».

- 1.4. Решение проблем программными методами

Решение указанных проблем требует реализации комплексной системы мер. Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса городского округа целесообразно осуществлять с использованием программно-целевого метода, поскольку эти мероприятия:

- входят в число приоритетов для формирования отдельных программ, а их реализация позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения и качества окружающей среды, гарантировать обеспечение защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечивают энергетическую безопасность города;

- не могут быть проведены в пределах 1 года и требуют значительных объемов бюджетного финансирования;

- носят комплексный характер, при этом их успешная реализация окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее развитие экономики городского округа, повышая эффективность деятельности в отраслях, использующих водные ресурсы.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы являются:

- восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни граждан;

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;

- повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения;

- повышения надежности оказания услуг по водоснабжению;

- совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой.

Задачами Программы являются:

- строительство сооружений инженерной защиты;

- строительство, реконструкция  и модернизация объектов водоснабжающего комплекса городского округа;

- строительство водопроводных очистных сооружений на р. Дачная;

- расчистка русла р. Дачная;

- восстановление ливневой канализации городского округа.

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые индикаторы и показатели Программы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим индикаторам и показателям Программы отнесены:

- количество объектов экономики и социально значимых объектов, исключенных из зоны опасного развития русловых процессов, ед.;

- площадь городской территории, исключенная из зоны затопления при опасном развитии русловых процессов, тыс. м2;

- затраты из средств бюджета городского округа на возмещение ущерба, тыс. руб.;

- протяженность ливневой канализации, км;

- объем заполнения водохранилища до проектной отметки, млн. м3;

- количество аварийных водосбросов, шт.;

- количество устройств локальной системы оповещения, ед.

Реализация Программы позволит достичь к 2020 году следующих показателей социально – экономической эффективности:

- исключить возможное затопление территории городского округа общей площадью 0,8 тыс. м2;

- исключить из зоны опасного развития русловых процессов 6 объектов экономики и социально значимых объектов;

- сократить средства бюджета городского округа на возмещение ущерба от попадания в зону затопления населения частного сектора городского округа, за период реализации программы, на 1 200 тыс. руб.;

- увеличить протяженность ливневой канализации на 15 км;

- увеличить объем заполнения водохранилища до проектной отметки 11,25 млн. м3;

- исключить аварийные водосбросы;

- исключить чрезвычайные ситуации, носящие федеральный характер, определенный по размеру материального ущерба – более 500 млн. руб. в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации            от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- организовать локальную систему оповещения.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы по годам реализации программных мероприятий приведены в приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации представлен в приложении № 2 к Программе.

В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

- разработка проектов, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Дачная, на достройку водосливной грани водохранилища на р. Дачная, на достройку траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная, на расчистку русла р. Дачная, на реконструкцию ливневой канализации, а также на устройство локальной системы оповещения;

- расчистка русла и берегоукрепительные работы р. Дачная;

- устройство локальной системы оповещения;

- ремонт затворов донного водовыпуска водохранилища на р. Дачная;

- замена запорной арматуры в приемной и распределительной камерах донного водовыпуска;

- капитальный ремонт асфальтового покрытия гребня плотины водохранилища на р. Дачная;

- замена и капитальный ремонт пьезометров водохранилища на р. Дачная;

- реконструкция и ремонт ливневой канализации городского округа;

- капитальный ремонт траншейного водосброса;

- нарезка кюветов в рамках границ городского округа;

- капитальный ремонт малых мостов городского округа;

- строительство объектов водоснабжения.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 2015 – 2020 годы. Реализация осуществляется в три этапа:

1 этап – 2015-2016 годы;

2 этап – 2017-2018 годы;

3 этап – 2019-2020 годы.

На 1 этапе планируется провести следующие работы:

- разработка проектов, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Дачная, на достройку водосливной грани водохранилища на р. Дачная, на достройку траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная, на расчистку русла р. Дачная, на реконструкцию ливневой канализации, а также на устройство локальной системы оповещения;

- начало работ по устройству локальной системы оповещения;

- ремонт затворов донного водовыпуска водохранилища на р. Дачная;

- замена запорной арматуры в приемной и распределительной камерах донного водовыпуска;

- капитальный ремонт асфальтового покрытия гребня плотины;

- замена и капитальный ремонт пьезометров;

- начало работ по проведению реконструкции и ремонту ливневой канализации городского округа;

- углубление кюветов в рамках границ городского округа;

- капитальный ремонт малых мостов городского округа.

На 2 этапе планируется провести следующие работы:

- расчистка русла и берегоукрепительные работы р. Дачная;

- завершение работ по устройству локальной системы оповещения;

- продолжение проведения работ по реконструкции и ремонту ливневой канализации городского округа;

- капитальный ремонт траншейного водосброса;

- строительство объектов водоснабжения: достройка водосливной грани водохранилища на р. Дачная и достройка траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная.

На 3 этапе планируется провести завершение работ по реконструкции ливневой канализации городского округа.

6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения

Механизм осуществления Программы основывается на разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы.

Ответственным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Мероприятия реализуются в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджета городского округа путем объявления открытого аукциона в электронном виде на выполнение работ согласно мероприятиям Программы.

Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

Реализация программных мероприятий по пунктам 10 и 11 приложения № 2 к Программе в 2015 – 2020 годах осуществляется за счет субсидий на выполнение работ, оказание услуг предприятием городского округа в отношении имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, предоставляемых в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 16.04.2013 № 300-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение муниципальным казенным предприятиям Арсеньевского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг» (в редакции постановлений администрации Арсеньевского городского округа от 31.05.2013 № 451-па, от 11.07.2014 № 612-па).

Управление жизнеобеспечения ежеквартально и ежегодно представляет в управление экономики и инвестиций администрации городского округа информацию об итогах ее реализации, в том числе о достижении утвержденных в Программе целевых индикаторов и причины их отклонения от плановых значений, в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па.

В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Контроль целевого использования средств городского бюджета на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Объём финансирования Программы составляет 137 443,00 тыс. руб.

Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Программы произведен, исходя из анализа существующего состояния водохозяйственного комплекса городского округа. Объемы финансирования по годам и по источникам финансирования представлены в приложении № 2 к Программе.

Финансирование Программы планируется из следующих источников:

- прогнозируемые средства бюджета Приморского края – 79 330,00 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа – 44 695,00 тыс. руб.;

- внебюджетные средства –  13 418,00 тыс. руб.

___________________

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие водохозяйственного комплекса

Арсеньевского городского округа»

на 2015– 2020 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2015 – 2020 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Количество объектов экономики и социально значимых объектов, исключенных из зоны опасного развития русловых процессов; | ед | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Площадь территории городского округа, исключенная из зоны затопления при опасном развитии русловых процессов; | тыс. м2 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Затраты из средств бюджета городского округа на возмещение ущерба от попадания в зону затопления населения частного сектора городского округа; | Тыс. руб. | 300 | 400 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 4 | Протяженность ливневой канализации. | км | 0 | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 5 | Объем заполнения водохранилища до проектной отметки; | млн. м3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
| 6 | Количество аварийных водосбросов | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество устройств локальной системы оповещения | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

____________________________

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие водохозяйственного комплекса

Арсеньевского городского округа»

на 2015– 2020 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2015 – 2020 годы

за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей

средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

иных внебюджетных источников

| № п/п | наименование отдельного мероприятия | источник ресурсного обеспечения | оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Разработка проектов, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации: | всего | 8620 | 8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16944 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015-2016 |
|  |  | бюджет Приморского края | 5614 | 5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11441 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 2946 | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5443 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  |
| 1.1. | На капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Дачная | всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015 |
|  |  | бюджет Приморского края | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |  |  |
| 1.2. | На достройку водосливной грани водохранилища на р. Дачная | всего | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |  |  |
| 1.3. | На достройку траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная | всего | 0 | 4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4824 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3377 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 |  |  |
| 1.4. | На расчистку русла р. Дачная | всего | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015 |
|  |  | бюджет Приморского края | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |  |  |
| 1.5. | На реконструкцию ливневой канализации | всего | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015 |
|  |  | бюджет Приморского края | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 |  |  |
| 1.6. | На устройство локальной системы оповещения | всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015 |
|  |  | бюджет городского округа | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  |
| 2. | Расчистка русла и берегоукрепительные работы р. Дачная | всего | 0 | 0 | 14090 | 410 | 0 | 0 | 14500 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2017-2018 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 10150 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 3940 | 410 | 0 | 0 | 4350 |  |  |
| 3. | Устройство локальной системы оповещения | всего | 0 | 3960 | 540 | 0 | 0 | 0 | 4500 | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016-2017 |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 180 | 540 | 0 | 0 | 0 | 720 |  |  |
| 4. | Ремонт затворов донного водовыпуска водохранилища на р. Дачная | всего | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |  |  |
| 5. | Замена запорной арматуры в приемной и распределительной камерах донного водовыпуска | всего | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт асфальтового покрытия гребня плотины водохранилища на р.Дачная | всего | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 |  |  |
| 7. | Замена и капитальный ремонт пьезометров водохранилища на р.Дачная | всего | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  |
| 8. | Реконструкция и ремонт ливневой канализации городского округа | всего | 426 | 3226 | 20614 | 15438 | 14289 | 13606 | 67599 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016-2020 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 38080 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 426 | 3226 | 11094 | 1832 | 683 | 0 | 17261 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 4086 | 4086 | 4086 | 12258 |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт траншейного водосброса | всего | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2018 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 4200 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |  |  |
| 10. | Углубление кюветов в рамках границ городского округа | всего | 400 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015-2020 |
|  |  | бюджет городского округа в том числе субсидии | 400 400 | 1615 1615 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2015 2015 |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт малых мостов городского округа | всего | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015 |
|  |  | бюджет Приморского края | 2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа в том числе субсидии | 1268 1268 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1268 1268 |  |  |
| 12. | Строительство объектов водоснабжения: | всего | 0 | 0 | 0 | 9860 | 0 | 0 | 9860 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2018 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 6902 | 0 | 0 | 6902 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 2958 | 0 | 0 | 2958 |  |  |
| 12.1. | Достройка водосливной грани водохранилища на р. Дачная | всего | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2018 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 4550 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 1950 |  |  |
| 12.2. | Достройка траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная | всего | 0 | 0 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 3360 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2018 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 2352 | 0 | 0 | 2352 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 1008 |  |  |
| ИТОГО по программе, в том числе за счет субсидий на выполнение работ, оказание услуг, тыс. руб. |  | всего | 13671 | 28925 | 35244 | 31708 | 14289 | 13606 | 137443 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015-2020 |
|  |  | бюджет Приморского края | 8571 | 11427 | 19670 | 20622 | 9520 | 9520 | 79330 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа в том числе субсидии | 5040 1668 | 16938 1615 | 15034 0 | 7000 0 | 683 0 | 0 0 | 44695 3283 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 60 | 560 | 540 | 4086 | 4086 | 4086 | 13418 |  |  |

- _____________________________