АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 26 февраля 2014 г. | г. Арсеньев | № | 134-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от 13 июня 2013 года

№ 488-па «Об утверждении муниципальной целевой долгосрочной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа на 2013 – 2015 годы»

В целях организации мероприятий по благоустройству территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от                       06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьями 45, 59 Устава Арсеньевского городского округа, администрация  Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 13 июня 2013 года № 488-па «Об утверждении муниципальной целевой долгосрочной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа на 2013 – 2015 годы» (в редакции постановления администрации городского округа от 24 сентября 2013 года № 801-па), (далее – постановление):

1.1.  Изложить наименование постановления в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы.

1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:

«Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы.

2. Внести изменение в муниципальную целевую долгосрочную программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа на 2013 – 2015 годы», утвержденную постановлением, изложив её в редакции приложения к настоящему постановлению.

3. Направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  на первого заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа В.Ф. Бутко.

Глава городского округа                                                                          А.А.Дронин

Приложение

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «26» февраля 2014 года № 134-па

Муниципальная программа

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Программы | Организация, определяемая по итогам проведения процедур закупок |
| Структура Программы: отдельные мероприятия | 1) Ремонт дорожного полотна (картами) 2) Плановый ремонт дорожного полотна после проведения обследований (ямочный) 3) Ремонт дорожного полотна, возникший по необходимости (ямочный) |
| Цели Программы | Содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. Повышение благосостояния и комфортности проживания населения в городе |
| Задачи Программы | Восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог. Обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта экстренных служб к многоквартирным и частным жилым домам |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Площадь дорог, отремонтированных в соответствии требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», м2 |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2013 – 2016 годах в 4 этапа: I этап – 2013 год, II этап – 2014 год, III этап – 2015 год, IV этап – 2016 год |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы | Источником финансирования являются прогнозируемые средства бюджета Приморского края (далее - КБ) и бюджета городского округа (далее – МБ). Всего на реализацию предусматривается выделение средств в размере: 39 004, 226 тыс. руб., из них: КБ – 12 327, 904 тыс. руб., МБ – 26 676, 322 тыс. руб.; в т.ч. по годам: 2013 год – 18 377, 226 тыс. руб., из них: КБ – 12 327, 904 тыс. руб., МБ – 6 049, 322 тыс. руб.; 2014 год – 11 627, 000 тыс. руб., из них: МБ – 11 627, 000тыс. руб.; 2015 год – 4 500 000 тыс. руб., из них: МБ – 4 500 000 тыс. руб.; 2016 год – 4 500 000 тыс. руб., из них: МБ – 4 500 000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ежегодное увеличение площади покрытия дорожного полотна, соответствующей нормативным требованиям |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Протяженность улично – дорожной сети городского округа составляет 203,414 км, из них соответствуют ГОСТ – Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» только 33 км (22 %), что отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения. С целью восстановления и недопущения разрушения автомобильных дорог, разработана настоящая муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы.

- Цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы являются:

- содержание автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями;

-   повышение благосостояния и комфортности проживания населения в городе;

2.2. Для решения поставленной цели в рамках данной Программы решаются следующие задачи:

- восстановление  и текущее содержание асфальтового и гравийного покрытия  проезжей части дорог.

-   обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта экстренных служб к многоквартирным и частным жилым домам.

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Показателем Программы является ежегодное увеличение площади покрытия дорожного полотна, соответствующей нормативным требованиям, обеспечение качественного содержания улично – дорожной сети, увеличение протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Целевые показатели Программы по годам реализации представлены в Приложении № 1 к Программе.

4. Перечень мероприятий Программы

Перечень объектов, включенных в реализацию Программы в 2013 и 2014 годах, представлен в Приложении № 2 к Программе.

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансирования, исполнителей и сроков исполнения представлен в Приложении № 3 к Программе.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2013 – 2016 годов в 4 этапа. Этапы реализации программы (каждый этап охватывает полный годовой цикл сезонных работ по направлениям Программы):

I – 2013 год

II – 2014 год

III – 2015 год

IV – 2016 год

6. Механизм реализации Программы

Механизм осуществления Программы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы.

Выбор соисполнителя программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44 – ФЗ               «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения открытого аукциона в электронном виде, либо запроса котировок на выполнение мероприятий Программы.

Реализация программных мероприятий по п. 2.1 раздела 2             Приложения № 3 к Программе осуществляется за счет субсидий на выполнение работ, оказание услуг предприятием городского округа в отношении имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления.

Управление жизнеобеспечения администрации городского округа ежеквартально и ежегодно предоставляет в управление экономики и инвестиций администрации городского округа информацию об итогах ее реализации, в том числе о достижении утвержденных в Программе целевых индикаторов и причинах их отклонения от плановых значений.

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

Объем расходов может ежегодно уточняться, исходя из возможностей городского бюджета.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы планируется за счет прогнозируемых средств бюджета Приморского края и бюджета Арсеньевского  городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет: 39 004, 226 тыс. руб., из них:

КБ – 12 327, 904 тыс. руб., МБ – 26 676, 322 тыс. руб.; в т.ч. по годам:

2013 год – 18 377, 226 тыс. руб., из них:

КБ – 12 327, 904 тыс. руб.,

МБ – 6 049, 322 тыс. руб.;

2014 год – 11 627, 000 тыс.  руб.,  из них:

МБ – 11 627, 000 тыс. руб.;

2015 год – 4 500, 000 тыс. руб.,  из них:

МБ – 4 500, 000 тыс. руб.,

2016 год – 4 500, 000 тыс. руб., из них:

МБ – 4 500, 000 тыс. руб.

________________________

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы |  |  |  |  |
| Сведения о показатели (индикаторах) муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |
| 1 | Площадь дорог, отремонтированных в соответствии требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», м2 |  | 52 343, 6 | 27 268, 2 | 5 940,6 | 5 400 |  | 4 800 |  |

|  |  |  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к муниципальной программе «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы |  |
| Перечень объектов муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес ремонтируемого объекта |  | Площадь, м2 |
|  |  | 2013 год |  | 32 949 |
| 1 |  | Автомобильная дорога по ул. Ломоносова (участок дороги от ул. Островского до ул. 25 лет Арсеньеву), картами |  | 8 911 |
| 2 |  | Автомобильная дорога по ул. Октябрьская (участок дороги от ул. Жуковского до ул. 9 Мая), картами |  | 5 976 |
| 3 |  | Перекрестки по ул. Жуковского (участок дороги от ул. Островского до ул. Ленинская) |  | 818, 224 |
| 4 |  | Автомобильная дорога по ул. Ломоносова (участок дороги от ул. Ленинская до ул. Октябрьская), картами |  | 1 738 |
| 5 |  | Автомобильная дорога по ул. Щербакова (участок дороги от ул. Островского до ул. Октябрьская), картами |  | 2 200 |
| 6 |  | Автомобильная дорога по ул. Островского (участок дороги от ул. Щербакова до ул. Ломоносова), картами |  | 450 |
| 7 |  | Автомобильная дорога по проезду Гостиный |  | 2 373 |
| 8 |  | Автомобильная дорога по ул. 9 Мая, картами |  | 1 460 |
| 9 |  | Автомобильная дорога и тротуары по ул. Калининская (участок дороги от ул. Ломоносова до ул. Щербакова |  | 3 240 |
| 10 |  | Ремонт дорожного покрытия ул. 9 Мая |  | 2 320 |
| 11 |  | Ремонт дорожного покрытия ул. Октябрьская (от ул. Ломоносова до ул. 9 Мая) |  | 1 618 |
| 12 |  | Ремонт дорожного покрытия ул. 25 лет Арсеньву |  | 450 |
| 13 |  | Ремонт дорожного покрытия ул. Жуковского (от ул. Островского до ул. Октябрьская) |  | 409 |
| 14 |  | Ремонт дорожного покрытия перекрёсток ул. Жуковского - ул. Ленинская |  | 260 |
| 15 |  | Ремонт дорожного покрытия перекрёсток ул. Новикова - ул. Ленинская |  | 313 |
| 16 |  | Ремонт дорожного покрытия ул. Островского (от Магазина 5+ до ул. 9 Мая) |  | 285 |
| 17 |  | Ремонт дорожного покрытия ул. Садовая |  | 443 |
|  |  | 2014 |  | 5 940,6 |
| 18 |  | Ремонт дорожного покрытия ул. Камышовая |  | 240, 6 |
| 19 |  | Ремонт дорожного полотна ул. Станционная |  | 5 700 |
|  |  | 2015 |  | 6 428 |
| 20 |  | Ремонт дорожного покрытия ул. Жуковского |  | 2 857 |
| 21 |  | Ремонт дорожного покрытия ул. Октябрьская |  | 3 571 |
|  |  | 2016 |  | 6 426 |
| 22 |  | Ремонт дорожного покрытия ул. 9 Мая |  | 2 142 |
| 23 |  | Ремонт дорожного покрытия ул. Островского |  | 2 142 |
| 24 |  | Ремонт дорожного покрытия ул. Ломоносова |  | 1 428 |
| 25 |  | Ремонт дорожного покрытия ул. 25 лет Арсеньеву |  | 714 |
|  |  | _______________________ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы |  |  |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИЯ о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименова ние мероприя тия | Источники ресурсного обеспече ния |  | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен ный исполнитель, соисполни тели |  | Период реализации |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1 |  | Раздел 1. Ремонт дорожного полотна (картами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Ремонт дорожного полотна | всего |  | 31111,29153 |  | 17611,29153 | 4500,000 | 4500,000 |  | 4500,000 |  | Управление жизнеобеспе чения |  | 2013 - 2016 |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 12327,90407 |  | 12327,90407 |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |
|  |  |  | бюджет городского округа |  | 18783,38746 |  | 5283,38746 | 4500,000 | 4500,000 |  | 4500,000 |  |  |  | 2013 - 2016 |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  | 31111,29153 |  | 17611,29153 | 4500,000 | 4500,000 |  | 4500,000 |  |  |  |  |
| 2 |  | Раздел 2. Ремонт дорожного полотна (ямочный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Плановый ремонт дорожного полотна после проведения обследований | всего |  | 991,083 |  | 400,00000 | 591,0830 |  |  |  |  | Управление жизнеобеспе чения |  | 2013-2014 |
|  |  |  | бюджет городского округа |  | 991,08300 |  | 400,00000 | 591,0830 |  |  |  |  |  |  | 2013-2014 |
| 2.2 |  | Ремонт дорожного полотна, возникший по необходимости | всего |  | 6901,85189 |  | 365,93489 | 6535,91 |  |  |  |  | Управление жизнеобеспе чения |  | 2013-2014 |
|  |  |  | бюджет городского округа |  | 6901,85189 |  | 365,93489 | 6535,917 |  |  |  |  |  |  | 2013-2014 |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  | 7892,93489 |  | 765,93489 | 7127,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2013-2014 |
|  |  | в т. ч. субсидии |  |  |  |  | 400,00000 | 591,0830 |  |  |  |  |  |  | 2013-2014 |
|  |  | ВСЕГО по программе, | всего |  | 39004,22642 |  | 18377,22642 | 11627,00 | 4500,000 |  | 4500,000 |  | Управление жизнеобеспе чения |  | 2013 - 2016 |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 12 327,90407 |  | 12 327,90407 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2013 |
|  |  |  | бюджет городского округа |  | 26676,32235 |  | 6049,32235 | 11627,00 | 4500,000 |  | 4500,000 |  |  |  | 2013-2014 |

______________________