АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 22 декабря 2014 г. | г.Арсеньев | № | 1164-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от 21 октября 2013 года

№ 866-па «Об утверждении муниципальной  программы

«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

и проездами к земельным участкам на территории

Арсеньевского городского округа» на 2014-2015 годы»

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года №607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу  «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой  и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2014-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 21 октября 2013 года № 866-па (в редакции постановлений администрации Арсеньевского городского округа от 16 декабря 2013 года   № 1048-па, от 28 мая 2014 года № 459-па) (далее - Программа):

1.1. Изложить  раздел «Объем средств бюджета городского округа на финансирование программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников» Паспорта Программы в следующей редакции:

«Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию Программы,

всего: 31 921 129,02, в том числе по годам:

2014 год - 20 254 462,35 руб.;

2015 год - 11 666 666,67 руб.

По источникам финансирования:

2014 год

- 14 151 462,35 руб. - бюджет Приморского края;

- 6 103 000,00 руб. - бюджет городского округа, в том числе софинансирование - 6 064 912,46 руб.

2015 год

- 8 166 666,67 - прогнозируемые средства бюджета Приморского края;

- 3 500 000,00 руб. - бюджет городского округа»;

1.2. Изложить раздел 5 Программы  в следующей редакции:

«Программа реализуется в 2014-2015 годы  в два этапа.

1 этап - 2014 год – проектирование, строительство проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, в объеме 20 254 462,35 руб.

2 этап – 2015 год обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) жилмассива «Кирзавод» (80 земельных участков), жилмассива «Восточный» (108 земельных участков) в объеме 11 666 666,67 руб.

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию Программы, всего:  31 921 129,02 тыс.руб.»;

1.3. Изложить раздел 7   Программы в следующей редакции:

«Объём финансирования Программы составляет   31 921 129,02  руб.

Финансирование Программы планируется из следующих источников:

- бюджет Приморского края - 22 318 129,02 руб.;

- бюджет городского округа - 9 603 000,00 руб., в том числе софинансирование – 9 564 912,46 руб.

в том числе по годам и источникам финансирования:

2014 год - 14 151 462,36 руб. - бюджет Приморского края; 6 103 000,00 руб. - бюджет городского округа, в том числе софинансирование - 6 064 912,46 руб;

2015 год – 8 166 666,67 руб. - прогнозируемые средства бюджета Приморского края; 3 500,00 руб. - бюджет городского округа.

Ресурсное обеспечение  мероприятий Программы представлено в приложении № 2 к Программе»;

1.4. Изложить приложение № 2 к Программе «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2014-2015 годы в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения  на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа Д.А.Хохлова.

Глава городского округа                                                                         А.А. Дронин

|  | Приложение № 2 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации Арсеньевского городского округа «22» декабря 2014 года № 1164-па |

Информация

о ресурсном обеспечении Программы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых

на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в рублях), годы |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | всего: | 20 254 462,35 | 11 666 666,67 | 31 921 129,02 | Управление архитектуры и градостроительства, финансовое управление, управление экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 14 151 462,35 | 8 166 666,67 | 22 318 129,02 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в том числе софинансирование | 6 103 000,00 6 064 912,46 | 3 500 000,00 3 500 000,00 | 9 603 000,00 9 564 912,46 |  |  |
| 1. | Проектирование, строительство проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Жилмассив «Кирзавод» в г.Арсеньеве |  |  |  |  |  | 2014 |
|  | Проектирование | всего | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 61 600,00 | 0,00 | 61 600,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 |  |  |
|  | Строительство проездов к земельным участкам | всего: | 6 032 370,00 | 0,00 | 6 032 370,00 |  | 2014 |
|  |  | бюджет Приморского края | 4 222 659,00 | 0,00 | 4 222 659,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 1 809 711,00 | 0,00 | 1 809 711,00 |  |  |
|  | Строительный контроль | всего: | 76 580,42 | 0,00 | 76 580,42 |  | 2014 |
|  |  | бюджет Приморского края | 53 606,29 | 0,00 | 53 606,29 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 22 974,13 | 0,00 | 22 974,13 |  |  |
| 1.2. | Жилмассив «Восточный» на юго-востоке улиц Кочубея-Пионерская в г.Арсеньеве |  |  |  |  |  | 2014 |
|  | Проектирование | всего: | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 88 200,00 | 0,00 | 88 200,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 37 800,00 | 0,00 | 37 800,00 |  |  |
|  | Строительство проездов к земельным участкам | всего | 13 719 259,55 | 0,00 | 13 719 259,55 |  | 2014 |
|  |  | бюджет Приморского края | 9 603 481,68 | 0,00 | 9 603 481,68 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 4 115 777,87 | 0,00 | 4 115 777,87 |  |  |
|  | Строительный контроль | всего | 174 164,84 | 0,00 | 174 164,84 |  | 2014 |
|  |  | бюджет Приморского края | 121 915,38 | 0,00 | 121 915,38 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 52 249,46 | 0,00 | 52 249,46 |  |  |
| 2. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  | 2015 |
| 2.1. | Изыскания, проектирование сетей инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) жилмассива «Кирзавод» (80 земельных участков), жилмассива «Восточный» на юго-востоке улиц Кочубея-Пионерская (108 земельных участков) | всего | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |  |  |
| 2.2. | Строительство сетей инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) жилмассива «Кирзавод» (80 земельных участков), жилмассива «Восточный» на юго-востоке улиц Кочубея-Пионерская (108 земельных участков) | всего | 0,00 | 4 666 666,67 | 4 666 666,67 |  | 2015 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,00 | 3 266 666,67 | 3 266 666,67 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |  |  |