АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 1 13 сентября 2016 г. | г.Арсеньев | № | 740-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 26 января 2015 года № 20-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь со статьями 45, 59 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2018 годы» (в редакции постановления администрации Арсеньевского городского округа от 15 февраля 2016 года № 101-па) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1.  Изложить Паспорт муниципальной программы в редакции приложения                № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Заменить в абзаце четвертом пункта 1.2 раздела 1 Программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» слова «41 364 м2» словами «46 914 м2»;

1.3. Изложить наименование раздела 3 Программы «Целевые индикаторы муниципальной программы» в следующей редакции: «3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы»;

1.4. Дополнить раздел 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» абзацем следующего содержания:

«– количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.;»;

1.5. Изложить приложение № 4 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;

1.6. Изложить приложение № 5 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2018 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников» в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;

1.7. Заменить в разделе 7 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

число «103 982,172» числом «141 600,673»,

число «29 104,400» числом «66 722,901»,

число «69 794,060» числом «107 412,561»,

число «14 104,400» числом «51 722,901»;

1.8. Внести следующие изменения в подпрограмму «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» Программы:

1.8.1. Изложить Паспорт в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;

1.8.2. Заменить в разделе 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

число «65 248,112» числом «96 989,425»,

число «24 460,000» числом «56 201,313»,

число «46 172,000» числом «77 913,313»,

число «11 572,000» числом «43 313,313»;

1.8.3. Внести следующие изменения в приложение к подпрограмме:

- Заменить в столбце «Протяженность, м»:

число «5 849» числом «8 496»,

число «3 000» числом «3 752»,

число «28 880» числом «31 527»;

- Заменить в столбце «Площадь, м2»:

число «34 077» числом «38 878,4»,

число «4 200» числом «5 969,7»,

число «2 930» числом «2 974»,

число «21 000» числом «5 108»,

число «93 992» числом «98 793,4»;

- Дополнить раздел «2016 год» строкой 10 следующего содержания:

| 10 | Ремонт проезжей части дороги по пр. Горького | 1 895 | 18 879,7 | ; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.9. Внести следующие изменения в подпрограмму «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округ» Программы:

1.9.1. Изложить Паспорт в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;

1.9.2. Заменить в разделе 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

число «24 890,00» числом «27 890,00»,

число «2 640,00» числом «5 640,00»,

число «9 778,00» числом «12 778,00»,

число «528,00» числом «3 528,00»;

1.9.3. Внести следующие изменения в приложение к подпрограмме:

- Заменить в столбце «Площадь, м2»:

число «2 865» числом «8 415»,

число «41 364» числом «40 331»;

- Дополнить раздел «2016» строкой 25 следующего содержания:

| 25 | внутриквартальный заезд к зданиям администрации городского округа и прокуратуры г. Арсеньева | 5 550 | ; |
| --- | --- | --- | --- |

1.10. Внести следующие изменения в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» Программы:

1.10.1. Изложить Паспорт в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению;

1.10.2. Дополнить раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» абзацем следующего содержания:

«– количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.;»;

1.10.3. Заменить в разделе 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

число «13 844,06» числом «16 721,248»,

число «2 004,40» числом «4 881,588».

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                                     А.А.Дронин

|  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 13 сентября 2016 г. № 740-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа»                 на 2015 - 2018 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование программы | «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2018 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители программы | Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура программы, подпрограммы | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа»; Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа»; Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» |
| Цели программы | Обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа; Содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; Повышение благосостояния и комфортности проживания населения в городском округе |
| Задачи программы | Модернизация объектов дорожного движения; Восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог, дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) и проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа; Обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб, к многоквартирным и частным жилым домам |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Прирост протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», км; Площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью, м2; Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, ед.; Количество проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Количество перекрестков дорог общего пользования городского округа, оснащенных светофорными объектами, ед.; Протяженность дорожных ограждений леерного типа, м; Количество искусственных дорожных неровностей, ед.; Количество систем видеонаблюдения, ед.; Количество приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения, ед.; Количество дорожно – транспортных происшествий (далее – ДТП): - с пострадавшими, ед., - с количеством погибших, ед. |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа реализуется в 2015 – 2018 годы в один этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 141 600,673 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2015 год – 39 668,972 тыс. руб.; 2016 год – 66 722,901 тыс. руб.; 2017 год – 17 604,400 тыс. руб.; 2018 год – 17 604,400 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджета Приморского края – 34 188,112 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 19 188,112 тыс. руб.; 2016 год – 15 000,000 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы – 107 412,561 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 20 480,860 тыс. руб.; 2016 год – 51 722,901 тыс. руб.; 2017 год – 17 604,400 тыс. руб.; 2018 год – 17 604,400 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Прирост протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», составит 31,5 км; Площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью составит 46 914 м2; Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, 11 ед.; Количество проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 2 ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, 1 ед.; Количество перекрестков дорог общего пользования городского округа, оснащенных светофорными объектами – 11 ед.; Протяженность дорожных ограждений леерного типа – 1 308 м; Установка искусственных дорожных неровностей – 15 ед.; Установка систем видеонаблюдения – 4 ед.; Количество приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения - 270 ед.; Количество ДТП: - с пострадавшими сократится с 75 до 40 ед., - количеством погибших сократится от 4 до 0 ед. |

___________________________

|  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 13 сентября 2016 г. № 740-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | «Приложение № 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 -2018 годы |

Сведения

о показателях (индикаторах) программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прирост протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (с нарастающим итогом) | км | 33,0 | 48,7 | 57,2 | 61,1 | 64,5 |
| 2. Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД асфальтобетонной смесью (с нарастающим итогом) | м2 | 6 583 | 31 399 | 39 814 | 43 614 | 46 914 |
| 3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения (с нарастающим итогом) | ед. | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| 3.2 | Количество проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (с нарастающим итогом) | ед. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3.3 | Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3.4 | Количество перекрестков дорог общего пользования городского округа, оснащенных светофорными объектами (с нарастающим итогом) | ед. | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 3.5 | Протяженность дорожных ограждений леерного типа (с нарастающим итогом) | м | 66 | 568 | 948 | 1 128 | 1 308 |
| 3.6 | Количество искусственных дорожных неровностей (с нарастающим итогом) | ед. | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 |
| 3.7 | Количество систем видеонаблюдения (с нарастающим итогом) | ед. | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3.8 | Количество приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения (с нарастающим итогом) | ед. | 0 | 150 | 270 | 270 | 270 |
| 3.9 | Количество ДТП: |  |  |  |  |  |  |
|  | - с пострадавшими: | ед. | 75 | 51 | 45 | 43 | 40 |
|  | - с количеством погибших: | ед. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |

_______________________________________________________________  ».

|  |  |  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 13 сентября 2016 г. № 740-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | «Приложение № 5 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 -2018 годы |

ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             о ресурсном обеспечении программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2018 годы                                  за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей

средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

иных внебюджетных источников

| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализа ции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2017 годы, из них: | Бюджеты ПК, ГО | 141 600,673 | 39 668,972 | 66 722,901 | 17 604,40 | 17 604,40 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 - 2018 |  |
|  |  | Бюджет Приморского края |  | 34 188,112 | 19 188,112 | 15 000,000 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа, в т.ч.: |  | 107 412,561 | 20 480,860 | 51 722,901 | 51 722,901 | 17 604,40 |  |  |  |
|  |  | субсидии |  | 5 870,659 | 1 973,160 | 1 688,699 | 1 104,40 | 1 104,40 |  |  |  |
| 2 |  | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа», из них: | Бюджеты ПК и ГО | 96 989,425 | 19 588,112 | 56 201,313 | 10 600,00 | 10 600,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 - 2018 |  |
|  |  | Бюджет Приморского края |  | 19 076,112 | 6 188,112 | 12 888,000 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа, в т.ч.: |  | 77 913,313 | 13 400,000 | 43 313,313 | 43 313,313 | 10 600,00 |  |  |  |
|  |  | субсидии: |  | 3 800,000 | 1 600,000 | 1 000,000 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализа ции |  |
|  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие «Восстановление асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог для обеспечения беспрепятственного подъезда всех видов автотранспорта», в т.ч.: | Бюджеты ПК и ГО | 96 989,425 | 19 588,112 | 56 201,313 | 10 600,00 | 10 600,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 - 2018 |  |
| 2.1.1 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования на условиях софинансирования | Бюджет ПК | 19 076,112 | 6 188,112 | 12 888,000 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 - 2016 |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 4 769,028 | 1 547,028 | 3 222,000 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | Бюджет ГО | 69 344,285 | 10 252,972 | 39 091,313 | 10 000,00 | 10 000,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015-2018 |  |
| 2.1.3 |  | Расходы на ремонт гравийных дорог | Бюджет ГО | 3 800,000 | 1 600,000 | 1 000,000 | 600,00 | 600,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 - 2018 |  |
|  |  | в т. ч. субсидии |  | 3 800,000 | 1 600,000 | 1 000,000 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |
| 3 |  | Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД АГО», из них: | Бюджеты ПК и ГО | 27 890,000 | 16 250,000 | 5 640,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 - 2018 |  |
|  |  | Бюджет Приморского края |  | 15 112,000 | 13 000,000 | 2 112,000 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа |  | 12 778,000 | 3 250,000 | 3 528,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие: «Восстановление асфальтового покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД» | Бюджеты ПК и ГО | 27 890,000 | 16 250,000 | 5 640,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015-2018 |  |
| 3.1.1 |  | Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД на условиях софинансирования | Бюджет ПК | 15 112,000 | 13 000,000 | 2 112,000 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 - 2016 |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 3 778,000 | 3 250,000 | 528,000 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД | Бюджет ГО | 9 000,000 | 0 | 3 000,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2016-2018 |  |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализа ции |  |
|  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| 4 |  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» | Бюджет ГО | 16 721,248 | 3 830,860 | 4 881,588 | 4 004,40 | 4 004,40 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 - 2018 |  |
|  |  | в т.ч. субсидии |  | 2 070,659 | 373,160 | 688,699 | 504,40 | 504,40 |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие: «Обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа», в т.ч.: | Бюджет ГО | 16 721,248 | 3 830,860 | 4 881,588 | 4 004,40 | 4 004,40 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 - 2018 |  |
| 4.1 |  | Приобретение оборудования и материалов, установка и ремонт дорожных знаков, установка систем видеонаблюдения, нанесение дорожной разметки, устранение неровностей на проезжей части дорог, затраты на электроснабжение и техническое обслуживания светофорных объектов | Бюджет ГО | 11 555,070 | 2 409,120 | 3 328,157 | 2 804,40 | 2 804,40 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 - 2018 |  |
| 4.1.1 |  | Приобретение оборудования светофорных объектов | Бюджет ГО | 1 200,000 | 0 | 0 | 600,00 | 600,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2017 - 2018 |  |
| 4.1.2 |  | Техническое и нормативное обслуживание, аварийный ремонт, эксплуатация и затраты на электроснабжение светофорных объектов | Бюджет ГО | 2 070,659 | 373,160 | 688,699 | 504,40 | 504,40 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 - 2018 |  |
|  |  | в т.ч. субсидии |  | 2 070,659 | 373,160 | 688,699 | 504,40 | 504,40 |  |  |  |
| 4.1.3 |  | Приобретение дорожных знаков | Бюджет ГО | 1 435,811 | 255,000 | 569,478 | 250,00 | 250,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 - 2018 |  |
| 4.1.4 |  | Установка и ремонт дорожных знаков | Бюджет ГО | 834,000 | 269,000 | 205,000 | 150,00 | 150,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 - 2018 |  |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализа ции |  |
|  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| 4.1.5 |  | Приобретение материалов для устройства сигнальных столбиков на железнодорожных переездах | Бюджет ГО | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2016 |  |
| 4.1.6 |  | Устранение неровностей на проезжей части дорог по замечаниям надзорных органов | Бюджет ГО | 1 463,260 | 663,260 | 0 | 400,00 | 400,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015, 2017 - 2018 |  |
| 4.1.7 |  | Нанесение дорожной разметки | Бюджет ГО | 3 523,840 | 751,000 | 1 172,840 | 800,00 | 800,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 - 2018 |  |
| 4.1.8 |  | Приобретение и установка системы видеонаблюдения с функцией регистрации скорости движения транспортных средств | Бюджет ГО | 295,000 | 95,000 | 0 | 100,00 | 100,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015, 2017 - 2018 |  |
| 4.1.9 |  | Приобретение печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения | Бюджет ГО | 21,300 | 2,700 | 18,600 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015-2016 |  |
| 4.1.10 |  | Обустройство, перенос пешеходных переходов | Бюджет ГО | 611,200 | 0 | 512,207 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2016 |  |
| 4.1.11 |  | Устранение неровностей на проезжей части дорог (приобретение железобетонных изделий для регулирования высотного положения крышек колодцев) | Бюджет ГО | 0 | 0 | 61,333 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2016 |  |
| 4.2 |  | Разработка проектной документации по организации дорожного движения, по капитальному ремонту, ремонту и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, по установке систем видеонаблюдения и подключению светофорных объектов | Бюджет ГО | 1 141,000 | 203,000 | 538,000 | 200,00 | 200,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 - 2018 |  |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализа ции |  |
|  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Разработка проектов по организации дорожного движения | Бюджет ГО | 443,000 | 43,000 | 0 | 200,00 | 200,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015, 2017 - 2018 |  |
| 4.2.2. |  | Разработка проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет ГО | 530,000 | 150,000 | 380,000 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 -2016 |  |
| 4.2.3 |  | Проектирование подключения новых светофорных объектов на перекрестке улиц Ленинская – Щербакова | Бюджет ГО | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 |  |
| 4.2.4 |  | Оценка технического состояния автомобильных дорог | Бюджет ГО | 158,000 | 0 | 158,000 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2016 |  |
| 4.3 |  | Строительство новых и реконструкция существующих светофорных объектов, устройство искусственных неровностей и дорожных ограждений леерного типа | Бюджет ГО | 4 025,178 | 1 218,740 | 1 015,431 | 1 000,00 | 1 000,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 - 2018 |  |
| 4.3.1 |  | Строительство новых светофорных объектов: | Бюджет ГО | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 400,00 | 400,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2017 - 2018 |  |
|  |  | ул. Ленинская – ул. Щербакова |  | 400,000 | 0 | 0 | 400,00 | 0 |  |  |  |
|  |  | ул. Калининская – ул. 9 Мая |  | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,00 |  |  |  |
| 4.3.2 |  | Реконструкция существующих светофорных объектов: | Бюджет ГО | 550,000 | 0 | 250,000 | 300,00 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2016 - 2017 |  |
|  |  | ул. Жуковского–ул.Островского |  | 300,000 | 0 | 0 | 300,00 | 0 |  |  |  |
|  |  | ул. Жуковского – ул. Ленинская |  | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.3.3 |  | Реконструкция существующих светофорных объектов с заменой подземных кабельных систем и воздушных линий связи, контролёров, цифровых табло обратного отсчёта времени | Бюджет ГО | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2018 |  |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализа ции |  |
|  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| 4.3.4 |  | Организация движения пешеходных потоков путем установки дорожных ограждений леерного типа | Бюджет ГО | 2 257,438 | 1 201,000 | 765,431 | 250,00 | 250,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015 - 2018 |  |
| 4.3.5 |  | Установка искусственных дорожных неровностей | Бюджет ГО | 117,740 | 17,740 | 0 | 50,00 | 50,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2015, 2017 - 2018 |  |
|  | ___________________________ ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение № 4 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 13 сентября 2016 г. № 740-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» муниципальной программы  «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2018 годы

| Наименование подпрограммы | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| Соисполнители Подпрограммы | Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Восстановление асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог для обеспечения беспрепятственного подъезда всех видов автотранспорта» |
| Цели Подпрограммы | Содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; Повышение благосостояния и комфортности проживания населения в городском округе |
| Задачи Подпрограммы | Восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог; Обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб, к многоквартирным и частным жилым домам |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Прирост протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», км |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 – 2018 годах в 1 этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 96 989,425 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2015 год – 19 588,112 тыс. руб.; 2016 год – 56 201,313 тыс. руб.; 2017 год – 10 600,000 тыс. руб.; 2018 год – 10 600,000 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края – 19 076,112 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 6 188,112 тыс. руб.; 2016 год – 12 888,000 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы – 77 913,313 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 13 400,000 тыс. руб.; 2016 год – 43 313,313 тыс. руб.; 2017 год – 10 600,000 тыс. руб.; 2018 год – 10 600,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Прирост протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», составит 31,5 км |

________________________

|  |  |  |  | Приложение № 5 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 13 сентября 2016 г. № 740-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2018 годы

| Наименование подпрограммы | «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| Соисполнители Подпрограммы | Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Восстановление асфальтового покрытия проезжей части дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД» |
| Цели Подпрограммы | Повышение комфортности проживания населения в городском округе; Обеспечение безопасного подхода и подъезда к многоквартирным и частным жилым домам |
| Задачи Подпрограммы | Ремонт дорожного полотна дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД асфальтобетонной смесью |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью, м2 |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 – 2018 годах в 1 этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 27 890,000 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2015 год – 16 250,000 тыс. руб.; 2016 год – 5 640,000 тыс. руб.; 2017 год – 3 000,000 тыс. руб.; 2018 год – 3 000,000 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края – 15 112,000 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 13 000,000 тыс. руб.; 2016 год – 2 112,000 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы – 12 778,000 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 3 250,0000 тыс. руб.; 2016 год – 3 528,000 тыс. руб.; 2017 год – 3 000,000 тыс. руб.; 2018 год – 3 000,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью составит 46 914 м2 |

________________________

|  |  |  |  | Приложение № 6 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 13 сентября 2016 г. № 740-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» муниципальной программы  «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2018 годы

| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – управление жизнеобеспечения) |
| Соисполнители Подпрограммы | Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа» |
| Цели Подпрограммы | Снижение количества ДТП; Снижение количества лиц, погибших и пострадавших в результате ДТП |
| Задачи Подпрограммы | Приобретение оборудования и материалов, установка и ремонт дорожных знаков, установка систем видеонаблюдения, нанесение дорожной разметки, устранение неровностей на проезжей части дорог, затраты на электроснабжение и техническое обслуживания светофорных объектов; Разработка проектной документации по организации дорожного движения, на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, по установке систем видеонаблюдения и подключению светофорных объектов; Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; Строительство новых и реконструкция существующих светофорных объектов, устройство искусственных неровностей и дорожных ограждений леерного типа |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, ед.; Количество проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Количество перекрестков дорог общего пользования городского округа, оснащенных светофорными объектами, ед.; Протяженность дорожных ограждений леерного типа, м; Количество искусственных дорожных неровностей, ед.; Количество систем видеонаблюдения, ед.; Количество приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения, ед.; Количество ДТП: с пострадавшими, ед.; с количеством погибших, ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015-2018 годах в 1 этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию предусматривается выделение средств в размере 16 721,248 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 3 830,860 тыс. руб.; 2016 год – 4 881,588 тыс. руб.; 2017 год – 4 004,400 тыс. руб.; 2018 год – 4 004,400 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, 11 ед. (к 2019 в сравнении с 2014 увеличение на 116 %); Количество проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 2 ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, 1 ед.; Количество перекрестков дорог общего пользования городского округа, оснащенных светофорными объектами – 11 ед. (к 2019 в сравнении с 2014 увеличение на 22 %); Протяженность дорожных ограждений леерного типа –увеличение от 66 пм до 1 308 пм; Установка искусственных дорожных неровностей – 15 ед. (к 2019 в сравнении с 2014 увеличение на 50%); Установка систем видеонаблюдения – 4 ед.; Приобретение печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения – 270 ед.; Количество ДТП к 2019: с пострадавшими сократится с 75 до 40 ед., количество погибших – от 4 до 0 ед. |

________________________