АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 21 октября 2013 г. | г.Арсеньев | № | 866-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной  программы

«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Арсеньевского городского округа» на 2014-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2013 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»,  руководствуясь  Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Арсеньевского городского округа» на 2014-2015 годы.

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа                       В.Ф.Бутко.

Глава городского округа                                                                         А.А. Дронин

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением  администрации

- Арсеньевского городского округа

- от «21» октября 2013 г. № 866-па

- Муниципальная  программа

- "Обеспечение    земельных участков  инженерной инфраструктурой

- на территории Арсеньевского городского округа»

- на 2014 - 2015 годы

- Паспорт  муниципальной  программы

| - Наименование программы | - Муниципальная программа - "Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Арсеньевского городского округа» - на 2014 - 2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель программы | - Управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа |
| - Соисполнители программы | - Структурные подразделения администрации Арсеньевского городского округа (по согласованию) |
| - Цели программы | 1. Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг; 2. Улучшение жилищных условий семей, имеющих трёх и более детей, путем предоставления земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммунальной инфраструктурой 3. Снижение затрат на строительство жилых домов и улучшение жилищных условий вышеуказанной категории граждан |
| - Задачи программы | Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, электроснабжения и подъездных дорог к земельным участкам |
| - Целевые индикаторы и показатели программы | Увеличение протяженности инженерных сетей на: -водоснабжение -5,5км.; -электроснабжение -5,5км.; -улично-дорожной сети -5,2км. |
| - Этапы и сроки реализации программы | 2014-2015 годы, в три этапа |
| - Объем средств бюджета городского округа на финансирование программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию Программы, всего: 60300,0 тыс.руб. в том числе: 2014 год-5300,0 тыс.руб. 2015 год-55000,0 тыс.руб. По источникам финансирования: 2014 год -3010,0 - краевой бюджет; -2290,0 - бюджет городского округа; 2015 год -38500,0 - краевой бюджет; -16500,0 - бюджет городского округа |
| - Ожидаемые результаты реализации программы | 100% земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей, будут обеспечены инженерной инфраструктурой |

- 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости

- ее решения программными методами

Программа разработана в соответствии с концепцией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», федеральной целевой программой «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства  населения  Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2013 года      № 398-па (в редакции Постановлений Администрации Приморского края от 31 января 2013 года № 25-па, от 29 апреля 2013 года   № 160-па).

Программа определяет цели, задачи и направления обеспечения земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой для снижения затрат на строительство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной категории граждан, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Основным фактором, сдерживающим развитие жилищного строительства, на сегодняшний день остается вопрос обеспечения земельных участков  инженерной инфраструктурой - электроснабжением, водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, подъездными автомобильными дорогами к земельным участкам.

По состоянию на 01.01.2013 года в реестр для получения земельных участков в собственность бесплатно под индивидуальное жилищное строительство  включено 13 семей, имеющих трех и более детей, по состоянию на 01.01.2013 года - 119, по состоянию на 20.07.2013 года - 167.

- В 2013 году городским округом сформировано и предоставлено под индивидуальное жилищное строительство в собственность бесплатно  семьям, имеющих 3 и более детей,  13 земельных участков.

В 2013 году по состоянию на 01 июля городским округом поставлено на кадастровый учет 80 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для предоставления гражданам, имеющих 3 и более детей. По результатам  жеребьевки 70 земельных участков предоставлены в собственность бесплатно. В 2013 году один земельный участок, ранее арендуемый,  был предоставлен в собственность.

Дополнительно формируется 107 земельных участков в микрорайоне «Восточный».

В период с 2013 по 2014 годы городским округом планируется бесплатно предоставить многодетным семьям  191 земельный участок. Предоставляемые земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой и подъездными автомобильными дорогами, строительство которых требует значительных финансовых затрат.

Учитывая, что почти 90% многодетных семей являются малообеспеченными, при получении многодетной семьей земельного участка для индивидуального жилищного строительства при отсутствии необходимой инженерной инфраструктуры создает большие трудности по его застройке.

2.Цели и задачи Программы

2.1.Целями Программы являются:

-создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг;

-улучшение жилищных условий семей, имеющих трёх и более детей, путем предоставления земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.

-снижения затрат на строительство жилых домов и улучшения жилищных условий вышеуказанной  категории граждан;

2.2.Основные задачи Программы:

Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, электроснабжения и  подъездных дорог к земельным участкам.

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые индикаторы и показатели Программы предоставлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Ожидаемые результаты от реализации Программы:

100% земельных участков, предоставленных  гражданам, имеющих трех и более детей, будут обеспечены  инженерной инфраструктурой.

Ожидаемый конечный результат планируется достичь, привлекая денежные средства из краевого  бюджета.

Целевые показатели и индикаторы Программы:

Увеличение протяженности инженерных сетей на:

-водоснабжение-5,5км.;

-электроснабжение-5,5км.;

-улично-дорожной сети-5,2км

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

В целях обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой предусмотрены следующие мероприятия:

а) Получение предварительных технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и транспортной сети -электроснабжения, водоснабжения, подъездных дорог к земельным участкам.

б) Выполнение проектно-сметных работ на инженерную и транспортную инфраструктуру земельных участков:

-проведение торгов на  инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации инженерной и транспортной инфраструктуры;

-проведение инженерных изысканий для подготовки проектно-сметной документации инженерной и транспортной инфраструктуры.

в) Оформление технических условий на подключение к инженерной и транспортной инфраструктуре земельных участков:

-оформление технических условий на подключение к электрическим сетям;

-оформление технических условий на подключение к сетям водоснабжения;

-оформление технических условий на подключение к существующей автомобильной дороге общего пользования;

-подготовка проектно-сметной документации на строительство электрических сетей;

-подготовка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения;

-подготовка проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети;

Экспертиза проектно-сметной документации инженерной и транспортной инфраструктуры.

г) Выполнение строительно-монтажных работ по инфраструктурному обеспечению земельных участков предоставляемых гражданам, имеющих трех и более детей для жилищного строительства:

-проведение торгов на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры;

-получение разрешения на производство строительно-монтажных работ инженерной и транспортной инфраструктуры;

-организация строительно-монтажных работ электрических сетей;

-организация строительно-монтажных сетей водоснабжения;

-организация строительно-монтажных работ улично-дорожной сети;

-получение разрешения на ввод инженерной и транспортной инфраструктуры;

-передача построенных объектов эксплуатирующим организациям.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2014-2015 годы  в три этапа.

1 этап-проектирование - 2014 год в объеме 1000,0 тыс.руб.,

2 этап-выполнение строительно-монтажных работ по инфраструктурному обеспечению земельных участков жилмассива «Кирзавод» -2014-2015 годы в объеме 24300,0 тыс.руб.;

3 этап выполнение строительно-монтажных работ по инфраструктурному обеспечению земельных участков жилмассива «Восточный»-2015 год в объеме 35000,0 тыс.руб.

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию Программы, всего: 60300,0 тыс.руб.

6. Механизм реализации Программы

и контроль за ходом её исполнения

Мероприятия за выполнением указанных мероприятий осуществляется ответственным исполнителем - управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы ответственный исполнитель ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики и инвестиций администрации городского округа  отчет о ходе выполнения программных мероприятий, и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление реализуются в порядке, установленном  Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» за счет средств:

- краевого бюджета;

- бюджета городского округа.

Перечень мероприятий Программы может корректироваться путем внесения изменений в настоящую Программу.

Ответственным исполнителем за реализацию Программы является управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа.

Мониторинг и контроль экономики и инвестиций администрации городского округа доклад о ходе работ по реализации Программы и предложения:

- о внесении изменений в программу;

- об изменении, начиная с очередного финансового года, объема бюджетных ассигнований на реализацию программы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Объём финансирования Программы составляет  60300,0  тыс. руб.

Финансирование Программы планируется из следующих источников:

- краевой бюджет - 41510,0 тыс. руб.;

- бюджет городского округа - 18790,0 тыс. руб.,

в том числе:

по источникам по годам и источникам финансирования:

2014 год- 3010,0 тыс.руб.- краевой бюджет; 2290,0 тыс.руб.- бюджет городского округа;

2015 год-38500,0 тыс.руб.- краевой бюджет; 16500,0 тыс.руб.- бюджет городского округа.

Ресурсное обеспечение предоставлено в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

________________

Приложение №1

к муниципальной программе

«Обеспечение земельных участков

инженерной инфраструктурой территории

Арсеньевского городского округа»

Сведения

о показателях (индикаторах) программы

- "Обеспечение    земельных участков  инженерной инфраструктурой

- на территории Арсеньевского городского округа»

- на 2014 - 2015 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 6 | 7 |
| 1 | Водоснабжение | км | 5,5 | 0 | 5,5 |
| 2 | Электроснабжение | км | 5,5 | 0 | 5,5 |
| 3 | Улично-дорожная сеть | км | 5,2 | 1,2 | 4,0 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Обеспечение земельных участков

инженерной инфраструктурой на территории

Арсеньевского городского округа»

Информация

о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых

на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реали- зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | всего: | 5300,0 | 55000,0 | 60300,0 | Управление архитектуры и градостроительства |  |
|  |  | краевой бюджет | 3010,0 | 38500,0 | 41510,0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 2290,0 | 16500,0 | 18790,0 |  |  |
| 1. | Проектирование | всего | 1000,0 | 0 | 1000,0 | Управление архитектуры и градостроительства | 2014 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 1000,0 | 0 | 1000,0 |  |  |
| 2. | Выполнение строительно-монтажных работ по инфраструктурному обеспечению земельных участков жилмассива «Кирзавод» | всего | 4300,0 | 0 | 4300,0 | Управление архитектуры и градостроительства | 2014 |
|  |  | краевой бюджет | 3010,0 | 0 | 3010,0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 1290,0 | 0 | 1290,0 |  |  |
| 3. | Выполнение строительно-монтажных работ по инфраструктурному обеспечению земельных участков жилмассива «Восточный» | всего | 0 | 55000,0 | 55000,0 | Управление архитектуры и градостроительства | 2015 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 38500,0 | 38500,0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 16500,0 | 16500,0 |  |  |