АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 10 мая 2023 г. | г. Арсеньев | № | 250-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2023 – 2027 годы

В целях организации мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса на территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании муниципального правового акта Арсеньевского городского округа от 21 февраля 2023 года № 21-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 28 декабря 2022 года № 19-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлений администрации Арсеньевского городского округа от 12 августа 2020 года № 480-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Арсеньевского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», от 30 августа 2019 года № 635-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ Арсеньевского городского округа» (в редакции от 08 сентября 2022 года            № 523-па), руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2023 – 2027 годы.

2. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                          В.С. Пивень

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 10 мая 2023 г. № 250-па

Муниципальная программа

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе»

на 2023 – 2027 годы

Паспорт муниципальной программы

| Наименование Программы |  | - Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2023 – 2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы |  | - Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – управление жизнеобеспечения). |
| Соисполнители Программы |  | - финансовое управление администрации городского округа; - управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа. |
| Структура Программы |  | - Основное мероприятие: «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев»; - Основное мероприятие «Подготовка документов о соответствии ГТС критериям безопасности». |
| Цель Программы |  | - развитие ГТС на территории Арсеньевского городского округа. |
| Задача Программы |  | - проведение мероприятий для выполнения капитального ремонта объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньева и его эксплуатации. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы |  | - количество подготовленного задания на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев, ед.; |
|  |  | - количество разработанной декларации безопасности ГТС Дачинского гидроузла г. Арсеньев, ед. |
| Этапы и сроки реализации Программы |  | Программа реализуется в один этап в 2023-2027 годах |
| Объемы средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников |  | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 2 751,738 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2023 год — 2 751,738 тыс. руб.; 2024 год — 0,00 тыс. руб.; 2025 год — 0,00 тыс. руб.; 2026 год — 0,00 тыс. руб.; 2027 год — 0,00 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы – 2 751,738 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год — 2 751,738 тыс. руб.; 2024 год — 0,00 тыс. руб.; 2025 год — 0,00 тыс. руб.; 2026 год — 0,00 тыс. руб.; 2027 год — 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  | - разработать 1 единицу задания на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев; - Разработать 1 единицу декларации безопасности ГТС Дачинского гидроузла г. Арсеньев. |

_________________

I. «Приоритеты государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы  «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2023 – 2027 годы (далее — муниципальная программа) установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Федеральным Законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года        № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным Законом Российской Федерации от 21 июля 1997 года                     № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па;

- Стратегией социально-экономического развития Арсеньевского городского округа на период до 2030 года, утвержденной Решением Думы Арсеньевского городского округа от 25 декабря 2019 года № 410;

- Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Арсеньевского городского округа на период 2015-2028 году,  утвержденной Решением Думы Арсеньевского городского округа от 10 марта 2016 года № 799.

Основным приоритетом муниципальной политики городского округа является:

- проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа и обеспечения бесперебойной подачи потребителям водопроводной воды.

Решение указанных проблем требует реализации комплексной системы мер,  которые целесообразно осуществлять с использованием программно-целевого метода, поскольку эти мероприятия:

- входят в число приоритетов для формирования отдельной программы, а их реализация позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения и качества окружающей среды, гарантировать обеспечение защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечивают энергетическую безопасность города;

- не могут быть проведены в пределах 1 года и требуют значительных объемов бюджетного финансирования;

- носят комплексный характер, при этом их успешная реализация окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее развитие экономики городского округа, повышая эффективность деятельности организаций в отраслях, использующих водные ресурсы.

Целью муниципальной программы является о развитие ГТС на территории Арсеньевского городского округа.

Достижение поставленной цели требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и реализации следующей задачи:

- проведение мероприятий для выполнения капитального ремонта объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньева и его эксплуатации.

Исходя из указанной задачи муниципальной программы мероприятия сгруппированы в основные мероприятия:

- «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев»;

- «Подготовка документов о соответствии ГТС критериям безопасности».

Водохранилище предназначено для водоснабжения населения и предприятий  г. Арсеньев. Сооружения эксплуатируются с 1995 года.

Состав и назначение сооружений:

- каменно-земляная плотина, предназначена для создания водохранилища необходимой емкости;

- водосбросное сооружение, предназначено для пропуска паводковых расходов расчетной обеспеченности;

- донный водоспуск, предназначен для осуществления попусков и опорожнения водохранилища;

- водозаборное сооружение, предназначено для забора воды и подачи ее потребителю.

Проведение мероприятий по разработке и экспертизе проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев и капитальны ремонт  объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев позволит обеспечить проведение капитального ремонта траншейного водосброса  объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев.

II. Перечень показателей муниципальной программы

Плановые значения показателей муниципальной программы, характеризующие эффективность реализации мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

III. Основные параметры потребности

в трудовых ресурсах, необходимых для реализации

муниципальной программы

Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы, в связи с отсутствием разработанной проектно-сметной документации отсутствует.

IV. Перечень мероприятий муниципальной программы

и план их реализации

Перечень мероприятий муниципальной программы и план их реализации приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

V. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджетов городского округа и Приморского края.

Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

- организует и обеспечивает реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- принимает решение о включении контрольных событий мероприятий подпрограмм в Перечень контрольных событий;

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по запросу представляет в управление экономики администрации Арсеньевского городского округа (далее — управление экономики) отчеты по форме согласно приложениям № 12, № 14, № 15 к постановлению администрации  Арсеньевского городского округа от 12 августа 2020 года № 480-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Арсеньевского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Арсеньевского городского округа» заполняемые нарастающим итогом с начала финансового года. Данные к ежеквартальным отчетам формируются и направляются в Программном комплексе ответственным исполнителем в управление экономики и инвестиций в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

- подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы и представляет его в управление экономики и инвестиций в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

- несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы.

Выполнение мероприятий муниципальной программы планируется за счет средств бюджета городского округа и субсидий из бюджета Приморского края на основании Порядка предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 940-па «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы. Для реализации мероприятий муниципальной программы средства федерального бюджета не привлекаются.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) в рамках муниципальной программы)

Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной программы не формируются.

VII. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 2 751,738 тыс. руб., в том числе из средств бюджета Арсеньевского городского округа 2 751,738 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета городского округа, подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  за счет  средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников (далее - внебюджетные источники), бюджета Приморского края в случае участия Приморского края в реализации мероприятий муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы, приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

VIII. Налоговые льготы (налоговые расходы)

Налоговые льготы (налоговые расходы) в рамках настоящей муниципальной программы не предусмотрены.

____________________

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие водохозяйственного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2023 – 2027 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2023 – 2027 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество подготовленного задания на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество разработанных деклараций безопасности ГТС Дачинского гидроузла | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

________________

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие водохозяйственного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2023 – 2027 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2023 – 2027 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата начала реализации | дата окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие: «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, финансовое управление администрации городского округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Наличие утвержденного задания на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев» | Количество подготовленного задания на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев |
| 1.1. | Подготовка задания на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт траншейного водосброса Дачинского гидроузла г. Арсеньев, в том числе на выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: «Подготовка документов о соответствии ГТС критериям безопасности» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, управление архитектуры и градостроительства, финансовое управление администрации городского округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Получение декларации безопасности ГТС Дачинского гидроузла | Количество разработанных деклараций безопасности ГТСДачинского гидроузла. |
| 2.1. | Декларация безопасности ГТС Дачинского гидроузла |  |  |  |  |  |

_________________

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2023 – 2027 годы |
| --- | --- |

Информация

о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета городского округа

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, принятой в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2023 – 2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа, финансовое управление администрации городского округа | 986 | х | х | х | 2 751,738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 751,738 |
| 1. | Основное мероприятие: «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, финансовое управление администрации городского округа | 986 | х | х | х | 693,738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,738 |
| 1.1. | Подготовка задания на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт траншейного водосброса Дачинского гидроузла г. Арсеньев, в том числе на выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий |  | 986 | 0406 | 0890121119 | 244 | 693,738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,738 |
| 2. | Основное мероприятие: «Подготовка документов о соответствии ГТС критериям безопасности» | Управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа, финансовое управление администрации городского округа | 986 | х | х | х | 2 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 058,0 |
| 2.1. | Декларация безопасности ГТС Дачинского гидроузла |  | 986 | 0406 | 0890321121 | 244 | 2 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 058,0 |

_______________

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2023 – 2027 годы |
| --- | --- |

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы городского округа

за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализации ее

целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края и внебюджетных источников

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | ГРБС | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
|  | Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2020 – 2024 годы | всего | 986 | 2 751,738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 751,738 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 2 751,738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 751,738 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие: «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев» | всего |  | 693,738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,738 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 693,738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,738 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Подготовка задания на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт траншейного водосброса Дачинского гидроузла г. Арсеньев, в том числе на выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий | всего |  | 693,738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,738 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 693,738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,738 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие: «Подготовка документов о соответствии ГТС критериям безопасности» | всего | 986 | 2 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 058,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 2 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 058,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Декларация безопасности ГТС Дачинского гидроузла | всего | 986 | 2 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 058,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 2 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 058,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

__________________