АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 08 февраля 2017 г. | г.Арсеньев | № | 76-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 28 января 2015 года № 25-па «Об утверждении муниципальной программы Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы»

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года                 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 28 января 2015 года № 25-па (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить паспорт Программы в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Изложить абзацы шестой, седьмой, восьмой, девятый раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» Программы в следующей редакции:

«Основным фактором, сдерживающим развитие жилищного строительства, остается вопрос обеспечения земельных участков, предоставленных (предоставляемых) многодетным семьям инженерной инфраструктурой (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) и проездами к земельным участкам.

Предоставленные и планируемые к предоставлению земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам. Организация в границах городского округа населения электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений относится к полномочиям органов местного самоуправления.»;

1.3. Дополнить раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели выполнения Программы» Программы пунктами 16, 17 следующего содержания:

«16. Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, ед.;

17. Количество земельных участков, обеспеченных проездами к земельным участкам, ед.»;

1.4. Заменить в абзаце седьмом раздела 4 «Обобщенная характеристика мероприятий» Программы слова «2015-2018» словами «2015-2020»;

1.5. Заменить в абзаце третьем раздела 5 «Сроки и этапы реализации Программы» Программы слова «реализуется в 2016-2018 годах в четыре этапа» словами «реализуется в 2015-2020 годах в шесть этапов»;

1.6. Изложить пункт 7.1. раздела 7 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы в следующей редакции:

«7.1. Общий объем финансирования составляет 1 042 078 887,02 руб., в том числе по годам:

2015 год — 58 754 211,98 руб.

2016 год — 42 392 068,04 руб.

2017 год — 281 676 801,00 руб.

2018 год — 122 982 602,00 руб.

2019 год — 113 886 602,00 руб.

2020 год — 422 386 602,00 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств федерального бюджета – 32 507 948,93 руб., в том числе по годам:

2015 год — 19 463 282,31 руб.

2016 год — 1 306 345,62 руб.

2017 год — 1 676 903,00 руб.

2018 год — 3 353 806,00 руб.

2019 год — 3 353 806,00 руб.

2020 год — 3 353 806,00 руб.

Объем средств, привлекаемых из государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 183 629 006,42 руб., в том числе по годам:

2017 год — 183 629 006,42 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств бюджета Приморского края – 563 116 420,52 руб., в том числе по годам:

2015 год — 19 198 293,17 руб.

2016 год — 9 481 541,35 руб.

2017 год — 22 491 398,00 руб.

2018 год — 93 179 596,00 руб.

2019 год — 85 982 796,00 руб.

2020 год — 332 782 796,00 руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы – 202 825 511,15 руб., в том числе по годам:

2015 год — 20 092 636,50 руб.

2016 год — 31 604 181,07 руб.

2017 год — 13 879 493,58 руб.

2018 год — 26 449 200,00 руб.

2019 год — 24 550 000,00 руб.

2020 год — 86 250 000,00 руб.

Объем привлекаемых внебюджетных средств составит 60 000 000,00 руб., в том числе по годам:

2017 год — 60 000 000,00 руб.»;

1.7. Изложить приложения № 1, № 2 к Программе в редакции приложений № 2, № 3 соответственно к настоящему постановлению;

1.8. Изложить Паспорт подпрограммы «Ремонт муниципального жилищного фонда» на 2015-2020 годы Программы в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;

1.9. Внести в подпрограмму «Ремонт муниципального жилищного фонда» на 2015-2020 годы Программы (далее – Подпрограмма) следующие изменения:

1.9.1. Заменить в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы число «19 520,16» числом «23 231,494»;

1.9.2. Заменить в разделе 2 приложения № 2 к Подпрограмме число «5 445,98» числом «7 811,334», число «3 000,00» числом «4 671,953», число «2 445,98» числом «3 139,381»;

1.9.3. Заменить в разделе 3 приложения № 2 к Подпрограмме число «3 000,00» числом «3 600,00», число «2 500,00» числом «3 100,00»;

1.9.4. Заменить в разделе «Всего» приложения № 2 к Подпрограмме число «17 020,16» числом «23 231,494»;

1.10. Изложить Паспорт подпрограммы «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2016-2020 годы Программы в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;

1.11. Внести в подпрограмму «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2016-2020 годы Программы (далее – Подпрограмма) следующие изменения:

1.11.1. Дополнить абзац третий раздела 4 «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы позицией следующего содержания:

«- на капитальный ремонт участка водопроводной сети от котельной по адресу ул. Балабина, 22 до нежилого здания лыжной базы «Бодрость»;

1.11.2. Дополнить раздел 4 «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы абзацем пятым следующего содержания:

«Кроме этого, предусмотрено проведение экспертиз сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа.»;

1.11.3. Изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 458 434 140,54 руб., в том числе по годам:

2016 год — 28 829 640,54 руб.

2017 год — 248 258 500,00 руб.

2018 год — 65 346 000,00 руб.

2019 год — 56 250 000,00 руб.

2020 год — 59 750 000,00 руб.

Объем средств, привлекаемых из Фонда – 183 629 006,42 руб., в том числе по годам:

2017 год — 183 629 006,42 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края – 151 624 257,22 руб., в том числе по годам:

2016 год — 6 627 457,22 руб.

2018 год — 52 196 800,00 руб.

2019 год — 45 000 000,00 руб.

2020 год — 47 800 000,00 руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы – 63 180 876,90 руб., в том числе по годам:

2016 год — 22 202 183,32 руб.

2017 год — 4 629 493,58 руб.

2018 год — 13 149 200,00 руб.

2019 год — 11 250 000,00 руб.

2020 год — 11 950 000,00 руб.

Объем привлекаемых внебюджетных средств составит 60 000 000,00 руб., в том числе по годам:

2017 год — 60 000 000,00 руб.»;

1.11.4. Изложить приложение № 2 к Подпрограмме в редакции приложения     № 6 к настоящему постановлению;

1.12. Изложить Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы Программы в редакции приложения № 7 к настоящему постановлению;

1.13. Внести в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы Программы (далее – Подпрограмма) следующие изменения:

1.13.1. Изложить в разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» Подпрограммы, Приложение № 2 к Подпрограмме сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы в следующей редакции:

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 41 |

1.13.2. Изложить приложение № 1 к Подпрограмме в редакции приложения     № 8 к настоящему постановлению;

1.14. Изложить приложение № 7 к Программе в редакции приложения № 9 к настоящему постановлению;

1.14.1. Изложить приложения № 1, № 2 к Подпрограмме «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы Программы в редакции приложений № 10, № 11 соответственно к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации городского округа направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. Главы городского округа                                                                              А.А.Бронц

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «08» февраля 2017 года №76-па |
| --- | --- |

Паспорт муниципальной Программы

| Наименование Программы | муниципальная Программа Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| Соисполнители Программы | финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа, управление экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа, управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа, управление имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа, управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа |
| Структура Программы | 1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы (приложение № 3); 2. Подпрограмма «Ремонт муниципального жилищного фонда» на 2015-2020 годы (приложение № 4); 3. Подпрограмма «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2016-2020 годы (приложение № 5); 4. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы (приложение № 6); 5. Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы (приложение № 7). |
| Цели Программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Арсеньевского городского округа (далее - городской округ); 2. Повышение качества и доступности, предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг; 3. Гарантированное обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами; 4. Гарантированное обеспечение населения городского округа услугами по водоотведению; 5. Стимулирование и развитие жилищного строительства. |
| Задачи Программы | 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее - аварийные дома), в благоустроенные жилые помещения; 2. Поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы; 3. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой; 4. Устранение физического износа, поддержание и улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда; 5. Обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и обеспечение услугами по водоотведению. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы | 1. Количество расселяемых жилых помещений, ед.; 2. Количество расселяемых человек, чел.; 3. Расселяемая площадь в аварийных домах, кв. м; 4. Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания, чел.; 5. Количество аварийных домов, ед.; 6. Доля граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, требующем проведения капитального ремонта, %; 7. Площадь муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта, кв.м.; 8. Потери в сетях водоснабжения, %; 9. Уровень износа объектов водоотведения, %; 10. Уровень износа объектов водоснабжения, %; 11. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед.; 12. Дополнительная протяженность инженерных сетей водоснабжения, км; 13. Дополнительная протяженность инженерных сетей водоотведения, км; 14. Дополнительная протяженность инженерных сетей электроснабжения, км; 15. Дополнительная протяженность проездов к земельным участкам, км; 16. Земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой, кол-во; 17. Земельные участки, обеспеченные проездами к земельным участкам, кол-во. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства», «Ремонт муниципального жилищного фонда», «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» Программы реализуются в один этап в 2015-2020 годах Подпрограмма «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» Программы реализуется в 2016-2020 годах в два этапа: 1-ый этап – 2016-2017 годы; 2-ой этап – 2017-2020 годы Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» Программы реализуется в 2015-2020 годах в шесть этапов |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы (в текущих ценах каждого года) | Общий объем финансирования составляет 1 042 078 887,02 руб., в том числе по годам: 2015 год — 58 754 211,98 руб.; 2016 год — 42 392 068,04 руб.; 2017 год — 281 676 801,00 руб.; 2018 год — 122 982 602,00 руб.; 2019 год — 113 886 602,00 руб.; 2020 год — 422 386 602,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств федерального бюджета – 32 507 948,93 руб., в том числе по годам: 2015 год — 19 463 282,31 руб.; 2016 год — 1 306 345,62 руб.; 2017 год — 1 676 903,00 руб.; 2018 год — 3 353 806,00 руб.; 2019 год — 3 353 806,00 руб.; 2020 год — 3 353 806,00 руб. Объем средств, привлекаемых из государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 183 629 006,42 руб., в том числе по годам: 2017 год — 183 629 006,42 руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств бюджета Приморского края – 563 116 420,52 руб., в том числе по годам: 2015 год — 19 198 293,17 руб.; 2016 год — 9 481 541,35 руб.; 2017 год — 22 491 398,00 руб.; 2018 год — 93 179 596,00 руб.; 2019 год — 85 982 796,00 руб.; 2020 год — 332 782 796,00 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы – 202 825 511,15 руб., в том числе по годам: 2015 год — 20 092 636,50 руб.; 2016 год — 31 604 181,07 руб.; 2017 год — 13 879 493,58 руб.; 2018 год — 26 449 200,00 руб.; 2019 год — 24 550 000,00 руб.; 2020 год — 86 250 000,00 руб. Объем привлекаемых внебюджетных средств составит 60 000 000,00 руб., в том числе по годам: 2017 год — 60 000 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | 1. Переселение 54 граждан из 18 жилых помещений аварийного жилищного фонда. Снос двух аварийных домов площадью 887,13 кв.м.; 2. Сокращение потерь в инженерных сетях: - потери в сетях водоснабжения сократятся с 18% до 14%; - уровень износа объектов водоснабжения сократится с 92% до 81%; - уровень износа объектов водоотведения сократится с 83% до 69%; 3. Улучшение жилищных условий (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) не менее 41 молодой семьи, проживающей в Арсеньевском городском округе; 4. 559 земельных участков, предоставленные гражданам, имеющих трех и более детей, будут обеспечены инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам. |

_____________

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «08» февраля 2017 года № 76-па Приложение № 1 к муниципальной Программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателей нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество аварийных домов | ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Количество расселяемых жилых помещений | ед. | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 3. | Количество расселяемых человек | чел. | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 4. | Расселяемая площадь в аварийных домах | кв.м. | 0 | 887,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887,13 |
| 5. | Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания | чел. | 808 | 1 298 | 1 708 | 2 100 | 2 410 | 2 805 | 2805 |
| 6. | Доля граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, требующем проведения капитального ремонта | % | 78,52 | 68,40 | 57,76 | 47,56 | 41,10 | 32,30 |  |
| 7. | Площадь муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта | кв.м. | 41 881,87 | 36 820,41 | 31 220,30 | 25 665,23 | 20 172,41 | 16 438,20 | 172 198,42 |
| 8. | Потери в сетях водоснабжения | % | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |  |
| 9. | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 92 | 90 | 87 | 85 | 83 | 81 |  |
| 10. | Уровень износа объектов водоотведения | % | 83 | 80 | 78 | 75 | 72 | 69 |  |
| 11. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | чел. | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 41 |
| 12. | Дополнительная протяженность инженерных сетей водоснабжения | км. | 0 | 0 | 7,5 | 3,0 | 4,0 | 0 | 14,5 |
| 13. | Дополнительная протяженность инженерных сетей водоотведения | км. | 0 | 0 | 7,5 | 3,0 | 4,0 | 0 | 14,5 |
| 14. | Дополнительная протяженность инженерных сетей электроснабжения | км. | 0 | 0 | 7,5 | 3,0 | 4,0 | 0 | 14,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Дополнительная протяженность проездов к земельным участкам | км. | 4,8 | 0 | 2,7 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12,5 |
| 16. | Земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 220 | 559 |
| 17. | Земельные участки, обеспеченные проездами к земельным участкам | кол-во | 200 | 0 | 63 | 0 | 76 | 220 | 559 |

_____________

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «08» февраля 2017 года № 76-па Приложение № 2 к муниципальной Программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы

| № п/п | Срок реализации | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Бюджет Приморского края | Бюджет городского округа | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2015 год | 19 009 761,38 | 0,00 | 4 744 798,40 | 11 906 756,50 | 0,00 | 35 661 316,28 |
| 2. | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 643,50 | 0,00 | 300 643,50 |
| Итого: |  | 19 009 761,38 | 0,00 | 4 744 798,40 | 12 207 400,00 | 0,00 | 35 961 959,78 |
| Подпрограмма «Ремонт муниципального жилищного фонда» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 160,00 | 0,00 | 2 820 160,00 |
| 2. | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 811 334,00 | 0,00 | 7 811 334,00 |
| 3. | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 4. | 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 5. | 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6. | 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 231 494,00 | 0,00 | 23 231 494,00 |
| Подпрограмма «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 6 627 457,22 | 22 202 183,32 | 0,00 | 28 829 640,54 |
| 2. | 2017 год | 0,00 | 183 629 006,42 | 0,00 | 4 629 493,58 | 60 000 000,00 | 248 258 500,00 |
| 3. | 2018 год | 0,00 | 0,00 | 52 196 800,00 | 13 149 200,00 | 0,00 | 65 346 000,00 |
| 4. | 2019 год | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 11 250 000,00 | 0,00 | 56 250 000,00 |
| 5. | 2020 год | 0,00 | 0,00 | 47 800 000,00 | 11 950 000,00 | 0,00 | 59 750 000,00 |
| Итого: |  | 0,00 | 183 629 006,42 | 151 624 257,22 | 63 180 876,90 | 60 000 000,00 | 458 434 140,54 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2015 год | 453 520,93 | 0,00 | 627 354,07 | 250 000,00 | 0,00 | 1 330 875,00 |
| 2. | 2016 год | 1 306 345,62 | 0,00 | 1 720 084,13 | 700 020,25 | 0,00 | 3 726 450,00 |
| 3. | 2017 год | 1 676 903,00 | 0,00 | 2 491 398,00 | 650 000,00 | 0,00 | 4 818 301,00 |
| 4. | 2018 год | 3 353 806,00 | 0,00 | 4 982 796,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 9 636 602,00 |
| 5. | 2019 год | 3 353 806,00 | 0,00 | 4 982 796,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 9 636 602,00 |
| 6. | 2020 год | 3 353 806,00 | 0,00 | 4 982 796,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 9 636 602,00 |
| Итого: |  | 13 498 187,55 | 0,00 | 19 787 224,20 | 5 500 020,25 | 0,00 | 38 785 432,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 13 826 140,70 | 5 115 720,00 | 0,00 | 18 941 860,70 |
| 2. | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 |
| 3. | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 4. | 2018 год | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 5. | 2019 год | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6. | 2020 год | 0,00 | 0,00 | 280 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 386 960 140,70 | 98 705 720,00 | 0,00 | 485 665 860,70 |
| Общие объемы финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2015 год | 19 463 282,31 | 0,00 | 19 198 293,17 | 20 092 636,50 | 0,00 | 58 754 211,98 |
| 2. | 2016 год | 1 306 345,62 | 0,00 | 9 481 541,35 | 31 604 181,07 | 0,00 | 42 392 068,04 |
| 3. | 2017 год | 1 676 903,00 | 183 629 006,42 | 22 491 398,00 | 13 879 493,58 | 60 000 000,00 | 281 676 801,00 |
| 4. | 2018 год | 3 353 806,00 | 0,00 | 93 179 596,00 | 26 449 200,00 | 0,00 | 122 982 602,00 |
| 5. | 2019 год | 3 353 806,00 | 0,00 | 85 982 796,00 | 24 550 000,00 | 0,00 | 113 886 602,00 |
| 6. | 2020 год | 3 353 806,00 | 0,00 | 332 782 796,00 | 86 250 000,00 | 0,00 | 422 386 602,00 |
| Всего по Программе: |  | 32 507 948,93 | 183 629 006,42 | 563 116 420,52 | 202 825 511,15 | 60 000 000,00 | 1 042 078 887,02 |

_____________

|  | Приложение № 4 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «08» февраля 2017 года № 76-па Приложение № 4 к муниципальной Программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы Ответственный исполнитель подпрограммы | «Ремонт муниципального жилищного фонда» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма) Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее - управление жизнеобеспечения) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы Основные мероприятия Подпрограммы | Управление имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа 1. Обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов; 2. Обязательства по уплате за проведенные мероприятия: - содержание и текущий ремонт муниципального жилищного фонда за счет возмещения разницы в размере платы, вносимой нанимателем и установленным договором управления многоквартирного дома; - капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; - доля платы за муниципальные жилые и нежилые помещения при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, проводимого собственниками на основании решения общего собрания; - проведение технического обследования муниципальных жилых помещений специализированными организациями; - организация мероприятий по вскрытию пустующих муниципальных жилых помещений; - выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома № 14 по пр. Горького в соответствии с исполнительным листом 2-439/2006 от 08.05.2007, выданным Арсеньевским городским судом Приморского края |
| Цели Подпрограммы | 1. Создание благоприятных и безопасных условий проживания для жизни и здоровья граждан на территории Арсеньевского городского округа; 2. Ликвидация физического износа муниципальных жилых домов и муниципальных жилых помещений с целью предупреждения их разрушения и продления срока службы |
| Задачи Подпрограммы | 1. Выполнение работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома за счёт оплаты разницы в размере платы, вносимой нанимателем и установленной договором управления многоквартирного дома; 2. Выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе за счёт доли платы за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах, проводимого собственниками на основании решения общего собрания в связи с физическим износом в процессе эксплуатации отдельных конструктивных элементов и инженерно-технического оборудования многоквартирного жилого дома; 3. Выполнение обязательства по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в доле платы за муниципальные жилые помещения, в соответствии с законом Приморского края от 07 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приморского края»; 4. Проведение технического обследования муниципальных жилых помещений специализированными организациями; 5. Организация мероприятий по вскрытию пустующих муниципальных жилых помещений; 6. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома № 14 по пр. Горького в соответствии с исполнительным листом 2-439/2006 от 08.05.2007, выданным Арсеньевским городским судом Приморского края |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания, чел.; 2. Доля граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, требующем капитального ремонта, %; 3. Площадь муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта, кв.м. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах в один этап. |
| Объёмы средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы | Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 23 231 494,00 руб. за счёт средств бюджета Арсеньевского городского округа, в том числе по годам: 2015 год - 2 820,16 тыс. руб. в том числе на выполнение обязательства по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в соответствии с законом Приморского края от 07 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приморского края» в размере 2 251,30 тыс. руб.; на проведение технического обследования муниципальных жилых помещений специализированными организациями; 2016 год – 7 811,334 тыс. руб. в том числе на выполнение обязательства по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в соответствии с законом Приморского края от 07 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приморского края» в размере 3 139,381 тыс. руб.; на проведение технического обследования муниципальных жилых помещений специализированными организациями; 2017 год – 3 600,00 тыс. руб. в том числе на выполнение обязательства по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в соответствии с законом Приморского края от 07 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приморского края» в размере 3 100,00 тыс. руб.; на проведение технического обследования муниципальных жилых помещений специализированными организациями; 2018 год – 3 000,00 тыс. руб. в том числе на выполнение обязательства по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в соответствии с законом Приморского края от 07 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приморского края» в размере 2 500,00 тыс. руб.; на проведение технического обследования муниципальных жилых помещений специализированными организациями; 2019 год – 3 000,00 тыс. руб. в том числе на выполнение обязательства по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в соответствии с законом Приморского края от 07 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приморского края» в размере 2 500,00 тыс. руб.; на проведение технического обследования муниципальных жилых помещений специализированными организациями; 2020 год – 3 000,00 тыс. руб. в том числе на выполнение обязательства по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в соответствии с законом Приморского края от 07 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приморского края» в размере 2 500,00 тыс. руб.; на проведение технического обследования муниципальных жилых помещений специализированными организациями. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Капитальный ремонт жилищного фонда позволит: 1. Улучшить условия 2 805 гражданам, проживающим в жилых домах муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта (32,3%); 2. Продлить срок эксплуатации жилых домов, требующих капитального ремонта; 3. Провести капитальный ремонт муниципальных жилых помещений общей площадью 16 438,2 кв.м. |

_____________

|  | Приложение № 5 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «08» февраля 2017 года № 76-па Приложение № 5 к муниципальной Программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

Паспорт Подпрограммы

| Название Подпрограммы | Подпрограмма «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2016-2020 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Структура Подпрограммы | Основное мероприятие «Обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| Цели Подпрограммы | 1. Гарантированное обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; 2. Гарантированное обеспечение населения городского округа услугами по водоотведению. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Повышение качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям; 2. Повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории городского округа; 3. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности, включая сокращение непроизводительных расходов при оказании услуг по водоснабжению и водоотведению. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) потери в сетях водоснабжения, %; 2) уровень износа объектов водоснабжения, %; 3) уровень износа объектов водоотведения, %. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2016-2020 годах в два этапа: 1 этап – 2016-2017 годы; 2 этап – 2018-2020 годы. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 458 434 140,54 руб., в том числе по годам: 2016 год — 28 829 640,54 руб.; 2017 год — 248 258 500,00 руб.; 2018 год — 65 346 000,00 руб.; 2019 год — 56 250 000,00 руб.; 2020 год — 59 750 000,00 руб. Объем средств, привлекаемых из Фонда – 183 629 006,42 руб., в том числе по годам: 2017 год — 183 629 006,42 руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края – 151 624 257,22 руб., в том числе по годам: 2016 год — 6 627 457,22 руб.; 2018 год — 52 196 800,00 руб.; 2019 год — 45 000 000,00 руб.; 2020 год — 47 800 000,00 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы – 63 180 876,90 руб., в том числе по годам: 2016 год — 22 202 183,32 руб.; 2017 год — 4 629 493,58 руб. 2018 год — 13 149 200,00 руб.; 2019 год — 11 250 000,00 руб.; 2020 год — 11 950 000,00 руб. Объем привлекаемых внебюджетных средств составит 60 000 000,00 руб., в том числе по годам: 2017 год — 60 000 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих показателей социально-экономической эффективности: 1) потери в сетях водоснабжения сократятся с 18% до 14%; 2) уровень износа объектов водоснабжения сократится с 92% до 81%; 3) уровень износа объектов водоотведения сократится с 83% до 69%. _____________ |

|  | Приложение № 6 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «08» февраля 2017 года № 76-па Приложение № 2 к подпрограмме «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2016-2020 годы |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении подпрограммы «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2016-2020 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование, руб. |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие «Обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами»: | 28124040,54 | 28124040,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2016 г. |
| 1.1 | Разработка проектов для капитального ремонта водопроводной сети, в том числе | 269572,12 | 269572,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2016 г. |
| 1.1.1 | - подготовка проекта на капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Балабина | 269572,12 | 269572,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | за счет бюджета городского округа | 269572,12 | 269572,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт водопроводной сети в районах Арсеньевского городского округа, в том числе: | 18851563,57 | 18831156,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2016 г. |
| 1.2.1 | По ул. Балабина 1100 м и подключение насосной станции | 9844000,00 | 9844000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | за счет бюджета городского округа | 9844000,00 | 9844000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.2 | По пр. Горького 1160 м (от ул. Островского до ул. Ленинская), в том числе: | 8898251,33 | 8898251,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.2.1 | - подготовка проекта на капитальный ремонт по пр. Горького 1160 м (от ул. Островского до ул. Ленинская) | 195000,00 | 195000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | за счет бюджета городского округа | 195000,00 | 195000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.2.2 | - капитальный ремонт водопроводной сети по пр. Горького 1160 м (от ул. Островского до ул. Ленинская) | 8703251,33 | 8703251,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | за счет бюджета городского округа | 8703251,33 | 8703251,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.3. | Поставка насоса для нужд администрации Арсеньевского городского округа | 81000,00 | 81000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет бюджета городского округа | 81000,00 | 81000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Выполнение работ по установке перемычки диаметром 200 мм | 28312,24 | 28312,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет бюджета городского округа | 28312,24 | 28312,24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт водопроводной сети Ø 500 мм протяженностью 625 м по ул. Ломоносова, от ул. 25 лет Арсеньева до ул. Островского, от ВК – 39 до ВК - 47 | 8284321,53 | 8284321,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2016 г. |
|  | за счет бюджета Приморского края | 6627457,22 | 6627457,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | за счет бюджета городского округа | 1656864,31 | 1656864,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Подготовка проекта и капитальный ремонт водопровода под индивидуальное жилое строительство в районе ул. Кирзаводская, в том числе: | 428833,86 | 428833,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2016 г. |
| 1.4.1 | - подготовка проекта на капитальный ремонт водопровода под индивидуальное жилое строительство в районе ул. Кирзаводская | 15000,00 | 15000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2016 г. |
|  | за счет бюджета городского округа | 15000,00 | 15000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.2 | - капитальный ремонт водопровода под индивидуальное жилое строительство в районе ул. Кирзаводская | 413833,86 | 413833,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2016 г. |
|  | за счет бюджета городского округа | 413833,86 | 413833,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Балабина | 99 577,46 | 99 577,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2016 г. |
|  | за счет бюджета городского округа | 99 577,46 | 99 577,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6 | Капитальный ремонт фасада насосной станции по ул. Балабина | 190172,00 | 190172,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2016 г. |
|  | за счет бюджета городского округа | 190172,00 | 190172,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: «Подготовка проекта на реконструкцию водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная» | 8258500,00 | 0 | 8258500,00 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2017 г. |
| 2.1 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 8258500,00 | 0 | 8258500,00 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2017 г. |
| 2.1.1 | - подготовка проекта на реконструкцию водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная | 6048344,04 | 0 | 6048344,04 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | за счет Фонда | 3629006,42 | 0 | 3629006,42 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | за счет бюджета Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | за счет бюджета городского округа | 2419337,62 | 0 | 2419337,62 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.2 | - разработка рабочей документации на реконструкцию водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная | 2210155,96 | 0 | 2210155,96 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2017 г. |
|  | за счет бюджета городского округа | 2210155,96 | 0 | 2210155,96 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | 705600,00 | 705600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2016 г. |
| 3.1 | Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения Дачинского гидроузла | 495600,00 | 495600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2016 г. |
|  | за счет бюджета городского округа | 495600,00 | 495600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2 | Экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения Дачинского гидроузла | 210000,00 | 210000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2016 г. |
|  | за счет бюджета городского округа | 210000,00 | 210000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие: «Разработка проектов на строительство, модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | 4499000,00 | 0 | 0 | 4499000,00 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2017-2018 гг. |
| 4.1 | Подготовка проекта на реконструкцию водопроводных очистных сооружений р. Арсеньевка | 2279000,00 | 0 | 0 | 2279000,00 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2017-2018 гг. |
|  | за счет бюджета Приморского края | 1823200,00 | 0 | 0 | 1823200,00 | 0 | 0 |  |  |
|  | за счет бюджета городского округа | 455800,00 | 0 | 0 | 455800,00 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2 | Подготовка проекта на реконструкцию канализационных очистных сооружений | 2120000,00 | 0 | 0 | 2120000,00 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2017-2018 гг. |
|  | за счет бюджета Приморского края | 1696000,00 | 0 | 0 | 1696000,00 | 0 | 0 |  |  |
|  | за счет бюджета городского округа | 424000,00 | 0 | 0 | 424000,00 | 0 | 0 |  |  |
| 4.3 | Подготовка проекта на устройство подкачивающей насосной станции и прокладки водопровода по ул. Целинная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2017 г. |
|  | за счет бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.4 | Подготовка проекта на капитальный ремонт участка водопроводной сети от котельной по адресу ул. Балабина, 22 до нежилого здания лыжной базы «Бодрость» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2017 г. |
|  | за счет бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.5 | Проведение экспертиз сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа | 100000,00 | 0 | 0 | 100000,00 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2017 г. |
|  | за счет бюджета городского округа | 100000,00 | 0 | 0 | 100000,00 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие: «Cтроительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | 416847000,00 | 0 | 240000000,0 | 60847000,00 | 56250000,00 | 59750000,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2017-2020 гг. |
| 5.1 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная | 240000000,00 | 0 | 240000000,0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2017-2018 гг. |
|  | за счет Фонда | 180000000,00 | 0 | 180000000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | за счет бюджета Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | за счет бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | за счет внебюджетных средств | 60000000,00 | 0 | 60000000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.2 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водозаборе реки Арсеньевка | 4198500,00 | 0 | 0 | 4198500,00 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2018 г. |
|  | за счет бюджета Приморского края | 3358800,00 | 0 | 0 | 3358800,00 | 0 | 0 |  |  |
|  | за счет бюджета городского округа | 839700,00 | 0 | 0 | 839700,00 | 0 | 0 |  |  |
| 5.3 | Реконструкция канализационных очистных сооружений по классической схеме | 44998500,00 | 0 | 0 | 36498500,00 | 5000000,0 | 3500000,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2020 г. |
|  | за счет бюджета Приморского края | 35998800,00 | 0 | 0 | 29198800,00 | 4000000,0 | 2800000,0 |  |  |
|  | за счет бюджета городского округа | 8999700,00 | 0 | 0 | 7299700,00 | 1000000,0 | 700000,00 |  |  |
| 5.4 | Модернизация системы водоснабжения с устройством подкачивающей станции по ул. Целинная (Ø 100 мм, протяженность 300) | 900000,00 | 0 | 0 | 900000,00 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2017 г. |
|  | за счет бюджета Приморского края | 720000,00 | 0 | 0 | 720000,00 | 0 | 0 |  |  |
|  | за счет бюджета городского округа | 180000,00 | 0 | 0 | 180000,00 | 0 | 0 |  |  |
| 5.5 | Капитальный ремонт участков водопроводной сети | 126750000,00 | 0 | 0 | 19250000,00 | 51250000,00 | 56250000,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2017 г., 2019-2020 гг. |
|  | за счет бюджета Приморского края | 101400000,00 | 0 | 0 | 15400000,00 | 41000000,00 | 45000000,00 |  |  |
|  | за счет бюджета городского округа | 25350000,00 | 0 | 0 | 3850000,00 | 10250000,00 | 11250000,00 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 458434140,54 | 28829640,54 | 248258500,0 | 65346000,00 | 56250000,00 | 59750000,00 |  |  |
|  | за счет Фонда | 183629006,42 | 0 | 183629006,42 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | за счет бюджета Приморского края | 151624257,22 | 6627457,22 | 0 | 52196800,00 | 45000000,00 | 47800000,00 |  |  |
|  | за счет бюджета городского округа | 63180876,90 | 22202183,32 | 4629493,58 | 13149200,00 | 11250000,00 | 11950000,00 |  |  |
|  | за счет внебюджетных средств | 60000000,00 | 0 | 60000000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |

____________

|  | Приложение № 7 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «08» февраля 2017 года № 76-па Приложение № 6 к муниципальной Программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

Паспорт Подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Арсеньевского городского округа; Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа. |
| Соисполнители подпрограммы | Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа; Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа. |
| Основное мероприятие подпрограммы: | - Предоставление субсидий участникам Подпрограммы на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса. |
| Цель подпрограммы | Поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы. |
| Задачи подпрограммы | - Предоставление молодым семьям Арсеньевского городского округа – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса; - Формирование условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия. |
| Этапы и сроки и реализации подпрограммы | 2015-2020 годы в один этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 38 785 432,00 руб., в том числе по годам: 2015 год – 1 330 875,00 руб.; 2016 год – 3 726 450,00 руб.; 2017 год – 4 818 301,00 руб.; 2018 год – 9 636 602,00 руб.; 2019 год – 9 636 602,00 руб.; 2020 год – 9 636 602,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств федерального бюджета – 13 498 187,55 руб., в том числе по годам: 2015 год – 453 520,93 руб.; 2016 год – 1 306 345,62 руб.; 2017 год – 1 676 903,00 руб.; 2018 год – 3 353 806,00 руб.; 2019 год – 3 353 806,00 руб.; 2020 год – 3 353 806,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств бюджета Приморского края – 19 787 224,20 руб., в том числе по годам: 2015 год – 627 354,07 руб.; 2016 год – 1 720 084,13 руб.; 2017 год – 2 491 398,00 руб.; 2018 год – 4 982 796,00 руб.; 2019 год – 4 982 796,00 руб.; 2020 год – 4 982 796 ,00 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы – 5 500 020,25 руб., в том числе по годам: 2015 год – 250 000,00 руб.; 2016 год – 700 020,25 руб.; 2017 год – 650 000,00 руб.; 2018 год – 1 300 000,00 руб.; 2019 год – 1 300 000,00 руб.; 2020 год – 1 300 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем экономкласса молодых семей, проживающих на территории Арсеньевского городского округа; - Развитие и закрепление положительных демографических тенденций в Арсеньевском городском округе; - Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), а также собственных средств молодых семей; - Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности; - Улучшение жилищных условий (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) не менее 41 молодой семьи Арсеньевского городского округа. _____________ |

|  | Приложение № 8 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «08» февраля 2017 года № 76-па Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

Информация

о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие предоставление субсидий участникам Подпрограммы на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса | Всего | 38 785 | 1 330 | 3 726 | 4 818 | 9 637 | 9 637 | 9 637 |  | 2015-2020 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 13 498 | 453 | 1 306 | 1 677 | 3 354 | 3 354 | 3 354 | Администрация Арсеньевского городского округа; Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа. | 2015-2020 г. |
|  |  | Краевой бюджет | 19 787 | 627,354 | 1 720,084 | 2 491,398 | 4 982,796 | 4 982,796 | 4 982,796 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа | 5 500 | 250 | 700 | 650 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | Администрация Арсеньевского городского округа; Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа. | 2015-2020 г. |
| 2 | Прием документов от потенциальных участников Подпрограммы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа; Отдел по учету и распределению жилья управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа | 2015-2020г. |
| 3 | Утверждение списков молодых семей - участников Подпрограммы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа | 2015-2020 г. |
| 4 | Освещение целей и задач Подпрограммы в средствах массовой информации | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа | 2015-2020 г. |

_____________

|  | Приложение № 9 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «08» февраля 2017 года № 76-па Приложение № 7 к муниципальной Программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы

Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа, управление имущественных отношений администрации городского округа, финансовое управление администрации городского округа |
| Цели Подпрограммы | 1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа; 2. Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг гражданам, имеющим трех и более детей; 3. Снижение затрат на строительство жилых домов и улучшение жилищных условий вышеуказанной категории граждан |
| Задачи Подпрограммы | Проектирование и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) и проездов к земельным участкам |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Дополнительная протяженность инженерных сетей городского округа всего: - водоснабжение на 14,5 км; - водоотведение на 14,5 км; - электроснабжение на 14,5 км, из них в жилмассивах «Кирзавод», «Восточный», район ул. Целинная, ул. Осоковая: - водоснабжение на 7,5 км; - водоотведение на 7,5 км; - электроснабжение на 7,5 км; в жилмассиве в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, ул. Партизанская, в жилмассиве «Дачный»: - водоснабжение на 3,0 км; - водоотведение на 3,0 км; - электроснабжение на 3,0 км; в жилмассиве «Интернат»: - водоснабжение на 4,0 км; - водоотведение на 4,0 км; - электроснабжение на 4,0 км. Дополнительная протяженность транспортной инфраструктуры (проездов) всего на 12,5 км, из них: - в жилмассивах «Кирзавод», «Восточный», район ул. Целинная, ул. Осоковая на 6,5 км; - в жилмассиве в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, ул. Партизанская, в жилмассиве «Дачный», район ул. Целинная на 2,0 км - в жилмассиве «Интернат» на 4,0 км. Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой и проездами к ним составит 559. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015-2020 годы, в шесть этапов |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края | Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию Подпрограммы, всего: 485 665 860,70 руб., в том числе: 2015 год - 18 941 860,70 руб.; 2016 год – 1 724 000,00 руб.; 2017 год – 25 000 000,00 руб.; 2018 год – 45 000 000,00 руб.; 2019 год – 45 000 000,00 руб.; 2020 год – 350 000 000,00 руб. По источникам финансирования: 2015 год - 18 941 860,70 руб.: - 13 826 140,70 руб. - бюджет Приморского края; - 5 115 720,00 руб.- бюджет городского округа; 2016 год – 1 724 000,00 руб.: - 1 134 000,00 руб. – бюджет Приморского края; - 590 000,00 руб. – бюджет городского округа; 2017 год – 25 000 000,00 руб.: - 20 000 000,00 – бюджет Приморского края; - 5 000 000,00 – бюджет городского округа; 2018 год – 45 000 000,00 руб.: - 36 000 000,00 руб. – бюджет Приморского края; - 9 000 000,00 руб.– бюджет городского округа; 2019 год – 45 000 000,00 руб.: - 36 000 000,00 руб.– бюджет Приморского края; - 9 000 000,00 руб. – бюджет городского округа; 2020 год -350 000 000,00 руб.: - 280 000 000,00 руб. – бюджет Приморского края; - 70 000 000,00 руб. – бюджет городского округа. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 559 земельных участков, предоставленные гражданам, имеющим трех и более детей, будут обеспечены инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма разработана в соответствии с концепцией Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2013 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства  населения  Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2013 года № 398-па, государственной программой Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года               № 394-па.

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления обеспечения земельных участков, предоставленных (предоставляемых) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам для снижения затрат на строительство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной категории граждан, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Основным фактором, сдерживающим развитие жилищного строительства, остается вопрос обеспечения земельных участков, предоставленных (предоставляемых) многодетным семьям инженерной инфраструктурой (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) и проездами к земельным участкам.

Предоставленные и планируемые к предоставлению  земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам. Организация в границах городского округа населения электроснабжением, теплоснабжением,   водоснабжением, водоотведением, строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений относится к полномочиям органов местного самоуправления.

2. Цели и задачи Подпрограммы

2.1. Целями Подпрограммы  являются:

- развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа;

- создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг гражданам, имеющим трех и более детей;

- снижение затрат на строительство жилых домов и улучшение жилищных условий вышеуказанной  категории граждан.

2.2. Основные задачи Подпрограммы – проектирование и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) и проездов к земельным участкам.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

3.1. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы по годам реализации предоставлены в приложении № 1 к Подпрограмме.

3.2. Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы:

559  земельных участков, предоставленных  гражданам, имеющих трех и более детей, будут обеспечены инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам.

Ожидаемый конечный результат планируется достичь, привлекая финансовые средства из   бюджета Приморского края и бюджета городского округа.

3.3. Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы:

3.4. Дополнительная протяженность инженерных сетей и проездов к земельным участкам городского округа:

- водоснабжения на 14,5 км.;

- водоотведения на 14,5 км.;

- электроснабжения на 14,5 км;

- проездов к земельным участкам на 12,5 км.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

В целях обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам предусмотрены следующие мероприятия:

а) получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) и проездов к земельным участкам к существующей дорожно-уличной сети;

б) проведение аукционов и заключение контрактов на инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, выполнение работ подрядчиком;

в) заключение контрактов на разработку проектно-сметной документации;

г) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости;

д) проведение торгов на строительство инженерной инфраструктуры и проездов к земельным участкам;

е) производство строительно-монтажных работ;

ж) ввод линейных объектов в эксплуатацию;

з) передача построенных объектов на баланс управления имущественных отношений администрации городского округа.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

5.1. Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годы в шесть этапов.

1 этап - 2015 год – инженерно геологические изыскания, проектирование проездов к земельным участкам в жилмассивах «Кирзавод», «Восточный», получение положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации, строительство проездов к земельным участкам;

2 этап – 2016 год – инженерные изыскания, проектирование проездов к земельным участкам, получение положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации в жилмассиве в районе                     ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, ул. Партизанская, в жилмассиве  «Дачный», в жилмассиве «Кирзавод»  район ул. Целинная;

3 этап - 2017 год - строительство проездов к земельным участкам в жилмассиве в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, ул. Партизанская, в жилмассиве  «Дачный», в жилмассиве «Кирзавод» район ул. Целинная;

4 этап – 2018 год - проектирование сетей инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) в квартале «Кирзавод»: жилмассивы «Кирзавод», «Восточный», район ул. Целинная, ул. Осоковая, получение положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации,  строительство;

5 этап – 2019 год – проектирование сетей инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) в жилмассиве в районе                    ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская, жилмассиве «Дачный», получение положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации, начало  строительства. Проектирование проездов по ул. Осоковая, получение положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации, строительство проездов по ул. Осоковая;

6 этап – 2020 год – изыскания, проектирование сетей инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение), проездов к земельным участкам в жилмассиве «Интернат», государственная экспертиза, строительство. Продолжение строительства сетей инженерной инфраструктуры в жилмассиве в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская, жилмассиве «Дачный».

6. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом её исполнения

6.1. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Подпрограммы управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа  ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики и инвестиций администрации городского округа  отчет о ходе выполнения программных мероприятий в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе, утвержденным постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года  № 607-па.

6.2. Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в настоящую Подпрограмму.

6.3. Ответственным исполнителем за реализацию Подпрограммы является управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа.

6.4. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы градостроительства.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

7.1. Объём финансирования Подпрограммы составляет 485 665 860,70  руб.

7.2. Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию Подпрограммы, всего: 485 665 860,70 руб.,  в том числе:

2015 год -  18 941 860,70 руб.;

2016 год – 1 724 000,00 руб.;

2017 год – 25 000 000,00 руб.;

2018 год – 45 000 000,00 руб.;

2019 год – 45 000 000,00 руб.;

2020 год – 350 000 000,00 руб.

По источникам финансирования:

2015 год:

- 13 826 140,70 руб. - бюджет Приморского края;

- 5 115 720,00 руб.- бюджет городского округа;

2016 год:

- 1 134 000,00 руб. – бюджет Приморского края;

- 590 000,00 руб. – бюджет городского округа;

2017 год:

- 20 000 000,00 руб. – бюджет Приморского края;

- 5 000 000,00 руб. – бюджет городского округа;

2018 год:

- 36 000 000,00 руб. – бюджет Приморского края;

- 9 000 000,00 руб. – бюджет городского округа;

2019 год:

- 36 000 000,00 руб. – бюджет Приморского края;

- 9 000 000,00 руб. – бюджет городского округа;

2020 год:

- 280 000 000,00 руб. – бюджет Приморского края;

- 70 000 000,00 руб.– бюджет городского округа.

7.3. Ресурсное обеспечение представлено в приложении № 2 к Подпрограмме.

________________

|  | Приложение № 10 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «08» февраля 2017 года № 76-па Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2018 годы |
| --- | --- |

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы «Обеспечение   земельных участков  инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
| 1 | Дополнительная протяженность инженерных сетей водоснабжения | км | 0 | 0 | 7,5 | 3,0 | 4,0 | 0 | 14,5 |
| 2 | Дополнительная протяженность инженерных сетей водоотведения | км | 0 | 0 | 7,5 | 3,0 | 4,0 | 0 | 14,5 |
| 3 | Дополнительная протяженность инженерных сетей электроснабжения | км | 0 | 0 | 7,5 | 3,0 | 4,0 | 0 | 14,5 |
| 4 | Дополнительная протяженность проездов к земельным участкам | км | 4,8 | 0 | 2,7 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12,5 |
| 5 | Земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 220 | 559 |
| 6 | Земельные участки, обеспеченные проездами к земельным участкам | кол-во | 200 | 0 | 63 | 0 | 76 | 220 | 559 |

________________

|  | Приложение № 11 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «08» февраля 2017 г. № 76-па Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2018 годы |
| --- | --- |

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |  | Оценка расходов (в рублях), годы |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2019 годы | всего | 18 941 860,7 | 1 724 000,00 | 25 000 000,0 | 45 000 000,00 | 45 000 000,0 | 350 000 000,00 | 485 665 860,70 | Управления - архитектуры и градостроительства, финансовое, экономики и инвестиций, имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа | 2015-2020 |
|  |  | бюджет Приморского края | 13 826 140,7 | 1 134 000,00 | 20 000 000,0 | 36 000 000,00 | 36 000 000,0 | 280 000 000,00 | 386 960 140,70 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 5 115 720,00 | 590 000,00 | 5 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 70 000 000,00 | 98 705 720,00 |  |  |
| 1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов проездами к земельным участкам (Жилмассивы «Кирзавод», «Восточный») | всего | 18 941 860,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 941 860,70 |  | 2015 |
|  |  | бюджет Приморского края | 13 826 140,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 826 140,70 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 5 115 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 115 720,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Инженерно-геологические изыскания для проектирования проездов к земельным участкам жилмассива «Кирзавод», жилмассива «Восточный» | всего: | 499 779,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 779,70 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 499 779,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 779,70 |  |  |
| 1.2. | Проектирование проездов к земельным участкам жилмассива «Кирзавод», жилмассива «Восточный» | всего: | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,0 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |  |  |
| 1.3. | Государственная экспертиза проектной документации | всего: | 677 704,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 704,70 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 677 704,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 704,70 |  |  |
| 1.4. | Строительство проездов к земельным участкам жилмассива «Кирзавод», жилмассива «Восточный» | всего: | 17 282 675,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 282 675,90 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 13 826 140,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 826 140,70 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 3 456 535,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 456 535,20 |  |  |
| 1.5. | Строительный контроль | всего: | 100 298,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 298,10 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 100 298,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 298,10 |  |  |
| 1.6. | Экономия от проведенных аукционов | всего | 1 402,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402,30 |  | 2015 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 1 402,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402,30 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обеспечение проездами земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей (Жилмассив в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, ул. Партизанская, жилмассив «Дачный», жилмассив «Кирзавод», район ул. Целинная) | всего | 0,00 | 1 724 000,00 | 25 000 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 724 000,00 |  | 2016-2017 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,00 | 1 134 000,00 | 20 000 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 134 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 590 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590 000,00 |  |  |
| 2.1. | Изыскания, проектирование проездов к земельным участкам (изыскания, проектирование, экспертиза) | всего: | 0,00 | 1 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 000,00 |  | 2016 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |  |  |
| 2.2. | Строительство проездов к земельным участкам, строительный контроль | всего: | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |  | 2017 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |  |  |
| 3. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой (Квартал «Кирзавод»: жилмассивы «Кирзавод», «Восточный», район ул. Целинная, ул. Осоковая) | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,0 | 75 000 000,00 | 165 000 000,00 |  | 2018-2020 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,0 | 60 000 000,00 | 132 000 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 15 000 000,00 | 33 000 000,00 |  |  |
| 3.1. | Проектирование сетей инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение), государственная экспертиза проектной документации | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 000,00 |  |  |
| 3.2. | Строительство сетей инженерной инфраструктуры, строительный контроль | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 45 000 000,0 | 75 000 000,00 | 150 000 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 36 000 000,0 | 60 000 000,00 | 120 000 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 9 000 000,00 | 15 000 000,00 | 30 000 000,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой (Жилмассив в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, ул. Партизанская, жилмассив «Дачный», ул. Осоковая) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 |  | 2020 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |  |  |
| 4.1. | Изыскания, проектирование, государственная экспертиза проектной документации сетей инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) (Жилмассив в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, ул. Партизанская, жилмассив «Дачный». Изыскания, проектирование, государственная экспертиза проектной документации проездов к земельным участкам по ул. Осоковая | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |  |  |
| 4.2. | Строительство сетей инженерной инфраструктуры и проездов | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |  |  |
| 5 | Изыскания, проектирование, государственная экспертиза проектной документации, строительство сетей инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), проездов к земельным участкам в жилмассиве «Интернат» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000 000,00 | 195 000 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 |  | 2020 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000 000,00 | 39 000 000,00 |  |  |

________________