АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 01 октября 2019 г. | г.Арсеньев | № | 710-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 26 января 2015 года № 20-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Арсеньевского городского округа от                24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь со статьями 45, 59 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2021 годы (в редакции постановлений администрации Арсеньевского городского округа от 29.03.2019 № 203-па и от 05.06.2019 № 390-па) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт Программы в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Заменить в абзаце пятом пункта 1.2 раздела 1 Программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» слова «78 367,0 м2» словами «80 453,39 м2»;

1.3. Дополнить раздел 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» следующими целевыми показателями:

«- прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием, км;

- количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед;»;

1.4. Изложить раздел 7 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 307 689,09655 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2015 год – 39 668,972 тыс. руб.;

2016 год – 64 699,266 тыс. руб.;

2017 год – 64 967,69664 тыс. руб.;

2018 год – 50 066,11366 тыс. руб.;

2019 год – 55 788,24825 тыс. руб.;

2020 год – 16 174,400 тыс. руб.

2021 год -  16 324,400 тыс. руб.;

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджета Приморского края – 141 653,82146 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 19 188,112 тыс. руб.;

2016 год – 15 000,000 тыс. руб.;

2017 год – 44 270,8728 тыс. руб.;

2018 год – 26 194,83666 тыс. руб.;

2019 год – 37 000,000 тыс. руб.;

Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы – 166 035,27509 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 20 480,860 тыс. руб.;

2016 год – 49 699,266 тыс. руб.;

2017 год – 20 696,82384 тыс. руб.;

2018 год – 23 871,27700 тыс. руб.;

2019 год – 18 788,24825 тыс. руб.;

2020 год – 16 174,400 тыс. руб.;

2021 год – 16 324,400 тыс. руб.»;

1.5. Изложить приложение № 4 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;

1.6. Изложить приложение № 5 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2021 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников» в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;

1.7. Изложить подпрограмму «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» Программы в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;

1.8. Внести в подпрограмму «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округ» (далее – Подпрограмма) Программы следующие изменения:

1.8.1. Изложить Паспорт Подпрограммы в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;

1.8.2. Изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет                     51 956,30980 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2015 год – 16 250,000 тыс. руб.;

2016 год – 5 640,000 тыс. руб.;

2017 год – 8 616,3098 тыс. руб.;

2018 год – 8 450,000 тыс. руб.;

2019 год – 9 800,000 тыс. руб.;

2020 год – 1 600,000 тыс. руб.;

2021 год – 1 600,000 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края – 36 630,43200 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 13 000,000 тыс. руб.;

2016 год – 2 112,000 тыс. руб.;

2017 год – 7 758,43200 тыс. руб.;

2018 год – 6 760,000 тыс. руб.;

2019 год – 7 000,000 тыс. руб.;

2020 год – 0,000 тыс. руб.;

2021 год – 0,000 тыс. руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы – 15 325,87780 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 3 250,000 тыс. руб.;

2016 год – 3 528,000 тыс. руб.;

2017 год –    857,8778 тыс. руб.;

2018 год – 1 690,000 тыс. руб.;

2019 год – 2 800,000 тыс. руб.;

2020 год – 1 600,000 тыс. руб.;

2021 год – 1 600,000 тыс. руб.»;

1.8.3. Изложить Приложение к Подпрограмме в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению;

1.9. Внести в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» Программы (далее – Подпрограмма) следующие изменения:

1.9.1. Изложить Паспорт Подпрограммы в редакции приложения № 7 к настоящему постановлению;

1.9.2. Заменить в разделе 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы:

число «31 885,47470» числом «32 765,47470»,

число «2 785,94125» числом «3 665,94125».

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Врио Главы городского округа                                                                        В.С. Пивень

|  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 01 октября 2019 г. № 710-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа»                 на 2015 - 2021 годы

| Наименование программы | «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2021 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители программы | Финансовое управление администрации городского округа Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа |
| Структура программы, подпрограммы | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа»; Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа»; Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа»; |
| Цели программы | Обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа; Содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа; Повышение благосостояния и комфортности проживания населения в городском округе |
| Задачи программы | Модернизация объектов дорожного движения; Восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог, дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) и проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа; Обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб, к многоквартирным и частным жилым домам; Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Протяженность дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», км; Площадь дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», тыс. м2; Прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием, км; Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед; Площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью, м2; Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, ед.; Количество проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Количество перекрестков дорог общего пользования городского округа, оснащенных светофорными объектами, ед.; Протяженность дорожных ограждений леерного типа, м; Количество искусственных дорожных неровностей, ед.; Количество систем видеонаблюдения, ед.; Количество приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения, ед.; Количество дорожно – транспортных происшествий (далее – ДТП): - с пострадавшими, ед., - с количеством погибших, ед; |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа реализуется в 2015 – 2021 годы в один этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 307 689,09655 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2015 год – 39 668,972 тыс. руб.; 2016 год – 64 699,266 тыс. руб.; 2017 год – 64 967,69664 тыс. руб.; 2018 год – 50 066,11366 тыс. руб.; 2019 год – 55 788,24825 тыс. руб.; 2020 год – 16 174,400 тыс. руб. 2021 год - 16 324,400 тыс. руб.; Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджета Приморского края – 141 653,82146 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 19 188,112 тыс. руб.; 2016 год – 15 000,000 тыс. руб.; 2017 год – 44 270,8728 тыс. руб.; 2018 год – 26 194,83666 тыс. руб.; 2019 год – 37 000,000 тыс. руб.; Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы – 166 035,27509 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 20 480,860 тыс. руб.; 2016 год – 49 699,266 тыс. руб.; 2017 год – 20 696,82384 тыс. руб.; 2018 год – 23 871,277 тыс. руб.; 2019 год – 18 788,24825 тыс. руб.; 2020 год – 16 174,400 тыс. руб.; 2021 год – 16 324,400 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Прирост протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», составит 70,14 км; Прирост площади дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», составит 214,455 тыс.м2; Прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием составит 0,043 км; Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, - 1 ед.; Прирост площади покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью составит 73 870,39 м2; Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, - 13 ед.; Количество проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 2 ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения - 6 ед.; Количество перекрестков дорог общего пользования городского округа, оснащенных светофорными объектами, – 10 ед.; Прирост протяженности дорожных ограждений леерного типа – 4031 м; Количество искусственных дорожных неровностей – 20 ед.; Количество установленных систем видеонаблюдения – 6 ед.; Количество приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения - 540 ед.; Количество ДТП: - с пострадавшими сократится с 75 до 30 ед., - количеством погибших сократится от 4 до 0 ед. ____________________________ |

| Сведения о показателях (индикаторах) программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 01 октября 2019 г. № 710-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (с нарастающим итогом) | км | 33 | 48,7 | 58,5 | 69,8 | 80,9 | 98,7 | 101,63 | 103,22 |
| 1.2 | Площадь дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (с нарастающим итогом) | тыс.м2 | 231,00 | 244,451 | 288,042 | 322,353 | 366,874 | 423,983 | 435,588 | 445,455 |
| 1.3 | Прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,043 |
| 1.4 | Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД асфальтобетонной смесью (с нарастающим итогом) | м2 | 6 583 | 31 399 | 39 814 | 46 155 | 61 338 | 75 541 | 77 997 | 80 453 |
| 3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения (с нарастающим итогом) | ед. | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.2 | Количество проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (с нарастающим итогом) | ед. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.3 | Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.4 | Количество перекрестков дорог общего пользования городского округа, оснащенных светофорными объектами (с нарастающим итогом) | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.5 | Протяженность дорожных ограждений леерного типа (с нарастающим итогом) | м | 66 | 568 | 1120 | 3617 | 3797 | 3897 | 3997 | 4097 |
| 3.6 | Количество искусственных дорожных неровностей (с нарастающим итогом) | ед. | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3.7 | Количество систем видеонаблюдения (с нарастающим итогом) | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 3.8 | Количество приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения (с нарастающим итогом) | ед. | 0 | 150 | 270 | 270 | 270 | 360 | 450 | 540 |
| 3.9 | Количество ДТП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с пострадавшими: | ед. | 75 | 51 | 45 | 43 | 40 | 35 | 30 | 30 |
|  | - с количеством погибших: | ед. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 01 октября 2019 г. № 710-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             о ресурсном обеспечении программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2021 годы                                  за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей

средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

иных внебюджетных источников

| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2021 годы. Всего, в т.ч.: |  | Бюджеты ПК, ГО | 307 689,09655 | 39 668,972 | 64 699,266 | 64 967,69664 |  | 50 066,11366 | 55 788,24825 | 16 174,40 | 16 324,40 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015 - 2021 |  |  |
|  |  | Бюджет Приморского края |  |  | 141 653,82146 | 19 188,112 | 15 000,000 | 44 270,87280 |  | 26 194,83666 | 37 000,000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа, в т.ч.: |  |  | 166 035,27509 | 20 480,860 | 49 699,266 | 20 696,82384 |  | 23 871,27700 | 18 788,24825 | 16 174,40 | 16 324,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | субсидии на выполнение муниципального задания |  |  | 8 939,33000 | 1 600,000 | 1 942,330 | 2 250,000 |  | 3 147,000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» Всего, в т.ч.: |  | Бюджеты ПК и ГО | 222 967,31205 | 19 588,112 | 53 677,678 | 50 633,94884 |  | 35 673,26621 | 42 322,30700 | 10 536,00 | 10 536,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015 - 2021 |  |  |
|  |  | Бюджет Приморского края |  |  | 105 023,38946 | 6 188,112 | 12 888,000 | 36 512,44080 |  | 19 434,83666 | 30 000,000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа, в т.ч.: |  |  | 117 943,92259 | 13 400,000 | 40 789,678 | 14 121,50804 |  | 16 238,42955 | 12 322,30700 | 10 536,00 | 10 536,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | субсидии на выполнение муниципального задания: |  |  | 8 939,33000 | 1 600,000 | 1 942,330 | 2 250,000 |  | 3 147,000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие «Восстановление асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог для обеспечения беспрепятственного подъезда всех видов автотранспорта» Всего, в т.ч.: |  | Бюджеты ПК и ГО | 222 967,31205 | 19 588,112 | 53 677,678 | 50 633,94884 |  | 35 673,26621 | 42 322,30700 | 10 536,00 | 10 536,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015 - 2021 |  |  |
| 2.1.1 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования на условиях софинансирования |  | Бюджет ПК | 105 023,38946 | 6 188,112 | 12 888,000 | 36 512,44080 |  | 19 434,83666 | 30 000,000 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015 - 2019 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет ГО | 23 356,54224 | 1 547,028 | 2 818,454 | 9 004,51604 |  | 4 858,70915 | 927,83505 | 4200,00 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  | Бюджет ГО | 85 467,55035 | 10 252,972 | 36 028,894 | 2 866,99200 |  | 8 232,72040 | 11 394,47195 | 6 155,00 | 10 536,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015-2021 |  |  |
| 2.1.3 |  | Расходы на ремонт гравийных дорог |  | Бюджет ГО | 8 939,33000 | 1 600,000 | 1 942,330 | 2 250,000 |  | 3 147,000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. субсидии на выполнение муниципального задания |  |  | 8 939,33000 | 1 600,000 | 1 942,330 | 2 250,000 |  | 3 147,000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов |  | Бюджет ПК | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет ГО | 180,500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 180,50 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД АГО». Всего, в т.ч.: |  | Бюджеты ПК и ГО | 51 956,30980 | 16 250,000 | 5 640,000 | 8 616,30980 |  | 8 450,000 | 9 800,000 | 1 600,00 | 1 600,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015 - 2021 |  |  |
|  |  | Бюджет Приморского края |  |  | 36 630,43200 | 13 000,000 | 2 112,000 | 7 758,43200 |  | 6 760,000 | 7 000,000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа |  |  | 15 325,87780 | 3 250,000 | 3 528,000 | 857,87780 |  | 1 690,000 | 2 800,000 | 1 600,00 | 1 600,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие: «Восстановление асфальтового покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД» |  | Бюджеты ПК и ГО | 51 956,30980 | 16 250,000 | 5 640,000 | 8 616,30980 |  | 8 450,000 | 9 800,000 | 1 600,00 | 1 600,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015-2021 |  |  |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД на условиях софинансирования |  | Бюджет ПК | 36 630,43200 | 13 000,000 | 2 112,000 | 7 758,43200 |  | 6 760,000 | 7 000,000 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015 - 2020 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет ГО | 7 542,37265 | 3 250,000 | 528,000 | 857,87780 |  | 1 690,000 | 216,49485 | 1 000,00 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД |  | Бюджет ГО | 7 783,50515 | 0 | 3 000,000 | 0 |  | 0 | 2 583,50515 | 600,00 | 1 600,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2016,2019 - 2021 |  |  |
| 4 |  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» |  | Бюджет ГО | 32 765,47470 | 3 830,860 | 5 381,588 | 5 717,43800 |  | 5 942,84745 | 3 665,94125 | 4 038,40 | 4 188,40 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015 - 2021 |  |  |
|  |  | Основное мероприятие: «Обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа», в т.ч.: |  | Бюджет ГО | 32 765,47470 | 3 830,860 | 5 381,588 | 5 717,43800 |  | 5 942,84745 | 3 665,94125 | 4 038,40 | 4 188,40 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015 - 2021 |  |  |
| 4.1 |  | Приобретение оборудования и материалов, установка и ремонт дорожных знаков, установка систем видеонаблюдения, нанесение дорожной разметки, устранение неровностей на проезжей части дорог, затраты на электроснабжение и техническое обслуживания светофорных объектов, устройство искусственных неровностей и дорожных ограждений леерного типа |  | Бюджет ГО | 23 949,70070 | 2 409,120 | 3 708,725 | 5 161,43500 |  | 3 367,67945 | 2 565,94125 | 3 268,40 | 3 468,40 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015 - 2021 |  |  |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Приобретение оборудования светофорных объектов (Т-7) |  | Бюджет ГО | 331,28400 | 0 | 0 | 331,28400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2017 |  |  |
| 4.1.2 |  | Техническое и нормативное обслуживание, аварийный ремонт, эксплуатация и затраты на электроснабжение светофорных объектов |  | Бюджет ГО | 2 704,96800 | 373,160 | 688,699 | 514,50900 |  | 288,000 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015 - 2021 |  |  |
| 4.1.3 |  | Приобретение дорожных знаков |  | Бюджет ГО | 3 618,14500 | 255,000 | 1 091,941 | 1 113,32700 |  | 707,87700 | 0 | 250,000 | 200,000 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015 - 2021 |  |  |
| 4.1.4 |  | Установка и ремонт дорожных знаков |  | Бюджет ГО | 1 744,06045 | 269,000 | 194,111 | 449,500 |  | 216,86245 | 231,98700 | 188,800 | 193,800 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015 - 2021 |  |  |
| 4.1.5 |  | Приобретение материалов для устройства и содержания сигнальных столбиков на железнодорожных переездах |  | Бюджет ГО | 200,000 | 0 | 100,000 | 0 |  | 0 | 0 | 100,00 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2016, 2020 |  |  |
| 4.1.6 |  | Устранение неровностей на проезжей части дорог по замечаниям надзорных органов |  | Бюджет ГО | 2 487,65743 | 663,260 | 0 | 0 |  | 550,04100 | 424,35643 | 250,00 | 600,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015, 2018 - 2021 |  |  |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 |  | Нанесение дорожной разметки |  | Бюджет ГО | 9 193,74857 | 751,000 | 1 214,836 | 1 416,63800 |  | 1 248,000 | 1 363,27457 | 1 600,00 | 1 600,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015 - 2021 |  |  |
| 4.1.8 |  | Приобретение и установка системы видеонаблюдения с функцией регистрации скорости движения транспортных средств |  | Бюджет ГО | 295,00000 | 95,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015, 2020 - 2021 |  |  |
| 4.1.9 |  | Приобретение печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения |  | Бюджет ГО | 121,61325 | 2,700 | 18,600 | 0 |  | 0 | 6,51325 | 49,40 | 44,40 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015-2016, 2019-2021 |  |  |
| 4.1.10 |  | Обустройство, перенос пешеходных переходов |  | Бюджет ГО | 678,37600 | 0 | 320,183 | 0 |  | 58,19300 | 50,00 | 150,00 | 150,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2016, 2018 - 2021 |  |  |
| 4.1.11 |  | Приобретение железобетонных изделий для регулирования высотного положения крышек колодцев на проезжей части дорог |  | Бюджет ГО | 80,35500 | 0 | 80,355 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2016 |  |  |
| 4.1.12 |  | Организация движения пешеходных потоков путем установки дорожных ограждений леерного типа |  | Бюджет ГО | 2 367,49300 | 0 | 0 | 1 309,17700 |  | 298,70600 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2017-2021 |  |  |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 4.1.13 |  | Установка искусственных дорожных неровностей |  | Бюджет ГО | 127,00000 | 0 | 0 | 27,00 |  | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2017,2020-2021 |  |  |
|  |  | ул. Щербакова в р-не МОУ ДО «Арсеньевская ДШИ» |  |  | 27,00 | 0 | 0 | 27,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Октябрьская в р-не МОБУ ДО «ЦВР» АГО |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | на пр-кте Горького в р-не «Круг» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Ломоносова в р-не МКД № 27 по ул. Ломоносова |  |  | 50,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50,00 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Жуковского в р-не № 39/2 по ул. Жуковского |  |  | 50,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Разработка проектной документации по организации дорожного движения, по капитальному ремонту, ремонту и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, по установке систем видеонаблюдения и подключению светофорных объектов |  | Бюджет ГО | 4 030,37300 | 203,000 | 530,600 | 172,00300 |  | 1 634,77000 | 400,00000 | 570,00 | 520,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015 - 2021 |  |  |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Разработка проектов по организации дорожного движения |  | Бюджет ГО | 673,00000 | 43,00 | 0 | 0 |  | 0 | 230,00000 | 200,00 | 200,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015, 2019 - 2021 |  |  |
|  |  | ул. Новикова |  |  | 43,00000 | 43,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. 9 Мая и ул. 25 лет. Арсеньеву |  |  | 100,00000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100,00000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Щербакова и ул. Садовая |  |  | 130,00000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 130,00000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Балабина и ул. Сазыкина, ул. Лысенко |  |  | 100,00000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100,00 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Первомайская, ул. Мира, ул. Победы |  |  | 100,00000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100,00 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Пограничная, ул. Вокзальная |  |  | 100,00000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская, ул. Суличевского, ул. Камышовая |  |  | 100,00000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  | Разработка проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Бюджет ГО | 522,60000 | 150,000 | 372,600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015-2016 |  |  |
| 4.2.3 |  | Проектирование подключения новых светофорных объектов |  | Бюджет ГО | 25,00000 | 10,000 | 0 | 0 |  | 15,00000 | 0 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015,2018 |  |  |
| 4.2.4 |  | Оценка технического состояния автомобильных дорог |  | Бюджет ГО | 1 733,00000 | 0 | 158,000 | 145,00000 |  | 620,00000 | 170,00000 | 320,00 | 320,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2016 -2021 |  |  |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 |  | Проведение проверки сметной стоимости по объекту |  | Бюджет ГО | 77,00300 | 0 | 0 | 27,00300 |  | 0 | 0 | 50,00 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2017, 2020 |  |  |
| 4.2.6 |  | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения |  | Бюджет ГО | 999,77000 | 0 | 0 | 0 |  | 999,77000 | 0 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2018 |  |  |
| 4.3 |  | Строительство новых и реконструкция существующих светофорных объектов, устройство остановочных пунктов |  | Бюджет ГО | 2 801,23000 | 0 | 376,832 | 384,00000 |  | 940,39800 | 700,00000 | 200,00 | 200,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2016-2021 |  |  |
| 4.3.1 |  | Строительство новых светофорных объектов: |  | Бюджет ГО | 1 005,552 | 0 | 0 | 384,00000 |  | 309,00000 | 312,55200 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2017 |  |  |
|  |  | ул. Ленинская – ул. Щербакова |  |  | 384,00000 | 0 | 0 | 384,00000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | светофор Т-7 |  |  | 621,552 | 0 | 0 | 0 |  | 309,00000 | 312,55200 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  | Реконструкция существующих светофорных объектов: |  | Бюджет ГО | 311,13400 | 0 | 248,986 | 0 |  | 62,14800 | 0 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2016 |  |  |
|  |  | ул. Жуковского– ул. Островского |  |  | 62,14800 | 0 | 0 | 0 |  | 62,14800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Жуковского – ул. Ленинская |  |  | 248,98600 | 0 | 248,986 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 |  | Устройство остановочных пунктов |  | Бюджет ГО | 1 009,54400 | 0 | 127,846 | 0 |  | 94,25000 | 387,448 | 200,00 | 200,00 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2016, 2018 -2021 |  |  |
|  |  | по ул. Новикова |  |  | 35,00000 | 0 | 35,000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016 |  |  |
|  |  | по ул. Новикова в р-не "Ласточка" |  |  | 92,84600 | 0 | 92,846 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Жуковского напротив дома № 7/1 м-н "Виктория" |  |  | 200,00000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200,00 |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | на ул. Суличевского в р-не ул. Кирзаводская |  |  | 158,146 | 0 | 0 | 0 |  | 94,25000 | 63,89600 | 0 | 0 |  |  | 2018 |  |  |
|  |  | в р-не дома № 27 по ул. Ломоносова |  |  | 323,552 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 323,552 | 0 | 0 |  |  | 2019 |  |  |
|  |  | в р-не дома № 89/1 по ул. Октябрьская |  |  | 200,00000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200,00 | 0 |  |  | 2020 |  |  |
| 4.3.4 |  | Реконструкция существующих светофорных объектов с заменой подземных кабельных систем и воздушных линий связи, контролёров, цифровых табло обратного отсчёта времени |  | Бюджет ГО | 475,00000 | 0 | 0 | 0 |  | 475,00000 | 0 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2018 |  |  |
| 4.4 |  | Установка искусственных дорожных неровностей и дорожных ограждений леерного типа |  | Бюджет ГО | 1 984,17100 | 1 218,740 | 765,431 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015 - 2016 |  |  |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 |  | Организация движения пешеходных потоков путем установки дорожных ограждений леерного типа |  | Бюджет ГО | 1 966,43100 | 1 201,000 | 765,431 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015 - 2016 |  |  |
| 4.4.2 |  | Установка искусственных дорожных неровностей |  | Бюджет ГО | 17,74000 | 17,740 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2015 |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 01 октября 2019 г. № 710-па

ПОДПРОГРАММА

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2021 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2021 годы

| Наименование подпрограммы | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| Соисполнители Подпрограммы | Финансовое управление администрации городского округа, управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Восстановление асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог для обеспечения беспрепятственного подъезда всех видов автотранспорта» |
| Цели Подпрограммы | Содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; Повышение благосостояния и комфортности проживания населения в городском округе |
| Задачи Подпрограммы | Ремонт и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог; Обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб, к многоквартирным и индивидуальным жилым домам; Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Протяженность дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», км; Площадь дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (с нарастающим итогом), тыс.м2; Прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием, км; Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 – 2021 годах в 1 этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 222 967,31205 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2015 год – 19 588,112 тыс. руб.; 2016 год – 53 677,678 тыс. руб.; 2017 год – 50 633,94884 тыс. руб.; 2018 год – 35 673,26621 тыс. руб.; 2019 год – 42 322,307 тыс. руб.; 2020 год – 10 536,000 тыс. руб.; 2021 год – 10 536,000 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края – 105 023,38946 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 6 188,112 тыс. руб.; 2016 год – 12 888,000 тыс. руб.; 2017 год – 36 512,44080 тыс. руб.; 2018 год – 19 434,83666 тыс. руб.; 2019 год – 30 000,000 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы – 117 943,92259 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 13 400,00000 тыс. руб.; 2016 год – 40 789,67800 тыс. руб.; 2017 год – 14 121,50804 тыс. руб.; 2018 год – 16 238,42955 тыс. руб.; 2019 год – 12 322,30700 тыс. руб.; 2020 год – 10 536,00000 тыс. руб.; 2021 год – 10 536,00000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Прирост протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», составит 70,14 км; Прирост площади дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», составит 214,455 тыс.м2; Прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием составит 0,043 км; Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, - 1 ед. |

1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Протяженность дорожной сети городского округа составляет 211,2 км, в том числе: с асфальтобетонным покрытием – 41,3 км, с покрытием переходного типа – гравийных – 169,9 км. Протяженность дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 143,161 км (68 % от общей протяженности), что отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения.

Для улучшения характеристик текущего состояния автомобильных дорог общего пользования городского округа, а также комфортности проживания населения в городском округе необходимо увеличение протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием (путем реконструкции дорог с гравийным покрытием), а также улучшение прочностных характеристик асфальтовых дорог по ул. Новикова и 9 Мая из-за увеличения в составе транспортных потоков доли автомобилей, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

С целью восстановления и недопущения дальнейшего разрушения автомобильных дорог, разработана настоящая Подпрограмма.

2. Цели и задачи Подпрограммы

2.1. Целью Подпрограммы являются:

- содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями;

- повышение благосостояния и комфортности проживания населения в городском округе.

2.2. Для решения поставленных целей в рамках данной Подпрограммы решаются следующие задачи:

- ремонт и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог;

- обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб к многоквартирным и индивидуальным жилым домам;

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с разработкой проектно-сметной документации.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Показателями Подпрограммы являются «Протяженность дорог, соответствующих  требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», км, «Площадь дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», тыс.м2, «Прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием», км, и «Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения», ед.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы по годам реализации представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и сроков их реализации отображен в приложении № 5 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2021 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников».

Перечень объектов, включенных в реализацию Подпрограммы представлен в приложении к настоящей Подпрограмме.

Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму.

5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы – 2015-2021 годы, в 1 этап.

6. Механизм реализации Подпрограммы и контроль

за ходом её исполнения

Механизм осуществления Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.

Выполнение мероприятий Подпрограммы планируется путем предоставления субсидий из бюджета Приморского края и средств бюджета городского округа на проведение ремонта в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:

– на основе Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Процедура размещения муниципального заказа на выполнение работ по ремонту, реконструкции и текущему содержанию асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог начинается в январе каждого финансового года.

Реализация программных мероприятий по п. 2.1.3 приложения № 5 к муниципальной программе осуществляется за счет субсидий на выполнение работ, оказание услуг бюджетным учреждением городского округа в отношении имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления.

Объем расходов по ремонту, реконструкции и текущему содержанию асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог ежегодно уточняется, исходя из возможностей городского бюджета.

Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций администрации городского округа – ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и о проведении оценки эффективности реализации Подпрограммы – ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет                  222 967,31205 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2015 год – 19 588,112 тыс. руб.;

2016 год – 53 677,678 тыс. руб.;

2017 год – 50 633,94884 тыс. руб.;

2018 год – 35 673,26621 тыс. руб.;

2019 год – 42 322,307 тыс. руб.;

2020 год – 10 536,000 тыс. руб.;

2021 год – 10 536,000 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края – 105 023,38946 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 6 188,112 тыс. руб.;

2016 год – 12 888,000 тыс. руб.;

2017 год – 36 512,44080 тыс. руб.;

2018 год – 19 434,83666 тыс. руб.

2019 год – 30 000,000 тыс. руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы –                                  117 943,92259 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 13 400,000 тыс. руб.;

2016 год – 40 789,678 тыс. руб.;

2017 год – 14 121,50804 тыс. руб.;

2018 год – 16 238,42955 тыс. руб.;

2019 год – 12 322,307 тыс. руб.;

2020 год – 10 536,000 тыс. руб.;

2021 год – 10 536,000 тыс. руб.»

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

_________________

|  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2021 годы муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2021 годы |

Перечень объектов

подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа»

| № п/п | Адрес ремонтируемого объекта | Протяжен- ность, м | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 15 724,00 | 13 451,00 |
| 1 | ул. Жуковского (картами до 5 м2 и до 25 м2) от ул. Островского до ул. Октябрьская | 1 450,00 | 583,00 |
| 2 | ул. Октябрьская (картами до 5 м2 и до 25 м2) от ул. Жуковского до ул.9 Мая; устройство остановочных площадок (2 шт.) | 2 293,00 | 1 053,00 |
| 3 | ул. Калининская (картами до 5 м2) от ул. Новикова до ул.9 Мая | 930,00 | 165,00 |
| 4 | ул.25 л. Арсеньева (картами до 5 м2 и до 25 м2) | 680,00 | 372,00 |
| 5 | ул. Островского (картами до 5 м2 и до 25 м2) от ул. Жуковского до ул. Щербакова | 1 000,00 | 1 575,00 |
| 6 | ул.9 Мая (картами до 5 м2 и до 25 м2) | 1 645,00 | 639,00 |
| 7 | ул. Новикова (картами до 5 м2 и до 25 м2) от ул. Ленинская до ул. Стахановская | 2 550,00 | 1 212,00 |
| 8 | ул. Таежная (картами до 5 м2) от ул. Октябрьская до ж/д переезда | 220,00 | 240,00 |
| 9 | ул. Щербакова от ул. Ленинская до ул. Островского | 654,00 | 325,00 |
| 10 | ул. Ленинская в районе перекрестка с ул.9 Мая | 303,00 | 86,00 |
| 11 | ул. Советская от ул.25 л. Арсеньева до ул. Стахановская | 667,00 | 218,00 |
| 12 | ул. Новикова в районе перекрестка улиц Ленинская - Новикова | 266,00 | 152,00 |
| 13 | Перекресток улиц Садовая и Ломоносова | 10,00 | 423,00 |
| 14 | Перекресток улиц Ленинская и Новикова | 13,00 | 282,00 |
| 15 | Перекресток улиц Октябрьская и Жуковского | 15,00 | 295,00 |
| 16 | Перекресток улиц Островского - Пограничная | 4,00 | 28,00 |
| 17 | Перекресток улицы Пограничная и пер. Шахтерский | 3,00 | 18,00 |
| 18 | Перекресток улиц Пограничная – Ленинская - Маяковского | 6,00 | 36,00 |
| 19 | Дорога и тротуар по ул. Островского в районе магазина "Корона" | 140,00 | 638,00 |
| 20 | ул. Мира в районе военкомата | 60,00 | 120,00 |
| 21 | ул. Балабина - ремонт дороги с устройством водопропускных труб и кюветов | 650,00 | 0,00 |
| 22 | ул. Сазыкина | 400,00 | 1 335,00 |
| 23 | ул. Жуковского в районе МКД № 43 и № 51 | 40,00 | 138,00 |
| 24 | ул. Калининская от ул.9 Мая до остановки «Кирзавод» | 350,00 | 1 452,00 |
| 25 | ул. Ломоносова от ул.25 л. Арсеньева до ул. Садовая | 1 200,00 | 934,00 |
| № п/п | Адрес ремонтируемого объекта | Протяжен- ность, м | Площадь, м2 |
| 26 | ул. Новикова от перекрестка с ул. Ленинская в сторону ж/д переезда | 175,00 | 1 132,00 |
|  | 2016 год | 9 785,00 | 43 591,65 |
| 1 | ул. Балабина - ремонт проезжей части дороги | 700,00 | 5 969,70 |
| 2 | Тротуар по ул. Жуковского от Храма до пер. Пархоменко | 534,00 | 801,00 |
| 3 | Тротуар по ул. Октябрьская (нечетная сторона улицы) от ул. Жуковского до ул. Ломоносова | 455,00 | 1 700,00 |
| 4 | Тротуар по ул.25 л. Арсеньева | 380,00 | 1 020,00 |
| 5 | ул. Лысенко в районе перекрестков с улицами Черняховского и Клиновая | 6,00 | 36,00 |
| 6 | Перекресток улиц Островского и Ломоносова | 62,00 | 940,00 |
| 7 | Привокзальная площадь | 72,00 | 1 450,00 |
| 8 | ул. 9 Мая от вокзала до ул. Островского | 640,00 | 2 974,00 |
| 9 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2016 году | 3 752,00 | 5 108,00 |
| 10 | пр. Горького | 1 895,00 | 18 879,70 |
| 11 | ул. Щербакова | 150,00 | 508,00 |
| 12 | ул. Ломоносова | 352,00 | 871,25 |
| 13 | ул. Новикова от ул. Калининская до ул. Ленинская; устройство асфальтобетонного покрытия остановочных пунктов: «Ласточка» в направлении к ул. Стахановская и к ул. Калининская, «Южная» в районе металлобазы | 126,00 | 346,50 |
| 14 | ул. Октябрьская | 277,00 | 701,50 |
| 15 | ул. Заводская | 96,00 | 736,00 |
| 16 | ул. Островского | 288,00 | 1550,00 |
|  | 2017 год | 11 315,00 | 34 309,86 |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2017 году | 3 530,00 | 5 373,46 |
| 2 | ул. Балабина (второй этап) | 700,00 | 5 767,80 |
| 3 | ул. Островского | 484,00 | 1 191,00 |
| 4 | ул. Октябрьская (второй этап) | 900,00 | 2 893,60 |
| 5 | ул. Ломоносова | 600,00 | 1 658,60 |
| 6 | ул. 9 Мая | 400,00 | 1 659,00 |
| 7 | пр-кт Горького (участок от ул. Калининская до ул. Островского) | 611,00 | 9 198,00 |
| 8 | ул. Жуковского | 3 200,00 | 5 020,00 |
| 9 | ул. Щербакова (участок от ул. Октябрьская до ул. Ленинская) | 590,00 | 1 368,00 |
| 10 | ул. Щербакова (участок от ул. Калининская до ул. Садовая) | 300,00 | 185,00 |
|  | 2018 год | 11 111,00 | 44 522,40 |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2018 году | 3 802,00 | 1 875,40 |
| 2 | ул. Ленинская (от ул. 9 Мая до ул. Жуковского) | 450,00 | 517,00 |
| 3 | ул. Ломоносова (от ул. Октябрьская до ул. Калининская) | 664,00 | 553,00 |
| № п/п | Адрес ремонтируемого объекта | Протяжен- ность, м | Площадь, м2 |
| 4 | ул. Советская (от ул. 25 лет Арсеньеву до ул. Стахановская) | 667,00 | 336,00 |
| 5 | ул. Новикова (от ул. Калининская до 1 заезда на пер. Ирьянова, от 2 заезда пер. Ирьянова до ул. Стахановская) | 950,00 | 300,00 |
| 6 | ул. Октябрьская (третий этап) | 970,00 | 6 404,00 |
| 7 | ул. Жуковского (участки от ул. Октябрьская до ул. Калининская и от ул. Островского до ул. 25 лет. Арсеньеву) | 1 426,00 | 28 337,00 |
| 8 | ул. Новикова (от заезда пер. Ирьянова до цеха № 37 | 775,00 | 1 092,00 |
| 9 | ул. Лысенко | 500,00 | 2 500,00 |
| 10 | ул. Калининская (от ул. 9 Мая до «Круга») | 357,00 | 1 200,00 |
| 11 | ул. Щербакова (от начала улицы до ул. Ленинской) | 150,00 | 508,00 |
| 12 | перекресток ул. Ломоносова – ул. Калининская | 200,00 | 450,00 |
| 13 | перекресток ул. Жуковского – ул. Калининская | 200,00 | 450,00 |
|  | 2019 год | 17 696,00 | 57 108,00 |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2019 году | 1 416,00 | 5 967,00 |
| 2 | ул. Новикова (от ул. Ленинская до пер.Смирнова) | 500,00 | 5 732,00 |
| 3 | ул. Островского (от ул. 9 Мая до ул. Жуковского) | 1 330,00 | 4 444,00 |
| 4 | ул. Октябрьская (четвертый этап) | 1 183,00 | 6 846,00 |
| 5 | ул. Сазыкина | 484,00 | 940,00 |
| 6 | ул. Ломоносова (участок от ул. 25 лет. Арсеньева до ул. Калининская) | 1 320,00 | 7 038,00 |
| 7 | ул. 25 лет. Арсеньева | 708,00 | 4 248,00 |
| 8 | ул. Ленинская (от ул. Жуковского до ул. 9 Мая) | 1 820,00 | 2 890,00 |
| 9 | ул. Калининская (от ул. Жуковского до ул. 9 Мая) | 1 820,00 | 3 000,00 |
| 10 | Автодорога общего пользования местного значения по ул. Садовая | 1 000,00 | 1 900,00 |
| 11 | Автодорога общего пользования местного значения по ул. 9 Мая | 1 200,00 | 2 750,00 |
| 12 | ул. Щербакова | 1 000,00 | 3 500,00 |
| 13 | ул. Лысенко | 1 900,00 | 1 269,00 |
| 14 | ул. 1-ая Таежная | 280,00 | 1 900,00 |
| 15 | ул. Станционная | 1 400,00 | 3 664,00 |
| 16 | ул. Жуковского (тротуар на участке от ул. Островского до ул. Садовая) | 335,00 | 1 020,00 |
|  | 2020 год | 2 938,35 | 11 605,00 |
| 1 | ул. Октябрьская от ул. Банивура до ул. 9 Мая (пятый этап) | 1 183,00 | 2 691,00 |
| 2 | ул. Новикова от ул. Ленинская до ул. Стахановская | 637,00 | 1 449,00 |
| 3 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2020 году | 1 118,35 | 7 465,00 |
|  | 2021 год | 1 578,35 | 9 867,48 |
| 1 | ул. Первомайская | 715,00 | 4 560,00 |
| 2 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2021 году | 863,35 | 5 307,48 |
|  | ИТОГО за период | 70 147,70 | 214 455,39 |

_____________________________________

|  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2021 годы муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2021 годы |

Перечень объектов

подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа»

| № п/п | Объект реконструкции | Протяжен- ность, м |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 43,00 |
| 1 | ул. Камышовая (пескогравий, IV категория) Работы по расширению дороги, замена пескогравийного покрытия на асфальтовое (не менее 7 см толщиной), обустройство систем централизованной ливневой канализации и уличного освещения | 43,00 |

__________________

Приложение № 5

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 01 октября 2019 г. № 710-па

ПАСПОРТ

подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2021 годы

| Наименование подпрограммы | «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| Соисполнители Подпрограммы | Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Восстановление асфальтового покрытия проезжей части дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД» |
| Цели Подпрограммы | Повышение комфортности проживания населения в городском округе; Обеспечение безопасного подхода и подъезда к многоквартирным домам |
| Задачи Подпрограммы | Ремонт дорожного полотна дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД асфальтобетонной смесью |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью, м2 |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 – 2021 годах в 1 этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 51 956,30980 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2015 год – 16 250,000 тыс. руб.; 2016 год – 5 640,000 тыс. руб.; 2017 год – 8 616,30980 тыс. руб.; 2018 год – 8 450,000 тыс. руб.; 2019 год – 9 800,000 тыс. руб.; 2020 год – 1 600,000 тыс. руб.; 2021 год – 1 600,000 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края – 36 630,43200 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 13 000,000 тыс. руб.; 2016 год – 2 112,000 тыс. руб.; 2017 год – 7 758,432 тыс. руб.; 2018 год – 6 760,000 тыс. руб.; 2019 год – 7 000,000 тыс. руб.; 2020 год – 0,000 тыс. руб.; 2021 год – 0,000 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы – 15 325,87780 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 3 250,000 тыс. руб.; 2016 год – 3 528,000 тыс. руб.; 2017 год – 857,8778 тыс. руб.; 2018 год – 1 690,000 тыс. руб.; 2019 год – 2 800,000 тыс. руб.; 2020 год – 1 600,000 тыс. руб.; 2021 год – 1 600,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Прирост площади покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью составит 73 870,39 м2 |

___________________

Приложение № 6

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 01 октября 2019 г. № 710-па

|  |  |  | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2021 годы муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2021 годы |  |

Перечень объектов подпрограммы

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа»

| № п/п | Адрес ремонтируемого объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 24 816,00 |
| 1 | ул. Калининская, № 9; проезд (ямочный ремонт) от ул. Калининская, № 11 до ул. Калининская, № 5 | 890,00 |
| 2 | проезд от ул. Ленинская к МКД №№ 5, 7, 9 по ул. Калининская | 438,00 |
| 3 | ул. Жуковского, 23; проезд к МКД №№ 21, 23 по ул. Жуковского, к МКД № 6 по ул. Ленинская | 360,00 |
| 4 | ул. Садовая, № 15: проезд от ул. Садовая до ул. Садовая, № 15 | 202,00 |
| 5 | ул. Садовая, № 7а | 728,00 |
| 6 | ул. Садовая, № 11 | 180,00 |
| 7 | заезд к МКД № 12, 14, 16 по ул. Садовая | 405,00 |
| 8 | ул. Жуковского, № 35/1; проезд от ул. Садовая | 904,00 |
| 9 | ул. Жуковского, № 37 | 790,00 |
| 10 | ул. Жуковского, № 39; проезд | 577,00 |
| 11 | проезд от ул. Островского до ул. Садовая (вдоль МКД № 3 по ул. Островского, - ул. Островского, № 7; по ул. Садовая, № 4 - ул. Садовая, № 8 | 1 173,00 |
| 12 | ул. Островского, № 9 | 1 259,00 |
| 13 | ул. Островского, № 11 | 698,00 |
| 14 | ул. Островского, № 13 | 761,00 |
| 15 | ул. Островского, № 15 | 698,00 |
| 16 | ул. Жуковского, № 59/1 | 564,00 |
| 17 | ул. Ломоносова, №№ 19, 17, 15 | 995,00 |
| 18 | заезды с ул. Садовая, с пр. Горького и проезд вдоль жилых домов по пр. Горького №17, №19, №17а, №21, №23, №25 | 2 181,00 |
| 19 | ул. Щербакова, № 60; проезд | 356,00 |
| 20 | ул. Щербакова, № 62 | 230,00 |
| 21 | ул. Щербакова, № 64 | 233,00 |
| 22 | ул. Щербакова, № 66 | 238,00 |
| 23 | пр. Горького, № 5 | 1 045,00 |
| № п/п | Адрес ремонтируемого объекта | Площадь, м2 |
| 24 | проезд от ул. Жуковского, № 7 к домам по ул. Октябрьская, №№ 14/1-14/3 | 630,00 |
| 25 | ул. Октябрьская, №№ 14-16, заезд | 210,00 |
| 26 | ул. Октябрьская, №55/2; проезд к МКД №№ 55/1, 55/2, 55/3 | 1 190,00 |
| 27 | ул. Октябрьская, № 55/3 | 772,00 |
| 28 | ул. Вокзальная, № 6а | 387,00 |
| 29 | ул. Пограничная, №№ 72, 74; заезд от ул. Пограничная до МКД №№ 72, 74 по ул. Пограничная | 1 938,00 |
| 30 | заезд от ул. Новикова, проезд к МКД по пер. Ирьянова | 986,00 |
| 31 | ул. Балабина, № 18 | 573,00 |
| 32 | ул. Балабина, № 16 | 526,00 |
| 33 | ул. Балабина, № 12 | 600,00 |
| 34 | ул. Балабина, № 8 | 937,00 |
| 35 | ул. Садовая, № 4, ул. Жуковского, № 39, проезд к МКД №№ 14, 14/1, 14/2 по ул. Октябрьская | 162,00 |
|  | 2016 | 8 415,00 |
| 1 | ул. Первомайская - заезд к МКД № 10 по ул. Мира | 190,00 |
| 2 | ул. Первомайская - заезд к МКД № 9 по ул. Победы | 170,00 |
| 3 | ул. Октябрьская - заезд к МКД № 11 (в районе аптеки) | 160,00 |
| 4 | ул. Октябрьская - заезд к МКД № 13 | 590,00 |
| 5 | ул. Октябрьская - заезд к МКД №-15 | 37,00 |
| 6 | ул. Октябрьская - заезд к МКД № 19/1 | 87,00 |
| 7 | ул. Октябрьская - заезд к МКД №№ 20-26 | 73,00 |
| 8 | ул. Октябрьская - заезд к МКД №№ 18-18/1 | 90,00 |
| 9 | ул. Октябрьская - заезд к МКД №№ 28-30 | 73,00 |
| 10 | ул. Островского - заезд к МКД №№ 7, 9 | 55,00 |
| 11 | ул. Ломоносова - заезд к МКД №№ 21, 21а, 19 по ул. Садовая | 185,00 |
| 12 | ул. Ломоносова - заезд к МКД №№ 15, 17 | 105,00 |
| 13 | ул. Ломоносова - заезд к МКД №№ 6-10 | 50,00 |
| 14 | ул. Ломоносова - заезд к МКД № 14 | 12,00 |
| 15 | ул. Ломоносова - заезд к МКД №№ 18-20 | 90,00 |
| 16 | ул. Ломоносова - заезд к МКД №№ 22-24 | 95,00 |
| 17 | ул. Ломоносова - заезд к МКД № 42 | 10,00 |
| 18 | ул. Ломоносова - заезд к МКД №№ 42-44 | 140,00 |
| 19 | ул. Калининская - заезд к МКД №№ 22-24 | 60,00 |
| 20 | ул. Калининская - заезд к МКД №№ 18 - 20 | 468,00 |
| 21 | ул. Калининская - заезд к МКД №№ 14-16 | 55,00 |
| 22 | ул. Калининская - заезд к МКД №№ 10-12 | 43,00 |
| № п/п | Адрес ремонтируемого объекта | Площадь, м2 |
| 23 | ул. Калининская - заезд к МКД №№ 8-10 | 3,00 |
| 24 | ул. Калининская - заезд к МКД №№ 6-8 | 24,00 |
| 25 | внутриквартальный заезд к зданиям администрации городского округа и прокуратуры г. Арсеньева | 5 550,00 |
|  | 2017 | 6340,50 |
| 1 | ул. Калининская, № 20 | 507,00 |
| 2 | дворовые территории по ул. 25 лет. Арсеньева, №№ 5 и 7 | 2 119,00 |
| 3 | ул. 25 лет. Арсеньева, № 23 | 377,50 |
| 4 | ул. 25 лет. Арсеньева, № 30 | 869,00 |
| 5 | ул. 25 лет. Арсеньева, № 31 | 472,00 |
| 6 | ул. 25 лет. Арсеньева, № 33 | 693,00 |
| 7 | ул. Октябрьская, № 44 | 420,00 |
| 8 | проезд по ул. Октябрьская от МКД № 18 по ул. Октябрьская вдоль МКД № 20, 22, 24 до МКД № 28а по ул. Октябрьская | 883,00 |
|  | 2018 | 15 183,50 |
| 1 | ул. Островского, № 35 | 498,00 |
| 2 | ул. Островского, № 33 | 749,00 |
| 3 | пр. Горького, № 28 | 349,00 |
| 4 | ул. Садовая, № 42 | 594,00 |
| 5 | заезд к МКД № 50, 52, 48 по ул. Ломоносова | 719,00 |
| 6 | ул. Калининская, № 4а | 409,60 |
| 7 | проезд к МКД по ул. Ломоносова, №№ 9 и 11 | 237,00 |
| 8 | ул. Островского, № 8 | 422,00 |
| 9 | ул. Островского, № 18 | 1 096,60 |
| 10 | ул. 25 лет. Арсеньева, № 23 | 907,00 |
| 11 | ул. 25 лет. Арсеньева, № 27 | 717,50 |
| 12 | дворовые территории МКД под №№ 70,80,82 и 84 по ул. Ломоносова | 537,00 |
| 13 | дворовая территория по ул. Победы, № 1 | 401,00 |
| 14 | дворовая территория по ул. Победы, № 3 | 348,00 |
| 15 | проезд от ул. Ленинская вдоль МКД №№ 17, 19 и 21 по ул. Ленинская до МКД № 17 по ул. Жуковского | 1 638,00 |
| 16 | ул. Островского, № 16/1 | 2 059,00 |
| 17 | проезд от МКД № 39 по ул. Ленинская до МКД № 28а по ул. Октябрьская | 1 662,00 |
| 18 | ул. Первомайская, № 62 | 511,80 |
| 19 | ул. Октябрьская, № 98/1 | 1 328,00 |
|  | 2019 | 14 203,39 |
| 1 | пр-кт Горького, № 9 | 241,00 |
| 2 | пр-кт Горького, № 26 | 1 018,00 |
| 3 | пер. Ирьянова, № 12 | 560,00 |
| 4 | ул. Щербакова, № 56 | 200,00 |
| № п/п | Адрес ремонтируемого объекта | Площадь, м2 |
| 5 | ул. Щербакова, № 40 | 644,00 |
| 6 | ул. 25 лет Арсеньева, № 10 | 720,00 |
| 7 | ул. Калининская, № 4 | 180,00 |
| 8 | ул. Островского, № 1 | 1188,00 |
| 9 | ул. Жуковского, № 19 | 678,00 |
| 10 | ул. Октябрьская, № 63/1 | 162,00 |
| 11 | дворовая территория ул. 25 Лет Арсеньеву,25 и проезд между МКД № 25 и № 35 по ул. 25 Лет Арсеньеву) | 1 430,00 |
| 12 | ул. 25 лет Арсеньева, № 35 | 864,00 |
| 13 | ул. 25 лет Арсеньева, № 15 | 412,00 |
| 14 | ул. Садовая, № 3 | 430,00 |
| 15 | ул. Победы, № 26 | 650,00 |
| 16 | проезд по ул. Островского от МКД № 6 по ул. Островского к дворовой территории МКД № 9 по ул. 25 лет. Арсеньева | 1 488,00 |
| 17 | ул. Ломоносова, № 74 | 931,55 |
| 18 | пр-кт Горького, № 19а | 662,00 |
| 19 | ул. Баневура, № 4 | 380,00 |
| 20 | ул. Сазыкина, № 6 | 646,50 |
| 21 | ул. Жуковского, № 49 | 718,34 |
|  | 2020 | 2456,00 |
| 1 | дворовая территория ул. Островского, № 12 | 2000,00 |
| 2 | ул. Садовая, № 21а | 456,00 |
|  | 2021 | 2456,00 |
| 1 | проезд между МКД № 6 и № 12 по ул. Островского | 2144,00 |
| 2 | ул. Садовая, № 29 | 312,00 |
|  | ИТОГО за период | 73 870,39 |

_____________________

Приложение № 7

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 01 октября 2019 г. № 710-па

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2021 годы

| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – управление жизнеобеспечения) |
| Соисполнители Подпрограммы | Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа» |
| Цели Подпрограммы Задачи Подпрограммы | Модернизация объектов дорожного движения Снижение количества ДТП; Снижение количества лиц, погибших и пострадавших в результате ДТП |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, ед.; Количество проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Количество перекрестков дорог общего пользования городского округа, оснащенных светофорными объектами, ед.; Протяженность дорожных ограждений леерного типа, м; Количество искусственных дорожных неровностей, ед.; Количество систем видеонаблюдения, ед.; Количество приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения, ед.; Количество ДТП: с пострадавшими, ед.; с количеством погибших, ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015-2021 годах в 1 этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию предусматривается выделение средств в размере 32 765,47470 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 3 830,860 тыс. руб.; 2016 год – 5 381,588 тыс. руб.; 2017 год – 5 717,438 тыс. руб.; 2018 год – 5 942,84745 тыс. руб.; 2019 год – 3 665,94125 тыс. руб.; 2020 год – 4 038,400 тыс. руб.; 2021 год – 4 188,400 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, - 13 ед.; Количество проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 2 ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения - 6 ед.; Количество перекрестков дорог общего пользования городского округа, оснащенных светофорными объектами, – 10 ед.; Прирост протяженности дорожных ограждений леерного типа – 4031 м; Количество искусственных дорожных неровностей – 20 ед.; Количество установленных систем видеонаблюдения – 6 ед.; Количество приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения - 540 ед.; Количество ДТП: - с пострадавшими сократится с 75 до 30 ед., - количеством погибших сократится от 4 до 0 ед. |

________________