АДМИНИСТРАЦИИ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 12 марта 2020 г. | г.Арсеньев | № | 143-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 08 октября 2019 года №722-па «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на  2019-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Приморского края от 09 апреля 2019 года № 217-па,  постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 08 октября 2019 года № 722-па «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы» (далее-постановление, программа):

1.1. Заменить в наименовании постановления и наименовании программы слова «муниципальной программы» словами «муниципальной адресной программы»;

1.2. Изложить  муниципальную программу в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Врио Главы городского округа                                                                           В.С.Пивень

Приложение

к  постановлению администрации Арсеньевского городского округа

от «12» марта 2020 г. № 143-па

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2020-2023 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2020-2023 годы

| Наименование муниципальной программы |  | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2020-2023 годы (далее - Программа). |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы |  | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – управление жизнеобеспечения). |
| Соисполнители Программы Основные мероприятия Программы Цели Программы Задачи Программы Целевые индикаторы и показатели Программы. |  | Управление имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа, финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа, управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа. 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в благоустроенные жилые помещения; 1.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе покупка жилых помещений у лиц не являющимися застройщиками. 2. Снос расселяемых аварийных многоквартирных домов. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда Приморского края, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Арсеньевского городского округа (далее – городской округ). Обеспечение жилыми благоустроенными помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 1. Количество граждан, переселенных из аварийных домов, чел.; 2. Количество расселенных аварийных домов, ед.; 3. Количество расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах, ед.; 4. Общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах, м2.; |
| Этапы и сроки реализации Программы |  | Программа реализуется в 2020-2024 года в два этапа: первый этап: 1 января 2020 года – 31 декабря 2022 года; второй этап: 1 января 2021 года – 31 декабря 2022 года; |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 77 630 893,82 (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2020 год – 47 986 512,20 2021 год – 20 870 141,91 2022 год – 8 774 239,71 Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирования Программы - сумма всего 57 102 284,77 руб. в том числе по годам: 2020 год – 34 923 839,80 2021 год – 14 265 690,05 2022 год – 7 912 754,92 Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирования Программы – сумма всего 17 430 730,04 руб. в том числе по годам: 2020 год – 12 331 220,88 2021 год – 4 944 483,76 2022 год – 155 025 40 Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета городского округа на финансирования Программы - сумма всего 3 097 879,01 руб. в том числе по годам: 2020 год – 731 451,52 2021 год – 1 659 968,10 2022 год – 706 459,39 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  | Срок реализации программы, по годам; Снос домов, ед.; Расселение из аварийных домов. в том числе:. Количество домов; Количество жилых помещений; Число жителей; Расселяемая площадь. 2020; 0; 6; 30; 80; 842,5. 2021; 6; 4; 13; 38; 342,46. 2022; 4; 0; 4; 11; 143,84. Итого; 10; 10; 47; 129; 1328,80. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Реализация Программы направлена на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных домах.

Для исполнения установленных действующим законодательством полномочий, ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городского округа, создает социальные и экологические проблемы, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.

В связи со значительными финансовыми вложениями, недостаточностью средств бюджета городского округа, возможно решение данных проблем программным методом, с привлечением средств федерального бюджета и краевого бюджета.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории  городского округа.

2.2. Задача Программы - обеспечить жилыми благоустроенными помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

3. Целевые индикаторы и показатели выполнения Программы

Целевые индикаторы и показатели Программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

Показатели (индикаторы) реализации Программы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы. К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

1. Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, требующего расселения, чел;

2. Площадь аварийного жилищного фонда, требующего расселения, кв. м;

3. Количество жилых помещений, находящихся в аварийных домах, требующих расселения, шт.;

4. Количество аварийных домов, требующих сносу, шт.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Каждый структурный элемент Программы направлен на решение группы взаимосвязанных задач. Решение всего комплекса задач Программы обеспечивает достижение поставленных целей Программы.

В соответствии с целевой направленностью Программы выделяются следующие мероприятия:

- предоставление благоустроенных жилых помещений гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- снос расселяемых аварийных многоквартирных домов, путем заключения муниципальных контрактов, за счет средств бюджета городского округа.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2020–2022 годах в два этапа:

1. Первый этап: 1 января 2020 года – 31 декабря 2022 года – планируется переселить 80 граждан из 30 жилых помещений, находящихся в 6 многоквартирных аварийных домах, общей площадью жилых помещений 842,50 м2 и снести шесть аварийных домов.

2. Второй этап: 1 января 2021 года – 31 декабря 2022 года – планируется переселить 49 гражданина из 17 жилых помещений, находящихся в                                4 многоквартирных аварийных домах, общей площадью жилых помещений 486,3 м2 и снести 4 аварийных дома.

Заявленный срок реализации Программы является необходимым и достаточным для получения ощутимых результатов реализации мероприятий, достижения поставленных целей и решения задач Программы.

Меньший срок реализации Программы не позволит в полной мере оценить полученный результат и эффективность принятых мер.

Промежуточные показатели реализации Программы определяются в ходе ежегодного мониторинга и служат основой для принятия решения о ее корректировке.

Основанием досрочного прекращения реализации Программы может служить изменение законодательства Российской Федерации, Приморского края, муниципальных правовых актов, а также снижение уровня эффективности реализации Программы.

6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий ответственных исполнителей и соисполнителей Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации Программы.

Ответственным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Мероприятия реализуются в соответствии с контрактами (договорами), заключенными на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств:

- федерального бюджета;

- бюджета Приморского края;

- бюджета городского округа.

Внесение изменений в Программу осуществляется управлением жизнеобеспечения по собственной инициативе, инициативе соисполнителей Программы, либо во исполнение поручений Главы Арсеньевского городского округа, в том числе, с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы. Порядок и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Программы в управление экономики и инвестиций администрации городского округа в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального   хозяйства,   градостроительства,   гражданской   обороны   и   защиты

населения от чрезвычайных ситуаций.

Реализация Программы осуществляется в течение четырех лет за период с 2020 года по 2023 год.

В Программе участвуют жители, проживающие в многоквартирных домах, которые признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01 января 2017 года, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств Федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Арсеньевского городского округа.

Общий объем финансирования Программы составит 77 630 893,82 рублей за счет средств Федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Арсеньевского городского округа (Приложение № 3).

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования возможно будут подлежать  корректировке с учетом выделенных средств.

8. Перечень аварийных домов и реестр аварийных домов по способам переселения

8.1. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 01 января 2012 года приведен в Приложении № 1 к Программе.

8.1.1. Формирование перечня аварийных домов и включение их в Программу осуществляется на основании:

- сформированного перечня аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- документов о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.

8.2. Конечными результатами реализации муниципальной программы будут являться:

- выполнение обязательств администрации городского округа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение граждан безопасными и благоприятными условиями проживания.

_______________

Приложение № 1

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда

в Арсеньевском городском

округе» на 2020-2023 годы

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 01 января 2012 года

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Заключение о признании помещения непригодным для проживания |  | Срок расселения жильцов, выплаты собственникам выкупной стоимости за жилые помещения или предоставление другого жилого помещения | Срок сноса аварийного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Дата |  |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Арсеньев, ул. Котовского, 7 | 4 | 25.12.2013 | до 31.12.2021 | до 31.12.2022 |
| 2 | г. Арсеньев, ул. Котовского, 22 | 6 | 25.12.2013 | до 31.12.2021 | до 31.12.2022 |
| 3 | г. Арсеньев, ул. Котовского, 28 | 8 | 25.12.2013 | до 31.12.2021 | до 31.12.2022 |
| 4 | г. Арсеньев, ул. Суличевского, 10 | 13 | 25.12.2013 | до 31.12.2021 | до 31.12.2022 |
| 5 | г. Арсеньев, ул. Котовского, 21 | 5 | 25.12.2013 | до 31.12.2021 | до 31.12.2022 |
| 6 | г. Арсеньев, ул. Котовского, 24 | 7 | 25.12.2013 | до 31.12.2021 | до 31.12.2022 |
| 2 этап |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Арсеньев, ул. Вокзальная, 3а | 1 | 25.12.2013 | до 31.12.2022 | до 31.12.2023 |
| 2 | г. Арсеньев, ул. Нагорная, 7 | 10 | 25.12.2013 | до 31.12.2022 | до 31.12.2023 |
| 3 | г. Арсеньев, ул. Суличевского, 9 | 12 | 25.12.2013 | до 31.12.2022 | до 31.12.2023 |
| 4 | г. Арсеньев, ул. Суличевского, 12 | 14 | 25.12.2013 | до 31.12.2022 | до 31.12.2023 |

______________________

Приложение № 2

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда

в Арсеньевском городском

округе» на 2020-2023 годы

Целевые индикаторы и показатели выполнения муниципальной программы по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда на 2020-2022 годы

| Срок реализации программы, по годам | Снос домов, ед. | Расселение из аварийных домов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Количество домов | Количество жилых помещений | Число жителей | Расселяемая площадь |
| 2020 | 0 | 6 | 30 | 80 | 842,5 |
| 2021 | 6 | 4 | 13 | 38 | 342,46 |
| 2022 | 4 | 0 | 4 | 11 | 143,84 |
| Итого | 10 | 10 | 47 | 129 | 1328,80 |

________________________

Приложение № 3

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда

в Арсеньевском городском

округе» на 2020-2023 годы

Информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы

|  | МЕРОПРИЯТИЯ | Всего по Программе (руб.) | в том числе по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в благоустроенные жилые помещения | 75 630 893,82 | 47 986 512,20 | 19 470 141,91 | 8 174 239,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 75 630 893,82 | 47 986 512,20 | 19 470 141,91 | 8 174 239,71 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 57 102 284,77 | 34 923 839,80 | 14 265 690,05 | 7 912 754,92 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | 17 430 730,04 | 12 331 220,88 | 4 944 483,76 | 155 025,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа (в рамках софинансирования) | 57 769,54 | 37 834,32 | 13 475,83 | 6 459,39 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками | 1 040 109,47 | 693 617,20 | 246 492,27 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Снос расселяемых аварийных многоквартирных домов» | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Снос расселяемых аварийных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городского округа | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего: | 77 630 893,82 | 47 986 512,20 | 20 870 141,91 | 8 774 239,71 | 0,00 | 0,00 |

______________________________