АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 19 апреля 2018 г. | г.Арсеньев | № | 254-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 06 февраля 2015 года № 65-па «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы»

В целях организации мероприятий по благоустройству территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьями 45, 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 06 февраля 2015 года № 65-па                  (в редакции постановлений администрации Арсеньевского городского округа от                  12 марта 2015 года № 202-па, 20 апреля 2015 года № 330-па, от 29 июня 2015 года               № 516-па, от 20 августа 2015 года № 650-па, от 21 декабря 2015 года № 913-па, от                07 апреля 2016 года № 254-па, от 05 октября 2016 года № 791-па, от 13 февраля 2017 года № 81-па, от 24 мая 2017 года № 307-па, от 26 июля 2017 года № 475-па, от                      22 декабря 2017 года № 823-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт Программы в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Заменить в разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели Программы» Программы число «47» числом «46»;

1.3. Заменить в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы число «201 292 282,11» числом «194 778 289,12»;

Число «53 204 547,11» числом «53 555 061,11»;

Число «32 003 100,0» числом «29 967 593,01»;

Число «28 741 300,0» числом «24 287 300,0»;

Число «32 698 400,0» числом «32 323 400,0»;

1.4. Изложить приложение № 1 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015–2020 годы» в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;

1.5. Изложить приложение № 2 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015–2020 годы» в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;

1.6. Внести в подпрограмму «Содержание территории Арсеньевского городского округа» Программы (далее – подпрограмма) следующие изменения:

1.6.1. Изложить Паспорт подпрограммы в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;

1.6.2. Заменить в разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» число «47» числом «46»;

Число «37 491» числом «43 447»;

Число «1676» числом «1650»;

1.6.3. Заменить в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» число «115 461 143,0» числом «111 114 911,7»;

Число «21 167 806,0» числом «20 755 856,0»;

Число «17 234 400,0» числом «18 499 118,7»;

Число «17 170 900,0» числом «12 531 900,0»;

Число «21 128 000,0» числом «20 568 000,0»;

1.7. Внести в подпрограмму «Содержание территории городских кладбищ» Программы (далее – подпрограмма) следующие изменения:

1.7.1. Изложить Паспорт подпрограммы в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;

1.7.2. Заменить в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» число «4 155 582,0» числом «6 672 482,0»;

В абзаце пятом число «827 700,0» числом «3 000 000,0»;

В абзацах шестом и седьмом число «827 700,0» числом «1 000 000,0»;

1.8. Внести в подпрограмму «Озеленение Арсеньевского городского округа» Программы (далее – подпрограмма) следующие изменения:

1.8.1. Изложить Паспорт подпрограммы в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению;

1.8.2. Заменить в разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» число «37 491» числом «43 447»;

Число «1 676» числом «1650»;

1.8.3. Заменить в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» число «16 168 602,0» числом «15 268 602,0»;

Число «2 726 500,0» числом «1 826 500,0»;

1.9. Внести в подпрограмму «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» Программы (далее – подпрограмма) следующие изменения:

1.9.1. Изложить Паспорт подпрограммы в редакции приложения № 7 к настоящему постановлению;

1.9.2. Заменить в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» число «11 427 678,0» числом «11 194 078,0»;

Число «1 218 045,0» числом «1 846 345,0»;

В абзаце пятом число «2 204 900,0» числом «1 317 600,0»;

В абзацах шестом и седьмом число «2 204 900,0» числом «2 217 600,0»;

1.10. Внести в подпрограмму «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» Программы (далее – подпрограмма) следующие изменения:

1.10.1. Изложить Паспорт подпрограммы в редакции приложения № 8 к настоящему постановлению;

1.10.2. Дополнить раздел 4 «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы» пунктом 3 следующего содержания: «3. Разработка проектов на строительство ливневой канализации»;

1.10.3. Заменить в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» число «23 899 812,0» числом «20 348 750,30»;

Число «990 000,0» числом «1 124 164,0»;

Число «9 009 600,0» числом «5 324 374,30».

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                                     А.В. Коваль

Приложение № 1

к постановлению     администрации

Арсеньевского городского округа

от «19» апреля 2018 года № 254-па

Муниципальная программа

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2020 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2020 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Программы | - МКП АГО «Чистый город», - управление имущественных отношений администрации городского округа, - управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа |
| Структура Программы: - Подпрограммы | 1. «Содержание территории Арсеньевского городского округа»; 2. «Содержание территории городских кладбищ»; 3. «Озеленение Арсеньевского городского округа»; 4. «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям»; 5. «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа»; 6. «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа»; 7. «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2017 год |
| Цели Программы | 1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа; 2. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа; 3. Содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ; 4. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 5.Увеличение срока службы дорожного покрытия; 6. Обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации; 7. Снижение уровня образования водной эрозии земель; 8. Улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации и обеспечения отвода воды в период интенсивных осадков, резких оттепелей и паводков; 9. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа; 10. Повышение качества и комфорта городской среды; 11. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 12. Создание условий для отдыха населения городского округа |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами; 2. Содержание объектов внешнего благоустройства и территории городского округа в соответствии с правилами по благоустройству территории Арсеньевского городского округа. 3. Учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа; 4. Обновление зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа; 5. Снижение количества аварийных деревьев в границах городского округа; 6. Обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа; 7. Обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий; 8. Содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа; 9. Улучшение внешнего вида внутриквартальных территорий многоквартирного жилого фонда; 10. Приведение аварийных сетей ливневой канализации в нормативное состояние; 11. Прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации; 12. Строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации; 13. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости; 14. Проведение работ по очистке ливневых коллекторов и водосбросных канав от засорения; 15. Укрепление материально – технической базы городского округа для обеспечения содержания и ремонта ливневой канализации; 16. Повышение эффективности использования выделяемых средств на модернизацию системы ливневой канализации; 17. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа; 18. Благоустройство территорий общего пользования городского округа; 19. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2; 2) Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.; 3) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2; 4) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади; 5) Количество демонтированных незаконно установленных рекламных конструкций; 6) Количество установленных щитов для информационных сообщений, шт.; 7) Площадь ежегодно устраняемой неровности на проезжей части дорог, м2; 8) Количество ежегодно устанавливаемых и ремонтируемых дорожных знаков, ед.; 9) Протяженность ежегодно наносимой дорожной разметки, м; 10) Количество благоустроенных территорий памятников и скверов, ед.; 11) Количество разработанных эскизных проектов, ед.; 12) Количество объектов (улиц, парков, скверов), на которых произведена техническая инвентаризация зеленых насаждений, ед.; 13) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.; 14) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.; 15) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт.; 16) Площадь клумб, засаженных цветами, м2; 17) Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, шт.; 18) Площадь ежегодно убираемой городской территории, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2; 19) Количество установленных и демонтированных праздничных баннеров, ед.; 20) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2; 21) Количество тел, доставленных с мест обнаружения в морг, чел.; 22) Количество детских игровых площадок, ед.; 23) Количество установленных элементов детских игровых площадок, шт.; 24) Протяженность проинвентаризированных и принятых в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации, м; 25) Количество очищенных ливнеприемных колодцев, ед.; 26) Количество очищенных смотровых колодцев, ед.; 27) Протяженность восстановленной ливневой канализации, пм; 28) Протяженность восстановленных водоотводных канав, пм; 29) Количество отремонтированных ливнеприемных колодцев, ед.; 30) Количество отремонтированных смотровых колодцев, ед.; 31) Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб, м; 32) Количество отремонтированных водоотводящих лотков ливневой канализации главного коллектора, шт.; 33) Количество выявленных колодцев ливневой канализации, шт.; 34) Протяженность сетей ливневой канализации, м; 35) Площадь подтопляемой территории, м2; 36) Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.; 37). Количество благоустроенных общественных территорий, ед.; 38) Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), ед. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2015 – 2020 годах в 6 этапов: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г., IV – 2018 г., V – 2019 г., VI – 2020 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 194 778 289,12 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2015 год – 21 615 580,00 руб., 2016 год – 33 029 355,00 руб., 2017 год – 53 555 061,11 руб., 2018 год – 29 967 593,01 руб., 2019 год – 24 287 300,00 руб., 2020 год – 32 323 400,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 21 729 550,26 руб., в том числе по годам: 2017 год – 21 729 550,26 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 4 450 635,85 руб., в том числе по годам: 2017 год – 4 450 635,85 руб., Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы — 168 598 103,01 руб., в том числе по годам: 2015 год – 21 615 580,0 руб., 2016 год – 33 029 355,0 руб., 2017 год – 27 374 875,0 руб., 2018 год – 29 967 593,01 руб., 2019 год – 24 287 300,0 руб., 2020 год – 32 323 400,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит к 2020 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее 616 350,0 м2; 2) Ликвидировать 76 несанкционированных свалок; 3) Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на территории городского округа, площадью не менее 182 000,0 м2; 4) Изготовить и установить помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади; 5) Демонтировать не менее 10 незаконно установленных рекламных конструкций; 6) Выполнить монтаж 4 щитов для информационных сообщений; 7) Ежегодно устранять неровность не менее 395 м2 проезжей части дороги; 8) Ежегодно устанавливать и ремонтировать не менее 46 дорожных знаков; 9) Ежегодно наносить 400 м дорожной разметки; 10) Выполнить благоустройство одной территории памятника и сквера; 11) Разработать один эскизный проект; 12) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений на 32 объектах (улицах, парках, скверах); 13) Удалить 917 аварийных и перестойных дерева; 14) Провести 43 447 зеленому насаждению санитарную обрезку; 15) Высадить на территории городского округа 1 650 деревьев, кустарников; 16) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью не менее 3 500,3 м2; 17) Ежегодно проводить не менее 16 праздничных мероприятий на территории городского округа; 18) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее 208 307,7 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий; 19) Ежегодно устанавливать и демонтировать не менее 18 праздничных баннеров; 20) Ежегодно убирать территорию двух городских кладбищ площадью 80 000 м2; 21) Производить доставку тел с мест обнаружения в морг не менее 11 ед. ежегодно; 22) Выполнить работы по устройству на внутридворовых территориях городского округа не менее 11 детских игровых площадок; 23) Установить не менее 42 элементов детской игровой площадки; 24) Завершить инвентаризацию и прием в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации 39 700 пм; 25) Выполнить очистку 1 031 ливнеприемного колодца; 26) Выполнить очистку 200 смотровых колодцев; 27) Восстановить водоотводящие свойства 13 330 пм ливневой канализации; 28) Восстановить водоотводящие свойства 7 100 пм водоотводных канав; 29) Провести ремонт 191 ливнеприемного колодца; 30) Провести ремонт 122 смотровых колодцев; 31) Провести замену 345 пм водоотводящих труб существующей ливневой канализации; 32) Отремонтировать 30 водоотводящих лотков ливневой канализации; 33) Выявить 51 неучтенный колодец ливневой канализации; 34) Увеличить протяженность ливневой канализации за счет нового строительства на 1640 пм; 35) Сократить площадь подтопляемой территории на 149 200,0 м2; 36) Благоустроить 17 дворовых территорий многоквартирных жилых домов; 37) Благоустроить 1 общественную территорию городского округа; 38) Благоустроить 1 место массового отдыха населения (городских парков) городского округа. |

______________________________________________

Приложение № 2

к постановлению     администрации Арсеньевского городского округа

от «19» апреля 2018 года № 254-па

«Приложение № 1

к муниципальной программе «Благоустройство          Арсеньевского

городского округа» на 2015 – 2020 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь ежегодно убираемой территории городского округа | м2 | 616 350,0 | 712 150,0 | 718 020,0 | 755 989,25 | 715 150,0 | 755 989,25 | 755 989,25 |
| 2 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 0 | 14 | 20 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| 3 | Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа | м2 | 184 000,0 | 182 000,0 | 184 000,0 | 184 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| 4 | Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Количество демонтированных незаконно установленных рекламных конструкций | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество установленных щитов для информационных сообщений | шт. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Площадь ежегодно устраняемой неровности на проезжей части дорог | м2 | 0 | 0 | 395 | 713,565 | 486,1 | 395 | 395 |
| 8 | Количество ежегодно устанавливаемых и ремонтируемых дорожных знаков | ед. | 0 | 0 | 47 | 86 | 46 | 47 | 47 |
| 9 | Протяженность ежегодно наносимой дорожной разметки | м | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | Количество благоустроенных территорий памятников и скверов | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Количество разработанных эскизных проектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Содержание территории кладбищ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь ежегодно убираемой территории кладбищ | м2 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 | Количество тел, доставленных с мест обнаружения в морг | ед. | 0 | 0 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Подпрограмма «Озеленение Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов, на которых произведена техническая инвентаризация зеленых насаждений (улицы, парки, скверы; нарастающим итогом) | ед. | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2 | Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев | шт. | 85 | 206 | 77 | 91 | 96 | 181 | 181 |
| 3 | Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка | шт. | 6 079 | 6 622 | 6 116 | 6180 | 6130 | 6160 | 6160 |
| 4 | Количество высаженных деревьев, кустарников | шт. | 374 | 128 | 145 | 181 | 104 | 359 | 359 |
| 5 | Площадь клумб, засаженных цветами | м2 | 3 575,8 | 3500,3 | 3501,9 | 3 505,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 |
| Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа | ед. | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 2 | Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий | м2 | 208 307,7 | 226 129,7 | 368 931,26 | 368 931,26 | 368 931,26 | 368 931,26 | 368 931,26 |
| 3 | Количество установленных и демонтированных баннеров | ед. | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество вновь установленных детских игровых площадок (нарастающим итогом), в т.ч.: | ед. | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Количество установленных элементов детских игровых площадок (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность проинвентаризированных и принятых в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации | пм | 0 | 12 700 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество очищенных ливнеприемных колодцев | ед. | 23 | 56 | 175 | 185 | 205 | 205 | 205 |
| 3 | Количество очищенных смотровых колодцев | ед. | 0 | 28 | 41 | 26 | 35 | 35 | 35 |
| 4 | Протяженность восстановленной ливневой канализации | пм | 0 | 120 | 2 410 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| 5 | Протяженность восстановленных водоотводных канав | пм | 0 | 300 | 2 500 | 2 500 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | Количество отремонтированных ливнеприемных колодцев | ед. | 2 | 16 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 7 | Количество отремонтированных смотровых колодцев | ед. | 0 | 7 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 8 | Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб | пм | 0 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 9 | Количество отремонтированных водоотводящих лотков ливневой канализации главного коллектора | пм | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество выявленных колодцев ливневой канализации | шт. | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Протяженность ливневой канализации | пм | 0 | 0 | 0 | 240 | 1400 | 0 | 0 |
| 12 | Площадь подтопляемой территории | м2 | 0 | 150 000 | 70 000 | 30 000 | 1 200 | 1000 | 800 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | ед. | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

__________________________________________

* 2015 год для данной подпрограммы является базовым».

Приложение № 3

к постановлению     администрации

Арсеньевского городского округа

от «19» апреля 2018 года № 254-па

«Приложение № 2

к муниципальной программе «Благоустройство          Арсеньевского

городского округа» на 2015 – 2020 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Благоустройство   Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ всего, руб. |  | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа», в том числе: | 108 102 019,7 |  | 14 803 968,0 | 22 997 177,0 | 20 405 856,0 | 17 931 118,7 |  | 11 963 900,0 |  | 20 000 000,0 |  |  |  |
|  | субсидии: | 106 873 369,7 |  | 14 383 968,0 | 22 544 577,0 | 20 049 806,0 | 17 931 118,7 |  | 11 963 900,0 |  | 20 000 000,0 |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж рекламных щитов и монтаж щитов для информационных сообщений | 16 600,0 |  | 0,0 | 16 600,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2016 год |
| 1.2 | Содержание территории городского округа (летний период), в т.ч. | 46 270 420,7 |  | 7 073 411,0 | 8 705 442,0 | 8 537 280,0 | 9 552 189,7 |  | 3 702 098,0 |  | 8 700 000,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город» | 2 -3 кв. 2015 – 2020 гг |
| 1.3 | Содержание территории городского округа (зимний период) | 55 985 822,0 |  | 7 310 557,0 | 13 039 135,0 | 10 212 526,0 | 7 461 802,0 |  | 7 461 802,0 |  | 10 500 000,0 |  |  | 1, 4 кв. 2015 – 2020 гг |
| 1.4 | Текущее содержание дорог | 4 617 127,0 |  | 0,0 | 800 000,0 | 1 300 000,0 | 917 127,0 |  | 800 000,0 |  | 800 000,0 |  |  | 2016-2020 |
| 1.5 | Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади | 420 000,0 |  | 420 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление архитектуры и градостроительства | 2015 год |
| 1.6 | Благоустройство территории памятников и скверов | 436 000,0 |  | 0,0 | 436 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2016 год |
| 1.7 | Разработка эскизных проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий, проведение экспертизы сметной документации | 356 050,0 |  | 0,0 | 0,0 | 356 050,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2017 год |
| 2 | Основное мероприятие: «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа», в том числе: | 3 012 892,0 |  | 180 000,0 | 778 892,0 | 350 000,0 | 568 000,0 |  | 568 000,0 |  | 568 000,0 |  |  |  |
| 2.1 | Акарицидная противоклещевая обработка территории городского округа | 1 734 000,0 |  | 180 000,0 | 300 000,0 | 150 000,0 | 368 000,0 |  | 368 000,0 |  | 368 000,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2 кв. 2015 – 2020 гг |
| 2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 1 278 892,0 |  | 0,0 | 478 892,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |  | 200 000,0 |  | 200 000,0 |  |  | 2 -3 кв. 2016 – 2020 гг |
| ИТОГО по Подпрограмме: |  |  | 111 114 911,7 | 14 983 968,0 | 23 776 069,0 | 20 755 856,0 | 18 499 118,7 |  | 12 531 900,0 |  | 20 568 000,0 |  |  |  |
| в том числе за счет субсидий МКП АГО «Чистый город» |  |  | 106 873 369,7 | 14 383 968,0 | 22 544 577,0 | 20 049 806,0 | 17 931 118,7 |  | 11 963 900,0 |  | 20 000 000,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание территории кладбищ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Содержание территории городских кладбищ», в том числе: | 6 672 482,00 |  | 845 750,0 | 1,0 | 826 731,0 | 3 000 000,0 |  | 1 000 000,0 |  | 1 000 000,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  |
| 1.1 | Содержание территории городских кладбищ в летний и зимний период, всего: в том числе: - уборка территории городских кладбищ; - содержание зеленого хозяйства; - содержание дорог | 6 531 256,52 |  | 704 524,52 | 1,0 | 826 731,0 | 3 000 000,0 |  | 1 000 000,0 |  | 1 000 000,0 |  |  | 2015-2020 гг. |
| 1.2 | Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего | 141 225,48 |  | 141 225,48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2015 г. |
| 1.3 | Доставка тел с мест обнаружения в морг | 0,0 |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2017-2020 гг. |
| ИТОГО по Подпрограмме: |  |  | 6 672 482,00 | 845 750,00 | 1,00 | 826 731,00 | 3 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  |  |  |
| Подпрограмма «Озеленение Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Озеленение городского округа», в том числе: | 15 268 602,0 |  | 4 205 862,0 | 2 144 740,0 | 1 702 500,0 | 1 826 500,0 |  | 2 694 500,0 |  | 2 694 500,0 |  |  |  |
|  | субсидии: | 14 746 740,0 |  | 3 684 000,0 | 2 144 740,0 | 1 702 500,0 | 1 826 500,0 |  | 2 694 500,0 |  | 2 694 500,0 |  |  |  |
| 1.1 | Техническая инвентаризация зеленых насаждений | 300 000,0 |  | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2017 г. |
| 1.2 | Удаление аварийных и перестойных деревьев | 5 679 804,0 |  | 1 689 452,0 | 696 155,0 | 504 697,0 | 539 500,0 |  | 1 125 000,0 |  | 1 125 000,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа,МКП АГО «Чистый город» | ежегодно: 2 кв., 4 кв. |
|  | в т.ч. Субсидии | 5 557 942,0 |  | 1 567 590,0 | 696 155,0 | 504 697,0 | 539 500,0 |  | 1 125 000,0 |  | 1 125 000,0 |  |  |  |
| 1.3 | Санитарная обрезка зеленых насаждений: (37 049 шт.) - стрижка кустарников; - обрезка поросли; - формирование кроны деревьев, | 4 683 550,0 |  | 1 637 832,0 | 754 015,0 | 594 703,0 | 587 000,0 |  | 555 000,0 |  | 555 000,0 |  |  | ежегодно: 1 кв., 4 кв. |
|  | в т.ч. Субсидии | 4 583 550,0 |  | 1 537 832,0 | 754 015,0 | 594 703,0 | 587 000,0 |  | 555 000,0 |  | 555 000,0 |  |  |  |
| 1.4 | Посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками (2623 шт.) (субсидии) | 1 200 113,0 |  | 103 603,0 | 121 410,0 | 28 100,0 | 125 000,0 |  | 411 000,0 |  | 411 000,0 |  |  | ежегодно: 2 - 3 кв. |
| 1.5 | Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками, (14 006,0 м2) (субсидии) | 3 405 135,0 |  | 474 975,0 | 573 160,0 | 575 000,0 | 575 000,0 |  | 603 500,0 |  | 603 500,0 |  |  | ежегодно: май-июль |
| ИТОГО по Подпрограмме: |  |  | 15 268 602,0 | 4 205 862,0 | 2 144 740,0 | 1 702 500,0 | 1 826 500,0 |  | 2 694 500,0 |  | 2 694 500,0 |  |  |  |
| в том числе за счет субсидий МКП АГО «Чистый город» |  |  | 14 746 740,0 | 3 684 000,0 | 2 144 740,0 | 1 702 500,0 | 1 826 500,0 |  | 2 694 500,0 |  | 2 694 500,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа, создание нравственного и духовного воспитания населения», расходы на содержание и подготовку территории городского округа к праздничным мероприятиям, в том числе: | 11 194 078,0 |  | 1 580 000,0 | 2 014 933,0 | 1 846 345,0 | 1 317 600,0 |  | 2 217 600,0 |  | 2 217 600,0 |  |  |  |
| 1.1 | Православный праздник «Крещение» | 259 470,0 |  | 43 245,0 | 43 245,0 | 43 245,0 | 43 245,0 |  | 43 245,0 |  | 43 245,0 |  |  | ежегодно |
| 1.2 | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» | 127 698,0 |  | 21 283,0 | 21 283,0 | 21 283,0 | 21 283,0 |  | 21 283,0 |  | 21 283,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город» | ежегодно |
| 1.3 | День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике | 28 026,0 |  | 4 671,0 | 4 671,0 | 4 671,0 | 4 671,0 |  | 4 671,0 |  | 4 671,0 |  |  | ежегодно |
| 1.4 | Масленица:- уборка и вывоз мусора с задействованной территории — 4 206 м2;-завоз, установка и вывоз дополнительных контейнеров под ТБО;- посыпка песком тротуаров, площади у д/к «Прогресс» | 78 012,0 |  | 13 002,0 | 13 002,0 | 13 002,0 | 13 002,0 |  | 13 002,0 |  | 13 002,0 |  |  | ежегодно |
| 1.5 | День защитника Отечества: -установка и демонтаж праздничных баннеров – ежегодно 8 шт. | 15 360,0 |  | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 |  | 2 560,0 |  | 2 560,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город» | ежегодно |
| 1.6 | 8 марта: - установка и демонтаж праздничных баннеров – ежегодно 8 шт. | 15 360,0 |  | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 |  | 2 560,0 |  | 2 560,0 |  |  | ежегодно |
| 1.7 | Праздник Весны и труда: уборка мусора задействованной территории – 600 м2 | 12 000,0 |  | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |  | ежегодно |
| 1.8 | День Победы: -завоз, установка и вывоз лавочек для ветеранов, ящиков с песком для поминальных свечей, металлических столов, установка на клумбах пл. Славы цветочных корзин; -вывешивание и снятие флагов; -механизированная влажная уборка задействованной территории- 53 741 м2; - установка и демонтаж точечных планшетов по ул. Калининская-14 шт.; - установка и демонтаж праздничных панно, баннеров; | 318 648,0 |  | 53 108,0 | 53 108,0 | 53 108,0 | 53 108,0 |  | 53 108,0 |  | 53 108,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город» | ежегодно |
| 1.9 | День защиты детей: -подвоз, установка и вывоз скамеек и столов, уборка задействованной территории- 3 397 м2 | 71 718,0 |  | 11 953,0 | 11 953,0 | 11 953,0 | 11 953,0 |  | 11 953,0 |  | 11 953,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город» | ежегодно |
| 1.10 | День молодежи:- уборка от мусора задействованной территории1 237 м2; - установка дополнительных контейнеров под мусор;- уборка мусора | 28 332,0 |  | 4 722,0 | 4 722,0 | 4 722,0 | 4 722,0 |  | 4 722,0 |  | 4 722,0 |  |  | ежегодно |
| 1.11 | Ночь музеев: - подвоз и вывоз скамеек, столов, контейнера под мусор; | 19 416,0 |  | 3 236,0 | 3 236,0 | 3 236,0 | 3 236,0 |  | 3 236,0 |  | 3 236,0 |  |  | ежегодно |
| 1.12 | День России: - уборка задействованной территории и вывоз мусора - 8 244 м2 | 42 510,0 |  | 7 085,0 | 7 085,0 | 7 085,0 | 7 085,0 |  | 7 085,0 |  | 7 085,0 |  |  | ежегодно |
| 1.13 | День памяти и скорби: -подключение вечного огня; -подвоз и вывоз скамеек; -подключение точки электрического питания, работа дежурного электрика | 10 620,0 |  | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 |  | 1 770,0 |  | 1 770,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город» | ежегодно |
| 1.14 | День воздушного флота России: -работа фонтанов; -уборка мусора на задействованной территории-19 296,15 м2; -установка и вывоз дополнительных контейнеров | 70 206,0 |  | 11 701,0 | 11 701,0 | 11 701,0 | 11 701,0 |  | 11 701,0 |  | 11 701,0 |  |  | ежегодно |
| 1.15 | День знаний: - работа фонтанов; -установка и вывоз столов; - уборка задействованной территории-2 117,26 м2 | 26 892,0 |  | 4 482,0 | 4 482,0 | 4 482,0 | 4 482,0 |  | 4 482,0 |  | 4 482,0 |  |  | ежегодно |
| 1.16 | День окончания Второй мировой войны: -подключение вечного огня; -подключение точки электрического питания на пл. Славы, работа дежурного электрика; - установка и вывоз скамеек; - влажная уборка звезды вечного огня, постамента, стелы, 2 108 м2 | 11 190,0 |  | 1 865,0 | 1 865,0 | 1 865,0 | 1 865,0 |  | 1 865,0 |  | 1 865,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город» | ежегодно |
| 1.17 | День города:-установка и демонтаж флаговых композиций;-установка и вывоз дополнительных контейнеров у ДК «Прогресс»; -уборка и вывоз мусора с территории города после гуляния — 45 293 м2;-работа фонтанов;- установка и демонтаж баннеров, 2 ед.;- уборка задействованной территории (до и после праздника), уборка урн, вывоз мусора | 406 110,0 |  | 30 165,0 | 30 165,0 | 30 165,0 | 30 165,0 |  | 142 725,0 |  | 142 725,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город» | ежегодно |
|  | в т.ч. субсидии | 180 990,0 |  | 30 165,0 | 30 165,0 | 30 165,0 | 30 165,0 |  | 30 165,0 |  | 30 165,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город» |  |
|  | в т.ч. поощрение победителей конкурса «Арсеньев – наш дом» | 120 000,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 60 000,0 |  | 60 000,0 |  |  | ежегодно |
|  | монтаж, демонтаж иллюминации light-box (контракт) | 105 120,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 52 560,0 |  | 52 560,0 |  |  |  |
| 1.18 | Проведение ярмарок на территории городского округа: - уборка территории до и после ярмарки — ежегодно 48 373 м2 | 55 185,0 |  | 39 050,0 | 16 135,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | ежегодно |
| 1.19 | Новый год: | 9 597 325,0 |  | 1 321 542,0 | 1 779 390,0 | 1 626 937,0 | 1 098 192,0 |  | 1 885 632,0 |  | 1 885 632,0 |  |  | ежегодно |
| 1.19.1 | праздничное оформление Комсомольской площади, уборка мусора 112 000,0 м2; -установка фигур Деда Мороза и Снегурочки, вывоз (субсидии) | 4 606 712,0 |  | 562 302,0 | 562 542,0 | 448 592,0 | 1 011 092,0 |  | 1 011 092,0 |  | 1 011 092,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город» | ежегодно |
| 1.19.2 | праздничное оформление территории городского округа (изготовление, монтаж, демонтаж новогодней елки, приобретение новогодних украшений) | 4 990 613,0 |  | 759 240,0 | 1 216 848,0 | 1 178 345,0 | 87 100,0 |  | 874 540,0 |  | 874 540,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | ежегодно |
| ИТОГО по Подпрограмме: |  |  | 11 194 078,0 | 1 580 000,0 | 2 014 933,0 | 1 846 345,0 | 1 317 600,0 |  | 2 217 600,0 |  | 2 217 600,0 |  |  |  |
| в том числе за счет субсидий МКП АГО «Чистый город» |  |  | 5 978 345,0 | 820 760,0 | 798 085,0 | 668 000,0 | 1 230 500,0 |  | 1 230 500,0 |  | 1 230 500,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Устройство детских игровых площадок на территории городского округа» | 2 880 000,0 |  | 0,0 | 2 880 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе: |  |  | 2 880 000,0 | 0,0 | 2 880 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| за счет субсидий жилищным управляющим организациям и ТСЖ |  |  | 2 846 700,0 | 0,0 | 2 846 700,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Восстановление ливневой канализации городского округа», в том числе: | 19 889 750,3 |  | 0,0 | 1 854 612,0 | 1 124 164,0 | 5 224 374,3 |  | 5 843 300,0 |  | 5 843 300,0 |  |  |  |
|  | субсидии: | 5 181 574,3 |  | 0,0 | 894 000,0 | 430 600,0 | 1 762 174,3 |  | 1 047 400,0 |  | 1 047 400,0 |  |  |  |
| 1.1 | Инвентаризация сетей ливневой канализации | 48 249,0 |  | 0,0 | 48 249,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа | 2016 |
| 1.2 | Капитальный ремонт ливневой канализации | 1 506 223,0 |  | 0,0 | 154 123,0 | 0,0 | 450 700,0 |  | 450 700,0 |  | 450 700,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации | 2016-2020 |
| 1.3 | Восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав | 1 467 540,0 |  | 0,0 | 588 240,0 | 99 500,0 | 281 000,0 |  | 249 400,0 |  | 249 400,0 |  |  | 2016-2020 |
| 1.4 | Содержание ливневой канализации | 5 945 638,3 |  | 0,0 | 1 064 000,0 | 1 024 664,0 | 1 762 174,3 |  | 1 047 400,0 |  | 1 047 400,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации, МКП АГО "Чистый город" | 2016-2020 |
|  | в т.ч. субсидии | 4 466 800,0 |  | 0,0 | 894 000,0 | 430 600,0 | 1 047 400,0 |  | 1 047 400,0 |  | 1 047 400,0 |  |  |  |
| 1.5 | Строительство ливневой канализации | 7 668 000,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,0 |  | 2 834 000,0 |  | 2 834 000,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации | 2017-2020 |
| 1.6 | Замена водопропускных труб | 3 254 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730 500,0 |  | 1 261 800,0 |  | 1 261 800,0 |  |  |  |
| 2 | Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности | 359 000,0 |  | 0,0 | 359 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление жизнеобеспечения, управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа | 2016 |
| 3 | Разработка проектов на строительство ливневой канализации | 100 000,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление жизнеобеспечения | 2018 |
| ИТОГО: по Подпрограмме: |  |  | 20 348 750,3 | 0,0 | 2 213 612,0 | 1 124 164,0 | 5 324 374,3 |  | 5 843 300,0 |  | 5 843 300,0 |  |  |  |
| в том числе за счет субсидий МКП АГО «Чистый город» |  |  | 4 466 800,0 | 0,0 | 894 000,0 | 430 600,0 | 1 047 400,0 |  | 1 047 400,0 |  | 1 047 400,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, всего | 23 879 357,52 |  | 0 | 0 | 23 879 357,52 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 19 007 251,92 |  | 0 | 0 | 19 007 251,92 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 3 893 051,60 |  | 0 | 0 | 3 893 051,60 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 979 054,00 |  | 0 | 0 | 979 054,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, всего | 17 224 537,59 |  | 0 | 0 | 17 224 537,59 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 13 710 215,22 |  | 0 | 0 | 13 710 215,22 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 2 808 116,37 |  | 0 | 0 | 2 808 116,37 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 706 206,00 |  | 0 | 0 | 706 206,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования городского округа, всего | 6 654 819,93 |  | 0 | 0 | 6 654 819,93 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 5 297 036,70 |  | 0 | 0 | 5 297 036,70 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 1 084 935,23 |  | 0 | 0 | 1 084 935,23 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 272 848,00 |  | 0 | 0 | 272 848,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), всего | 3 420 107,59 |  | 0,00 | 0,00 | 3 420 107,59 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 2 722 298,34 |  | 0,00 | 0,00 | 2 722 298,34 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 557 584,25 |  | 0,00 | 0,00 | 557 584,25 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 140 225,00 |  | 0,00 | 0,00 | 140 225,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство территории городского парка, всего | 3 420 107,59 |  | 0 | 0 | 3 420 107,59 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | в т.ч.: Федеральный бюджет | 2 722 298,34 |  | 0 | 0 | 2 722 298,34 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 557 584,25 |  | 0 | 0 | 557 584,25 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 140 225,00 |  | 0 | 0 | 140 225,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| ИТОГО: по Подпрограмме: в том числе: |  |  | 27 299 465,11 | 0,0 | 0,0 | 27 299 465,11 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 21 729 550,26 | 0,00 | 0,00 | 21 729 550,26 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| бюджет Приморского края |  |  | 4 450 635,85 | 0,00 | 0,00 | 4 450 635,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| бюджет городского округа |  |  | 1 119 279,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 279,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| ВСЕГО по Программе: |  |  | 194 778 289,12 | 21 615 580,00 | 33 029 355,00 | 53 555 061,11 |  | 29 967 593,01 |  | 24 287 300,00 |  | 32 323 400,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 21 729 550,26 | 0,00 | 0,00 | 21 729 550,26 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| бюджет Приморского края |  |  | 4 450 635,85 | 0,00 | 0,00 | 4 450 635,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| бюджет городского округа |  |  | 168 598 103,01 | 21 615 580,00 | 33 029 355,00 | 27 374 875,00 |  | 29 967 593,01 |  | 24 287 300,00 |  | 32 323 400,00 |  |  |
| в том числе за счет субсидий МКП АГО «Чистый город»; |  |  | 132 065 254,70 | 18 888 728,0 | 26 381 402,0 | 22 850 906,0 |  | 22 035 518,70 |  | 16 936 300,0 |  | 24 972 400,0 |  |  |
| - за счет субсидий жилищным управляющим организациям и ТСЖ |  |  | 2 846 700,00 | 0,0 | 2 846 700,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |

__________________________»

Приложение № 4

к постановлению     администрации

Арсеньевского городского округа

от «19» апреля 2018 года № 254-па

Подпрограмма

«Содержание территории Арсеньевского городского округа»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - МКП АГО «Чистый город» |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | 1. Основное мероприятие: «Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа», в том числе: - Демонтаж рекламных щитов и монтаж щитов для информационных сообщений; - Содержание территории городского округа (летний период); - Содержание территории городского округа (зимний период); - Текущее содержание дорог; - Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади; - Благоустройство территории памятников и скверов; 1.7. Разработка эскизных проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий, проведение экспертизы сметной документации - Основное мероприятие: «Улучшение санитарно – эпидемиологической обстановки на территории городского округа», в том числе: - Акарицидная противоклещевая обработка на территории городского округа; - Ликвидация несанкционированных свалок. |
| Цели Подпрограммы | 1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа; 2. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами; 2. Содержание объектов внешнего благоустройства и территории городского округа в соответствии с правилами по благоустройству территории Арсеньевского городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2; 2) Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.; 3) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2; 4) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади, шт.; 5) Количество демонтированных незаконно установленных рекламных конструкций; 6) Количество благоустроенных территорий памятников и скверов, ед.; 7) Количество установленных щитов для информационных сообщений, шт.; 8) Площадь ежегодно устраняемой неровности на проезжей части дорог, м2; 9) Количество ежегодно устанавливаемых и ремонтируемых дорожных знаков, ед.; 10) Протяженность ежегодно наносимой дорожной разметки, м; 11) Количество разработанных эскизных проектов, ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 – 2020 годах в 6 этапов: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г., IV – 2018 г.,V – 2019 г., VI – 2020 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 111 114 911,70 руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 14 983 968,0 руб., 2016 год – 23 776 069,0 руб., 2017 год – 20 755 856,0 руб., 2018 год – 18 499 118,70 руб., 2019 год – 12 531 900,0 руб., 2020 год – 20 568 000,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее 616 350,0м2; 2) Ликвидировать 76 несанкционированных свалок; 3) Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на площади не менее 182 000 м2; 4) Изготовить и установить помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади; 5) Демонтировать не менее 10 незаконно установленных рекламных конструкций; 6) Выполнить благоустройство одной территории памятника и сквера; 7) Выполнить монтаж 4 щитов для информационных сообщений; 8) Ежегодно устранять неровность не менее 395 м2 проезжей части дороги; 9) Ежегодно устанавливать и ремонтировать не менее 47 дорожных знаков; 10) Ежегодно наносить 400 м дорожной разметки; 11) Разработать один эскизный проект. |

_______________

Приложение № 5

к постановлению     администрации

Арсеньевского городского округа

от «19» апреля 2018 года № 254-па

Подпрограмма

«Содержание территории городских кладбищ»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Содержание территории городских кладбищ» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Содержание территории городских кладбищ», в том числе: 1. Содержание территории городских кладбищ в летний и зимний период: - уборка территории городских кладбищ. - содержание зеленого хозяйства, - содержание дорог; 2. Доставка тел с мест обнаружения в морг. |
| Цели Подпрограммы | Содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ |
| Задачи Подпрограммы | Содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2 2) Количество тел, доставленных с мест обнаружения в морг, чел. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 – 2020 годах в 6 этапов: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г., IV – 2018 г., V – 2019 г., VI – 2020 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 6 672 482,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 г. – 845 750,0 руб., 2016 г. – 1,0 руб.; 2017 г. – 826 731,0 руб.; 2018 г. – 3 000 000,0 руб., 2019 г. – 1 000 000,0 руб., 2020 г. – 1 000 000,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2020 году следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) ежегодно содержать территорию двух городских кладбищ площадью 80 000; 2) производить доставку тел с мест обнаружения в морг не менее 11 чел. ежегодно. |

________________

Приложение № 6

к постановлению     администрации

Арсеньевского городского округа

от «19» апреля  2018 года № 254-па

Подпрограмма

«Озеленение Арсеньевского городского округа»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Озеленение Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - МКП АГО «Чистый город» |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Озеленение городского округа», в том числе: 1.Техническая инвентаризация зеленых насаждений; 2. Удаление аварийных и перестойных деревьев; 3. Санитарная обрезка зеленых насаждений (стрижка кустарников, обрезка поросли, формирование кроны деревьев); 4. Посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками; 5. Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками. |
| Цели Подпрограммы | Улучшение внешнего облика и экологической обстановки за счет увеличения количества зеленых насаждений и приведение в надлежащее состояние существующих объектов озеленения на территории городского округа |
| Задачи Подпрограммы | Учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа; Обновление зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа; Снижение количества аварийных деревьев; Обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа; Увеличение площадей озелененных территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Количество объектов (улиц, парков, скверов), на которых произведена техническая инвентаризация зеленых насаждений, ед.; 2) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.; 3) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.; 4) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт. 5) Площадь клумб, засаженных цветами, м2. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 – 2020 годах в 6 этапов: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г., IV – 2018 г., V – 2019 г., VI – 2020 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 15 268 602,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 4 205 862,0 руб.; 2016 год – 2 144 740,0 руб.; 2017 год – 1 702 500,0руб.; 2018 год – 1 826 500,0 руб., 2019 год – 2 694 500,0 руб., 2020 год – 2 694 500,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2020 году следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений на 32 объектах (улицах, парках, скверах); 2) Удалить 917 аварийных и перестойных дерева; 3) Провести 37 491 зеленому насаждению санитарную обрезку; 4) Высадить на территории городского округа 1 676 деревьев, кустарников; 5) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью не менее 3500,3 м2. |

____________________

Приложение № 7

к постановлению     администрации

Арсеньевского городского округа

от «19» апреля  2018 года № 254-па

Подпрограмма

«Подготовка территории Арсеньевского городского округа

к праздничным мероприятиям»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - МКП АГО «Чистый город» |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа, создание нравственного и духовного воспитания населения», в том числе: 1) Православный праздник «Крещение» 2) Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 3) День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике 4) Масленица 5) День защитника Отечества 6) 8 марта 7) Праздник весны и труда 8) День Победы 9) День защиты детей 10) День молодежи 11) Ночь музеев 12) День России 13) День памяти и скорби 14) День воздушного флота России 15) День знаний 16) День окончание Второй мировой войны 17) День города 18) Проведение ярмарок на территории городского округа 19) Новый год |
| Цели Подпрограммы | Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа в праздничные дни; Создание условий для проведения на территории городского округа праздничных мероприятий. |
| Задачи Программы | Создание условий проведения на территории городского округа праздничных мероприятий |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, ед. 2) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2 3) Количество установленных и демонтированных баннеров, ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Программа реализуется в 2015 – 2020 годах в 6 этапов: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г., IV – 2018 г., V – 2019 г., VI – 2020 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 11 194 078,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 г. – 1 580 000,0 руб., 2016 г. – 2 014 933,0 руб., 2017 г. – 1 846 345,0 руб., 2018 г. – 1 317 600,0 руб., 2019 г. – 2 217 600,0 руб., 2020 г. – 2 217 600,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Ежегодно проводить не менее 16 праздничных мероприятий на территории городского округа; 2) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее 208 307,7 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий; 3) Ежегодно устанавливать и демонтировать не менее 20 праздничных баннеров. |

___________________

Приложение № 8

к постановлению     администрации

Арсеньевского городского округа

от «19» апреля 2018 года № 254-па

Подпрограмма

«Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Подпрограммы | - Управление имущественных отношений администрации городского округа, - Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа, - МКП АГО «Чистый город». |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: 1. «Восстановление ливневой канализации городского округа», в том числе: 1.1. Инвентаризация сетей ливневой канализации; 1.2. Капитальный ремонт ливневой канализации; 1.3. Восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав; 1.4. Содержание ливневой канализации; 1.5. Строительство ливневой канализации; 1.6. Замена водопропускных труб; 2. Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности; 3. Разработка проектов на строительство ливневой канализации. |
| Цели Подпрограммы | 1.Увеличение срока службы дорожного покрытия; 2. Обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации; 3. Снижение уровня образования водной эрозии земель; 4. Улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации и обеспечения отвода воды в период интенсивных осадков, резких оттепелей и паводков; 5. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Приведение аварийных сетей ливневой канализации в нормативное состояние; 2. Прием в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации; 3. Строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации; 4. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости; 5. Проведение работ по очистке ливневых коллекторов и водосбросных канав от засорения; 6. Повышение эффективности использования выделяемых средств на модернизацию системы ливневой канализации. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Протяженность проинвентаризированных и принятых в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации, м; 2) Количество очищенных ливнеприемных колодцев, ед.; 3) Количество очищенных смотровых колодцев, ед.; 4) Протяженность восстановленной ливневой канализации, пм; 5) Протяженность восстановленных водоотводных канав, пм; 6) Количество отремонтированных ливнеприемных колодцев, ед.; 7) Количество отремонтированных смотровых колодцев, ед.; 8) Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб, м; 9) Количество отремонтированных водоотводящих лотков ливневой канализации главного коллектора, шт.; 10) Количество выявленных колодцев ливневой канализации, шт.; 11) Протяженность сетей ливневой канализации, м; 12) Площадь подтопляемой территории, м2. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2016 – 2020 годах в 5 этапов: I – 2016 г., II – 2017 г., III – 2018 г., IV – 2019 г., V – 2020 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 20 348 750,30 руб., в т.ч. по годам: 2016 год – 2 213 612,0 руб., 2017 год – 1 124 164,0 руб., 2018 год – 5 324 374,30 руб., 2019 год – 5 843 300,0 руб., 2020 год – 5 843 300,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Завершить инвентаризацию и прием в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации 39 700 пм; 2) Выполнить очистку 1 031 ливнеприемного колодца; 3) Выполнить очистку 200 смотровых колодцев; 4) Восстановить водоотводящие свойства 13 330 пм ливневой канализации; 5) Восстановить водоотводящие свойства 7 100 пм водоотводных канав; 6) Провести ремонт 191 ливнеприемному колодцу; 7) Провести ремонт 122 смотровых колодцев; 8) Провести замену 345 пм водоотводящих труб существующей ливневой канализации; 9) Отремонтировать 30 водоотводящих лотков ливневой канализации; 10) Выявить 51 неучтенный колодец ливневой канализации; 11) Увеличить протяженность ливневой канализации за счет нового строительства на 1640 пм; 12) Сократить площадь подтопляемой территории на 149 200,0 м2. |

_______________________