АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 21 июня 2016 г. | г.Арсеньев | № | 509-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 27 октября 2014 года № 977-па  «Об  утверждении муниципальной  программы Арсеньевского городского округа «Информационное общество»  на 2015-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьями 45,51,59 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 27 октября 2014 года № 977-па «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество» на 2015 – 2020 годы» (в редакции постановления администрации Арсеньевского городского округа от 18 августа 2015 года № 643-па, от 30 декабря 2015 года № 946-па) (далее – постановление, муниципальная программа):

- Изложить муниципальную программу в редакции приложения к настоящему постановлению.

- Организационному управлению администрации городского округа (Сквориков) направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа	   А.А.Дронин

Приложение

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 21 июня 2016 г.  № 509-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Арсеньевского городского округа

«Информационное общество» на 2015-2020 годы

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Наименование - программы | Муниципальная программа Арсеньевского городского округа «Информационное общество» на 2015-2020 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель - Соисполнители программы | Организационное управление администрации Арсеньевского городского округа (далее-Управление) Дума Арсеньевского городского округа; Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр» (далее - МАУ «МФЦ»); Муниципальное автономное учреждение издательско-информационный комплекс «Восход» (далее - МАУ ИИК «Восход»); Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа (далее – УАиГ); Управление жизнеобеспечения администрации городского округа (далее – УЖО); Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление» администрации городского округа(далее-АХУ); Управление культуры администрации городского округа (далее – УК); Управление образования администрации городского округа (далее – УО); Управление имущественных отношений администрации городского округа (далее – УИО). |
| Структура Программы | В рамках Программы реализуются основные программные мероприятия: - развитие телекоммуникационной инфраструктуры Арсеньевского городского округа; - повышение информационной открытости Арсеньевского городского округа; - организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах. Перечень и краткое описание реализуемых в составе Программы отдельных мероприятий (с указание сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей Программы (по согласованию), а также ожидаемых результатов) представлены в приложении № 2 к Программе |
| - Цели программы | - повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления; - повышение удовлетворенности населения АГО качеством оказываемых государственных и муниципальных услуг |
| - Задачи программы | - Для успешного достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач: 1.Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа; 2. Обеспечение функционирования и развития информационных систем и сетевых ресурсов, а также поддержка и обеспечение функционирования инфраструктурных объектов в сфере связи и телекоммуникаций; 3. Оказание качественных государственных и муниципальных услуг, в том числе путем предоставления субсидии МАУ «МФЦ» АГО на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 4. Организация освещения деятельности органов местного самоуправления, в том числе путем предоставления субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) периодическим печатным изданием МАУ ИИК «Восход»; 5. Бесперебойное круглосуточное функционирование официального сайта администрации Арсеньевского городского округа. |
| - Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Доля населения городского округа, пользующегося преимуществами получения муниципальных услуг в электронном виде, в общей численности населения города - %; 2. Доля первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде - %; 3. Доля электронного документооборота между органами государственной власти и органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота - %; 4. Доля муниципальных служащих администрации Арсеньевского городского округа, работающих в системе электронного документооборота - %; 5. Бесперебойное круглосуточное функционирование официального сайта администрации Арсеньевского городского округа – сут.; |
| - Этапы и сроки реализации программы | - Программа реализуется в 2015-2020 годах в один этап. |
| - Объем средств бюджета городского округа на финансирование програм-мы и прогнозная оценка привлекаемых на реали-зацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 71557,49 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа 60831,0 тыс. руб. по годам: 2015 год – 10212,0 тыс. руб. 2016 год – 12299,0 тыс. руб. 2017 год – 9763,0 тыс. руб. 2018 год – 9719,0 тыс. руб. 2019 год – 9419,0 тыс. руб. 2020 год – 9419,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Приморского края 10726,49 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 5400,0 тыс. руб. 2016 год – 5326,49 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. |
| - Ожидаемые результаты реализации программы среднее время работы сотрудника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг с заявителем при обращении за государственной (муниципальной) услугой количество оказанных в месяц услуг на одну штатную единицу | В результате реализации Программы к 2020 году: 1. Доля населения городского округа, пользующегося преимуществами получения муниципальных услуг в электронном виде, в общей численности населения города возрастет с 15 процентов до 50 процентов; 2. Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, возрастет с 5 процентов до 85 процентов; 3. Доля электронного документооборота между органами государственной власти и администрацией Арсеньевского городского округа в общем объеме межведомственного документооборота возрастет с 17 процентов до 80 процентов; 4. Доля муниципальных служащих администрации АГО, работающих в системе электронного документооборота, возрастет с 50 процентов до 100 процентов; 5. Бесперебойное круглосуточное функционирование официального сайта администрации АГО в течение календарного года (365 сут.); В результате реализации Программы будет обеспечено: - уровень удовлетворенности граждан Арсеньевского городского округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 %; - время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг для получения государственных (муниципальных) услуг – 15 минут; - среднее время работы сотрудника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг с заявителем при обращении за государственной (муниципальной) услугой – не более 30 минут; - количество оказанных в месяц услуг на одну штатную единицу – не менее 60 услуг; - информационная открытость деятельности органов местного самоуправления АГО; - доступность и оперативность и актуальность получаемой информации; - повышение эффективности расходования бюджетных средств в сфере информационных технологий, в том числе за счет внедрения информационной системы «Геоаналитический центр Арсеньевского городского округа», координации работ и ликвидации дублирования функций, реализуемых в рамках различных проектов. |

I. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

1.1. Постановка задачи по развитию информационного общества в Арсеньевском городском округе (далее – АГО) стала возможной благодаря широкому распространению информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в социально-экономической сфере, органах государственной власти и органах местного самоуправления Приморского края. Органом Арсеньевского городского округа, уполномоченным за формирование и внедрение информационных ресурсов, ответственным за информатизацию, развитие телекоммуникационный инфраструктуры администрации Арсеньевского городского округа является организационное управление администрации Арсеньевского городского округа (далее –  управление).

Управление осуществляет деятельность в пределах своих полномочий   в сфере связи, информационных технологий, телекоммуникаций. С этой целью управление организует работу по обеспечению функционирования электронного документооборота в функциональных (отраслевых) органах, структурных подразделениях администрации Арсеньевского городского округа (далее – подразделениях администрации АГО), оказанию качественных муниципальных услуг населению и обеспечению межведомственного взаимодействия в электронном виде. Также осуществляет контроль за внесением подразделениями администрации АГО, оказывающими муниципальные услуги, в информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края»; формирует и ведет Реестр информационных ресурсов и обеспечивает открытый доступ к муниципальным информационным ресурсам Арсеньевского городского округа. Организует защиту персональных данных и информации в администрации АГО.

В настоящее время в администрации АГО решены задачи, связанные с формированием базовой информационно-технологической инфраструктуры. В целом удовлетворены потребности администрации АГО в автоматизации рабочих мест. Оснащенность компьютерной техникой рабочих мест администрации АГО составляет более 95 процентов, но не полностью удовлетворены потребности структурных подразделений в специализированном программном обеспечении.

Администрация АГО имеет собственный официальный Интернет-сайт.

Имеется успешный опыт предоставления государственных и муниципальных услуг в том числе в электронной форме. Разрабатываются технические решения по построению защищенной системы межведомственного электронного документооборота, ведутся работы по вхождению в региональную систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ).

К настоящему времени на Едином портале государственных услуг представлено 43 муниципальные услуги (функции), оказываемые на территории АГО, продолжаются работы по подключению автоматизированных рабочих мест подразделений администрации АГО к РСМЭВ, оформление сертификатов ключей электронной подписи (далее – ЭП).

В настоящее время подразделения администрации АГО, оказывающие муниципальные услуги, получили ЭП, что позволит обеспечить предоставление на федеральный уровень в электронном виде сведений, находящихся в распоряжении администрации АГО, а также обеспечить получение в электронном виде от отдельных федеральных органов исполнительной власти документов и сведений, необходимых подразделениям администрации АГО для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Сейчас необходимо обеспечить дальнейшие подключение к СМЭВ, чтобы каждое подразделение администрации городского округа, являющееся юридическим лицом, имело действующий сертификат электронной подписи и могло полноценно участвовать в юридически значимом электронном взаимодействии.

1.2. Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационных технологий в деятельности администрации АГО, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных подразделений администрации АГО:

для перевода услуг в электронный вид необходимо продолжить работу по типизации муниципальных услуг и административных регламентов данных услуг;

для повышения оперативности и качества предоставления услуг и в целях расширения возможностей различных групп граждан получения доступа к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, необходимо предусмотреть дальнейшее развитие Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

для обеспечения быстрого доступа к официальному сайту администрации АГО в сети Интернет, к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, необходимо подключение к современным технологиям широкополосного доступа к сети Интернет;

для расширения межведомственного взаимодействия в электронном виде необходимо внедрить ведомственные информационные системы, на основе которых оказываются государственные услуги;

для расширения доступа к информационным ресурсам, находящимся в муниципальных учреждениях и архивах, увеличить объем «цифровизации» материалов, в том числе благодаря внедрению и использованию информационной системы «Геоаналитический центр Арсеньевского городского округа».

Совершенствование на основе информационных технологий системы информационно-аналитического обеспечения муниципального управления позволит повысить оперативность получения и доступность информации, а также качество принимаемых управленческих решений в деятельности администрации АГО.

II. Цели и задачи программы

Целями Программы являются:

- повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления;

- повышение качества предоставления общественно значимых услуг в сфере образования, имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, жизнеобеспечения и культуры.

Для реализации указанных целей, необходимо решение следующих задач:

1.Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа;

2. Обеспечение функционирования и развития информационных систем и сетевых ресурсов, а также поддержка и обеспечение функционирования инфраструктурных объектов в сфере связи и телекоммуникаций;

3. Оказание качественных государственных и муниципальных услуг, в том числе путем предоставления субсидии МАУ «МФЦ» АГО на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

4. Организация освещения деятельности органов местного самоуправления, в том числе путем предоставления субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) периодическим печатным изданием МАУ ИИК «Восход»;

5. Бесперебойное круглосуточное функционирование официального сайта администрации Арсеньевского городского округа.

III. Целевые показатели и индикаторы Программы

Целевые индикаторы и показатели программы приведены в приложении   № 1 к Программе.

IV. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к Программе.

V. Сроки и этапы реализации программы

Решение задач Программы осуществляется с 2015 по 2020 годы в один этап.

VI. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных мероприятий.

Реализация Программы осуществляется исполнителем и соисполнителями Программы, посредством выполнения перечня мероприятий на основании муниципальных контрактов, заключаемых по итогам предусмотренных действующим федеральным законодательством процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, путем предоставления субсидий на возмещение затрат муниципальным автономным учреждениям. Исполнители представляют в установленный постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации  муниципальных программ в Арсеньевском городском округе» срок в управление экономики и инвестиций информацию о ходе реализации отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие, для проведения оценки эффективности их реализации и подготовки отчетов.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа, курирующий вопросы СМИ и информатизации.

VII. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 71557,49 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета АГО 60831,0 тыс. руб.  по годам:

2015 год   –  10212,0 тыс. руб.

2016 год   –  12299,0 тыс. руб.

2017 год   –  9763,0 тыс. руб.

2018 год   –  9719,0 тыс. руб.

2019 год   –  9419,0 тыс. руб.

2020 год   –  9419,0 тыс. руб.

за счет средств бюджета Приморского края 10726,49 тыс. руб., из них по годам:

2015 год   –  5400,0 тыс. руб.

2016 год   –  5326,49 тыс. руб.

2017 год   –  0,0 тыс. руб.

2018 год   –  0,0 тыс. руб.

2019 год   –  0,0 тыс. руб.

2020 год   –  0,0 тыс. руб.  	ИТОГО: 71557,49 тыс. руб.

Объемы финансирования по видам бюджетов, сроки реализации, исполнители и соисполнители мероприятий Программы представлены в приложении № 2 к Программе.

Объемы финансирования Программы подлежат уточнению ежегодно при формировании бюджета АГО на очередной финансовый год.

___________________________

Приложение № 1

к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Информационное общество»

на 2015-2020 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) программы

«Информационное общество» на 2015-2020 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Доля населения городского округа, пользующегося преимуществами получения муниципальных услуг в электронном виде, в общей численности населения города возрастет с 15 процентов до 50 процентов; | % | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |  | 50 |  |
| 2 | 2. Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, возрастет с 5 процентов до 80 процентов; | % | 5 | 40 | 60 | 70 | 80 |  | 85 |  |
| 3 | 3. Доля электронного документооборота между органами государственной власти и администрацией АГО в общем объеме межведомственного документооборота возрастет с 17 процентов до 70 процентов; | % | 17 | 50 | 60 | 70 | 75 |  | 80 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 4 | 4. Доля муниципальных служащих администрации АГО, работающих в системе электронного документооборота возрастет с 50 процентов до 100 процентов; | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |  | 100 |  |
| 5 | 5. Бесперебойное круглосуточное функционирование официального сайта администрации АГО в течение календарного года (365 сут.); | сут. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |  | 365 |  |

___________________________

Приложение № 2 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Информационное общество» на 2015-20120 годы

Информация

о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета

городского округа и прогнозная оценка привлекаемых

на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации и ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по программе |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |
| 1. «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры АГО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое и программное оснащение администрации Арсеньевского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Организация и подключение к СМЭВ дополнительных рабочих мест для подразделений администрации, оказывающих муниципальные услуги, перевод муниципальных услуг в электронную форму | Бюджет городского округа | 159,0 |  | 24,0 | 27,0 | 27,0 |  | 27,0 |  | 27,0 |  |  | 27,0 |  | ОУ(отдел информатизации), УК, УО, УЖО, УаиГ, УИО | 2015-20120гг. обеспечение перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде (приобретение VIP NET) |
| 1.2. | Организация защиты персональных данных, обеспечение функционирования системы информационной безопасности | Бюджет городского округа | 542,0 |  | 92,0 | 330,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | ОУ | 2015-2020 гг. Обеспечение требований текущего законодательства в области информационной безопасности, оснащение администрации АГО средствами защиты информации от несанкционирован-ного доступа (-аттестация кабинета МОБ, -программное обеспечение «КЕРИО» |
| 1.3. | Обеспечение доступа населения к официальному сайту администрации АГО | Бюджет городского округа | 56,0 |  | 6,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | ОУ | 2015-2020 гг. Функционирование официального сайта администрации АГО (плата за доменное имя, услуги хостинга) |
| 1.4. | Создание информационной системы контроля за управлением ресурсами и лицензиями на программное обеспечение | Бюджет городского округа | 690,0 |  | 590,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | ОУ, УЖО, УАиГ, УИО | 2015-2020гг. приобретение лицензированного программного обеспечения WINDOWS OFFICE сервер |
| 1.5. | Развитие системы видеонаблюдения в местах массового доступа (здание администрации АГО) | Бюджет городского округа | 22,5 |  | 0,0 | 0,0 | 22,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | ОУ | 2015 г.-2017гг. исполнение антитеррористического законодательства |
| 1.6. | Создание стационарного рабочего места для использования защищенной системы проведения видеосовещаний Администрации ПК в администрации АГО | Бюджет городского округа (видео конференция) | 21,5 |  | 0,0 | 0,0 | 21,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | ОУ | 2015 г. обеспечение возможности совместной работы органов государственной власти ПК и АГО |
| 1.7. | Техническое и программное оснащение администрации Арсеньевского городского округа | Бюджет городского округа | 620,0 |  | 0,0 | 620,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | ОУ | Приобретение мультимедийного оборудования, сервера |
|  | ИТОГО по разделу: | Бюджет городского округа | 2111,0 |  | 712,0 | 1087,0 | 111,0 |  | 67,0 |  | 67,0 |  |  | 67,0 |  |  |  |
| 2. «Повышение информационной открытости АГО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение деятельности администрации городского округа в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | СЭД «Практика» Обеспечение функционирования системы электронного документооборота с подразделениями администрации АГО и администрацией ПК | Бюджет городского округа | 34,310 |  | 24,310 | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | ОУ | 2015 – 2020 гг. обеспечение возможности совместной работы органов государственной власти ПК и администрации АГО |
| 2.2. | Поддержка и обеспечение функционирования инфраструктурных объектов в сфере связи и телекоммуникаций | Бюджет городского округа | 1296,0 |  | 216,0 | 216,0 | 216,0 |  | 216,0 |  |  | 216,0 |  | 216,0 |  | ОУ | 2015-2017 гг. Оснащение помещений администрации АГО каналами доступа к сети Интернет, IP телефонии |
| 2.3. | Обеспечение функционирования и развития информационных систем и сетевых ресурсов | Бюджет городского округа | 938,0 |  | 188,0 | 150,0 | 300,0 |  | 300,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | ОУ | 2015-2017 гг. Техническое оснащение вычислительной и множительной техникой администрации АГО (8 системных блоков) |
| 2.4. | Организация освещения деятельности органов местного самоуправления через СМИ | Бюджет городского округа | 4085,69 |  | 785,69 | 500,0 | 700,0 |  | 700,0 |  |  | 700,0 |  | 700,0 |  | ОУ, Дума АГО | 2015-2020 гг. обеспечение исполнения 8-ФЗ; 273- ФЗ |
| 2.5. | Освещение деятельности Думы АГО на официальном сайте ОМС | Бюджет городского округа | 1152,0 |  | 192,0 | 192,0 | 192,0 |  | 192,0 |  |  | 192,0 |  | 192,0 |  | Дума АГО | 2015-2020 гг. обеспечение исполнения 8-ФЗ; 273- ФЗ |
| 2.6. | Предоставление доступа к сети передачи данных через Интернет | Бюджет городского округа | 1444,0 |  | 199,0 | 249,0 | 249,0 |  | 249,0 |  |  | 249,0 |  | 249,0 |  | МКУ АХУ | 2015-2020 гг. Обеспечение доступа помещений администрации АГО к сети Интернет |
| 2.7. | Разработка и внедрение информационной системы «Геоналитический центр Арсеньевского городского округа» | Бюджет городского округа | 1900,0 |  | 0,0 | 1900,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | УАиГ. УЖО УИО. | 2015-2020 гг. обеспечение исполнения 8-ФЗ; 210-ФЗ |
|  | ИТОГО по разделу: | Бюджет городского округа | 10850,0 |  | 1605,0 | 3217,0 | 1657,0 |  | 1657,0 |  |  | 1357,0 |  | 1357,0 |  |  |  |
| 3. «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субсидии МАУ «МФЦ» АГО на оказание муниципальных услуг | Бюджет городского округа | 40100,0 |  | 6600,0 | 6700,0 |  | 6700,0 |  | 6700,0 |  |  | 6700,0 |  | 6700,0 | МАУ «МФЦ» АГО | 2015-2020 гг. повышение удовлетворенности населения |
|  |  | Краевой бюджет | 10576,47 |  | 5400,0 | 5326,49 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3.2. | Предоставление субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) периодическим печатным изданием МАУ ИИК «Восход» | Бюджет городского округа | 7770,0 |  | 1295,0 | 1295,0 |  | 1295,0 |  | 1295,0 |  |  | 1295,0 |  | 1295,0 | МАУ ИИК «Восход» | 2015-2020 гг. опубликование МПА, объявлений АГО |
|  | ИТОГО по разделу: | Бюджет городского округа |  | 47870,0 | 7895,0 | 7995,0 |  | 7995,0 |  | 7995,0 |  |  | 7995,0 |  | 7995,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 10726,49 | 5400,0 | 5326,49 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | Бюджет городского округа |  | 60831,0 | 10212,0 | 12299,0 |  | 9763,0 |  | 9719,0 |  |  | 9419,0 |  | 9419,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 10726,49 | 5400,0 | 5326,49 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | 71557,49 | 15612,0 | 17625.49 |  | 9763,0 |  | 9719,0 |  |  | 9419,0 |  | 9419,0 |  |  |

|  | ПК АГО Дума АГО | Приморский край Арсеньевский городской округ Дума Арсеньевского городского округа |
| --- | --- | --- |
|  | МАУ «МФЦ» | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр» |
|  | МАУ ИИК «Восход» | Муниципальное автономное учреждение издательско-информационный комплекс «Восход» |
|  | ОУ | Организационное управление администрации городского округа |
|  | УАиГ | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа |
|  | УЖО | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
|  | УК | Управление культуры администрации городского округа |
|  | УО | Управление образования администрации городского округа |
|  | УИО МКУ АХУ | Управление имущественных отношений администрации городского округа Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление» администрации Арсеньевского городского округа |

_________________________________