АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  | 29 декабря 2020 г. |  | г. Арсеньев | № | 781-па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от 14 ноября 2019 года № 824-па «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы»

В целях организации мероприятий по благоустройству территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальных правовых актов  Арсеньевского городского  округа от 24 декабря 2020 года № 225-МПА  «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и от 24 декабря 2020 года № 227-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 25 декабря 2019 года № 156-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 12 августа 2020 года № 480-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Арсеньевского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Арсеньевского городского округа», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации   Арсеньевского   городского   округа   от   14 ноября 2019 года          № 824-па (в редакции постановления администрации Арсеньевского городского округа от 30 сентября 2020 года № 595-па), изменения, изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                                      В.С. Пивень

- Приложение

- к постановлению администрации

- Арсеньевского городского округа

- от «29» декабря 2020 г.  № 781-па

ПАСПОРТ    МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Арсеньевского городского округа

«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы

| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| --- | --- |
| - Соисполнители муниципальной программы | МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» |
| Структура муниципальной программы: | - подпрограмма № 1 «Содержание территории городского округа» (приложение № 6 к муниципальной программе); - подпрограмма № 2 «Содержание территории городских кладбищ» (приложение № 7 к муниципальной программе); - подпрограмма № 3 «Озеленение городского округа» (приложение № 8 к муниципальной программе); - подпрограмма № 4 «Подготовка территории городского округа к праздничным мероприятиям» (приложение № 9 к муниципальной программе); - подпрограмма № 5 «Содержание и развитие системы ливневой канализации городского округа» (приложение № 10 к муниципальной программе) |
| - Цели муниципальной программы | - улучшение экологической обстановки на территории городского округа; - улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа; - увеличение срока службы дорожного покрытия улиц городского округа; - улучшение внешнего вида территории городских кладбищ; - улучшение внешнего облика и экологической обстановки за счет увеличения количества зеленых насаждений и приведение в надлежащее состояние существующих объектов озеленения на территории городского округа; - улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа в праздничные дни; - создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; - улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации и обеспечения отвода воды в период интенсивных осадков, резких оттепелей и паводков |
| - Задачи муниципальной программы | - обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами; - содержание объектов внешнего благоустройства и территории городского округа в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа; - содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа; - обновление зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа; - сокращение количества аварийных деревьев в границах городского округа; - увеличение площади озелененных территорий; - обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий; - приведение сетей ливневой канализации в нормативное состояние; - обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации городского округа; - - применение прогрессивных технологий, обеспечивающих качество работ по ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости; - снижение уровня образования водной эрозии земель городского округа |
| - Показатели муниципальной программы | - площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2; - количество вывезенного мусора при ликвидации несанкционированных свалок, м3.; - количество составленных схем расположения контейнерных площадок для накопления ТКО, шт.; - количество установленных контейнерных площадок для накопления ТКО, шт.; - площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2; - площадь гравийных дорог с исправленным профилем основания, м2; - площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2; - количество земельных участков, предоставленных для погребения умерших, ед.; - ожидаемое количество умерших, ед.; - количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.; - количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.; - количество высаженных деревьев, кустарников, шт.; - площадь клумб, газонов, засаженных цветами, газонной травой, м2; - количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, ед.; - расходы на проведение одного праздничного мероприятия, руб. в среднем на 1 мероприятие; - площадь ежегодно убираемой городской территории, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2; - количество очищенных смотровых и ливнеприемных колодцев, ед.; - протяженность восстановленной ливневой канализации, пм; - протяженность восстановленных водоотводных канав, пм; - количество отремонтированных смотровых и ливнеприемных колодцев, ед.; - количество установленных дополнительных ливнеприемных колодцев на существующем участке ливневой канализации, ед.; - протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб, пм; - количество составленных топографических планов |
| - Сроки реализации Программы | 2020 - 2024 годы |
| - Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, иных внебюджетных источников | - Общий объем средств бюджета городского округа на финансирование мероприятий муниципальной программы составляет 226 454,66439 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2020 год – 51 029,50475 тыс. руб., - 2021 год – 45 511,51558 тыс. руб., - 2022 год – 43 304,54802 тыс. руб.; - 2023 год – 43 304,54802 тыс. руб.; - 2024 год – 43 304,54802 тыс. руб. |
| - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит достичь к 2024 году следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Ежегодные мероприятия: 1.1. убирать территорию городского округа площадью не менее 774 262,25 м2; 1.2. вывозить не менее 235 м3 мусора при ликвидации несанкционированных свалок; 1.3. проводить акарицидную противоклещевую обработку на территории городского округа, площадью не менее 184 000,0 м2; 1.4. исправлять профиль основания гравийных дорог на площади не менее 265 168,8 м2 (2020 год); 1.5. содержать территорию двух городских кладбищ площадью 60 000 м2; 1.6. предоставлять не менее 720 ед. земельных участков для погребения умерших; 1.7. производить захоронение не менее 9 умерших (неопознанных и невостребованных); 1.8. засаживать цветами и газонной травой клумбы, газоны площадью не менее 4 656,3 м2 (2020 год); 1.9. проводить не менее 16 праздничных мероприятий на территории городского округа; 1.10. расходовать не менее 102 059,00 руб. в среднем на проведение одного праздничного мероприятия; 1.11. убирать территорию городского округа площадью не менее 246 565,38 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий; 1.12. очищать не менее 125 смотровых и ливнеприемных колодцев; 1.13. составить не менее 2 (2020 год) топографических планов. 2. Мероприятия с нарастающим итогом: 2.1. увеличить количество удаленных аварийных и перестойных деревьев к 2024 году до 438 шт. (не менее 74 шт. в год); 2.2. сохранить количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка к 2024 году 13 338 шт.; 2.3. увеличить количество высаженных на территории городского округа деревьев, кустарников к 2024 году до 1 747 шт. (не менее 333 шт. в год); 2.4. увеличить протяженность ливневой канализации с восстановленными водоотводящими свойствами к 2024 году до 3 954 пм (не менее 659 пм в год); 2.5. увеличить протяженность водоотводных канав с восстановленными водоотводящими свойствами к 2024 году до 17 005 пм (в 2020 – 15 605 пм, с 2021 по 2024 - не менее 200 пм в год); 2.6. увеличить количество отремонтированных ливнеприемных и смотровых колодцев к 2024 году до 71 ед. (2020 – 6 ед., с 2021 по 2024 - не менее 15 ед.); 2.7. увеличить количество установленных дополнительных ливнеприемных колодцев на существующем участке ливневой канализации к 2024 году до 10 ед. (не менее 2 ед. в год); 2.8. увеличить протяженность водоотводящих труб существующей ливневой канализации, где проведена замена труб к 2024 году до 1 106 пм (2020 – 70 пм, с 2021 по 2024 - не менее 255 пм в год.); 2.9. составить в 2020 году 1 схему расположения контейнерных площадок для накопления ТКО; 2.10. установить в 2020 году 15 контейнерных площадок для накопления ТКО |

I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере повышения уровня и качества жизни населения в Приморском крае и Арсеньевском городском округе, а также механизмы их достижения, определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Российской Федерации, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па, Стратегии социально-экономического развития Арсеньевского городского округа до 2030 года, утвержденной Решением Думы Арсеньевского городского округа от 25 декабря 2019 года № 410, и других стратегических документах.

Основными приоритетами муниципальной политики городского округа в сфере благоустройства является улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа, улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации, приведение в надлежащее декоративное состояние зеленых насаждений в границах городского округа.

Одним из немаловажных мероприятий, в рамках полномочий вопросов местного значения городского округа, является содержание мест захоронения в соответствии с Положением «Об организации похоронного дела и содержании общественных кладбищ на территории Арсеньевского городского округа», утвержденным муниципальным правовым актом городского округа от 27 сентября 2017 года № 04-МПА.

Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (далее – муниципальная программа) направлена на реализацию целей и задач и определяет систему необходимых мероприятий с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, планируемых показателей и ожидаемых результатов реализации программы.

Основными целями муниципальной программы являются:

1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа;

2. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа;

3.Увеличение срока службы дорожного покрытия улиц городского округа;

4. Улучшение внешнего вида территории городских кладбищ;

5. Улучшение внешнего облика и экологической обстановки за счет увеличения количества зеленых насаждений и приведение в надлежащее состояние существующих объектов озеленения на территории городского округа;

6. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа в праздничные дни;

7. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

8. Улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации и обеспечения отвода воды в период интенсивных осадков, резких оттепелей и паводков.

Для достижения указанных целей выделены основные задачи:

1. Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами;

2. Содержание объектов внешнего благоустройства и территории городского округа в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа;

3. Содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа;

4. Обновление зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа;

5. Сокращение количества аварийных деревьев в границах городского округа;

6. Увеличение площади озелененных территорий;

7. Обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий;

8. Приведение сетей ливневой канализации в нормативное состояние;

9. Обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации городского округа;

10. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости;

11. Снижение уровня образования водной эрозии земель городского округа.

II. Показатели муниципальной программы

Показатели муниципальной программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам. Перечень показателей муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя. Показатели реализации муниципальной программы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов ее реализации.

Показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

III. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы

Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы, отсутствует.

IV. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

и план их реализации

Перечень мероприятий и план их реализации в составе муниципальной программы с указанием ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы, ожидаемых непосредственных результатов, а также связи с показателями муниципальной программы, представлены в приложении № 2.

V. Механизм реализации муниципальной программы

- Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

- Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и посредством предоставления муниципальным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в порядке, установленном постановлением администрации городского округа от 08 октября 2015 года № 750-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

- Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

- Ответственный исполнитель:

- - обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

- - организует и обеспечивает реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- - принимает решение о включении контрольных событий мероприятий подпрограмм в Перечень контрольных событий;

- - ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по запросу представляет в управление экономики администрации Арсеньевского городского округа (далее — управление экономики) отчеты по форме согласно приложениям № 12, № 14, № 15 к постановлению администрации  Арсеньевского городского округа от 12 августа 2020 года № 480-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Арсеньевского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Арсеньевского городского округа» заполняемые нарастающим итогом с начала финансового года. Данные к ежеквартальным отчетам формируются и направляются в Программном комплексе ответственным исполнителем в управление экономики и инвестиций администрации городского округа  в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- - ежегодно в срок до 01 марта проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- - подготавливает в срок до 01 марта годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы и представляет его в управление экономики и инвестиций администрации городского округа;

- - несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы.

- Соисполнитель (МБУ «Спецслужба г. Арсеньева»):

- - представляет в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, в реализации которых принимали участие;

- - представляет ответственному исполнителю предложения по включению контрольных событий соответствующих мероприятий подпрограмм в Перечень контрольных событий;

- - представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и подготовки годовых отчетов;

- -  несет ответственность за достижение показателей подпрограмм в реализации которых принимает участие.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) в рамках муниципальной программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной Программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

- VII. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета городского округа, подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы приведена в приложении № 4 к муниципальной программе. Для реализации мероприятий Программы средства федерального бюджета и бюджета Приморского края не привлекаются (приложение № 5 к муниципальной программе).

VIII. Налоговые льготы (налоговые расходы)

Стимулирующие, социальные и финансовые налоговые льготы (налоговые расходы) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы не предусмотрены.

|  |  |  |  | «Приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Арсеньевского городского округа

«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы» Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь убираемой территории городского округа (ежегодно), в т.ч. | м2 | 774 262,25 | 774 262,25 | 834 262,25 | 834 262,25 | 834 262,25 | 834 262,25 |
|  | Площадь убираемой территории кладбищ (ежегодно) | м2 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 2 | Количество вывезенного мусора при ликвидации несанкционированных свалок (ежегодно) | м3 | 296 | 296 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 3 | Количество составленных схем расположения контейнерных площадок для накопления ТКО (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество установленных контейнерных площадок для накопления ТКО (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа (ежегодно) | м2 | 184 000,00 | 258 550,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 |
| 6 | Площадь гравийных дорог с исправленным профилем основания (ежегодно) | м2 | 80 789,28 | 265 168,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы» Подпрограмма «Содержание территории городских кладбищ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Площадь убираемой территории кладбищ (ежегодно) | м2 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество земельных участков, предоставленных для погребения умерших (ежегодно) | ед. | 588 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 9 | Ожидаемое количество умерших (ежегодно) | ед. | 27 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы» Подпрограмма «Озеленение Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев (нарастающим итогом) | шт. | 68 | 142 | 216 | 290 | 364 | 438 |
| 11 | Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка (нарастающим итогом) | шт. | 6 255 | 13 338 | 13 338 | 13 338 | 13 338 | 13 338 |
| 12 | Количество высаженных деревьев, кустарников (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 415 | 748 | 1 081 | 1 414 | 1 747 |
| 13 | Площадь клумб, газонов, засаженных цветами, газонной травой (ежегодно) | м2 | 3 572,15 | 4 656,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы» Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа (ежегодно) | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 15 | Расходы на проведение одного праздничного мероприятия (ежегодно) | руб. в среднем на 1 мероприятие | 187 852 | 166 041 | 140 676 | 102 059 | 102 059 | 102 059 |
| 16 | Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий | м2 | 246 565,38 | 246 565,38 | 246 565,38 | 246 565,38 | 246 565,38 | 246 565,38 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы» Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество очищенных смотровых и ливнеприемных колодцев (ежегодно) | ед. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 18 | Протяженность восстановленной ливневой канализации (нарастающим итогом) | пм | 659 | 1 318 | 1 977 | 2 636 | 3 295 | 3 954 |
| 19 | Протяженность восстановленных водоотводных канав (нарастающим итогом) | пм | 600 | 16 205 | 16 405 | 16 605 | 16 805 | 17 005 |
| 20 | Количество отремонтированных смотровых и ливнеприемных колодцев (нарастающим итогом) | ед. | 5 | 11 | 26 | 41 | 56 | 71 |
| 21 | Количество установленных дополнительных ливнеприемных колодцев на существующем участке ливневой канализации (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 22 | Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб (нарастающим итогом) | пм | 16 | 86 | 341 | 596 | 851 | 1 106 |
| 23 | Количество составленных топографических планов (ежегодно) | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

______________________

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата начала реализации | дата окончания реализации |  |  |
| 1 | Подпрограмма №1 «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Улучшение эстетического вида территории городского округа | Показатели основного мероприятия предусмотрены п. 1.1.1, п. 1.1.2. |
| 1.1.1 | Содержание территории городского округа |  | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа | Площадь ежегодно убираемой территории городского округа |
| 1.1.2 | Исправление профиля гравийных оснований (грейдирование) |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение срока службы дорожного покрытия улиц городского округа | Площадь гравийных дорог с исправленным профилем основания |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Улучшение санитарного состояния территории городского округа | Показатели основного мероприятия предусмотрены п. 1.2.1, п. 1.2.2, п. 1.2.3. |
| 1.2.1 | Акарицидная противоклещевая обработка территории городского округа |  | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Улучшение экологической обстановки на территории городского округа | Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа |
| 1.2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа | Количество вывезенного мусора при ликвидации несанкционированных свалок |
| 1.2.3 | Выполнение работ по составлению схемы расположения контейнерных площадок для накопления ТКО и по их установке и содержанию |  | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами | Количество составленных схем расположения контейнерных площадок для накопления ТКО; Количество установленных контейнерных площадок для накопления ТКО |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Содержание территории кладбищ» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Содержание территории городских кладбищ» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Содержание территории городских кладбищ в надлежащем состоянии. Исполнение Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | Показатели основного мероприятия предусмотрены п. 2.1.1, п. 2.1.2, п. 2.1.3. |
| 2.1.1 | Содержание территории городских кладбищ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение внешнего вида территории городских кладбищ | Площадь ежегодно убираемой территории кладбищ |
| 2.1.2 | Захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) |  | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных, по гарантированному перечню услуг), доставка тел с мест обнаружения в морг | Ожидаемое количество умерших |
| 2.1.3 | Предоставление земельного участка для погребения умерших |  | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Организация похоронного дела на территории городского округа | Количество земельных участков, предоставленных для погребения умерших |
| 3 | Подпрограмма № 3 «Озеленение Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Озеленение городского округа»» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Улучшение эстетического вида территории городского округа | Показатели основного мероприятия предусмотрены п. 3.1.1, п. 3.1.2, п. 3.1.3, п. 3.1 4. |
| 3.1.1 | Приобретение и посадка саженцев деревьев и кустарников | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Обновление зеленых насаждений; Увеличение площади озелененных территорий | Количество высаженных деревьев, кустарников |
| 3.1.2 | Удаление аварийных и перестойных деревьев |  | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Сокращение количества аварийных деревьев в границах городского округа | Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев |
| 3.1.3 | Санитарная обрезка зеленых насаждений: - стрижка кустарников; - обрезка поросли; - формирование кроны деревьев (субсидии) |  | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Приведение в надлежащее состояние существующих объектов озеленения на территории городского округа | Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка |
| 3.1.4 | Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками, устройство клумб (субсидии) |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение эстетического вида территории городского округа | Площадь клумб, газонов, засаженных цветами, газонной травой |
| 3.1.5 | Приобретение растительного грунта и уличных вазонов для организации газонов и клумб (контракт) |  | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Улучшение эстетического вида территории городского округа | Площадь клумб, газонов, засаженных цветами, газонной травой |
| 4 | Подпрограмма № 4 «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие: «Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа, создание нравственного и духовного воспитания населения» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи | Показатели основного мероприятия предусмотрены п. 4.1.1, п. 4.1.2. |
| 4.1.1 | Расходы на оформление территории городского округа к праздничным мероприятиям (контракт) | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа в праздничные дни; Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи | Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа; Расходы на проведение одного праздничного мероприятия; Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий |
| 4.1.2 | Расходы на содержание и подготовку территории городского округа к праздничным мероприятиям (субсидии) |  | 01.01.2020 | 31.12.2024 |  |  |
| 5 | Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие: «Восстановление ливневой канализации городского округа» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Приведение системы ливневой канализации на территории городского округа в нормативное состояние | Показатели основного мероприятия предусмотрены п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.1.3, п. 5.1.4. |
| 5.1.1 | Восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав (контракт) | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Снижение уровня образования водной эрозии земель городского округа | Протяженность восстановленных водоотводных канав |
| 5.1.2 | Замена водопропускных труб (контракт) |  | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Приведение сетей ливневой канализации в нормативное состояние | Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб |
| 5.1.3 | Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности (контракт) |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Составление топографического плана для проведения работ по содержанию объектов ливневой канализации | Количество составленных топографических планов |
| 5.1.4 | Содержание ливневой канализации (субсидии и контракт) | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации городского округа | Количество очищенных смотровых и ливнеприемных колодцев; Протяженность восстановленной ливневой канализации; Количество установленных дополнительных ливнеприемных колодцев на существующем участке ливневой канализации; Количество отремонтированных смотровых и ливнеприемных колодцев |

_______________

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы |
| --- | --- |

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Предоставление земельного участка для погребения умершего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кол-во объектов, шт. | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 1 013,91134 |  | 1 124,5968 | 1 124,5968 | 1 124,5968 | 1 124,5968 |
| 2 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кол-во захоронений, шт. | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88,52366 |  | 194,98650 | 194,98650 | 194,98650 | 194,98650 |
| 3 | Механизированное подметание территории городского округа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадь проезжей части дорог, м2 | 3 131 459,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 597,04457 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Уборка мусора по тротуарам, газонам, скверам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Площадь тротуаров, газонов, скверов, м2 | 74 153 433,25 | 77 101 126 | 77 101 126 | 77 101 126 | 77 101 126 | 16 313,75532 |  | 19 275,28150 | 19 275,28150 | 19 275,28150 | 19 275,28150 |
| 5 | Покос травы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Площадь обкашиваемой территории, м2 | 1 558 468,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 878,02288 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Содержание городских парков, скверов, площадей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь городских парков, скверов, площадей, м2 | 127 966,00 | 133 366 | 133 366 | 133 366 | 133 366 | 2 300,82868 |  | 2 576,63112 | 2 576,63112 | 2 576,63112 | 2 576,63112 |
| 7 | Очистка территории от снега и наледи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Площадь проезжей части дорог городского округа, м2 | 11 804 345,28 | 11 939 345,28 | 11 939 345,28 | 11939345,28 | 11 939 345,28 | 6 964,56372 |  | 7 044,21372 | 7 044,21372 | 7 044,21372 | 7 044,21372 |
| 8 | Ликвидация скользкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Площадь проезжей части дорог, тротуаров, м2 | 5 064 596,00 | 5 084 411 | 5 084 411 | 5 084 411 | 5 084 411 | 5 773,63948 |  | 6 152,13740 | 6 152,13740 | 6 152,13740 | 6 152,13740 |
| 9 | Содержание деревьев и кустарников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Количество деревьев и кустарников, ед. | 7 138 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2 454,94200 |  | 340,80364 | 340,80364 | 340,80364 | 340,80364 |
| 10 | Подготовка территории города к праздничным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Площадь убираемой территории при проведении праздничных мероприятий, м2 | 246 750 | 246 750 | 246 750 | 246 750 | 246 750 | 688,43300 |  | 1 130,115 | 1 130,115 | 1 130,115 | 1 130,115 |
| 11 | Содержание ливневой канализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Протяженность ливневой канализации, пм | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 789,706 |  | 831,48666 | 831,48666 | 831,48666 | 831,48666 |
| 12 | Исправления профиля гравийных оснований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Площадь гравийных оснований дорог, пм | 44 194,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 385,948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Отогрев и очистка водопропускных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Количество водопропускных труб, ед. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 166,418 |  | 171,9568 | 171,9568 | 171,9568 | 171,9568 |
| 14 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Количество дорожных знаков, шт. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 218,268 |  | 221,87652 | 221,87652 | 221,87652 | 221,87652 |
| 14.2 | Площадь нанесения дорожной разметки, м2 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 22,856 |  | 23,61024 | 23,61024 | 23,61024 | 23,61024 |
| 14.3 | Количество светофорных объектов, ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 300,00 |  | 1 293,93222 | 1 293,93222 | 1 293,93222 | 1 293,93222 |

_________________

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ТЫС. РУБ.)

«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, принятой в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ "Спецслужба г. Арсеньева" | 986 | 0503 | 0400000000 | 0 | 51 029,50475 | 45 511,51558 | 43 304,54802 | 43 304,54802 | 43 304,54802 | 226 454,66439 |
|  | «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма №1 «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  | 986 | 0503 | 0410000000 | 0 | 37 360,96695 | 37 091,07407 | 35 787,35942 | 35 787,35942 | 35 787,35942 | 181 814,11928 |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ "Спецслужба г. Арсеньева" | 986 | 0503 | 0410100000 | 0 | 36 310,02065 | 35 219,35942 | 35 219,35942 | 35 219,35942 | 35 219,35942 | 177 187,45833 |
| 1.1.1 | Содержание территории городского округа |  | 986 | 0503 | 0410160100 | 610 | 34 924,07265 | 35 219,35942 | 35 219,35942 | 35 219,35942 | 35 219,35942 | 175 801,51033 |
| 1.1.2 | Исправление профиля гравийных оснований (грейдирование) |  | 986 | 0503 | 0410160101 | 610 | 1 385,94800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 385,94800 |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории городского округа» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 986 | 0503 | 0410200000 | 0 | 1 050,94630 | 1 871,71465 | 568,00000 | 568,00000 | 568,00000 | 4 626,66095 |
| 1.2.1 | Акарицидная противоклещевая обработка территории городского округа |  | 986 | 0503 | 0410221030 | 240 | 235,20000 | 368,00000 | 368,00000 | 368,00000 | 368,00000 | 1 707,20000 |
| 1.2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | 986 | 0503 | 0410221040 | 240 | 200,00000 | 204,09985 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 1 004,09985 |
| 1.2.3 | Выполнение работ по составлению схемы расположения контейнерных площадок для накопления ТКО и их установке и содержанию |  | 986 | 0503 | 0410221041 | 240 | 615,74630 | 1 299,61480 | 0 | 0 | 0 | 1 915,36110 |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Содержание территории городских кладбищ» |  | 986 | 0503 | 0420000000 | 0 | 3 078,75182 | 1 319,58330 | 1 319,58330 | 1 319,58330 | 1 319,58330 | 8 357,08502 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Содержание территории городских кладбищ» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ "Спецслужба г. Арсеньева" | 986 | 0503 | 0420100000 | 0 | 3 078,75182 | 1 319,58330 | 1 319,58330 | 1 319,58330 | 1 319,58330 | 8 357,08502 |
| 2.1.1 | Расходы по оплате работ и услуг по содержанию территории кладбищ |  | 986 | 0503 | 0420121220 | 240 | 1 976,31682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 976,31682 |
| 2.1.2 | Захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных), доставка тел с мест обнаружения в морг (по заявкам МОМВД «Арсеньевский» |  | 986 | 0503 | 0420121221 | 610 | 88,52366 | 194,98650 | 194,98650 | 194,98650 | 194,98650 | 868,46966 |
| 2.1.3 | Предоставление земельного участка для погребения умершего |  | 986 | 0503 | 0420121222 | 610 | 1 013,91134 | 1 124,59680 | 1 124,59680 | 1 124,59680 | 1 124,59680 | 5 512,29854 |
| 3 | Подпрограмма № 3 «Озеленение Арсеньевского городского округа» |  | 986 | 0503 | 0430000000 | 0 | 4 191,31187 | 1 018,55364 | 733,17364 | 733,17364 | 733,17364 | 7 409,38643 |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Озеленение Арсеньевского городского округа» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ "Спецслужба г. Арсеньева" | 986 | 0503 | 0430100000 | 0 | 4 191,31187 | 1 018,55364 | 733,17364 | 733,17364 | 733,17364 | 7 409,38643 |
| 3.1.1 | Уход за зелеными насаждениями городского округа, в т.ч.: |  | 986 | 0503 | 0430160110 | 610 | 2 454,94200 | 340,80364 | 340,80364 | 340,80364 | 340,80364 | 3 818,15656 |
|  | Санитарная обрезка зеленых насаждений (стрижка, обрезка, формирование кроны), удаление аварийных деревьев |  |  |  |  |  | 514,29407 | 340,80364 | 340,80364 | 340,80364 | 340,80364 | 1 877,50863 |
|  | Высадка цветов на клумбах, посадка газона, уход за посадками, устройство клумб |  |  |  |  |  | 1 940,64793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 940,64793 |
| 3.1.2 | Удаление аварийных и перестойных деревьев, приобретение и посадка саженцев, в т.ч.: |  | 986 | 0503 | 0430160111 | 240 | 642,36987 | 444,00000 | 392,37000 | 392,37000 | 392,37000 | 2 263,47987 |
|  | Приобретение и посадка саженцев |  |  |  |  |  | 216,65000 | 201,60000 | 0 | 0 | 0 | 418,25000 |
|  | Удаление аварийных и перестойных деревьев (с использованием спецтехники) |  |  |  |  |  | 425,71987 | 242,40000 | 392,37000 | 392,37000 | 392,37000 | 1 845,22987 |
| 3.1.3 | Приобретение растительного грунта и уличных вазонов для организации газонов и клумб |  | 986 | 0503 | 0430160112 | 240 | 1 094,00000 | 233,75000 | 0 | 0 | 0 | 1 327,75000 |
| 4 | Подпрограмма № 4 «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  | 986 | 0503 | 0440000000 | 0 | 2 656,65300 | 2 250,81791 | 1 632,94500 | 1 632,94500 | 1 632,94500 | 9 806,30591 |
|  | Основное мероприятие: «Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа, создание нравственного и духовного воспитания населения» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ "Спецслужба г. Арсеньева" | 986 | 0503 | 0440100000 | 0 | 2 656,65300 | 2 250,81791 | 1 632,94500 | 1 632,94500 | 1 632,94500 | 9 806,30591 |
| 4.1.1 | Расходы на оформление территории городского округа к праздничным мероприятиям (контракты), в т.ч.: |  | 986 | 0503 | 0440121230 | 240 | 1 968,22000 | 1 120,70291 | 502,83000 | 502,83000 | 502,83000 | 4 597,41291 |
|  | День Победы (включая монтаж, демонтаж иллюминации light-box) |  |  |  |  |  | 787,87416 | 199,40000 | 199,40000 | 199,40000 | 199,40000 | 1 585,47416 |
|  | День защиты детей |  |  |  |  |  | 392,89863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,89863 |
|  | Новый год |  |  |  |  |  | 787,44721 | 921,30291 | 303,43000 | 303,43000 | 303,43000 | 2 619,04012 |
| 4.1.2 | Расходы на содержание и подготовку территории городского округа к праздничным мероприятиям (в рамках муниципального задания), в т.ч.: |  | 986 | 0503 | 0440121260 | 610 | 688,43300 | 1 130,11500 | 1 130,11500 | 1 130,11500 | 1 130,11500 | 5 208,89300 |
|  | Православный праздник «Крещение» |  |  |  |  |  | 60,53000 | 60,53000 | 60,53000 | 60,53000 | 60,53000 | 302,65000 |
|  | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» |  |  |  |  |  | 29,77400 | 29,77400 | 29,77400 | 29,77400 | 29,77400 | 148,87000 |
|  | День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике |  |  |  |  |  | 6,54400 | 6,54400 | 6,54400 | 6,54400 | 6,54400 | 32,72000 |
|  | Масленица |  |  |  |  |  | 18,21400 | 18,21400 | 18,21400 | 18,21400 | 18,21400 | 91,07000 |
|  | Праздник Весны и труда |  |  |  |  |  | 2,83600 | 2,83600 | 2,83600 | 2,83600 | 2,83600 | 14,18000 |
|  | День Победы |  |  |  |  |  | 74,27200 | 74,27200 | 74,27200 | 74,27200 | 74,27200 | 371,36000 |
|  | День защиты детей |  |  |  |  |  | 16,68700 | 16,68700 | 16,68700 | 16,68700 | 16,68700 | 83,43500 |
|  | День молодежи |  |  |  |  |  | 6,65300 | 6,65300 | 6,65300 | 6,65300 | 6,65300 | 33,26500 |
|  | Ночь музеев |  |  |  |  |  | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 21,81000 |
|  | День России |  |  |  |  |  | 9,92500 | 9,92500 | 9,92500 | 9,92500 | 9,92500 | 49,62500 |
|  | День памяти и скорби |  |  |  |  |  | 2,50800 | 2,50800 | 2,50800 | 2,50800 | 2,50800 | 12,54000 |
|  | День воздушного флота России |  |  |  |  |  | 16,36000 | 16,36000 | 16,36000 | 16,36000 | 16,36000 | 81,80000 |
|  | День знаний |  |  |  |  |  | 6,32500 | 6,32500 | 6,32500 | 6,32500 | 6,32500 | 31,62500 |
|  | День окончания Второй мировой войны |  |  |  |  |  | 2,61700 | 2,61700 | 2,61700 | 2,61700 | 2,61700 | 13,08500 |
|  | День города |  |  |  |  |  | 42,20800 | 42,20800 | 42,20800 | 42,20800 | 42,20800 | 211,04000 |
|  | Новый год |  |  |  |  |  | 388,61800 | 830,30000 | 830,30000 | 830,30000 | 830,30000 | 3 709,81800 |
| 5 | Подпрограмма № 5 «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» |  | 986 | 0503 | 0450000000 | 0 | 3 741,82111 | 3 831,48666 | 3 831,48666 | 3 831,48666 | 3 831,48666 | 19 067,76775 |
| 5.1 | Основное мероприятие: «Восстановление ливневой канализации городского округа» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ "Спецслужба г. Арсеньева" | 986 | 0503 | 0450100000 | 0 | 3 741,82111 | 3 831,48666 | 3 831,48666 | 3 831,48666 | 3 831,48666 | 19 067,76775 |
| 5.1.1 | Расходы на содержание ливневой канализации (контракты) |  | 986 | 0503 | 0450121060 | 240 | 512,54100 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 12 512,54100 |
| 5.1.2 | Содержание ливневой канализации (в рамках муниципального задания) |  | 986 | 0503 | 0450121060 | 610 | 789,70600 | 831,48666 | 831,48666 | 831,48666 | 831,48666 | 4 115,65264 |
| 5.1.3 | Восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав |  | 986 | 0503 | 0450121310 | 240 | 1 738,94011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 738,94011 |
| 5.1.4 | Замена водопропускных труб |  | 986 | 0503 | 0450121331 | 240 | 662,63400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662,63400 |
| 5.1.5 | Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности |  | 986 | 0503 | 0450121333 | 240 | 38,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,00000 |

_______________

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | ГРБС | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы | всего | 986 | 51 029,50475 | 45 511,51558 | 43 304,54802 | 43 304,54802 | 43 304,54802 | 226 454,66439 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 51 029,50475 | 45 511,51558 | 43 304,54802 | 43 304,54802 | 43 304,54802 | 226 454,66439 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Подпрограмма №1 «Содержание территории Арсеньевского городского округа» | всего | 986 | 37 360,96695 | 37 091,07407 | 35 787,35942 | 35 787,35942 | 35 787,35942 | 181 814,11928 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 37 360,96695 | 37 091,07407 | 35 787,35942 | 35 787,35942 | 35 787,35942 | 181 814,11928 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа» | всего | 986 | 36 310,02065 | 35 219,35942 | 35 219,35942 | 35 219,35942 | 35 219,35942 | 177 187,45833 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 36 310,02065 | 35 219,35942 | 35 219,35942 | 35 219,35942 | 35 219,35942 | 177 187,45833 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Содержание территории городского округа | всего | 986 | 34 924,07265 | 35 219,35942 | 35 219,35942 | 35 219,35942 | 35 219,35942 | 175 801,51033 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 34 924,07265 | 35 219,35942 | 35 219,35942 | 35 219,35942 | 35 219,35942 | 175 801,51033 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Исправление профиля гравийных оснований (грейдирование) | всего | 986 | 1 385,94800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385,94800 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 1 385,94800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385,94800 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории городского округа» | всего | 986 | 1 050,94630 | 1 871,71465 | 568,00000 | 568,00000 | 568,00000 | 4 626,66095 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 1 050,94630 | 1 871,71465 | 568,00000 | 568,00000 | 568,00000 | 4 626,66095 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Акарицидная противоклещевая обработка территории городского округа | всего | 986 | 235,20000 | 368,00000 | 368,00000 | 368,00000 | 368,00000 | 1 707,20000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 235,20000 | 368,00000 | 368,00000 | 368,00000 | 368,00000 | 1 707,20000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | всего | 986 | 200,00000 | 204,09985 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 1 004,09985 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 200,00000 | 204,09985 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 1 004,09985 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Выполнение работ по составлению схемы расположения контейнерных площадок для накопления ТКО и их установке и содержанию | всего | 986 | 615,74630 | 1 299,61480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915,36110 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 615,74630 | 1 299,61480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915,36110 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Содержание территории городских кладбищ» | всего | 986 | 3 078,75182 | 1 319,58330 | 1 319,58330 | 1 319,58330 | 1 319,58330 | 8 357,08502 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 3 078,75182 | 1 319,58330 | 1 319,58330 | 1 319,58330 | 1 319,58330 | 8 357,08502 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Содержание территории городских кладбищ» | всего | 986 | 3 078,75182 | 1 319,58330 | 1 319,58330 | 1 319,58330 | 1 319,58330 | 8 357,08502 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 3 078,75182 | 1 319,58330 | 1 319,58330 | 1 319,58330 | 1 319,58330 | 8 357,08502 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Расходы по оплате работ и услуг по содержанию территории кладбищ | всего | 986 | 1 976,31682 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976,31682 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 1 976,31682 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976,31682 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных), доставка тел с мест обнаружения в морг (по заявкам МОМВД «Арсеньевский» | всего | 986 | 88,52366 | 194,98650 | 194,98650 | 194,98650 | 194,98650 | 868,46966 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 88,52366 | 194,98650 | 194,98650 | 194,98650 | 194,98650 | 868,46966 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Предоставление земельного участка для погребения умершего | всего | 986 | 1 013,91134 | 1 124,59680 | 1 124,59680 | 1 124,59680 | 1 124,59680 | 5 512,29854 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 1 013,91134 | 1 124,59680 | 1 124,59680 | 1 124,59680 | 1 124,59680 | 5 512,29854 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма № 3 «Озеленение Арсеньевского городского округа» | всего | 986 | 4 191,31187 | 1 018,55364 | 733,17364 | 733,17364 | 733,17364 | 7 409,38643 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 4 191,31187 | 1 018,55364 | 733,17364 | 733,17364 | 733,17364 | 7 409,38643 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Озеленение Арсеньевского городского округа» | всего | 986 | 4 191,31187 | 1 018,55364 | 733,17364 | 733,17364 | 733,17364 | 7 409,38643 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 4 191,31187 | 1 018,55364 | 733,17364 | 733,17364 | 733,17364 | 7 409,38643 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Уход за зелеными насаждениями городского округа, в т.ч.: | всего | 986 | 2 454,94200 | 340,80364 | 340,80364 | 340,80364 | 340,80364 | 3 818,15656 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 2 454,94200 | 340,80364 | 340,80364 | 340,80364 | 340,80364 | 3 818,15656 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Санитарная обрезка зеленых насаждений (стрижка, обрезка, формирование кроны), удаление аварийных деревьев | всего | 986 | 514,29407 | 340,80364 | 340,80364 | 340,80364 | 340,80364 | 1 877,50863 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Высадка цветов на клумбах, посадка газона, уход за посадками, устройство клумб | всего | 986 | 1 940,64793 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940,64793 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Удаление аварийных и перестойных деревьев, приобретение и посадка саженцев, в т.ч.: | всего | 986 | 642,36987 | 444,00000 | 392,37000 | 392,37000 | 392,37000 | 2 263,47987 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приобретение и посадка саженцев | всего | 986 | 216,65000 | 201,60000 | 0 | 0 | 0 | 418,25000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 216,65000 | 201,60000 | 0 | 0 | 0 | 418,25000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удаление аварийных и перестойных деревьев (с использованием спецтехники) | всего | 986 | 425,71987 | 242,40000 | 392,37000 | 392,37000 | 392,37000 | 1 845,22987 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 425,71987 | 242,40000 | 392,37000 | 392,37000 | 392,37000 | 1 845,22987 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Приобретение растительного грунта и уличных вазонов для организации газонов и клумб | всего | 986 | 1 094,00000 | 233,75000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327,75000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 1 094,00000 | 233,75000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327,75000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма № 4 «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» | всего | 986 | 2 656,65300 | 2 250,81791 | 1 632,94500 | 1 632,94500 | 1 632,94500 | 9 806,30591 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 2 656,65300 | 2 250,81791 | 1 632,94500 | 1 632,94500 | 1 632,94500 | 9 806,30591 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие: «Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа, создание нравственного и духовного воспитания населения» | всего | 986 | 2 656,65300 | 2 250,81791 | 1 632,94500 | 1 632,94500 | 1 632,94500 | 9 806,30591 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 2 656,65300 | 2 250,81791 | 1 632,94500 | 1 632,94500 | 1 632,94500 | 9 806,30591 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Расходы на оформление территории городского округа к праздничным мероприятиям (контракты), в т.ч.: | всего | 986 | 1 968,22000 | 1 120,70291 | 502,83000 | 502,83000 | 502,83000 | 4 597,41291 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 1 968,22000 | 1 120,70291 | 502,83000 | 502,83000 | 502,83000 | 4 597,41291 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | День Победы (включая монтаж, демонтаж иллюминации light-box) | всего | 986 | 787,87416 | 199,40000 | 199,40000 | 199,40000 | 199,40000 | 1 585,47416 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 787,87416 | 199,40000 | 199,40000 | 199,40000 | 199,40000 | 1 585,47416 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | День защиты детей | всего | 986 | 392,89863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,89863 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 392,89863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,89863 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Новый год | всего | 986 | 787,44721 | 921,30291 | 303,43000 | 303,43000 | 303,43000 | 2 619,04012 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 787,44721 | 921,30291 | 303,43000 | 303,43000 | 303,43000 | 2 619,04012 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Расходы на содержание и подготовку территории городского округа к праздничным мероприятиям (в рамках муниципального задания), в т.ч.: | всего | 986 | 688,43300 | 1 130,11500 | 1 130,11500 | 1 130,11500 | 1 130,11500 | 5 208,89300 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 688,43300 | 1 130,11500 | 1 130,11500 | 1 130,11500 | 1 130,11500 | 5 208,89300 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Православный праздник «Крещение» | всего | 986 | 60,53000 | 60,53000 | 60,53000 | 60,53000 | 60,53000 | 302,65000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 60,53000 | 60,53000 | 60,53000 | 60,53000 | 60,53000 | 302,65000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» | всего | 986 | 29,77400 | 29,77400 | 29,77400 | 29,77400 | 29,77400 | 148,87000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 29,77400 | 29,77400 | 29,77400 | 29,77400 | 29,77400 | 148,87000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике | всего | 986 | 6,54400 | 6,54400 | 6,54400 | 6,54400 | 6,54400 | 32,72000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 6,54400 | 6,54400 | 6,54400 | 6,54400 | 6,54400 | 32,72000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Масленица | всего | 986 | 18,21400 | 18,21400 | 18,21400 | 18,21400 | 18,21400 | 91,07000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 18,21400 | 18,21400 | 18,21400 | 18,21400 | 18,21400 | 91,07000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Праздник Весны и труда | всего | 986 | 2,83600 | 2,83600 | 2,83600 | 2,83600 | 2,83600 | 14,18000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 2,83600 | 2,83600 | 2,83600 | 2,83600 | 2,83600 | 14,18000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | День Победы | всего | 986 | 74,27200 | 74,27200 | 74,27200 | 74,27200 | 74,27200 | 371,36000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 74,27200 | 74,27200 | 74,27200 | 74,27200 | 74,27200 | 371,36000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | День защиты детей | всего | 986 | 16,68700 | 16,68700 | 16,68700 | 16,68700 | 16,68700 | 83,43500 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 16,68700 | 16,68700 | 16,68700 | 16,68700 | 16,68700 | 83,43500 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | День молодежи | всего | 986 | 6,65300 | 6,65300 | 6,65300 | 6,65300 | 6,65300 | 33,26500 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 6,65300 | 6,65300 | 6,65300 | 6,65300 | 6,65300 | 33,26500 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ночь музеев | всего | 986 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 21,81000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 21,81000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | День России | всего | 986 | 9,92500 | 9,92500 | 9,92500 | 9,92500 | 9,92500 | 49,62500 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 9,92500 | 9,92500 | 9,92500 | 9,92500 | 9,92500 | 49,62500 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | День памяти и скорби | всего | 986 | 2,50800 | 2,50800 | 2,50800 | 2,50800 | 2,50800 | 12,54000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 2,50800 | 2,50800 | 2,50800 | 2,50800 | 2,50800 | 12,54000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | День воздушного флота России | всего | 986 | 16,36000 | 16,36000 | 16,36000 | 16,36000 | 16,36000 | 81,80000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 16,36000 | 16,36000 | 16,36000 | 16,36000 | 16,36000 | 81,80000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | День знаний | всего | 986 | 6,32500 | 6,32500 | 6,32500 | 6,32500 | 6,32500 | 31,62500 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 6,32500 | 6,32500 | 6,32500 | 6,32500 | 6,32500 | 31,62500 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | День окончания Второй мировой войны | всего | 986 | 2,61700 | 2,61700 | 2,61700 | 2,61700 | 2,61700 | 13,08500 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 2,61700 | 2,61700 | 2,61700 | 2,61700 | 2,61700 | 13,08500 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | День города | всего | 986 | 42,20800 | 42,20800 | 42,20800 | 42,20800 | 42,20800 | 211,04000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 42,20800 | 42,20800 | 42,20800 | 42,20800 | 42,20800 | 211,04000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Новый год | всего | 986 | 388,61800 | 830,30000 | 830,30000 | 830,30000 | 830,30000 | 3 709,81800 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 388,61800 | 830,30000 | 830,30000 | 830,30000 | 830,30000 | 3 709,81800 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма № 5 «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» | всего | 986 | 3 741,82111 | 3 831,48666 | 3 831,48666 | 3 831,48666 | 3 831,48666 | 19 067,76775 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 3 741,82111 | 3 831,48666 | 3 831,48666 | 3 831,48666 | 3 831,48666 | 19 067,76775 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие: «Восстановление ливневой канализации городского округа» | всего | 986 | 3 741,82111 | 3 831,48666 | 3 831,48666 | 3 831,48666 | 3 831,48666 | 19 067,76775 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 3 741,82111 | 3 831,48666 | 3 831,48666 | 3 831,48666 | 3 831,48666 | 19 067,76775 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Расходы на содержание ливневой канализации (контракты) | всего | 986 | 512,54100 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 12 512,54100 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 512,54100 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 12 512,54100 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Содержание ливневой канализации (в рамках муниципального задания) | всего | 986 | 789,70600 | 831,48666 | 831,48666 | 831,48666 | 831,48666 | 4 115,65264 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 789,70600 | 831,48666 | 831,48666 | 831,48666 | 831,48666 | 4 115,65264 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3 | Восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав | всего | 986 | 1 738,94011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738,94011 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 1 738,94011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738,94011 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | Замена водопропускных труб | всего | 986 | 662,63400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,63400 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 662,63400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,63400 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5 | Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности | всего | 986 | 38,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 38,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

______________

|  |  | «Приложение № 6 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы» |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Содержание территории Арсеньевского городского округа»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» |
| Цели подпрограммы | -улучшение экологической обстановки на территории городского округа; - улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа; - увеличение срока службы дорожного покрытия улиц городского округа |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами; - содержание объектов внешнего благоустройства и территории городского округа в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | - площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2; - количество вывезенного мусора в ходе ликвидации несанкционированных свалок, м3; - количество составленных схем расположения контейнерных площадок для накопления ТКО, шт.; - количество установленных контейнерных площадок для накопления ТКО, шт.; - площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2; - площадь гравийных дорог с исправленным профилем основания, м2 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 годы |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 181 814,11928 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2020 год – 37 360,96695 тыс. руб., 2021 год – 37 091,07407 тыс. руб., 2022 год – 35 787,35942 тыс. руб., 2023 год – 35 787,35942 тыс. руб., 2024 год – 35 787,35942 тыс. руб. |

______________

|  | «Приложение № 7 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы» |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Содержание территории городских кладбищ»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» |
| Цели подпрограммы | улучшение внешнего вида территории городских кладбищ |
| Задачи подпрограммы | содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | - площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2; - количество земельных участков, предоставленных для погребения умерших, ед.; - ожидаемое количество умерших, ед. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 годы |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 8 357,08502 руб., в т.ч. по годам: 2020 год – 3 078,75182 тыс. руб., 2021 год – 1 319,58330 тыс. руб., 2022 год – 1 319,58330 тыс. руб., 2023 год – 1 319,58330 тыс. руб., 2024 год – 1 319,58330 тыс. руб. |

__________

|  |  | «Приложение № 8 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы» |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Озеленение Арсеньевского городского округа»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» |
| Цели подпрограммы | улучшение внешнего облика и экологической обстановки за счет увеличения количества зеленых насаждений и приведение в надлежащее состояние существующих объектов озеленения на территории городского округа |
| Задачи подпрограммы | - обновление зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа; - сокращение количества аварийных деревьев в границах городского округа; - увеличение площади озелененных территорий |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | - количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.; - количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.; - количество высаженных деревьев, кустарников, шт.; - площадь клумб, газонов, засаженных цветами, газонной травой, м2 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 годы |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 7 409,38643 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2020 год – 4 191,31187 тыс. руб., 2021 год – 1 018,55364 тыс. руб., 2022 год – 733,17364 тыс. руб., 2023 год – 733,17364 тыс. руб., 2024 год – 733,17364 тыс. руб. |

____________

|  |  | «Приложение № 9 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы» |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Подготовка территории Арсеньевского городского округа

к праздничным мероприятиям»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» |
| Цели подпрограммы | - улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа в праздничные дни; - создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | - количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, ед.; - площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2; - расходы на проведение одного праздничного мероприятия, руб. на 1 мероприятие в среднем |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 годы |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников | Источником финансирования являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 9 806,30591 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2020 год – 2 656,65300 тыс. руб., 2021 год – 2 250,81791 тыс. руб., 2022 год – 1 632,94500 тыс. руб., 2023 год – 1 632,94500 тыс. руб., 2024 год – 1 632,94500 тыс. руб. |

____________

|  |  | «Приложение № 10 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы» |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Содержание и развитие системы ливневой канализации

Арсеньевского городского округа»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» |
| Цели подпрограммы | улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации и обеспечения отвода воды в период интенсивных осадков, резких оттепелей и паводков |
| Задачи подпрограммы | - приведение сетей ливневой канализации в нормативное состояние; - обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации городского округа; - применение прогрессивных технологий, обеспечивающих качество работ по ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости; - снижение уровня образования водной эрозии земель городского округа |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | - количество очищенных смотровых и ливнеприемных колодцев, ед.; - протяженность восстановленной ливневой канализации, пм; - протяженность восстановленных водоотводных канав, пм; - количество отремонтированных смотровых и ливнеприемных колодцев, ед.; - количество установленных дополнительных ливнеприемных колодцев на существующем участке ливневой канализации, ед.; - протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб, пм; - количество составленных топографических планов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 годы |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 19 067,76775 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2020 год – 3 741,82111 тыс. руб., 2021 год – 3 831,48666 тыс. руб., 2022 год – 3 831,48666 тыс. руб., 2023 год – 3 831,48666 тыс. руб., 2024 год – 3 831,48666 тыс. руб. |

______________