АДМИНИСТРАЦИИ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 08 октября 2019 г. | г.Арсеньев | № | 722-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на  2019-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Приморского края от 09 апреля 2019 года № 217-па, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы.

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие с 01.01.2020.

Врио Главы городского округа                                                                           В.С.Пивень

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Арсеньевского городского округа

от «08» октября 2019 г. № 722-па

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы

| Наименование муниципальной программы |  | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы (далее - Программа). |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы |  | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – управление жизнеобеспечения). |
| Соисполнители Программы Основные мероприятия Программы Цели Программы Задачи Программы Целевые индикаторы и показатели Программы. |  | Управление имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа, финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа, управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа. 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в благоустроенные жилые помещения; 1.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе покупка жилых помещений у лиц не являющимися застройщиками. 2. Снос расселяемых аварийных многоквартирных домов. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда Приморского края, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Арсеньевского городского округа (далее – городского округа). Обеспечение жилыми благоустроенными помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 1. Количество граждан, переселенных из аварийных домов, чел.; 2. Количество расселенных аварийных домов, ед.; 3. Количество расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах, ед.; 4. Общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах, м2.; |
| Этапы и сроки реализации Программы |  | Программа реализуется в 2020-2024 года в два этапа: первый этап: 1 января 2020 года – 31 декабря 2021 года; второй этап: 1 января 2021 года – 31 декабря 2022 года; |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 79 726 095,86 руб., (в ценах каждого года) в том числе по годам: 2020 год – 47 745 794,98 2021 год – 31 380 300,88 2022 год - 600 000,00 Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирования Программы - сумма всего 61 557 997,71 руб. в том числе по годам: 2020 год – 37 982 925,15 2021 год – 23 575 072,56 Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирования Программы – сумма всего 15 474 247,44 руб. в том числе по годам: 2020 год – 9 339 442,44 2021 год – 6 134 805,00 Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета городского округа на финансирования Программы - сумма всего 1 293 850,71 руб. в том числе по годам: 2020 год – 423 427,39 2021 год – 270 423,32 2022 год - 600 000,00 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  | Срок реализации программы, по годам; Снос домов, ед.; Расселение из аварийных домов. в том числе:. Количество домов; Количество жилых помещений; Число жителей; Расселяемая площадь. 2020; 0; 8; 30; 78; 843,7. 2021; 7; 3; 19; 54; 532,9. 2022; 3; 0; 0; 0; 0. Итого; 10; 11; 49; 132; 1376,6. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Реализация Программы направлена на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных домах.

На 2020-2022 годы комфортное и безопасное проживание на территории Арсеньевского городского округа является одной из основных задач социально-экономического развития Арсеньевского городского округа.

Для исполнения установленных действующим законодательством полномочий, ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городского округа, создает социальные и экологические проблемы, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.

Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан, необходимо осуществлять программными методами.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Арсеньевского городского округа.

2.2 Задача Программы - обеспечить жилыми благоустроенными помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

3. Целевые индикаторы и показатели выполнения Программы

3.1. В рамках реализации Программы планируется:

- переселить в многоквартирные дома 132 гражданина из 49 жилых помещений, расположенных в 11 аварийных домах общей площадью 1376,6 м2;

- снести 10 аварийных домов;

- предоставить гражданам благоустроенные жилые помещения общей площадью не менее 1376,6 м2.;

3.2. Конечными результатами реализации муниципальной программы будут

являться:

- выполнение обязательств администрации Арсеньевского городского округа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение граждан безопасными и благоприятными условиями проживания.

Целевые индикаторы и показатели выполнения муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2024 годы отражены в приложении № 2 к настоящей Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

В соответствии с целевой направленностью Программы выделяются следующие мероприятия:

- предоставление благоустроенных жилых помещений гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- снос расселяемых аварийных многоквартирных домов, путем заключения муниципальных контрактов, за счет средств бюджета городского округа.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2020–2022 годах в два этапа:

1. Первый этап: 1 января 2020 года – 31 декабря 2021 года – планируется переселить 78 граждан из 30 жилых помещений, находящихся в 8 многоквартирных аварийных домах, общей площадью жилых помещений 843,7 м2.

2. Второй этап: 1 января 2021 года – 31 декабря 2022 года – планируется переселить 54 гражданина из 19 жилых помещений, находящихся в                                3 многоквартирных аварийных домах, общей площадью жилых помещений 532,9 м2.

6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения

Реализация Программы осуществляется в течение трех лет за период с 2020 года по 2022 год.

В Программе участвуют жители, проживающие в многоквартирных домах, которые признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01 января 2017 года, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа при переселении граждан из аварийного жилищного фонда:

-   формирует   списки   нанимателей   муниципального   жилищного   фонда на

условиях договора социального найма и собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- формирует перечень жилых помещений муниципального жилищного фонда, свободных от прав третьих лиц, для предоставления по договору социального найма гражданам, проживающим в жилых помещениях по договорам социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- готовит проекты постановлений администрации Арсеньевского городского округа о предоставлении жилых помещений по договору социального найма гражданам, проживавшим по договору социального найма в жилых помещениях, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- заключает договоры социального найма жилых помещений с гражданами, проживавшими по договорам социального найма в жилых помещениях, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- от имени администрации Арсеньевского городского округа предъявляет к собственникам жилых помещений требования о его сносе или реконструкции в разумный срок (шесть месяцев), путем направления письменного уведомления;

- представляет в управление имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа пакет документов, необходимых для подготовки проектов постановлений администрации Арсеньевского городского округа об изъятии жилых помещений.

Управление имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа при переселении граждан из аварийного жилищного фонда:

- разрабатывает проекты постановлений администрации Арсеньевского городского округа об изъятии жилых помещений, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- разрабатывает проекты постановлений администрации Арсеньевского городского округа об изъятии земельных участков у собственников жилых помещений под многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- разрабатывает по соглашению с собственником проект договора мены о передаче собственнику взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

Управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа разрабатывает проект постановления о развитии застроенной территории, занятой многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств Федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Арсеньевского городского округа.

Общий объем финансирования Программы составит 79 726 095,86 рублей за счет средств Федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Арсеньевского городского округа (Приложение № 3).

| Объем финансирования на программные мероприятия за счет средств Федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Арсеньевского городского округа | Всего по Программе (руб.) | в том числе по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в благоустроенные жилые помещения: в том числе покупка жилых помещений, у лиц не являющиеся застройщиками | 77 726 095,86 | 47 745 794,98 | 29 980 300,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 61 557 997,71 | 37 982 925,15 | 23 575 072,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 15 474 247,44 | 9 339 442,44 | 6 134 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского округа | 693 850,71 | 423 427,39 | 270 423,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Снос расселяемых аварийных многоквартирных домов | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского округа | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 79 726 095,86 | 47 745 794,98 | 31 380 300,88 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат корректировке с учетом выделенных средств.

8. Перечень аварийных домов и реестр аварийных домов по способам переселения

8.1. Перечень аварийных домов приведен в Приложении № 1 к Программе.

8.1.1. Формирование перечня аварийных домов и включение их в Программу осуществляется на основании:

- сформированного перечня аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- документов о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.

8.2. Конечными результатами реализации муниципальной программы будут являться:

- выполнение обязательств администрации Арсеньевского городского округа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение граждан безопасными и благоприятными условиями проживания.

_______________

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда

в Арсеньевском городском

округе» на 2020-2024 годы

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 01 января 2012 года

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Заключение о признании помещения непригодным для проживания |  | Срок расселения жильцов, выплаты собственникам выкупной стоимости за жилые помещения или предоставление другого жилого помещения | Срок сноса аварийного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Дата |  |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Арсеньев, ул. Вокзальная, 3а | 1 | 25.12.2013 | до 31.12.2020 | до 31.12.2021 |
| 2 | г. Арсеньев, ул. Заднепровского, 6 | 3 | 25.12.2013 | до 31.12.2020 | до 31.12.2021 |
| 3 | г. Арсеньев, ул. Котовского, 21 | 5 | 25.12.2013 | до 31.12.2020 | до 31.12.2021 |
| 4 | г. Арсеньев, ул. Котовского, 24 | 7 | 25.12.2013 | до 31.12.2020 | до 31.12.2021 |
| 5 | г. Арсеньев, ул. Нагорная, 7 | 10 | 25.12.2013 | до 31.12.2020 | до 31.12.2021 |
| 6 | г. Арсеньев, ул. Суличевского, 9 | 12 | 25.12.2013 | до 31.12.2020 | до 31.12.2021 |
| 7 | г. Арсеньев, ул. Суличевского, 10 | 13 | 25.12.2013 | до 31.12.2020 | до 31.12.2021 |
| 8 | г. Арсеньев, ул. Суличевского, 12 | 14 | 25.12.2013 | до 31.12.2020 | до 31.12.2021 |
| 2 этап |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Арсеньев, ул. Котовского, 7 | 4 | 25.12.2013 | до 31.12.2021 | до 31.12.2022 |
| 10 | г. Арсеньев, ул. Котовского, 22 | 6 | 25.12.2013 | до 31.12.2021 | до 31.12.2022 |
| 11 | г. Арсеньев, ул. Котовского, 28 | 8 | 25.12.2013 | до 31.12.2021 | до 31.12.2022 |

______________________

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда

в Арсеньевском городском

округе» на 2020-2024 годы

Целевые индикаторы и показатели выполнения муниципальной программы по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда на 2020-2022 годы

| Срок реализации программы, по годам | Снос домов, ед. | Расселение из аварийных домов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Количество домов | Количество жилых помещений | Число жителей | Расселяемая площадь |
| 2020 | 0 | 8 | 30 | 78 | 844 |
| 2021 | 7 | 3 | 19 | 54 | 532,9 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 10 | 11 | 49 | 132 | 1376,9 |

________________________

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда

в Арсеньевском городском

округе» на 2020-2024 годы

Информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы

|  | МЕРОПРИЯТИЯ | Всего по Программе (руб.) | в том числе по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в благоустроенные жилые помещения | 77 726 095,86 | 47 745 794,98 | 29 980 300,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 77 726 095,86 | 47 745 794,98 | 29 980 300,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 61 557 997,71 | 37 982 925,15 | 23 575 072,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | 15 474 247,44 | 9 339 442,44 | 6 134 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа (в рамках софинансирования) | 61 819,25 | 37 888,20 | 23 931,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками | 632 031,46 | 385 539,19 | 246 492,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Снос расселяемых аварийных многоквартирных домов» | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Снос расселяемых аварийных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городского округа | 2 200 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего: | 79 726 095,86 | 47 745 794,98 | 31 380 300,88 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |

______________________________