АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 02 апреля 2013 г. | г.Арсеньев | № | 261-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от  02 ноября  2012 года  № 904-па

«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие   водохозяйственного комплекса на территории

Арсеньевского городского округа на 2013-2020 годы»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа        от 31 марта 2011 года № 185 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в Арсеньевском городском округе», мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие   водохозяйственного комплекса  на территории Арсеньевского городского округа на 2013-2020 годы» утвержденной постановлением   администрации   Арсеньевского  городского округа  от   02 ноября 2012 года № 904-па, руководствуясь статьёй 51 Устава Арсеньевского городского округа администрация городского округа

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую Программу «Развитие   водохозяйственного комплекса  на территории Арсеньевского городского округа на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 02 ноября 2012 года № 904-па (далее – Программа):

1.1. В паспорте Программы:

-  Раздел «Объемы и источники финансирования Программ» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы в 2013 - 2020 годах составит 143 054,00 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета Приморского края - 30 079, 60 тыс. руб.; - средства бюджета городского округа - 44 005,20 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 68 969, 20 тыс.руб. Объем финансирования Программы по этапам: 1 этап – 2013-2014 годы - 5 270,00 тыс. руб. в т.ч.: - средства бюджета городского округа - 2 670,00 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 2 600,00 тыс. руб. 2 этап – 2015-2017 годы - 66 784,0 тыс. руб. в т.ч.: - средства бюджета Приморского края - 14 529,60 тыс. руб.; - средства бюджета городского округа - 20 035,20 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 32 219,20 тыс. руб. 3 этап – 2018-2020 годы - 71 000,0 тыс. руб. в т.ч.: - средства бюджета Приморского края - 15 550,00 тыс. руб.; - средства бюджета городского округа - 21 300,00 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 34 150,00 тыс. руб.» |
| --- | --- |

- В разделе «Задачи Программы» исключить позицию «- строительство водопроводных очистных сооружение на р. Дачная».

1.2.  В разделе  Программы «Сроки и этапы реализации Программы» абзацы второй и третий  изложить в следующей редакции:

«На 1 этапе планируется провести следующие работы:

- разработка проекта, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию ливневой канализации городского округа;

- берегоукрепительные работы русла реки Дачная;

- реконструкция ливневой канализации.

На 2 этапе планируется провести следующие работы:

- разработка проектов, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации на:

- укрепление водосливной грани водохранилища на р. Дачная;

- достройка траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная.

- ремонт затворов донного водовыпуска;

- реконструкция ливневой канализации городского округа;

- строительство объектов водоснабжения».

1.3. Раздел  Программы « Ресурсное обеспечение Программы»  изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования Программы составляет  143,054 млн. руб.

Финансирование Программы предусмотрено из следующих источников:

- средства бюджета Приморского края – 30,0796 млн. руб.;

- средства  бюджета  городского округа  – 44,0052 млн. руб.;

- внебюджетные средства – 68,9692 млн. руб.

Объемы финансирования по годам из источников финансирования Программы приведены в Приложении № 2 к Программе.

1.4. Изложить приложения №№ 1, 2, 3, 4 к Программе в редакции приложений №№ 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению».

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования и размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа  В.И. Гавриленко.

И.о. Главы  городского округа                                                        В.И. Гавриленко

Приложение № 1

к муниципальной целевой программе

«Развитие водохозяйственного комплекса

Арсеньевского городского округа

на период 2013– 2020 годы»

Перечень мероприятий Программы с учетом  финансирования по годам

млн. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | ВСЕГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектов, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации: | 10,1440 | 0,82 | 1,0 |  | 8,324 |  |  |  |  |
| 1.1. | на укрепление водосливной грани водохранилища на р. Дачная | 3,50 |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |
| 1.2. | на достройку траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная | 4,824 |  |  |  | 4,824 |  |  |  |  |
| 1.3. | на реконструкцию ливневой канализации | 1,82 | 0,82 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Берегоукрепительные работы русла реки Дачная | 0,85 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт затворов донного водовыпуска водохранилища на р. Дачная | 1,6 |  |  | 0,6 |  |  |  | 1,0 |  |
| 4. | Реконструкция ливневой канализации городского округа | 122,6 |  | 2,6 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 |
| 5. | Строительство объектов водоснабжения: | 7,86 |  |  |  | 7,86 |  |  |  |  |
| 5.1. | укрепление водосливной грани водохранилища на р. Дачная | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |
| 5.2. | достройка траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная | 3,36 |  |  |  | 3,36 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по мероприятиям: | 143,054 | 0,82 | 4,45 | 10,6 | 36,184 | 20,00 | 20,0 | 21,0 | 30,0 |

Приложение № 2

к муниципальной целевой программе

«Развитие водохозяйственного комплекса

Арсеньевского городского округа

на период 2013– 2020 годы»

Объемы  финансирования по годам из источников финансирования

млн. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | ВСЕГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектов, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации: | 10,1440 | 0,82 | 1,0 |  | 8,324 |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета Приморского края | 1,7897 |  |  |  | 1,7897 |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета городского округа | 3,3172 | 0,82 |  |  | 2,4972 |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства | 5,0371 |  | 1,0 |  | 4,0371 |  |  |  |  |
| 2. | Берегоукрепительные работы русла реки Дачная | 0,850 |  | 0,850 |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета городского округа | 0,250 |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства | 0,600 |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт затворов донного водовыпуска | 1,6 |  |  | 0,6 |  |  |  | 1,0 |  |
|  | - средства бюджета Приморского края | 0,8 |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,5 |  |
|  | - средства бюджета городского округа | 0,48 |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,3 |  |
|  | - внебюджетные средства | 0,32 |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,2 |  |
| 4. | Реконструкция ливневой канализации | 122,6 |  | 2,6 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 |
|  | - средства бюджета Приморского края | 25,80 |  |  | 2,15 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 6,45 |
|  | - средства бюджета городского округа | 37,60 |  | 1,6 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 |
|  | - внебюджетные средства | 59,20 |  | 1,0 | 4,85 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 14,55 |
| 5. | Строительство объектов водоснабжения: | 7,86 |  |  |  | 7,86 |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета Приморского края | 1,6899 |  |  |  | 1,6899 |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета городского округа | 2,358 |  |  |  | 2,358 |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства | 3,8121 |  |  |  | 3,8121 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по мероприятиям: | 143,054 | 0,82 | 4,45 | 10,6 | 36,184 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 30,0 |
|  | - средства бюджета Приморского края | 30,0796 |  |  | 2,45 | 7,7796 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 6,45 |
|  | - средства бюджета городского округа | 44,0052 | 0,82 | 1,85 | 3,18 | 10,8552 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 9,0 |
|  | - внебюджетные средства | 68,9692 |  | 2,6 | 4,97 | 17,5492 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 14,55 |

Приложение № 3

к муниципальной целевой программе

«Развитие водохозяйственного комплекса

Арсеньевского городского округа

на период 2013– 2020 годы»

Исходные данные для формирования проекта краевой целевой программы

«Развитие водохозяйственного комплекса в Приморском крае на период 2013 – 2020 годов»

| № п/п | Целевые показатели | Ед. из. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. из. | Разработка проектов, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации: | Берегоукрепительные работы русла реки Дачная | Ремонт затворов донного водовыпуска | Реконструкция ливневой канализации | Строительст-во объектов водоснабжения |
| 1 | Предлагаемая сумма финансирования для выполнения мероприятия | руб. | 143,054 | 10,1440 | 0,850 | 1,6 | 122,6 | 7,86 |
| 2 | Общая численность населения муниципального образования | чел. | 55 022 |  |  |  |  |  |
| 3 | Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов | чел. | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях | чел. | 22 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Протяженность новых и реконструируемых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | 0,42 |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | ед. | 1 |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной целевой программе

«Развитие водохозяйственного комплекса

Арсеньевского городского округа

на период 2013– 2020 годы»

Целевые показатели и индикаторы Программы

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов экономики и социально значимых объектов, исключенных из опасного развития русловых процессов. | объекты | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Площадь городской территории, исключенная из зоны затопления при опасном развитии русловых процессов. | тыс.м2 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Расходы городского бюджета на возмещение ущерба от попадания в зону затопления населения частного сектора городского округа. | тыс. руб. | 400 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Увеличение протяженности ливневой канализации на 15 км | км. | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |

- _____________________________