АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 03 сентября 2018 г. | г. Арсеньев | № | 562-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 28 января 2015 года № 25-па «Об утверждении муниципальной программы Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Арсеньевского городского округа от    24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 28 января     2015 года № 25-па (в редакции постановлений администрации городского округа от 13 марта 2015 года № 210-па, от 01 июля 2015 года № 522-па, от 14 июля 2015 года   № 553-па, от 20 апреля 2016 года № 304-па, от 13 мая 2016 года № 383-па, от              04 августа 2016 года № 651-па, от 08 февраля 2017 года № 76-па, от 17 мая 2017 года № 290-па, от 11 января 2018 года № 13-па, от 03 июля 2018 года № 420-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить паспорт Программы в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить пункт 7.1. раздела 7 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы в следующей редакции:

«7.1. Общий объем финансирования составляет 381 816 146,54 руб., в том числе по годам:

2015 год — 61 372 211,96 руб.;

2016 год — 44 308 736,22 руб.;

2017 год — 15 361 521,51 руб.;

2018 год — 79 594 474,85 руб.;

2019 год — 113 179 802,00 руб.;

2020 год — 67 999 400,00 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств федерального бюджета – 22 627 899,07 руб., в том числе по годам:

2015 год — 19 463 282,31 руб.;

2016 год — 1 306 345,62 руб.;

2017 год — 334 694,83 руб.;

2018 год — 854 186,65 руб.;

2019 год — 334 694,83 руб.;

2020 год — 334 694,83 руб.

Объем средств, привлекаемых из государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 3 629 006,42 руб., в том числе по годам:

2017 год — 3 629 006,42 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств бюджета Приморского края – 230 731 528,82 руб., в том числе по годам:

2015 год — 19 198 293,15 руб.;

2016 год — 11 366 728,61 руб.;

2017 год — 1 144 705,17 руб.;

2018 год — 60 588 089,55 руб.;

2019 год — 87 289 007,17 руб.;

2020 год — 51 144 705,17 руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы – 124 827 712,23 руб., в том числе по годам:

2015 год — 22 710 636,50 руб.;

2016 год — 31 635 661,99 руб.;

2017 год — 10 253 115,09 руб.;

2018 год — 18 152 198,65 руб.;

2019 год — 25 556 100,00 руб.;

2020 год — 16 520 000,00 руб.».

1.3. Изложить приложения №№ 1, 2 к Программе в редакции приложений      №№ 2, 3 к настоящему постановлению, соответственно.

1.4. Внести в подпрограмму «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы Программы (далее – Подпрограмма) следующие изменения:

1.4.1. Изложить Подпрограмму в редакции приложения № 4  к настоящему постановлению.

1.4.2. Изложить приложения №№ 1, 2 к Подпрограмме в редакции приложений №№   5, 6   к настоящему постановлению, соответственно.

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Врио Главы городского округа                                                                         В.С.Пивень

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «03» сентября 2018 года № 562-па Приложение № 1 к муниципальной Программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

Паспорт муниципальной Программы

| «Наименование Программы | муниципальная Программа Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| Соисполнители Программы | финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа, управление экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа, управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа, управление имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа, управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа |
| Структура Программы | 1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы (приложение № 3); 2. Подпрограмма «Ремонт муниципального жилищного фонда» на 2015-2020 годы (приложение № 4); 3. Подпрограмма «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2016-2020 годы (приложение № 5); 4. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы (приложение № 6); 5. Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы (приложение № 7). |
| Цели Программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Арсеньевского городского округа (далее - городской округ); 2. Повышение качества и доступности, предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг; 3. Гарантированное обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами; 4. Гарантированное обеспечение населения городского округа услугами по водоотведению; 5. Стимулирование и развитие жилищного строительства. |
| Задачи Программы | 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее - аварийные дома), в благоустроенные жилые помещения; 2. Поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы; 3. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой; 4. Устранение физического износа, поддержание и улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда; 5. Обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и обеспечение услугами по водоотведению. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы | 1. Количество расселяемых жилых помещений, ед.; 2. Количество расселяемых человек, чел.; 3. Расселяемая площадь в аварийных домах, кв.м; 4. Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания, чел.; 5. Количество аварийных домов, ед.; 6. Доля граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, требующем проведения капитального ремонта, %; 7. Площадь муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта, кв.м.; 8. Потери в сетях водоснабжения, %; 9. Уровень износа объектов водоотведения, %; 10. Уровень износа объектов водоснабжения, %; 11. Соответствие качества питьевой воды централизованного водоснабжения гигиеническим нормативам (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»), %; 12. Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа, прошедшей государственную экспертизу, ед.; 13. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед.; 14. Дополнительная протяженность сетей инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение), км; 15. Дополнительная протяженность проездов к земельным участкам, км; 16. Земельные участки, обеспеченные сетями инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение), кол-во; 17. Земельные участки, обеспеченные проездами к земельным участкам, кол-во. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства», «Ремонт муниципального жилищного фонда», «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» Программы реализуются в один этап в 2015-2020 годах Подпрограмма «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» Программы реализуется в 2016-2020 годах в два этапа: 1-ый этап – 2016-2017 годы; 2-ой этап – 2017-2020 годы Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» Программы реализуется в 2015-2020 годах в шесть этапов |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы (в текущих ценах каждого года) | Общий объем финансирования составляет 381 816 146,54 руб., в том числе по годам: 2015 год — 61 372 211,96 руб.; 2016 год — 44 308 736,22 руб.; 2017 год — 15 361 521,51 руб.; 2018 год — 79 594 474,85 руб.; 2019 год — 113 179 802,00 руб.; 2020 год — 67 999 400,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств федерального бюджета – 22 627 899,07 руб., в том числе по годам: 2015 год — 19 463 282,31 руб.; 2016 год — 1 306 345,62 руб.; 2017 год — 334 694,83 руб.; 2018 год — 854 186,65 руб.; 2019 год — 334 694,83 руб.; 2020 год — 334 694,83 руб. Объем средств, привлекаемых из государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 3 629 006,42 руб., в том числе по годам: 2017 год — 3 629 006,42 руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств бюджета Приморского края – 230 731 528,82 руб., в том числе по годам: 2015 год — 19 198 293,15 руб.; 2016 год — 11 366 728,61 руб.; 2017 год — 1 144 705,17 руб.; 2018 год — 60 588 089,55 руб.; 2019 год — 87 289 007,17 руб.; 2020 год — 51 144 705,17 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы – 124 827 712,23 руб., в том числе по годам: 2015 год — 22 710 636,50 руб.; 2016 год — 31 635 661,99 руб.; 2017 год — 10 253 115,09 руб.; 2018 год — 18 152 198,65 руб.; 2019 год — 25 556 100,00 руб.; 2020 год — 16 520 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | 1. Переселение 54 граждан из 18 жилых помещений аварийного жилищного фонда. Снос двух аварийных домов площадью 887,13 кв.м.; 2. Сокращение потерь в инженерных сетях: - потери в сетях водоснабжения сократятся с 20% до 19,3%; - уровень износа объектов водоснабжения сократится с 92% до 89%; - уровень износа объектов водоотведения сократится с 83% до 80%; 3. Приведение в соответствие качества питьевой воды централизованного водоснабжения гигиеническим нормативам (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») с 58,3% до 41,6%; 4. Приведение в соответствие качества канализационной сточной воды, сбрасываемой в реку Дачная, требованиям природоохранного законодательства с 30% до 96%; 5. Улучшение жилищных условий (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) не менее 17 молодых семей, проживающих в Арсеньевском городском округе; 6. 200 земельных участков, предоставленные гражданам, имеющих трех и более детей, будут обеспечены проездами к земельным участкам; сетями инженерной инфраструктуры: - электроснабжением 58, водоснабжением 59». |

_____________

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «03» сентября 2018 года № 562-па Приложение № 1 к муниципальной Программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателей нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество аварийных домов | ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Количество расселяемых жилых помещений | ед. | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3. | Количество расселяемых человек | чел. | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 4. | Расселяемая площадь в аварийных домах | кв.м. | 0 | 887,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887,13 |
| 5. | Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания | чел. | 808 | 1 298 | 1 708 | 2 150 | 2 460 | 2 855 | 2 855 |
| 6. | Доля граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, требующем проведения капитального ремонта | % | 78,52 | 68,40 | 57,76 | 46,56 | 40,10 | 31,30 |  |
| 7. | Площадь муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта | кв.м. | 41 881,87 | 36 820,41 | 31 220,30 | 25 365,23 | 19 572,41 | 15 538,20 | 170 398,42 |
| 8. | Потери в сетях водоснабжения | % | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 9. | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| 10. | Уровень износа объектов водоотведения | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |  |
| 11. | Соответствие качества питьевой воды централизованного водоснабжения гигиеническим нормативам (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») | % | 58,3 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 98 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа, прошедшей государственную экспертизу (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | чел. | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 14. | Дополнительная протяженность сетей инженерной инфраструктуры: - электроснабжение; - водоснабжение | км. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2,0 0 | 0 4,0 | 0 0 | 2,0 4,0 |
| 15. | Дополнительная протяженность проездов к земельным участкам | км. | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| 16. | Земельные участки, обеспеченные сетями инженерной инфраструктуры: - электроснабжение; - водоснабжение | кол-во | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 58 0 | 0 59 | 0 0 | 58 59 |
| 17. | Земельные участки, обеспеченные проездами к земельным участкам | кол-во | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |

_____________

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «03» сентября 2018 года № 562-па Приложение № 2 к муниципальной Программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы

| № п/п | Срок реализации | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Бюджет Приморского края | Бюджет городского округа | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2015 год | 19 009 761,38 | 0,00 | 4 744 798,40 | 11 906 756,50 | 0,00 | 35 661 316,28 |
| 2. | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 643,50 | 0,00 | 300 643,50 |
| Итого: |  | 19 009 761,38 | 0,00 | 4 744 798,40 | 12 207 400,00 | 0,00 | 35 961 959,78 |
| Подпрограмма «Ремонт муниципального жилищного фонда» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 160,00 | 0,00 | 2 820 160,00 |
| 2. | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 811 334,00 | 0,00 | 7 811 334,00 |
| 3. | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 607 068,00 | 0,00 | 3 607 068,00 |
| 4. | 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 023,35 | 0,00 | 2 578 023,35 |
| 5. | 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 3 370 000,00 |
| 6. | 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 3 370 000,00 |
| Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 556 585,35 | 0,00 | 23 556 585,35 |
| Подпрограмма «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 7 177 620,48 | 22 575 408,24 | 0,00 | 29 753 028,72 |
| 2. | 2017 год | 0,00 | 3 629 006,42 | 0,00 | 5 628 657,58 | 0,00 | 9 257 664,00 |
| 3. | 2018 год | 0,00 | 0,00 | 41 696 701,20 | 10 424 175,30 | 0,00 | 52 120 876,50 |
| 4. | 2019 год | 0,00 | 0,00 | 76 144 302,00 | 19 036 100,00 | 0,00 | 95 180 402,00 |
| 5. | 2020 год | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| Итого: |  | 0,00 | 3 629 006,42 | 165 018 623,68 | 67 664 341,12 | 0,00 | 236 311 971,22 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2015 год | 453 520,93 | 0,00 | 627 354,07 | 250 000,00 | 0,00 | 1 330 875,00 |
| 2. | 2016 год | 1 306 345,62 | 0,00 | 1 720 084,13 | 700 020,25 | 0,00 | 3 726 450,00 |
| 3. | 2017 год | 334 694,83 | 0,00 | 1 144 705,17 | 650 000,00 | 0,00 | 2 129 400,00 |
| 4. | 2018 год | 854 186,65 | 0,00 | 891 388,35 | 650 000,00 | 0,00 | 2 395 575,00 |
| 5. | 2019 год | 334 694,83 | 0,00 | 1 144 705,17 | 650 000,00 | 0,00 | 2 129 400,00 |
| 6. | 2020 год | 334 694,83 | 0,00 | 1 144 705,17 | 650 000,00 | 0,00 | 2 129 400,00 |
| Итого: |  | 3 618 137,69 | 0,00 | 6 672 942,06 | 3 550 020,25 | 0,00 | 13 841 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 13 826 140,68 | 7 733 720,00 | 0,00 | 21 559 860,68 |
| 2. | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 2 469 024,00 | 248 256,00 | 0,00 | 2 717 280,00 |
| 3. | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 389,51 | 0,00 | 367 389,51 |
| 4. | 2018 год | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 22 500 000,00 |
| 5. | 2019 год | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6. | 2020 год | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 54 295 164,68 | 17 849 365,51 | 0,00 | 72 144 530,19 |
| Общие объемы финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2015 год | 19 463 282,31 | 0,00 | 19 198 293,15 | 22 710 636,50 | 0,00 | 61 372 211,96 |
| 2. | 2016 год | 1 306 345,62 | 0,00 | 11 366 728,61 | 31 635 661,99 | 0,00 | 44 308 736,22 |
| 3. | 2017 год | 334 694,83 | 3 629 006,42 | 1 144 705,17 | 10 253 115,09 | 0,00 | 15 361 521,51 |
| 4. | 2018 год | 854 186,65 | 0,00 | 60 588 089,55 | 18 152 198,65 | 0,00 | 79 594 474,85 |
| 5. | 2019 год | 334 694,83 | 0,00 | 87 289 007,17 | 25 556 100,00 | 0,00 | 113 179 802,00 |
| 6. | 2020 год | 334 694,83 | 0,00 | 51 144 705,17 | 16 520 000,00 | 0,00 | 67 999 400,00 |
| Всего по Программе: |  | 22 627 899,07 | 3 629 006,42 | 230 731 528,82 | 124 827 712,23 | 0,00 | 381 816 146,54 |

_____________

|  | Приложение № 4 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «03» сентября 2018 года № 562-па Приложение № 7 к муниципальной Программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы

Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа, управление имущественных отношений администрации городского округа, финансовое управление администрации городского округа |
| Цели Подпрограммы | 1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа; 2. Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг гражданам, имеющим трех и более детей; 3. Снижение затрат на строительство жилых домов и улучшение жилищных условий вышеуказанной категории граждан |
| Задачи Подпрограммы | Проектирование и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) и проездов к земельным участкам |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Дополнительная протяженность сетей инженерной инфраструктуры в жилмассиве в районе ул. Пограничная, ул. 25 лет Арсеньеву, ул. Партизанская; в жилмассиве «Дачный», всего: - электроснабжение на 2,0 км; - водоснабжение на 4,0 км. Дополнительная протяженность транспортной инфраструктуры (проездов) в жилмассивах «Кирзавод», «Восточный» всего на 4,8 км. 58 земельных участков будут обеспечены электроснабжением, 59 водоснабжением, 200 проездами к земельным участкам. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015-2020 годы, в шесть этапов |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края | Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию Подпрограммы, всего: 72 144 530,19 руб., в том числе: 2015 год – 21 559 860,68 руб.; 2016 год – 2 717 280,00 руб.; 2017 год – 367 389,51 руб.; 2018 год – 22 500 000,00 руб.; 2019 год – 12 500 000,00 руб.; 2020 год – 12 500 000,00 руб. По источникам финансирования: 2015 год - 21 559 860,68 руб.: - 13 826 140,68 руб. - бюджет Приморского края; - 7 733 720,00 руб.- бюджет городского округа. 2016 год – 2 717 280,00 руб.: - 2 469 024,00 руб. – бюджет Приморского края; - 248 256,00 руб. – бюджет городского округа. 2017 год – 367 389,51 руб.: - 367 389,51 – бюджет городского округа. 2018 год – 22 500 000,00 руб.: - 18 000 000,00 руб. – бюджет Приморского края; - 4 500 000,00 руб.– бюджет городского округа. 2019 год – 12 500 000,00 руб.: - 10 000 000,00 руб. – бюджет Приморского края; - 2 500 000,00 руб. – бюджет городского округа. 2020 год - 12 500 000,00 руб.: - 10 000 000,00 руб. – бюджет Приморского края; - 2 500 000,00 руб. – бюджет городского округа. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 58 земельных участков будут обеспечены электроснабжением, 59 водоснабжением, 200 проездами к земельным участкам. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма разработана в соответствии с концепцией Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2013 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства  населения  Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря   2013 года № 398-па, государственной программой Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года                 № 394-па.

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления обеспечения земельных участков, предоставленных (предоставляемых) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам для снижения затрат на строительство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной категории граждан, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Основным фактором, сдерживающим развитие жилищного строительства, остается вопрос обеспечения земельных участков, предоставленных (предоставляемых) многодетным семьям инженерной инфраструктурой (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) и проездами к земельным участкам.

Предоставленные и планируемые к предоставлению земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам. Организация в границах городского округа населения электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений относится к полномочиям органов местного самоуправления.

2. Цели и задачи Подпрограммы

2.1. Целями Подпрограммы являются:

- развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа;

- создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг гражданам, имеющим трех и более детей;

- снижение затрат на строительство жилых домов и улучшение жилищных условий вышеуказанной категории граждан.

2.2. Основные задачи Подпрограммы – проектирование и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) и проездов к земельным участкам.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

3.1. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы по годам реализации предоставлены в приложении № 1 к Подпрограмме.

3.2. Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы:

58 земельных участков будут обеспечены электроснабжением, 59 водоснабжением, 200 проездами к земельным участкам.

Ожидаемый конечный результат планируется достичь, привлекая финансовые средства из   бюджета Приморского края и бюджета городского округа.

3.3. Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы:

Дополнительная протяженность  сетей инженерной инфраструктуры и проездов к земельным участкам городского округа:

- электроснабжения на 2,0 км;

- водоснабжения на 4,0 км.;

- проездов к земельным участкам на 4,8 км.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

В целях обеспечения земельных участков:

1.  Проездами к земельным участкам предусмотрены следующие мероприятия:

а) получение технических условий на присоединение проектируемых проездов к земельным участкам к существующей дорожно-уличной сети;

б) проведение аукционов и заключение контрактов на инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, разработка проектной документации,  проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости;

в) проведение торгов на строительство  проездов к земельным участкам;

г) производство строительно-монтажных работ;

д) передача построенных объектов на баланс управления имущественных отношений администрации городского округа.

2. Сетями инженерной инфраструктуры предусмотрены следующие мероприятия:

а) заключение договоров на выполнение работ по строительству сетей инженерной инфраструктуры путем технологического присоединения  земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей;

б) выполнение работ сетевой организацией по строительству сетей инженерной инфраструктуры.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

5.1. Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годы в шесть этапов.

1 этап - 2015 год - заключение контрактов на инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания,  разработка проектной документации,  проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительство проездов к земельным участкам в жилмассивах «Кирзавод», «Восточный».

2 этап - 2016 год -  заключение контрактов на инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания,  разработка проектной документации,  проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости в жилмассиве в районе    ул. Пограничная, ул. 25 лет Арсеньеву, ул. Партизанская, в жилмассиве «Дачный», в жилмассиве «Кирзавод» район ул. Целинная.

3 этап - 2017 год – получение технических условий на электроснабжение, разработка проектной документации на электроснабжение земельных участков в жилмассиве в районе улиц  Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская.

4 этап - 2018 год - заключение договоров на выполнение работ по строительству сетей электроснабжения путем технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя  электроустановки группы земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей. Выполнение  сетевой организацией работ по строительству сетей электроснабжения в жилмассиве в районе ул. Пограничная, ул. 25 лет Арсеньеву, ул. Партизанская, в жилмассиве «Дачный».

5 этап – 2019 год - заключение договоров на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения путем технологического присоединения, выполнение  сетевой организацией работ по строительству сетей водоснабжения в жилмассиве в районе улиц  Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская, в жилмассиве «Дачный».

6 этап – 2020 год:

заключение договоров на выполнение работ по строительству сетей электроснабжения, водоснабжения путем технологического присоединения, начало выполнения  сетевыми  организациями  работ по строительству сетей электроснабжения, водоснабжения в жилмассиве «Интернат» (западный).

6. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом её исполнения

6.1. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Подпрограммы управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа  ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики и инвестиций администрации городского округа  отчет о ходе выполнения программных мероприятий в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе, утвержденным постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года  № 607-па.

6.2. Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в настоящую Подпрограмму.

6.3. Ответственным исполнителем за реализацию Подпрограммы является управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа.

6.4. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы градостроительства.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

7.1. Объём финансирования Подпрограммы составляет 72 144 530,19 руб.

7.2. Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию Подпрограммы, всего: 72 144 530,19   руб., в том числе:

2015 год -  21 559 860,68 руб.;

2016 год – 2 717 280,00 руб.;

2017 год – 367 389,51 руб.;

2018 год – 22 500 000,00 руб.;

2019 год – 12 500 000,00 руб.;

2020 год – 12 500 000,00 руб.

По источникам финансирования:

2015 год:

- 13 826 140,68 руб. - бюджет Приморского края;

- 7 733 720,00 руб.- бюджет городского округа;

2016 год:

- 2 469 024,00 руб. – бюджет Приморского края;

- 248 256,00 руб. – бюджет городского округа;

2017 год:

- 367 389,51 руб. – бюджет городского округа;

2018 год:

- 18 000 000,00 руб. – бюджет Приморского края;

- 4 500 000,00 руб. – бюджет городского округа;

2019 год:

- 10 000 000,00 руб. – бюджет Приморского края;

- 2 500 000,00 руб. – бюджет городского округа;

2020 год:

- 10 000 000,00 руб. – бюджет Приморского края;

-  2 500 000,00 руб.– бюджет городского округа.

7.3. Ресурсное обеспечение в разрезе мероприятий Подпрограммы представлено в приложении № 2 к Подпрограмме.

________________

|  | Приложение № 5 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «03» сентября 2018 года № 562-па Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы «Обеспечение   земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
| 1 | Дополнительная протяженность сетей инженерной инфраструктуры: - электроснабжение; - водоснабжение | км. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2,0 0 | 0 4,0 | 0 0 | 2,0 4,0 |
| 2 | Дополнительная протяженность проездов к земельным участкам | км | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| 3 | Земельные участки, обеспеченные сетями инженерной инфраструктуры: - электроснабжение; - водоснабжение | кол-во | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 58 0 | 0 59 | 0 0 | 58 59 |
| 4 | Земельные участки, обеспеченные проездами к земельным участкам | кол-во | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |

________________

|  | Приложение № 6 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «03» сентября 2018 года № 562-па Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |  | Оценка расходов (в рублях), годы |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы | всего | 21 559 860,68 | 2 717 280,0 | 367 389,51 | 22 500 000,0 | 12 500 000,0 | 12 500 000,0 | 72 144 530,19 | Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа | 2015-2020 |
|  |  | бюджет Приморского края | 13 826 140,68 | 2 469 024,0 | 0,0 | 18 000 000,0 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 54 295 164,68 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 7 733 720,00 | 248 256,0 | 367 389,51 | 4 500 000,0 | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 | 17 849 365,51 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение проездами земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей» | всего | 21 559 860,68 | 2 717 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 277 140,68 | Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа | 2015 |
|  |  | бюджет Приморского края | 13 826 140,68 | 2 469 024,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 295 164,68 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 7 733 720,00 | 248 256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 981 976,00 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,0 | 231 264,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231 264,0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,0 | 57 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 816,0 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой | всего | 0,0 | 0,0 | 367 389,51 | 22 500 000,0 | 12 500 000,0 | 12 500 000,0 | 47 867 389,51 | Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа | 2017-2020 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000 000,0 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 38 000 000,0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 | 367 389,51 | 4 500 000,0 | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 | 9 867 389,51 |  |  |
| , ,2.1. | Жилмассив в районе ул. Пограничная, ул. 25 лет Арсеньеву, ул. Партизанская (31 участок) | всего | 0,0 | 0,0 | 367 389,51 | 5 004 430,74 (электроснаб.) | 4 687 500,0 (водоснаб.) | 0,0 | 10 059 320,25 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 003 544,59 | 3 750 000,0 | 0,0 | 7 753 544,59 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 | 367 389,51 | 1 000 886,15 | 937 500,0 | 0,0 | 2 305 775,66 |  |  |
| а) | Строительство сетей инженерной инфраструктуры путем технологического присоединения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 004 430,74 | 4 687 500,0 | 0,0 | 9 691 930,74 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 003 544,59 | 3 750 000,0 | 0,0 | 7 753 544,59 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 886,15 | 937 500,0 | 0,0 | 1 938 386,15 |  |  |
| б) | Получение технических условий, разработка проекта | всего | 0,0 | 0,0 | 367 389,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367 389,51 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 | 367 389,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367 389,51 |  |  |
| 2.2. | Жилмассив «Дачный» (28 участков) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 834 555.69 (электроснаб.) | 7 812 500,0 (водоснаб.)) | 0,0 | 16 647 055,69 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 955 500,18 | 6 250 000,0 | 0,0 | 13 205 500,18 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 879 055,51 | 1 562 500,0 | 0,0 | 3 441 555,51 |  |  |
| а) | Строительство сетей инженерной инфраструктуры путем технологического присоединения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 694 375,23 | 7 812 500,0 | 0,0 | 16 506 875,23 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 955 500,18 | 6 250 000,0 | 0,0 | 13 205 500,18 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 738 875,05 | 1 562 500,0 | 0,0 | 3 301 375,05 |  |  |
| б) | Получение технических условий | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140 180,46 | 0,0 | 0,0 | 140 180,46 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140 180,46 | 0,0 | 0,0 | 140 180,46 | Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа |  |
| 2.3. | жилмассив «Интернат» (западный) (185 участков) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500 000,0 (эл.ектр., водосн.) | 12 500 000,0 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 |  |  |
| а) | Строительство сетей инженерной инфраструктуры путем технологического присоединения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500 000,0 | 12 500 000,0 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 |  |  |
| 2.4 | Прочие объекты. Строительство сетей инженерной инфраструктуры путем технологического присоединения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 661 013,57 | 0,0 | 0,0 | 8 661 013,57 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 040955,23 | 0,0 | 0,0 | 7 040955,23 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 620 058,34 | 0,0 | 0,0 | 1 620 058,34 |  |  |

_______________