АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 12 декабря 2018 г. | г.Арсеньев | № | 825-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий и плана-графика обследования по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2019-2031 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением администрации Приморского края от         04 октября 2017 года № 392-па «Об уполномоченном органе исполнительной власти Приморского края по координации мероприятий по приспособлению жилых помещений с учетом потребностей инвалидов», приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 19 января 2018 года № 22 «Об утверждении Порядка создания и работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в которых расположены указанные жилые помещения», Соглашением о взаимодействии по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме от 01 марта 2018 года, руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

- план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2019-2031 годы (приложение № 1);

- план-график обследования по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2019-2031 годы (приложение № 2).

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

Врио Главы городского округа                                                                           В.С.Пивень

|  | Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Арсеньевского городского округа от «12» декабря 2018 года № 825-па |
| --- | --- |

План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2019-2031 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заседание комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – комиссия) | по мере необходимости | Председатель комиссии |
| 2 | Подготовка запроса на предоставление реестра инвалидов, с указанием места проживания | до 01 ноября | Секретарь комиссии |
| 3 | Уточнение перечня домов, в которых проживают инвалиды. Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | по мере необходимости | Начальник отделения учета выплат и реализации социальных программ отдела по Арсеньевскому городскому округу департамента труда и социального развития Приморского края |
| 4 | Предоставление документов и сведений, необходимых для проведения обследования (документов о характеристиках жилых помещений инвалидов, общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы) | до 31 декабря | Краевое государственное казенное учреждение «Управление землями и имуществом на территории Приморского края» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | до 31 декабря | Начальник отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа |
| 6 | Внесение изменений в график обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | по мере необходимости | Начальник отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа |
| 7 | Организация работы по проведению визуального, технического обследования жилых помещений инвалидов, общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, при необходимости по проведению дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания | согласно графику | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа, администрация городского округа |
| 8 | Проведение беседы с гражданами, признанными инвалидами, проживающими в жилых помещениях, в целях выявления конкретных потребностей в отношении приспособления жилого помещения | по мере необходимости | Управление имущественных отношений, организационное управление администрации городского округа, общество инвалидов Арсеньевского городского округа Приморской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Оформление и подписание актов обследования жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, а также общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения инвалидов, входящие в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | в течение 20 рабочих дней со дня проведения обследования | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа |
| 10 | Принятие решения о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида при отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид | в течение 20 рабочих дней со дня составления акта обследования | Комиссия |
| 11 | Принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | в течение 20 рабочих дней со дня получения результатов проверки | Комиссия |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Принятие заключения о возможности (об отсутствии возможности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий его доступности для инвалида | в течение 20 рабочих дней со дня получения решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий его доступности для инвалида | Комиссия |
| 13 | Направление заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий его доступности для инвалида Главе городского округа для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий и департамент труда и социального развития Приморского края | в течение 10 дней со дня вынесения заключения | Председатель комиссии |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Признание жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида | в течение 90 дней со дня поступления в межведомственную комиссию администрации Арсеньевского городского округа по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции | Межведомственная комиссия |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Определение объемов и источников финансирования мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, подготавливаемых на основании вынесенных комиссией заключений о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества | по мере необходимости | Комиссия |
| 16 | Обеспечение в рамках государственных (муниципальных) программ реализации мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | по мере необходимости | Комиссия |
| 17 | Реализация мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | 2020-2032 годы | Комиссия |
| 18 | Подготовка и внесение в установленном порядке в проекты или в соответствующие государственные (муниципальные) программы мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | по мере необходимости | Комиссия |

_____________

|  | Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Арсеньевского городского округа от «12» декабря 2018 года № 825-па |
| --- | --- |

План-график обследования по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2019-2031 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Месяц проведения обследования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 год |  |  |  |
| 1 | пер. Ирьянова, 1, 2, 3, 9, 10 | январь |  |
| 2 | пер. Ирьянова, 11, 12, 13 | февраль |  |
| 3 | пер. Ирьянова, 14; пер. Горный, 16; пр. Горького, 1, 4 | март |  |
| 4 | пр. Горького, 5, 8 | апрель |  |
| 5 | пр. Горького, 9, 10, 11а, 12, 13а, 14, 15, 16, 17 | май |  |
| 6 | пр. Горького, 17а, 19, 19а, 20 | июнь |  |
| 7 | пр. Горького, 21, 22, 23, 25, 25а | июль |  |
| 8 | пр. Горького, 26, 28; 9 мая, 91; 25 лет Арсеньеву, 1 | август |  |
| 9 | 25 лет Арсеньеву, 3 | сентябрь |  |
| 10 | 25 лет Арсеньеву, 5 | октябрь |  |
| 11 | 25 лет Арсеньеву, 7, 9 | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |
| 2020 год |  |  |  |
| 1 | 25 лет Арсеньеву, 10, 11, 15 | январь |  |
| 2 | 25 лет Арсеньеву, 23, 25 | февраль |  |
| 3 | 25 лет Арсеньеву, 27, 29 | март |  |
| 4 | 25 лет Арсеньеву, 30, 31, 33 | апрель |  |
| 5 | 25 лет Арсеньеву, 35; Балабина, 2, 4, 4/1 | май |  |
| 6 | Балабина, 6 | июнь |  |
| 7 | Балабина, 8, 8/1 | июль |  |
| 8 | Балабина, 12, 16 | август |  |
| 9 | Балабина, 18; Банивура, 4, 8; Вокзальная, 2д, 3а, 6а | сентябрь |  |
| 10 | Жуковского, 5, 7 | октябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Жуковского, 11 | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |
| 2021 год |  |  |  |
| 1 | Жуковского, 13, 15 | январь |  |
| 2 | Жуковского, 17, 19 | февраль |  |
| 3 | Жуковского, 21 | март |  |
| 4 | Жуковского, 23 | апрель |  |
| 5 | Жуковского, 29, 31, 31а, 35, 35/1 | май |  |
| 6 | Жуковского, 37 | июнь |  |
| 7 | Жуковского, 39 | июль |  |
| 8 | Жуковского, 41 | август |  |
| 9 | Жуковского, 43 | сентябрь |  |
| 10 | Жуковского, 45, 47 | октябрь |  |
| 11 | Жуковского, 49 | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |
| 2022 год |  |  |  |
| 1 | Жуковского, 51 | январь |  |
| 2 | Жуковского, 57 | февраль |  |
| 3 | Жуковского, 59/1 | март |  |
| 4 | Заднепровского, 1, 5; Калининская, 2 | апрель |  |
| 5 | Калининская, 3 | май |  |
| 6 | Калининская, 4, 4а | июнь |  |
| 7 | Калининская, 5, 6 | июль |  |
| 8 | Калининская, 7 | август |  |
| 9 | Калининская, 8, 8а, 10 | сентябрь |  |
| 10 | Калининская, 10а | октябрь |  |
| 11 | Калининская, 11 | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |
| 2023 год |  |  |  |
| 1 | Калининская, 12, 14, 14а, 16, 18 | январь |  |
| 2 | Калининская, 20, 26; Кирзаводская, 10а, 12, 14, 16; Котовского, 1, 7, 21, 22, 24, 28 | февраль |  |
| 3 | Ленинская, 6 | март |  |
| 4 | Ленинская, 12 | апрель |  |
| 5 | Ленинская, 12а | май |  |
| 6 | Ленинская, 15, 17 | июнь |  |
| 7 | Ленинская, 19, 21 | июль |  |
| 8 | Ленинская, 25, 27 | август |  |
| 9 | Ленинская, 31, 33 | сентябрь |  |
| 10 | Ленинская, 35 | октябрь |  |
| 11 | Ленинская, 37 | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |
| 1 | Ленинская, 39; Лесная, 10б | январь |  |
| 2 | Ломоносова, 1 | февраль |  |
| 3 | Ломоносова, 3, 5, 5/1 | март |  |
| 4 | Ломоносова, 5а, 6, 8 | апрель |  |
| 5 | Ломоносова, 9, 10 | май |  |
| 6 | Ломоносова, 11, 12 | июнь |  |
| 7 | Ломоносова, 14, 15 | июль |  |
| 8 | Ломоносова, 16 | август |  |
| 9 | Ломоносова, 17, 18, 19 | сентябрь |  |
| 10 | Ломоносова, 20, 22, 23 | октябрь |  |
| 11 | Ломоносова, 24, 25, 27 | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |
| 2025 год |  |  |  |
| 1 | Ломоносова, 29, 31, 42, 44 | январь |  |
| 2 | Ломоносова, 48, 50 | февраль |  |
| 3 | Ломоносова, 52 | март |  |
| 4 | Ломоносова, 70 | апрель |  |
| 5 | Ломоносова, 74, 74/1 | май |  |
| 6 | Ломоносова, 80 | июнь |  |
| 7 | Ломоносова, 82 | июль |  |
| 8 | Ломоносова, 84; Мира, 8, 10; Мичурина, 58; Мостовая, 10, 52а; Нагорная, 7 | август |  |
| 9 | Октябрьская, 7 | сентябрь |  |
| 10 | Октябрьская, 9 | октябрь |  |
| 11 | Октябрьская, 11 | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |
| 2026 год |  |  |  |
| 1 | Октябрьская, 12, 13 | январь |  |
| 2 | Октябрьская, 14, 14/1 | февраль |  |
| 3 | Октябрьская, 14/2, 14/3 | март |  |
| 4 | Октябрьская, 14/4, 14/5 | апрель |  |
| 5 | Октябрьская, 14/6 | май |  |
| 6 | Октябрьская, 15 | июнь |  |
| 7 | Октябрьская, 16, 18 | июль |  |
| 8 | Октябрьская, 18/1, 19/1 | август |  |
| 9 | Октябрьская, 19/2 | сентябрь |  |
| 10 | Октябрьская, 20, 22 | октябрь |  |
| 11 | Октябрьская, 24, 26 | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |
| 2027 год |  |  |  |
| 1 | Октябрьская, 28а, 28б | январь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Октябрьская, 30, 30а | февраль |  |
| 3 | Октябрьская, 32 | март |  |
| 4 | Октябрьская, 37 | апрель |  |
| 5 | Октябрьская, 39, 40, 43, 44, 45, 51, 51а, 51б | май |  |
| 6 | Октябрьская, 53, 55/1 | июнь |  |
| 7 | Октябрьская, 55/2, 55/3 | июль |  |
| 8 | Октябрьская, 59а, 59б, 61, 61/1 | август |  |
| 9 | Октябрьская, 61/2, 61/3 | сентябрь |  |
| 10 | Октябрьская, 63/1, 78 | октябрь |  |
| 11 | Октябрьская, 80 | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |
| 2028 год |  |  |  |
| 1 | Октябрьская, 84, 88 | январь |  |
| 2 | Октябрьская, 92, 92/1, 94, 96 | февраль |  |
| 3 | Октябрьская, 98/1, 98/2; О.Кошевого, 2 | март |  |
| 4 | Островского, 1, 3 | апрель |  |
| 5 | Островского, 4 | май |  |
| 6 | Островского, 4/1, 6 | июнь |  |
| 7 | Островского, 7 | июль |  |
| 8 | Островского, 8 | август |  |
| 9 | Островского, 8/1 | сентябрь |  |
| 10 | Островского, 9 | октябрь |  |
| 11 | Островского, 11 | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |
| 2029 год |  |  |  |
| 1 | Островского, 12 | январь |  |
| 2 | Островского, 13 | февраль |  |
| 3 | Островского, 14 | март |  |
| 4 | Островского, 15, 16 | апрель |  |
| 5 | Островского, 16/1 | май |  |
| 6 | Островского, 17 | июнь |  |
| 7 | Островского, 18, 25, 33, 35; Первомайская, 62 | июль |  |
| 8 | Победы, 1, 3, 5, 6, 9 | август |  |
| 9 | Победы, 26; Пограничная, 72 | сентябрь |  |
| 10 | Пограничная, 72, 74; Садовая, 2 | октябрь |  |
| 11 | Садовая, 3 | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |
| 2030 год |  |  |  |
| 1 | Садовая, 4, 5 | январь |  |
| 2 | Садовая, 7, 7а | февраль |  |
| 3 | Садовая, 8 | март |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Садовая, 9, 9а, 11 | апрель |  |
| 5 | Садовая, 12, 13 | май |  |
| 6 | Садовая, 14, 15 | июнь |  |
| 7 | Садовая, 15а | июль |  |
| 8 | Садовая, 16, 19а | август |  |
| 9 | Садовая, 21, 21а | сентябрь |  |
| 10 | Садовая, 23, 25, 29, 38; Сазыкина, 2 | октябрь |  |
| 11 | Сазыкина, 2/1 | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |
| 2031 год |  |  |  |
| 1 | Сазыкина, 4 | январь |  |
| 2 | Сазыкина, 6; Советская, 81; Совхозная, 131, 131а; Станционная, 29а; Суличевского, 9, 10, 12, 24, 28, 30 | февраль |  |
| 3 | Щербакова, 1, 2а | март |  |
| 4 | Щербакова, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а | апрель |  |
| 5 | Щербакова, 7, 7/1, 8, 9, 11, 13, 15, 17 | май |  |
| 6 | Щербакова, 40, 42, 44, 50, 56, 60, 62, 64, 66 | июнь |  |
| 7 | Щербакова, 68; Ягодная, 4, 6 | июль |  |
| 8 |  | август |  |
| 9 |  | сентябрь |  |
| 10 |  | октябрь |  |
| 11 |  | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |

_____________