| АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| 1 сентября 2025 г. | г. Арсеньев | № | 634-па |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от 03 марта 2025 года № 123-па

«О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа

к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов»

С целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов, на основании распоряжения Правительства Приморского края от 03 марта 2025 года № 123-па «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2025-2026 года», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 03 марта 2025 года № 123-па «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов» (в редакции постановления администрации Арсеньевского городского округа от 7 августа 2025 года № 560-па) изменение, изложив приложение № 10 к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

Глава городского округа                                                                                  С.С. Угаров

|  | Приложение к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 1 сентября 2025 г. № 634-па Приложение № 10 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 3 марта 2025 г. № 123-па |
| --- | --- |

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры

администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | МБУК «Дворец культуры «Прогресс» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка трубопроводов отопления | собственные силы и технические средства | май 2025 года | Слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | - | собственные силы и технические средства |
| 1.2 | Ревизия запорной арматуры трубопроводов: герметичности сальниковых уплотнений; плотности арматуры и фланцевых соединений; смазки винтовых пар шпиндель-резьбовых втулок; наличия технического масла в гильзах под термометры | собственные силы и технические средства | май-август 2025 года | Слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | - | собственные силы и технические средства |
| 1.3 | Поверка вычислителя количества теплоты ВКТ-7, заводской № 224476 | 5,0 | июнь 2025 года | По договору | - | 5,0 | - |
| 1.4 | Поверка преобразователя расхода ПРЭМ 80 № 692879 на обратной, заводской № 671949 | 7,8 | июнь 2025 года | По договору | - | 7,8 | - |
| 1.5 | Поверка манометров (5 штук) | 5,0 | август 2025 года | По договору | - | 5,0 | - |
| 1.6 | Промывка преобразователей расхода ПРЭМ 80 LO (2 шт.) | 28,0 | сентябрь 2025 года | По договору | - | 28,0 | - |
| 1.7 | Гидропневматическая промывка и опрессовка трубопровода отопления | 27,5 | сентябрь 2025 года | По договору | - | 27,5 | - |
| 2 | МБКУ «Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях библиотеки-филиала № 5 | собственные силы и технические средства | По графику | Управляющая компания | - | - | собственные силы и технические средства |
| 2.2 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях ЦГБ, ЦДБ | 5,1 | III квартал 2025 года | По договору | - | 5,1 | - |
| 2.3 | Закупка снегоуборочного инвентаря, противогололедных реагентов | 5,0 | III квартал 2025 года | Заместитель директора по АХР | - | - | 5,0 |
| 3. | МБУДО «Детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка системы отопления | 18,96 | июль 2025 года | По договору | - | 18,96 | - |
| 3.2 | Обучение, аттестация административно-технического персонала по вопросам эксплуатации тепловых энергоустановок | 2,5 | июнь 2025 года | По договору | - | - | 2,5 |
| 3.3 | Поверка манометров избыточного давления (1 шт.) | 1,0 | август-сентябрь 2025 года | По договору | - | - | 1,0 |
| 3.7 | Приобретение снегоуборочного инвентаря, песка | 3,0 | август-сентябрь 2025 года | Заместитель директора по АХЧ | - | - | 3,0 |
|  | Итого: | 108,86 |  |  | - | 97,36 | 11,5 |

_____________________