АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 07 февраля 2019 г | г.Арсеньев | № | 76-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 30 октября 2017 года № 677-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2022 годы»

В целях организации мероприятий по благоустройству территорий Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений правительства Российской Федерации от                    30 января 2017 года № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлений Администрации Приморского края от 31 августа 2017 года № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 годы, постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 30 октября 2017 года № 677-па (в редакции постановлений администрации Арсеньевского городского округа от 02 апреля 2018 года № 196-па, от 18 октября 2018 года № 676-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Заменить в наименовании Программы число «2022» числом «2024»;

1.2. Изложить Программу в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Врио Главы городского округа                                                                          В.С. Пивень

Приложение

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа  от «07» февраля 2019 года № 76-па

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа, Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Программы: | 1. Подпрограмма «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы; 2. Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2019 год |
| Цели Программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды; 2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа; 4. Создание условий для отдыха населения городского округа |
| Задачи Программы | 1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа; 2. Улучшение состояния территорий общего пользования городского округа; 3. Улучшение состояния мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.; 2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.; 3. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), ед.; 4. Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2018 – 2024 годах в 7 этапов: I – 2018 г., II – 2019 г., III – 2020 г., IV – 2021 г., V – 2022 г., VI – 2023 г., VII – 2024 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 225 754 135,99 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2018 год – 27 923 739,59 руб., 2019 год – 61 327 539,40 руб., 2020 год – 27 300 571,40 руб., 2021 год – 27 300 571,40 руб., 2022 год – 27 300 571,40 руб., 2023 год – 27 300 571,40 руб., 2024 год – 27 300 571,40 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 152 573 647,97 руб., в том числе по годам: 2018 год – 22 190 941,67 руб., 2019 год – 21 730 451,05 руб., 2020 год – 21 730 451,05 руб., 2021 год – 21 730 451,05 руб., 2022 год – 21 730 451,05 руб., 2023 год – 21 730 451,05 руб., 2024 год – 21 730 451,05 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 62 130 959,63 руб., в том числе по годам: 2018 год – 3 026 037,53 руб., 2019 год – 36 850 820,35 руб., 2020 год – 4 450 820,35 руб., 2021 год – 4 450 820,35 руб., 2022 год – 4 450 820,35 руб., 2023 год – 4 450 820,35 руб., 2024 год – 4 450 820,35 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы — 9 912 900,34 руб., в том числе по годам: 2018 год – 1 570 132,34 руб., 2019 год – 2 746 268,0 руб., 2020 год – 1 119 300,0 руб., 2021 год – 1 119 300,0 руб., 2022 год – 1 119 300,0 руб., 2023 год – 1 119 300,0 руб., 2024 год – 1 119 300,0 руб. Объем привлеченных средств из внебюджетных источников на софинансирование Программы в 2018 году – 1 136 628,05 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Благоустроить 209 дворовых территории многоквартирных жилых домов; 2. Благоустроить 10 общественных территорий городского округа; 3. Благоустроить 2 места массового отдыха населения (городских парков) городского округа; 4. Благоустроить 27 территорий, детских и спортивных площадок. |

_____________

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Для решения полномочий в рамках ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка, осуществления мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений и в части приведения их в надлежащие декоративное состояние на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

За последние годы администрацией городского округа выполнены работы по комплексному благоустройству следующих мест массового отдыха населения: Комсомольская площадь, площадь Славы, площадь ДК «Прогресс», также выполнено благоустройство 17 дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

В настоящее время имеются другие места массового отдыха населения и внутриквартальные территории, нуждающиеся в комплексном благоустройстве.

При выполнении работ по комплексному благоустройству необходимо учитывать мнение жителей городского округа, сложившуюся инфраструктуру, а также требования обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексный подход к благоустройству наиболее посещаемых мест городского округа позволит восстановить уже имеющиеся рекреационные зоны.

В условиях сложившейся застройки придомовые территории (дворовые территории) многоквартирных домов не имеют достаточного количества парковочных мест, малых архитектурных форм (урн, лавочек), дворовые проезды находятся в неудовлетворительном состоянии (асфальтовое покрытие либо сильно повреждено: имеются ямы, ухабы, либо вовсе отсутствует), автотранспорт жители нередко паркуют на газонах, на придомовых территориях с зелеными насаждениями и травянистым покровом. Кроме того, степень благоустроенности выражается в скудном освещении или его отсутствии, что напрямую связано с угрозой здоровью граждан (получение травм в ночное (темное) время суток).

Для улучшения условий проживания населения городского округа, разработана программа «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы (далее – Программа).

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1. Повышение качества и комфорта городской среды;

2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа;

4. Создание условий для отдыха населения городского округа.

Для достижения указанных целей выделены основные задачи:

1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа;

2. Улучшение состояния территорий общего пользования городского округа;

3. Улучшение состояния мест массового отдыха населения (городских парков).

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.;

2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.;

3. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), ед.,

4. Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед.

Реализация Программы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:

1. Благоустроить 209 дворовых территории многоквартирных жилых домов;

2. Благоустроить 10 общественных территорий городского округа;

3. Благоустроить 2 места массового отдыха населения (городских парков) городского округа;

4. Благоустроить 27 территорий, детских и спортивных площадок.

Целевые показатели (индикаторы) Программы по этапам реализации представлены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с учетом объемов и источников финансирования, исполнителей, соисполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.

В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения», в т.ч.

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

1.2 Благоустройство мест массового отдыха населения;

1.3 Разработка дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации;

2. Основное мероприятие: «Благоустройство городских парков», в т.ч.:

2.1 Благоустройство территории городских парков;

3. Основное мероприятие: «Финансовое участие администрации Арсеньевского городского округа в реализации мероприятий по ремонту дворовых территорий».

4. Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок.

Перечень дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, территорий городских парков, подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годах приведены в приложении № 6 к Программе.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2018-2024 годов в 7 этапов:                     I этап – 2018 г., II этап – 2019 г., III этап – 2020 г., IV этап – 2021 г., V этап – 2022 г., VI этап – 2023 г., VII этап – 2024 г.

I этап: выполнение работ по благоустройству 9 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, благоустройство сквера в честь 25-летия                             г. Арсеньева и центральной аллеи парка «Восток»;

II этап: выполнение работ по благоустройству 2 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, продолжение благоустройства сквера в честь                       25-летия г. Арсеньева (2-й этап), тротуаров и газонов в парке «Восток», благоустройство 27 территорий детских и спортивных площадок;

III этап: выполнение работ по благоустройству 40 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, Аллеи Депутатов, тротуаров и газонов в парке «Восток»;

IV этап: выполнение работ по благоустройству 40 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, сквера по ул. Калининская, 14 (справа от фасадной стороны здания), сквера по ул. Калининская, 18 (справа от фасадной стороны здания), набережной в парке «Восток»;

V этап: выполнение работ по благоустройству 40 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, сквера в районе перекрестка улиц Калининская и Жуковского (нечетная сторона), сквера им. Абиденко, набережной в парке «Восток», парка «Аскольд» (1-й этап);

VI этап: выполнение работ по благоустройству 40 дворовых территорий, территории детского городка «Радость», сквера им. Манойленко, детских и спортивных площадок, парка «Аскольд» (1-й этап);

VII этап: выполнение работ по благоустройству 38 дворовых территорий, Комсомольской площади и площади Славы, детских и спортивных площадок, парка «Аскольд» (2-й этап).

6. Механизм реализации Программы

и контроль за ходом ее исполнения

6.1. Ответственным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

6.2. Реализация Программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств:

- федерального бюджета;

- бюджета Приморского края;

- бюджета Арсеньевского городского округа.

Выполнение работ по пункту 1.1. «Благоустройство дворовых территории многоквартирных жилых домов» Программы осуществляется за счет средств бюджетов федерального, Приморского края и городского округа при финансовом участии заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов) в размере 5 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовой территории.

Реализация Программы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в Приложении № 2 к Программе.

6.3. Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

6.4. В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно — коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

Общественный контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляет муниципальная общественная комиссия, образуемая администрацией городского округа.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Программы в управление экономики и инвестиций администрации городского округа в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы планируется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 225 754 135,99 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2018 год – 27 923 739,59 руб.,

2019 год – 61 327 539,40 руб.,

2020 год – 27 300 571,40 руб.,

2021 год – 27 300 571,40 руб.,

2022 год – 27 300 571,40 руб.,

2023 год – 27 300 571,40 руб.,

2024 год – 27 300 571,40 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 152 573 647,97 руб., в том числе по годам:

2018 год –  22 190 941,67 руб.,

2019 год – 21 730 451,05 руб.,

2020 год – 21 730 451,05 руб.,

2021 год – 21 730 451,05 руб.,

2022 год – 21 730 451,05 руб.,

2023 год – 21 730 451,05 руб.,

2024 год – 21 730 451,05 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 62 130 959,63 руб., в том числе по годам:

2018 год – 3 026 037,53 руб.,

2019 год – 36 850 820,35 руб.,

2020 год – 4 450 820,35 руб.,

2021 год – 4 450 820,35 руб.,

2022 год – 4 450 820,35 руб.,

2023 год – 4 450 820,35 руб.,

2024 год – 4 450 820,35 руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы — 9 912 900,34 руб., в том числе по годам:

2018 год – 1 570 132,34 руб.,

2019 год – 2 746 268,0 руб.,

2020 год – 1 119 300,0 руб.,

2021 год – 1 119 300,0 руб.,

2022 год – 1 119 300,0 руб.,

2023 год – 1 119 300,0 руб.,

2024 год – 1 119 300,0 руб.

Объем привлеченных средств из внебюджетных источников на софинансирование Программы в 2018 году – 1 136 628,05 руб.

Объем финансирования по годам и источники финансирования представлены в Приложении № 2 к Программе.

_________________

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом) | ед. | 17 | 26 | 26 | 68 | 108 | 148 | 188 | 226 |  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
| 3 | Количество благоустроенных объектов в местах массового отдыха населения (городских парков) (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2019 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |

2017 год является базовым и не учитывается в итоговом целевом показателе

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ всего, руб. | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Период реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-204 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, всего | 168 988 951,47 | 24 228 850,61 | 25 357 656,81 | 23 880 488,81 | 23 880 488,81 | 23 880 488,81 | 23 880 488,81 | 23 880 488,81 | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | 2018-2022 |
|  | Федеральный бюджет | 133 112 882,74 | 19 063 966,48 | 19 008 152,71 | 19 008 152,71 | 19 008 152,71 | 19 008 152,71 | 19 008 152,71 | 19 008 152,71 |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 25 959 048,42 | 2 599 631,82 | 3 893 236,10 | 3 893 236,10 | 3 893 236,10 | 3 893 236,10 | 3 893 236,10 | 3 893 236,10 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 8 780 392,26 | 1 428 624,26 | 2 456 268,00 | 979 100,00 | 979 100,00 | 979 100,00 | 979 100,00 | 979 100,00 |  |  |  |
|  | Финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий (внебюджетные источники) | 1 136 628,05 | 1 136 628,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, всего | 126 185 580,70 | 22 732 561,16 | 17 330 331,59 | 17 224 537,59 | 17 224 537,59 | 17 224 537,59 | 17 224 537,59 | 17 224 537,59 | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | 2018-2022 |
|  | Федеральный бюджет | 100 715 016,17 | 18 453 724,85 | 13 710 215,22 | 13 710 215,22 | 13 710 215,22 | 13 710 215,22 | 13 710 215,22 | 13 710 215,22 |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 19 364 624,42 | 2 515 926,20 | 2 808 116,37 | 2 808 116,37 | 2 808 116,37 | 2 808 116,37 | 2 808 116,37 | 2 808 116,37 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 4 969 312,06 | 626 282,06 | 812 000,00 | 706 206,00 | 706 206,00 | 706 206,00 | 706 206,00 | 706 206,00 |  |  |  |
|  | Финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий (внебюджетные источники) | 1 136 628,05 | 1 136 628,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2. | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования городского округа, всего | 40 728 386,46 | 717 573,14 | 6 731 057,22 | 6 655 951,22 | 6 655 951,22 | 6 655 951,22 | 6 655 951,22 | 6 655 951,22 | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | 2018-2022 |
|  | Федеральный бюджет | 32 397 866,57 | 610 241,63 | 5 297 937,49 | 5 297 937,49 | 5 297 937,49 | 5 297 937,49 | 5 297 937,49 | 5 297 937,49 |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 6 594 424,00 | 83 705,62 | 1 085 119,73 | 1 085 119,73 | 1 085 119,73 | 1 085 119,73 | 1 085 119,73 | 1 085 119,73 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 1 736 095,89 | 23 625,89 | 348 000,00 | 272 894,00 | 272 894,00 | 272 894,00 | 272 894,00 | 272 894,00 |  |  |  |
| 1.3. | Разработка дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации (бюджет городского округа) | 2 074 984,31 | 778 716,31 | 1 296 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | 2018 |
| 2 | Основное мероприятие: Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), всего | 24 330 277,87 | 3 659 982,33 | 3 569 882,59 | 3 420 082,59 | 3 420 082,59 | 3 420 082,59 | 3 420 082,59 | 3 420 082,59 | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | 2018-2022 |
|  | Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 19 460 765,23 | 3 126 975,19 | 2 722 298,34 | 2 722 298,34 | 2 722 298,34 | 2 722 298,34 | 2 722 298,34 | 2 722 298,34 |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 3 771 911,21 | 426 405,71 | 557 584,25 | 557 584,25 | 557 584,25 | 557 584,25 | 557 584,25 | 557 584,25 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 1 097 601,43 | 106 601,43 | 290 000,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство территории городского парка, всего | 24 330 277,87 | 3 659 982,33 | 3 569 882,59 | 3 420 082,59 | 3 420 082,59 | 3 420 082,59 | 3 420 082,59 | 3 420 082,59 |  |  |  |
|  | в т.ч.: Федеральный бюджет | 19 460 765,23 | 3 126 975,19 | 2 722 298,34 | 2 722 298,34 | 2 722 298,34 | 2 722 298,34 | 2 722 298,34 | 2 722 298,34 |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 3 771 911,21 | 426 405,71 | 557 584,25 | 557 584,25 | 557 584,25 | 557 584,25 | 557 584,25 | 557 584,25 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 1 097 601,43 | 106 601,43 | 290 000,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие "Финансовое участие администрации Арсеньевского городского округа в реализации мероприятий по ремонту дворовых территорий | 34 906,65 | 34 906,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме: в том числе: |  | 193 354 135,99 | 27 923 739,59 | 28 927 539,40 | 27 300 571,40 | 27 300 571,40 | 27 300 571,40 | 27 300 571,40 | 27 300 571,40 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 152 573 647,97 | 22 190 941,67 | 21 730 451,05 | 21 730 451,05 | 21 730 451,05 | 21 730 451,05 | 21 730 451,05 | 21 730 451,05 |  |  |  |
| бюджет Приморского края |  | 29 730 959,63 | 3 026 037,53 | 4 450 820,35 | 4 450 820,35 | 4 450 820,35 | 4 450 820,35 | 4 450 820,35 | 4 450 820,35 |  |  |  |
| бюджет городского округа |  | 9 912 900,34 | 1 570 132,34 | 2 746 268,00 | 1 119 300,00 | 1 119 300,00 | 1 119 300,00 | 1 119 300,00 | 1 119 300,00 |  |  |  |
| Финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий (внебюджетные источники) |  | 1 136 628,05 | 1 136 628,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2019 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержка муниципальных программ в сфере благоустройства территорий, детских и спортивных площадок (за счет средств краевого бюджета), в том числе: | 32 400 000,00 | 0,00 | 32 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | 2019 |
| 1.1. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | 32 400 000,00 | 0,00 | 32 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме |  | 32 400 000,00 | 0,00 | 32 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ИТОГО: по Программе: в том числе: |  | 225 754 135,99 | 27 923 739,59 | 61 327 539,40 | 27 300 571,40 | 27 300 571,40 | 27 300 571,40 | 27 300 571,40 | 27 300 571,40 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 152 573 647,97 | 22 190 941,67 | 21 730 451,05 | 21 730 451,05 | 21 730 451,05 | 21 730 451,05 | 21 730 451,05 | 21 730 451,05 |  |  |  |
| бюджет Приморского края |  | 62 130 959,63 | 3 026 037,53 | 36 850 820,35 | 4 450 820,35 | 4 450 820,35 | 4 450 820,35 | 4 450 820,35 | 4 450 820,35 |  |  |  |
| бюджет городского округа |  | 9 912 900,34 | 1 570 132,34 | 2 746 268,00 | 1 119 300,00 | 1 119 300,00 | 1 119 300,00 | 1 119 300,00 | 1 119 300,00 |  |  |  |
| Финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий (внебюджетные источники) |  | 1 136 628,05 | 1 136 628,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

_________________

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы

Подпрограмма

«Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа, Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Подпрограммы | 1. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения»; 2. Основное мероприятие: «Благоустройство городских парков»; 3. Основное мероприятие: «Финансовое участие администрации Арсеньевского городского округа в реализации мероприятий по ремонту дворовых территорий». |
| Цели Подпрограммы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды; 2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа; 4. Создание условий для отдыха населения городского округа |
| Задачи Подпрограммы | 1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа; 2. Улучшение состояния территорий общего пользования городского округа; 3. Улучшение состояния мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.; 2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.; 3. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Программа реализуется в 2018 – 2024 годах в 7 этапов: I – 2018 г., II – 2019 г., III – 2020 г., IV – 2021 г., V – 2022 г., VI – 2023г., VII – 2024 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 193 354 135,99 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2018 год – 27 923 739,59 руб., 2019 год – 28 927 539,40 руб., 2020 год – 27 300 571,40 руб., 2021 год – 27 300 571,40 руб., 2022 год – 27 300 571,40 руб., 2023 год – 27 300 571,40 руб., 2024 год – 27 300 571,40 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 152 573 647,97 руб., в том числе по годам: 2018 год – 22 190 941,67 руб., 2019 год – 21 730 451,05 руб., 2020 год – 21 730 451,05 руб., 2021 год – 21 730 451,05 руб., 2022 год – 21 730 451,05 руб., 2023 год – 21 730 451,05 руб., 2024 год – 21 730 451,05 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 29 730 959,63 руб., в том числе по годам: 2018 год – 3 026 037,53 руб., 2019 год – 4 450 820,35 руб., 2020 год – 4 450 820,35 руб., 2021 год – 4 450 820,35 руб., 2022 год – 4 450 820,35 руб., 2023 год – 4 450 820,35 руб., 2024 год – 4 450 820,35 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы — 9 912 900,34 руб., в том числе по годам: 2018 год – 1 570 132,34 руб., 2019 год – 2 746 268,0 руб., 2020 год – 1 119 300,0 руб., 2021 год – 1 119 300,0 руб., 2022 год – 1 119 300,0 руб., 2023 год – 1 119 300,0 руб., 2024 год – 1 119 300,0 руб. Объем привлеченных средств из внебюджетных источников на софинансирование Подпрограммы в 2018 году – 1 136 628,05 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Благоустроить 209 дворовых территории многоквартирных жилых домов; 2. Благоустроить 10 общественных территорий городского округа; 3. Благоустроить 2 места массового отдыха населения (городских парков) городского округа. |

_____________

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Для решения полномочий в рамках ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка, осуществления мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений и приведение их в надлежащие декоративное состояние на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

За последние годы администрацией городского округа выполнены работы по комплексному благоустройству места массового отдыха населения и 17 дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

В настоящее время необходимо благоустроить другие места массового отдыха населения.

Для улучшения условий проживания населения городского округа в многоквартирных жилых домах, разработана Подпрограмма «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы (далее – Подпрограмма).

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

1. Повышение качества и комфорта городской среды;

2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа;

4. Создание условий для отдыха населения городского округа.

Для достижения указанных целей выделены основные задачи:

1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа;

2. Улучшение состояния территорий общего пользования городского округа;

3. Улучшение состояния мест массового отдыха населения (городских парков).

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.;

2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.;

3. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), ед.

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:

1. Благоустроить 209 дворовых территории многоквартирных жилых домов;

2. Благоустроить 10 общественных территорий городского округа;

3. Благоустроить 2 места массового отдыха населения (городских парков) городского округа.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы по этапам реализации представлены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов и источников финансирования, исполнителей, соисполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.

В рамках Подпрограммы планируется осуществить следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения», в т.ч.

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

1.2 Благоустройство мест массового отдыха населения;

1.3 Разработка дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации;

2. Основное мероприятие: «Благоустройство городских парков», в т.ч.:

2.1 Благоустройство территории городских парков;

3. Основное мероприятие: «Финансовое участие администрации Арсеньевского городского округа в реализации мероприятий по ремонту дворовых территорий».

Перечень дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, территорий городских парков, подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годах приведены в приложении № 1 к Подпрограмме.

Для реализации мероприятий Подпрограммы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 2 к Подпрограмме);

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 3 к Подпрограмме);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение № 4 к Подпрограмме);

- адресный перечень дворовых территорий, адресный перечень общественных территорий, территорий городских парков, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными администрацией городского округа соглашениями, отражены в приложении № 1 к Подпрограмме;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и городских парков, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы (Приложение № 5 к Подпрограмме).

Формирование перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов, осуществляется в соответствии с порядком включения дворовых территорий многоквартирных домов в Подпрограмму, утверждаемым администрацией городского округа.

Выполнение работ, предусмотренных приложениями №№ 2, 3 к Подпрограмме должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Объемы денежных средств, предусмотренных на благоустройство внутриквартальных территорий многоквартирных жилых домов, подлежат уточнению после проведения ценовой экспертизы.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства Арсеньевского городского округа, утвержденными муниципальным правовым актом Арсеньевского городского округа от 28 декабря 2018 года № 85-МПА, заключаются в следующем: проведение натурного обследования уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 13 октября 2017 года № 639-па «О проведении инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Арсеньевского городского округа» с целью выявления территорий, нуждающихся в благоустройстве с оформлением паспортов благоустройства индивидуальной жилой застройки.

При выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие жителей по видам работ, не требующим специальной квалификации при их выполнении, а также финансовое участие в размере не менее пяти процентов от стоимости работ по благоустройству.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется в течение 2018-2024 годов в 7 этапов: I этап – 2018 г., II этап – 2019 г., III этап – 2020 г., IV этап – 2021 г., V этап – 2022 г., VI – 2023г., VII – 2024 г.

I этап: выполнение работ по благоустройству 9 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, благоустройство сквера в честь 25-летия г. Арсеньева и центральной аллеи парка «Восток»;

II этап: выполнение работ по благоустройству 2 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, продолжение благоустройства сквера в честь 25-летия г. Арсеньева (2-й этап) и тротуаров и газонов в парке «Восток»;

III этап: выполнение работ по благоустройству 40 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, Аллеи Депутатов, тротуаров и газонов в парке «Восток»;

IV этап: выполнение работ по благоустройству 40 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, сквера по ул. Калининская, 14 (справа от фасадной стороны здания), сквера по ул. Калининская, 18 (справа от фасадной стороны здания), набережной в парке «Восток»;

V этап: выполнение работ по благоустройству 40 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, сквера в районе перекрестка улиц Калининская и Жуковского (нечетная сторона), сквера им. Абиденко, набережной в парке «Восток», парка «Аскольд» (1-й этап);

VI этап: выполнение работ по благоустройству 40 дворовых территорий, территории детского городка «Радость», сквера им. Манойленко, детских и спортивных площадок, парка «Аскольд» (1-й этап);

VII этап: выполнение работ по благоустройству 38 дворовых территорий, Комсомольской площади и площади Славы, детских и спортивных площадок, парка «Аскольд» (2-й этап).

6. Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом ее исполнения

6.1. Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

6.2. Реализация Подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств:

- федерального бюджета;

- бюджета Приморского края;

- бюджета Арсеньевского городского округа.

Выполнение работ по пункту 1.1. «Благоустройство дворовых территории многоквартирных жилых домов» Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетов федерального, Приморского края и Арсеньевского городского округа при финансовом участии заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов) в размере 5 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовой территории.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в Приложении № 2 к Программе.

6.3. Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

6.4. В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно — коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

Общественный контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий и городских парков осуществляет муниципальная общественная комиссия, образуемая администрацией городского округа.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 193 354 135,99 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2018 год – 27 923 739,59 руб.,

2019 год – 28 927 539,40 руб.,

2020 год – 27 300 571,40 руб.,

2021 год – 27 300 571,40 руб.,

2022 год – 27 300 571,40 руб.,

2023 год – 27 300 571,40 руб.,

2024 год – 27 300 571,40 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 152 573 647,97 руб., в том числе по годам:

2018 год –  22 190 941,67 руб.,

2019 год – 21 730 451,05 руб.,

2020 год – 21 730 451,05 руб.,

2021 год – 21 730 451,05 руб.,

2022 год – 21 730 451,05 руб.,

2023 год – 21 730 451,05 руб.,

2024 год – 21 730 451,05 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 29 730 959,63 руб., в том числе по годам:

2018 год – 3 026 037,53 руб.,

2019 год – 4 450 820,35 руб.,

2020 год – 4 450 820,35 руб.,

2021 год – 4 450 820,35 руб.,

2022 год – 4 450 820,35 руб.,

2023 год – 4 450 820,35 руб.,

2024 год – 4 450 820,35 руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы —                    9 912 900,34 руб., в том числе по годам:

2018 год – 1 570 132,34 руб.,

2019 год – 2 746 268,0 руб.,

2020 год – 1 119 300,0 руб.,

2021 год – 1 119 300,0 руб.,

2022 год – 1 119 300,0 руб.,

2023 год – 1 119 300,0 руб.,

2024 год – 1 119 300,0 руб.

Объем финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2018 году – 1 136 628,05 руб.

Объем финансирования по годам и источники финансирования представлены в Приложении № 2 к Программе.

_____________

Приложение № 1

к Подпрограмме «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы

Перечень дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, территорий городских парков, подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь, га | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Арсеньев, ул.Ломоносова, 76 | 1,14 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул.Ломоносова, 74/1 |  |  |
| 2 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 13 | 0,8 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 15 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 15а |  |  |
| 3 | г. Арсеньев, ул.Жуковского, 59/1 | 0,35 | 2018 |
| 4 | г. Арсеньев, ул.Жуковского, 17 | 0,62 | 2018 |
| 5 | г. Арсеньев, ул.Ленинская, 12а | 0,18 | 2018 |
| 6 | г. Арсеньев, ул. Островского, 17 | 0,76 | 2018 |
| 7 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/4 | 0,33 | 2018 |
| 8 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 1 | 0,95 | 2018 |
| 9 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 72 | 0,29 | 2018 |
| 10 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 1 | 0,23 | 2020 |
| 11 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 14 | 0,33 | 2020 |
| 12 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 10 | 1,27 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 11 |  |  |
| 13 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 12 | 0,59 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 13 |  |  |
| 14 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 2 | 0,27 | 2020 |
| 15 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 3 | 0,22 | 2020 |
| 16 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 9 | 0,24 | 2020 |
| 17 | г. Арсеньев, просп. Горького, 1 | 0,35 | 2020 |
| 18 | г. Арсеньев, просп. Горького, 10 | 0,26 | 2020 |
| 19 | г. Арсеньев, просп. Горького, 11а | 0,06 | 2020 |
| 20 | г. Арсеньев, просп. Горького, 12 | 0,26 | 2020 |
| 21 | г. Арсеньев, просп. Горького, 13а | 0,06 | 2020 |
| 22 | г. Арсеньев, просп. Горького, 14 | 0,86 | 2020 |
| 23 | г. Арсеньев, просп. Горького, 15 | 0,35 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 29 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 56 |  |  |
| 24 | г. Арсеньев, просп. Горького, 16 | 0,41 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 25 |  |  |
| 25 | г. Арсеньев, просп. Горького, 17 | 0,13 | 2020 |
| 26 | г. Арсеньев, просп. Горького, 17а | 0,78 | 2020 |
| 27 | г. Арсеньев, просп. Горького, 19 | 0,28 | 2020 |
| 28 | г. Арсеньев, просп. Горького, 19а | 1,62 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 21 |  |  |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 23 |  |  |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 25 |  |  |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 25а |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 33 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 62 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 64 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 66 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 68 |  |  |
| 29 | г. Арсеньев, просп. Горького, 26 | 0,55 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 28 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 35 |  |  |
| 30 | г. Арсеньев, просп. Горького, 4 | 0,47 | 2020 |
| 31 | г. Арсеньев, просп. Горького, 5 | 0,72 | 2020 |
| 32 | г. Арсеньев, просп. Горького, 8 | 0,25 | 2020 |
| 33 | г. Арсеньев, просп. Горького, 9 | 0,11 | 2020 |
| 34 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 1 | 0,33 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 3 |  |  |
| 35 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 10 | 0,41 | 2020 |
| 36 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 11 | 0,46 | 2020 |
| 37 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 15 | 0,39 | 2020 |
| 38 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 23 | 0,3 | 2020 |
| 39 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 25 | 0,59 | 2020 |
| 40 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 27 | 0,38 | 2020 |
| 41 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 29 | 0,33 | 2020 |
| 42 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 30 | 0,49 | 2020 |
| 43 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 31 | 0,18 | 2020 |
| 44 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 33 | 0,42 | 2020 |
| 45 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 35 | 0,49 | 2020 |
| 46 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 5 | 0,97 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 7 |  |  |
| 47 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 9 | 0,37 | 2020 |
| 48 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 12 | 0,77 | 2020 |
| 49 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 16 | 0,41 | 2020 |
| 50 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 18 | 0,5 | 2020 |
| 51 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 2 | 0,4 | 2020 |
| 52 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 4 | 0,4 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 4/1 |  |  |
| 53 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 6 | 0,38 | 2021 |
| 54 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 8 | 0,47 | 2021 |
| 55 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 8/1 | 0,4 | 2021 |
| 56 | г. Арсеньев, ул. Банивура, 4 | 1,01 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 44 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Победы, 1 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Победы, 3 |  |  |
| 57 | г. Арсеньев, ул. Вокзальная, 6а | 0,08 | 2021 |
| 58 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 11 | 0,35 | 2021 |
| 59 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 13 | 0,33 | 2021 |
| 60 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 15 | 0,5 | 2021 |
| 61 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 19 | 0,43 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 15 |  |  |
| 62 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 21 | 0,99 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 6 |  |  |
| 63 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 23 | 0,91 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 3 |  |  |
| 64 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 29 | 1,1 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 2 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 4 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 4а |  |  |
| 65 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 31 | 0,63 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 31а |  |  |
| 66 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 35 | 0,26 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 5 |  |  |
| 67 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 35/1 | 0,83 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 2 |  |  |
| 68 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 37 | 1,17 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 4 |  |  |
| 69 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 39 | 1,47 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 1 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 3 |  |  |
| 70 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 41 | 0,21 | 2021 |
| 71 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 45 | 0,49 | 2021 |
| 72 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 47 | 0,36 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 49 |  |  |
| 73 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 57 | 0,96 | 2021 |
| 74 | г. Арсеньев, ул. Заднепровского, 1 | 0,96 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Заднепровского, 5 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, 10а |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, 12 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, 14 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, 16 |  |  |
| 75 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 10 | 0,62 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 10а |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 12 |  |  |
| 76 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 11 | 0,7 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 9 |  |  |
| 77 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 14 | 1,2 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 14а |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 16 |  |  |
| 78 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 18 | 0,52 | 2021 |
| 79 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 20 | 0,77 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 24 |  |  |
| 80 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 26 | 0,37 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 15 |  |  |
| 81 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 5 | 0,56 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 7 |  |  |
| 82 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 6 | 0,15 | 2021 |
| 83 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 8 | 0,35 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 8а |  |  |
| 84 | г. Арсеньев, ул. Котовского, 1 | 0,09 | 2021 |
| 85 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 12 | 0,37 | 2021 |
| 86 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 17 | 0,49 | 2021 |
| 87 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 19 | 0,66 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 21 |  |  |
| 88 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 25 | 1,34 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 27 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 35 |  |  |
| 89 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 31 | 0,49 | 2021 |
| 90 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 33 | 0,74 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 37 |  |  |
| 91 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 39 | 0,54 | 2021 |
| 92 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 10 | 0,15 | 2022 |
| 93 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 11 | 0,28 | 2022 |
| 94 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 14 | 0,59 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 16 |  |  |
| 95 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 17 | 0,33 | 2022 |
| 96 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 18 | 0,66 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 20 |  |  |
| 97 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 19 | 0,37 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 23 |  |  |
| 98 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 22 | 0,71 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 24 |  |  |
| 99 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 27 | 0,25 | 2022 |
| 100 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 29 | 0,19 | 2022 |
| 101 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 3 | 0,6 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 5 |  |  |
| 102 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 31 | 0,34 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 25 |  |  |
| 103 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 42 | 0,19 | 2022 |
| 104 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 44 | 1,67 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 19а |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 21 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 21а |  |  |
| 105 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 48 | 0,52 | 2022 |
| 106 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 5/1 | 0,12 | 2022 |
| 107 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 50 | 0,21 | 2022 |
| 108 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 52 | 0,4 | 2022 |
| 109 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 5а | 0,2 | 2022 |
| 110 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 6 | 0,99 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 8 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 30 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 32 |  |  |
| 111 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 70 | 0,53 | 2022 |
| 112 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 74 | 0,54 | 2022 |
| 113 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 80 | 0,53 | 2022 |
| 114 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 82 | 0,48 | 2022 |
| 115 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 84 | 0,42 | 2022 |
| 116 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 9 | 0,22 | 2022 |
| 117 | г. Арсеньев, ул. Мира, 10 | 0,26 | 2022 |
| 118 | г. Арсеньев, ул. Мира, 8 | 0,2 | 2022 |
| 119 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 11 | 0,41 | 2022 |
| 120 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 13 | 0,46 | 2022 |
| 121 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14 | 0,37 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/1 |  |  |
| 122 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/2 | 0,4 | 2022 |
| 123 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/3 | 0,52 | 2022 |
| 124 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/5 | 0,35 | 2022 |
| 125 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 16 | 0,62 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 18 |  |  |
| 126 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 18/1 | 0,2 | 2022 |
| 127 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 19/1 | 0,43 | 2022 |
| 128 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 19/2 | 0,43 | 2022 |
| 129 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 20 | 0,42 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 22 |  |  |
| 130 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 24 | 0,19 | 2022 |
| 131 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 26 | 0,38 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28б |  |  |
| 132 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28а | 0,31 | 2023 |
| 133 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 37 | 0,35 | 2022 |
| 134 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 39 | 0,2 | 2023 |
| 135 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 40 | 0,08 | 2023 |
| 136 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 43 | 0,11 | 2023 |
| 137 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 45 | 0,1 | 2023 |
| 138 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 47 | 0,08 | 2023 |
| 139 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 51 | 0,05 | 2023 |
| 140 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 51а | 0,13 | 2023 |
| 141 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 51б | 0,13 | 2023 |
| 142 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 53 | 0,29 | 2023 |
| 143 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 55/1 | 0,46 | 2023 |
| 144 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 55/2 | 0,73 | 2023 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 55/3 |  |  |
| 145 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 59/а | 0,35 | 2023 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 59/б |  |  |
| 146 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61 | 0,38 | 2023 |
| 147 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61/1 | 0,22 | 2023 |
| 148 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61/2 | 0,25 | 2023 |
| 149 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61/3 | 0,24 | 2023 |
| 150 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63/1 | 0,54 | 2023 |
| 151 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 7 | 0,25 | 2023 |
| 152 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 78 | 0,95 | 2023 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 80 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 82 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 84 |  |  |
| 153 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 88 | 0,52 | 2023 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 92 |  |  |
| 154 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 9 | 0,69 | 2023 |
| 155 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 92/1 | 0,25 | 2023 |
| 156 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 94 | 0,2 | 2023 |
| 157 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 96 | 0,26 | 2023 |
| 158 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 98/1 | 0,86 | 2023 |
| 159 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 98/2 | 0,36 | 2023 |
| 160 | г. Арсеньев, ул. Островского, 11 | 0,47 | 2023 |
| 161 | г. Арсеньев, ул. Островского, 12 | 0,48 | 2023 |
| 162 | г. Арсеньев, ул. Островского, 13 | 0,3 | 2023 |
| 163 | г. Арсеньев, ул. Островского, 14 | 0,38 | 2023 |
| 164 | г. Арсеньев, ул. Островского, 15 | 0,31 | 2023 |
| 165 | г. Арсеньев, ул. Островского, 16/1 | 0,72 | 2023 |
| 166 | г. Арсеньев, ул. Островского, 18 | 0,4 | 2023 |
| 167 | г. Арсеньев, ул. Островского, 4 | 0,24 | 2023 |
| 168 | г. Арсеньев, ул. Островского, 4/1 | 0,48 | 2023 |
| 169 | г. Арсеньев, ул. Островского, 6 | 0,42 | 2023 |
| 170 | г. Арсеньев, ул. Островского, 7 | 0,76 | 2023 |
| 171 | г. Арсеньев, ул. Островского, 8 | 0,69 | 2023 |
| 172 | г. Арсеньев, ул. Островского, 8/1 | 0,63 | 2024 |
| 173 | г. Арсеньев, ул. Островского, 9 | 0,37 | 2024 |
| 174 | г. Арсеньев, ул. Первомайская, 62 | 0,33 | 2024 |
| 175 | г. Арсеньев, ул. Победы, 26 | 0,21 | 2024 |
| 176 | г. Арсеньев, ул. Победы, 5 | 0,27 | 2024 |
| 177 | г. Арсеньев, ул. Победы, 6 | 0,16 | 2024 |
| 178 | г. Арсеньев, ул. Победы, 9 | 0,26 | 2024 |
| 179 | г. Арсеньев, ул. Пограничная, 72 | 0,33 | 2024 |
| 180 | г. Арсеньев, ул. Пограничная, 74 | 0,2 | 2024 |
| 181 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 11 | 0,38 | 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 9 |  |  |
| 182 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 14 | 0,81 | 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 16 |  |  |
| 183 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 3 | 0,36 | 2024 |
| 184 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 42 | 0,08 | 2024 |
| 185 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 7 | 0,22 | 2024 |
| 186 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 7а | 0,48 | 2024 |
| 187 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 9а | 0,15 | 2024 |
| 188 | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 2 | 0,55 | 2024 |
| 189 | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 2/1 | 0,11 | 2024 |
| 190 | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 4 | 0,31 | 2024 |
| 191 | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 6 | 0,56 | 2024 |
| 192 | г. Арсеньев, ул. Советская, 81 | 0,37 | 2024 |
| 193 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 1 | 0,35 | 2024 |
| 194 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 11 | 0,27 | 2024 |
| 195 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 13 | 0,34 | 2024 |
| 196 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 15 | 0,28 | 2024 |
| 197 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 17 | 0,39 | 2024 |
| 198 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 2а | 0,91 | 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 4 |  |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 8 |  |  |
| 199 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 3 | 0,2 | 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 3а |  |  |
| 200 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 40 | 0,11 | 2024 |
| 201 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 42 | 0,09 | 2024 |
| 202 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 44 | 0,09 | 2024 |
| 203 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 5 | 0,1 | 2024 |
| 204 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 50 | 0,1 | 2024 |
| 205 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 6 | 0,5 | 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 6а |  |  |
| 206 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 60 | 0,09 | 2024 |
| 207 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 7 | 0,09 | 2024 |
| 208 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 7/1 | 0,38 | 2024 |
| 209 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 9 | 0,23 | 2024 |

| Территории общего пользования |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | сквер в честь 25-летия г. Арсеньева (ул. Жуковского, 48) | 2019 |
|  | Аллея Депутатов | 2020 |
|  | сквер по ул. Калининская, 14 (справа от фасадной стороны здания) | 2021 |
|  | сквер по ул. Калининская, 18 (справа от фасадной стороны здания) | 2021 |
|  | сквер в районе перекрестка улиц Калининская и Жуковского (нечетная сторона) | 2022 |
|  | сквер им. Абиденко (от ул. Ленинская до гостиницы «Таежная») | 2022 |
|  | д/г Радость (за кинотеатром «Космос») | 2023 |
|  | сквер имени Манойленко (вдоль ул. Садовая) | 2023 |
|  | Комсомольская площадь | 2024 |
|  | пл. Славы | 2024 |
| Территории городских парков |  |  |
| 1 | парк «Восток»: |  |
| 1.1 | - благоустройство центральной аллеи парка | 2018 |
| 1.2 | - благоустройство тротуаров и газонов в парке | 2019-2020 |
| 1.3 | - устройство набережной в парке с установкой беседок | 2021-2022 |
| 2 | парк «Аскольд» | 2022-2024 |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными администрацией городского округа соглашениями

| № п/п | Наименование территории | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  | ул. Жуковского, 46 – объект незавершенного строительства (строительство магазина промтоваров) | 2018 |
|  | р/н строения № 34 по ул. Октябрьская – объект незавершенного строительства (строительство торгового центра; строительство универсального рынка) | 2018 |
|  | ИП Миронов Н.Н. (ул. Калининская, 24) | 2018 |
|  | автокомплекс "Тотачи" (ул. Щербакова, 46) | 2019 |
|  | ИП Дудко Ю.И. (магазин "Каравай по ул. Калининская, 22) | 2019 |
|  | ТЦ "Дальторгсервис" (ул. Стахановская, 42) | 2019 |
|  | ООО "Стройкомплекс" (ул. Калининская, 9) | 2020 |
|  | р/н строения № 28 по ул. Ломоносова – объект незавершенного строительства (строительства торгового центра) | 2020 |

Перечни объектов, указанные в настоящем приложении, подлежат корректировке в соответствии с выделенными субсидиями, а также по результатам общественных обсуждений

Приложение № 2

к Подпрограмме «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн для мусора.

_______________________

Приложение № 3

к Подпрограмме «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных приложением № 2 к Подпрограмме.

_____________________

Приложение № 4

к Подпрограмме «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2020 годы

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ

| № п/п | Перечень работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов: |  |  |
| 1.1 | Устройство асфальтобетонного покрытия со снятием деформированных асфальтобетонных покрытий | 10 м2 | 6 829,0 |
| 1.2 | Устройство асфальтобетонного покрытия с устройством выравнивающего подстилающего слоя | 10 м2 | 6 005,0 |
| 1.3 | Устройство асфальтобетонного покрытия без устройства выравнивающего подстилающего слоя | 10 м2 | 5 315,0 |
| 1.4 | Установка бордюрного камня дорожного с демонтажем старого | 1 м | 1 902,0 |
| 1.5 | Установка бордюрного камня дорожного без демонтажа | 1 м | 1 555,0 |
| 1.6 | Установка бордюрного камня тротуарного с демонтажем старого | 1 м | 1 499,0 |
| 1.7 | Установка бордюрного камня тротуарного без демонтажа | 1 м | 1 119,0 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий: |  |  |
| 2.1 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 1 шт. | 16 744,0 |
| 3 | Установка скамеек и урн для мусора: |  |  |
| 3.1 | Стоимость скамеек: |  |  |
|  |  | 1 шт. | 6 260,0 |
|  |  | 1 шт. | 4 820,0 |
|  |  | 1 шт. | 2 780,0 |
|  |  | 1 шт. | 2 485,0 |
|  |  | 1 шт. | 5 720,0 |
|  |  | 1 шт. | 2 505,0 |
| 3.2 | Стоимость монтажных работ: |  |  |
|  | Установка скамейки | 1 шт. | 7 204,0 |
|  | Установка урны | 1 шт. | 5 570,0 |

Единичные расценки работ установлены в соответствие с государственными элементарными сметными нормами по состоянию на 4 квартал 2018 года.

__________________________

Приложение № 5

к Подпрограмме «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и городских парков, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и городских парков, включаемых в Подпрограмму «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» (далее - Порядок).

2. В Порядке применяются следующие понятия:

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, городского парка, подлежащей благоустройству;

- представитель заинтересованных лиц - лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме. Представителем (представителями) заинтересованных лиц являются лица из числа собственников помещений, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается администрацией городского округа.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, а также в отношении наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования и городских парков, определенных в ходе проведения общественных обсуждений.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или   упрощенном виде - изображение территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства территории и техническому оснащению площадок, исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования

7. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

7.1. Для дворовых территорий:

7.1.1. осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, осмотр дворовых территорий проводится совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.1.2. разработка дизайн-проекта;

7.1.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.1.4. утверждение дизайн-проекта путем прохождения общественных обсуждений.

7.2. Для наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования и городских парков:

7.2.1. осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, определение перечня работ;

7.2.2. разработка дизайн-проекта;

7.2.3. утверждение дизайн-проекта путем прохождения общественных обсуждений.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект дворовой территории в течение двух рабочих дней с момента его получения, и представить в управление жизнеобеспечения администрации городского округа согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае неурегулирования замечаний, управление жизнеобеспечения администрации городского округа в течение двух рабочих дней передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии, проводящей общественные обсуждения для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и городского парка утверждаются постановлением администрации городского округа после прохождения общественных обсуждений.

_________________

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы

Подпрограмма

«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2019 год

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2019 год (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа, Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Подпрограммы: | 1.Основное мероприятие: «Поддержка муниципальных программ в сфере благоустройства территорий, детских и спортивных площадок», в том числе: 1.1. Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. |
| Цели Подпрограммы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды; 2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания внутриквартальных территорий городского округа; |
| Задачи Подпрограммы | 1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа; 2. Улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок., ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Программа реализуется в 2019 году в 1 этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого бюджета | Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 32 400 000,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: Благоустроить 27 территорий, детских и спортивных площадок. |

______________

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Для решения полномочий в рамках ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка, осуществления мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений и приведение их в надлежащие декоративное состояние на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

За последние годы администрацией городского округа выполнены работы по комплексному благоустройству 17 дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

В настоящее время имеются другие территории, нуждающиеся в комплексном благоустройстве.

При выполнении работ по комплексному благоустройству необходимо учитывать мнение жителей городского округа, сложившуюся инфраструктуру, а также требования обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для улучшения условий проживания населения городского округа, разработана подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2019 год (далее – Подпрограмма).

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Программы являются:

1. Повышение качества и комфорта городской среды;

2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания внутриквартальных территорий городского округа.

Для достижения указанных целей выделены основные задачи:

1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа;

2. Улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:

1. Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед.

Реализация Программы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:

Благоустроить 27 территорий, детских и спортивных площадок.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы по этапам реализации представлены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов и источников финансирования, исполнителей, соисполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.

В рамках Подпрограммы планируется осуществить следующие мероприятия:

1.Основное мероприятие: «Поддержка муниципальных программ в сфере благоустройства территорий, детских и спортивных площадок», в том числе:

1.1. Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных жилых домов с указанием перечня работ по благоустройству приведен в приложении к Подпрограмме.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется в течение 2019 года в один этап.

6. Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом ее исполнения

6.1. Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

6.2. Реализация Подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджета Приморского края.

6.3. Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

6.4. В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно — коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

Общественный контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству придомовых территорий, детских и спортивных площадок городского округа осуществляет муниципальная общественная комиссия, образуемая администрацией городского округа.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджета Приморского края. Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 32 400 000,0 руб.

Объем финансирования по годам и источники финансирования представлены в Приложении № 2 к Программе.

______________

Приложение

к Подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2019 год

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных жилых домов и перечень работ по благоустройству

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пер. Ирьянова, 11 | установка детских площадок | 2019 |
|  | пер. Ирьянова, 12 |  |  |
|  | пер. Ирьянова, 9 |  |  |
|  | ул. Калининская, 10А | установка детских площадок | 2019 |
|  | ул. Калининская, 10 |  | 2019 |
|  | ул. Калининская, 12 |  | 2019 |
|  | пр. Горького, 16 | установка детских площадок | 2019 |
|  | ул. Островского, 7 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
|  | ул. Жуковского, 47 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
|  | ул. Островского, 12 | установка детских площадок | 2019 |
|  | ул. Октябрьская, 78 | установка спортивных площадок и воркаутов | 2019 |
|  | ул. Щербакова, 8 | установка детских площадок | 2019 |
|  | пр. Горького, 19 | установка детских площадок | 2019 |
|  | пр. Горького, 25 | установка детских площадок | 2019 |
|  | ул. Садовая, 9 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
|  | ул. Октябрьская, 55/3 | установка спортивных площадок и воркаутов | 2019 |
|  | ул. Ленинская, 39 | установка детских площадок | 2019 |
|  | ул. Жуковского, 41 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
|  | ул. Советская, 81 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц |  |
|  | ул. 25 лет Арсеньеву, 31 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
|  | ул. 25 лет Арсеньеву, 1 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
|  | ул. Островского, 3 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
|  | ул. Садовая, 5 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
|  | ул. Садовая, 19а | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
|  | ул. Сазыкина, 4 | установка спортивных площадок и воркаутов | 2019 |
|  | ул. Октябрьская, 43 | установка спортивных площадок и воркаутов | 2019 |
|  | ул. Жуковского, 13 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
|  | ул. Островского, 16 | установка спортивных площадок и воркаутов | 2019 |
|  | ул. Жуковского, 43 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
|  | ул. Жуковского, 51 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
|  | ул. Ленинская, 12А | установка спортивных площадок и воркаутов | 2019 |

___________________