АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 06 февраля 2015 г. | г.Арсеньев | № | 65-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2017 годы

В целях организации мероприятий по благоустройству территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от                    06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьями 45, 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы.

2. Признать утратившими силу с 01 января 2015 года следующие постановления администрации Арсеньевского городского округа:

2.1. От 26 января 2015 года № 18-па «О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 08 апреля 2014 года  № 279-па «Об утверждении муниципальной программы «Озеленение города» на 2014 – 2016 годы;

от 26 января 2015 года № 19-па «О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 20 января 2014 года                        № 20-па «Об утверждении муниципальной программы «Содержание территории Арсеньевского городского округа» на 2014 – 2016 годы.

2.2. С 01 января 2015 года:

от 20 января 2014 года № 20-па «Об утверждении муниципальной программы «Содержание территории Арсеньевского городского округа» на 2014 – 2016 годы;

от 24 сентября 2014 года № 884-па «О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 20 января 2014 года № 20-па «Об утверждении муниципальной программы «Содержание территории Арсеньевского городского округа» на 2014 – 2016 годы»;

от 08 апреля 2014 года № 279-па «Об утверждении муниципальной программы «Озеленение города» на 2014 – 2016 годы;

от 22 сентября 2014 года № 851-па «О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 08 апреля 2014 года № 279-па «Об утверждении муниципальной программы «Озеленение города» на 2014 – 2016 годы»;

от 30 января 2014 года № 64-па «Об утверждении муниципальной программы «Содержание территории кладбищ» на 2014 – 2016 годы;

от 22 сентября 2014 года № 852-па «О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 30 января 2014 года № 64-па «Об утверждении муниципальной программы «Содержание территории кладбищ» на 2014 – 2016 годы»;

от 20 января 2014 года № 21-па «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» на 2014 – 2016 годы;

от 03 октября 2014 года № 910-па «О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 20 января 2014 года № 21-па «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» на 2014 – 2016 годы»;

от 22 декабря 2014 года № 1165-па «О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 20 января 2014 года № 21-па «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» на 2014 – 2016 годы».

3. Направить настоящее постановление для опубликования                                 в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа Д.А.Хохлова.

Глава городского округа                                                                          А.А.Дронин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением     администрации

Арсеньевского городского округа

от «06» февраля 2015 года № 65-па

Муниципальная программа

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2017 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2017 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Программы | - |
| Структура Программы: - Подпрограммы | 1 «Содержание территории Арсеньевского городского округа»; 2 «Озеленение города»; 3 «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям»; 4 «Содержание территории городских кладбищ» |
| Цели Программы | 1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа; 2. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа; 3. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 4. Содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами; 2. Учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа; 3. Обновление зеленых насаждений на территории городского округа; 4. Снижение количества аварийных деревьев в границах городского округа; 5. Обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа; 6. Обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий; 7. Содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) Количество изготовленных и установленных железобетонных урн на территории городского округа, шт.; 2) Количество дополнительно установленных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (далее – ТБО) (в т.ч. и в частном секторе), шт.; 3) Количество дополнительно установленных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа, шт.; 4) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2; 5) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2; 6) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади, шт.; 7) Количество актов технической инвентаризации зеленых насаждений, ед.; 8) Количество схем озеленения территории городского округа, ед.; 9) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.; 10) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.; 11) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт.; 12) Площадь клумб, засаженных цветами, м2; 13) Количество установленных объемных цветочных фигур, шт.; 14) Количество установленных декоративных цветочных вазонов, шт.; 15) Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, шт.; 16) Площадь ежегодно убираемой городской территории, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2; 17) Количество установленных и демонтированных баннеров, ед.; 18) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2; 19) Количество погребенных, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, чел. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2015 – 2017 годах в 3 этапа: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Программы предусматривается выделение средств в размере 67 594 300,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 18 930 000,0 руб., 2016 год – 28 252 000,0 руб., 2017 год – 20 412 300,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит к 2017 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Установить на территории городского округа 60 объектов внешнего благоустройства (урны, контейнера, малые архитектурные формы); 2) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью 616 350 м2; 3) Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на территории городского округа; 4) Изготовить и установить 1 помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади; 5) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений; 6) Составить схему озеленения территории городского округа; 7) Удалить 229 аварийных и перестойных деревьев; 8) Провести 18294 зеленым насаждениям санитарную обрезку; 9)Высадить на территории городского округа 631 деревьев, кустарников; 10) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью 3500,3 м2; 11) Установить на территории городского округа 2 объемных цветочных фигуры; 12) Установить 12 декоративных цветочных вазонов; 13) Ежегодное проводить не менее19 праздничных мероприятий на территории городского округа; 14) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью 226129,7 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий; 15) Ежегодно устанавливать и демонтировать 18 праздничных баннеров; 16) Ежегодно убирать территорию двух городских кладбищ площадью 80 000 м2; 17) Производить погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» не менее 20 чел. ежегодно |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

В границах городского округа для решения полномочий в рамках ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка, осуществления мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений и приведение их в надлежащие декоративное состояние в границах городского округа.

Кроме того, для решения вопросов эстетического характера, в дни проведения праздничных мероприятий необходимо дополнительно и тщательно убирать территорию городского округа.

Одним из немаловажных мероприятий, в рамках полномочий вопросов местного значения городского округа является содержание мест захоронения в соответствии с Положением «Об организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории Арсеньевского городского округа», утвержденным решением Думы Арсеньевского городского округа от 07 июня 2005 года № 177.

Для решения вопросов по данным мероприятиям разработана муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы, мероприятия которой направлены на улучшение комфортного проживания населения.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа,

2. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа;

3. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

4. Содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ.

Для достижения указанной цели выделены основные задачи:

1. Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами;

2. Учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа;

3. Обновление зеленых насаждений на территории городского округа;

4. Снижение количества аварийных деревьев в границах городского округа;

5. Обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа;

6 Обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий.

7. Содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа.

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Программы носит открытый характер                         и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

1) Количество изготовленных и установленных железобетонных урн на территории городского округа, шт.;

2) Количество дополнительно установленных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе), шт.;

3) Количество дополнительно установленных  малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа, шт.;

4) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2;

5) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2;

6) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади, шт.;

7) Количество актов технической инвентаризации зеленых насаждений, ед.;

8) Количество схем озеленения территории городского округа, ед.;

9) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.;

10) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.;

11) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт.;

12) Площадь клумб, засаженных цветами, м2;

13) Количество установленных объемных цветочных фигур, шт.;

14) Количество установленных декоративных цветочных вазонов, шт.;

15) Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, шт.;

16) Площадь ежегодно убираемой городской территории, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2;

17) Количество установленных и демонтированных баннеров, ед.;

18) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2;

19) Количество погребенных, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, чел.

Реализация Программы позволит достичь к 2017 году следующих показателей социально – экономической эффективности:

1. Установить на территории городского округа 60 объектов внешнего благоустройства (урны, контейнера, малые архитектурные формы);

2. Ежегодно убирать территорию городского округа площадью       616 350 м2;

3. Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на территории городского округа;

4. Изготовить и установить 1 помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади;

5. Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений;

6. Составить схему озеленения территории городского округа;

7. Удалить 229 аварийных и перестойных деревьев;

8. Провести 18294 зеленым насаждениям санитарную обрезку;

9. Высадить на территории городского округа 631 деревьев, кустарников;

10. Ежегодно засаживать  цветами клумбы площадью 3500,3 м2;

11. Установить на территории городского округа 2 объемных цветочных фигуры;

12. Установить 12 декоративных цветочных вазонов;

13. Ежегодное проводить не менее19 праздничных мероприятий на территории городского округа;

14. Ежегодно убирать территорию городского округа площадью   226129,7 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий;

15. Ежегодно устанавливать и демонтировать 18 праздничных баннеров;

16. Ежегодно убирать территорию двух городских кладбищ площадью 80 000 м2;

17. Производить погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» не менее 20 чел. ежегодно

Целевые показатели (индикаторы) Программы представлены                          в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации  представлен в Приложении № 2          к Программе.

В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

1. Изготовление и установка железобетонных урн на территории городского округа;

2. Установка дополнительных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе);

3. Установка дополнительных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа;

4. Содержание территории городского округа (летний период);

5. Содержание территории городского округа (зимний период);

6. Акарицидная противоклещевая обработка на территории городского округа;

7. Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади;

8. Техническая инвентаризация зеленых насаждений;

9. Разработка схемы озеленения территории городского округа;

10. Удаление аварийных и перестойных деревьев;

11. Санитарная обрезка зеленых насаждений (стрижка кустарников, обрезка поросли, формирование кроны деревьев);

12. Посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками;

13. Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками;

14. Изготовление и устройство объемных цветочных фигур;

15. Приобретение и установка декоративных цветочных вазонов;

16. Православный праздник «Крещение»;

17. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;

18. День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике;

19. Масленица;

20. День защитника Отечества;

21. 8 марта;

22. Праздник весны и труда;

23. День Победы;

24. День защиты детей;

25. День молодежи;

26. Ночь музеев;

27. День России;

28. День памяти и скорби;

29. День воздушного флота России;

30. День знаний;

31. День окончания Второй мировой войны;

32. День города;

33. Проведение ярмарок на территории городского округа;

34. Новый год;

35. Уборка территории городских кладбищ в летний и зимний период:

- содержание территории городских кладбищ,

- содержание зеленого хозяйства,

- содержание дорог;

36. Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация программы осуществляется в течение 2015 - 2017 годов в 3 этапа.

Каждый этап охватывает полный годовой цикл сезонных работ по направлениям Программы:

I этап– 2015 г.

II этап– 2016 г.

III этап – 2017 г.

6. Механизм реализации Программы

и контроль за ходом ее исполнения

Механизм осуществления мероприятий Программы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы.

Основным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Реализация отдельных программных мероприятий осуществляется:

- на основе Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», либо предоставлением средств субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, бюджетным и автономным учреждениям (предприятиям) – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренных нормативными правовыми актами администрации городского округа.

- за счет субсидий на выполнение работ, оказание услуг предприятием городского округа в отношении имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления.

Реализация Программы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в Приложении № 2 к Программе.

Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы управления жизнеобеспечения администрации городского округа.

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем           о ходе реализации Программы в управление экономики и инвестиций – ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом             и о проведении оценки эффективности реализации Программы – ежегодно до    1 марта года, следующего за отчетным.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 67 594 300,00 руб., в том числе по годам:

2015 год – 18 930 000,0 руб.,

2016 год – 28 252 000,0. руб.,

2017 год – 20 412 300,0 руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Объем финансирования по годам из источников финансирования представлены в Приложении № 2 к Программе.

___________________________

Приложение № 1

к муниципальной программе «Благоустройство          Арсеньевского

городского округа» на 2015 – 2017 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2017 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество изготовленных и установленных железобетонных урн на территории городского округа | шт. | 10 | 19 | 22 |
| 2 | Количество дополнительно установленных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе) | шт. | 2 | 15 | 15 |
| 3 | Количество дополнительно установленных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа | шт. | 4 | 19 | 23 |
| 4 | Площадь ежегодно убираемой территории городского округа | м2 | 616 350,0 | 616 350,0 | 616 350,0 |
| 5 | Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа | м2 | 184 000,0 | 184 000,0 | 200 000,0 |
| 6 | Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Озеленение города» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество актов технической инвентаризации зеленых насаждений | ед. | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Количество схем озеленения территории городского округа | ед. | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев | шт. | 81 | 194 | 229 |
| 4 | Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка | шт. | 6116 | 12227 | 18294 |
| 5 | Количество высаженных деревьев, кустарников | шт. | 128 | 611 | 631 |
| 6 | Площадь клумб, засаженных цветами | м2 | 3500,3 | 3500,3 | 3500,3 |
| 7 | Количество установленных объемных цветочных фигур | шт. | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Количество установленных декоративных цветочных вазонов | шт. | 4 | 8 | 12 |
| Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа | ед. | 19 | 19 | 19 |
| 2 | Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий | м2 | 226 129,7 | 226 129,7 | 226 129,7 |
| 3 | Количество установленных и демонтированных баннеров | ед. | 18 | 18 | 18 |
| Подпрограмма «Содержание территории кладбищ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ | м2 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 | Количество погребенных, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего | чел. | 20 | 50 | 70 |

____________________________

Приложение № 2

к муниципальной программе «Благоустройство          Арсеньевского

городского округа» на 2015 – 2017 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Содержание территории Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы

за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей

средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

иных внебюджетных источников

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ, руб. | Оценка расходов (руб.), годы |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление и установка железобетонных урн на территории городского округа, (22 шт.) | 57 420,0 | 24 000,0 | 25 920,0 | 7 500,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по оказанию услуг содержания и благоустройства территории городского округа по итогам определения исполнителя | ежегодно 2015 – 2017 гг |
| 2 | Установка дополнительных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе),(15 шт.) | 133 000,0 | 16 000,0 | 117 000,0 | 0,0 |  | ежегодно 2015 – 2016 гг |
| 3 | Установка дополнительных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа, (23 шт.) | 308 500,0 | 32 000,0 | 220 500,0 | 56 000,0 |  | ежегодно 2015 – 2017 гг |
| 4 | Содержание территории городского округа (летний период) | 25 609 664,32 | 6 430 981,23 | 11406556,11 | 7 772 126,98 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по оказанию услуг содержания и благоустройства территории городского округа по итогам определения исполнителя | 2 -3 кв. 2015 – 2017 гг |
| 5 | Содержание территории городского округа (зимний период) | 22 768 215,68 | 6 893 018,77 | 7 985 023,89 | 7 890 173,02 |  | 1, 4 кв. 2015 – 2017 гг |
| 6 | Акарицидная противоклещевая обработка на территории городского округа | 578 200,0 | 184 000,0 | 184 000,0 | 210 200,0 |  | 2 кв. 2015 – 2017 гг |
| 7 | Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади | 420 000,0 | 420 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2015 год |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе за счет субсидий на возмещение юридическим лицам затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 49 875 000,0 48 377 880,0 | 14 000 000,0 13 324 000,0 | 19 939 000,0 19 391 580,0 | 15 936 000,0 15 662 300,0 |  |  |
| Подпрограмма «Озеленение города» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническая инвентаризация зеленых насаждений | 700 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа. | 3 кв. 2015-2016гг. |
| 2 | Разработка схемы озеленения территории городского округа | 450 000,00 | 100 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |  | 3 кв. 2015-2016гг. |
| 3 | Удаление аварийных и перестойных деревьев, (229 шт.) | 1 569 210,51 | 552 073,41 | 764 942,85 | 252 194,25 |  | ежегодно: 2 кв., 4 кв. |
| 4 | Санитарная обрезка зеленых насаждений: (18294 шт.) - стрижка кустарников; - обрезка поросли; - формирование кроны деревьев | 1 608 919,48 | 489 348,19 | 595 141,75 | 524 429,54 |  | ежегодно: 1 кв., 4 кв. |
| 5 | Посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками, (631 шт.) | 511 541,00 | 103 603,20 | 390 940,20 | 16 997,60 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | ежегодно: 2 - 3 кв. |
| 6 | Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками, (3500,3м2) | 1 753 629,01 | 574 975,20 | 574 975,20 | 603 678,61 |  | ежегодно: май-июль |
| 7 | Изготовление и устройство объемных цветочных фигур, (2 шт.) | 490 000,00 | 240 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |  | май-июль 2015-2016 гг |
| 8 | Приобретение и установка декоративных цветочных вазонов, (12 шт.) | 112 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 000,00 |  | ежегодно: май-июль |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе за счет субсидий на возмещение юридическим лицам затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 7 195 300,00 5 443 300,00 | 2 500 000,0 1 720 000,0 | 3 266 000,00 2 326 000,00 | 1 429 300,0 1 397 300,0 |  |  |
| Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Православный праздник «Крещение | 129 735,0 | 43 245,00 | 43 245,00 | 43 245,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя |  |
| 2 | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» | 63 849,00 | 21 283,00 | 21 283,00 | 21 283,00 |  |  |
| 3 | День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике | 14 013,00 | 4 671,00 | 4 671,00 | 4 671,00 |  |  |
| 4 | Масленица: - уборка и вывоз мусора с задействованной территории - 26 004,31 м2; -завоз, установка и вывоз дополнительных контейнеров под ТБО; - посыпка песком тротуаров, площади у д/к «Прогресс», | 39 006,00 | 13 002,00 | 13 002,00 | 13 002,00 |  |  |
| 5 | День защитника Отечества: -установка и демонтаж праздничных баннеров – 8 шт., | 7 680,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя |  |
| 6 | 8 марта: - установка и демонтаж праздничных баннеров – 8 ед., | 7 680,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 |  |  |
| 7 | Праздник Весны и труда: - уборка мусора задействованной территории – 4000 м2, | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
| 8 | День Победы: -завоз, установка и вывоз лавочек для ветеранов; - завоз и вывоз ящиков с песком для поминальных свечей; - металлических столов; -установка на клумбах пл. Славы цветочных корзин; -вывешивание и снятие флагов; -механизированная влажная уборка задействованной территории- 53 741 м2; -подключение вечного огня; -подключение фонтанов; -ремонт, установка и демонтаж точечных планшетов по ул. Калининская-14 шт.; -реставрация, установка и демонтаж праздничных панно, баннеров; -уборка задействованной территории и вывоз мусора-44421 м2, | 15 9324,00 | 53 108,00 | 53 108,00 | 53 108,00 |  |  |
| 9 | День защиты детей: -подвоз, установка и вывоз скамеек и столов, уборка задействованной территории-22 646,72 м2 | 35 859,00 | 11 953,00 | 11 953,00 | 11 953,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя |  |
| 10 | День молодежи: - уборка от мусора задействованной территории 8 244 м2; - установка дополнительных контейнеров под мусор; - уборка мусора, | 14 166,00 | 4 722,00 | 4 722,00 | 4 722,00 |  |  |
| 11 | Ночь музеев: - подвоз и вывоз скамеек, столов, контейнера под мусор; | 9 708,00 | 3 236,00 | 3 236,00 | 3 236,00 |  |  |
| 12 | День России: - уборка задействованной территории и вывоз мусора -8 244 м2, | 21 255,00 | 7 085,00 | 7 085,00 | 7 085,00 |  |  |
| 13 | День памяти и скорби: -подключение вечного огня; -подвоз и вывоз скамеек; -подключение точки электрического питания, работа дежурного электрика, | 5 310,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | 1 770,00 |  |  |
| 14 | День воздушного флота России: -работа фонтанов; -уборка мусора на задействованной территории-19 296,15 м2; -установка и вывоз дополнительных контейнеров, | 35 103,00 | 11 701,00 | 11 701,00 | 11 701,00 |  |  |
| 15 | День знаний: - работа фонтанов; -установка и вывоз столов; - уборка задействованной территории-2 117,26 м2; | 13 446,00 | 4 482,00 | 4 482,00 | 4 482,00 |  |  |
| 16 | День окончания Второй мировой войны: -подключение вечного огня; -подключение точки электрического питания на пл. Славы, работа дежурного электрика; - установка и вывоз скамеек; - влажная уборка звезды вечного огня, постамента, стелы. | 5 595,00 | 1 865,00 | 1 865,00 | 1 865,00 |  |  |
| 17 | День города: - подключение точки электрического питания, работа дежурного электрика; -установка и флаговых композиций; -установка и вывоз дополнительных контейнеров у д/к «Прогресс»; - установка и вывоз столов в парке «Восток»; -уборка и вывоз мусора с территории города после гуляния-11 111,26 м2; -работа фонтанов; - установка и демонтаж баннеров, 2 ед.; - уборка задействованной территории (до и после праздника), уборка урн, вывоз мусора | 90 495,00 | 30 165,00 | 30 165,00 | 30 165,00 |  |  |
| 18 | Проведение ярмарок на территории городского округа: - уборка территории до и после ярмарки - 4482 м2; | 11 7150,00 | 39 050,00 | 39 050,00 | 39 050,00 |  |  |
| 19 | Новый год: 1. Выполнение мероприятий новогодних праздников: - праздничное оформление Комсомольской площади (изготовление, монтаж, демонтаж новогодней елки, реставрация фигур Деда Мороза и Снегурочки, приобретение новогодних украшений); 2. Выполнение мероприятий новогодних праздников: - праздничное оформление, иллюминация Комсомольской площади и прилегающей территории. | 5 092 626,00 2 733 240,00 2 359 386,00 | 1 321 542,00 759 240,00 562 302,00 | 1 885 542,00 987 000,00 898 542,00 | 1 885 542,0 987 000,00 898 542,00 |  |  |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе за счет субсидий на возмещение юридическим лицам затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 5 868 000,0 3 134 760,0 | 1 580 000,0 820 760,0 | 2 144 000,0 1 157 000,0 | 2 144 000,0 1 157 000,0 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание территории кладбищ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка территории городских кладбищ в летний и зимний период, всего: в том числе: - содержание территории городских кладбищ; - содержание зеленого хозяйства; - содержание дорог | 4 158 394,52 1 096 623,40 549 041,14 2 512 729,98 | 708 774,52 249 954,68 172 778,24 286 041,60 | 2 688 200,0 626 529,34 264 458,50 1 797 212,16 | 761 420,0 220 139,38 111 804,40 429 476,22 | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа. специализированная организация по вопросам похоронного дела по итогам определения исполнителя | 2015 – 2017 гг |
| 2 | Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего | 497 605,48 | 141 225,48 | 214 800,0 | 141 580,0 |  | 2015–2017гг. |
| ИТОГО по Подпрограмме: |  | 4 656 000,0 | 850 000,00 | 2 903 000,0 | 903 000,00 |  |  |
| ВСЕГО по Программе: в том числе за счет субсидий на возмещение юридическим лицам затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 67 594 300,0 56 955 940,0 | 18 930 000,0 15 864 760,0 | 28 252 000,0 22 874 580,0 | 20 412 300,0 18 216 600,0 |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Благоустройство территории Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы

Подпрограмма № 1

«Содержание территории Арсеньевского городского округа»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | 1) Изготовление и установка железобетонных урн на территории городского округа; 2) Установка дополнительных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе); 3) Установка дополнительных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа; 4) Содержание территории городского округа (летний период); 5) Содержание территории городского округа (зимний период); 6) Акарицидная противоклещевая обработка на территории городского округа.; 7) Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади; |
| Цели Подпрограммы | Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Количество изготовленных и установленных железобетонных урн на территории городского округа, шт. 2) Количество дополнительно установленных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе), шт. 3) Количество дополнительно установленных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа, шт. 4) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2 5) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2 6) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади, шт. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 - 2017 годах в 3 этапа: I – 2015г., II – 2016г., III – 2017г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 49 875 000,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 14 000 000,0 руб., 2016 год – 19 939 000,0 руб., 2017 год – 15 936 000,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2017 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Установить на территории городского округа 60 объектов внешнего благоустройства (урны, контейнера, малые архитектурные формы); 2) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью 616 350 м2; 3) Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на территории городского округа; 4) Изготовить и установить 1 помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади. |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения подпрограммными методами

В границах городского округа необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка.

Несанкционированные свалки бытовых, строительных отходов стали неотъемлемой частью жилых кварталов, территорий садоводств, гаражных кооперативов и городских лесов.

Утрачивается эстетическая и рекреационная ценность природного ландшафта города.

Необходимо проводить массовое очищение от клещей применяя распыление противоклещевых ядохимикатов, вблизи и на территории населенных пунктов, в качестве временной вынужденной меры (химический метод).

Для решения большей части из создавшихся проблем разработана подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы, мероприятия которой направлены на улучшение комфортного проживания населения.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа.

Для достижения указанной цели выделены основные задачи:

- обеспечение защиты городских земель от загрязнения отходами.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер                         и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:

1) Количество изготовленных и установленных железобетонных урн на территории городского округа, шт;

2) Количество дополнительно установленных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе), шт;

3) Количество дополнительно установленных  малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа, шт;

4) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2;

5) Площадь ежегодно проводимой  акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2;

6) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади, шт.

Реализация Подпрограммы позволит достичь к 2017 году следующих показателей социально – экономической эффективности:

- установить на территории городского округа 60 объектов внешнего благоустройства (урны, контейнера, малые архитектурные формы);

- ежегодно убирать территорию городского округа площадью       616 350,0 м2;

- Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на территории городского округа, м2;

- Изготовить и установить 1 помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади

4. Обобщенная характеристика

мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации  представлен             в Приложении № 2 к Подпрограмме.

В рамках Подпрограммы планируется осуществить следующие мероприятия:

- Изготовление и установка железобетонных урн на территории городского округа;

- Установка дополнительных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе);

- Установка дополнительных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа;

- Содержание территории городского округа (летний период);

- Содержание территории городского округа (зимний период);

- Акарицидная противоклещевая обработка на территории городского округа;

- Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2015 - 2017 годов в 3 этапа.

Каждый этап охватывает полный годовой цикл сезонных работ по направлениям подпрограммы:

I этап– 2015 г.

II этап– 2016 г.

III этап – 2017 г.

6.Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом ее исполнения

Механизм осуществления Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

Реализация подпрограммных мероприятий по пунктам 1 - 6 Приложения         № 2 к Программе в 2015-2017 годах осуществляется за счет субсидий на выполнение работ, оказание услуг предприятием городского округа                         в отношении имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления.

Постоянный контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы управления жизнеобеспечения администрации городского округа. Контроль за выполнением объемов запланированных работ осуществляет управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Исполнение остальных мероприятий Подпрограммы осуществляется поставщиком (исполнителем) услуг, определенном по итогам проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 49 875 000,0 руб., в том числе по годам:

2015 год – 14 000 000,0 руб.,

2016 год – 19 939 000,0 руб.,

2017 год – 15 936 000,0 руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Объем финансирования по годам из источников финансирования представлены в Приложении № 2 к Программе.

_____________________________

Приложение № 4

к муниципальной программе «Благоустройство территории Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы

Подпрограмма № 2

«Озеленение города»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Озеленение города» на 2015 – 2017 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | 1) техническая инвентаризация зеленых насаждений; 2) разработка схемы озеленения территории городского округа; 3) удаление аварийных и перестойных деревьев; 4) санитарная обрезка зеленых насаждений (стрижка кустарников, обрезка поросли, формирование кроны деревьев); 5) посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками; 6) высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками; 7) изготовление и устройство объемных цветочных фигур; 8)приобретение и установка декоративных цветочных вазонов; |
| Цели Подпрограммы | Улучшение экологической обстановки за счет увеличения количества зеленых насаждений и приведение в надлежащее состояние существующих объектов озеленения на территории городского округа |
| Задачи Подпрограммы | Учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа; Обновление зеленых насаждений на территории городского округа; Снижение количества аварийных деревьев; Обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Количество актов технической инвентаризации зеленых насаждений, ед. 2) Количество схем озеленения территории городского округа, ед. 3) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт. 4) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт. 5) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт. 6) Площадь клумб, засаженных цветами, м2 7) Количество установленных объемных цветочных фигур, шт. 8) Количество установленных декоративных цветочных вазонов, шт. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015–2017 годах в 3 этапа: I – 2015г., II – 2016г., III – 2017г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 7 195 300,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 2 500 00,0 руб.; 2016 год – 3 266 000,0руб.; 2017 год – 1 429 300,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2017 году следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений; 2) Составить схему озеленения территории городского округа; 3) Удалить 229 аварийных и перестойных деревьев; 4) Провести 18294 зеленым насаждениям санитарную обрезку; 5) Высадить на территории городского округа 631 деревьев, кустарников; 6) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью 3500,3 м2; 7) Установить на территории городского округа 2 объемных цветочных фигуры; 8) Установить 12 декоративных цветочных вазонов. |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения подпрограммными методами

Зеленые насаждения – один из важнейших факторов в создании благоприятных экологических, микроклиматических, санитарно-гигиенических условий городского округа, в формировании его культурного ландшафта. Зеленые насаждения выполняют комплекс оздоровительных, рекреационных, защитных функций, выступают стабилизатором экологического равновесия.

Однако значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. Кроме того, уплотнение индивидуальной застройки, реконструкция дорог и коммуникаций, удаление аварийных деревьев привели  к резкому сокращению площади зеленых насаждений на территории городского округа, что стало причиной общего ухудшения экологической обстановки и качества жизни горожан. Также увеличение количества автомобильного транспорта привело к существенному росту объемов загрязняющих веществ в атмосфере.

Отсутствие в течение многих лет системного подхода к вопросам озеленения территории городского округа привело не только к значительному снижению количества озелененных территорий, но и к существенному снижению качества сохранившихся зеленых насаждений. В настоящее время более чем 50% существующих зеленых насаждений находится                                   в неудовлетворительном состоянии и нуждается в замене.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений                        в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и  содержанию зеленых насаждений на территории городского округа. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Использование программно-целевого метода для решения проблем сохранения и развития зеленых насаждений на территории городского округа направлено на создание условий для максимально эффективного управления ресурсами.

Подпрограмма «Озеленение города» на 2015 – 2017 годы предусматривает мероприятия по формированию и развитию зеленого фонда городского округа.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является улучшение экологической обстановки за счет увеличения количества зеленых насаждений и приведение в надлежащее состояние существующих объектов озеленения на территории городского округа.

Для достижения указанной цели выделены основные задачи:

- учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа;

- обновление зеленых насаждений на территории городского округа;

- снижение количества аварийных деревьев;

- обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер                             и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:

1) Количество актов технической инвентаризации зеленых насаждений, ед.

2) Количество схем озеленения территории городского округа, ед.

3) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.

4) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.

5) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт.

6) Площадь клумб, засаженных цветами, м2

7) Количество установленных объемных цветочных фигур, шт.

8) Количество установленных декоративных цветочных вазонов, шт.

Реализация Подпрограммы позволит достичь к 2017 году следующих показателей социально – экономической эффективности:

1) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений;

2) Составить схему озеленения территории городского округа;

3) Удалить 229 аварийных и перестойных деревьев;

4) Провести 18294 зеленым насаждениям санитарную обрезку;

5) Высадить на территории городского округа 631 деревьев, кустарников;

6) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью 3500,3 м2

7) Установить на территории городского округа 2 объемные цветочные фигуры;

8) Установить 12 декоративных цветочных вазонов.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы представлены                          в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации  представлен в Приложении  № 2 к Программе.

В рамках Подпрограммы планируется осуществлять следующие мероприятия:

- техническая инвентаризация зеленых насаждений;

- разработка схемы озеленения территории городского округа;

- удаление аварийных и перестойных деревьев;

- санитарная обрезка зеленых насаждений (стрижка кустарников, обрезка поросли, формирование кроны деревьев);

- посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками;

- высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками;

- изготовление и устройство объемных цветочных фигур;

-приобретение и установка декоративных цветочных вазонов.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2015-2017 годов в 3 этапа. Этапы реализации Подпрограммы (каждый этап охватывает полный годовой цикл сезонных работ по направлениям Программы):

I этап – 2015 г.

II этап – 2016 г.

III этап – 2017 г.

6. Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом её исполнения

Механизм осуществления мероприятий Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.

Основным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется на основе Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                и муниципальных нужд», либо предоставлением средств субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, бюджетным и автономным учреждениям (предприятиям) – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренных нормативными правовыми актами администрации городского округа.

Реализация подпрограммных мероприятий по пунктам 3 – 6 Приложения № 2 к Программе в 2015 – 2017 годах осуществляется за счет субсидий на выполнение работ, оказание услуг предприятием городского округа в отношении имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления.

Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

Постоянный контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы управления жизнеобеспечения администрации городского округа. Контроль за выполнением объемов запланированных работ осуществляет управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Исполнение остальных мероприятий Подпрограммы осуществляется поставщиком (исполнителем) услуг, определенном по итогам проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 7 195 300,0 руб., в том числе по годам:

2015 год – 2 500 000,0 руб.,

2016 год – 3 266 000,0 руб.

2017 год – 1 429 300,0 руб.

Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Подпрограммы производится исходя из финансовых возможностей бюджета городского округа.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Объем финансирования по годам из источников финансирования                    с указанием периодов реализации и исполнителей мероприятий представлены      в Приложении № 2 к Программе.

___________________

Приложение № 5

к муниципальной программе «Благоустройство территории Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы

Подпрограмма № 3

«Подготовка территории Арсеньевского городского округа

к праздничным мероприятиям»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» на 2015 – 2017 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Подготовка к проведению следующих праздничных мероприятий: 1) Православный праздник «Крещение» 2) Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 3) День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике 4) Масленица 5) День защитника Отечества 6) 8 марта 7) Праздник весны и труда 8) День Победы 9) День защиты детей 10) День молодежи 11) Ночь музеев 12) День России 13) День памяти и скорби 14) День воздушного флота России 15) День знаний 16) День окончание Второй мировой войны 17) День города 18) Проведение ярмарок на территории городского округа 19) Новый год |
| Цели Подпрограммы | Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа в праздничные дни; Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи |
| Задачи Программы | Обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, ед. 2) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2 3) Количество установленных и демонтированных баннеров, ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Программа реализуется в 2015 - 2017 годах в 3 этапа: I – 2015г., II – 2016г., III – 2017г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования являются средства бюджета Арсеньевского городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 5 868 000,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 г. – 1 580 000,0 руб., 2016 г. – 2 144 000,0 руб., 2017 г. – 2 144 000,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2017 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Ежегодно проводить не менее 19 праздничных мероприятий на территории городского округа; 2) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью 226129,7 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий; 3) Ежегодно устанавливать и демонтировать 18 праздничных баннеров. |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения подпрограммными методами

На территории городского округа расположены самые излюбленные и наиболее посещаемые места отдыха горожан. Ежегодно все основные городские праздничные мероприятия проходят в центральной части городского округа, которые требуют соответствующего оформления, дополнительной уборки задействованной территории и требуют дополнительных расходов.

Необходимо продолжить работы по благоустройству территорий массового отдыха, привитие жителям городского округа любви и уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории проживания.

Для улучшения праздничного оформления, внешнего вида территории городского округа в праздничные дни разработана настоящая Подпрограмма.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целью реализации Подпрограммы является улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа в праздничные дни, создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи.

Для достижения указанной цели выделена основная задача: обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер                           и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:

1) Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, ед.

2) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2;

3) Количество установленных и демонтированных баннеров ед.;

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации  представлен в Приложении № 2 к Программе.

В рамках Подпрограммы планируется осуществить подготовку к проведению следующих праздничных мероприятий:

1) Православный праздник «Крещение»

2) Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

3) День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике

4) Масленица

5) День защитника Отечества

6) 8 марта

7) Праздник весны и труда

8) День Победы

9) День защиты детей

10) День молодежи

11) Ночь музеев

12) День России

13) День памяти и скорби

14) День воздушного флота России

15) День знаний

16) День окончания Второй мировой войны

17) День города

18) Проведение ярмарок на территории городского округа

19) Новый год

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2015 - 2017 годов в 3 этапа.

Каждый этап охватывает полный годовой цикл сезонных работ по направлениям Подпрограммы:

I этап – 2015 г.;

II этап – 2016 г.;

III этап – 2017 г.

6.Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом ее исполнения

Механизм осуществления Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется на основе Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                и муниципальных нужд», либо предоставлением средств субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, бюджетным и автономным учреждениям (предприятиям) – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренных нормативными правовыми актами администрации городского округа.

Реализация подпрограммных мероприятий по пунктам 1 – 18 , 19.2 Приложения № 2 к Программе в 2015 – 2017 годах осуществляется за счет субсидий на выполнение работ, оказание услуг предприятием городского округа в отношении имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления.

Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

Постоянный контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы управления жизнеобеспечения администрации городского округа. Контроль за выполнением объемов запланированных работ осуществляет управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Исполнение остальных мероприятий Подпрограммы осуществляется поставщиком (исполнителем) услуг, определенном по итогам проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем          о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций – ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом             и о проведении оценки эффективности реализации Подпрограммы – ежегодно до   1 марта года, следующего за отчетным.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет  5 868 000,0 руб., в том числе по годам:

2015 год – 1 580 000,0 руб.,

2016 год – 2 144 000,0 руб.,

2017 год – 2 144 000,0 руб.

Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Подпрограммы производится исходя из финансовых возможностей бюджета городского округа.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Объем финансирования по годам из источников финансирования                    с указанием периодов реализации и исполнителей мероприятий представлены         в Приложении № 2 к Программе.

____________________

Приложение № 6

к муниципальной программе «Благоустройство территории Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы

Подпрограмма № 4

«Содержание территории городских кладбищ»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Содержание территории городских кладбищ» на 2015 – 2017 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | 1) Уборка территории городских кладбищ в летний и зимний период 2) Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего |
| Цели Подпрограммы | Содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ |
| Задачи Подпрограммы | Содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2 2) Количество погребенных, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, чел. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015–2017 годах в 3 этапа: I – 2015г., II – 2016г., III – 2017г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 4 656 000,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 г. – 850 000,0 руб.; 2016 г. – 2 903 000,0 руб.; 2017 г. – 903 000,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2017 году следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) ежегодно убирать территорию двух городских кладбищ площадью 80 000; 2) производить погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» не менее 20 чел. ежегодно |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения подпрограммными методами

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                   в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для исполнения полномочий создания условий по организации ритуальных услуг, содержанию мест захоронения и захоронения «безродных»  в соответствии с Положением «Об организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории Арсеньевского городского округа», утвержденным решением Думы Арсеньевского городского округа от 07 июня 2005 года № 177, необходимо осуществлять благоустройство территории двух городских кладбищ площадью 80 000 м2. С целью решения данной проблемы разработана подпрограмма «Содержание территории городских кладбищ» на 2015 – 2017 годы.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ.

Для достижения указанной цели выделена основная задача: содержание территории кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории Арсеньевского городского округа, утвержденными муниципальным правовым актом от 05 мая 2008 года № 94-МПА.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер                           и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:

1) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2

2) Количество погребенных, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, чел.

Реализация Подпрограммы позволит ежегодно достигать следующих показателей социально – экономической эффективности:

1) ежегодно убирать территорию двух городских кладбищ площадью 80 000 м2;

2) производить погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от            12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» не менее            20 человек ежегодно.

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы по этапам представлены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации  представлен в Приложении № 2 к Программе.

В рамках Подпрограммы планируется ежегодно осуществлять следующие мероприятия:

1. Уборка территории городских кладбищ в летний и зимний период:

- содержание территории городских кладбищ;

- содержание зеленого хозяйства;

- содержание дорог.

2. Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется в течение 2015 - 2017 годов   в 3 этапа. Этапы реализации Подпрограммы (каждый этап охватывает полный годовой цикл сезонных работ по направлениям Подпрограммы):

I этап – 2015 г.

II этап – 2016 г.

III этап – 2017 г.

6. Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом её исполнения

Механизм осуществления Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Мероприятия реализуются в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ          «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджета городского округа путем объявления открытого аукциона в электронном виде на выполнение работ, согласно мероприятиям Подпрограммы.

Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

Управление жизнеобеспечения ежеквартально и ежегодно предоставляет в управление экономики и инвестиций администрации городского округа информацию об итогах ее реализации, в том числе о достижении утвержденных в Подпрограмме целевых индикаторов и причинах их отклонения от плановых значений.

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 4 656 000,0 руб., в том числе по годам:

2015 год – 850 000,0 руб.,

2016 год – 2 903 000,0 руб.,

2017 год – 903 000,0 руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Объем финансирования по годам из источников финансирования                    с указанием периодов реализации и исполнителей мероприятий представлены    в Приложении № 2 к Программе.

__________________________________