**Информация о реализации субсидий, выделенных на благоустройство дворовых территорий в г. Арсеньев**

**2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | КБ | МБ |
| **Предусмотрено в бюджете, руб.** | **17 404 202,91** | **16 882 076,82** | **522 126,09** |
| Заключены контракты, руб. | 17 404 202,91 | 16 882 076,82 | 522 126,09 |
| Оплачено, руб. | 17 404 202,91 | 16 882 076,82 | 522 126,09 |
| Остаток оплаты | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Вид благоустройства | Стоимость (с учетом допсоглашений) | Срок завершения работ | Подрядчик | Прочее |
| 1 | пр. Горького, 17а | ремонт внутридомовых дорог, тротуаров | 1 554 072, 74 | 31.07.2022 | ИП Сауленко Е.А. | Работы выполнены в полном объеме |
| 2 | ул. Ленинская, 27 | ремонт внутридомовых дорог, тротуаров | 2 481 981, 50 | 31.07.2022 | ИП Сауленко Е.А. | Работы выполнены в полном объеме |
| 3 | ул. Островского, 6 | ремонт внутридомовых дорог, тротуаров | 1 090 760, 73 | 31.07.2022 | ИП Сауленко Е.А. | Работы выполнены в полном объеме |
| 4 | ул. Садовая, 21 | установка детских площадок | 1 541 716, 59 | 31.07.2022 | ООО "Вектор" | Работы выполнены в полном объеме |
| 5 | ул. Октябрьская, 84 | установка детских площадок | 1 399 520,42 | 15.09.2022 | ИП Кочетов С.А. | Работы выполнены в полном объеме |
| 6 | ул. Октябрьская, 59а, ул. Октябрьская, 59б | ремонт внутридомовых дорог, тротуаров | 2 190 569, 37 | 31.07.2022 | ИП Сауленко Е.А. | Работы выполнены в полном объеме |
| 7 | ул. Октябрьская, 98/1 | ремонт внутридомовых дорог, тротуаров | 2 915 093, 92 | 31.07.2022 | ИП Сауленко Е.А. | Работы выполнены в полном объеме |
| 8 | ул. Жуковского, 45 | ремонт внутридомовых дорог, тротуаров | 1 545 548, 58 | 31.07.2022 | ИП Сауленко Е.А. | Работы выполнены в полном объеме |
| 9 | ул. Ломоносова, 48 | ремонт внутридомовых дорог, тротуаров | 2 684 939, 06 | 31.07.2022 | ИП Слинченко С.А. | Работы выполнены в полном объеме |
|  | Итого |  | **17 404 202, 91** |  |  |   |