АДМИНИСТРАЦИИ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 01 апреля 2014 г. | г.Арсеньев | № | 243-па |
| --- | --- | --- | --- |

- О внесении изменений в постановление администрации 
Арсеньевского городского округа от  12 июля 2012 года

- № 527-па «Об утверждении муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

- на 2013, 2014, 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ           «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1.	Внести следующие изменения в постановление администрации Арсеньевского городского округа от  12 июля 2012 года № 527-па «Об утверждении муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013, 2014, 2015 годы» (в редакции постановлений администрации городского округа от 01 февраля 2013г. № 86-па, от 27 марта 2013г. № 236-па, от 11 ноября 2013г. № 938-па),  (далее - постановление):

- 1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:

- «Об утверждении муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы».

- 1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:

- «1. Утвердить муниципальную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013- 2017 годы».

- 2. Внести  изменения в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением, изложив её в прилагаемой редакции.

3.	Направить  настоящее постановление для опубликования  в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа В.Ф.Бутко.

И.о.Главы городского округа                                                                  В.Ф.Бутко

Приложение

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «01» апреля  2014 г. № 243-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2013-2017 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы

| Наименование муниципальной программы |  | «Муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы |  | Управление жизнеобеспечения администрация Арсеньевского городского округа (далее–управление жизнеобеспечение) |
| Соисполнители Программы Основание для разработки муниципальной программы |  | Управление архитектуры и градостроительства, финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа Государственная программа Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2017 годы Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон); |
| Цели Программы Задачи Программы |  | - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) путем переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее – аварийные дома), в благоустроенные жилые помещения, расположенные в домах, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – малоэтажные дома). - Строительство малоэтажных домов, приобретение жилых помещений у застройщиков или участие в долевом строительстве за счёт средств «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Фонд), средств бюджета Приморского края и бюджета городского округа. - переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в малоэтажных домах; - снос аварийных домов. |
| Целевые индикаторы Программы |  | 1. Количество граждан, переселенных из аварийных домов, чел.; 2. Количество расселенных аварийных домов, ед.; 3. Количество расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах, ед.; 4. Общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах, кв.м. |
| Этапы и сроки реализации Программы |  | Программа реализуется в 2013-2017 годах, в три этапа. Средства, предусмотренные Программой, запланировано освоить в 2013-2015 годах в соответствии с частями 6-7 статьи 16 Федерального закона. |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Срок реализации программы по годам; Объем финансирования (руб.). в том числе:. Средства городского бюджета. Всего; Средства Фонда; Средства бюджета Приморского края; всего:; на обязательное софинансирование; дополни-тельные источники финансиро-вания (за счёт средств городского бюджета). руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.. 2013; 98 733 313,68; 50 777 314,98; 15 388 210,88; 32 567 787,82; 28 356 653,94; 4 211 133,88. 2014; 73 536 664,17; 32 055 076,84; 16 329 637,72; 25 151 949,61; 20 736 306,24; 4 415 643,37. 2015; 35 982 304,82; 14 353 266,55; 9 421 671,75; 12 207 366,52; 10 189 259,27; 2 018 107,25. 2016; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2017; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 208 252 282,67; 97 185 658,37; 41 139 520,35; 69 927 103,95; 59 282 219,45; 10 644 884,50. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  | Срок реализации программы, по годам; Снос домов, ед.; Расселение из аварийных домов. в том числе:. Количество домов; Количество жилых помещений; Число жителей; Расселяемая площадь; Предоставляемая площадь (не менее). 2013; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2014; 0; 7; 80; 221; 3 807,43; 3 807,43. 2015; 7; 1; 16; 41; 875,82; 875,82. 2016; 1; 2; 18; 51; 886,23; 886,23. 2017; 2; 0; 0; 0; 0; 0. Итого:; 10; 10; 114; 313; 5 569,48; 5 569,48. |
| Характеристика программных мероприятий |  | 1. Строительство малоэтажных домов, приобретение жилых помещений у застройщиков или участие в долевом строительстве за счёт средств Фонда, средств бюджета Приморского края и бюджета городского округа. 2. Предоставление гражданам, проживающим в аварийных домах, квартир для их переселения. 3. Снос аварийных домов. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Реализация Программы направлена на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных домах, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городского округа, создает социальные и экологические проблемы, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.

По состоянию на 01 января 2013 г. на территории городского округа в 114 жилых помещениях, находящихся в 10 аварийных домах, общей площадью 5 569,48 кв.м., проживают 313 граждан.

Ключевой проблемой в решении задач, направленных на ликвидацию аварийного жилищного фонда, является финансовое обеспечение реализации данных мероприятий. С учетом возможностей предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и бюджетного софинансирования, данная муниципальная программа позволит приступить к решению указанной проблемы.

Программный способ решения данной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных домов с учетом адресного характера переселения и необходимости развития малоэтажного строительства.

- Цели и задачи Программы

2.1. Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Арсеньевского городского округа  путем переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее-аварийные дома), в благоустроенные жилые помещения, расположенные  в  домах, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 	строительство малоэтажных домов, приобретение жилых помещений у застройщиков или участие в долевом строительстве за счёт средств  Фонда, средств бюджета Приморского края и бюджета городского округа;

- переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения, расположенные  в малоэтажных домах;

- 	снос аварийных домов.

- Целевые индикаторы и показатели выполнения Программы

3.1. В рамках реализации Программы планируется:

- 	переселить в малоэтажные дома 313  граждан из 114 жилых помещений, расположенных в 10 аварийных домах;

- 	снести 10 аварийных домов общей площадью расселяемых жилых помещений 5 569,48 кв.м.;

- 	предоставить гражданам жилые помещения в малоэтажных домах общей площадью не менее 5 569,48 кв.м.

3.2. Конечными результатами реализации муниципальной программы будут являться:

- 	выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- 	обеспечение  органами  администрацией городского округа безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Целевые индикаторы отражены в  приложении № 4 к настоящей Программе.

- Сроки и этапы реализации Программы

Строительство малоэтажных домов, расселение граждан и снос аварийных домов, предусмотренных настоящей Программой  на 2013-2017 годы осуществляется в три этапа. Один этап Программы охватывает период от размещения муниципального заказа на строительство малоэтажных домов, на  приобретение жилых помещений у застройщиков или на участие в долевом строительстве до сноса аварийных домов:

4.1. На первом этапе реализации муниципальной адресной программы (2013г. - 4 квартал 2015):

- 	размещаются муниципальные заказы на строительство малоэтажных домов, на  приобретение жилых помещений у застройщиков или на участие в долевом строительстве, заключаются соответствующие муниципальные контракты;

- 	осуществляется строительство малоэтажных домов, либо приобретаются жилые помещения в малоэтажных домах у застройщиков;

4 квартал 2014 года:

- 	переселение граждан из аварийных  жилых домов: по ул. Щербакова, 11А, пр.Горького, 11, ул. О.Кошевого, 2,ул. О.Кошевого, 4, ул.Мира, 4А, ул. 9 Мая, 4, ул. Мира, 6А.

4 квартал 2015 года:

- 	снос аварийных домов.

4.2. На втором этапе реализации муниципальной программы (2014г. -       4 квартал 2016г.):

- 	размещаются муниципальные заказы на строительство малоэтажного дома, на  приобретение жилых помещений у застройщиков или на участие в долевом строительстве, заключаются соответствующие муниципальные контракты;

- 	осуществляется строительство малоэтажного дома или приобретаются жилые помещения у застройщиков;

4 квартал 2015 года:

- 	переселение граждан из аварийного жилого дома:  ул. Мира, 6.

4 квартал 2016 года:

- 	снос аварийного дома.

4.3.  На третьем этапе реализации муниципальной программы (2015г. -       3 квартал 2017г.):

- 	размещаются муниципальные заказы на строительство малоэтажного дома, на  приобретение жилых помещений у застройщиков или на участие в долевом строительстве, заключаются соответствующие муниципальные контракты;

- 	осуществляется строительство малоэтажного дома или приобретаются жилые помещения у застройщиков;

4 квартал 2016 года:

- 	переселение граждан из аварийных жилых домов:   ул. 9 Мая , 1, ул. 9 Мая, 3.

3 квартал 2017 года:

-  снос аварийных домов.

- Перечень мероприятий Программы

5.1. В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий по реализации Программы включает в себя работу по следующим направлениям:

- 	строительство малоэтажных домов,  приобретение жилых помещений у застройщиков или участие в долевом строительстве за счет средств Фонда, бюджета Приморского края и бюджета городского округа;

- 	переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения, расположенные в малоэтажных домах;

- 	снос аварийных домов.

5.2. При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений:

- 	принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и обязательной доли финансирования за счет средств  бюджета Приморского края производятся в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену либо, при наличии у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания, выплачена выкупная цена за изымаемые у них жилые помещения;

- граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению;

5.3. Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения отражен в приложении № 2 к  Программе.

5.4. Жилые помещения, созданные, либо приобретенные за счет средств, предусмотренных Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- Механизм реализации Программы

- 6.1. Финансовая поддержка за счет средств Фонда (далее - субсидии) предоставляется в целях финансирования расходных обязательств администрации городского округа по переселению граждан из аварийных домов.

- 6.2. Субсидии предоставляются департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (далее - департамент) бюджету городского округа на исполнение Программы.

- 6.3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные Программой.

- 6.4. Контроль за целевым характером денежных средств осуществляется департаментом.

- 6.5. Программа в части строительства малоэтажных домов, приобретения жилых помещений у застройщиков или участие в долевом строительстве малоэтажных домов реализуется путем размещения муниципальных заказов и заключения муниципальных контрактов на строительство малоэтажных домов для переселения граждан из аварийных домов в 2013-2016 годах в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  Федеральным законом от  5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- 6.6. Программа в части переселения граждан из аварийных домов в малоэтажные дома осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и частью 3 статьи 16 Федерального закона путем предоставления благоустроенных жилых помещений в малоэтажных домах в четвертом квартале 2014, 2015, 2016 годах. Иные способы переселения граждан из аварийных домов в рамках реализации Программы не допускаются.

- 6.7. Программа в части сноса аварийных домов осуществляется администрацией городского округа самостоятельно и за счет субсидий не финансируется.

- 6.8. Администрация городского округа осуществляет проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до сведения граждан, в отношении которых осуществляется переселение, целей, условий и мероприятий Программы, а также освещение в средствах массовой информации итогов ее реализации.

- Ресурсное обеспечение Программы

7.1. Программа реализуется за счёт средств Фонда, бюджета Приморского края и бюджета городского округа.

7.2. Объём финансирования Программы определён в соответствии с требованиями Федерального закона и приведён таблице:

| Срок реализации программы по годам | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства городского бюджета |  |  |  |
|  | Всего | Средства Фонда |  | Средства бюджета Приморского края |  | всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на обязательное софинансирование | дополни-тельные источники финансиро-вания |
| 2013 | 98 733 313,68 | 50 777 314,98 |  | 15 388 210,88 |  | 32 567 787,82 | 28 356 653,94 | 4 211 133,88 |
| 2014 | 73 536 664,17 | 32 055 076,84 |  | 16 329 637,72 |  | 25 151 949,61 | 20 736 306,24 | 4 415 643,37 |
| 2015 | 35 982 304,82 | 14 353 266,55 |  | 9 421 671,75 |  | 12 207 366,52 | 10 189 259,27 | 2 018 107,25 |
| 2016 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 208 252 282,67 | 97 185 658,37 |  | 41 139 520,35 |  | 69 927 103,95 | 59 282 219,45 | 10 644 884,50 |

7.3. Размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в малоэтажных домах, принятой в Программе для расчета потребности в финансовых средствах, составляет 34 600,00 рублей (2013г.);  36 430, 00 рублей (2014г.); 38 324,36 рубля (2015 г.), на основании приказа Минрегионразвития России от 27 декабря 2012 года № 554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенного для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального  закона от  21  июля  2007  года     № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

7.4. Расчётная стоимость жилых помещений в малоэтажных домах определяется как произведение общей площади жилых помещений, равнозначной общей площади жилых помещений в аварийных домах, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в малоэтажных домах. Расчетная стоимость жилых помещений в малоэтажных домах составляет 197 607 398,17 рублей (без учёта дополнительных источников финансирования).

7.5. В случае строительства малоэтажных домов для переселения граждан из аварийных домов или приобретения жилых помещений у застройщиков исходя из цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения, превышающей установленную настоящей Программой предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений в малоэтажных домах, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

7.6. В случае предоставления в малоэтажном доме жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого в аварийном доме жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

- Перечень аварийных домов и реестр аварийных домов

по способам переселения

8.1. Перечень аварийных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках муниципальной адресной программы, приведен в Приложении № 1 к Программе.

8.2. Формирование перечня аварийных домов и включение их в Программу осуществляется на основании:

- 	сформированного перечня аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- 	документов о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу;

- 	обоснования стоимости переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

______________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа от «01» апреля 2014 года № 243-па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень аварийных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД |  | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  |  |  |  | Планируемая дата окончания переселения |  | Планируемая дата сноса МКД |  | Число жителей проживающих в аварийных помещениях |  | Число жителей планируемых к переселению |  | Общая площадь аварийных жилых помещений МКД |  | Количество расселяемых жилых помещений |  |  |  |  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительные источники финансирования (бюджет городского округа) |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  | Всего: |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность |  | муниципальная собственность |  |  |  |  | частная собственность |  | муниципальная собственность |  |  | за счет средств Фонда |  |  | за счет средств бюджета Приморского края |  | за счет средств бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  | чел. |  | кв.м |  | ед. |  | ед. |  | ед. |  |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м | руб. |  | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |  |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу 2013-2017 годы, в т.ч.: |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X |  | 313 |  | 313 |  | 5 632,68 |  | 114 |  | 42 |  | 72 |  |  | 5 569,48 |  | 1 916,3 |  | 3 653,18 | 197 607 398,17 |  | 97 300 338,48 |  |  | 41 024 840,23 |  | 59 282 219,45 |  | 10 644 884,50 |  | 0,00 |  |  |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X |  | 313 |  | 313 |  | 5 632,68 |  | 114 |  | 42 |  | 72 |  |  | 5 569,48 |  | 1 916,3 |  | 3 653,18 | 197 607 398,17 |  | 97 300 338,48 |  |  | 41 024 840,23 |  | 59 282 219,45 |  | 10 644 884,50 |  | 0,00 |  |  |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X |  | 221 |  | 221 |  | 3 807,43 |  | 114 |  | 33 |  | 47 |  |  | 3 807,43 |  | 1 449,10 |  | 2 358,33 | 131 737 078,00 |  | 70 769 158,30 |  |  | 21 446 796,30 |  | 39 521 123,40 |  | 7 121 862,50 |  | 0,00 |  |  |
| Всего по этапу 2013 года, с финансовой поддержкой Фонда |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X |  | 221 |  | 221 |  | 3 807,43 |  | 80 |  | 33 |  | 47 |  |  | 3 807,43 |  | 1 449,10 |  | 2 358,33 | 131 737 078,00 |  | 70 769 158,30 |  |  | 21 446 796,30 |  | 39 521 123,40 |  | 7 121 862,50 |  | 0,00 |  |  |
| 1 | г Арсеньев ул Щербакова, 11А |  | 8 | 31.07.2007 |  |  |  | 31.12.2014 |  | 31.12.2015 |  | 41 |  | 41 |  | 603,70 |  | 12 |  | - |  | 12 |  |  | 603,70 |  | - |  | 603,70 | 20 888 020,00 |  | 11 221 044,34 |  |  | 3 400 569,66 |  | 6 266 406,00 |  | 1 003 167,75 |  | 0,00 |  |  |
| 2 | г Арсеньев пр. Горького, 11 |  | 7 | 31.07.2007 |  |  |  | 31.12.2014 |  | 31.12.2015 |  | 41 |  | 41 |  | 599,80 |  | 11 |  | 4 |  | 7 |  |  | 599,80 |  | 145,50 |  | 454,30 | 20 753 080,00 |  | 11 148 554,58 |  |  | 3 378 601,42 |  | 6 225 924,00 |  | 1 002 850,50 |  | 0,00 |  |  |
| 3 | г Арсеньев ул О.Кошевого, 2 |  | б/н | 28.112008 |  |  |  | 31.12.2014 |  | 31.12.2015 |  | 31 |  | 31 |  | 467,50 |  | 12 |  | 8 |  | 4 |  |  | 467,50 |  | 315,50 |  | 152,00 | 16 175 500,00 |  | 8 689 478,60 |  |  | 2 633 371,40 |  | 4 852 650,00 |  | 857 134,75 |  | 0,00 |  |  |
| 4 | г Арсеньев ул О.Кошевого, 4 |  | б/н | 28.11.2008 |  |  |  | 31.12.2014 |  | 31.12.2015 |  | 26 |  | 26 |  | 481,60 |  | 11 |  | 5 |  | 6 |  |  | 481,60 |  | 218,10 |  | 263,50 | 16 663 360,00 |  | 8 951 556,99 |  |  | 2 712 795,01 |  | 4 999 008,00 |  | 856 337,00 |  | 0,00 |  |  |
| 5 | г Арсеньев ул Мира д.4а |  | 2 | 31.07.2007 |  |  |  | 31.12.2014 |  | 31.12.2015 |  | 30 |  | 30 |  | 584,33 |  | 12 |  | 5 |  | 7 |  |  | 584,33 |  | 243,20 |  | 341,13 | 20 217 818,00 |  | 10 861 011,83 |  |  | 3 291 460,77 |  | 6 065 345,40 |  | 1 173 528,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6 | г Арсеньев ул 9 Мая д.4 |  | б/н | 31.08.2007 |  |  |  | 31.12.2014 |  | 31.12.2015 |  | 27 |  | 27 |  | 480,80 |  | 10 |  | 3 |  | 7 |  |  | 480,80 |  | 138,30 |  | 342,50 | 16 635 680,00 |  | 8 936 687,30 |  |  | 2 708 288,70 |  | 4 990 704,00 |  | 1 050 363,00 |  | 0,00 |  |  |
| 7 | г Арсеньев ул Мира д.6а |  | 3 | 31.07.2007 |  |  |  | 31.12.2014 |  | 31.12.2015 |  | 25 |  | 25 |  | 589,70 |  | 12 |  | 8 |  | 4 |  |  | 589,70 |  | 388,50 |  | 201,20 | 20 403 620,00 |  | 10 960 824,66 |  |  | 3 321 709,34 |  | 6 121 086,00 |  | 1 178 481,50 |  | 0,00 |  |  |
| Всего по этапу 2013 года, без финансовой поддержки Фонда |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X |  | 41 |  | 41 |  | 875,82 |  | 16 |  | 7 |  | 9 |  |  | 875,82 |  | 397,1 |  | 478,72 | 31 906 122,60 |  | 12 063 233,52 |  |  | 10 271 052,30 |  | 9 571 836,78 |  | 1 504 914,75 |  | 0,00 |  |  |
| Всего по этапу 2014 года, с финансовой поддержкой Фонда |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X |  | 41 |  | 41 |  | 875,82 |  | 16 |  | 7 |  | 9 |  |  | 875,82 |  | 397,1 |  | 478,72 | 31 906 122,60 |  | 12 063 233,52 |  |  | 10 271 052,30 |  | 9 571 836,78 |  | 1 504 914,75 |  | 0,00 |  |  |
| 1 | г Арсеньев ул. Мира, д. 6 |  | 1 | 31.07.2007 |  |  |  | 31.12.2015 |  | 31.12.2016 |  | 41 |  | 41 |  | 875,82 |  | 16 |  | 7 |  | 9 |  |  | 875,82 |  | 397,1 |  | 478,72 | 31 906 122,60 |  | 12 063 233,52 |  |  | 10 271 052,30 |  | 9 571 836,78 |  | 1 504 914,75 |  | 0,00 |  |  |
| Всего по этапу 2014 года, без финансовой поддержки Фонда |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X |  | 51 |  | 51 |  | 959,43 |  | 18 |  | 2 |  | 16 |  |  | 886,23 |  | 70,10 |  | 816,13 | 33 964 197,57 |  | 14 353 266,55 |  |  | 9 421 671,75 |  | 10 189 259,27 |  | 2 018 107,25 |  | 0,00 |  |  |
| Всего по этапу 2015 года, с финансовой поддержкой Фонда |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X |  | 51 |  | 51 |  | 959,43 |  | 18 |  | 2 |  | 16 |  |  | 886,23 |  | 70,10 |  | 816,13 | 33 964 197,57 |  | 14 353 266,55 |  |  | 9 421 671,75 |  | 10 189 259,27 |  | 2 018 107,25 |  | 0,00 |  |  |
| 1 | г Арсеньев ул 9 Мая д.1 |  | б/н | 31.08.2007 |  |  |  | 31.12.2016 |  | 31.08.2017 |  | 28 |  | 28 |  | 481,23 |  | 9 |  | 1 |  | 8 |  |  | 477,83 |  | 34 |  | 443,83 | 18 312 528,94 |  | 7 738 872,93 |  |  | 5 079 897,33 |  | 5 493 758,68 |  | 1 009 717,75 |  | 0,00 |  |  |
| 2 | г Арсеньев ул 9 Мая д.3 |  | б/н | 31.08.2007 |  |  |  | 31.12.2016 |  | 31.08.2017 |  | 23 |  | 23 |  | 478,2 |  | 9 |  | 1 |  | 8 |  |  | 408,4 |  | 36,1 |  | 372,3 | 15 651 668,63 |  | 6 614 393,62 |  |  | 4 341 774,42 |  | 4 695 500,59 |  | 1 008 389,50 |  | 0,00 |  |  |
| Всего по этапу 2015 года, без финансовой поддержки Фонда |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

________________

Приложение № 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением администрации
Арсеньевского городского округа
от «01» апреля 2014 года № 243-па

| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД |  | Всего |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |  |
|  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость. | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость |  | Удельная стоимость 1 кв.м |
|  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. |  | руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу 2013-2017 годы, в т.ч.: |  |  | 5 569,48 | 197 607 398,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 569,48 | 197 607 398,17 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу 2013-2017 году, с финансовой поддержкой Фонда |  |  | 5 569,48 | 197 607 398,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 569,48 | 197 607 398,17 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу 2013-2017 году, без финансовой поддержки Фонда |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: |  |  | 3 807,43 | 131 737 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 807,43 | 131 737 078,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года, с финансовой поддержкой Фонда |  |  | 3 807,43 | 131 737 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 807,43 | 131 737 078,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | г Арсеньев ул Щербакова, 11А |  | 603,70 | 20 888 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,70 | 20 888 020,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 | г Арсеньев пр. Горького, 11 |  | 599,80 | 20 753 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,80 | 20 753 080,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 | г Арсеньев ул О.Кошевого, 2 |  | 467,50 | 16 175 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,50 | 16 175 500,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 | г Арсеньев ул О.Кошевого, 4 |  | 481,60 | 16 663 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,60 | 16 663 360,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 | г Арсеньев ул Мира д.4а |  | 584,33 | 20 217 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,33 | 20 217 818,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 | г Арсеньев ул 9 Мая д.4 |  | 480,80 | 16 635 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,80 | 16 635 680,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 7 | г Арсеньев ул Мира д.6а |  | 589,70 | 20 403 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,70 | 20 403 620,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года, без финансовой поддержки Фонда |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: |  |  | 875,82 | 31 906 122,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,82 | 31 906 122,60 | 34 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, с финансовой поддержкой Фонда |  |  | 875,82 | 31 906 122,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,82 | 31 906 122,60 | 34 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | г Арсеньев ул Мира, 6а |  | 875,82 | 31 906 122,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,82 | 31 906 122,60 | 34 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, без финансовой поддержки Фонда |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  |  | 886,23 | 33 964 197,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,23 | 33 964 197,57 | 38 324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, с финансовой поддержкой Фонда |  |  | 886,23 | 33 964 197,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,23 | 33 964 197,57 | 38 324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | г Арсеньев ул 9 Мая д. 1 |  | 477,83 | 18 312 528,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,83 | 18 312 528,94 | 38 324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 | г Арсеньев ул 9 Мая д. 3 |  | 408,40 | 15 651 668,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,40 | 15 651 668,63 | 38 324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, без финансовой поддержки Фонда |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

_________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа 11 ноября 2013 года № 938-па |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа от «01» апреля 2014 года № 243-па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Планируемые показатели выполнения Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по программе: | 0,00 | 3807,43 | 875,82 | 886,23 | 0,00 | 5 569,48 | 0,00 | 80 | 16 | 18 | 0,00 | 114 | 0,00 | 221 | 41 | 51 | 0,00 | 313 |
|  | 2013 год | 0,00 | 3807,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3807,43 | 0,00 | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 | 0,00 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 |
|  | 2014 год | 0,00 | 0,00 | 875,82 | 0,00 | 0,00 | 875,82 | 0,00 | 0,00 | 16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 0,00 | 0,00 | 41 | 0,00 | 0,00 | 41 |
|  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,23 | 0,00 | 886,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 | 0,00 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 | 0,00 | 51 |

Приложение № 4
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением администрации
Арсеньевского городского округа
от «01» апреля 2014 года № 243-па

Сведения о целевых индикаторах Программы

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 221 | 41 | 51 | 0 | 313 |
| 2. | Количество сносимых аварийных жилых помещений | ед. | 0 | 0 | 80 | 16 | 18 | 0 | 114 |
| 3. | Количество сносимых аварийных жилых домов | ед. | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 4. | Общая площадь жилых помещений, предоставляемых взамен аварийных | кв.м. | 0 | 0 | 3 807,43 | 875,82 | 886,23 | 0 | 5569,48 |

__________________

фонда