АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 04 июля 2014 г. | г.Арсеньев | № | 588-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском

городском округе» на 2014 – 2017 годы

В целях реализации на территории Арсеньевского городского округа Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», во  исполнение  постановления  Администрации  Приморского  края   от  7 декабря 2012 года № 390-па  «Об утверждении государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы» на основании постановления администрации Арсеньевского  городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе»,  руководствуясь статьей 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2014 – 2017 годы.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Арсеньевского городского округа от 06 сентября  2010 года  № 605-па «Об утверждении долгосрочной целевой муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе на 2010 – 2015 годы» (в редакции постановлений администрации Арсеньевского городского округа  от  03 сентября  2012  года  №  675-па, от 16 мая 2013 года № 401-па, от 27 декабря 2013 года № 1097-па).

3. Организационному управлению администрации городского округа направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа В.Ф. Бутко.

И.о.Главы городского округа						                 В.Ф. Бутко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от  «04» июля 2014г. № 588-па

Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе»

на 2014 – 2017 годы

- Паспорт

| Наименование Программы | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2014 – 2017 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - управление имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа; управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| Соисполнители Программы | муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление» администрации городского округа |
| Структура Программы отдельные мероприятия | - установка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов; - модернизация и реконструкция объектов коммунального комплекса: - разработка сметной документации по объекту «Модернизация насосно-энергетического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения»; - проведение экспертизы сметной документации по объекту «Модернизация насосно-энергетического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения»; - разработка плана действий по ликвидаций последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования ситуаций; - разработка и проведение экспертизы проекта Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры; - приобретение резервного источника электропитания на муниципальные котельные; - приобретение резервного источника электропитания на муниципальные объекты водоснабжения; - разработка схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2014-2028 годов; - разработка схемы водоотведения Арсеньевского городского округа на период 2014 – 2028 годов; - разработка схемы водоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2014 – 2028 годов. |
| Цели Программы | - создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа; - снижение затрат муниципальных учреждений городского округа на оплату потребляемых энергоресурсов, по удельным показателям; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе городского округа. |
| Задачи Программы | - повышение эффективности производства, передачи тепловой энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий; - реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - протяженность реконструированных, модернизированных теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности, км; - снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, %; - количество приобретенных резервных источников электропитания, шт.; - удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал/кв.м; - удельный расход холодной воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб.м/чел.; - количество муниципальных учреждений городского округа, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, ед.; - предельный вес аварий, устраненных в предельно допустимые сроки, %. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 3 этапа |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 104 011,007 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2014 год – 20464,383 тыс.руб.; 2015 год – 14869,577 тыс.руб.; 2016 год – 33943, 047 тыс.руб.; 2017 год – 34734,0 тыс.руб. прогнозная оценка привлекаемых на реализацию программы за счет средств краевого бюджета на финансирование программы – 67298,807 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 11111,383 тыс. руб.; 2015 год – 9448,577 тыс. руб.; 2016 год – 23118,047 тыс. руб.; 2017 год – 23620,8 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование программы – 33872,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 8543,0 тыс. руб.; 2015 год – 4706,0 тыс. руб.; 2016 год – 10000,0 тыс. руб.; 2017 год – 10623,20 тыс. руб., Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию программы средств за счет внебюджетных источников – 2840,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 810,0 тыс. руб.; 2015 год – 715,0 тыс. руб.; 2016 год – 825,0 тыс. руб.; 2017 год – 490,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит к 2017 году достичь следующих показателей энергетической эффективности: - проведение энергетических обследований в бюджетных учреждениях городского округа и жилых домах для последующего внедрения энергосберегающих технологий – 100% в 2017 году; - приобретение резервных источников электропитания в количестве 2 шт.; - удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета сократится с 0,215 Гкал/кв.м до 0,213 Гкал/кВ.м; - снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа на 5%; - протяженность реконструированных, модернизированных теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности за весь период действия Программы составит 3,418 км.; - удельный расход холодной воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета сократится с 118,927 куб.м/чел. до 118,733 куб.м/чел. за счет установления приборов учета по холодному водоснабжению; - предельный вес аварий устраненных в предельно допустимые сроки – 100 %. |

_______________

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

Программа разработана в рамках постановления Администрации Приморского  края от  07.12.2012  N  390-па   «Об   утверждении государственной  программы  Приморского  края «Энергоэффективность, развитие  газоснабжения и энергетики в Приморском  крае»  на  2013 - 2017 годы.

В Программе используются следующие основные понятия:

1) энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

2) энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

3) энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

4) энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

Рост цен на топливо, возрастающие затраты на обслуживание изношенного оборудования приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению тарифов на энергоресурсы. Данные проблемы обуславливают объективную необходимость:

- экономии топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) на предприятиях, вырабатывающих и транспортирующих энергоресурсы;

- получения достоверной информации о реальном потреблении энергетических  ресурсов муниципальными учреждениями, населением, предприятиями коммунальной инфраструктуры для последующего внедрения энергосберегающих технологий и модернизации оборудования на предприятиях коммунальной инфраструктуры, в муниципальных учреждениях, и жилищном фонде;

- актуальности проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.

Основными видами ТЭР, потребляемыми в городском округе, являются вода, электрическая и тепловая энергия. Важнейшей особенностью  городского округа  является его энергодефицитность по всем видам основных энергоносителей. В муниципальные котельные извне поставляется 100% всего сжигаемого в муниципальном образовании топлива (мазут, уголь).

На территории городского округа система теплоснабжения – зависимая, присоединение установок горячего водоснабжения системы теплоснабжения – открытая.  Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры городского округа  характеризуется высокой степенью физического износа основного и вспомогательного оборудования. Около 80 % основных фондов муниципального теплоэнергетического хозяйства полностью отслужили нормативные сроки и по причине их изношенности находятся в предаварийном состоянии, что сопряжено с высокой степенью риска выхода из строя оборудования в осенне-зимний период. Следствием высокой степени физического износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия, увеличение аварийных ситуаций и инцидентов. Планово-предупредительный ремонт систем коммунальной инфраструктуры практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и повышенным потерям тепловой энергии в процессе производства и транспортировки энергоресурсов до потребителей.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста городского округа. Повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет применения программно-целевого метода, поскольку:

- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности потребителей и ресурсоснабжающих организаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач Программы.

Применение программно-целевого метода обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части Программы с созданием и использованием финансовых механизмов ее реализации, а также контроль за конечными результатами выполнения Программы.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры городского округа и ее развития на новой технологической базе.

Программа предусматривает следующие варианты решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности как со стороны потребителей энергетических ресурсов, так и со стороны ресурсоснабжающих организаций:

- осуществление муниципальными учреждениями, предприятиями коммунальной инфраструктуры, управляющими организациями и товариществами собственников жилья информационного обеспечения энергосбережения. Цель пропаганды энергосбережения - вовлечение в процесс энергосбережения жителей городского округа путем привлечения внимания к этой проблеме, формирование общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения. Проведение программных мероприятий в области пропаганды энергосбережения не требует финансовых затрат. Данные мероприятия проводятся в формах:

- распространения информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, об особенностях их выбора и эксплуатации;

- вовлечения в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения городского округа, общественных организаций, управляющих организаций и товариществ собственников жилья;

- разработки и проведения мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространения социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- активного формирования общественного порицания энергорасточительства и повышения престижа экономного расходования энергоресурсов;

- снижения расходов граждан на оплату коммунальных услуг путем экономии энергоресурсов в следствии установки общедомовых приборов учета энергетических ресурсов. Оплата за фактически потребленную энергию является мощным стимулом для осуществления собственниками многоквартирных домов модернизации инженерного оборудования в домах с целью внедрения энергосберегающих технологий и последующего снижения платы за коммунальные услуги;

- повышения уровня комфортности проживания населения в жилых домах городского округа, эффективности предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества;

- снижения уровня физического износа объектов теплоснабжения посредством реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа.

В процессе реализации мероприятий Программы предусматриваются мониторинг и регулярный анализ их выполнения.

II. Цели и задачи Программы

Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена приоритетами развития городского округа, закрепленными Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ, и генеральным планом развития города Арсеньевского городского округа, утвержденным  решением Думы Арсеньевского городского округа от 28 ноября 2012 года № 20  «Об утверждении генерального плана Арсеньевского городского округа».

Основным приоритетом муниципальной политики городского округа является приведение топливно-энергетического комплекса в финансово устойчивый, экономически эффективный, соответствующий экологическим стандартам, оснащенный передовыми технологиями комплекс - надежный и эффективный элемент инфраструктуры города, обеспечивающий удовлетворение экономически обоснованных потребностей экономики муниципального образования и позволяющий решать задачи социально-экономического развития города.

Целями Программы являются:

- создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-  повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа;

- снижение  затрат  муниципальных  учреждений городского округа на  оплату  потребляемых энергоресурсов, по удельным показателям;

- энергосбережение и повышение энергетической   эффективности в жилищно-коммунальном комплексе городского округа.

Задачи Программы:

- повышение эффективности производства, передачи тепловой энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий;

- реконструкция и модернизация муниципальных  объектов коммунальной  инфраструктуры  городского округа на основе применения   энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования.

III. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые индикаторы и показатели Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении № 1 к Программе.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

- протяженность      реконструированных, модернизированных теплотрасс,  находящихся в муниципальной   собственности, км;

- снижение уровня    физического износа объектов     теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, %;

- количество приобретенных резервных источников электропитания, шт.;

- удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал/кв.м;

-  удельный расход холодной воды в жилых   домах, расчеты за которую осуществляются с использованием  приборов учета, куб.м/чел.;

- количество муниципальных учреждений городского округа, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, ед.;

- предельный вес аварий устраненных в предельно допустимые сроки, %.

Реализация мероприятий Программы позволит  к  2017 году достичь следующих показателей энергетической эффективности:

- проведение  энергетических обследований в бюджетных учреждениях  городского округа и жилых домах  для  последующего внедрения энергосберегающих технологий – 100%;

-  приобретение   резервного  источника   электропитания    в   количестве

2 шт.;

- удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета сократится  с 0,215 Гкал/кв.м до 0,213 Гкал/кВ.м;

-  снижение уровня физического    износа объектов теплоснабжения,   находящихся в муниципальной собственности городского округа на 5%;

- протяженность      реконструированных, модернизированных теплотрасс,  находящихся в муниципальной   собственности за весь период действия Программы составит 3,418 км.;

- удельный расход холодной воды в жилых   домах, расчеты за которую осуществляются с использованием  приборов учета сократится  с 118,927 куб.м/чел. до 118,733 куб.м/чел.;

-  предельный  вес  аварий  устраненных  в предельно допустимые сроки – 100 %.

IV. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с учетом финансирования, исполнителей и сроков реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.

Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

1. Установка общедомовых приборов учета в жилищном фонде за счет средств собственников жилья и средств бюджета городского округа.

Администрация городского округа,  как собственник муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах, осуществляет установку индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях в многоквартирных домах и участвует в установке коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов.

2.  Модернизация   и реконструкция объектов коммунального комплекса осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета Приморского края и бюджета городского округа на осуществление вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа при проведении ремонта в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.1. Разработка сметной документации по объекту «Модернизация насосно-энергетического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения».

2.2. Проведение экспертизы сметной документации по объекту «Модернизация насосно-энергетического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения».

3. Разработка плана действий по ликвидаций последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования ситуаций.

4.  Разработка и проведение экспертизы проекта Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры.

5. Приобретение резервного источника электропитания на муниципальные котельные.

6. Приобретение резервного источника электропитания на муниципальные объекты водоснабжения.

7. Разработка схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2014-2028 годов.

8. Разработка  схемы водоотведения Арсеньевского городского округа на период 2014 – 2028 годов.

9. Разработка  схемы водоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2014 – 2028 годов.

V. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 2014 – 2017 годы. Реализация осуществляется в три этапа:

1 этап – 2014  год: модернизация объектов водоснабжения и водоотведения, приобретение резервных источников электропитания на муниципальные котельные  и муниципальные объекты водоснабжения, проведение энергетических обследований муниципальных зданий и инженерных систем;

2 этап – 2015 - 2016 годы: реконструкция тепловых сетей: от ТКЦ 22 до ТКК 3 по ул. Жуковского; от котельной по ул. Смирнова, 5 до ТКЦ -7 по ул.Октябрьская; по ул. Островского, школы № 7 до ТКК 26 по ул. Пограничная, 72. Установка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов;

3 этап – 2017  год: реконструкция трубопроводов головного участка тепловой сети от ТК 7 по ул. Таежная до ТК 70 по ул. Луговая;  установка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов.

- VI. Механизм реализации Программы и

- контроль за ходом её исполнения

Механизм осуществления мероприятий Программы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы.

Ответственным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Мероприятия реализуются в соответствии с контрактами (договорами),  заключенным на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджета городского округа.

Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы управление жизнеобеспечения администрации городского округа (ответственный исполнитель) ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики и инвестиций  в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных средств на реализацию Программы с пояснительной запиской. Кроме того, ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики и инвестиций городского округа доклад о ходе реализации  и оценки эффективности Программы и ежегодно, до 20 августа, предложения об изменении, начиная с очередного финансового года, объема бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении её реализации в случае необходимости.

Контроль целевого использования средств городского бюджета на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа.

- VII. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет  104 011,007 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2014 год – 20464,383 тыс.руб.;

2015 год – 14869,577 тыс.руб.;

2016 год – 33943, 047 тыс.руб.;

2017 год – 34734,0 тыс.руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию программы за счет средств бюджета Приморского края на финансирование программы – 67298,807  тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –  11111,383   тыс. руб.;

2015 год –  9448,577 тыс. руб.;

2016 год –  23118, 047 тыс. руб.;

2017 год –  23620,8 тыс. руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование программы – 33872,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –  8543,0 тыс. руб.;

2015 год –  4706,0 тыс. руб.;

2016 год –  10000,0 тыс. руб.;

2017 год –  10623,2 тыс. руб.,

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию программы средств за счет внебюджетных источников – 2840,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –  810,0 тыс. руб.;

2015 год –  715,0 тыс. руб.;

2016 год –  825,0 тыс. руб.;

2017 год –  490,0 тыс. руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий  Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Ресурсное обеспечение мероприятий  Программы приведено в Приложении № 2 к Программе.

Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета городского округа на мероприятия Программы приведены в Приложении № 3 к Программе.

_______________________

|  | - Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2014 - 2017 годы |
| --- | --- |

- Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском  округе» на 2014 - 2017 годы

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Протяженность реконструированных, модернизированных теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности | км | 0 | 0,320 | 2,35 | 3,418 |
| 2. | Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | % | 85 | 83 | 81 | 80 |
| 3. | Количество приобретенных резервных источников электропитания | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | 0,215 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| 5. | Удельный расход холодной воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м/ чел. | 118,927 | 118,733 | 118,733 | 118,733 |
| 6. | Количество муниципальных учреждений городского округа, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 7. | Предельный вес аварий, устраненных в предельно допустимые сроки | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

________________________________

- Приложение № 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Арсеньевском городском  округе»

на 2014 - 2017 годы

- ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском  округе» на 2014 - 2017 годы за счет средств бюджета городского округа и

- прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | Сумма средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация насосно-энергетического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения (модернизация: водохранилища на р.Дачная, насосной станции 1 подъема, насосной станции 2 подъема, насосной станции «Северная», станции перекачки сточных вод; автоматизация рабочего места оператора), в том числе: | 15873,405 |  | 15873,405 |  | 0 | 0 | 0 | Управление имущественных отношений, управление жизнеобеспечения |  |  | 2014 |
|  | из средств бюджета Приморского края | 11111,383 |  | 11111,383 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 4762,022 |  | 4762,022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка сметной документации по объекту «Модернизация насосно-энергетического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения», в том числе: | 99,00015 |  | 99,00015 |  | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения |  |  | 2014 г. |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 99,00015 |  | 99,00015 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение экспертизы сметной документации по объекту, «Модернизация насосно-энергетического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения» в том числе: | 200,0 |  | 200,0 |  | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения |  |  | 2014 |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 200,0 |  | 200,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Замена участка тепловой сети Ø 530 мм, протяженностью 320м от ТКЦ 22 до ТКК3 по ул. Жуковского, (район рынка), в том числе: | 13497,967 |  | 0 |  | 13497,967 | 0 | 0 | Управление имущественных отношений, управление жизнеобеспечения |  |  | 2015 |
|  | из средств бюджета Приморского края | 9448,577 |  | 0 |  | 9448,577 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 4049,390 |  | 0 |  | 4049,390 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение резервного источника электропитания на муниципальные котельные | 600,0 |  | 600,0 |  | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения |  |  | 2014 г. |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 600,0 |  | 600,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4. | Приобретение резервного источника электропитания на муниципальные объекты электроснабжения | 450,0 |  | 450,0 |  | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения |  |  | 2014 г. |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 450,0 |  | 450,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5. | Установка общедомовых приборов учета теплоснабжения, водоснабжения в многоквартирных домах, в том числе: | 4188,876 |  | 910,0 |  | 1371,61 | 917,266 | 990,0 | Управление жизнеобеспечения |  |  | 2014-215 г.г |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 1348,876 |  | 100,0 |  | 656,61 | 92,266 | 500,0 |  |  |  |  |
|  | из внебюджетных средств | 2840,0 |  | 810,0 |  | 715,0 | 825,0 | 490,0 |  |  |  |  |
| 6. | Проведение энергетического обследования зданий, в том числе: ул. Ленинская, 8 – 2 здания ул. Ленинская, 10 а – здание, гаражи, | 250,0 |  | 250,0 |  | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения, МКУ АХУ администрации Арсеньевского городского округа |  |  | 2014 |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 250,0 |  | 250,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7. | Разработка плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования ситуаций, в том числе: | 211,97785 |  | 211,97785 |  | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения |  |  | 2014 г. |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 211,97785 |  | 211,97785 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8. | Разработка Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 490,0 |  | 490,0 |  | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения |  | 2014 г. |  |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 490,0 |  | 490,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9. | Разработка схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2014-2028 годов, в том числе: | 840,0 |  | 840,0 |  | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения |  | 2014 г. |  |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 840,0 |  | 840,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10. | Разработка схемы водоотведения Арсеньевского городского округа на период 2014 – 2028 годов, в том числе: | 310,0 |  | 310,0 |  | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения |  | 2014 г. |  |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 310,0 |  | 310,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11. | Разработка схемы водоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2014 – 2028 годов, в том числе: | 200,0 |  | 200,0 |  | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения |  | 2014 г. |  |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 200,0 |  | 200,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12. | Проведение экспертизы проекта Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 30,0 |  | 30,0 |  | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения |  | 2014 г. |  |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 30,0 |  | 30,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13. | Замена трубопровода головного участка тепловой сети Ø 630 мм, протяженностью 358 м от котельной по ул. Смирнова, 5 до ТКЦ – 7 по ул. Октябрьская, в том числе: | 13 497,967 |  | 0 |  | 0 | 13497,967 | 0 | Управление имущественных отношений, управление жизнеобеспечения | 2016 г. |  |  |
|  | из средств бюджета Приморского края | 9 448,577 |  | 0 |  | 0 | 9 448,577 | 0 |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 4 049,390 |  | 0 |  | 0 | 4 049,390 | 0 |  |  |  |  |
| 14. | Замена участка тепловой сети Ø 219 мм протяженностью 1672 м от ТКК9 по ул. Островского, школа № 7, до ТКК 26 по ул. Пограничная, 72, в том числе: | 19 527,814 |  | 0 |  | 0 | 19 527,814 | 0 | Управление имущественных отношений, управление жизнеобеспечения |  | 2016 г. |  |
|  | из средств бюджета Приморского края | 13 669,470 |  | 0 |  | 0 | 13 669,470 | 0 |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 5 858,344 |  | 0 |  | 0 | 5 858,344 | 0 |  |  |  |  |
| 15. | Замена трубопроводов головного участков тепловой сети Ø 530 мм протяженностью 268 м, Ø 426 мм протяженностью 800 м от ТК 7 по ул. Таежная до ТК70 по ул. Луговая. | 33 744,0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33 744,0 | Управление имущественных отношений, управление жизнеобеспечения |  |  | 2017 г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 23 620,8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23 620,8 |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 10 123,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 123,2 |  |  |  |  |
| Всего по программе: |  | 104011,007 |  |  | 20464,383 | 14869,577 | 33943,047 | 34 734,00 | 2014-2017 г.г. |  |  |  |
| из средств бюджета Приморского края |  | 67298,807 |  |  | 11111,383 | 9 448,577 | 23 118,047 | 23 620,8 |  |  |  |  |
| из средств бюджета Арсеньевского городского округа |  | 33872,2 |  |  | 8543,0 | 4 706,00 | 10 000,0 | 10 623,20 |  |  |  |  |
| из внебюджетных средств |  | 2840,0 |  |  | 810,00 | 715,00 | 825,00 | 490,00 |  |  |  |  |

__________________

- Приложение № 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Арсеньевском городском  округе»

на 2014 - 2017 годы

ПОРЯДОК

предоставления и расходования субсидий

из бюджета Арсеньевского городского округа на мероприятия Программы

1. Настоящий порядок определяет цель, условия и порядок предоставления и расходования субсидий, выделенных из городского бюджета, в том числе за счет субсидий из краевого бюджета, муниципальным учреждениям, ресурсоснабжающим организациям и организациям, выполняющим работы на основании заключенных контрактов по результатам проведенных торгов (далее – организация) на мероприятия по энергосбережению и капитальному ремонту, модернизации, реконструкции объектов капитального строительства коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности городского округа (далее – Субсидии) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Субсидии на реализацию мероприятий предоставляются финансовым управлением администрации городского округа в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Арсеньевского городского округа, кассовым планом исполнения бюджета Арсеньевского городского округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели.

3. Для получения субсидии в очередном финансовом году бюджетные учреждения и ресурсоснабжающие организации в срок до 30 апреля текущего финансового года предоставляют единовременно в управление жизнеобеспечения администрации городского округа:

- заявление о предоставлении субсидий;

- копию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- ремонтную программу ресурсоснабжающего предприятия, муниципального учреждения на следующий финансовый год, предусматривающую средства на реализацию мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- пояснительная записка о необходимости проведения работ по модернизации, капитальному ремонту и реконструкции систем коммунальной инфраструктуре;

- акт обследования капитального строительства коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности;

- проектно-сметную документацию и положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации и (или) сметную документацию, прошедшую ценовую экспертизу (для предоставления субсидии в части возмещения затрат на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов);

- технико-экономическое обоснование мероприятий с указанием планируемого значения целевого показателя результативности предоставления субсидии.

4. В целях эффективного использования средств бюджета городского округа администрация вправе уменьшить размер субсидии бюджетным учреждениям и организациям, в случае проведения торгов со снижением стоимости заключаенного контракта по отношению к начальной цене размещенного заказа либо внесения изменений в проектно-сметную документацию, снижающих сметную стоимость, путем внесения изменений в нормативный правовой акт городского округа.

5. Предоставление субсидии осуществляется финансовым управлением администрации городского округа на основании соглашения о предоставлении субсидии заключенного с организацией.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается в течение 10 дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии организации и должно предусматривать:

а) объем и целевое назначение субсидии;

б) права и обязанности сторон соглашения;

в) обязательство организации представлять отчетность;

г) согласие организации на осуществление администрацией городского округа и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;

д) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

6. Для перечисления субсидии, организация предоставляют в срок не позднее 01 ноября текущего финансового года в финансовое управление администрации городского округа следующие документы:

заявление о перечислении субсидии с указанием реквизитов счета организации, открытого в кредитной организации;

копии заключенных договоров.

7. Отчет о целевом использовании субсидии предоставляется организацией в управление жизнеобеспечения ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь - не менее чем за 10 рабочих дня до окончания текущего финансового года) с приложением следующих подтверждающих документов:

по договорам на выполнение строительно-монтажных работ - справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов приемки выполненных работ по формам государственной статистической отчетности (оригиналы форм КС2, КС3, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100);

по договорам на приобретение и поставку оборудования оборудование и (или) материалов - одного экземпляра подписанного акта приема-передачи оборудования и (или) материалов и копии счетов (счетов-фактур) за поставленное (приобретенное) оборудование и (или) материалы.

8. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий, достоверность представляемых в управление жизнеобеспечения отчетов и документов возлагается на руководителя организации.

9. Контроль за условиями предоставления субсидий, адресность и целевой характер использования субсидий возлагается на управление жизнеобеспечения.

10. Администрация городского округа и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.

11. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии (далее - нарушение), организации обязаны осуществить возврат субсидии в бюджет городского округа.

Требование о возврате субсидии (далее - требование) направляется организации администрацией городского округа в пятидневный срок со дня установления нарушения.

Возврат субсидии производится организацией в течение пяти рабочих дней со дня получения требования администрации городского округа по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанных в требованиях.

___________________