АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 26 января 2015 г. | г.Арсеньев | № | 18-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 08 апреля 2014 года № 279-па

«Об утверждении муниципальной программы

«Озеленение города» на 2014 – 2016 годы»

В целях организации мероприятий по содержанию и сохранению зеленых насаждений  на территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования               и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьями 45, 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Озеленение города» на 2014 – 2016 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 08 апреля 2014 года № 279-па (в редакции постановления администрации Арсеньевского городского округа от 22 сентября 2014года       № 851-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1 Изложить Паспорт к Программе в редакции приложения № 1               к настоящему постановлению;

1.2 Исключить из раздела 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы»:

- в абзаце третьем пункт «2»,

- в абзаце четвертом пункт «2»;

1.3 Заменить в пункте «4» абзаца третьего раздела 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы» слова «Санитарная обрезка зеленых насаждений, шт.» словами «Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.»;

1.4 Заменить в абзаце четвертом раздела 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы»:

- в пункте «3» слова «в количестве 448 шт.» словами «в количестве 480 шт.»,

- в пункте «4» слова «в количестве 18331 шт.» словами «в количестве 18341 шт.»;

1.5 Исключить из раздела 4 Программы «Обобщенная характеристика мероприятий Программы» мероприятие «разработка схемы озеленения территории города»;

1.6. Заменить в разделе 7 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»  слова «составляет 9 427,0 тыс. руб.» словами «составляет              9 097 673,81 руб.», слова «2014 год – 2 943,0 тыс. руб.» словами «2014 год – 2 613 673,81 руб.»;

1.7. Изложить Приложения № 1 и № 2 к Программе в редакции приложений № 2 и № 3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Организационному управлению администрации городского округа направить  настоящее постановление для опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                          А.А.Дронин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «26» января 2015 года № 18-па

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Озеленение города» на 2014 – 2016 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Озеленение города» на 2014 – 2016 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Программы | - |
| Структура Программы: отдельные мероприятия | 1) техническая инвентаризация зеленых насаждений; 2) удаление аварийных и перестойных деревьев (обрезка); 3) санитарная обрезка зеленых насаждений (стрижка кустарников, обрезка поросли, удаление веток); 4) посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками; 5) высадка цветов на клумбах города, посадка газона, уход за посадками; 6) изготовление и устройство объемных цветочных фигур; 7)приобретение и установка декоративных цветочных вазонов; |
| Цели Программы | Улучшение экологической обстановки за счет увеличения количества зеленых насаждений и приведение в надлежащее состояние существующих объектов озеленения на территории городского округа |
| Задачи Программы | Учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа; Обновление зеленых насаждений на территории города; Снижение количества аварийных деревьев; Обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) Наличие акта технической инвентаризации зеленых насаждений, ед. 2) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт. 3) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт. 4) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт. 5) Площадь клумб, засаженных цветами, м2 6) Количество установленных объемных цветочных фигур, шт. 7) Количество установленных декоративных цветочных вазонов, шт. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2014–2016 годах в 3 этапа: I – 2014г., II – 2015г., III – 2016г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Программы предусматривается выделение средств в размере 9 097 673,81 руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 2 613 673,81 руб.; 2015 год – 3 218 000,0 руб.; 2016 год – 3 266 000,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 2016 году следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений; 2) Удалить 480 аварийных и перестойных деревьев; 3) Провести санитарную обрезку 18341 зеленых насаждений; 4)Высадить на территории городского округа 1310 деревьев, кустарников; 5) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью 3575,8 м2; 6) Установить на территории городского округа 3 объемные цветочные фигуры; 7) Установить 10 декоративных цветочных вазонов. |

Приложение № 2

к  постановлению   администрации

Арсеньевского городского округа

от «26» января 2015 года № 18-па

«Приложение № 1 к муниципальной программе «Озеленение города» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа

от «08» апреля 2014 года № 279-па»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Озеленение города» на 2014 –  2016 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наличие акта технической инвентаризации зеленых насаждений | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев | шт. | 124 | 284 | 480 |
| 3 | Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка | шт. | 6137 | 12249 | 18341 |
| 4 | Количество высаженных деревьев, кустарников | шт. | 374 | 827 | 1310 |
| 5 | Площадь клумб, засаженных цветами | м2 | 3 575,8 | 3 575,8 | 3 575,8 |
| 6 | Количество установленных объемных цветочных фигур | шт. | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Количество установленных декоративных цветочных вазонов | шт. | 2 | 6 | 10 |

_______________________________________

Приложение № 3

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «26» января 2015 года № 18-па

«Приложение № 2 к муниципальной программе «Озеленение города» на

2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа

от «08» апреля 2014 года № 279-па»

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Озеленение города» на 2014-2016 годы

за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей

средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

иных внебюджетных источников

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ, руб., всего | Оценка расходов (руб.), годы |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Техническая инвентаризация зеленых насаждений(1 ед.) | 400 000,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жизнеобеспе чения администра ции городского округа Управление жизнеобеспечения администрации городского округа. | 4 кв. 2014 г. |
| 2 | Удаление аварийных и перестойных деревьев (обрезка), (480 шт.) | 3 518 772,57 | 833 700,84 | 1 203 987,05 | 1 481 084,68 |  | ежегодно: 2 кв., 4 кв. |
| 3 | Санитарная обрезка зеленых насаждений: (18341 шт.) - стрижка кустарников; - обрезка поросли; - удаление веток | 1 336 822,68 | 587 604,13 | 376 454,04 | 372 764,51 |  | ежегодно: 1 кв., 4 кв. |
| 4 | Посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками, (1310 шт.) | 958 912,36 | 191 645,08 | 371 337,69 | 395 929,59 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | ежегодно: 2 - 3 кв. |
| 5 | Высадка цветов на клумбах города, посадка газона, уход за посадками, (3575,8 м2) | 2 037 166,2 | 584 723,76 | 726 221,22 | 726 221,22 |  | ежегодно: май-июль |
| 6 | Изготовление и устройство объемных цветочных фигур, (3 шт.) | 750 000,0 | 0,0 | 500 000,0 | 250 000,0 |  | ежегодно: май-июль |
| 7 | Приобретение и установка декоративных цветочных вазонов, (10 шт.) | 96 000,0 | 16 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |  | ежегодно: май-июль |
| ИТОГО по программе, в том числе за счет субсидий на возмещение юридическим лицам затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 9 097 673,81 7 851 673,81 | 2 613 673,81 2 197 673,81 | 3 218 000,0 2 678 000,0 | 3 266 000,0 2 976 000,0 |  |  |

______________________________________