АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 08 апреля 2020 г. | г.Арсеньев | № | 195-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 12 декабря 2018 года № 825-па «Об утверждении плана мероприятий и плана-графика обследования по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2019-2026 годы»

В связи с введением на территории Приморского края режима повышенной готовности, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», протоколом заседания муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в которых расположены указанные жилые помещения от 24 марта 2020 года, руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 12 декабря 2018 года № 825-па «Об утверждении плана мероприятий и плана-графика обследования по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2019-2026 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Заменить в наименовании и по тексту постановления числа «2019-2026» числами «2019-2027».

1.2. Внести изменения в план-график обследования по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2019-2026 годы, утвержденный постановлением, изложив в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

Врио Главы городского округа                                                                           В.С.Пивень

|  | Приложение к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «08» апреля 2020 года № 195-па |
| --- | --- |

План-график обследования по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2019-2027 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Месяц проведения обследования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 год |  |  |  |
| 1 | пер. Ирьянова, 1, 2, 3, 9, 10 | январь |  |
| 2 | пер. Ирьянова, 11, 12, 13 | февраль |  |
| 3 | пер. Ирьянова, 14; пер. Горный, 16; пр. Горького, 1, 4 | март |  |
| 4 | пр. Горького, 5, 8 | апрель |  |
| 5 | пр. Горького, 9, 10, 11а, 12, 13а, 14, 15, 16, 17 | май |  |
| 6 | пр. Горького, 17а, 19, 19а, 20 | июнь |  |
| 7 | пр. Горького, 21, 22, 23, 25, 25а | июль |  |
| 8 | пр. Горького, 26, 28; 9 мая, 91; 25 лет Арсеньеву, 1 | август |  |
| 9 | 25 лет Арсеньеву, 3 | сентябрь |  |
| 10 | 25 лет Арсеньеву, 5 | октябрь |  |
| 11 | 25 лет Арсеньеву, 7, 9 | ноябрь |  |
| 12 | Жуковского, 51; Ломоносова, 27 | декабрь |  |
| 2020 год |  |  |  |
| 1 | 25 лет Арсеньеву, 10, 11, 25; Балабина, 8/1 | январь |  |
| 2 | 25 лет Арсеньеву, 29; Жуковского, 19, 41 | февраль |  |
| 3 | Жуковского, 43; Садовая, 11 | апрель |  |
| 4 | Жуковского, 23; Калининская, 4, 4а | май |  |
| 5 | Калининская, 3, 14а; Октябрьская, 28б | июнь |  |
| 6 | Ленинская, 12, 21; Ломоносова, 5/1; Садовая, 38 | июль |  |
| 7 | Ломоносова, 8, 14, 20; Садовая, 29 | август |  |
| 8 | Ломоносова, 70; Октябрьская, 14 | сентябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Ломоносова, 74; Октябрьская, 9; Щербакова, 40 | октябрь |  |
| 10 | Октябрьская, 11, 28а | ноябрь |  |
| 11 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |
| 2021 год |  |  |  |
| 1 | Октябрьская, 19/2, 61/1 | январь |  |
| 2 | Октябрьская, 39; Островского, 1; Пограничная, 74; Садовая, 9 | февраль |  |
| 3 | Островского, 8; Садовая, 9а | март |  |
| 4 | Садовая, 12, 21; Щербакова, 8 | апрель |  |
| 5 | 25 лет Арсеньеву, 15, 23, 27, 30 | май |  |
| 6 | 25 лет Арсеньеву, 31, 33, 35; Балабина, 2, 4, 4/1 | июнь |  |
| 7 | Балабина, 6, 8 | июль |  |
| 8 | Балабина, 12, 16, 18; Банивура 4, 8; Вокзальная, 2д, 3а, 6а | август |  |
| 9 | Жуковского, 5, 7, 11 | сентябрь |  |
| 10 | Жуковского, 13, 15, 17 | октябрь |  |
| 11 | Жуковского, 21, 29, 31, 31а | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |
| 2022 год |  |  |  |
| 1 | Жуковского, 35, 35/1, 37, 39 | январь |  |
| 2 | Жуковского, 45, 47 | февраль |  |
| 3 | Жуковского, 49, 57 | март |  |
| 4 | Жуковского, 59/1; Заднепровского, 1, 5; Калининская, 2 | апрель |  |
| 5 | Калининская, 5, 6 | май |  |
| 6 | Калининская, 7, 8 | июнь |  |
| 7 | Калининская, 8а, 10, 10а | июль |  |
| 8 | Калининская, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 26 | август |  |
| 9 | Кирзаводская, 10а, 12, 14, 16; Котовского, 1, 7, 21, 22, 24, 28; Ленинская, 6 | сентябрь |  |
| 10 | Ленинская, 12а, 15 | октябрь |  |
| 11 | Ленинская, 17, 19, 25 | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |
| 2023 год |  |  |  |
| 1 | Ленинская, 27, 31, 33 | январь |  |
| 2 | Ленинская, 35, 37 | февраль |  |
| 3 | Ленинская, 39; Лесная, 10б | март |  |
| 4 | Ломоносова, 1 | апрель |  |
| 5 | Ломоносова, 3, 5, 5а, 6, 9 | май |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Ломоносова, 10, 11, 12, 15 | июнь |  |
| 7 | Ломоносова, 16, 17, 18, 19 | июль |  |
| 8 | Ломоносова, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 42 | август |  |
| 9 | Ломоносова, 44, 48, 50 | сентябрь |  |
| 10 | Ломоносова, 52, 74/1 | октябрь |  |
| 11 | Ломоносова, 80 | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |
| 2024 год |  |  |  |
| 1 | Ломоносова, 82, 84; Мира, 8, 10 | январь |  |
| 2 | Мичурина, 58; Мостовая, 10, 52а; Нагорная, 7; Октябрьская, 7, 12, 13, 14/1 | февраль |  |
| 3 | Октябрьская, 14/2, 14/3, 14/4 | март |  |
| 4 | Октябрьская, 14/5, 14/6 | апрель |  |
| 5 | Октябрьская, 15 | май |  |
| 6 | Октябрьская, 16, 18, 18/1, 19/1 | июнь |  |
| 7 | Октябрьская, 20, 22, 24 | июль |  |
| 8 | Октябрьская, 26, 30, 30а | август |  |
| 9 | Октябрьская, 32, 37, 40, 43 | сентябрь |  |
| 10 | Октябрьская, 44, 45, 51, 51а, 51б, 53, 55/1 | октябрь |  |
| 11 | Октябрьская, 55/2, 55/3, 59а, 59б, 61 | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |
| 2025 год |  |  |  |
| 1 | Октябрьская, 61/2, 61/3 | январь |  |
| 2 | Октябрьская, 63/1, 78, 80 | февраль |  |
| 3 | Октябрьская, 84, 88, 92, 92/1, 94 | март |  |
| 4 | Октябрьская, 96, 98/1, 98/2; О.Кошевого, 2 | апрель |  |
| 5 | Островского, 3, 4 | май |  |
| 6 | Островского, 4/1, 6 | июнь |  |
| 7 | Островского, 7 | июль |  |
| 8 | Островского, 8/1 | август |  |
| 9 | Островского, 9 | сентябрь |  |
| 10 | Островского, 11, 12, 13 | октябрь |  |
| 11 | Островского 14, 15 | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |
| 2026 год |  |  |  |
| 1 | Островского, 16, 16/1 | январь |  |
| 2 | Островского, 17, 18, 25, 33 | февраль |  |
| 3 | Островского, 35; Первомайская, 62; Победы, 1, 3, 5, 6, 9, 26 | март |  |
| 4 | Пограничная, 72; Садовая, 2, 3 | апрель |  |
| 5 | Садовая, 4, 5, 7, 7а | май |  |
| 6 | Садовая, 8, 13, 14 | июнь |  |
| 7 | Садовая, 15, 15а, 16 | июль |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Садовая, 19а, 21а, 23, 25; Сазыкина, 2, 2/1 | август |  |
| 9 | Сазыкина, 4, 6; Советская, 81; Совхозная, 131, 131а; Станционная, 29а; Суличевского, 9, 10, 12, 24, 28, 30 | сентябрь |  |
| 10 | Щербакова, 1, 2а, 3, 3а, 4, 5 | октябрь |  |
| 11 | Щербакова, 6, 6а, 7, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 42, 44, 50, 56, 60 | ноябрь |  |
| 12 |  | декабрь | в случае поступления заявлений в отчетном году |
| 2027 год |  |  |  |
| 1 | Щербакова, 62, 64, 66, 68; Ягодная, 4, 6 | январь |  |
| 2 |  | февраль | в случае поступления заявлений в отчетном году |

_____________