АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 01 февраля 2016 г. | г.Арсеньев | № | 69-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от  30 декабря  2014 года  № 1211-па

«Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы

В целях реализации на территории Арсеньевского городского округа Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании постановления администрации   Арсеньевского   городского  округа   от  24   июля   2013  года           № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьями 45, 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от  30 декабря 2014 года № 1211-па (далее – Программа), (в редакции постановлений администрации Арсеньевского городского округа от  01 апреля 2015 года № 259-па, от 09 июля 2015 года № 544-па),  следующие изменения:

1.1. Изложить наименование Программы в следующей редакции:

«Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы»;

1.2. Изложить программу «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы», в прилагаемой редакции.

2. Организационному управлению администрации городского округа (Сквориков) направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И. о. Главы городского округа                                                                            А.А. Бронц

Приложение

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от  «01» февраля 2016 г. № 69-па

Муниципальная  программа «Энергоэффективность и развитие

энергетики Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2020 годы

Паспорт муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие электроэнергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы Соисполнители Программы | - управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее — городского округа) - финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Программы | - подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе» на 2015-2020 годы; - подпрограмма «Обслуживание уличного освещения городского округа» на 2015-2020 годы; - отдельное мероприятие «Освещение улиц городского округа согласно световому календарю». |
| Цели Программы | - создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа; - снижение затрат муниципальных учреждений городского округа на оплату потребляемых энергоресурсов, по удельным показателям; - повышение эффективности производства, передачи тепловой энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий; - обеспечение бесперебойного освещения улиц городского округа; - обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток. |
| Задачи Программы | - капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования; - повышение уровня освещенности улиц городского округа; - капитальный ремонт, реконструкция и модернизация системы электроснабжения уличного освещения городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - протяженность капитально отремонтированных, реконструированных теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности, м.; - количество приобретенных резервных источников электропитания, шт.; - количество замененных однотарифных электрических счетчиков на двухтарифные электрические счетчики, ед.; - уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, %; - протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения, км; - протяженность замененных проводов линий уличного освещения, п.м.; - протяженность отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения, п.м.; - количество отремонтированных (замененных) осветительных и установленных приборов уличного освещения, ед.; - количество замененных автоматов и электромагнитных пускателей, ед.; - снижение уровня физического износа сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности городского округа, %; - объем потребления электрической энергии на уличное освещение, тыс. кВт час в год; - протяженность ежегодно обслуживаемых сетей уличного освещения, км; - количество замененных светильников типа РКУ на светодиодные светильники, шт. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап в 2015-2020 годах |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 426 711,06679 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2015 год — 40 182,14679 тыс. руб.; 2016 год — 59 000,0 тыс. руб.; 2017 год — 90 412,919 тыс. руб.; 2018 год — 66 116,001 тыс. руб.; 2019 год — 95 000,0 тыс. руб.; 2020 год — 76 000,0 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Подпрограммы — 21 632,25579 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год — 21 632,25579 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 234 492,801 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год — 40 000,0 тыс. руб.; 2017 год — 40 000,0 тыс. руб.; 2018 год — 42 492,801 тыс. руб.; 2019 год — 64 000,0 тыс. руб.; 2020 год — 48 000,0 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы — 141 173,091 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год — 18 549, 891 тыс. руб.; 2016 год — 19 000,0 тыс. руб.; 2017 год — 21 000,0 тыс. руб.; 2018 год — 23 623,20 тыс. руб.; 2019 год — 31 000,0 тыс. руб.; 2020 год — 28 000,0 тыс. руб. Объем внебюджетных средств (средства теплоснабжающего предприятия) на финансирование Подпрограммы — 29 412,919 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год — 29 412,919 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - снизить уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа на 10%; - капитально отремонтировать, реконструировать теплотрассы, находящиеся в муниципальной собственности за весь период действия Подпрограммы протяженностью 2997,0 м.; - приобрести резервные источники электропитания в количестве 2 шт.; - заменить 52 однотарифных электрических счетчика на двухтарифные электрические счетчики; - заменить перегоревшие лампы и вышедшие из строя элементы, отрегулировать положения светильников, очистить отражатели в количестве 750 ед.; - перетянуть провода линий уличного освещения – 7 000 п.м.; - отремонтировать участки кабелей линий уличного освещения протяженностью 1400 п.м.; - заменить перегоревшие автоматы и электромагнитные пускатели в количестве 370 ед.; - снизить уровень физического износа сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности городского округа с 83 % до 62 %; - объем потребления электрической энергии на уличное освещение в количестве 2000 тыс. кВт час в год; - обслуживать ежегодно сети уличного освещения протяженностью 38,116 км; - заменить светильники типа РКУ на светодиодные светильники в количестве 1085 шт.». |

____________

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

Арсеньевский городской округ расположен в Приморском крае России в предгорьях Сихотэ-Алиня, в долине (правобережье) реки Арсеньевка (приток Уссури), в 160 км к северо-востоку от Владивостока (212 км по автодороге). Население —      53 543 чел. (2014). Площадь города 39,37 км².

Арсеньевский городской округ (далее — городской округ) отнесен к монопрофильному городу: социально-экономическое положение Арсеньева зависит от деятельности градообразующего предприятия ПАО ААК «Прогресс».

Основными видами топливно-энергетических ресурсов (далее–ТЭР), потребляемыми в городском округе, являются: вода, электрическая и тепловая энергия. В муниципальные котельные извне поставляется 100% всего сжигаемого в муниципальном образовании топлива (мазут, уголь). В городском округе используется уголь, поставляемый из месторождения Новошахтинский и Бородинского угольного разреза.

На территории городского округа система теплоснабжения – зависимая, присоединение установок горячего водоснабжения системы теплоснабжения – открытая. Современное состояние объектов отопления и горячего водоснабжения  городского округа характеризуется высокой степенью физического износа основного и вспомогательного оборудования.

Электроснабжение потребителей городского округа осуществляется на напряжении 110 кВ от энергосистемы Приморского края.

Состояние наружного освещения городского округа в настоящее время требует существенного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение сетей и оборудования, значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. При этом состояние наружного освещения, безусловно, имеет важное социальное значение, как в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, охраны общественного порядка, так и в роли эстетической составляющей городской среды.

Система  наружного освещения городского округа насчитывает:

- 701 светильник по центральным улицам;

- 985 опор  по улицам и дорогам городского округа;

- 38,116 км линий наружного освещения.

Отсутствие нормальной освещенности улиц и территорий городского округа отрицательно влияет на условия жизни населения городского округа, способствует ухудшению правопорядка, снижению безопасности дорожного движения. Неудовлетворительная работа наружного освещения создает дополнительные предпосылки для возникновения очагов социальной напряженности.

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием ТЭР на территории городского округа, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Вопросы энергетической эффективности сегодня становятся инструментом повышения экономических показателей организаций, снижения расходов, решения природоохранных проблем. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосбережения, мероприятия Программы должны быть направлены на приоритетное решение задач энергосбережения в социальной и жилищно-коммунальной сферах.

Более подробно характеристика текущего состояния энергосбережения и эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов в Приморском крае рассмотрена в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  городском округе» на 2015-2020 годы Программы.

II. Цели и задачи Программы

Необходимость разработки Программы обусловлена приоритетами развития городского округа, закрепленными Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20 октября 2008 года № 324-КЗ, и генеральным планом развития городского округа, утвержденным решением Думы  городского округа от 28 ноября 2012 года № 20.

Основным приоритетом муниципальной политики городского округа является приведение топливно-энергетического комплекса в финансово устойчивый, экономически эффективный, соответствующий экологическим стандартам, оснащенный передовыми технологиями комплекс — надежный и эффективный элемент инфраструктуры города, обеспечивающий удовлетворение экономически обоснованных потребностей экономики муниципального образования и позволяющий решать задачи социально-экономического развития города.

Исходя из указанных приоритетов долгосрочные и среднесрочные цели Программы сводятся к развитию системы энергоснабжения для гарантированного обеспечения энергоресурсами экономики и населения города и повышению эффективности использования ТЭР на территории  городского округа.

Целями Программы являются:

- повышение эффективности производства, передачи тепловой энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий;

- создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа;

- снижение  затрат  муниципальных  учреждений городского округа на  оплату  потребляемых энергоресурсов, по удельным показателям;

- обеспечение бесперебойного освещения  улиц городского округа;

- обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и реализации следующих задач:

- капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных  объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения   энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования;

- повышение уровня освещенности улиц  городского округа;

- капитальный ремонт, реконструкция и модернизация системы электроснабжения уличного освещения городского округа.

Решение указанных задач обуславливают выделение двух отдельных подпрограмм и отдельного мероприятия  в рамках Программы:

- подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе»;

- подпрограмма «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа»;

- отдельное мероприятие «Освещение улиц городского округа согласно световому календарю».

III. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые индикаторы и показатели Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении № 3 к Программе.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

- протяженность капитально отремонтированных, реконструированных теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности, м.;

- количество приобретенных резервных источников электропитания, шт.;

- количество замененных однотарифных электрических счетчиков на двухтарифные электрические счетчики, ед.;

- уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, %;

- протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения, км;

- протяженность замененных проводов линий уличного освещения, п.м.;

- протяженность отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения, п.м.;

- количество отремонтированных (замененных) осветительных и установленных приборов уличного освещения, ед.;

- количество замененных автоматов и электромагнитных пускателей, ед.;

- снижение уровня физического износа сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности городского округа, %;

- объем потребления электрической энергии на уличное освещение,               тыс. кВт час в год;

- протяженность ежегодно обслуживаемых сетей уличного освещения, км;

- количество замененных светильников типа РКУ на светодиодные светильники, шт.

Реализация мероприятий Программы позволит к 2020 году достичь следующих показателей энергетической эффективности:

- снизить уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа на 10%;

- капитально отремонтировать, реконструировать теплотрассы, находящиеся в муниципальной собственности за весь период действия Подпрограммы протяженностью 2997,0 м.;

- приобрести резервные источники электропитания в количестве 2 шт.;

- заменить 52 однотарифных электрических счетчика на двухтарифные электрические счетчики;

- заменить перегоревшие лампы и вышедшие из строя элементы, отрегулировать положения светильников, очистить отражатели в количестве 750 ед.;

- перетянуть провода линий уличного освещения — 7 000 п.м.;

- отремонтировать участки кабелей линий уличного освещения протяженностью 1400 п.м.;

- заменить перегоревшие автоматы и электромагнитные пускатели в количестве 370 ед.;

-  снизить уровень физического износа сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности городского округа с 83 % до 62 %;

- объем потребления электрической энергии на уличное освещение в количестве 2000 тыс. кВт час в год;

- обслуживать протяженность ежегодно сети уличного освещения протяженностью 38,116 км;

- заменить светильники типа РКУ на светодиодные светильники в количестве 1085 шт.

IV. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Каждая подпрограмма направлена на решение одной или нескольких задач Программы. Решение задач Программы обеспечивает достижение поставленных целей Программы.

Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2015-2020 годы направлена на решение следующих задач:

- капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных  объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения  энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования.

Реализация подпрограммы «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы направлена на решение следующих задач:

- повышение уровня освещенности улиц  городского округа;

- капитальный ремонт, реконструкция и модернизация системы электроснабжения уличного освещения городского округа на период 2015-2020 годы.

Реализация отдельного мероприятия «Освещение улиц городского округа согласно световому календарю» на 2015-2020 годы направлена на освещение городских улиц.

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Программы подпрограмм и отдельных мероприятий (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей Программы) представлены в приложении № 4 к Программе.

V. Сроки и этапы реализации Программы

Программа  реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах.

При реализации планируется выполнять работы по:

- реконструкции тепловых сетей и трубопроводов головного участка тепловых сетей;

- техническому обслуживанию и ремонту оборудования и электросетей уличного освещения;

- освещению городских улиц.

VI. Механизм реализации Программы и

контроль за ходом её исполнения

Механизм осуществления мероприятий Программы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы.

Ответственным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа. Соисполнителем Программы является финансовое управление администрации городского округа.

Мероприятия реализуются в соответствии с контрактами (договорами),  заключенными на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджетов всех уровней.

Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно – коммунального хозяйства, градостроительства, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ответственный исполнитель ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики и инвестиций  администрации городского округа информацию о расходовании бюджетных средств на реализацию Программы с пояснительной запиской. Кроме того, ежегодно, до          01 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики и инвестиций городского округа доклад о ходе реализации  и оценки эффективности Программы и ежегодно, до 20 августа, предложения об изменении, начиная с очередного финансового года, объема бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении её реализации в случае необходимости.

VII. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет

426 711,06679 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2015 год — 40 182,14679 тыс. руб.;

2016 год — 59 000,0 тыс. руб.;

2017 год — 90 412,919 тыс. руб.;

2018 год — 66 116,001 тыс. руб.;

2019 год — 95 000,0 тыс. руб.;

2020 год — 76 000,0 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Подпрограммы — 21 632,25579 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 21 632,25579 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 234 492,801 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год — 40 000,0 тыс. руб.;

2017 год — 40 000,0 тыс. руб.;

2018 год — 42 492,801 тыс. руб.;

2019 год — 64 000,0 тыс. руб.;

2020 год — 48 000,0 тыс. руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы — 141 173,091 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год — 18 549,891 тыс. руб.;

2016 год — 19 000,0 тыс. руб.;

2017 год — 21 000,0 тыс. руб.;

2018 год — 23 623,20 тыс. руб.;

2019 год — 31 000,0 тыс. руб.;

2020 год — 28 000,0 тыс. руб.

Объем внебюджетных средств (средства теплоснабжающего предприятия) на финансирование Подпрограммы — 29 412,919 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год — 29 412,919 тыс. руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий  Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа и с учетом мероприятий государственных программ.

Ресурсное  обеспечение мероприятий  Программы приведено в Приложении    № 4 к Программе.

_______________________

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы |
| --- | --- |

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе»

Паспорт подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы Соисполнители Подпрограммы | - управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее — городского округа) - финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Подпрограммы | - основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа»; - приобретение резервного источника электропитания на муниципальные котельные; - приобретение резервного источника электропитания на муниципальные объекты водоснабжения; - замена однотарифных электрических счетчиков на двухтарифные электрические счетчики; - разработка Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры (второй этап – оплата за выполненные работы); - реконструкция муниципальных котельных. |
| Цели Подпрограммы | - создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа; - снижение затрат муниципальных учреждений городского округа на оплату потребляемых энергоресурсов, по удельным показателям; - повышение эффективности производства, передачи тепловой энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий. |
| Задачи Подпрограммы- | - капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - протяженность капитально отремонтированных, реконструированных теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности, м.; - количество приобретенных резервных источников электропитания, шт.; - количество замененных однотарифных электрических счетчиков на двухтарифные электрические счетчики, ед.; - уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, %. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2015-2020 годы |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 324 539,22 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2015 год — 2 010,3 тыс. руб.; 2016 год — 50 000,0 тыс. руб.; 2017 год — 79 412,919 тыс. руб.; 2018 год — 53 116,001 тыс. руб.; 2019 год — 80 000,0 тыс. руб.; 2020 год — 60 000,0 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Подпрограммы — 234 492,801 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год — 40 000,0 тыс. руб.; 2017 год — 40 000,0 тыс. руб.; 2018 год — 42 492,801 тыс. руб.; 2019 год — 64 000,0 тыс. руб.; 2020 год — 48 000,0 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы — 60 633,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год — 2 010,3 тыс. руб.; 2016 год — 10 000,0 тыс. руб.; 2017 год — 10 000,0 тыс. руб.; 2018 год — 10 623,20 тыс. руб.; 2019 год — 16 000,0 тыс. руб.; 2020 год — 12 000,0 тыс. руб. Объем внебюджетных средств (средства теплоснабжающего предприятия) на финансирование Подпрограммы — 29 412,919 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 29 412,919 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих показателей энергетической эффективности: - снизить уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа на 10%; - капитально отремонтировать, реконструировать теплотрассы, находящиеся в муниципальной собственности за весь период действия Подпрограммы протяженностью 2997,0 м.; - приобрести резервные источники электропитания в количестве 2 шт.; - заменить 52 однотарифных электрических счетчика на двухтарифные электрические счетчики. |

_______________

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

Подпрограмма разработана в рамках постановления Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие  газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы.

В Подпрограмме используются следующие основные понятия:

1) энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (тепловая, электрическая, или другой вид энергии);

2) энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на сокращение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

3) энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

4) энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

Рост цен на топливо, возрастающие затраты на обслуживание изношенного оборудования приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению тарифов на энергоресурсы. Данные проблемы обуславливают объективную необходимость:

- экономии топливно-энергетических ресурсов (далее — ТЭР) на предприятиях, вырабатывающих и транспортирующих энергоресурсы;

- получения достоверной информации о реальном потреблении энергетических  ресурсов муниципальными учреждениями, населением, предприятиями коммунальной инфраструктуры для последующего внедрения энергосберегающих технологий и модернизации оборудования на предприятиях коммунальной инфраструктуры, в муниципальных учреждениях, и жилищном фонде;

- актуальности проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.

Около 80 % основных фондов муниципального теплоэнергетического хозяйства полностью отслужили нормативные сроки и по причине их изношенности находятся в пред аварийном состоянии, что сопряжено с высокой степенью риска выхода из строя оборудования в осенне-зимний период. Следствием высокой степени физического износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия, увеличение аварийных ситуаций и инцидентов. Планово-предупредительный ремонт систем коммунальной инфраструктуры практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и повышенным потерям тепловой энергии в процессе производства и транспортировки энергоресурсов до потребителей.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста городского округа. Повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет применения программно-целевого метода, поскольку:

- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности потребителей и ресурсоснабжающих организаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач Подпрограммы.

Применение программно-целевого метода обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части Подпрограммы с созданием и использованием финансовых механизмов ее реализации, а также контроль за конечными результатами выполнения Подпрограммы.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры городского округа и ее развития на новой технологической базе.

Подпрограмма предусматривает следующие варианты решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности как со стороны потребителей энергетических ресурсов, так и со стороны ресурсоснабжающих организаций:

- осуществление муниципальными учреждениями, предприятиями коммунальной инфраструктуры, управляющими организациями и товариществами собственников жилья информационного обеспечения энергосбережения. Цель пропаганды энергосбережения — вовлечение в процесс энергосбережения жителей городского округа путем привлечения внимания к этой проблеме, формирование общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения. Проведение программных мероприятий в области пропаганды энергосбережения не требует финансовых затрат. Данные мероприятия проводятся в формах:

- распространения информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, об особенностях их выбора и эксплуатации;

- вовлечения в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения городского округа, общественных организаций, управляющих организаций и товариществ собственников жилья;

- разработки и проведения мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространения социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- активного формирования общественного порицания энергорасточительства и повышения престижа экономного расходования энергоресурсов;

- повышения уровня комфортности проживания населения в жилых домах городского округа, эффективности предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества;

- снижения уровня физического износа объектов теплоснабжения посредством реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа.

В процессе реализации мероприятий Подпрограммы предусматриваются мониторинг и регулярный анализ их выполнения.

II. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

- создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа;

- снижение затрат муниципальных  учреждений городского округа на оплату  потребляемых энергоресурсов, по удельным показателям;

- повышение эффективности производства, передачи тепловой энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Для достижения поставленных целей Подпрограммы необходимо решить следующую задачу:

- капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных  объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения   энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования.

III. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении № 3 к Программе.

К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:

- протяженность капитально отремонтированных, реконструированных теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности, м.;

- количество приобретенных резервных источников электропитания, шт.;

- количество замененных однотарифных электрических счетчиков на двухтарифные электрические счетчики, ед.;

- уровень физического износа объектов тепло-снабжения, находящихся в муниципальной собственности, %.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих показателей энергетической эффективности:

- снизить уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа на 10%;

- капитально отремонтировать, реконструировать теплотрассы, находящиеся     в муниципальной собственности за весь период действия Подпрограммы      протяженностью 2997,0 м.;

- приобрести резервные источники электропитания в количестве 2 шт.;

- заменить 52 однотарифных электрических счетчика на двухтарифные электрические счетчики.

IV. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом финансирования, исполнителей и сроков реализации представлен в Приложении № 4 к Программе.

Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

В рамках Подпрограммы планируется осуществить мероприятия по  реконструкции объектов коммунального комплекса путем предоставления субсидий из Федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджета городского округа и внебюджетных средств. Вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа при проведении ремонта осуществляется в порядке согласно приложения № 5.

V. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Подпрограммы – 2015 – 2020 годы. Реализация мероприятий осуществляется в один этап, в том числе:

1) Реконструкция тепловых сетей:

- от котельной до тепловой камеры центральная — 7;

- от тепловой камеры центральная — 8 до тепловой камеры комсомольского квартала — 17 по ул. Жуковского;

- от тепловой камеры центральная — 22 до тепловой камеры центральная — 5 по ул. Жуковского;

- от тепловой камеры центральная — 20 до тепловой камеры центральная — 22  по ул. Жуковского;

- от тепловой камеры комсомольского квартала — 5 по ул. Островского, до тепловой камеры комсомольского квартала — 9 по ул. Островского, школа № 7;

- от тепловой камеры комсомольского квартала — 3 до тепловой камеры комсомольского квартала — 6  по ул. Жуковского;

2) Реконструкция муниципальных котельных:

- реконструкция мазутной котельной ул. Смирнова, 5;

- реконструкция существующих котлов КЕ — 25–14С с топками Т43М с заменой существующих топочных устройств.

VI. Механизм реализации Подпрограммы и

контроль за ходом её исполнения

Механизм осуществления мероприятий Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа. Соисполнителем Программы является финансовое управление администрации городского округа.

Мероприятия реализуются в соответствии с контрактами (договорами),  заключенными на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ   «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджета Приморского края  и бюджета городского округа.

Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Подпрограммы ответственный исполнитель ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики и инвестиций администрации городского округа  информацию о расходовании бюджетных средств на реализацию Подпрограммы с пояснительной запиской. Кроме того, ежегодно, до     1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики и инвестиций администрации городского округа доклад о ходе реализации и оценки эффективности Подпрограммы и ежегодно, до 20 августа, предложения об изменении, начиная с очередного финансового года, объема бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы или о досрочном прекращении её реализации в случае необходимости.

VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет

324 539,22 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2015 год — 2 010,3 тыс. руб.;

2016 год — 50 000,0 тыс. руб.;

2017 год — 79 412,919 тыс. руб.;

2018 год — 53 116,001 тыс. руб.;

2019 год — 80 000,0 тыс. руб.;

2020 год — 60 000,0 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Подпрограммы — 234 492,801  тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год — 40 000,0 тыс. руб.;

2017 год — 40 000,0 тыс. руб.;

2018 год — 42 492,801 тыс. руб.;

2019 год — 64 000,0 тыс. руб.;

2020 год — 48 000,0 тыс. руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование                 Подпрограммы — 60 633,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год — 2 010,3 тыс. руб.;

2016 год — 10 000,0 тыс. руб.;

2017 год — 10 000,0 тыс. руб.;

2018 год — 10 623,20 тыс. руб.;

2019 год — 16 000,0 тыс. руб.;

2020 год — 12 000,0 тыс. руб.

Объем внебюджетных средств (средства теплоснабжающего предприятия) на финансирование Подпрограммы — 29 412,919 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год — 29 412,919 тыс. руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий  Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа и государственных программ.

Ресурсное обеспечение мероприятий  Подпрограммы приведено в             Приложении № 4 к Программе.

Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета городского округа на мероприятия Подпрограммы приведены в Приложении № 5 к Программе.

________________

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы |
| --- | --- |

Подпрограмма «Обслуживание уличного освещения

Арсеньевского городского округа»

Паспорт подпрограммы

| Название Подпрограммы | Подпрограмма «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы Соисполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее — городского округа) Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Подпрограммы | - основное мероприятие «Повышение уровня освещенности улиц городского округа»; - монтаж ВЛ-0,4 кВ для подключения автобусных остановок по ул. Новикова; - капитальный ремонт систем уличного освещения. |
| Цели Подпрограммы | - обеспечение бесперебойного освещения улиц городского округа; - обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток. |
| Задачи Подпрограммы | - повышение уровня освещенности улиц городского округа; - капитальный ремонт, реконструкция и модернизация системы электроснабжения уличного освещения городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения, км; - протяженность замененных проводов линий уличного освещения, п.м.; - протяженность отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения, п.м.; - количество отремонтированных (замененных) осветительных и установленных приборов уличного освещения, ед.; - количество замененных автоматов и электромагнитных пускателей, ед.; - снижение уровня физического износа сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности городского округа, %; - количество замененных светильников типа РКУ на светодиодные светильники, шт. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в 2015-2020 годах |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 56 171,84679 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2015 год — 31 171,84679 тыс. руб.; 2016 год — 3 000,0 тыс. руб.; 2017 год — 4 000,0 тыс. руб.; 2018 год — 5 000,0 тыс. руб.; 2019 год — 6 000,0 тыс. руб.; 2020 год — 7 000,0 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Подпрограммы — 21 632,25579 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год — 21 632,25579 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы — 34 539,591 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год — 9 539,591 тыс. руб.; 2016 год — 3 000,0 тыс. руб.; 2017 год — 4 000,0 тыс. руб.; 2018 год — 5 000, 0 тыс. руб.; 2019 год — 6 000,0 тыс. руб.; 2020 год — 7 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2020 году следующих показателей социально-экономической эффективности: - заменить перегоревшие лампы и вышедшие из строя элементы, отрегулировать положения светильников, очистить отражатели в количестве 750 ед.; - перетянуть провода линий уличного освещения — 7 000 п.м.; - отремонтировать участки кабелей линий уличного освещения протяженностью 1400 п.м.; - заменить перегоревшие автоматы и электромагнитные пускатели в количестве 370 ед.; - снизить уровень физического износа сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности городского округа с 83 % до 62 %; - обслуживать ежегодно сети уличного освещения протяженностью 38,116 км; - заменить светильники типа РКУ на светодиодные светильники в количестве 1085 шт. |

____________

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

Подпрограмма разработана во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».

Подпрограмма определяет основные направления технического обслуживания наружного освещения городского округа. Реализация основных мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить устойчивую работу оборудования наружного освещения, его энергоэкономичность, создать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, повысить безопасность жизнедеятельности населения городского округа.

Для создания условий безопасности требуется освещение дорог и тротуаров, ведущих от учебных заведений всех уровней, центров организации культурного досуга населения как муниципальных, так и других форм собственности, медицинских учреждений, парков и скверов к жилым микрорайонам.

В настоящее время уровень освещенности более 30% протяженности улиц и дорог ниже норм, предусмотренных СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Такое положение обусловлено тем, что в наружном освещении городского округа продолжают работать светильники, нормативный срок службы которых превышен, а их оптические системы не отвечают современным требованиям.

II. Цели и задачи Подпрограммы

Основные цели Подпрограммы:

- обеспечение бесперебойного освещения улиц на территории городского округа;

- обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток.

Достижение поставленных целей предполагается решением основных задач:

- повышение уровня освещенности улиц  городского округа;

- капитальный ремонт, реконструкция и модернизация системы электроснабжения уличного освещения городского округа на период с 2015 по 2020 годы.

III. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К индикаторам Подпрограммы отнесены:

- протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения, км;

- протяженность замененных проводов линий уличного освещения, п.м.;

- протяженность отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения, п.м.;

- количество отремонтированных (замененных) осветительных и установленных приборов уличного освещения, ед.;

- количество замененных автоматов и электромагнитных пускателей, ед.;

- снижение уровня физического износа сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности городского округа, %;

- количество замененных светильников типа РКУ на светодиодные светильники, шт.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2020 году следующих показателей социально-экономической эффективности:

- заменить перегоревшие лампы и вышедшие из строя элементы, отрегулировать положения светильников, очистить отражатели в количестве 750 ед.;

- перетянуть провода линий уличного освещения — 7 000 п.м.;

- отремонтировать участки кабелей линий уличного освещения протяженностью 1400 п.м.;

- заменить перегоревшие автоматы и электромагнитные пускатели в количестве 370 ед.;

- снизить уровень физического износа сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности городского округа с 83 % до 62 %;

- обслуживать протяженность ежегодно сети уличного освещения протяженностью 38,116 км;

-  заменить светильники типа РКУ на светодиодные светильники в количестве 1085 шт.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы приведены в Приложении № 3 к Программе.

IV. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении № 4 к Программе.

Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

В рамках Подпрограммы планируется осуществить следующие мероприятия:

- капитальный ремонт систем уличного освещения;

- замена перегоревших ламп и вышедших из строя элементов;

- регулировка положения светильников, очистка отражателей;

- перетяжка проводов линий уличного освещения и ремонт поврежденных участков кабелей линий;

- замена перегоревших автоматов и электромагнитных пускателей;

- ежедневный объезд территорий городского округа для выявления неисправностей и недостатков сетей уличного освещения.

V. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы – 2015 – 2020 годы. Реализация осуществляется в один этап, планируется выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и электросетей уличного освещения, а также капитальный ремонт систем уличного освещения.

VI. Механизм реализации Подпрограммы и

контроль за ходом её исполнения

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа, соисполнителем — финансовое управление администрации городского округа.

Мероприятия реализуются в соответствии с контрактом (договором),  заключенным на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ    «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств Федерального бюджета и бюджета городского округа.

В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет

56 171,84679 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2015 год — 31 171,84679 тыс. руб.;

2016 год — 3 000,0 тыс. руб.;

2017 год — 4 000,0 тыс. руб.;

2018 год — 5 000,0 тыс. руб.;

2019 год — 6 000,0 тыс. руб.;

2020 год — 7 000,0 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из  федерального бюджета на финансирование Подпрограммы — 21 632,25579 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год — 21 632,25579 тыс. руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы – 34 539,591 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год — 9 539,591 тыс. руб.;

2016 год — 3 000,0 тыс. руб.;

2017 год — 4 000,0 тыс. руб.;

2018 год — 5 000, 0 тыс. руб.;

2019 год — 6 000,0 тыс. руб.;

2020 год — 7 000,0 тыс. руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий  Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа и с учетом мероприятий государственных программ.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы приведено в Приложении № 3 к Программе.

_______________________

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы |
| --- | --- |

Сведения о показателях (индикаторах)

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. изм. |  | Значение целевого индикатора, показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность капитально отремонтированных, реконструированных, модернизированных теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности (нарастающим итогом) | м |  | 0 | 392,0 | 1645 |  | 2997 | 2997 | 2997 |
| 2. | Уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | % |  | 83 | 81 | 79 |  | 77 | 75 | 73 |
| 3. | Количество замененных электрических счетчиков (нарастающим итогом) | ед. |  | 52 | 52 | 52 |  | 52 | 52 | 52 |
| 4. | Количество приобретенных резервных источников электропитания (нарастающим итогом) | шт. |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| Подпрограмма «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Протяженность ежегодно обслуживаемых сетей уличного освещения | км |  | 38,116 | 38,116 |  | 38,116 | 38,116 | 38,116 | 38,116 |
| 6. | Замена перегоревших ламп (нарастающим итогом) | ед. |  | 150 | 250 |  | 300 | 450 | 600 | 750 |
| 7. | Протяженность замененных проводов линий уличного освещения | п.м. |  | 4 000 | 6 200 |  | 6 400 | 6 600 | 6 800 | 7 000 |
| 8. | Протяженность отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения | п.м. |  | 400 | 600 |  | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 9. | Количество замененных: - автоматов; -электромагнитных пускателей | ед. ед. |  | 20 130 | 30 195 |  | 40 215 | 50 235 | 60 270 | 70 300 |
| 10. | Уровень физического износа сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности городского округа | % |  | 83 | 77 |  | 73 | 69 | 65 | 62 |
| 11. | Замена светильников типа РКУ на светодиодные светильники (нарастающим итогом) | шт. |  | 1085 | 1085 |  | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
| Отдельное мероприятие «Освещение улиц Арсеньевского городского округа согласно световому календарю» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Объем ежегодно потребляемой электрической энергии на уличное освещение. |  | тыс. кВт час | 2 000,0 | 2 000,0 |  | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |

_________________

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Энергоэффективность и развитие энергетики

Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2020 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | Сумма средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель | Срок реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение резервного источника электропитания на муниципальные котельные, в том числе: | 570,0 | 570,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление жизнеобеспечения, Финансовое управление | 2015 г. |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 570,0 | 570,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение резервного источника электропитания на муниципальные объекты водоснабжения, в том числе: | 609,308 | 609,308 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление жизнеобеспечения, Финансовое управление | 2015 г. |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 609,308 | 609,308 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена однотарифных электрических счетчиков на двухтарифные электри-ческие счетчики, в том числе: | 340,992 | 340,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление жизнеобеспечения, Финансовое управление | 2015 г. |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 340,992 | 340,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка Прог-раммы комплексного развития системы коммунальной инфра-структуры (второй этап – оплата за выполнен-ные работы), в том числе: | 490,0 | 490,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление жизнеобеспечения, Финансовое управление | 2015 г. |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 490,0 | 490,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа»: Капитальный ремонт трубопровода головного участка от котельной до ТКЦ 7, в том числе: | 50 000,0 | 0 | 50 000,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление жизнеобеспечения, Финансовое управление | 2016 г. |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета Приморского края | 40 000,0 | 0 | 40 000,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 630 мм и Ø 530, протяженностью 1253 м от ТКЦ-8 до ТКЦ-17 по ул. Жуковского, в том числе: | 79 412,919 | 0 | 0 | 79 412,919 | 0 | 0 |  | 0 | Управление жизнеобеспечения, Финансовое управление | 2017 г. |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета Приморского края | 40 000,0 | 0 | 0 | 40 000,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 10 000,0 | 0 | 0 | 10 000,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства (средства теплоснаб-жающего предприятия) | 29 412,919 | 0 | 0 | 29 412,919 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 530 мм протяженностью 285 м от ТКЦ-22 до ТКЦ-5 по ул. Жуковского, в том числе: | 12 383,836 | 0 | 0 | 0 | 12 383,836 | 0 |  | 0 | Управление жизнеобеспечения, Финансовое управление | 2018 г. |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета Приморского края | 9 907,069 | 0 | 0 | 0 | 9 907,069 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 2 476,767 | 0 | 0 | 0 | 2 476,767 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Капитальный ремонт магистрального участка тепловой сети Ø 530 мм протяженностью 450 м от ТКЦ – 20 до ТКЦ – 22 по ул. Жуковского, (по парку «Восток») в том числе: | 24 031,347 | 0 | 0 | 0 | 24 031,347 | 0 |  | 0 | Управление жизнеобеспечения, Финансовое управление | 2018 г. |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета Приморского края | 19 225,078 | 0 | 0 | 0 | 19 225,078 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 4 806,269 | 0 | 0 | 0 | 4 806,269 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 325 мм, протяженностью 470 м от ТКК – 5 по ул. Островского, 6, до ТКК – 9 по ул. Островского, школа 7, в том числе: | 9 154,713 | 0 | 0 | 0 | 9 154,713 | 0 |  | 0 | Управление жизнеобеспечения, Финансовое управление | 2018 г. |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета Приморского края | 7 323,770 | 0 | 0 | 0 | 7 323,770 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 1 830,943 | 0 | 0 | 0 | 1 830,943 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 530 мм, протяженностью 147 м от ТКК – 3 до ТКК – 6 по ул. Жуковского (район рынка), в том числе: | 7 546,105 | 0 | 0 | 0 | 7 546,105 | 0 |  | 0 | Управление жизнеобеспечения, Финансовое управление | 2018 г. |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета Приморского края | 6 036,884 | 0 | 0 | 0 | 6 036,884 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 1 509,221 | 0 | 0 | 0 | 1 509,221 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Реконструкция мазутной котельной ул. Смирнова, 5 | 80 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000,0 |  | 0 | Управление жизнеобеспечения, Финансовое управление | 2019 г. |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета Приморского края | 64 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 000,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 16 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Реконструкция существующих котлов КЕ-25 – 14С с топками Т43М с заменой существующих | 60 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 000,0 | Управление жизнеобеспечения, Финансовое управление | 2020 г. |  |  |  |  |
|  | топочных устройств на топочные устройства КС-НТВ ул. Таежная 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета Приморского края | 48 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 12 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме |  | 324 539,22 | 2 010,3 | 50 000,0 | 79 412,919 | 53 116,001 | 80 000,0 |  | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета Приморского края | 234 492,801 | 0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 42 492,801 | 64 000,0 |  | 48 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 60 633,5 | 2 010,3 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 623,20 | 16 000,0 |  | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства (средства теплоснаб-жающего предприятия) | 29 412,919 | 0 | 0 | 29 412,919 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие «Повышение уровня освещенности улиц городского»: Ремонт сетей уличного освещения, кабелей, автоматов, электромаг-нитных пускателей, замена осветительных приборов | 28 900,0 | 3 900,0 | 3 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 7 000,0 |  | Управление жизнеобеспечения, Финансовое управление | 2015-2020 г.г. |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 28 900,0 | 3 900,0 | 3 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 7 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Монтаж ВЛ-0,4 кВ для подключения автобу-сных остановок по ул. Новикова | 130,211 | 130,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление жизнеобеспечения, Финансовое управление | 2015 г. |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 130,211 | 130,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Проведение экспертизы сметной документации на капитальный ремонт систем уличного освещения, в том числе: | 10,060 | 10,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление жизнеобеспечения, Финансовое управление | 2015 г. |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 10,060 | 10,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Капитальный ремонт систем уличного освещения, в том числе: | 27040,31974 | 27040,31974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление жизнеобеспечения, Финансовое управление | 2015 г. |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | 21632,25579 | 21632,25579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 5408,06395 | 5408,06395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме |  | 56171,84679 | 31171,84679 | 3000,0 | 4000,0 | 5000,0 | 6000,0 | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | 21632,25579 | 21632,25579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 34539,591 | 9539,591 | 3000,0 | 4000,0 | 5000,0 | 6000,0 | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Уличное освещение Арсеньевского городского округа согласно световому календарю» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие «Освещение улиц городского округа согласно световому календарю» | 46000,0 | 7000,0 | 6000,0 | 7000,0 | 8000,0 | 9000,0 | 9000,0 |  | Управление жизнеобеспечения, Финансовое управление | 2015-2020 г.г. |  |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 46000,0 | 7000,0 | 6000,0 | 7000,0 | 8000,0 | 9000,0 | 9000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 426711,06679 | 40182,14679 | 59000,0 | 90412,919 | 66116,001 | 95000,0 | 76000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  | 21632,25579 | 21632,25579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| из средств бюджета Приморского края |  | 234492,801 | 0 | 40000,0 | 40000,0 | 42492,801 | 64000,0 | 48000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| из средств бюджета городского округа |  | 141173,091 | 18549,891 | 19000,0 | 21000,0 | 23623,20 | 31000,0 | 28000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства (за счет средств теплоснабжающего предприятия)29412,919 |  | 0 | 0 | 0 | 29412,919 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Энергоэффективность и развитие

энергетики Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2017 годы

ПОРЯДОК

предоставления и расходования субсидий

из бюджета Арсеньевского городского округа на мероприятия программы «Энергоэффективность и развитие электроэнергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы

1. Настоящий порядок определяет цель, условия и порядок предоставления и расходования субсидий, выделенных из городского бюджета, в том числе за счет субсидий из  бюджета Приморского края, муниципальным учреждениям, ресурсоснабжающим организациям и организациям, выполняющим работы на основании заключенных контрактов по результатам проведенных торгов (далее – организация) на мероприятия по энергосбережению и капитальному ремонту, модернизации, реконструкции объектов капитального строительства коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности городского округа (далее – Субсидии) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Субсидии на реализацию мероприятий предоставляются финансовым управлением администрации городского округа в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Арсеньевского городского округа (далее – городского округа), кассовым планом исполнения бюджета городского округа  в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели.

3. Для получения субсидии в очередном финансовом году бюджетные учреждения и ресурсоснабжающие организации (далее - организации) в срок до        30 апреля текущего финансового года предоставляют единовременно в управление жизнеобеспечения администрации городского округа следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидий;

- копию муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- ремонтную программу ресурсоснабжающего предприятия, муниципального учреждения на очередной финансовый год, предусматривающую средства на реализацию мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- пояснительную записку о необходимости проведения работ по модернизации, капитальному ремонту и реконструкции систем коммунальной инфраструктуре;

- акт обследования капитального строительства коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности;

- проектно-сметную документацию и положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации и (или) сметную документацию, прошедшую ценовую экспертизу (для предоставления субсидии в части возмещения затрат на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов);

- технико-экономическое обоснование мероприятий с указанием планируемого значения целевого показателя результативности предоставления субсидии.

4. В целях эффективного использования средств бюджета городского округа администрация городского округа вправе уменьшить размер субсидии  организациям, в случае проведения торгов со снижением стоимости заключенного контракта по отношению к начальной цене размещенного заказа либо внесения изменений в проектно-сметную документацию, снижающих сметную стоимость, путем внесения изменений в нормативный правовой акт городского округа «О бюджете Арсеньевского городского округа».

5. Предоставление субсидии осуществляется финансовым управлением администрации городского округа на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с организацией.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается в течение 10 дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии организации и должно предусматривать:

а) объем и целевое назначение субсидии;

б) права и обязанности сторон соглашения;

в) обязательство организации представлять отчетность;

г) согласие организации на осуществление финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;

д) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

6. Для перечисления субсидии, организация предоставляют в срок не позднее 01 ноября текущего финансового года в финансовое управление администрации городского округа следующие документы:

- заявление о перечислении субсидии с указанием реквизитов счета организации, открытого в кредитной организации;

- копии заключенных договоров, с организациями, определенными по результатам открытого аукциона (конкурса).

7. Отчет о целевом использовании субсидии предоставляется организацией в управление жизнеобеспечения администрации городского округа ежемесячно, до        5 числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь - не менее чем за 10 рабочих дня до окончания текущего финансового года) с приложением следующих подтверждающих документов:

- по договорам на выполнение строительно-монтажных работ - справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов приемки выполненных работ по формам государственной статистической отчетности (оригиналы форм КС-2, КС-3, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100);

- по договорам на приобретение и поставку оборудования и (или) материалов - одного экземпляра подписанного акта приема-передачи оборудования и (или) материалов и копии счетов (счетов-фактур) за поставленное (приобретенное) оборудование и (или) материалы.

8. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий, достоверность представляемых в управление жизнеобеспечения администрации городского округа отчетов и документов возлагается на руководителя организации.

9. Контроль за условиями предоставления субсидий, адресность и целевой характер использования субсидий возлагается на управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

10. Администрация городского округа  осуществляет проверку соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.

11. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии (далее — нарушение), организации обязаны осуществить возврат субсидии в бюджет городского округа.

Требование о возврате субсидии (далее — требование) направляется организации администрацией городского округа в пятидневный срок со дня установления нарушения.

Возврат субсидии производится организацией в течение пяти рабочих дней со дня получения требования администрации городского округа по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанных в требованиях.

______________