АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 30 апреля 2013 г. | г.Арсеньев | № | 363-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от  05 марта  2012 года  № 180-па

«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие   электроэнергетики на территории

Арсеньевского городского округа на 2012-2014 годы»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  постановления администрации Арсеньевского городского округа        от 31 марта 2011 года № 185 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и  оценки  эффективности  реализации  муниципальных долгосрочных целевых программ  в  Арсеньевском  городском  округе»,  мероприятий  муниципальной целевой программы «Развитие электроэнергетики на территории Арсеньевского городского округа  на   2012-2014  годы»,  руководствуясь статьёй  51  Устава  Арсеньевского  городского  округа,  администрация  Арсеньевского  городского  округа

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести следующие изменения в муниципальную целевую Программу «Развитие   электроэнергетики на территории Арсеньевского городского округа на   2012-2014  годы»,   утвержденную   постановлением   администрации     Арсеньевского  городского округа от 05 марта 2012 года № 180-па (далее – Программа):

1.1. В паспорте муниципальной целевой программы:

-  Раздел «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:

| «Задачи Программы | - Монтаж 5-ти комплектных трансформаторных подстанций наружной установки (далее-КТПн).». |
| --- | --- |

-  Раздел «Объемы и источники финансирования Программ» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования | - Объем финансирования составляет 2,75 млн.руб. за счет средств городского округа, в том числе: Объем финансирования по этапам: I этап - 2012 год - составляет 0,034 млн.руб.; II этап - 2013 год - составляет 1,966 млн.руб.; III этап - 2014 год - составляет 0,75 млн.руб.». |
| --- | --- |

- Раздел «Целевые индикаторы Программы» изложить в следующей  редакции:

| «Целевые индикаторы Программы | - Снижение жалоб населения о некачественном оказании услуги по электроснабжению.». |
| --- | --- |

1.2.  В  разделе  Программы  «Цели  и  задачи  программы»  абзац  три   изложить в следующей редакции:

«Задачей настоящей Программы является:

- Монтаж 5-ти подстанций КТПн (ул.Сосновая,  ул. Целинная,  ул. Цветоч- ная, ул. Молодежная, ул. Афганская).».

1.3.   В  разделе  Программы  «Сроки и  этапы реализации  Программы» абзацы два и три изложить в следующей редакции:

«На  1 этапе планируется провести работы:

- по разработке проекта и монтажу КТПн по ул. Сосновая,  ул. Целинная, ул. Цветочная и ввод их в эксплуатацию.

На 2 этапе планируется провести работы:

- по  разработке  проекта  и  монтажу  КТПн  по  ул.  Молодежная,          ул. Афганская.».

1.4.  В разделе Программы «Система программных мероприятий» абзац два изложить в следующей редакции:

«В рамках программы планируется осуществить следующие мероприятия:

- монтаж 5 – ти подстанций КТПн (ул. Сосновая,  ул. Целинная,               ул.  Цветочная,  ул. Молодежная,   ул. Афганская)  для  обеспечения электро -энергией жилищного фонда малоэтажной застройки городского округа.».

1.5.  Раздел  Программы « Ресурсное обеспечение Программы»  изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования Программы составляет  2,75 млн. руб. из средств бюджета городского округа.

Объемы финансирования мероприятий по годам  Программы приведены в Приложении № 1 к Программе.».

1.6.     Изложить приложение № 1  к Программе в редакции приложения к настоящему постановлению (прилагается).

1.7. Исключить из Программы Приложение № 2.

1.8. Раздел  Программы «Ожидаемые конечные результаты  реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности»  изложить в следующей редакции:

| « | № п/п | Мероприятия | Индикатор | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Проектирование и монтаж 5-ти подстанций КТПн, в том числе: | Наличие проектно- сметной документации | шт. | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Увеличение сущест-вующей мощности | Квт | 1200 | 400 | 400 |
|  |  |  | Обеспечение техниче- ской возможности подключения объек-тов к электрическим сетям | дом | 80 | 25 | 25 |

Ожидаемые результаты от реализации Программы:

-   повышение   надежности   предоставления  и  качества   услуг  по  электроснабжению;

-    повышение   уровня   комфортности   жилого   фонда     малоэтажной

застройки на территории городского округа.».

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования и  размещения  в  информационно-телекоммуникационной сети  Интернет   на 

официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа  В.И. Гавриленко.

Глава  городского округа                                                                        А.А. Дронин

Приложение

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 30 апреля 2013 г.  № 363-па

Перечень мероприятий и объемы финансирования по годам

млн. руб.

| № п/п | Наименование объекта | Всего Средств бюджета городского округа | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Разработка проекта и монтаж 5-ти подстанций КТПн, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | ул. Сосновая, ул. Целинная, ул. Цветочная | 2,0 | 0,034 | 1,966 | - |
| 1.2. | Ул. Молодежная, ул. Афганская. | 0,75 | - | - | 0,75 |
|  | ИТОГО | 2,75 | 0,034 | 1,966 | 0,75 |

_______________________________