АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 25 августа 2023 г. | г.Арсеньев | № | 500-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от 10 мая 2023 года № 250-па

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2023 – 2027 годы

В целях организации мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса на территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципального правового акта Арсеньевского городского округа от 21 февраля 2023 года № 21-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 28 декабря 2022 года № 19-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлений администрации Арсеньевского городского округа от 13 апреля 2023 года № 200-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Арсеньевского городского округа», от 30 августа 2019 года № 635-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ Арсеньевского городского округа», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2023 – 2027 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 10 мая 2023 года № 250-па, изменения, изложив ее в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                                  В.С. Пивень

Приложение

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «25» августа 2023 года № 500-па

Муниципальная программа Арсеньевского городского  округа

«Развитие водохозяйственного комплекса

в Арсеньевском городском округе» на 2023 – 2027 годы

I. Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2023 – 2027 годы

Водоснабжение населения Арсеньевского городского округа производится из следующих водоисточников:

- водохранилище в верховьях р. Дачная;

- инфильтрационный водозабор на р. Арсеньевка, находящийся в настоящее время в резервном состоянии.

Водохранилище на р. Дачная имеет проектную производительность                31,5 тыс.м3/сут. и проектный объем нормального подпорного уровня (НПУ) – 11,25 млн.м3. В настоящее время водохранилище находится в эксплуатации с  недостроенной торцевой стенкой траншейного водосброса, вследствие чего имеет производительность 22 тыс.м3/сут. и проектный объем нормального подпорного уровня (НПУ) – 8 млн.м3.

Инфильтрационный водозабор на р. Арсеньевка 1963 года постройки производительностью 12 тыс.м3/сут. Водоочистная станция 2-ого подъема 1942 года строительства, производительностью 4,8 тыс. м3/сут.

В 1977 году начато строительство водохранилища на р. Дачная и водопроводных очистных сооружений по проекту, разработанному институтом «Приморгражданпроект». В 1993 году строительство очистных сооружений прекращено из-за отсутствия финансирования, в 1995 году водохранилище на                 р. Дачная сдано в эксплуатацию без комплекса очистных сооружений. В 2021 году проведена реконструкция водопроводных очистных сооружений.

Наиболее чистым и безопасным водоисточником в Арсеньевском городском округе является водохранилище на р. Дачная, в котором стабильным является химический состав воды. Вода из водохранилища подается в два резервуара чистой воды объемом 3 000 м3, где она хлорируется и подается в город.

Состав и назначение сооружений:

- каменно-земляная плотина, предназначена для создания водохранилища необходимой емкости;

- водосбросное сооружение, предназначено для пропуска паводковых расходов расчетной обеспеченности;

- донный водоспуск, предназначен для осуществления попусков и опорожнения водохранилища;

- водозаборное сооружение, предназначено для забора воды и подачи ее потребителю.

Водопроводные очистные сооружения 2-ого подъема расположены в г. Арсеньеве по ул. Смирнова, 7. Сооружения введены в эксплуатацию в 1942 году, физически изношены на 100 %.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы  «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2023 – 2027 годы (далее — муниципальная программа) установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Федеральным Законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным Законом Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па;

- Стратегией социально-экономического развития Арсеньевского городского округа на период до 2030 года, утвержденной Решением Думы Арсеньевского городского округа от 25 декабря 2019 года № 410;

- Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Арсеньевского городского округа на период 2015-2028 году,  утвержденной Решением Думы Арсеньевского городского округа от 10 марта 2016 года № 799.

Основным приоритетом муниципальной политики городского округа является:

- проведение мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа и обеспечения бесперебойной подачи потребителям водопроводной воды.

Решение указанных проблем требует реализации комплексной системы мер,  которые целесообразно осуществлять с использованием программно-целевого метода, поскольку эти мероприятия:

- входят в число приоритетов для формирования отдельной программы, а их реализация позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения и качества окружающей среды, гарантировать обеспечение защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечивают энергетическую безопасность города;

- не могут быть проведены в пределах 1 года и требуют значительных объемов бюджетного финансирования;

- носят комплексный характер, при этом их успешная реализация окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее развитие экономики городского округа, повышая эффективность деятельности организаций в отраслях, использующих водные ресурсы.

Настоящая муниципальная программа оказывает влияние на национальную цель развития «Комфортная и безопасная среда для жизни» и ее целевой показатель, установленные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года                № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» путем улучшения качества городской среды в полтора раза.

Целью муниципальной программы является развитие гидро-технического сооружения (далее - ГТС) на территории Арсеньевского городского округа.

Достижение поставленной цели требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и реализации следующей задачи:

- проведение мероприятий для выполнения реконструкции, капитального ремонта объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньева, системы водоснабжения и  их эксплуатации.

Исходя из указанной задачи муниципальной программы мероприятия сгруппированы в основные мероприятия:

- «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию объектов системы водоснабжения (Дачинский гидроузел, участки водопроводных сетей)»;

- «Подготовка документов о соответствии ГТС критериям безопасности».

Проведение мероприятий по разработке и экспертизе проектно-сметной документации на реконструкцию объектов системы водоснабжения (Дачинский гидроузел, участки водопроводных сетей) позволит обеспечить проведение реконструкции траншейного водосброса Дачинского гидроузла г. Арсеньев, головного участка водопроводной сети от водопроводных очистных сооружений до насосной станции «Северная» по ул. Советская, 76 г. Арсеньев.

2. Паспорт муниципальной программы

Паспорт муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Порядок  предоставления субсидий  из бюджета  городского округа муниципальным организациям

Субсидии муниципальным организациям в рамках муниципальной  программы не предоставляются.

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной программы не формируются.

5. Основные параметры потребности

в трудовых ресурсах, необходимых для реализации

муниципальной программы

Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы, в связи с отсутствием разработанной проектно-сметной документации отсутствует.

__________

|  | Приложение к муниципальной программы Арсеньевского городского округа «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2023 – 2027 годы |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Арсеньевского городского  округа

«Развитие водохозяйственного комплекса

в Арсеньевском городском округе» на 2023 – 2027 годы

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Богомолов Евгений Валерьевич, первый заместитель главы администрации |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансовое управление администрации городского округа; Управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа. |
| Период реализации муниципальной программы | 2023-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие ГТС на территории Арсеньевского городского округа |
| Объемы средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников, | общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа: в 2023 году - 2 751,738 тыс. руб.; - прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы, составляет: не привлекаются. |
| Влияние муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации/Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни/ улучшение качества городской среды в полтора раза |

2. Показатели муниципальной программы Арсеньевского городского округа

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2023 – 2027 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Развитие ГТС на территории Арсеньевского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество подготовленного задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию траншейного водосброса Дачинского гидроузла, головного участка водопроводной сети от водопроводных очистных сооружений до насосной станции «Северная» по ул. Советская, 76 г. Арсеньев | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральным Законом Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 2. | Количество разработанных деклараций безопасности ГТС Дачинского гидроузла | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральным Законом Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | Улучшение качества городской среды в полтора раза |

3. Структура муниципальной программы

Арсеньевского городского округа

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском

городском округе» на 2023 – 2027 годы

| N п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента |  | Связь мероприятия с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев» |  |  |  |
|  | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |  | 2023 |  |
| 1.1. | Подготовка задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию траншейного водосброса Дачинского гидроузла, головного участка водопроводной сети от водопроводных очистных сооружений до насосной станции «Северная» по ул. Советская, 76 г. Арсеньев | Наличие утвержденного задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию траншейного водосброса Дачинского гидроузла, головного участка водопроводной сети от водопроводных очистных сооружений до насосной станции «Северная» по ул. Советская, 76 г. Арсеньев |  | Количество подготовленного задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию траншейного водосброса Дачинского гидроузла, головного участка водопроводной сети от водопроводных очистных сооружений до насосной станции «Северная» по ул. Советская, 76 г. Арсеньев |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка документов о соответствии ГТС критериям безопасности» |  |  |  |
|  | Управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа |  | 2023 |  |
| 2.1. | Декларация безопасности ГТС Дачинского гидроузла | Получение декларации безопасности ГТС Дачинского гидроузла |  | Количество разработанных деклараций безопасности ГТС Дачинского гидроузла.Получение декларации безопасности ГТС Дачинского гидроузла |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2023 – 2027 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2023 – 2027 годы | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 2 751,738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 751,738 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | планируемый объем средств бюджета городского округа предусматриваемый на мероприятия муниципальной программы | х | х | х | х | 2 751,738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 751,738 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие: «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию объектов систем водоснабжения (Дачинский гидроузел, участки водопроводных сетей)» | Всего, в том числе: | 986 | х | х | х | 693,738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,738 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | планируемый объем средств бюджета городского округа предусматриваемый на мероприятия муниципальной программы | 986 | х | х | х | 693,738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,738 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Подготовка задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию траншейного водосброса Дачинского гидроузла, головного участка водопроводной сети от водопроводных очистных сооружений до насосной станции «Северная» по ул. Советская, 76 г. Арсеньев | Всего, в том числе: | 986 | х | х | х | 693,738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,738 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | планируемый объем средств бюджета городского округа предусматриваемый на мероприятия муниципальной программы | 986 | 0406 | 0890140108 | 414 | 693,738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,738 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие: «Подготовка документов о соответствии ГТС критериям безопасности» | Всего, в том числе: | 986 | х | х | х | 2 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 058,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | планируемый объем средств бюджета городского округа предусматриваемый на мероприятия муниципальной программы | 986 | х | х | х | 2 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 058,0 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Декларация безопасности ГТС Дачинского гидроузла | Всего, в том числе: | 986 | х | х | х | 2 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 058,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | планируемый объем средств бюджета городского округа предусматриваемый на мероприятия муниципальной программы | 986 | 0406 | 0890321121 | 244 | 2 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 058,0 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

_____________