АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 30 октября 2017 г. | г.Арсеньев | № | 677-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2022 годы

В целях организации мероприятий по благоустройству территорий Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений правительства Российской Федерации от                    30 января 2017 года № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления администрации Приморского края от 31 августа 2017 года № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 годы, постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьями 45, 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2022 годы.

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа В.С. Пивень.

И.о.Главы городского округа                                                                             В.С. Пивень

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Арсеньевского городского округа от «30» октября 2017 года № 677-па

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2022 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2022 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа, Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Программы: | 1. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения»; 2. Основное мероприятие: «Благоустройство городских парков» |
| Цели Программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды; 2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа; 4. Создание условий для отдыха населения городского округа |
| Задачи Программы | 1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа; 2. Благоустройство территорий общего пользования городского округа; 3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.; 2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.; 3. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), ед. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2018 – 2022 годах в 5 этапов: I – 2018 г., II – 2019 г., III – 2020 г., IV – 2021 г., V – 2022 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 157 982 774,41 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2018 год – 48 780 488,81 руб., 2019 год – 27 300 571,40 руб., 2020 год – 27 300 571,40 руб., 2021 год – 27 300 571,40 руб., 2022 год – 27 300 571,40 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 125 749 609,91 руб., в том числе по годам: 2018 год – 38 827 805,71 руб., 2019 год – 21 730 451,05 руб., 2020 год – 21 730 451,05 руб., 2021 год – 21 730 451,05 руб., 2022 год – 21 730 451,05 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 25 755 964,50 руб., в том числе по годам: 2018 год – 7 952 683,10 руб., 2019 год – 4 450 820,35 руб., 2020 год – 4 450 820,35 руб., 2021 год – 4 450 820,35 руб., 2022 год – 4 450 820,35 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы — 6 477 200,00 руб., в том числе по годам: 2018 год – 2 000 000,0 руб., 2019 год – 1 119 300,0 руб., 2020 год – 1 119 300,0 руб., 2021 год – 1 119 300,0 руб., 2022 год – 1 119 300,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Благоустроить 293 дворовых территории многоквартирных жилых домов; 2. Благоустроить 10 общественных территорий городского округа; 3. Благоустроить 2 места массового отдыха населения (городских парков) городского округа. |

_________________________________

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Для решения полномочий в рамках ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка, осуществления мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений и приведение их в надлежащие декоративное состояние на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

За последние годы администрацией городского округа выполнены работы по комплексному благоустройству следующих мест массового отдыха населения: Комсомольская площадь, площадь Славы, площадь ДК «Прогресс».

В настоящее время имеются другие места массового отдыха населения, нуждающиеся в комплексном благоустройстве.

При выполнении работ по комплексному благоустройству необходимо учитывать мнение жителей городского округа, сложившуюся инфраструктуру, а также требования обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексный подход к благоустройству наиболее посещаемых мест городского округа позволит восстановить уже имеющиеся рекреационные зоны.

В условиях сложившейся застройки придомовые территории (дворовые территории) многоквартирных домов не имеют достаточного количества парковочных мест, малых архитектурных форм (урн, лавочек), дворовые проезды находятся в неудовлетворительном состоянии (асфальтовое покрытие либо сильно повреждено: имеются ямы, ухабы, либо вовсе отсутствует), автотранспорт жители нередко паркуют на газонах, на придомовых территориях с зелеными насаждениями и травянистым покровом. Кроме того, степень благоустроенности выражается в скудном освещении или его отсутствии, что напрямую связано с угрозой здоровью граждан (получение травм в ночное (темное) время суток).

Для улучшения условий проживания населения городского округа, разработана программа «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2022 годы (далее – Программа).

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1. Повышение качества и комфорта городской среды;

2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа;

4. Создание условий для отдыха населения городского округа.

Для достижения указанных целей выделены основные задачи:

1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа;

2. Благоустройство территорий общего пользования городского округа;

3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.;

2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.;

3. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), ед.

Реализация Программы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:

1. Благоустроить 293 дворовых территории многоквартирных жилых домов;

2. Благоустроить 10 общественных территорий городского округа;

3. Благоустроить 2 места массового отдыха населения (городских парков) городского округа.

Целевые показатели (индикаторы) Программы по этапам реализации представлены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с учетом объемов и источников финансирования, исполнителей, соисполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.

В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения», в т.ч.

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

1.2 Благоустройство мест массового отдыха населения;

2. Основное мероприятие: «Благоустройство городских парков», в т.ч.:

2.1 Благоустройство территории городских парков.

Перечень дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, территорий городских парков, подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годах приведены в приложении № 6 к Программе.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 3 к Программе);

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 4 к Программе);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение № 5 к Программе);

- перечень дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, территорий городских парков, подлежащих благоустройству в 2018-2020 годах, отражены в приложении № 6 к Программе;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и городских парков, включенных в муниципальную программу на 2018-2020 годы (Приложение № 7 к Программе).

Формирование перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов, осуществляется в соответствии с порядком включения дворовых территорий многоквартирных домов в Программу, утверждаемым администрацией городского округа.

Выполнение работ, предусмотренных приложениями №№ 3, 4 к Программе должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Объемы денежных средств, предусмотренных на благоустройство внутриквартальных территорий многоквартирных жилых домов, подлежат уточнению после прохождения ценовой экспертизы.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2018-2022 годов в 5 этапов:                     I этап – 2018 г., II этап – 2019 г., III этап – 2020 г., IV этап – 2021 г., V этап – 2022 г.

I этап: выполнение работ по благоустройству 59 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, сквера в честь 25-летия г. Арсеньева, центральной аллеи парка «Восток»;

II этап: выполнение работ по благоустройству 59 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, сквера по ул. Калининская, 14 (справа от фасадной стороны здания), Аллеи Депутатов, тротуаров и газонов в парке «Восток»;

III этап: выполнение работ по благоустройству 59 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, сквера по ул. Калининская, 18 (справа от фасадной стороны здания), сквера в районе перекрестка улиц Калининская и Жуковского (нечетная сторона), сквера им. Абиденко тротуаров и газонов в парке «Восток»;

IV этап: выполнение работ по благоустройству 59 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, д/г Радость, сквера им. Манойленко, набережной в парке «Восток»;

V этап: выполнение работ по благоустройству 57 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, Комсомольской площади, пл. Славы, набережной в парке «Восток», парка «Аскольд».

6. Механизм реализации Программы

и контроль за ходом ее исполнения

6.1. Ответственным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

6.2. Реализация Программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств:

- федерального бюджета;

- бюджета Приморского края;

- бюджета Арсеньевского городского округа.

Реализация Программы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в Приложении № 2 к Программе.

6.3. Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

6.4. В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно — коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Программы в управление экономики и инвестиций администрации городского округа в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы планируется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 157 982 774,41 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2018 год – 48 780 488,81 руб.,

2019 год – 27 300 571,40 руб.,

2020 год – 27 300 571,40 руб.,

2021 год – 27 300 571,40 руб.,

2022 год – 27 300 571,40 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 125 749 609,91 руб., в том числе по годам:

2018 год –  38 827 805,71 руб.,

2019 год – 21 730 451,05 руб.,

2020 год – 21 730 451,05 руб.,

2021 год – 21 730 451,05 руб.,

2022 год – 21 730 451,05 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 25 755 964,50 руб., в том числе по годам:

2018 год – 7 952 683,10 руб.,

2019 год – 4 450 820,35 руб.,

2020 год – 4 450 820,35 руб.,

2021 год – 4 450 820,35 руб.,

2022 год – 4 450 820,35 руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы — 6 477 200,00 руб., в том числе по годам:

2018 год – 2 000 000,00 руб.,

2019 год – 1 119 300,00 руб.,

2020 год – 1 119 300,00 руб.,

2021 год – 1 119 300,00 руб.,

2022 год – 1 119 300,00 руб.

Объем финансирования по годам и источники финансирования представлены в Приложении № 2 к Программе.

__________________________

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2022 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Программа «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом) | ед. | 17 | 59 | 118 | 177 | 236 | 293 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | Количество благоустроенных объектов в местах массового отдыха населения (городских парков) (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

2017 год является базовым и не учитывается в итоговом целевом показателе

_______________________

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2022 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2022 годы

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ всего, руб. | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Программа «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, всего | 119 402 444,05 | 23 880 488,81 | 23 880 488,81 | 23 880 488,81 | 23 880 488,81 | 23 880 488,81 | управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2018-2022 |
|  | Федеральный бюджет | 95 040 763,55 | 19 008 152,71 | 19 008 152,71 | 19 008 152,71 | 19 008 152,71 | 19 008 152,71 |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 19 466 180,50 | 3 893 236,10 | 3 893 236,10 | 3 893 236,10 | 3 893 236,10 | 3 893 236,10 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 4 895 500,00 | 979 100,00 | 979 100,00 | 979 100,00 | 979 100,00 | 979 100,00 |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, всего | 86 122 687,95 | 17 224 537,59 | 17 224 537,59 | 17 224 537,59 | 17 224 537,59 | 17 224 537,59 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 68 551 076,10 | 13 710 215,22 | 13 710 215,22 | 13 710 215,22 | 13 710 215,22 | 13 710 215,22 |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 14 040 581,85 | 2 808 116,37 | 2 808 116,37 | 2 808 116,37 | 2 808 116,37 | 2 808 116,37 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 3 531 030,00 | 706 206,00 | 706 206,00 | 706 206,00 | 706 206,00 | 706 206,00 |  |  |
| 1.2 | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования городского округа, всего | 33 279 756,10 | 6 655 951,22 | 6 655 951,22 | 6 655 951,22 | 6 655 951,22 | 6 655 951,22 | управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2018-2022 |
|  | Федеральный бюджет | 26 489 687,45 | 5 297 937,49 | 5 297 937,49 | 5 297 937,49 | 5 297 937,49 | 5 297 937,49 |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 5 425 598,65 | 1 085 119,73 | 1 085 119,73 | 1 085 119,73 | 1 085 119,73 | 1 085 119,73 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 1 364 470,00 | 272 894,00 | 272 894,00 | 272 894,00 | 272 894,00 | 272 894,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), всего | 36 998 630,36 | 23 879 100,0 | 3 279 882,59 | 3 279 882,59 | 3 279 882,59 | 3 279 882,59 | управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2018-2022 |
|  | Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 30 708 846,36 | 19 819 653,0 | 2 722 298,34 | 2 722 298,34 | 2 722 298,34 | 2 722 298,34 |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 6 289 784,0 | 4 059 447,0 | 557 584,25 | 557 584,25 | 557 584,25 | 557 584,25 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 1 581 700,00 | 1 020 900,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 |  |  |
| 2.1 | Благоустройство территории городского парка, всего | 38 580 330,36 | 24 900 000,00 | 3 420 082,59 | 3 420 082,59 | 3 420 082,59 | 3 420 082,59 |  |  |
|  | в т.ч.: Федеральный бюджет | 30 708 846,36 | 19 819 653,00 | 2 722 298,34 | 2 722 298,34 | 2 722 298,34 | 2 722 298,34 |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 6 289 784,00 | 4 059 447,00 | 557 584,25 | 557 584,25 | 557 584,25 | 557 584,25 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 1 581 700,00 | 1 020 900,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 |  |  |
| ИТОГО: по Программе: в том числе: |  | 157 982 774,41 | 48 780 488,81 | 27 300 571,40 | 27 300 571,4 | 27 300 571,4 | 27 300 571,4 |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 125 749 609,91 | 38 827 805,71 | 21 730 451,05 | 21 730 451,05 | 21 730 451,05 | 21 730 451,05 |  |  |
| бюджет Приморского края |  | 25 755 964,50 | 7 952 683,10 | 4 450 820,35 | 4 450 820,35 | 4 450 820,35 | 4 450 820,35 |  |  |
| бюджет городского округа |  | 6 477 200,00 | 2 000 000,00 | 1 119 300,00 | 1 119 300,00 | 1 119 300,00 | 1 119 300,00 |  |  |

_______________________________

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2020 годы

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн для мусора.

_______________________

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2020 годы

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных приложением № 3 к Программе.

_____________________

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2020 годы

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ

| № п/п | Перечень работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов: |  |  |
| 1.1 | Устройство асфальтобетонного покрытия со снятием деформированных асфальтобетонных покрытий | 10 м2 | 6 829,0 |
| 1.2 | Устройство асфальтобетонного покрытия с устройством выравнивающего подстилающего слоя | 10 м2 | 6 005,0 |
| 1.3 | Устройство асфальтобетонного покрытия без устройства выравнивающего подстилающего слоя | 10 м2 | 5 315,0 |
| 1.4 | Установка бордюрного камня дорожного с демонтажем старого | 1 м | 1 902,0 |
| 1.5 | Установка бордюрного камня дорожного без демонтажа | 1 м | 1 555,0 |
| 1.6 | Установка бордюрного камня тротуарного с демонтажем старого | 1 м | 1 499,0 |
| 1.7 | Установка бордюрного камня тротуарного без демонтажа | 1 м | 1 119,0 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий: |  |  |
| 2.1 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 1 шт. | 16 744,0 |
| 3 | Установка скамеек и урн для мусора: |  |  |
| 3.1 | Стоимость скамеек: |  |  |
|  |  | 1 шт. | 6 260,0 |
|  |  | 1 шт. | 4 820,0 |
|  |  | 1 шт. | 2 780,0 |
|  |  | 1 шт. | 2 485,0 |
|  |  | 1 шт. | 5 720,0 |
|  |  | 1 шт. | 2 505,0 |
| 3.2 | Стоимость монтажных работ: |  |  |
|  | Установка скамейки | 1 шт. | 7 204,0 |
|  | Установка урны | 1 шт. | 5 570,0 |

Единичные расценки работ установлены в соответствие с государственными элементарными сметными нормами по состоянию на 2 квартал 2017 года.

__________________________

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2022 годы

Перечень дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, территорий городских парков, подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов

| № п/п | Наименование территории, адрес | Планируемый год благоустройства |
| --- | --- | --- |
| Дворовые территории |  |  |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 1 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 10 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 11 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 12 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 13 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 14 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 2 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 3 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 9 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 1 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 10 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 11а | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 12 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 13а | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 14 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 15 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 16 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 17 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 17а | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 19 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 19а | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 21 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 23 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 25 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 25а | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 26 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 28 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 4 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 5 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 8 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 9 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, 1 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, 10 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, 11 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, 15 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, 23 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, 25 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, 27 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, 29 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, 3 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, 30 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, 31 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, 33 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, 35 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, 5 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, 7 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, 9 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 12 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 16 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 18 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 2 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 4 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 4/1 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 6 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 8 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 8/1 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Банивура, 4 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Вокзальная, 6а | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 11 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 13 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 15 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 17 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 19 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 21 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 23 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 29 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 31 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 31а | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 35 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 35/1 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 37 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 39 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 41 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 45 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 47 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 49 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 57 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 59/1 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Заднепровского, 1 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Заднепровского, 5 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 10 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 10а | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 11 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 12 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 14 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 14а | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 16 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 18 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 2 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 20 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 24 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 26 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 3 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 4 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 4а | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 5 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 6 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 7 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 8 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 8а | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 9 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, 10а | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, 12 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, 14 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, 16 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Котовского, 1 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 12 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 12а | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 15 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 17 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 19 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 21 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 25 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 27 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 31 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 33 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 35 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 37 | 2019 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 39 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 6 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 1 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 10 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 11 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 14 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 15 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 16 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 17 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 18 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 19 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 20 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 22 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 24 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 27 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 29 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 3 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 31 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 42 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 44 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 48 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 5 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 5/1 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 50 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 52 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 5а | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 6 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 70 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 72 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 74 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 74/1 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 76 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 8 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 80 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 82 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 84 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 9 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Мира, 10 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Мира, 8 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 11 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 13 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/1 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/2 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/3 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/4 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/5 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 16 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 18 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 18/1 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 19/1 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 19/2 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 20 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 22 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 24 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 26 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28а | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28б | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 30 | 2020 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 32 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 37 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 39 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 40 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 43 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 44 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 45 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 47 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 51 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 51а | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 51б | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 53 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 55/1 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 55/2 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 55/3 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 59/а | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 59/б | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61/1 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61/2 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61/3 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63/1 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 7 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 78 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 80 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 82 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 84 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 88 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 9 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 92 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 92/1 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 94 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 96 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 98/1 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 98/2 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 1 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 11 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 12 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 13 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 14 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 15 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 16/1 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 17 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 18 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 25 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 3 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 33 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 35 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 4 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 4/1 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 6 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 7 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 8 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 8/1 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 9 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Первомайская, 62 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Победы, 1 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Победы, 26 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Победы, 3 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Победы, 5 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Победы, 6 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Победы, 9 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Пограничная, 72 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Пограничная, 74 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 11 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 13 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 14 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 15 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 15а | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 16 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 19а | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 2 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 21 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 21а | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 23 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 25 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 29 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 3 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 4 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 42 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 5 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 7 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 7а | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 9 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 9а | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 2 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 2/1 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 4 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 6 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Советская, 81 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 1 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 11 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 13 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 15 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 17 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 2а | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 3 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 3а | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 4 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 40 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 42 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 44 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 5 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 50 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 56 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 6 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 60 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 62 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 64 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 66 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 68 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 6а | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 7 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 7/1 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 8 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 9 | 2022 |
| Территории общего пользования |  |  |
|  | сквер в честь 25-летия г. Арсеньева | 2018 |
|  | Аллея Депутатов | 2019 |
|  | сквер по ул. Калининская, 14 (справа от фасадной стороны здания) | 2019 |
|  | сквер по ул. Калининская, 18 (справа от фасадной стороны здания) | 2020 |
|  | сквер в районе перекрестка улиц Калининская и Жуковского (нечетная сторона) | 2020 |
|  | сквер им. Абиденко | 2020 |
|  | д/г Радость | 2021 |
|  | сквер имени Манойленко | 2021 |
|  | Комсомольская площадь | 2022 |
|  | пл. Славы | 2022 |
| Территории городских парков |  |  |
| 1 | парк «Восток»: |  |
| 1.1 | - благоустройство центральной аллеи парка | 2018 |
| 1.2 | - благоустройство тротуаров и газонов в парке | 2019-2020 |
| 1.3 | - устройство набережной в парке с установкой беседок | 2021-2022 |
| 2 | парк «Аскольд» | 2022 |

Данный перечень подлежит корректировке после проведения общественных обсуждений.

_________________________

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2020 годы

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и городских парков, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и городских парков, включаемых в Программу «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» (далее - Порядок).

2. В Порядке применяются следующие понятия:

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, городского парка, подлежащей благоустройству;

- представитель заинтересованных лиц - лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме. Представителем (представителями) заинтересованных лиц являются лица из числа собственников помещений, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается администрацией городского округа.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, а также в отношении наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования и городско парка, определенных в ходе проведения общественных обсуждений.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или   упрощенном виде - изображение территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства территории и техническому оснащению площадок, исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования

7. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

7.1. Для дворовых территорий:

7.1.1. осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, осмотр дворовых территорий проводится совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.1.2. разработка дизайн-проекта;

7.1.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.1.4. утверждение дизайн-проекта путем прохождения общественных обсуждений.

7.2. Для наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования и городских парков:

7.2.1. осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, определение перечня работ;

7.2.2. разработка дизайн-проекта;

7.2.3. утверждение дизайн-проекта путем прохождения общественных обсуждений.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект дворовой территории в течение двух рабочих дней с момента его получения, и представить в управление жизнеобеспечения администрации городского округа согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, управление жизнеобеспечения администрации городского округа в течение двух рабочих дней передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии, проводящей общественные обсуждения для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и городского парка утверждаются постановлением администрации городского округа после прохождения общественных обсуждений.

_________________