АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 27 декабря 2013 г. | г.Арсеньев | № | 1097-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от  06 сентября  2010 года  № 605-па

«Об утверждении долгосрочной целевой муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

Арсеньевском городском округе на 2010 – 2015 годы»

В целях реализации на территории Арсеньевского городского округа Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании постановления администрации Арсеньевского городского округа  от 24  июля  2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьями 45, 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 06 сентября 2010 года № 605-па «Об утверждении долгосрочной целевой муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе на 2010 – 2015 годы» (в редакции постановлений администрации Арсеньевского городского округа от 03 сентября 2012 года № 675-па, 16 мая 2013 года        № 401-па), (далее – постановление):

1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе на 2010-2015 годы».

1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:

«Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в  Арсеньевском городском округе на 2010-2015 годы».

1.3. Заменить по тексту постановления слова «долгосрочная целевая муниципальная программа» словами «муниципальная программа» в соответствующем падеже.

2. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе на 2010 – 2015 годы», утвержденную постановлением (далее – Программа):

2.1. Заменить по тексту Программы слова «долгосрочная целевая муниципальная программа» словами «муниципальная программа» в соответствующем падеже.

2.2. В паспорте Программы:

- Изложить раздел «Объемы и источники финансирования» в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования | Общая стоимость программы – 198 537,309 тыс. руб. 2010 год - всего – 98471,0 тыс. руб. в том числе: - средства бюджета Приморского края – 52070,0 тыс. руб. - средства бюджета Арсеньевского городского округа – 2961,0 тыс. руб. - внебюджетные средства – 43440,0 тыс. руб. 2011 год - всего – 26050,0 тыс. руб. в том числе: - внебюджетные средства – 26050,0 тыс. руб. 2012 год - всего – 1630,0 тыс. руб. в том числе: - средства бюджета Арсеньевского городского округа – 1330,0 тыс. руб. - внебюджетные средства – 300,0 тыс. руб. 2013 год - всего – 330,0 тыс. руб. в том числе: - средства бюджета Арсеньевского городского округа – 330,0 тыс. руб. 2014 год - всего – 70011,309 тыс. руб. в том числе: - средства бюджета Приморского края – 46109,309 тыс. руб. - средства бюджета Арсеньевского городского округа –23092,0 тыс. руб. - внебюджетные средства – 810,0 тыс. руб. 2015 год - всего – 2045,0 тыс. руб. в том числе: - средства бюджета Арсеньевского городского округа – 1330,0 тыс.руб. - внебюджетные средства – 715,0 тыс. руб. Итого: - средства бюджета Приморского края – 98179,309 тыс. руб. - средства бюджета Арсеньевского городского округа – 29043,0 тыс. руб. - внебюджетные средства – 71315,0 тыс. руб.». |
| --- | --- |

2.3. Изложить раздел  Программы «Ресурсное обеспечение Программы»  в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий   объём   финансирования  Программы  составляет  198 537,309 тыс.руб.

Финансирование Программы предусмотрено из следующих источников:

- средства бюджета Приморского края – 98179,304 тыс.руб.;

- средства  бюджета  Арсеньевского  городского  округа  –  29043  тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 71315,0 тыс.руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Приморского края носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год, с соответствующим внесением изменений в Программу.».

3. В Паспорте подпрограммы 1 «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности по Арсеньевскому городскому округу» на 2010-2015 годы»    Программы:

3.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования программы» в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования программы | Общая стоимость мероприятий подпрограммы 1 – 172 487,309 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета Приморского края – 98179,304 тыс.руб.; - средства бюджета Арсеньевского городского округа – 29043,0 тыс. руб.; - внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих организаций, средства управляющих компаний, средства бюджетных учреждений) – 45265,0 тыс. руб.». |
| --- | --- |

4. Изложить раздел 3 подпрограммы 1 «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности по Арсеньевскому городскому округу» на 2010-2015 годы»  Программы «Сроки и этапы реализации программы»  в следующей редакции:

«3. Сроки и этапы реализации программы

Мероприятия подпрограммы реализуются с 2010 по 2015 годы в три этапа:

I-й этап – 2010 - 2012 годы;

II-й этап – 2013 - 2014 годы;

III–й этап – 2015  год.

3.1.  В рамках первого этапа реализации программы (2010 – 2012  годы) планируется:

- разработка проектно-сметной документации на замену 2-х мазутных котлов на угольные (установка новых) с дальнейшим переводом нагрузки котельной по ул. Щербакова, 45 на котельную по ул. Смирнова, 5 и выполнение этих работ;

- энергетические обследования зданий бюджетных учреждений Арсеньевского городского округа.

Общая сумма, выделяемая из бюджета Арсеньевского городского округа, составляет 4291,0 тыс. руб.

3.2.  Второй этап реализации Программы (2013 – 2014 годы) по предмету исполнения несет пиковую нагрузку, не только по работам, но и по финансированию.  Общий объем средств из бюджета Арсеньевского городского округа  на  реализацию второго этапа   составляет  23422,0 тыс. руб.

Второй этапы реализации Программы предусматривает:

- проведение конкурсов с целью заключения договоров на разработку схем:  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения городского округа;

- проведение конкурса с целью заключения договора на разработку про-

граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработку сметной документации к проекту «Реконструкция системы управления технологическим производством систем водоснабжения и водоотведения г. Арсеньев»;

-  реконструкцию  тепловой сети от котельной по ул. Смирнова, 5 до ТКЦ-7 по ул. Октябрьская;

- проведение энергетического обследования  объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

- проведение энергетического обследования  зданий по адресам: ул. Ленинская, 8, ул. Ленинская, 8а, ул. Ленинская, 10а, Садовая, 15);

- модернизацию насосно-энергетического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения;

- установку общедомовых приборов  учета в многоквартирных домах за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа в размере 499,794 тыс. руб. и внебюджетных средств 810,0 тыс.руб.

Третий этап предусматривает:

- ввод в эксплуатацию модернизированных объектов теплоснабжения;

- наличие схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры.

Общая сумма средств на реализацию третьего этапа из бюджета Арсеньевского городского округа составит 1330,0 тыс. руб., из внебюджетных средств 715,0 тыс. руб.».

5. Изложить раздел 4 подпрограммы 1 «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности по Арсеньевскому городскому округу» на 2010-2015 годы» Программы «Перечень основных  мероприятий программы»  в следующей редакции:

«4. Перечень основных мероприятий  Программы

Перечень основных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы и план финансирования расходов по реализации долгосрочной целевой программы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности по Арсеньевскому городскому округу» на 2010-2015 годы» Программы.».

6.  Изложить раздел 5    подпрограммы   1 «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности по Арсеньевскому городскому округу» на 2010-2015 годы»   Программы   «Ресурсное обеспечение Программы»  в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий до 2015 года составляет 172487,309 тыс. руб. и определена на основе планового расчета затрат на их проведение.

В рамках подпрограммы предусматривается финансирование мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

- средства бюджета Приморского края;

- средства бюджета Арсеньевского городского округа;

- внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих организаций, средства управляющих компаний, средства бюджетных  учреждений).

Размер  средств бюджета Приморского края на реализацию Программы составит 98179,304 тыс. руб., из средств бюджета Арсеньевского городского округа  29043,0 тыс. руб., из внебюджетных средств 45265,0 тыс. руб.».

7. Изложить приложение № 1 к подпрограмме 1 «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности по Арсеньевскому городскому округу»  на  2010-2015 годы» Программы в редакции  приложения № 1 к настоящему постановлению.

8. Направить настоящее постановление для официального опубликования и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы  администрации городского округа  В.Ф. Бутко.

И.о. Главы  городского округа                                                                  В.Ф. Бутко

Приложение № 1

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 27 декабря 2013 г. № 1097-па

«Приложение № 1

к  подпрограмме 1 «Энергоресурсосбережение

и повышение энергетической эффективности по Арсеньевскому городскому округу»

на 2010 – 2015 годы

Перечень основных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы и план финансирования расходов по реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Всего | Сумма средств, тыс. руб. |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | 172487,309 | 98471,0 | 1630,0 | 330,0 | 70011,309 | 2045,0 |  |  |
| 1. |  | Реконструкция котельной производства № 1 в г. Арсеньеве, в том числе: | 98471,0 | 98,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения, ресурсоснабжающее предприятие | 2010 |
|  |  | из средств бюджета Приморского края | 52070,0 | 52,070 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 2961,0 | 2961,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | из внебюджетных средств | 43440,0 | 43440,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. |  | Замена трубопровода головного участка тепловой сети Ø 630 мм, протяженностью 1 341,5 м от котельной по ул. Смирнова, 5 до ТКЦ – 7 по ул. Октябрьская, в том числе: | 49997,037 | 0 | 0 | 0 | 49997,037 | 0 | Управление жизнеобеспечения, ресурсоснабжающее предприятие | 2014 |
|  |  | из средств бюджета Приморского края | 34997,926 | 0 | 0 | 0 | 34997,926 | 0 |  |  |
|  |  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 14999,111 | 0 | 0 | 0 | 14999,111 | 0 |  |  |
| 3. |  | Разработка схемы теплоснабжения, в том числе: | 840,0 | 0 | 0 | 0 | 840,0 | 0 | Управление жизнеобеспечения, ООО «ГидЭнерго» | 2014 |
|  |  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 840,0 | 0 | 0 | 0 | 840,0 | 0 |  |  |
| 4. |  | Разработка схемы водоснабжения, в том числе: | 191,899 | 0 | 0 | 0 | 191,899 | 0 | Управление жизнеобеспечения, ООО «ГидЭнерго» | 2014 |
|  |  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 191,899 | 0 | 0 | 0 | 191,899 | 0 |  |  |
| 5. |  | Разработка схемы водоотведения, в том числе: | 309,174 | 0 | 0 | 0 | 309,174 | 0 | Управление жизнеобеспечения, ООО «ГидЭнерго» | 2014 |
|  |  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 309,174 | 0 | 0 | 0 | 309,174 | 0 |  |  |
| 6. |  | Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 490,0 | 0 | 0 | 0 | 490,0 | 0 | Управление жизнеобеспечения, ООО «САРАСВАТИ» | 2014 |
|  |  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 490,0 | 0 | 0 | 0 | 490,0 | 0 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. |  | Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, в том числе: | 3354,794 | 0 | 0 | 0 | 1309,794 | 2045,0 | Управление жизнеобеспечения, ресурсоснабжающее предприятие | 2014-2015 |
|  |  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 1829,794 | 0 | 0 | 0 | 499,794 | 1330,0 |  |  |
|  |  | из внебюджетных средств | 1525,0 | 0 | 0 | 0 | 810,0 | 715,0 |  |  |
| 8. |  | Проведение энергетического обследования зданий бюджетных учреждений Арсеньевского городского округа, в том числе: | 1630,0 | 0 | 1630,0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения, управление культуры, управление образования, управление молодежной политики и спорта | 2012 |
|  |  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 1330,0 | 0 | 1330,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | из внебюджетных средств | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9. |  | Проведение энергетического обследования зданий: ул. Ленинская, 8 – 2 здания ул. Ленинская, 8а – часть здания ул. Ленинская, 10 а – здание, гаражи ул. Садовая, 15 – часть здания в том числе: | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | Управление жизнеобеспечения, МБУ АХУ администрации Арсеньевского городского округа | 2014 |
|  |  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |  |  |
| 10. 1 |  | Проведение энергетического обследования объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе: 2 | 700,0 3 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 700,0 7 | 0 8 | Управление жизнеобеспечения, ресурсоснабжающее 9 | 2014 10 |
|  |  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | предприятие |  |
| 11. |  | Оплата проведенных энергетических паспортов: МДОБУ д/с №№ 10, 27, 32; МОБУ СОШ №№ 4, 7, разработка сметной документации, в том числе: | 330,0 | 0 | 0 | 330,0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения, управление образования, предприятие по итогам определения исполнителя | 2013 |
|  |  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 330,0 | 0 | 0 | 330,0 | 0 | 0 |  |  |
| 12. |  | Модернизация насосно-энергетического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения, в том числе: | 15873,405 | 0 | 0 | 0 | 15873,405 | 0 | Управление жизнеобеспечения, ресурсоснабжающее предприятие | 2014 |
|  |  | из средств бюджета Приморского края | 11111,383 | 0 | 0 | 0 | 11111,383 | 0 |  |  |
|  |  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 4762,022 | 0 | 0 | 0 | 4762,022 | 0 |  |  |

_______________________