АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 26 сентября 2022 г. | г.Арсеньев | № | 558-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 14 ноября 2019 года № 831-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 12 августа       2020 года № 480-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Арсеньевского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Арсеньевского городского округа», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 14 ноября 2019 года № 831-па (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Изложить паспорт Программы в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;

1.2. Изложить изменения в Приложение № 2 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы в редакции Приложения № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Изложить изменения в Приложение № 3 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы к Программе в редакции Приложения № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Изложить изменения в Приложение № 4 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы к Программе в редакции Приложения № 4 к настоящему постановлению;

1.5. Изложить изменения в Приложение № 5 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным   жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы к Программе в редакции Приложения № 5 к настоящему постановлению;

1.7. Изложить паспорт подпрограммы «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы к Программе редакции Приложения № 6 к настоящему постановлению.

1.8. Изложить паспорт программы «Обеспечение жилыми помещениями    детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2024 годы к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 20220-2024 годы к Программе редакции Приложения № 7 к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                                      В.С.Пивень

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 26 сентября 2022 года № 558-па |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  | Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) организации администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа): управление экономики и инвестиций, управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений, управление спорта и молодежной политики, финансовое управление |
| Структура муниципальной программы: подпрограммы программы, принятые в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы |  | 1. Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы (приложение № 5 к программе); 2. Подпрограмма «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (приложение № 6 к программе); 3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (приложение № 7 к программе); 4. Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (приложение № 8 к программе); 5. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2024 годы (приложение № 9 к программе); 6. Основное мероприятие «Организация снабжения жителей городского округа твердым топливом». |
| Цели муниципальной программы |  | 1. Создание благоприятных и безопасных условий проживания для жизни и здоровья граждан на территории городского округа; 2. Ликвидация физического износа муниципальных жилых домов и муниципальных жилых помещений с целью предупреждения их разрушения и продления срока службы; 3. Гарантированное обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; 4. Гарантированное обеспечение населения городского округа услугами по водоотведению; 5. Гарантированное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями; 6. Гарантированное обеспечение населения городского округа твердым топливом (дровами); 7. Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг гражданам, имеющим трех и более детей; 8. Снижение затрат на строительство жилых домов и улучшение жилищных условий гражданам, имеющим трех и более детей; 9. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям городского округа, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| Задачи муниципальной программы |  | 1. Организация поставки населению городского округа твердого топлива (дров); 2. Исполнение обязательств по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за муниципальные жилые и нежилые помещения; 3. Повышение качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям; 4. Повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки вод на территории городского округа; 5. Предоставление молодым семьям городского округа – участникам социальных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса; 6. Проектирование и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение) для граждан, имеющих трех и более детей; 7. Приобретение жилых помещений для детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Показатели муниципальной программы |  | 1. Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания, чел.; 2. Доля граждан, обеспеченных муниципальным жильем, которым планируется улучшить жилищные условия по итогам проведения капитального ремонта от общего числа граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, %; 3. Площадь муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта, кв.м.; 4. Уровень износа объектов водоснабжения, %; 5. Уровень качества питьевой воды централизованного водоснабжения в соответствие с гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») (далее – СанПиН 2.1.4.1074-01), %; 6. Количество подготовленного технического задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа, ед.; 7. Количество разработанной (уточненной) проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа, ед.; 8. Количество технологических присоединений объекта реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньева к электрическим сетям, ед.; 9. Количество проведенных экспертиз смет на проектно-изыскательские работы по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край, ед.; 10. Расходы, предусмотренные на эксплуатационное обслуживание 1 электроустановки на водопроводных очистных сооружениях на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев, Приморский край, тыс.руб.; 11. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед.; 12. Дополнительная протяженность сетей инженерной инфраструктуры, в том числе: - сети электроснабжения, км.; - сети водоснабжения, км.; 13. Количество земельных участков, обеспеченных сетями инженерной инфраструктуры: - электроснабжение, ед.; - водоснабжение, ед.; 14. Количество разработанных проектов на водоснабжение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, ед.; 15. Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями по договору найма специализированных жилых помещений с использованием бюджетных средств, чел.; 16. Объем твердого топлива (дров), реализованного населению городского округа, м3. |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | Программа реализуется в 2020-2024 годах. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, иных внебюджетных источников |  | Общий объем финансирования составляет 593 572,02636 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 211 062,62725 тыс. руб.; 2021 год — 199 855,6003 тыс. руб.; 2022 год — 72 630,72961 тыс. руб.; 2023 год — 60 410,25738 тыс. руб.; 2024 год — 49 612,81182 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы – 18 250,76723 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 5 215,16472 тыс. руб.; 2021 год — 5 072,9009 тыс. руб.; 2022 год — 1 475,65841 тыс. руб.; 2023 год — 3 292,04320 тыс. руб.; 2024 год — 3 195,00 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы средств федерального бюджета – 417 308,56220 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 16 6031,81615 тыс. руб.; 2021 год — 173 546,12732 тыс. руб.; 2022 год — 26 157,30692 тыс. руб.; 2023 год — 25 737,84613 тыс. руб.; 2024 год — 25 835,46568 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы средств бюджета Приморского края – 158 012,69693 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 39 815,64638 тыс. руб.; 2021 год — 21 236,57208 тыс. руб.; 2022 год — 44 997,76428 тыс. руб.; 2023 год — 31 380,36805 тыс. руб.; 2024 год — 20 582,34614 тыс. руб. Внебюджетные источники на реализацию целей муниципальной программы не привлекаются. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к 2024 году достичь следующих показателей социально-экономической эффективности: 1. Снизить уровень износа объектов водоснабжения с 90 % до 88 %; 2. Повысить уровень соответствия качества питьевой воды централизованного водоснабжения гигиеническим нормативам с 41,6 % до 100 %; 3. Разработать 1 единицу технического задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа; 4. Выполнить 1 технологическое присоединение объекта реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев к электрическим сетям; 5. Предусмотреть расходы на эксплуатационное обслуживание 1 электроустановки на водопроводных очистных сооружениях на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев, Приморский край в объеме 60,69744 тыс. руб.; 6. Разработать (уточнить) 4 единицы проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа и получить положительное заключение государственной экспертизы; 7. Провести 1 экспертизу сметы на проектно-изыскательские работы по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край; 8. Создать условия для повышения уровня обеспеченности стандартным жильем 15 молодых семей, проживающих на территории городского округа; 9. Развить и закрепить положительные демографические тенденции в городском округе путем предоставления молодым семьям субсидии на покупку (строительство) стандартного жилья; 10. Привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), а также собственные средства молодых семей в размере не менее 60 % от объема финансирования в текущем финансовом году; 11. Улучшить жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов молодым семьям путем предоставления молодым семьям субсидии на покупку (строительство) стандартного жилья; 12. Дополнительная протяженность сетей инженерной инфраструктуры, в том числе: - сети электроснабжения, 4,6 км.; - сети водоснабжения, 2,21 км.; 13. Количество земельных участков, обеспеченных сетями инженерной инфраструктуры: - электроснабжение, 230 ед.; - водоснабжение, 55 ед.; 14. Количество разработанных проектов на водоснабжение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, 2 ед.; 15. Обеспечить население городского округа твердым топливом (дровами) в объеме 476,988298 м3; 16. Улучшить условия проживания 3200 гражданам, проживающих в жилых домах муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта (37,56 %); 17. Продлить срок эксплуатации 300 жилых домов, требующих капитального ремонта; 18. Провести капитальный ремонт многоквартирных домов общей площадью 155 697,97 кв.м.; 19. Обеспечить жилыми помещениями 91 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в городском округе; 20. Повысить уровень и качество жизни не менее 91 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. |

_____________

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 26 сентября 2022 года № 558-па |
| --- | --- |

Изменения в Приложение № 2 к муниципальной программе

городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа на 2020-2024

1. Дополнить пунктом 4 в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество проведенных экспертиз | Единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

»;

2. Дополнить пунктом 16 в следующей редакции:

«

| 16 | Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями по договору найма специализированных жилых помещений с использованием бюджетных средств (с нарастающим итогом) | Человек | 20 | 36 | 52 | 74 | 84 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

2. Дополнить пунктом 17 в следующей редакции:

«

| 17 | Объем твердого топлива (дров), реализованного населению городского округа | м3 | 156,2 | 325,791298 | 0 | 157,197 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

________________

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 26 сентября 2022 года № 558-па |
| --- | --- |

Изменения в Приложение № 3 к муниципальной программе городского округа

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы.

1. Изложить пункт 1.1.5 в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата начала реализации | дата окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Выполнение работ и услуг по техническому обслуживанию муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений | 05.07.2022 | 04.08.2022 | Оказание услуги по техническому обследованию жилого помещения | Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания (с нарастающим итогом) Доля граждан, обеспеченных муниципальным жильем, от общего числа граждан, которым планируется улучшить жилищные условия по итогам проведения капитального ремонта Площадь муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта |

».

____________

|  | Приложение № 4 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 26 сентября 2022 года № 558-па |
| --- | --- |

Изменения в Приложение № 4 к муниципальной программе городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа»                                на 2020-2024 годы

1. Изложить строку «Всего» в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 | Управление жизнеобеспечения, управление экономики и инвестиций, управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений, управление спорта и молодежной политики, финансовое управление |  |  |  |  | 5 215,16472 | 5 072,9009 | 1 475,65841 | 3 292,04320 | 3 195,00 | 18 250,76723 |

»;

2. Изложить пункт 1, 1.1, 1.1.1 в следующей редакции:

«

| 1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы | Управление жизнеобеспечения |  | 0501 | 0610121070 | 243 | 3 229,84817 | 2 958,14 | 672,61392 | 2 545,00 | 2 545,00 | 11 950,60209 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Создание благоприятных и безопасных условий проживания для жизни и здоровья граждан на территории городского округа» | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений | 986 | 0501 | 0610100000 | 000 | 634,84817 | 105,668 | 203,94520 | 0,00 | 0,00 | 944,46137 |
| 1.1.1. | Мероприятие: Текущий ремонт муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений | 986 | 0501 | 0610121070 | 243 | 634, 84817 | 105,668 | 184, 9452 | 0,00 | 0,00 | 925,46137 |

»;

3. Дополнить пунктом 1.1.5 в следующей редакции:

«

| 1.1.5 | Мероприятие: Выполнение работ и услуг по техническому обслуживанию муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений | 986 | 0501 | 0610121072 |  | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

4. Изложить пункт 1.2, 1.2.1 в следующей редакции:

«

| 1.2. | Основное мероприятие: «Обязательства по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» | Управление жизнеобеспечения,управление имущественных отношений | 985 | 0501 | 0610221250 | 244 | 2 595,00 | 2 852,472 | 468,66872 | 2 545,00 | 2 545,00 | 11 006,14072 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Мероприятия по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края в доле платы за муниципальные жилые помещения, в соответствии с Законом № 227-КЗ | Управление жизнеобеспечения,управление имущественных отношений | 985 | 0501 | 0610221250 | 244 | 2 595,00 | 2 852,472 | 468,66872 | 2 545,00 | 2 545,00 | 11 006,14072 |

»;

5. Изложить пункт 6, 6.1 в следующей редакции:

«

| 6. | Основное мероприятие: «Организация снабжения жителей городского округа твердым топливом» | Отдел коммунального хозяйства | 986 |  |  |  | 23,49387 | 0,00 | 4,69615 | 9,39230 | 0,00 | 37,58232 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Мероприятие: «Обеспечение граждан твердым топливом (дровами)» | Отдел коммунального хозяйства | 986 | 0502 | 06901S2620 | 800 | 23,49387 | 0,00 | 4,69615 | 9,39230 | 0,00 | 37,58232 |

».

_____________

|  | Приложение № 5 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 26 сентября 2022 года № 558-па |
| --- | --- |

Изменения в Приложение № 5 к муниципальной программе городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа»                       на 2020-2024 годы

1. Изложить строку «Всего» в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | ГРБС | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа | всего |  | 211 062,62725 | 199 855,60030 | 72 630,72961 | 60 410,25738 | 49 612,81182 | 593 572,02636 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 166 031,81615 | 173 546,12732 | 26 157,30692 | 25 737,84613 | 25 835,46568 | 417 308,56220 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 39 815,64638 | 21 236,57208 | 44 997,76428 | 31 380,36805 | 20 582,34614 | 158 012,69693 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 5 215,16472 | 5 072,9009 | 1 475,65841 | 3 292,04320 | 3 195,00 | 18 250,76723 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

2. Изложить пункт 1, 1.1, 1.1.1 в следующей редакции:

«

| 1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы | всего |  | 3 229,84817 | 2 958,14 | 672,61392 | 2 545,00 | 2 545,00 | 11 950,60209 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 3 229,84817 | 2 958,14 | 672,61392 | 2 545,00 | 2 545,00 | 11 950,60209 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Создание благоприятных и безопасных условий проживания для жизни и здоровья граждан на территории городского округа» | всего |  | 634,84817 | 105,668 | 203,94520 | 0,00 | 0,00 | 944,46137 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 634,84817 | 105,668 | 203,94520 | 0,00 | 0,00 | 944,46137 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие: Выполнение работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома | всего |  | 634,84817 | 105,668 | 184, 94520 | 0,00 | 0,00 | 925,46137 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 634,84817 | 105,668 | 184, 94520 | 0,00 | 0,00 | 925,46137 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

3. Дополнить пунктом 1.1.5 следующей редакции:

«

| 1.1.5 | Мероприятие: Выполнение работ и услуг по техническому обслуживанию муниципального жилищного фонда | всего |  | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

4. Изложить пункт 1.2, 1.2.1 в следующей редакции:

«

| 1.2. | Основное мероприятие: «Обязательства по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» | всего |  | 2 595,00 | 2 852,472 | 468,66872 | 2 545,00 | 2 545,00 | 11 006,14072 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет городского округа | 985 | 2 595,00 | 2 852,472 | 468,66872 | 2 545,00 | 2 545,00 | 11 006,14072 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Мероприятия по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края в доле платы за муниципальные жилые помещения, в соответствии с Законом № 227-КЗ | всего |  | 2 595,00 | 2 852,472 | 468,66872 | 2 545,00 | 2 545,00 | 11 006,14072 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 985 | 2 595,00 | 2 852,472 | 468,66872 | 2 545,00 | 2 545,00 | 11 006,14072 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

5. Изложить пункт 5, 5.1, 5.1.1 в следующей редакции:

«

| 5. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2024 годы | всего |  | 29 605,48959 | 43 794,17624 | 57 324,24202 | 44 143,61482 | 44 143,61482 | 219 011,13749 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 25 012,10458 | 37 056,61088 | 24 516,43142 | 24 516,43142 | 24 516,43142 | 135 618,00972 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 4 593,38501 | 6 737,56536 | 32 807,81060 | 19 627,1834 | 19 627,1834 | 83 393,12777 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего |  | 29 605,48959 | 43 794,17624 | 57 324,24202 | 44 143,61482 | 44 143,61482 | 219 011,13749 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 25 012,10458 | 37 056,61088 | 24 516,43142 | 24 516,43142 | 24 516,43142 | 135 618,00972 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 4 593,38501 | 6 737,56536 | 32 807,81060 | 19 627,1834 | 19 627,1834 | 83 393,12777 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Мероприятие: Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | всего |  | 29 605,48959 | 43 794,17624 | 57 324,24202 | 44 143,61482 | 44 143,61482 | 219 011,13749 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 25 012,10458 | 37 056,61088 | 24 516,43142 | 24 516,43142 | 24 516,43142 | 135 618,00972 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 4 593,38501 | 6 737,56536 | 32 807,81060 | 19 627,1834 | 19 627,1834 | 83 393,12777 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

6. Изложить пункт 6, 6.1, 6.1.1 в следующей редакции:

«

| 6. | Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа» на 2020-2024 годы» | всего |  | 783,03977 | 0,00 | 156,53840 | 9,39230 | 0,00 | 948,97047 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 759,54590 | 0,00 | 151,84225 | 0,00 | 0,00 | 911,38815 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 23,49387 | 0,00 | 4,69615 | 9,39230 | 0,00 | 37,58232 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие: «Организация снабжения жителей городского округа твердым топливом» | всего |  | 783,03977 | 0,00 | 156,53840 | 9,39230 | 0,00 | 948,97047 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 759,54590 | 0,00 | 151,84225 | 0,00 | 0,00 | 911,38815 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 23,49387 | 0,00 | 4,69615 | 9,39230 | 0,00 | 37,58232 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | Мероприятие: «Обеспечение граждан твердым топливом (дровами)» | всего |  | 783,03977 | 0,00 | 156,53840 | 9,39230 | 0,00 | 948,97047 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 759,54590 | 0,00 | 151,84225 | 0,00 | 0,00 | 911,38815 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 23,49387 | 0,00 | 4,69615 | 9,39230 | 0,00 | 37,58232 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

__________

|  | Приложение № 6 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 26 сентября 2022 года № 558-па |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2020-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  | Управление имущественных отношений администрации городского округа |
| Цели подпрограммы |  | 1. Создание благоприятных и безопасных условий проживания для жизни и здоровья граждан на территории городского округа; 2. Ликвидация физического износа муниципальных жилых домов и муниципальных жилых помещений с целью предупреждения их разрушения и продления срока службы. |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Исполнение обязательств по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы |  | 1. Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания, чел.; 2. Доля граждан, обеспеченных муниципальным жильем, которым планируется улучшить жилищные условия по итогам проведения капитального ремонта от общего числа граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, %; 3. Площадь муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта, кв.м. |
| Сроки реализации подпрограммы |  | Подпрограмма реализуется в 2020-2024 годах. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников |  | Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы составляет 11 950,60209 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 3 229,84817 тыс. руб.; 2021 год – 2 958,14 тыс. руб.; 2022 год – 672, 61392 тыс. руб.; 2023 год – 2 545,00 тыс. руб.; 2024 год – 2 545,00 тыс. руб. Средства федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников на реализацию мероприятий подпрограммы не привлекаются. |

_____________

|  | Приложение № 7 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 26 сентября 2022 года № 558-па |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация городского округа, Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  | Управления экономики и инвестиций, имущественных отношений администрации городского округа |
| Цели подпрограммы |  | Гарантированное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. |
| Задачи подпрограммы |  | Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы |  | Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями по договору найма специализированных жилых помещений с использованием бюджетных средств, чел. |
| Сроки реализации подпрограммы |  | Подпрограмма реализуется в 2020-2024 годах. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников |  | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 219 011,13749 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 2 9605,48959 тыс. руб.; 2021 год — 43 794,17624 тыс. руб.; 2022 год — 57 324,24202 тыс. руб.; 2023 год — 44 143,61482 тыс. руб.; 2024 год — 44 143,61482 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию подпрограммы средств федерального бюджета – 135 618,00972 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 2 5012,10458 тыс. руб.; 2021 год — 37 056,61088 тыс. руб.; 2022 год — 24 516,43142 тыс. руб.; 2023 год — 24 516,43142 тыс. руб.; 2024 год — 24 516,43142 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края – 83 393,12777 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 4 593,38501 тыс. руб.; 2021 год — 6 737,56536 тыс. руб.; 2022 год — 32 807,81060 тыс. руб.; 2023 год — 19 627,1834 тыс. руб.; 2024 год — 19 627,1834 тыс. руб. Средства городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию мероприятий подпрограммы не привлекаются. |

______________