**Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа»**

**на 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Планируемая дата окончания работ подрядной организацией** |
| 1. | Ремонт и восстановление обочин на ул. Совхозная в районе домов от № 123 до № 127. | 30.04.2019 |
| 2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования (проливка швов):  -ул. 9 Мая (от ул. Стахановская до ул. Октябрьская);  - ул. Ломоносова (от ул. Октябрьская до  ул. Ленинская, перекресток ул. Ломоносова и ул. Ленинская);  -ул. 25 лет Арсеньеву (от ул. Жуковского до ул. Ломоносова);  - ул. Калининская (от ул. Новикова до  ул. 9 Мая;  - ул. Ленинская (от пр. Горького  до ул. 9 Мая);  - ул. Октябрьская (от дома № 37  до ул. 9 Мая);  -ул. Садовая (от ул. Жуковского  до ул. 9 Мая);  -ул. Островского (от ул. Жуковского  до ул. 9 Мая)  - ул. Щербакова (от ул. Октябрьская  до ул. Островского);  - пр. Горького (четная сторона от ул. Ленинская до ул. Островского);  - пр. Горького (нечетная сторона от ул. Ленинская до ул. Островского и «Круг»).  Итого 4605,4 м трещин | 25.04.2019 |
| 3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам:  - ул. Новикова (от ул. Ленинская до пер. Смирнова);  - ул. Островского (от ул. 9 Мая до ул. Жуковского);  - ул. Октябрьская (четвертый этап);  - ул. Сазыкина;  - ул. Ломоносова (участок от ул. 25 лет Арсеньеву до ул. Калининская);  - ул. 25 лет Арсеньеву;  - ул. Ленинская (от ул. Жуковского до ул. 9 Мая);  - ул. Калининская (от ул. Жуковского до ул. 9 Мая);  - ул. Садовая;  - ул. 9 Мая;  - ул. Лысенко.  Протяженностью - 12,37 км, площадью 40 304,68 кв.м. | 01.07.2019 |
| 4. | Капитальный ремонт дорог по улицам:  - ул. Щербакова - ул. Лысенко;  - ул. 1-ая Таежная;  - ул. Станционная.  Протяженностью - 2,88 км, площадью 7 631,32 кв.м. | 01.07.2019 |
| 5. | Выполнение работ по ремонту ул. Станционная (укрепление опорной стенки). | 01.07.2019 |
| 6. | Выполнение работ по ремонту дорожного полотна ул. Целинная (работы по выпрямлению дороги). | 01.06.2019 |
| 7. | Выполнение работ по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог на территории городского округа (устранение неровностей по результатам обследований). | 01.07.2019 |
| 8. | Выполнение работ по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог на территории городского округа (устранение неровностей по результатам обследований). | 01.11.2019 |
| 9. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним:  - пр. Горького, № 9;  - пр. Горького, № 26;  - пер. Ирьянова, № 12;  - ул. Щербакова, № 56;  - ул. Щербакова, № 40;  - ул. 25 лет Арсеньева, № 10;  - ул. Калининская, № 4;  - ул. Островского, № 1;  - ул. Жуковского, № 19;  - ул. Октябрьская, № 63/1;  - дворовая территория ул. 25 лет Арсеньеву, 25 и проезд между домами № 25 и № 35 по ул. 25 лет Арсеньеву);  -- ул. 25 лет Арсеньеву, № 35;  - ул. 25 лет Арсеньеву, № 15;  - ул. Садовая, № 3;  -ул. Победы, № 26. | 01.07.2019 |
| 10. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним:  - ул. Победы, № 26;  - проезд по ул. Островского от дома № 6 по ул. Островского к дворовой территории дома № 9 по ул. 25 лет Арсеньеву;  - ул. Ломоносова, № 74. | 01.07.2019 |
| 11. | Ремонт дворовых территорий и проездов к ним:  - пр. Горького, № 19а;  - ул. Баневура, № 4. | 01.11.2019 |