АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 30 декабря 2019 г. | г.Арсеньев | № | 977-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 30 октября 2017 года № 677-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы»

В целях организации мероприятий по благоустройству территорий Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации Приморского края от                     31 августа 2017 года № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 годы, постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», протокола подведения итогов общественных обсуждений по переносу срока благоустройства общественной территории (парк «Аскольд») с 2022 года на 2020 год от 29 октября 2019 года № 16, руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 30 октября 2017 года № 677-па (в редакции постановлений администрации Арсеньевского городского округа от 07 февраля 2019 года № 76-па, от 22 марта 2019 года № 191-па, от 13 июня 2019 № 403-па, от 24 июля 2019 № 528-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить вторую таблицу приложения № 1 к Подпрограмме «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы Программы в следующей редакции:

| Территории общего пользования Арсеньевского городского округа |  | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сквер в честь 25-летия г. Арсеньева (г. Арсеньев, ул. Жуковского, 48) | асфальтирование тротуаров, установка урн, лавочек, устройство мультиспортивной площадки, устройство скейтпарка, устройство освещения | 2019 |
|  | Аллея Депутатов (г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 16/1) | обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство малых архитектурных форм, клумб | 2020 |
|  | сквер имени Манойленко (г. Арсеньев, ул. Садовая, 10) | обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения | 2021 |
|  | сквер по ул. Калининская, 14 (справа от фасадной стороны здания) (г. Арсеньев, ул Калининская, 14) | ремонт пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, замена малых архитектурных форм | 2021 |
|  | сквер по ул. Калининская, 18 (справа от фасадной стороны здания) (г. Арсеньев, ул. Калининская, 18) | ремонт пешеходных зон, зон отдыха, замена малых архитектурных форм | 2022 |
|  | сквер в районе перекрестка улиц Калининская и Жуковского (г. Арсеньев, ул. Калининская 3/1) | ремонт пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, замена малых архитектурных форм | 2022 |
|  | сквер им. Абиденко (г. Арсеньев, пр. Гостиный, 3/1) | обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство малых архитектурных форм | 2023 |
|  | детский городок «Радость» (г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 28/1) | обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство малых архитектурных форм | 2023 |
|  | Комсомольская площадь (г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 28/2) | ремонт асфальтового покрытия, замена малых архитектурных форм | 2024 |
|  | площадь Славы (г. Арсеньев, пл. Ленина,6) | ремонт пешеходных зон, освещения | 2024 |
| 11. | парк «Восток» (г. Арсеньев, ул. Калининская, 1) | асфальтирование центральной аллеи, тротуаров, установка урн, лавочек, благоустройство набережной | 2018-2021 |
| 12. | парк «Аскольд» (г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 34/1) | обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство малых архитектурных форм, устройство водоотвода, установка детских площадок, устройство зоны активного отдыха, устройство сценической площадки, фонтана, ограждение территории | 2020-2024 |

1.2. Абзац 3 пункта 6.2 раздела 6. «Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее исполнения» подпрограммы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» изложить в следующей редакции:

«Реализация Подпрограммы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в Приложении № 2 к Программе с учетом обеспечения синхронизации с реализуемыми в городском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов, а также федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.»

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Врио Главы городского округа                                                                          В.С. Пивень