

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 мая 2023 г. |  г. Арсеньев | № | 251-па |

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Арсеньевского городского округа от 14 ноября 2019 года № 829-па**

 **«Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы»**

В целях реализации на территории Арсеньевского городского округа Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании муниципального правового акта Арсеньевского городского округа от 28 декабря 2022 года № 19-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 12 августа 2020 года № 480-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Арсеньевского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от14 ноября 2019 года № 829-па (далее – Программа) (в редакции постановлений администрации Арсеньевского городского округа от 03 апреля 2020 года № 189-па, от 17 июля 2020 года № 417-па, от 09 ноября 2020 года № 663-па, от 18 марта 2021 года № 136-па, от 20 апреля 2022 года № 226-па, от 16 ноября 2022 года № 642-па), следующие изменения:

1.1. Изложить паспорт Программы в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Изложить подпункт 1.1. раздела I Программы «Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы» в следующей редакции:

«1.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе» на 2020-2027 годы (далее — подпрограмма № 1).

Подпрограмма разработана в рамках Государственной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 939-па.

Для достижения целей подпрограммы № 1 необходимо решить следующую задачу:

- капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа.

C целью исполнения Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации объектов инфраструктуры, повышения эффективности использования объектов и недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, находящихся на территории Арсеньевского городского округа, подпрограмма № 1 предусматривает проведение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение).

Рост цен на топливо, возрастающие затраты на обслуживание изношенного оборудования приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению тарифов на энергоресурсы. Данные проблемы обуславливают объективную необходимость:

- экономии топливно-энергетических ресурсов на предприятиях, вырабатывающих и транспортирующих энергоресурсы;

- получения достоверной информации о реальном потреблении энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, населением, предприятиями коммунальной инфраструктуры для последующего внедрения энергосберегающих технологий и модернизации оборудования на предприятиях коммунальной инфраструктуры, в муниципальных учреждениях, и жилищном фонде;

- актуальности проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.

Около 80 % основных фондов муниципального теплоэнергетического хозяйства в городском округе полностью отслужили нормативные сроки и по причине их изношенности находятся в предаварийном состоянии, что сопряжено с высокой степенью риска выхода из строя оборудования в осенне-зимний период. Следствием высокой степени физического износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия, увеличение аварийных ситуаций и инцидентов. Планово-предупредительный ремонт систем коммунальной инфраструктуры практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и повышенным потерям тепловой энергии в процессе производства и транспортировки энергоресурсов до потребителей.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста городского округа. Повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет применения программно-целевого метода, поскольку:

- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности потребителей и ресурсоснабжающих организаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач Подпрограммы.

Применение программно-целевого метода обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части подпрограммы с созданием и использованием финансовых механизмов ее реализации, а также контроль за конечными результатами выполнения Подпрограммы.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры городского округа и ее развития на новой технологической базе.

Для решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности подпрограмма № 1 предусматривает снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения посредством реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа.»;

1.3. Изложить абзац второй раздела VII Программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 184 054,90588 тыс. руб., в том числе из средств бюджета Приморского края 75 082,15779 тыс. руб., из средств бюджета Арсеньевского городского округа 108 972,74809 тыс. руб.»;

 1.4. Изложить приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Программе в редакции приложений №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему постановлению, соответственно.

 2. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа В.С. Пивень

Приложение № 1

 к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 10 мая 2023 г. № 251-па

**Паспорт муниципальной программы**

 **«Энергоэффективность и развитие**

**энергетики Арсеньевского городского округа»**

**на 2020 – 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее — городского округа) |
| Соисполнители Программы | - финансовое управление администрации городского округа |
| Структура муниципальной программы | - подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе» на 2020-2027 годы (приложении № 5);- подпрограмма «Обслуживание уличного освещения городского округа» на 2020-2027 годы (приложение № 6);- основное мероприятие «Капитальный ремонт системы уличного освещения»;- основное мероприятие «Освещение улиц городского округа согласно световому календарю»;- основное мероприятие «Организация электроснабжения объектов Арсеньевского городского округа». |
| Цели муниципальной программы | - повышение эффективности производства, передачи тепловой энергии за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа;- обеспечение бесперебойного освещения улиц городского округа;- обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток. |
| Задачи муниципальной программы | - капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа;- капитальный ремонт, реконструкция и модернизация системы электроснабжения уличного освещения городского округа;- техническое обеспечение освещенности улиц городского округа;- освещение улиц городского округа. |
| Показатели муниципальной программы | **-** протяженность капитально отремонтированных теплотрасс (в двухтрубном исчислении), находящихся в муниципальной собственности, м;**-** уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, %;- количество проведенных экспертиз проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа, ед.;**-** протяженность ежегодно обслуживаемых сетей уличного освещения, км;**-** количествозамененных перегоревших ламп, ед.;**-** протяженность замененных проводов линий уличного освещения, м;**-** протяженность отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения, м;- количество замененных автоматов, ед.;- количество замененных электромагнитных пускателей, ед.;- протяженность дополнительно установленных линий уличного освещения, км;**-** количество дополнительно установленных светодиодных светильников, ед.;- объем ежегодно потребляемой электрической энергии на уличное освещение, кВт час в год;- протяженность вынесенного КЛ-6 кВ возле ДК «Прогресс», м. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2020-2027 годах |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет — **184 054,90588** тыс. руб., в том числе по годам:2020 год — 37 083,70683 тыс. руб.;2021 год — 12 300,00 тыс. руб.;2022 год — 13685,89205 тыс. руб.;2023 год — 66 238,307 тыс. руб.;2024 год — 12 673,50 тыс. руб.;2025 год — 12 673,50 тыс. руб.;2026 год — 14 700 тыс. руб.;2027 год — 14 700 тыс. руб.Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование муниципальной программы — **75 082,15779** тыс. руб., в том числе по годам:2020 год — 21 016,00 тыс. руб.;2023 год — 54 066,15779 тыс. руб.Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы — **108 972,74809** тыс. руб., в том числе по годам:2020 год — 16 067,70683 тыс. руб.;2021 год — 12 300,00 тыс. руб.;2022 год — 13 685,89205 тыс. руб.;2023 год — 12 172,14921 тыс. руб.;2024 год — 12 673,50 тыс. руб.;2025 год — 12 673,50 тыс. руб.;2026 год — 14 700 тыс. руб.;2027 год — 14 700 тыс. руб. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - капитально отремонтировать теплотрассы, находящиеся в муниципальной собственности за период действия Программы протяженностью 973,8 м;- снизить уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа на 1 %;- провести одну экспертизу проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа;- обслуживать ежегодно сети уличного освещения протяженностью не менее 125,9 км;- заменить перегоревшие лампы и вышедшие из строя элементы в количестве 845 ед.;- заменить провода линий уличного освещения протяженностью 1300 м;- отремонтировать участки кабелей линий уличного освещения протяженностью 1300 м;- заменить перегоревшие автоматы в количестве 65 ед.;- заменить перегоревшие электромагнитные пускатели в количестве 195 ед.;- проложить дополнительно линии уличного освещения протяженностью 1,8 км;- установить дополнительно светодиодные светильники в количестве 50 ед.;- объем потребления электрической энергии на уличное освещение не более 1 310 тыс. кВт час в год;- вынести КЛ-6кВ, Ф.19 ПС Город, возле ДК «Прогресс» протяженностью 160 м. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к постановлению администрацииАрсеньевского городского округаот 10 мая 2023 г. № 251-паПриложение № 1к муниципальной программе«Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы |

**Перечень показателей муниципальной программы**

 **«Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа»**

**на 2020 – 2027 годы**

| №п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2020-2027 годы |
| 1. | Протяженность капитально отремонтированных, теплотрасс (в двухтрубном исчислении), находящихся в муниципальной собственности | м | 164,0 | 372,8 | 0 | 0 | 561,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 2. | Уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | % | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 3. | Количество проведенных экспертиз проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы |
| 4. | Протяженность ежегодно обслуживаемых сетей уличного освещения | км | 118,9 | 125,9 | 125,9 | 125,9 | 133,592 | 133,592 | 133,592 | 133,592 | 133,592 |
| 5. | Количество замененных перегоревших ламп | ед. | 130 | 130 | 130 | 130 | 65 | 65 | 65 | 130 | 130 |
| 6. | Протяженность замененных проводов линий уличного освещения | м | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 7. | Протяженность отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения | м | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 8. | Количество замененных автоматов | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 9. | Количество замененных электромагнитных пускателей | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Основное мероприятие «Капитальный ремонт системы уличного освещения» |
| 10. | Протяженность дополнительно установленных линий уличного освещения | км | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Количество дополнительно установленных светодиодных светильников | ед. | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Освещение улиц Арсеньевского городского округа согласно световому календарю» |
| 12. | Объем ежегодно потребляемой электрической энергии на уличное освещение. | тыс. кВт час в год | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 310,0 | 1 310,0 | 1 310,0 | 1 310,0 | 1 310,0 |
| Основное мероприятие «Организация электроснабжения объектов Арсеньевского городского округа» |
| 13. | Протяженность вынесенного КЛ-6 кВ возле ДК «Прогресс | м | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к постановлению администрацииАрсеньевского городского округаот 10 мая 2023 г. № 251-паПриложение № 2к муниципальной программе«Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы |

Перечень мероприятий Перечень показателей муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы и план их реализации

| № п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата начала реализации | дата окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, финансовое управление администрации городского округа | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Увеличение протяженности капитально отремонтированных, реконструированных, модернизированных теплотрасс,снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения. | 1. Протяженность капитально отремонтированных, реконструированных, модернизированных теплотрасс (в двухтрубном исчислении), находящихся в муниципальной собственности.2. Уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.3. Количество проведенных экспертиз проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа |
| 1.1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа» |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 01.01.202001.01.2023 | 31.12.202031.12.2023 | Увеличение протяженности капитально отремонтированных теплотрасс (в двухтрубном исчислении), находящихся в муниципальной собственности.Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт участков тепловой сети | 01.01.202401.01.2025 | 31.12.202431.12.2025 |
| 1.1.3. | Проведение экспертиз проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа |
| 2. | Подпрограмма «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, финансовое управление администрации городского округа | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Поддержание в исправном состоянии сетей уличного освещения.Замена перегоревших ламп уличного освещения.Замена проводов линий уличного освещения.Увеличение протяженности отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения.Рост числа замененных автоматов.Увеличение количества замененных электромагнитных пускателей. | 1. Протяженность ежегодно обслуживаемых сетей уличного освещения.2. Количествозамененных перегоревших ламп.3. Протяженность замененных проводов линий уличного освещения.4. Протяженность отремонтированных участков кабелей линий уличногоосвещения.5. Количество замененных автоматов.6. Количество замененных электромагнитных пускателей. |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Повышение уровня освещенности улиц городского округа» |
| 2.1.1. | Ремонт сетей уличного освещения, кабелей, автоматов, электромагнитных пускателей, замена осветительных приборов |
| 3. | Мероприятия муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа" на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт системы уличного освещения» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, финансовое управление администрации городского округа | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  Капитальный ремонт системы уличного освещения (прокладка новых линий уличного освещение, установка светодиодных светильников) | 1. Протяженность дополнительно установленных линий уличного освещения. 2. Количество дополнительно установленных светодиодных светильников. |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт системы уличного освещения с установкой энергосберегающих светильников |
| 3.2. | Основное мероприятие «Освещение улиц городского округа согласно световому календарю» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, финансовое управление администрации городского округа | 01.01.2020 | 31.12.2027 |  Постоянное освещение улиц городского округа в темное время суток | Объем ежегодно потребляемой электрической энергии на уличное освещение |
| 3.2.1 | Уличное освещение Арсеньевскогогородского округа |
| 3.3. | Основное мероприятие «Организация электроснабжения объектов Арсеньевского городского округа». | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, финансовое управление администрации городского округа | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Реконструкция и модернизация системы электроснабжения уличного освещения городского округа (вынос кабеля электроснабжения) | Протяженность вынесенного КЛ-6 кВ возле ДК «Прогресс |
| 3.3.1. | Вынос КЛ-6кВ. Ф. 19 ПС Город, возле ДК «Прогресс» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4к постановлению администрацииАрсеньевского городского округаот 10 мая 2023 г. № 251-паПриложение № 3к муниципальной программе«Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы |

Информация

о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета городского округа

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, принятой в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальная программа Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 986 | х | х | х | 16 067,70683 | 12 300,0 | 13 685, 89205 | 12 172, 14921 | 12 673,50 | 12 673,50 | 14 700,0 | 14 700,0 | 108 972, 74809 |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 986 | х | х | х | 760,30370 | 0,0 | 0,0 | 1 672, 14921 | 2 173,500 | 2 173,500 | 0,0 | 0,0 | 6 779 45291 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа» | 986 | х | х | х | 760,30370 | 0,0 | 0,0 | 1 672, 14921 | 2 173,500 | 2 173,500 | 0,0 | 0,0 | 6 779 45291 |
| 1.1.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 986 | 0502 | 131 01 S2270 | 243 | 649,97938 | 0,0 | 0,0 | 1 672, 14921 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 322, 12859 |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт участков тепловой сети | 986 | 05025 | 131 0121102 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 173,500 | 2 173,500 | 0,0 | 0,0 | 4 347,0 |
| 1.1.3. | Проведение экспертиз проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа | 986 | 0502 | 131 01 21151 | 240 | 110,32432 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,32432 |
| 2. | Подпрограмма «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, финансовое управление администрации городского округа | 986 | х | х | х | 6 307,40313 | 6 000,0 | 6 439,30256 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 44 246, 70569 |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Повышение уровня освещенности улиц городского округа» | 986 | х | х | х | 6 307,40313 | 6 000,0 | 6 439,30256 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 44 246, 70569 |
| 2.1.1. | Ремонт сетей уличного освещения, кабелей, автоматов, электромагнитных пускателей, замена осветительных приборов |  | 986 | 0503 | 132 01 21170 | 240 | 6 307,40313 | 6 000,0 | 6 439,30256 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 44 246, 70569 |
| 3. | Мероприятия муниципальной программы«Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, финансовое управление администрации городского округа | 986 | х | х | х | 9 000,0 | 6 300,0 | 7 246,58949 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 57 946, 58949 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт системы уличного освещения» | 986 | х | х | х | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт системы уличного освещения с установкой энергосберегающих светильников | 986 | 0503 | 139 02 21181 | 243 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Освещение улиц городского округа согласно световому календарю» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, финансовое управление администрации городского округа | 986 | х | х | х | 7 500,0 | 6 300,0 | 6 800,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 56 000,0 |
| 3.2.1. | Уличное освещение Арсеньевского городского округа | 986 | 0503 | 139 01 21180 | 240 | 7 500,0 | 6 300,0 | 6 800,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 56 000,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие «Организация электроснабжения объектов Арсеньевского городского округа». | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, финансовое управление администрации городского округа | 986 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 446,58949 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,58949 |
| Вынос КЛ-6кВ. Ф. 19 ПС Город, возле ДК «Прогресс» | 986 | 0503 | 1390221182 | 244 | 0,0 | 0,0 | 446,58949 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,58949 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5к постановлению администрацииАрсеньевского городского округаот 10 мая 2023 г. № 251-паПриложение № 4к муниципальной программе«Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы |

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы городского округа

за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализации ее

целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края и внебюджетных источников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | ГРБС | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы | всего | 986 | 37 083,70683 | 12 300,0 | 13 685,89205 | 66 238, 307 | 12 673,5 | 12 673,5 | 14 700,0 | 14 700,0 | 184 054, 90588 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 21 016,0 | 0,0 | 0,0 | 54 066, 15779 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 082, 15779 |
| бюджет городского округа | 16 067,70683 | 12 300,0 | 13 685, 89205 | 12 172, 14921 | 12 673,5 | 12 673,5 | 14 700,0 | 14 700,0 | 108 972, 74809 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе» на 2020-2027 годы | всего | 986 | 21 776, 30370 | 0,0 | 0,0 | 55 738, 307 | 2 173,5 | 2 173,5 | 0,0 | 0,0 | 81 861, 6107 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 21 016,0 | 0,0 | 0,0 | 54 066, 15779 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 082, 15779 |
| бюджет городского округа | 760,30370 | 0,0 | 0,0 | 1 672, 14921 | 2 173,5 | 2 173,5 | 0,0 | 0,0 | 6 779, 45291 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа» | всего | 986 | 21 776, 30370 | 0,0 | 0,0 | 55 738, 307 | 2 173,5 | 2 173,5 | 0,0 | 0,0 | 81 861, 6107 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 21 016,0 | 0,0 | 0,0 | 54 066, 15779 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 082, 15779 |
| бюджет городского округа | 760,30370 | 0,0 | 0,0 | 1 672, 14921 | 2 173,5 | 2 173,5 | 0,0 | 0,0 | 6 779, 45291 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | всего | 986 | 21 665, 97938 | 0,0 | 0,0 | 55 738, 307 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 404, 28638 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 21 016,0 | 0,0 | 0,0 | 54 066, 15779 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 082, 15779 |
| бюджет городского округа | 649,97938 | 0,0 | 0,0 | 1 672, 14921 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 322, 12859 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт участков тепловой сети | всего | 986 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 173,5 | 2 173,5 | 0,0 | 0,0 | 4 347,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 173,5 | 2 173,5 | 0,0 | 0,0 | 4 347,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Проведение экспертиз проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа | всего | 986 | 110, 32432 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110, 32432 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 110, 32432 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110, 32432 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы | всего | 986 | 6 307,40313 | 6 000,0 | 6 439,30256 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 44 246, 70569 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 6 307,40313 | 6 000,0 | 6 439,30256 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 44 246, 70569 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Повышение уровня освещенности улиц городского округа» | всего | 986 | 6 307,40313 | 6 000,0 | 6 439,30256 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 44 246, 70569 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 6 307,40313 | 6 000,0 | 6 439,30256 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 44 246, 70569 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Ремонт сетей уличного освещения, кабелей, автоматов, электромагнитных пускателей, замена осветительных приборов | всего | 986 | 6 307,40313 | 6 000,0 | 6 439,30256 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 44 246, 70569 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 6 307,40313 | 6 000,0 | 6 439,30256 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 44 246, 70569 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятия муниципальной программы"Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа" на 2020-2027 годы | всего | 986 | 9 000,0 | 6 300,0 | 7 246,58949 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 57 946, 58949 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 9 000,0 | 6 300,0 | 7 246,58949 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 57 946, 58949 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт системы уличного освещения» | всего | 986 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт системы уличного освещения с установкой энергосберегающих светильников | всего | 986 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Освещение улиц городского округа согласно световому календарю» | всего | 986 | 7 500,0 | 6 300,0 | 6 800,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 56 000,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 7 500,0 | 6 300,0 | 6 800,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 56 000,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Уличное освещение Арсеньевского городского округа | всего | 986 | 7 500,0 | 6 300,0 | 6 800,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 56 000,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 7 500,0 | 6 300,0 | 6 800,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 56 000,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие «Организация электроснабжения объектов Арсеньевского городского округа». | всего | 986 | 0,0 | 0,0 | 446,58949 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,58949 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 | 446,58949 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,58949 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1 | Вынос КЛ-6кВ. Ф. 19 ПС Город, возле ДК «Прогресс» | всего | 986 | 0,0 | 0,0 | 446,58949 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,58949 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 | 446,58949 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,58949 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6к постановлению администрацииАрсеньевского городского округаот 10 мая 2023 г. № 251-паПриложение № 5к муниципальной программе«Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы |

**Паспорт подпрограммы № 1 «Энергосбережение и повышение**

 **энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе»**

**на 2020-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительподпрограммы | - управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее — городского округа) |
| Цели подпрограммы | - повышение эффективности производства, передачи тепловой энергии за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округ. |
| Задачи подпрограммы- | - капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа. |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | **-** протяженность капитально отремонтированных теплотрасс (в двухтрубном исчислении), находящихся в муниципальной собственности, м;**-** уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, %;- количество проведенных экспертиз проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа, ед. |
| Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2020-2027 годы |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет — **81 861,6107** тыс. руб., в том числе по годам:2020 год — 21 776,30370 тыс. руб.;2023 год — 55 738,307 тыс. руб.;2024 год — 2 173,50 тыс. руб.;2025 год — 2 173,50 тыс. руб.Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование подпрограммы —**75 082,15779** тыс. руб., в том числе по годам:2020 год — 21 016,00 тыс. руб.;2023 год — 54 066,15779 тыс. руб.Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы — **6 779,45291** тыс. руб., в том числе по годам:2020 год — 760,30370 тыс. руб.;2023 год — 1 672,14921 тыс. руб.;2024 год — 2 173,50 тыс. руб.;2025 год — 2 173,50 тыс. руб. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7к постановлению администрацииАрсеньевского городского округаот 10 мая 2023 г. № 251-паПриложение № 6к муниципальной программе«Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы |

**Паспорт подпрограммы № 2 «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительПодпрограммы | - управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Структура Подпрограммы | - основное мероприятие «Повышение уровня освещенности улиц городского округа». |
| Цели Подпрограммы | -обеспечение бесперебойного освещения улиц городского округа;- обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток. |
| Задачи Подпрограммы | - техническое обеспечение освещенности улиц городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - протяженность ежегодно обслуживаемых сетей уличного освещения, км;- количество замененных перегоревших ламп, ед.;- протяженность замененных проводов линий уличного освещения, м;- протяженность отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения, м;- количество замененных автоматов, ед.;- количество замененных электромагнитных пускателей, ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2020-2027 годы |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы «Обслуживание уличного освещения» из бюджета городского округа составляет **44 246,70569** тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2020 год — 6 307,40313 тыс. руб.; 2021 год — 6 000,00 тыс. руб; 2022 год — 6 439,30256 тыс. руб.; 2023 год — 3 500,00 тыс. руб; 2024 год —3 500,00 тыс. руб.; 2025 год —3 500,00 тыс. руб.; 2026 год —7 500,00 тыс. руб.; 2024 год —7 500,00 тыс. руб. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_