АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  | 13 марта 2015 г. |  | г.Арсеньев | № | 210-па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 28.01.2015 № 25-па «Об утверждении муниципальной программы Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения АГО» 
на 2015-2017 годы»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 28 января 2015 года № 25-па (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить в паспорте Программы раздел «Объем и источники финансирования муниципальной Программы (в текущих ценах каждого года)» в следующей редакции:

| «Объем и источники финансирования муниципальной Программы (в текущих ценах каждого года) | Общий объем финансирования составляет 122 117 464,96 руб., в том числе по годам: 2015 год – 67 267 464,96 руб.; 2016 год – 40 200 000,00 руб.; 2017 год – 14 650 000,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств Федерального бюджета – 35 133 868,02 руб., в том числе по годам: 2015 год – 21 413 868,02 руб.; 2016 год – 12 495 000,00 руб.; 2017 год – 1 225 000,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств бюджета Приморского края – 42 870 316,93 руб., в том числе по годам: 2015 год – 20 000 316,93руб.; 2016 год – 13 695 000,00 руб.; 2017 год – 9 175 000,00 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы – 42 224 243,01 руб., в том числе по годам: 2015 год – 23 964 243,01 руб.; 2016 год – 14 010 000,00 руб.; 2017 год – 4 250 000,00 руб. Объем средств товариществ собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирных домах на финансирование Программы – 1 889 037,00 руб., в том числе по годам: 2015 год – 1 889 037,00 руб.; 2016 год – 00,00 руб.; 2015 год – 00,00 руб.». |
| --- | --- |

1.2. Изложить Приложение № 3 к Программе в редакции Приложения    № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Изложить Приложения № 1, № 2, № 3 к Подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы Программы в редакции Приложений № 2, № 3, № 4 к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Сквориков) направить настоящее постановление для опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.о. Главы городского округа 						     С.Л.Черных

Приложение № 1 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 13 марта 2015 г. № 210-па Приложение № 3 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы

Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы Ответственный исполнитель Подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы (далее - Подпрограмма) Управление жизнеобеспечения администрация Арсеньевского городского округа (далее - управление жизнеобеспечения) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление архитектуры и градостроительства, управление экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа |
| Цели Подпрограммы Задачи Подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Арсеньевского городского округа (далее - городского округа) путем переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее - аварийные дома), в благоустроенные жилые помещения. 1. Строительство домов, приобретение жилых помещений у застройщиков или участие в долевом строительстве за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Приморского края и бюджета городского округа. 2. Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения; 3. Снос аварийных домов. |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | 1. Количество граждан, переселенных из аварийных домов, чел.; 2. Количество расселенных аварийных домов, ед.; 3. Количество расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах, ед.; 4. Общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах, кв.м. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015-2017 годах, в один этап. Средства, предусмотренные Подпрограммой, запланировано освоить в 2015-2017 годах в соответствии с частями 6-7 статьи 16 Федерального закона. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Срок Реализации Подпрограммы по годам; Объем финансирования (руб.). в том числе:. Всего; Средства Фонда; Средства бюджета Приморского края; Средства городского бюджета. всего:; на обязательное софинансирование; дополни-тельные источники финансиро-вания (за счёт ср дств городского бюджета). 2015; 35 961 926,29; 19 009 761,38; 4 744 798,40; 12 207 366,51; 10 209 637,80; 1 997 728,71. 2016; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2017; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 35 961 926,29; 19 009 761,38; 4 744 798,40; 12 207 366,51; 10 209 637,80; 1 997 728,71. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Срок реализа-ци и Подпрограммы, по годам; Снос домов, ед.; Расселение из аварийных домов. в том числе:. Количество домов; Количество жилых помещений; Число жителей; Рассе-ляемая площадь; Предоставляемая площадь (не менее). 2015; -; -; -; -; -; -. 2016; 1; 2; 18; 51; 886,23; 886,23. 2017; 2; 0; 0; 0; 0; 0. Итого:; 3; 2; 18; 51; 886,23; 886,23. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Реализация Подпрограммы направлена на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных домах.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городского округа, создает социальные и экологические проблемы, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.

Высокая стоимость строительства жилья и постоянный рост цен на жилую недвижимость на вторичном рынке делает для многих жителей неразрешимой проблему по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Программный способ решения данной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных домов с учетом адресного характера переселения и необходимости развития малоэтажного строительства.

2. Цели и задачи Подпрограммы

2.1. Цель Подпрограммы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа  путем переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее-аварийные дома), в благоустроенные жилые помещения.

2.2. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- строительство домов, приобретение жилых помещений у застройщиков или участие в долевом строительстве за счёт средств Фонда, средств бюджета Приморского края и бюджета городского округа;

- переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения;

- снос аварийных домов.

3. Целевые индикаторы и показатели выполнения Подпрограммы

3.1. В рамках реализации Подпрограммы планируется:

- переселить в благоустроенные жилые помещения 51 гражданина из 18 жилых помещений, расположенных в 2 аварийных домах;

- снести 2 аварийных дома общей площадью расселяемых жилых помещений 886,23 кв.м.;

- предоставить гражданам жилые помещения в малоэтажных домах общей площадью не менее 886,23 кв.м.

3.2. Конечными результатами реализации Подпрограммы будут являться:

- выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение  администрацией городского округа безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Целевые индикаторы Подпрограммы по срокам реализации мероприятий отражены в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Строительство домов  и (или) приобретение жилых помещений у застройщиков и (или) участие в долевом строительстве, расселение граждан и снос аварийных домов, предусмотренных  Подпрограммой на 2015-2017 годы осуществляется в один этап.

Для реализации Подпрограммы (2015 г. - 3 квартал 2017г.):

- размещаются муниципальные заказы на строительство дома, на приобретение жилых помещений у застройщиков или на участие в  долевом строительстве, заключаются соответствующие муниципальные контракты;

- осуществляется строительство дома или приобретаются жилые помещения у застройщиков;

4 квартал 2016 года:

- переселение граждан из аварийных жилых домов: ул. 9 Мая, 1,
ул. 9 Мая, 3.

3 квартал 2017 года:

- снос аварийных домов.

5. Перечень мероприятий Подпрограммы

5.1. В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий по реализации Подпрограммы включает в себя работу по следующим направлениям:

- строительство домов, приобретение жилых помещений у застройщиков или участие в долевом строительстве за счет средств Фонда, бюджета Приморского края и бюджета городского округа;

- переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения;

- снос аварийных домов.

5.2. При реализации мероприятий Подпрограммы необходимо исходить из следующих положений:

- принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и обязательной доли финансирования за счет средств  бюджета Приморского края производятся в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, может  предоставляться взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену либо, при наличии у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания, выплачена выкупная цена за изымаемые у них жилые помещения;

- граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению;

5.3. Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения отражен в приложении № 2 к Подпрограмме.

5.4. Жилые помещения, созданные, либо приобретенные за счет средств, предусмотренных Подпрограммой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

6. Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом её исполнения

6.1. Финансовая поддержка за счет средств Фонда (далее - субсидии) предоставляется в целях финансирования расходных обязательств администрации городского округа по переселению граждан из аварийных домов.

6.2. Субсидии предоставляются департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (далее - департамент) бюджету городского округа на исполнение Подпрограммы.

6.3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные Подпрограммой.

6.4. Контроль за целевым перечислением денежных средств осуществляется департаментом.

6.5. Подпрограмма в части строительства домов, приобретения жилых помещений у застройщиков или участия в долевом строительстве домов реализуется путем размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов на строительство домов для переселения граждан из аварийных домов в 2015-2017 годах в порядке, установленном Федеральным законом от  5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.6. Подпрограмма в части переселения граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и частью 3 статьи 16 Федерального закона путем предоставления благоустроенные жилые помещения в 2016 годе. Иные способы переселения граждан из аварийных домов в рамках реализации Подпрограммы не допускаются.

6.7. Подпрограмма в части сноса аварийных домов осуществляется администрацией городского округа самостоятельно и за счет субсидий не финансируется.

6.8. Администрация городского округа осуществляет проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до сведения граждан, в отношении которых осуществляется переселение, целей, условий и мероприятий Подпрограммы, а также освещение в средствах массовой информации итогов ее реализации.

6.9. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется  путем:

- обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств;

- предоставления в установленные сроки в департамент и управление экономики и инвестиций администрации городского округа соответствующих отчетов о ходе реализации подпрограммных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы в соответствии с утвержденным Порядком.

6.10. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

7.1. Подпрограмма реализуется за счёт средств Фонда, бюджета Приморского края и бюджета городского округа.

| 7.2. Объём финансирования Подпрограммы определён в соответствии с требованиями Федерального закона и приведён в таблице: Срок реализации Подподпрограммы по годам | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |
|  |  | Средства Фонда | Средства бюджета Приморского края | всего: | на обязательное софинансирование | дополнительные источники финансирования (за счёт средств городского бюджета) |
| 2015 | 35 961 926,29 | 19 009 761,38 | 4 744 798,40 | 12 207 366,51 | 10 209 637,80 | 1 997 728,71 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 35 961 926,29 | 19 009 761,38 | 4 744 798,40 | 12 207 366,51 | 10 209 637,80 | 1 997 728,71 |

7.3. Размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в домах, принятой в Подпрограмме для расчета потребности в финансовых средствах, составляет 38 324,36 рублей (2015 г.), на основании Государственной программы Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2017 годы.

7.4. Расчётная стоимость жилых помещений в домах определяется как произведение общей площади жилых помещений, равнозначной общей площади жилых помещений в аварийных домах, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений. Расчетная стоимость жилых помещений в домах составляет 33 964 197,58 рублей (без учёта дополнительных источников финансирования).

7.5. В случае строительства домов для переселения граждан из аварийных домов или приобретения жилых помещений у застройщиков исходя из цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения, превышающей установленную настоящей подпрограммой предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений в домах, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

7.6. В случае предоставления в доме жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого в аварийном доме жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

8. Перечень аварийных домов и реестр аварийных домов

по способам переселения

8.1. Перечень аварийных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Подпрограммы, приведен в Приложении № 1 к данной Подпрограмме.

8.2. Формирование перечня аварийных домов и включение их в Подпрограмму осуществляется на основании:

- сформированного перечня аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- документов о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу;

- обоснования стоимости переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

_________________

| Приложение № 2 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 13 марта 2015 г. № 210-па Приложение № 1 к Подпрограмме № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы. Перечень аварийных домов, в отношении которых планируется переселение граждан |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей проживающих в аварийных помещениях | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь аварийных жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования (бюджет городского округа) | Внебюджетные источники финансирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер |  | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Приморского края | за счет средств бюджета городского округа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу 2015-2017 годы, в т.ч.: |  | X | X |  | X | X | 51 | 51 | 959,43 | 18 | 2 | 16 | 886,23 | 70,10 | 816,13 | 35 961 926,29 | 19 009 761,38 | 4 744 798,40 | 10 209 637,80 | 1 997 728,71 | 0,00 |  |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу 2015-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда |  | X | X |  | X | X | 51 | 51 | 959,43 | 18 | 2 | 16 | 886,23 | 70,10 | 816,13 | 35 961 926,29 | 19 009 761,38 | 4 744 798,40 | 10 209 637,80 | 1 997 728,71 | 0,00 |  |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу 2015-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда |  | X | X |  | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  | X | X |  | X | X | 51 | 51 | 959,43 | 18 | 2 | 16 | 886,23 | 70,10 | 816,13 | 35 961 926,29 | 19 009 761,38 | 4 744 798,40 | 10 209 637,80 | 1 997 728,71 | 0,00 |  |
| Всего по этапу 2015 года, с финансовой поддержкой Фонда |  | X | X |  | X | X | 51 | 51 | 959,43 | 18 | 2 | 16 | 886,23 | 70,10 | 816,13 | 35 961 926,29 | 19 009 761,38 | 4 744 798,40 | 10 209 637,80 | 1 997 728,71 | 0,00 |  |
| 1 | г Арсеньев ул 9 Мая д.1 | б/н | 31.08.2007 |  | 31.12.2016 | 31.08.2017 | 28 | 28 | 481,23 | 9 | 1 | 8 | 477,83 | 34 | 443,83 | 19 322 246,69 | 10 249 522,45 | 2 558 260,29 | 5 504 746,20 | 989 338,71 | 0,00 |  |
| 2 | г Арсеньев ул 9 Мая д.3 | б/н | 31.08.2007 |  | 31.12.2016 | 31.08.2017 | 23 | 23 | 478,2 | 9 | 1 | 8 | 408,4 | 36,1 | 372,3 | 16 660 058,14 | 8 760 238,93 | 2 186 538,11 | 4 704 891,60 | 1 008 389,50 | 0,00 |  |
| Всего по этапу 2015 года, без финансовой поддержки Фонда |  | X | X |  | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

_______________________________

Приложение № 3 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 13 марта 2015 г. № 210-па Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы

| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |  |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость. | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость |  | Удельная стоимость 1 кв.м |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. |  | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу 2015-2017 годы, в т.ч.: |  | 886,23 | 35 961 926,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,23 | 35 961 926,29 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу 2015-2017 году, с финансовой поддержкой Фонда |  | 886,23 | 35 961 926,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,23 | 35 961 926,29 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу 2015-2017 году, без финансовой поддержки Фонда |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  | 886,23 | 35 961 926,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,23 | 35 961 926,29 | 38 324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, с финансовой поддержкой Фонда |  | 886,23 | 35 961 926,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,23 | 35 961 926,29 | 38 324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | г Арсеньев ул 9 Мая д. 1 | 477,83 | 19 322 246,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,83 | 19 322 246,69 | 38 324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 | г Арсеньев ул 9 Мая д. 3 | 408,40 | 16 660 058,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,40 | 16 660 058,14 | 38 324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, без финансовой поддержки Фонда |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

_______________________

Приложение № 4 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 13 марта 2015 г. № 210-па Приложение № 3 к Подпрограмме № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы

Сведения о целевых индикаторах Подпрограммы № 1 «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей, с нарастающим итогом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 51 | 51 |
| 2. | Количество сносимых аварийных жилых помещений | ед. | 0 | 18 | 18 |
| 3. | Количество сносимых аварийных жилых домов | ед. | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Общая площадь жилых помещений, предоставляемых взамен аварийных | кв.м. | 0 | 886,23 | 886,23 |

__________________________

фонда