АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 12 ноября 2012 г. | г.Арсеньев | № | 930-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Ремонт муниципального жилищного фонда в 2013 году»

С целью создания комфортных и безопасных для жизни и здоровья условий проживания граждан в жилищном фонде, сохранности муниципального  жилищного фонда, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьями 45, 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую программу «Ремонт муниципального жилищного фонда в 2013 году».

2. Направить  настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и разместить в информационной сети Интернет на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление в ступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа В.И.Гавриленко.

Глава городского округа                                                                               А.А.Дронин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от «12» ноября 2012 г № 930-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт  муниципального жилищного фонда в 2013 году»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 	-	Муниципальная ведомственная целевая программа

«Ремонт муниципального жилищного фонда в 2013 году» (далее Программа).

Наименование	-	Управление   жизнеобеспечения    администрации

ведомства			Арсеньевского  городского  округа.

Координатор 	-	Управление   жизнеобеспечения    администрации

Программы			Арсеньевского городского округа.

Разработчики	-	Администрация Арсеньевского городского Программы                    округа.

Цели и задачи	-	Цели:

-         сохранность   муниципального   жилищного

фонда;

-	Создание благоприятных и безопасных для жизни и здоровья условий проживания граждан на территории   Арсеньевского   городского   округа;

-	Ликвидация  физического  износа  жилых  домов   с целью   преждевременного   их   разрушения   и продления  срока  службы.

Задачи:

выполнение    капитального    ремонта

муниципального   жилищного    фонда   в  связи   с

физическим   износом   в   процессе   эксплуатации

отдельных   конструктивных   элементов

многоквартирного  жилого  дома и  инженерно-

технического  оборудования.

Сроки и этапы	-	Программа  реализуется   в  один  этап  2013 году.

реализации

Программы

Объёмы и		 -	Финансовое   обеспечение   мероприятий

источники			Программы   осуществляется   за   счёт   средств

финансирования           бюджета  Арсеньевского   городского   округа,   в

Программы                    размере  3 802, 355 тыс.руб.

Организация        -        Функцию управления  Программой  и  контроля  за

управления                    ходом её реализации осуществляет администрация

и система контроля      городского округа.

за исполнением

Программы

Целевые			Капитальный  ремонт  муниципального   жилого

Индикаторы		фонда  позволит:

-	улучшить  условия  проживания  414-ти 							гражданам, что составляет 9,4 % от  общего

числа граждан,  проживающих  в  жилых

домах

муниципального   жилищного  фонда,

требующих капитального  ремонта;

-	продлить срок эксплуатации жилым домам

общей  площадью   4 627 м2 ,  что

составляет  7,46 %   от

общей  площади  жилых   домов

муниципального

жилищного    фонда,    требующих

капитального ремонта;

Ожидаемые	Успешная   реализация   Программы позволит:

конечные

результаты	                    улучшить  состояние   здоровья   и   жилищные

Программы                    условия  проживания жителям  и обеспечит  их

благоустроенным   помещением;

Сохранить муниципальный жилищный фонд и 					продлить срок эксплуатации многоквартирных

жилых домов.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ  ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Одной из главных проблем жилищного фонда – это его старение. В результате длительной эксплуатации многоквартирных жилых домов  происходит физический износ отдельных конструктивных элементов здания и его инженерно-технического оборудования. Жилищный фонд, требующий ремонта, ухудшает внешний облик городского округа, создаёт социальные и экологические проблемы, понижает его инвестиционную привлекательность.

В соответствии с Федеральными законами: № 188-ФЗ от 29.12.2004 года, статьи 14 Жилищного   кодекса,    № 131-ФЗ   от   06.10.2003 года   «Об   общих принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» статьи 16 и целью устранения физического износа (разрушения), поддержания и восстановления эксплуатационных показателей, и работоспособности общего имущества здания, повышения уровня благоустройства в них, а также для замены инженерных сетей, управлением жизнеобеспечения администрации городского округа разработан локальный сметный расчёт на капитальный ремонт муниципального жилья, для включения данных затрат в муниципальную ведомственную целевую программу «Ремонт муниципального жилищного фонда в 2013 году»

Реализация данной программы позволит решить проблемы обеспечения граждан комфортным благоустроенным жильём.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2.1. Цель муниципальной целевой программы – создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа путём капитального ремонта общего имущества муниципального жилищного фонда. А для этого необходимо:

- 	сохранить муниципальный жилищный фонд;

- 	создать благоприятные и безопасные для жизни и здоровья условия проживания граждан;

- 	ликвидировать физический износ жилых домов с целью преждевременного  их  разрушения и   продления  срока  службы.

-       выполнить    капитальный   ремонт  муниципального   жилищного    фонда   в  связи   с физическим   износом   в   процессе   эксплуатации отдельных   конструктивных   элементов многоквартирного  жилого  дома и инженерно-технического  оборудования.

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа  реализуется  в 2013 году, в один этап.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей администрация Арсеньевского городского округа:

- выделяет ассигнования из городского бюджета с целью выполнения капитального ремонта  муниципального жилого фонда;

-  проводит  процедуру  выбора  исполнителя  муниципальных контрактов согласно поданной заявке на проведение отбора исполнителя данных контрактов и проектно-сметной документации;

- заключает муниципальные   контракты с   подрядными   организациями;

- оплачивает муниципальный контракт на основании Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании процедуры проведения отбора подрядчиков на выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Мероприятия | Сумма тыс. руб. | Сроки | Документация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |
| 11.1. | Кап.ремонт цоколя и фасада многоквартирного дома № 14 по пр. Горького | 585,579 | 2013 год | Локальный сметный расчет |
| 11.2. * | Кап. ремонт холодной веранды квартир № 6,8 Горького, 14 | 660,179 | Кредиторская задолженность 2012 года | Локальный сметный расчет |
| 11.3. * | Кап. ремонт внутренней системы отопления Горького14 | 203,304 | Кредиторская задолженность 2012 года | Локальный сметный расчет |
| 11.4. | Кап. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжени многоквартирного дома № 4 по ул. 9 Мая. Ремонт печей и дымовых труб ж/д | 100,0 | 2013 год | Проектно-сметная документация |
| 11.5. 11.6. * * | Кап. ремонт внутренней системы отопления в жилом доме № 6 по ул. Заднепровского Капитальный ремонт сан. узла в блок секции 1-го подъезда жилого дома № 3 по ул. Щербакова 3А | 98,759 88,268 | 2013 год Кредиторская задолженность 2012 года | Локальный сметный расчет Локальный сметный расчет |
| Итого по разделу 1: 1 736,089 |  |  |  |  |
| 2. Подготовка проектно-сметной документации |  |  |  |  |
|  | Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 295,849 | 2013 год |  |
| Итого по разделу 2: 295,849 |  |  |  |  |
| 3. Непредвиденные затраты |  |  |  |  |
|  | Ремонт муниципального жилищного фонда | 1 770,417 | 2013 год |  |
| Итого по разделу 3: 1 770,417 |  |  |  |  |
| В С Е Г О: 3 802,355 |  |  |  |  |

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в 2013 году за счёт средств бюджета Арсеньевского городского округа, в размере 3 802,355 тыс. руб., в том числе:

- выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда в  2013 году –  1 736,089 тыс. руб.;

- выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 295,849 тыс. руб.;

- непредвиденные затраты по ремонту муниципального жилищного фонда – 1 770,417 тыс. руб.

7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦЕЙ ПРОГРАММЫ

И КОНТРОЛЬ  ЗА ХОДОМ  ЕЁ  ИСПОЛНЕНИЯ

Функцию управления  Программой и  контроля за ходом её реализации осуществляет администрация городского  округа.  Координатором  Программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Управление жизнеобеспечения, в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 31.03.2011 г. № 185-па     «Об утверждении Порядка разработки, формирования и оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и ведомственных

целевых программ в Арсеньевском городском округе» направляет отчёты о ходе реализации по оценке эффективности реализации Программы в управление экономики и инвестиций администрации городского округа.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Успешная реализация Программы позволит:

- 	улучшить условия проживания  - 414-ти  гражданам, что составляет 9,4 % от    общего  числа   граждан   проживающих   в   жилых   домах

муниципального   жилищного  фонда,  требующих капитального  ремонта;

-	продлить  срок  эксплуатации   муниципальным   жилым   домам   общей площадью 4 627,8  м2,   что   составляет   7,46 %   от   общей    площади   жилых домов муниципального жилищного   фонда,   требующих   капитального  ремонта.

_______________________