АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 20 марта 2013 г. | г.Арсеньев | № | 210-па |
| --- | --- | --- | --- |

О проведении весеннего двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территории города

С целью приведения территории городского округа в надлежащее санитарное и эстетическое состояние, руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, муниципальным правовым актом от 05 мая 2008 года                              № 94 – МПА «Правила по благоустройству территории Арсеньевского городского округа», администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести  с 08 апреля по 31 мая 2013 года весеннюю уборку территории городского округа от скопившегося за зиму мусора.

2. На время проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Арсеньевского городского округа утвердить прилагаемый состав городского штаба по проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территории Арсеньевского городского округа.

3. Управлению жизнеобеспечения администрации городского округа (Сергеев):

3.1. Обеспечить активное участие в мероприятиях двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территории Арсеньевского городского округа коллективов организаций всех организационно-правовых форм, собственников индивидуальных строений, жителей многоквартирных жилых домов на добровольной основе;

3.2. Организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории Арсеньевского городского округа;

3.3. В течение двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территории Арсеньевского городского округа обеспечить координацию работы коллективов организаций всех организационно-правовых форм.

4. Управлению образования администрации Арсеньевского городского округа (Ягодина):

4.1. Обеспечить санитарную очистку территорий муниципальных образовательных учреждений Арсеньевского городского округа, а также прилегающих территорий; вывоз отходов производства и потребления, санитарную обрезку деревьев и кустарников, уборку сухих деревьев и кустарников;

4.2. Организовать проведение субботника по благоустройству и санитарной очистке территории Арсеньевского городского округа в подведомственных учреждениях на добровольной основе.

5. Управлению экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа (Чучманская) организовать санитарную очистку территорий, отведенных предприятиям отрасли торговли и бытового обслуживания, а также прилегающих территорий, вывоз отходов производства и потребления.

6. Управлению спорта и молодежной политики администрации городского округа (Мишина) организовать и обеспечить работы по санитарной очистке, ремонту и эстетическому оформлению спортивных сооружений и спортивных площадок, находящихся в муниципальной собственности Арсеньевского городского округа, санитарной очистке прилегающих территорий, санитарной обрезке деревьев и кустарников, уборке сухих деревьев и кустарников.

7. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа (Яковлев) организовать работы по покраске рекламных конструкций.

8. Рекомендовать ИП Скибину обеспечить выполнение работ по санитарной очистке территорий городских  кладбищ Арсеньевского городского округа  и прилегающих территорий, санитарной обрезке деревьев.

9. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ:

9.1. Организовать участие на добровольной основе своих коллективов, жителей многоквартирного жилого фонда городского округа  в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий, ремонту контейнерных площадок, очистке подвалов, чердаков многоквартирных домов;

9.2. Организовать ремонт и покраску малых архитектурных форм на придомовых территориях;

9.3. Установить урны у подъездов жилых домов (в случае их отсутствия);

9.4. Произвести санитарную обрезку деревьев и кустарников, уборку сухих деревьев и кустарников.

10. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм:

10.1. Обеспечить участие своих коллективов в двухмесячнике по благоустройству и санитарной очистке территории Арсеньевского городского округа на добровольной основе;

10.2. Привести в надлежащее санитарное состояние территории организаций и прилегающие территории: очистить от отходов производства и потребления, произвести санитарную обрезку деревьев и кустарников, а также уборку сухих деревьев и кустарников;

11. Рекомендовать директору общества с ограниченной  ответственностью  «Витязь», «Лидер»  Н.Н.Миронову:

11.1. Провести очистку городских дорог, площадей, газонов,  мест скопления неорганизованного твердого бытового мусора, организовать ремонт и покраску контейнеров для складирования мусора;

11.2. В дни проведения двухмесячника вести прием мусора на городском полигоне без оплаты от управлений образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа.

12. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности:

12.1. Произвести уборку закрепленных территорий от мусора согласно приложению.

12.2. Осуществлять сбор и складирование мусора в мешки, не допускать пожогов собранного мусора на территории города.

12.3. Представить в управление жизнеобеспечения администрации городского округа  отчет в свободной форме о выполненных работах в дни проведения весеннего двухмесячника (с указанием объемов работ) в срок до   30 мая 2013 года.

13. Всем предприятиям и организациям осуществлять вывоз собранного за день мусора на полигон твердых бытовых отходов.

14. Жителям частного сектора произвести уборку прилегающих территорий от мусора (до дороги).

15. Направить настоящее постановление на опубликование в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского округа		          А.А.Дронин

УТВЕРЖДЕН

постановлением   администрации

Арсеньевского городского округа

от «20» марта 2013г. № 210-па

С О С Т А В

городского штаба по проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территории Арсеньевского городского округа

| Сергеев С.А. | - начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, председатель штаба. |
| --- | --- |
| Члены штаба: |  |
| Жигарев А.О. | - начальник отдела содержания городских территорий управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| Жигарева Л.П. | - начальник отдела по организации деятельности административной комиссии администрации городского округа; |
| Мишина О.А. | - начальник управления спорта и молодежной политики администрации городского округа; |
| Полякова Т.Ю. | - председатель ОО «Совет предпринимателей»; |
| Шевченко О.Ф. | - начальник управления культуры администрации городского округа; |
| Ягодина Т.И. | - начальник управления образования администрации городского округа; |
| Яковлев С.И. | - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа. |

_______________________________________

Приложение

к   постановлению   администрации

Арсеньевского  городского  округа

от «20» марта 2013 г. № 210-па

Перечень

закрепленных  территорий городского округа

| № п/п | Наименование организаций, учреждений, предприятий | # Закрепленная территория | Ответственный | Ознакомлены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школы №№ 1-10 | Уборка прилегающей территории | Директор школы |  |
|  | КГОБУ НПО «ПЛ № 32» | Уборка газона и тротуара от мусора по ул. Первомайская (с двух сторон от ул. Щербакова до ул. Мира) | Директор лицея |  |
|  | Приморский Авиационный техникум, ДВФЭУ | Уборка от мусора ул.Октябрьская от ул.Колхозная до ул. 9 Мая | Руководители |  |
|  | Спортивные комплексы («Юность», «Олимп», «Полет») | Уборка газона и тротуара от мусора по ул.Щербакова. | Руководители |  |
|  | Редакции газеты «Восход» Газета «Бизнес-Арс» Редакция газеты «Северное Приморье» МУП «Космос» | Уборка мусора в сквере в районе гостиницы «Таежная» (в границах ул. Калининская – здание гостиницы, проезд Гостиный – торговые павильоны), территории д/г «Радость» | Руководитель |  |
|  | ОАО «Хлебокомбинат» | Проезжая часть от территории предприятия до ул. 2-ая Таежная, железнодорожная ветка до частного сектора. Уборка от мусора с вывозом на полигон ТБО. | Руководитель |  |
|  | ОАО «Арсеньев электросервис», РЭС СП ПСЭС (ОАО «ДРСК») | Привести в порядок территорию вокруг подстанций согласно п.2.2 94-МПА. Навести порядок в местах выполнения работ по укладке кабеля. Уборка мусора по ул.Новикова с вывозом на полигон ТБО | Руководитель |  |
|  | МУ «Радуга» Арсеньевского городского округа | Уборка территории от мусора от изгороди своей территории до подстанции. | Руководитель |  |
|  | МОМВД России «Арсеньевский» | Уборка мусора в парке «Аскольд». | Руководитель |  |
|  | ##### Учреждения культуры (ДК «Прогресс», Централизованная библиотечная система), Филиал Приморского Государственного Объединенного музея им. В.К. Арсеньева, музей истории города | Уборка газона и тротуара от мусора по пр. Горького от ул. Калининская до ул. Садовая. | Руководители |  |
|  | # Межрайонная ИФНС России № 4 по Приморскому краю | Уборка газона и тротуара от мусора по пр. Горького от ул. Калининская до ул. Садовая. | Руководитель |  |
|  | Отдел социальной защиты Арсеньевского городского округа | Уборка тротуара и внешней стороны территории до проезжей части пр. Горького (в границах здания) от мусора. | Руководитель |  |
|  | ООО «Арсеньевский молочный комбинат» | Уборка газона и тротуара от мусора по ул. Ломоносова (газон, тротуар от железнодорожного полотна до ул. Октябрьская) с вывозом на полигон ТБО. | Руководитель |  |
|  | ООО УК «ТЭК Арсеньев» | Уборка территории от мусора вдоль всех наземных теплотрасс, расположенных на территории города с вывозом на полигон ТБО. Уборка мусора по ул. 9 Мая (с очисткой и углублением кюветов). | Руководитель |  |
|  | ООО «Эванс» | Отсыпка п/гравием территории вокруг питьевых колодцев, выполнить ремонт питьевых колонок (установить в вертикальном положении). Уборка мусора по ул.9 Мая с вывозом на полигон ТБО. | Руководитель |  |
|  | Руководители автотранспортных предприятий (Гурьев, Дасик, Перевалов, Вишневский, Малецкий, Перешеин) | Уборка мусора по ул.Советская (с очисткой и углублением кюветов) с вывозом на полигон ТБО | Руководители |  |
|  | Отделение по г. Арсеньеву ФГУП «Ростехинвентаризация» | ул. Банивура – газон, кювет в створе своего здания. Уборка газона и тротуара от мусора. | Руководитель |  |
|  | Государственное учреждение управление пенсионного фонда | Уборка территории от мусора в границах бывшего д/с № 23 | Руководитель |  |
|  | ААК «Прогресс» | Уборка берега реки Дачной (территория от ул.Ленинская до ул.Стахановская) от мусора, сухих веток с вывозом на полигон ТБО. Уборка территории парка «Восток». | Руководитель |  |
|  | ОАО «Аскольд» | Уборка территории от мусора по ул. Жуковского от ул. Заводская до ул.Стахановская с вывозом на полигон ТБО. | Руководитель |  |
|  | Филиал Приморского регионального фонда соц. страхования | Территория в границах – от изгороди жилого дома № 19 по ул. Островского до детской площадки жилого дома № 17 по ул. Островского. Уборка газона и тротуара от мусора. | Руководитель |  |
|  | Совет предпринимателей (малый и средний бизнес) | Уборка территории ул.Калининская, Садовая, Островского от мусора с вывозом на полигон ТБО. | Руководитель |  |
|  | Дума Арсеньевского городского округа | Уборка от мусора территории Аллеи депутатов (от ул. Октябрьская до ул. Ленинская). | Председатель Думы |  |
|  | Администрация Арсеньевского городского округа, Прокуратура города, Городской суд, Арсеньевский ОСБ № 7718 | Уборка мусора по ул.Ленинская от ул.Новикова до ул.9 Мая | Директор МБУ «АХУ» Руководители |  |
|  | Общественные организации, партии | Уборка мусора по ул.Ломоносова от ул.Октябрьская до ул.25 лет Арсеньеву | специалист по взаимодействию с общественными организациями |  |
|  | ООО «Витязь», ООО «Лидер», Управляющие компании | Уборка территории памятника В.К.Арсеньеву с приведением в надлежащее санитарное и эстетическое состояние памятников В.К.Арсеньеву и Дурсу Узала | Руководители |  |