АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  | 28 января 2015 г. |  | г.Арсеньев | № | 25-па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа»

на 2015-2017 годы

На основании Устава Арсеньевского городского округа, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года 
№ 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы.

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Арсеньевского городского округа:

от 31 мая 2013 года № 450-па «Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Арсеньевского городского округа, на 2014 год»;

от 24 декабря 2013 года № 1069-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы.

3. Организационному управлению администрации городского округа (Сквориков) направить настоящее постановление для опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы городского округа 						     Н.П.Пуха

Утверждена

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 28 января 2015 года  № 25- па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы

Паспорт муниципальной Программы

| Наименование Программы | муниципальная Программа Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| Соисполнители Программы | финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа, управление экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа, управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа, управление имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа, управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа. |
| Структура Программы | 1. Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы. 2. Подпрограмма № 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Арсеньевского городского округа» на 2015 год. 3. Подпрограмма № 3 «Ремонт муниципального жилищного фонда» на 2015 - 2016 годы 4. Подпрограмма № 4 «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы; 5. Подпрограмма № 5 «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы; 6. Подпрограмма № 6 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2016 годы. |
| Цели Программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Арсеньевского городского округа (далее - городского округа). 2. Повышение качества и доступности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг. 3. Гарантированное обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. 4. Гарантированное обеспечение населения городского округа услугами по водоотведению. 5. Стимулирование и развитие жилищного строительства. |
| Задачи Программы | 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее - аварийные дома), в благоустроенные жилые помещения, расположенные в домах, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - малоэтажные дома). 2. Поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы. 3. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой. 4. Устранение физического износа, поддержание и улучшение технического состояния жилищного фонда. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы | 1. Количество граждан, переселенных из аварийных домов, чел. 2. Количество расселенных аварийных домов, ед. 3. Количество расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах, ед. 4. Общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах, кв.м. 5. Количество граждан, улучшивших условия проживания, чел. 6. Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт, ед. 7. Общая площадь многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт, кв.м. 8. Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания, чел. 9. Доля граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, требующем капитального ремонта, %. 10. Площадь муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта, кв.м. |
|  | 11. Потери в сетях водоснабжения, %. 12. Уровень износа объектов водоотведения, % 13. Уровень износа объектов водоснабжения, %. 14. Протяженность инженерных сетей водоснабжения, км. 15. Протяженность инженерных сетей водоотведения, км. 16. Протяженность инженерных сетей электроснабжения, км. |
|  | 17. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | Подпрограммы №№ 1, 2, 3, 5 Программы реализуются в один этап в 2015-2017 годах. Подпрограмма № 4 Программы реализуется в 2015-2017 годах в два этапа: 1-ый этап – 2015-2016 годы; 2-ой этап – 2017 год. Подпрограмма № 6 Программы реализуется в 2015-2017 годах в два этапа: 1-ый этап – 2015 год, 2-ой этап – 2015-2016 годы. |
| Объем и источники финансирования муниципальной Программы (в текущих ценах каждого года) | Общий объем финансирования составляет 122 137 843,48 руб., в том числе по годам: 2015 год – 67 287 843,48 руб.; 2016 год – 40 200 000,00 руб.; 2017 год – 14 650 000,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств Федерального бюджета – 35 145 207,63 руб., в том числе по годам: 2015 год – 21 425 207,63 руб.; 2016 год – 12 495 000,00 руб.; 2017 год – 1 225 000,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств бюджета Приморского края – 42 879 355,84 руб., в том числе по годам: 2015 год – 20 009 355,84 руб.; 2016 год – 13 695 000,00 руб.; 2017 год – 9 175 000,00 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы – 42 224 243,01 руб., в том числе по годам: 2015 год – 23 964 243,01 руб.; 2016 год – 14 010 000,00 руб.; 2017 год – 4 250 000,00 руб. Объем средств товариществ собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирных домах на финансирование Программы – 1 889 037,00 руб., в том числе по годам: 2015 год – 1 889 037,00 руб.; 2016 год – 00,00 руб.; 2015 год – 00,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | 1. Переселение 51 гражданина из 18 жилых помещений аварийного жилищного фонда. Снос двух аварийных домов. 2. Улучшение условий проживания в муниципальном жилищном фонде, требующем капитального ремонта, продлить срок эксплуатации трем жилым домам, требующим капитального ремонта, площадью 5 715,49 тыс. кв.м. 3. Сокращение потерь в инженерных сетях: потери в сетях водоснабжения сократятся с 16 % до 15 %; - уровень износа объектов водоснабжения сократится с 92 % до 87 %; - уровень износа объектов водоотведения сократится с 83 % до 78 %. 4. Улучшение жилищных условий (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) не менее 65 молодых семей, проживающих в Арсеньевском городском округе. 5. Обеспечение 100% земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В результате длительной эксплуатации многоквартирных жилых домов и муниципальных жилых помещений без проведения своевременного капитального ремонта происходит значительный физический износ отдельных конструктивных элементов здания и инженерно-технического оборудования. Жилищный фонд, требующий капитального ремонта, ухудшает внешний облик городского округа, создаёт социальные и экологические проблемы, понижает его инвестиционную привлекательность, приводит к аварийному состоянию жилищного фонда.

По состоянию на 01.01.2014 г. общая площадь многоквартирных жилых домов (далее – МКД) составляет 999,8 тыс. кв.м., из них 302 многоквартирных дома общей площадью 988 тыс.кв.м. нуждаются в проведении капитального ремонта. Реализация Закона Приморского края от 07 августа 2013 года № 227 КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приморского края» позволит на протяжении 30 лет поддерживать удовлетворительное состояние жилищного фонда, а также позволит остановить разрушение конструктивных элементов МКД.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд создает социальные и экологические проблемы, сдерживает развитие городской инфраструктуры.

Ключевой проблемой в решении задач, направленных на ликвидацию аварийного жилищного фонда, является финансовое обеспечение реализации данных мероприятий. С учетом возможностей предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонда) и бюджетного софинансирования, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон) Программа позволит приступить к решению указанной проблемы.

Так же одной из проблем городского округа является отток молодого населения за пределы городского округа. Решение жилищной проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит сформировать экономически активный слой населения.

Основным фактором, сдерживающим развитие жилищного строительства, на сегодняшний день остается вопрос обеспечения земельных участков предоставленных (предоставляемых) инженерной инфраструктурой (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение).

В рамках закона Приморского края от 08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» (далее - Закон) на территории городского округа разработаны проекты планировки и сформированы земельные участки, которые необходимо обеспечить инженерной инфраструктурой.

Всего в рамках Закона  гражданам предоставлено под индивидуальное жилищное строительство  по состоянию на 01 ноября  2014 года 228 участков.

Предоставленные земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой,  строительство которых требует значительных финансовых затрат и их отсутствие создает большие трудности по застройке участков.

Реализация Программы позволит создать эффективные механизмы, обеспечивающие надежность  и повышение качества услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, снизить уровень риска аварий на сетях и объектах водопроводно-канализационного хозяйства городского округа, что приведет к улучшению качества питьевой воды и очистки сточных вод, сбрасываемых в водоемы.

2. Цели и  задачи Программы

Цели Программы:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Арсеньевского городского округа (далее - городского округа). 2. Повышение качества и доступности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг. 3. Гарантированное обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. 4. Гарантированное обеспечение населения городского округа услугами по водоотведению. 5. Стимулирование и развитие жилищного строительства; 6. Повышение качества и доступности предоставляемых населению услуг жилищно-коммунальным комплексом Приморского края; Задачи Программы: 1. Переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее - аварийные дома), в благоустроенные жилые помещения, расположенные в домах, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - малоэтажные дома). 2. Устранение физического износа, поддержание и улучшение технического состояния жилищного фонда. 3. Поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы. 4. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой.

3. Целевые индикаторы и показатели выполнения Программы.

Целевые индикаторы и показатели Программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

Показатели (индикаторы) реализации Программы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы. К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

1. Количество граждан, переселенных из аварийных домов, чел. 2. Количество расселенных аварийных домов, ед. 3. Количество расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах, ед. 4. Общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах, кв.м. 5. Количество граждан, улучивших условия проживания, чел. 6. Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт, ед. 7. Общая площадь многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт, кв.м. 8. Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания, чел. 9. Доля граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, требующем капитального ремонта, %. 10. Площадь муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта, кв.м. 11. Потери в сетях водоснабжения, %. 12. Уровень износа объектов водоотведения, % 13. Уровень износа объектов водоснабжения, %. 14. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. 15. Протяженность инженерных сетей водоснабжения, км. 16. Протяженность инженерных сетей водоотведения, км. 17. Протяженность инженерных сетей электроснабжения, км.

4. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа реализуется в один этап в 2015-2017 годах.

5. Механизм реализации Программы

и контроль за ходом её исполнения.

5.1. Ответственным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

5.2. Мероприятия реализуются в соответствии с контрактами (договорами),  заключенным на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  за счет средств:

- Федерального бюджета;

- бюджета Приморского края;

- бюджета Арсеньевского городского округа;

- средств товариществ собственников жилья либо собственников

- помещений в многоквартирных домах.

5.3. Финансовые средства выделяются на основании договоров и муниципальных контрактов, заключенных по итогам предусмотренных действующим законодательством процедур, размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, либо предоставление субсидий или соцвыплат в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Арсеньевского городского округа.

5.4. Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

5.5. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

5.6. Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа, управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа, управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа  ежеквартально и ежегодно представляет в управление экономики и инвестиций администрации городского округа информацию об итогах ее реализации, в том числе о достижении утвержденных в Программе целевых индикаторов и причинах их отклонения от плановых значений, в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года              № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе» (далее – утвержденный Порядок).

6. Ресурсное обеспечение Программы.

6.1. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 122 137 843,48 руб., в том числе по годам:

2015 год –  67 287 843,48 руб.;

2016 год –  40 200 000,00 руб.;

2017 год –  14 650 000,00 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств Федерального бюджета –  35 145 207,63 руб., в том числе по годам:

2015 год –  21 425 207,63 руб.;

2016 год –  12 495 000,00 руб.;

2017 год –  1 225 000,00 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств бюджета Приморского края – 42 879 355,84 руб., в том числе по годам:

2015 год –  20 009 355,84руб.;

2016 год –  13 695 000,00 руб.;

2017 год –  9 175 000,00 руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы – 42 224 243,01 руб., в том числе по годам:

2015 год –  23 964 243,01 руб.;

2016 год –  14 010 000,00 руб.;

2017 год –  4 250 000,00 руб.

Объем средств товариществ собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирных домах на финансирование Программы – 1 889 037,00 руб., в том числе по годам:

2015 год – 1 889 037,00 руб.;

6.2. Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий  Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

______________________

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателей нарастающим итогом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Снос аварийных домов | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Количество расселяемых жилых помещений | ед. | 80 | 0 | 18 | 18 |
| 3. | Количество расселяемых человек | чел. | 221 | 0 | 51 | 51 |
| 4. | Расселяемая площадь в аварийных домах | кв.м. | 3 807,43 | 0 | 886,23 | 886,23 |
| 5. | Количество граждан, улучшивших условия проживания | чел. | 0 | 306 | 306 | 306 |
| 6. | Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт | ед. | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 7. | Общая площадь многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт | кв.м. | 0 | 5 715,49 | 5 715,49 | 5 715,49 |
| 8. | Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания | чел. | 232 | 808 | 1298 | 1298 |
| 9. | Доля граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, требующего проведения капитального ремонта | % | 78,52 | 78,52 | 68,4 | 68,4 |
| 10. | Площадь муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта | кв.м. | 50865,32 | 41 881,87 | 36 820,41 | 36 820,41 |
| 11. | Потери в сетях водоснабжения | % | 18 | 16 | 16 | 15 |
| 12. | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 92 | 92 | 90 | 87 |
| 13. | Уровень износа объектов водоотведения | % | 83 | 83 | 80 | 78 |
| 14. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. | чел. | 10 | 3 | 21 | 42 |
| Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Инженерные сети водоснабжения | км. | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 |
| 16. | Инженерные сети водоотведения | км. | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 |
| 17. | Инженерные сети электроснабжения | км. | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 |

_____________________________

Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа »

на 2015-2017 годы

| № п/п | Срок реализации | Объемы финанисирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Бюджет городского округа | Средства собственников помещений в МКД | Всего |
| Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2015 год | 19 021 100,99 | 4 753 837,31 | 12 207 366,51 | 0,00 | 35 982 304,81 |
| 2. | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма № 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Арсеньевского городского округа» на 2015 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2015 год | 1 360 106,64 | 843 769,86 | 2 203 876,50 | 1 889 037,00 | 6 296 790,00 |
| 2. | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма № 3 «Ремонт муниципального жилищного фонда» на 2015 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2. | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 3. | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма № 4 «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2015 год | 0,00 | 5 659 682,00 | 2 753 000,00 | 0,00 | 8 412 682,00 |
| 2. | 2016 год | 0,00 | 8 190 000,00 | 3 510 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 3. | 2017 год | 0,00 | 8 400 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 12 150 000,00 |
| Подпрограмма № 5 «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2015 год | 1 044 000,00 | 585 400,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 129 400,00 |
| 2. | 2016 год | 12 495 000,00 | 5 505 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 25 500 000,00 |
| 3. | 2017 год | 1 225 000,00 | 775 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Подпрограмма № 6 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2015 год | 0,00 | 8 166 666,67 | 3 500 000,00 | 0,00 | 11 666 666,67 |
| 2. | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по программе: | 35 145 207,63 | 42 879 355,84 | 42 224 243,01 | 1 889 037,00 | 122 137 843,48 |

Приложение № 3 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» на 2015-2017 годы

Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы Ответственный исполнитель Подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» на 2015-2017 годы (далее - Подпрограмма) Управление жизнеобеспечения администрация Арсеньевского городского округа (далее - управление жизнеобеспечения) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление архитектуры и градостроительства, управление экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа |
| Цели Подпрограммы Задачи Подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Арсеньевского городского округа (далее - городского округа) путем переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее - аварийные дома), в благоустроенные жилые помещения, расположенные в домах, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - малоэтажные дома). 1. Строительство малоэтажных домов, приобретение жилых помещений у застройщиков или участие в долевом строительстве за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Приморского края и бюджета городского округа. 2. Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в малоэтажных домах; 3. Снос аварийных домов. |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | 1. Количество граждан, переселенных из аварийных домов, чел.; 2. Количество расселенных аварийных домов, ед.; 3. Количество расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах, ед.; 4. Общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах, кв.м. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015-2017 годах, в один этап. Средства, предусмотренные Подпрограммой, запланировано освоить в 2015-2017 годах в соответствии с частями 6-7 статьи 16 Федерального закона. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Срок Реализации Подпрограммы по годам; Объем финансирования (руб.). в том числе:. Всего; Средства Фонда; Средства бюджета Приморского края; Средства городского бюджета. всего:; на обязательное софинансирование; дополни-тельные источники финансиро-вания (за счёт ср дств городского бюджета). 2015; 35 982 304,81; 19 021 100,99; 4 753 837,31; 12 207 366,51; 10 189 259,26; 2 018 107,2. 2016; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2017; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 35 982 304,81; 19 021 100,99; 4 753 837,31; 12 207 366,51; 10 189 259,2; 2 018 107,2. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Срок реализа-ци и Подпрограммы, по годам; Снос домов, ед.; Расселение из аварийных домов. в том числе:. Количество домов; Количество жилых помещений; Число жителей; Рассе-ляемая площадь; Предоставляемая площадь (не менее). 2015; -; -; -; -; -; -. 2016; 1; 2; 18; 51; 886,23; 886,23. 2017; 2; 0; 0; 0; 0; 0. Итого:; 3; 2; 18; 51; 886,; 3 886,23. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Реализация Подпрограммы направлена на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных домах, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городского округа, создает социальные и экологические проблемы, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.

Высокая стоимость строительства жилья и постоянный рост цен на жилую недвижимость на вторичном рынке делает для многих жителей неразрешимой проблему по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Программный способ решения данной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных домов с учетом адресного характера переселения и необходимости развития малоэтажного строительства.

2. Цели и задачи Подпрограммы

2.1. Цель Подпрограммы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа  путем переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее-аварийные дома), в благоустроенные жилые помещения, расположенные  в  домах, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

- строительство малоэтажных домов, приобретение жилых помещений у застройщиков или участие в долевом строительстве за счёт средств Фонда, средств бюджета Приморского края и бюджета городского округа;

- переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения, расположенные  в малоэтажных домах;

- снос аварийных домов.

3. Целевые индикаторы и показатели выполнения Подпрограммы

3.1. В рамках реализации Подпрограммы планируется:

- переселить в малоэтажные дома 51  гражданина из 18 жилых помещений, расположенных в 2 аварийных домах;

- снести 2 аварийных дома общей площадью расселяемых жилых помещений 886,23 кв.м.;

- предоставить гражданам жилые помещения в малоэтажных домах общей площадью не менее 886,23 кв.м.

3.2. Конечными результатами реализации Подпрограммы будут являться:

- выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение  администрацией городского округа безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Целевые индикаторы Подпрограммы по срокам реализации мероприятий отражены в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Строительство малоэтажных домов  и (или) приобретение жилых помещений у застройщиков и (или) участие в долевом строительстве, расселение граждан и снос аварийных домов, предусмотренных  Подпрограммой на 2015-2017 годы осуществляется в один этап.

Для реализации Подпрограммы (2015 г. - 3 квартал 2017г.):

- размещаются муниципальные заказы на строительство малоэтажного дома, на приобретение жилых помещений у застройщиков или на участие в  долевом строительстве, заключаются соответствующие муниципальные контракты;

- осуществляется строительство малоэтажного дома или приобретаются жилые помещения у застройщиков;

4 квартал 2016 года:

- переселение граждан из аварийных жилых домов: ул. 9 Мая, 1,
ул. 9 Мая, 3.

3 квартал 2017 года:

- снос аварийных домов.

5. Перечень мероприятий Подпрограммы

5.1. В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий по реализации Подпрограммы включает в себя работу по следующим направлениям:

- строительство малоэтажных домов, приобретение жилых помещений у застройщиков или участие в долевом строительстве за счет средств Фонда, бюджета Приморского края и бюджета городского округа;

- переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения, расположенные в малоэтажных домах;

- снос аварийных домов.

5.2. При реализации мероприятий Подпрограммы необходимо исходить из следующих положений:

- принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и обязательной доли финансирования за счет средств  бюджета Приморского края производятся в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, может  предоставляться взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену либо, при наличии у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания, выплачена выкупная цена за изымаемые у них жилые помещения;

- граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению;

5.3. Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения отражен в приложении № 2 к Подпрограмме.

5.4. Жилые помещения, созданные, либо приобретенные за счет средств, предусмотренных Подпрограммой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

6. Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом её исполнения

6.1. Финансовая поддержка за счет средств Фонда (далее - субсидии) предоставляется в целях финансирования расходных обязательств администрации городского округа по переселению граждан из аварийных домов.

6.2. Субсидии предоставляются департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (далее - департамент) бюджету городского округа на исполнение Подпрограммы.

6.3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные Подпрограммой.

6.4. Контроль за целевым перечислением денежных средств осуществляется департаментом.

6.5. Подпрограмма в части строительства малоэтажных домов, приобретения жилых помещений у застройщиков или участия в долевом строительстве малоэтажных домов реализуется путем размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов на строительство малоэтажных домов для переселения граждан из аварийных домов в 2015-2017 годах в порядке, установленном Федеральным законом от  5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.6. Подпрограмма в части переселения граждан из аварийных домов в малоэтажные дома осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и частью 3 статьи 16 Федерального закона путем предоставления благоустроенных жилых помещений в малоэтажных домах в четвертом квартале 2014, 2015, 2016 годов. Иные способы переселения граждан из аварийных домов в рамках реализации Подпрограммы не допускаются.

6.7. Подпрограмма в части сноса аварийных домов осуществляется администрацией городского округа самостоятельно и за счет субсидий не финансируется.

6.8. Администрация городского округа осуществляет проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до сведения граждан, в отношении которых осуществляется переселение, целей, условий и мероприятий Подпрограммы, а также освещение в средствах массовой информации итогов ее реализации.

6.9. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется  путем:

- обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств;

- предоставления в установленные сроки в департамент и управление экономики и инвестиций администрации городского округа соответствующих отчетов о ходе реализации подпрограммных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы в соответствии с утвержденным Порядком.

6.10. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

7.1. Подпрограмма реализуется за счёт средств Фонда, бюджета Приморского края и бюджета городского округа.

| 7.2. Объём финансирования Подпрограммы определён в соответствии с требованиями Федерального закона и приведён в таблице: Срок реализации Подподпрограммы по годам | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |
|  |  | Средства Фонда | Средства бюджета Приморского края | всего: | на обязательное софинансирование | дополнительные источники финансирования (за счёт средств городского бюджета) |
| 2015 | 35 982 304,81 | 19 021 100,99 | 4 753 837,31 | 12 207 366,51 | 10 189 259,26 | 2 018 107,25 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 35 982 304,81 | 19 021 100,99 | 4 753 837,31 | 12 207 366,51 | 10 189 259,26 | 2 018 107,25 |

7.3. Размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в малоэтажных домах, принятой в Подпрограмме для расчета потребности в финансовых средствах, составляет 38 324,36 рублей (2015 г.), на основании приказа Минрегионразвития России от 27 декабря 2012 года № 554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенного для определения в 2015 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

7.4. Расчётная стоимость жилых помещений в малоэтажных домах определяется как произведение общей площади жилых помещений, равнозначной общей площади жилых помещений в аварийных домах, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в малоэтажных домах. Расчетная стоимость жилых помещений в малоэтажных домах составляет 33 964 197,56 рублей (без учёта дополнительных источников финансирования).

7.5. В случае строительства малоэтажных домов для переселения граждан из аварийных домов или приобретения жилых помещений у застройщиков исходя из цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения, превышающей установленную настоящей подпрограммой предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений в малоэтажных домах, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

7.6. В случае предоставления в малоэтажном доме жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого в аварийном доме жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

8. Перечень аварийных домов и реестр аварийных домов

по способам переселения

8.1. Перечень аварийных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Подпрограммы, приведен в Приложении № 1 к данной Подпрограмме.

8.2. Формирование перечня аварийных домов и включение их в Подпрограмму осуществляется на основании:

- сформированного перечня аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- документов о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу;

- обоснования стоимости переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

_________________

| Приложение № 1 к Подпрограмме № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы. Перечень аварийных домов, в отношении которых планируется переселение граждан |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей проживающих в аварийных помещениях | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь аварийных жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования (бюджет городского округа) | Внебюджетные источники финансирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер |  | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Приморского края | за счет средств бюджета городского округа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу 2015-2017 годы, в т.ч.: |  | X | X |  | X | X | 51 | 51 | 959,43 | 18 | 2 | 16 | 886,23 | 70,10 | 816,13 | 35 982 304,81 | 19 021 100,99 | 34 542 897,92 | 57 048 790,86 | 11 397 536,85 | 0,00 |  |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу 2015-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда |  | X | X |  | X | X | 51 | 51 | 959,43 | 18 | 2 | 16 | 886,23 | 70,10 | 816,13 | 35 982 304,81 | 19 021 100,99 | 34 542 897,92 | 57 048 790,86 | 11 397 536,85 | 0,00 |  |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу 2015-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда |  | X | X |  | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  | X | X |  | X | X | 51 | 51 | 959,43 | 18 | 2 | 16 | 886,23 | 70,10 | 816,13 | 35 982 304,81 | 19 021 100,99 | 4 753 837,31 | 10 189 259,26 | 2 018 107,25 | 0,00 |  |
| Всего по этапу 2015 года, с финансовой поддержкой Фонда |  | X | X |  | X | X | 51 | 51 | 959,43 | 18 | 2 | 16 | 886,23 | 70,10 | 816,13 | 35 982 304,81 | 19 021 100,99 | 4 753 837,31 | 10 189 259,26 | 2 018 107,25 | 0,00 |  |
| 1 | г Арсеньев ул 9 Мая д.1 | б/н | 31.08.2007 |  | 31.12.2016 | 31.08.2017 | 28 | 28 | 481,23 | 9 | 1 | 8 | 477,83 | 34 | 443,83 | 19 322 246,69 | 10 255 636,44 | 2 563 133,82 | 5 493 758,68 | 1 009 717,75 | 0,00 |  |
| 2 | г Арсеньев ул 9 Мая д.3 | б/н | 31.08.2007 |  | 31.12.2016 | 31.08.2017 | 23 | 23 | 478,2 | 9 | 1 | 8 | 408,4 | 36,1 | 372,3 | 16 660 058,12 | 8 765 464,55 | 2 190 703,49 | 4 695 500,58 | 1 008 389,50 | 0,00 |  |
| Всего по этапу 2015 года, без финансовой поддержки Фонда |  | X | X |  | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

_______________________________

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в Арсеньевском городском округе на 2015-2017 годы

| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |  |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость. | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость |  | Удельная стоимость 1 кв.м |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. |  | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу 2015-2017 годы, в т.ч.: |  | 886,23 | 35 982 304,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,23 | 35 982 304,81 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу 2015-2017 году, с финансовой поддержкой Фонда |  | 886,23 | 35 982 304,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,23 | 35 982304,81 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу 2015-2017 году, без финансовой поддержки Фонда |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  | 886,23 | 35 982 304,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,23 | 35 982 304,81 | 38 324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, с финансовой поддержкой Фонда |  | 886,23 | 35 982 304,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,23 | 35 982 304,81 | 38 324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | г Арсеньев ул 9 Мая д. 1 | 477,83 | 19 322 246,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,83 | 19 322 246,69 | 38 324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 | г Арсеньев ул 9 Мая д. 3 | 408,40 | 16 660 058,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,40 | 16 660 058,12 | 38 324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, без финансовой поддержки Фонда |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

_______________________

Приложение № 3 к Подпрограмме № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы

Сведения о целевых индикаторах Подпрограммы № 1 «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Арсеньевском городском округе с учетом необходимости развития

малоэтажного строительства» на 2015-2017 годы

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей, с нарастающим итогом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 51 | 51 |
| 2. | Количество сносимых аварийных жилых помещений | ед. | 0 | 18 | 18 |
| 3. | Количество сносимых аварийных жилых домов | ед. | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Общая площадь жилых помещений, предоставляемых взамен аварийных | кв.м. | 0 | 886,23 | 886,23 |

__________________________

фонда

Приложение № 4

к муниципальной  программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа»

на 2015-2017 годы

ПОДПРОГРАММА № 2

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Арсеньевского городского округа»

на 2015 год

Паспорт  Подпрограммы

| Название подпрограммы Ответственный исполнитель подпрограммы Соисполнители подпрограммы Задачи подпрограммы Цели подпрограммы Целевые индикаторы и показатели подпрограммы Этапы и сроки реализации подпрограммы Объемы и источники финансирования подпрограммы Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Арсеньевского городского округа» на 2015 год (далее – Подпрограмма) Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее - управление жизнеобеспечения) |
| --- | --- |
|  | Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа, собственники помещений в многоквартирных домах |
|  | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Арсеньевского городского округа. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий, стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства. |
|  | Планируется выполнить работы по ремонту трех многоквартирных домов площадью 5 715,49 кв.м: крыши двух многоквартирных домов и провести замену лифтового оборудования в одном многоквартирном доме. |
|  | Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 году. |
|  | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 6 296 790,00 руб., в том числе за счет: - средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 1 360 106,64 рубля; - средств бюджета Приморского края 843 769,86 рублей; - средств бюджета городского округа 2 203 876,50 рублей; - средства товариществ собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирных домах 1 889 037,00 рублей. |
|  | Проведение капитального ремонта в 3-х многоквартирных домах (ремонт крыш и лифтового оборудования). |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Реализация Подпрограммы направлена на решение проблемы создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, а также внедрения ресурсосберегающих технологий.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов является одной их важнейших социальных задач. Многоквартирный дом, требующий проведения капитального ремонта, угрожает безопасности и здоровью граждан. Кроме того, данные многоквартирные дома ухудшают внешний облик городского округа.

Ключевой проблемой в решении задач, направленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, является финансовое обеспечение реализации данных мероприятий. С учетом возможностей предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, бюджета Приморского края и софинансирования из бюджета городского округа, данная Программа позволит решать указанную проблему.

Программный способ решения данной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового и организационного обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Цели и задачи Подпрограммы

2.1. Цель Подпрограммы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем предоставления финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом (управление товариществом собственников жилья или управляющей организацией) и приняли соответствующие решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома.

2.2. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующую задачу:

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

3. Целевые индикаторы и показатели выполнения Подпрограммы

3.1. В рамках реализации Подпрограммы планируется:

- провести капитальный ремонт 3-х многоквартирных домов общей площадью 5 715,49 кв.м.: ремонт крыши в двух домах и провести замену лифтового оборудования в одном многоквартирном доме;

- при проведении капитального ремонта освоить 6 296 790,00 рублей;

- улучшить условия проживания 306 граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту в рамках настоящей Подпрограммы.

3.2. Планируемые показатели выполнения Подпрограммы по срокам реализации мероприятий приведены в Приложении № 2 к  Подпрограмме.

4. Сроки реализации Подпрограммы.

Программа реализуется в 2015-2017 годах в один этап.

5. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

В соответствии с поставленными  целями и задачами система программных мероприятий по реализации Подпрограммы включает в себя работу по следующим направлениям:

- проведение отбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

6. Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом её исполнения

6.1. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется  путем:

- обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств;

- предоставления в установленные сроки в департамент и управление экономики и инвестиций администрации городского округа соответствующих отчетов о ходе реализации подпрограммных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы в соответствии с утвержденным Порядком.

6.2. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

6.3. Контроль за целевым перечислением денежных средств осуществляется департаментом.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

7.1. Подпрограмма реализуется за счет средств Фонда, бюджета Приморского края, бюджета городского округа и средств собственников жилья.

7.2. Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, производится в соответствии с требованиями Федерального закона.

7.3. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 6 296 790,00 рублей, в том числе:

- средства Фонда 1 360 106,64 рубля, что составляет 21,6 % от общей стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Подпрограмму;

- средства бюджета Приморского края 843 769,86 рублей, что составляет 13,4 % от общей стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Подпрограмму;

- средства бюджета городского округа 2 203 876,50 рублей, что составляет 35 % от общей стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Подпрограмму;

- средства собственников жилья 1 889 037,00 рублей, что составляет 30 % от общей стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Подпрограмму.

_______________________________

Приложение № 1

к Подпрограмме № 2 «Проведение капитального

ремонта многоквартирных домов, расположенных на

территории Арсеньевского городского округа»

на 2015 год

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств бюджета городского округа | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Арсеньевский городской округ на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Мира, 10 | 1951 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 087,96 | 1 033,66 | 1 033,66 | 41 | ЧАСТ | 1 869 040,00 | 403 712,64 |  | 250 451,36 | 654 164 | 560 712,00 | 1 808,18 | 1 808,18 | 12.2015 |
| 2 | ул. Ломоносова, 10 | 1972 |  | кирпич | 9 | 1 | 2 656,58 | 2 336,60 | 2 336,60 | 161 | ЧАСТ | 1 838 870,00 | 397 195,92 |  | 246 408,58 | 643 604,50 | 551 661,00 | 786,99 | 1 808,18 | 12.2015 |
| 3 | пр. Горького, 21 | 1969 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 970,95 | 1 776,15 | 1 442,99 | 104 | ЧАСТ | 2 588 880,00 | 559 198,08 |  | 346 909,92 | 906 108,00 | 776 664,00 | 1 457,58 | 1 808,18 | 12.2015 |
| Всего |  | X | X | X | X | X | 5 715,49 | 5 146,41 | 4 813,25 | 306 | X | 6 296 790,00 | 1 360 106,64 |  | 843 769,86 | 2 203 876,50 | 1 889 037,00 | X | X | X |

_______________________________

Приложение № 2 к Подпрограмме № 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Арсеньевского городского округа» на 2015 год

Планируемые показатели выполнения Подпрограммы № 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Арсеньевского городского округа»

на 2015 год

| №№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения подпрограммы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2015 год | 5 715,49 | 306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 296 790,00 | 6 296 790,00 |
| 1 | Арсеньевский городской округ | 5 715,49 | 306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 296 790,00 | 6 296 790,00 |

_______________________________

Приложение № 3 к подпрограмме № 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Арсеньевского городского округа» на 2015 год

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

|  | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыш |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе: |  |  |  |  | Всего установка приборов учета потребления ресурсов |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт систем электроснабжения | Ремонт систем теплоснабжения | Ремонт систем водоснабжения |  | Ремонт систем водоотведения |  |  | тепловая энергия |  | горячая вода |  | холодная вода |  | электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГВС | ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт | кв.м. |  | руб. |  | ед. |  | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Арсеньевский городской округ на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Мира, 10 | 1 869 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 719 | 1 869 040,0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ул. Ломоносова, 10 | 1 838 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 838870,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пр. Горького, 21 | 2 588 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 661 | 2 588 880,0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Арсеньевскому городскому округу на 2015 год |  | 6 296 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 380 | 4 457 920,0 |  | 1 |  | 1 838 870,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

_______________________________

Приложение № 5 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы ПОДПРОГРАММА № 3 «Ремонт муниципального жилищного фонда» на 2015 - 2016 годы Паспорт Подпрограммы Наименование Подпрограммы Ответственный исполнитель подпрограммы; «Ремонт муниципального жилищного фонда» 2015-2016 годы (далее – Подпрограмма) Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее - управление жизнеобеспечения).. Соисполнители Подпрограммы; Управление имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа.. Цели Подпрограммы; 1. Создание благоприятных и безопасных условий проживания для жизни и здоровья граждан на территории Арсеньевского городского округа. 2. Ликвидация физического износа жилых домов и муниципальных жилых помещений с целью предупреждения их разрушения и продления срока службы.. Задачи Подпрограммы; 1. Выполнение работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома за счёт оплаты разницы в размере платы, вносимой нанимателем и установленной договором управления многоквартирного дома. 2. Выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе за счёт доли платы за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах, проводимого собственниками на основании решения общего собрания в связи с физическим износом в процессе эксплуатации отдельных конструктивных элементов и инженерно-технического оборудования многоквартирного жилого дома. 3. Выполнение обязательства по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в доле платы за муниципальные жилые помещения, в соответствии с законом Приморского края от 07 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приморского края». 4. Проведение технического обследования муниципальных жилых помещений специализированными организациями.. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы; 1. Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания, чел. 2. Доля граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, требующем капитального ремонта, %. 3. Площадь муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта, кв.м.. Этапы и сроки реализации Подпрограммы; Подпрограмма реализуется в 2015-2016 годах в один этап.. Объёмы средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы; Общий объём финансирования составляет 5 800,00 тыс. рублей за счёт средств бюджета Арсеньевского городского округа, в том числе по годам: 2015 год - 2 800,00 тыс. руб. в том числе на выполнение обязательства по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в соответствии с законом Приморского края от 07 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приморского края» в размере 2 000,00 тыс. руб.; проведение технического обследования муниципальных жилых помещений специализированными организациями. 2016 год – 3 000,00 тыс. руб. в том числе на выполнение обязательства по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в соответствии с законом Приморского края от 07 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приморского края» в размере 3 000,00 тыс. руб.; проведение технического обследования муниципальных жилых помещений специализированными организациями.. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы; Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда позволит: 1. Улучшить условия проживания 1 298 граждан, проживающих в жилых домах муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта; 2. Продлить срок эксплуатации жилых домов, требующих капитального ремонта; 3. Провести капитальный ремонт трех муниципальных жилых помещений, расположенных по адресу: пр. Горького, 13а, ул. 25 лет Арсеньеву, 3, ул. Котовского, 1.. 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Одна из главных проблем жилищного фонда - это их старение. В результате длительной эксплуатации многоквартирных жилых домов и муниципальных жилых помещений без капитального ремонта происходит физический износ отдельных конструктивных элементов здания и их инженерно-технического оборудования. Жилищный фонд, требующий ремонта, ухудшает внешний облик городского округа, создаёт социальные и экологические проблемы, понижает его инвестиционную привлекательность, приводит к аварийному состоянию жилищного фонда. В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ «Жилищный кодекс РФ», с целью устранения физического износа (разрушения), поддержания и восстановления эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества здания, повышения уровня благоустройства в них, а также для замены инженерных сетей, управлением жизнеобеспечения администрации городского округа предусмотрено возмещение доли оплаты за муниципальный жилищный фонд при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а также оплата разницы в размере платы, вносимой нанимателем и установленной договором управления. Данные затраты включены в Подпрограмму. Реализация данной Подпрограммы позволит решить проблемы обеспечения граждан комфортным благоустроенным жильём и дальнейшее использование муниципальных жилых помещений. 2. Цели и задачи Подпрограммы Целями Подпрограммы является: - создание благоприятных и безопасных для жизни и здоровья условий проживания граждан; - ликвидация физического износа жилых домов с целью предупреждения их разрушения и продления срока службы. Для достижения указанных целей необходимо выполнить следующие задачи: - выполнить текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома за счёт оплаты разницы в размере платы, вносимой нанимателем и установленной договором управления многоквартирного дома; - выполнить капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в том числе за счёт доли платы за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах, проводимом собственниками на основании решения общего собрания, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации отдельных конструктивных элементов и инженерно-технического оборудования многоквартирного жилого дома, а также во исполнение своих обязательств, как собственника муниципальных помещений, в соответствии с законом Приморского края от 07 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приморского края». 3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы Эффективность реализации Подпрограммы оценивается с использованием групп показателей, улучшающих условия проживания граждан. Оценка эффективности реализации Подпрограммы определяется количеством граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, требующего текущего и капитального ремонта, улучшивших условия проживания, долей граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, требующем капитального ремонта, площадью муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта. Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда позволит: - улучшить условия проживания 1 298-ми гражданам, что составляет 26,79 % от общего числа граждан, проживающих в жилых домах муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта; - продлить срок эксплуатации жилых домов общей площадью муниципального жилищного фонда 17 016, 41 м2, что составляет 31, 6 % от общей площади жилых домов муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта. Целевые показатели Подпрограммы представлены в приложении № 1 к Подпрограмме. 4. Сроки и этапы реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в 2015-2016 годах в один этап. 5. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее исполнения 5.1. Для реализации поставленных целей администрация городского округа: - выделяет ассигнования из бюджета городского округа с целью выполнения капитального ремонта муниципального жилищного фонда в соответствии с утверждённым бюджетом городского округа на 2015-2017 годы; - проводит процедуру размещения заказа на выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44 -ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - оплачивает выполненные работы в соответствии с условиями муниципального контракта. 5.2. Функцию управления Подпрограммой осуществляет управление жизнеобеспечения. 5.3. Управление жизнеобеспечения ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет отчёты о ходе реализации и ежегодно до 01 марта по оценке эффективности реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа в соответствии с утвержденным Порядком. 5.4. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства. 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы осуществляется в 2015-2016 годах за счёт средств бюджета городского округа, в размере 6 800,00 тыс. руб. (Приложение № 2 к Подпрограмме). Объёмы бюджетных ассигнований мероприятий Подпрограммы выделяются в соответствии с бюджетом городского округа на 2015-2017 годы. _____________________ Приложение № 1 к Подпрограмме № 3 «Ремонт муниципального жилищного фонда» на 2015-2016 годы. Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы № 3 Наименование показателя; Значение показателей с нарастающим итогом. 2014 год; 2015 год; 2016 год. Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания.; 0; 808; 1298. Доля граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, требующего проведения капитального ремонта, %; 0; 78,52; 68,14. Площадь муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта (кв.м.).; 0; 41 881,87; 5061,46. Приложение № 2 к Подпрограмме № 3 «Ремонт муниципального жилищного фонда» на 2015-2016 годы. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы № 3 «Ремонт муниципального жилищного фонда» на 2015-2017 годы за счет средств бюджета городского округа №п/п; Мероприятия; Ед. измерения; Сумма тыс. руб.; Сроки; Исполнитель. 1. Ремонт муниципального жилищного фонда в 2015 году. 1.1. Содержание и текущий ремонт муниципального жилищного фонда за счёт возмеще ния разницы в размере платы, вносимой нанимателем и установленным договором управления многоквартирного дома. 1.2. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. 1.3. Доля платы за муниципальные жилые и нежилые помещения при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, проводимого собственниками на основании решения общего собрания. 1.4. Проведение технического обследования муниципальных жилых помеще-ний специализиро-ванными организациями; тыс. руб.; 2 800,00 (в том числе выполнение обязательства по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в соответствии с законом Приморского края от 07 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приморского края» в размере 2 000,00 тыс. руб.); 2015 год; Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений. 2. Ремонт муниципального жилищного фонда в 2016 году. 2.1. Содержание и текущий ремонт муниципального жилищного фонда за счёт возмещения разницы в размере платы, вносимой нанимателем и установленным договором управления многоквартирного дома. 2.2. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. 2.3. Доля платы за муниципальные жилые и нежилые помещения при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, проводимого собственниками на основании решения общего собрания.; тыс. руб.; 3 000,00 (в том числе выполнение обязательства по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в соответствии с законом Приморского края от 07 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приморского края» в размере 3 000,00 тыс. руб.); 2016 год; Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений. Всего: 5 800, 00 тыс.руб.. ________________________ Приложение № 6 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы

Подпрограмма  № 4

«Чистая вода» на территории

Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы

Паспорт Подпрограммы

| Название подпрограммы | Подпрограмма «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Структура подпрограммы: отдельные мероприятия | - разработка проектной документации; - строительство водопроводных и канализационных очистных сооружений |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Цели Подпрограммы | 1. Гарантированное обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; 2. Гарантированное обеспечение населения городского округа услугами по водоотведению. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Повышение качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям; 2. Повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории городского округа; 3. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности, включая сокращение непроизводительных расходов при оказании услуг по водоснабжению и водоотведению. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) потери в сетях водоснабжения, %; 2) уровень износа объектов водоснабжения, %; 3) уровень износа объектов водоотведения, %. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015-2017 годах в два этапа: 1 этап – 2015-2016 годы; 2 этап – 2017 год |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников | Общий объем финансирования составляет 32 262,682 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 8 412,682 тыс.руб.; 2016 год – 11 700,0 тыс.руб.; 2017 год – 12 150,0 тыс.руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края – 22 249,682 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 5 659,682 тыс.руб.; 2016 год – 8 190,0 тыс.руб.; 2017 год – 8 400,0 тыс.руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы – 10 013,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 2 753,0 тыс.руб.; 2016 год – 3 510,0 тыс.руб.; 2017 год – 3 750,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2017 году достичь следующих показателей социально-экономической эффективности: 1) потери в сетях водоснабжения сократятся с 16 % до 15 %; 2) уровень износа объектов водоснабжения сократится с 92 % до 87 %; 3) уровень износа объектов водоотведения сократится с 83 % до 78 %. |

_____________________

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

Общая протяженность инженерных сетей городского округа составляет:

-водопроводных 97,5 км;

- канализационных 55,1 км, из них нуждается в замене:

- сети водоснабжения - 87,8 км (92 %);

- сети водоотведения - 47,3 км (83 %).

Значительное  количество ветхих  водопроводных и канализационных сетей городского округа ведет к увеличению числа аварий на сетях и к большим объемам утечек и расходу воды. В последние годы положение с ремонтом и модернизацией систем водопроводно-канализационного хозяйства приняло критический характер, и если системы, построенные в основном 30-40 лет назад, не будут обеспечены  необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый характер и потребует во много раз больше средств для строительства новых сетей и сооружений.

Высокий физический и моральный износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства ведет к:

- созданию напряженной эпидемиологической ситуации по водообеспечению  и водоотведению населения в городском округе;

- низкому качеству предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Системы водообеспечения и водоотведения городского округа в настоящее время требуют реконструкции, модернизации и капитального ремонта, а также строительства новых объектов (водопроводные и канализационные очистные сооружения) и инженерных сетей. Необходимо повсеместное повышение уровня их технической и санитарно-эпидемиологической надежности, и  соответственно качества воды. Питьевая вода должна соответствовать СанПин 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основными проблемами в обеспечении населения городского округа питьевой водой являются:

- неудовлетворительное техническое состояние водозаборных сооружений и водохранилища на р. Дачная, недостаточная производительность существующих водозаборных сооружений;

- утечки воды из водопроводных сетей и сооружений в процессе её подачи населению и другим потребителям вследствие износа водопроводных сетей и сооружений на 60-80 %;

- загрязнение и ухудшение экологического состояния водных объектов, являющихся источниками водоснабжения населения, сточными водами, сбрасываемыми без очистки, вследствие отсутствия очистных сооружений.

- в области охраны окружающей среды – отсутствие  канализационных очистных сооружений канализации в городском округе.

Применение программно-целевого метода для решения проблем позволит:

- осуществить комплекс мероприятий по реконструкции объектов за счет  долгосрочных капитальных вложений из бюджетов различных уровней;

- улучшить качество жизни населения городского округа, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

На реализацию Подпрограммы оказывают влияние нормативные правовые и макроэкономические риски, связанные с задержкой принятия запланированных нормативных правовых актов, а также изменением состояния финансовых рынков и деловой активности.

Реализация Подпрограммы позволит создать эффективные механизмы, обеспечивающие надежность сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, качество услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, снизить уровень риска аварий на сетях и объектах водопроводно-канализационного хозяйства городского округа, что приведет к улучшению качества питьевой воды и очистки сточных вод, сбрасываемых в водоемы.

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Подпрограммы обусловлена тем, что проблемы в сфере жилищно-коммунального комплекса не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов, а также связаны с необходимостью совершенствования нормативно-правовой базы и формирования условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе реализации проектов комплексного освоения и развития территории городского округа.

2. Цели и  задачи Подпрограммы

2.1. Основные цели Подпрограммы:

- обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности,  установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- обеспечение населения городского округа услугами по водоотведению.

Основные цели Подпрограммы подразделяется на несколько подцелей:

- обеспечение нормативной непрерывности предоставления услуг хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению;

- обеспечение перспективы развития коммунальных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа.

2.2. Достижение поставленных целей предполагается решением комплекса взаимоувязанных задач:

- повышение качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;

- повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории городского округа;

- внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности, включая сокращение непроизводительных расходов воды;

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

3.1. Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

3.2. Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

3.3. Реализация Подпрограммы позволит достичь в 2017 году следующих показателей социально-экономической эффективности:

1) потери в сетях водоснабжения сократятся с 16 % до 15% ;

2)  уровень износа объектов водоснабжения сократится с 92 % до 87 %;

3)  уровень износа объектов водоотведения сократится с 83 % до 78 %.

Целевые показатели и  индикаторы Подпрограммы по этапам реализации мероприятий представлены в Приложении № 1 к Подпрограмме.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

4.1. Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, ответственных исполнителей и сроков реализации представлен в Приложении № 2 к Подпрограмме.

4.2. В рамках Подпрограммы планируется осуществить следующие мероприятия:

-  строительство водопроводных очистных сооружений на р. Дачная;

- строительство водопроводных очистных сооружений на р. Арсеньевка;

- замена существующего водопровода на полиэтиленовые трубы;

- строительство канализационных очистных сооружений по классической схеме на р. Дачная;

- устройство подкачивающей насосной станции и прокладка  водопровода по ул. Целинная.

4.3. Подпрограммой предусмотрена разработка проектной документации:

- на строительство водопроводных очистных сооружений на р. Дачная;

- на строительство водопроводных очистных сооружений на р. Арсеньевка;

- на строительство канализационных очистных сооружений на р. Дачная;

- на реконструкцию водозаборов на р. Арсеньевка (регулирование русла реки);

- на устройство подкачивающей насосной станции и прокладки водопровода по ул. Целинная.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015-2017 годах в два этапа:

1 этап – 2015-2016 годы;

2 этап –2017 год.

На 1 этапе предусмотрена разработка части проектной документации и ремонт водопровода холодного водоснабжения.

На 2 этапе – завершение проектных работ, строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, замена водопроводных сетей.

6. Механизм реализации Подпрограммы

6.1.Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения.

6.2. Мероприятия реализуются в соответствии с контрактом (договором),  заключенным на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года          № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  за счет средств:

- бюджета Приморского края;

- бюджета городского округа.

6.3. Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

6.4. Управление жизнеобеспечения ежеквартально и ежегодно представляет в управление экономики и инвестиций администрации городского округа информацию об итогах ее реализации, в том числе о достижении утвержденных в Подпрограмме целевых индикаторов и причина их отклонения от плановых значений, в соответствии с утвержденным Порядком.

6.5. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

7.1. Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 32 262,682 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год –  8 412,682 тыс.руб.;

2016 год –  11 700,0 тыс.руб.;

2017 год –  12 150,0 тыс.руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края – 22 249,682 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год –  5 659,682 тыс.руб.;

2016 год –   8 190,0 тыс.руб.;

2017 год –   8 400,0 тыс.руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы – 10 013,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год –  2 753,0  тыс.руб.;

2016 год –   3 510,0 тыс.руб.;

2017 год –  3 750,0 тыс.руб.

7.2. Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий  Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Объемы  финансирования по годам из источников финансирования представлены в Приложении № 2 к Подпрограмме.

Приложение № 1 к Подпрограмме № 4 «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы

Сведения о показателях (индикаторах)

Подпрограммы № 4 «Чистая вода» на территории

Арсеньевского городского округа»  на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей, с нарастающим итогом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Потери в сетях водоснабжения | % | 16 | 16 | 15 |
| 2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 92 | 90 | 87 |
| 3 | Уровень износа объектов водоотведения | % | 83 | 80 | 78 |

________________________________

Приложение № 2 к Подпрограмме № 4 «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2015 -2017 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении Подпрограммы № 4 «Чистая вода» на территории  Арсеньевского городского округа»  на 2015-2017 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников

| № п/п | Наименование объекта | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | Разработка проекта на строительство водопроводных очистных сооружений на р. Дачная и 2-м подъеме, в том числе: | 2900,0 | 0 | 1200,0 | 1700,0 | Управление жизнеобеспечения | 2016-2017 г.г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 2030,0 | 0 | 840,0 | 1190,0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 870,0 | 0 | 360,0 | 510,0 |  |  |
| 2 | Разработка проекта на строительство водопроводных очистных сооружений р. Арсеньевка, в том числе: | 2250,0 | 0 | 1550,0 | 700,0 | Управление жизнеобеспечения | 2016-2017 г.г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 1575,0 | 0 | 1085,0 | 490,0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 675,0 | 0 | 465,0 | 210,0 |  |  |
| 3 | Разработка проекта на строительство канализационных очистных сооружений, в том числе: | 1400,0 | 0 | 1000,0 | 400,0 | Управление жизнеобеспечения | 2016-2017 г.г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 980,0 | 0 | 700,0 | 280,0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 420,0 | 0 | 300,0 | 120,0 |  |  |
| 4 | Разработка проекта на устройство локальной системы оповещения, в том числе | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2016 г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 280,0 | 0 | 280,0 | 0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 120,0 | 0 | 120,0 | 0 |  |  |
| 5 | Разработка проекта на реконструкцию водозаборов на р. Арсеньевка с целью регулирования русла реки, в том числе: | 4200,0 | 4200,0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2015 г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 2710,805 | 2710,805 | 0 | 0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 1489,195 | 1489,195 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Разработка проекта на устройство подкачивающей насосной станции и прокладки водопровода по ул. Целинная, в том числе: | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | Управление жизнеобеспечения | 2017 г. |
|  | из средств бюджета городского округа | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |  |  |
| 7 | Строительство водопроводных очистных сооружений на р.Дачная, в том числе: | 4070,0 | 0 | 2070,0 | 2000,0 | Управление жизнеобеспечения | 2016-2017 г.г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 2849,0 | 0 | 1449,0 | 1400,0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 1221,0 | 0 | 621,0 | 600,0 |  |  |
| 8 | Строительство водопроводных очистных сооружений на водозаборе р. Арсеньевка, в том числе: | 1000,0 | 0 | 500,0 | 500,0 | Управление жизнеобеспечения | 2016-2017 г.г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 700,0 | 0 | 350,0 | 350,0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 300,0 | 0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 9 | Замена водопровода из полиэтиленовых труб Ø-500 мм по ул. Ломоносова от ВК-42 до ВК-46, в том числе: | 9980,0 | 0 | 4980,0 | 5000,0 | Управление жизнеобеспечения | 2016-2017 г.г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 6986,0 | 0 | 3486,0 | 5000,0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 2994,0 | 0 | 1494,0 | 1500,0 |  |  |
| 10 | Замена водопровода из полиэтиленовых труб Ø-160 мм по пер. Ирьянова от ВК-11 до ВК-21, в том числе: | 798,420 | 798,420 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2015 г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 558,894 | 558,894 | 0 | 0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 239,526 | 239,526 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | Замена водопровода Ø 200 мм по ул. Черняховского (от ул. Лысенко до ул. Лесной) из стальной трубы на трубу полиэтиленовую, в том числе: | 3414,262 | 3414,262 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2015 г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 2389,983 | 2389,983 | 0 | 0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 1024,279 | 1024,279 | 0 | 0 |  |  |
| 12 | Строительство канализационных очистных сооружений по классической схеме, в том числе: | 800,0 | 0 | 0 | 800,0 | Управление жизнеобеспечения | 2017 г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 560,0 | 0 | 0 | 560,0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 240,0 | 0 | 0 | 240,0 |  |  |
| 13 | Устройство подкачивающей насосной станции и прокладка 300 м водопровода Ø 100 мм по ул. Целинная, в том числе: | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 | Управление жизнеобеспечения | 2017 г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 630,0 | 0 | 0 | 630,0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 270,0 | 0 | 0 | 270,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 32262,682 | 8412,682 | 11700,0 | 12150,0 |  |  |
|  | из средств бюджета Приморского края | 22249,682 | 5659,682 | 8190,0 | 8400,0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 10013,0 | 2753,0 | 3510,0 | 3750,0 |  |  |

_

__________________

|  | Приложение № 7 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы |
| --- | --- |

Подпрограмма № 5
«Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы

Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы (далее – Подпрограмма). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа. |
| Соисполнители Подпрограммы | Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа; Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа. |
| Структура Подпрограммы: | 1. Прием документов от потенциальных участников Подпрограммы; 2. Формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы; 3. Предоставление субсидий участникам Подпрограммы на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса; 4. Освещение реализации Подпрограммы в средствах массовой информации. |
| Цель Подпрограммы | Поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Предоставление молодым семьям Арсеньевского городского округа – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса; 2. Формирование условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. |
| Этапы и сроки и реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015-2017 годах в один этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа в текущих ценах каждого года составляет: 8 500 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 500 тыс. рублей; 2016 год – 7500 тыс. рублей; 2017 год – 500 тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Приморского края устанавливается в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 1. Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем экономкласса молодых семей, проживающих на территории городского округа; 2. Развитие и закрепление положительных демографических тенденций в городском округе; 3. Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), а также собственных средств молодых семей; 4. Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности; 5. Улучшение жилищных условий (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) не менее 65 молодых семей городского округа. |

1. Содержание проблемы

и обоснование необходимости ее решения программными методами

Разработка и реализация Подпрограммы на территории городского округа осуществляется в соответствии с государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы (далее –  государственная программа).

Подпрограмма предусматривает создание системы поддержки молодых семей в целях улучшения сложившихся тенденций в демографической ситуации и решения задач кадровой политики в городском округе.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в покупке жилья на льготных условиях либо предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Возможность решения жилищной проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит сформировать экономически активный слой населения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы и ее общефедеральным значением;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и краевом уровнях, органов местного самоуправления.

Решать обозначенные проблемы целесообразно программно-целевым методом, что позволит разработать и реализовать комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, направленных на совершенствование системного подхода к решению жилищной проблемы молодых семей городского округа.

2. Цели и задачи Подпрограммы

2.1. Целью Подпрограммы является - поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий,  в решении жилищной проблемы

2.2. Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

- предоставление молодым семьям Арсеньевского городского округа – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса;

- формирование условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы будет осуществляться на основе индикатора «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед.»

Сведения

о показателях (индикаторах) Подпрограммы:

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния |  | Значения показателей, с нарастающим итогом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014год | 2015 год | 2016год | 2017год |
| 1.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. | ед. | 10 | 3 | 21 | 42 |

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Система мероприятий Подпрограммы направлена на предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и объемов финансирования (всего и в том числе по годам реализации, источникам финансирования) приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015-2017 годах в один этап.

6. Механизм реализации Подпрограммы

6.1. Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам Подпрограммы в улучшении жилищных условий посредством предоставления:

- субсидий, выделяемых из краевого бюджета и средств бюджета городского округа на социальные выплаты для приобретения (строительства) жилья экономкласса (далее соответственно – субсидии, социальные выплаты) в соответствии с государственной программой.

- дополнительных социальных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса (далее – дополнительные социальные выплаты) за счет средств бюджета Приморского края в размере пяти процентов от расчетной стоимости жилья экономкласса (при рождении (усыновлении) одного ребенка молодой семье - участнику Подпрограммы).

6.2. В целях реализации Подпрограммы управление спорта и молодежной политики администрации городского округа (далее – Управление):

6.2.1. Осуществляет сбор данных о молодых семьях, участвующих в Подпрограмме, формирует единую информационную базу данных о молодых семьях - участниках Подпрограммы;

6.2.2. Формирует список молодых семей – участников Подпрограммы и вносит предложения в департамент по делам молодежи Приморского края по изменению в утвержденные списки в соответствии с государственной программой;

6.2.3. Выдает участникам Подпрограммы бланки свидетельств, изготовленных департаментом по делам молодежи Приморского края, о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома для молодых семей - участников Подпрограммы;

6.2.4. Ежегодно, при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год, согласовывает с финансовым управлением  администрации городского округа объем бюджетных ассигнований для выполнения полномочий городского округа по предоставлению социальных выплат молодым семьям для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого;

6.2.5. Обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы в средствах массовой информации городского округа.

6.3. В целях реализации Подпрограммы признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты осуществляется в соответствии с государственной программой.

6.4. Управление процессом реализации Подпрограммы осуществляет администрация городского округа по следующим направлениям:

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

- контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы.

6.5. Управление и финансовое управление администрации городского округа, ежеквартально, ежегодно и по завершению Подпрограммы, представляет в управление экономики и инвестиций администрации городского округа информацию об итогах ее реализации, в том числе о достижении утвержденных в Подпрограмме целевых индикаторов и причинах их отклонения от плановых значений в соответствии с утвержденным Порядком.

6.6. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы спорта, молодежной политики.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

7.1. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, приведена в приложении № 1 к подпрограмме.

7.2. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Приморского края устанавливается в соответствии с государственной программой.

______________________

Приложение № 1

к Подпрограмме № 5

«Обеспечение жильем молодых семей

Арсеньевского городского округа»

на 2015-2017 годы

Информация

о ресурсном обеспечении Подпрограммы № 5 за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Предоставление субсидий участникам Подпрограммы на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса | Всего, в т.ч.: | 30 129,4 | 2129,4 | 25 500 | 2 500,0 |  | 2015-2017 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 14 764,0 | 1 044,0 | 12 495,0 | 1 225,0 | Администрация городского округа; Финансовое управление администрации городского округа. | 2015-2017 г. |
|  |  | Бюджет Приморского края | 6 865,4 | 585,4 | 5 505,0 | 775,0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 8 500 | 500 | 7500 | 500 | Администрация Арсеньевского городского округа; Финансовое управ-ление администрации городского округа. | 2015-2017 г. 2015-2017 г. |
| 2 | Прием документов от потенциальных участников Подпрограммы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление спорта и моло-дежной политики админи-страции городского округа; Отдел по учету и распре-делению жилья управления жизнеобеспечения админи-страции городского округа | 2015-2017 г. |
| 3 | Утверждение списков молодых семей - участников подпрограммы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление спорта и молодежной политики администрации городского округа | 2015-2017 г. |
| 4 | Освещение целей и задач подпрограммы в средствах массовой информации | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление спорта и молодежной политики администрации городского округа | 2015-2017 г. |

___________________________

|  | Приложение № 8 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы |
| --- | --- |

Подпрограмма № 6 «Обеспечение    земельных участков  инженерной инфраструктурой  на территории Арсеньевского городского округа»

на  2015-2016 годы

Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2016 годы (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители подпрограммы | Управление экономики и инвестиций, управление имущественных отношений, финансовое управление администрации городского округа |
| Цели Подпрограммы | 1.Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой; 2. Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг; 3. Снижение затрат на строительство жилых домов и улучшение жилищных условий вышеуказанной категории граждан |
| Задачи Подпрограммы | Проектирование и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Дополнительная протяженность инженерных сетей городского округа: - водоснабжение на 5,5 км; - водоотведение на 5,5 км; - электроснабжение на 5,5 км. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015-2016 годы, в два этапа |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края | Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию Подпрограммы, всего: 11 666 666,67 руб. в том числе: 2015 год - 11 666 666,67 руб. 2016 год - 0,00 руб. По источникам финансирования: 2015 год - 8 166 666,67 руб. - бюджет Приморского края; - 3 500 000,00 руб.- бюджет городского округа |
| Ожидаемые результаты реализации программы | к 2017 году 100% земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей, будут обеспечены инженерной инфраструктурой |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Подпрограмма разработана в соответствии с концепцией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», федеральной целевой программой «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства  населения  Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2013 года      № 398-па (в редакции Постановления Администрации Приморского края  от 14 апреля 2014 года № 133 – па).

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления обеспечения земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой для снижения затрат на строительство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной категории граждан, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Основным фактором, сдерживающим развитие жилищного строительства, остается вопрос обеспечения земельных участков предоставленных (предоставляемых) многодетным семьям инженерной инфраструктурой (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение).

В рамках закона Приморского края от 08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» (далее - Закон) на территории городского округа разработаны проекты планировки и сформированы земельные участки в жилмассиве «Кирзавод» (80), жилмассиве «Восточный»  на юго-востоке улиц Кочубея - Пионерская (108), 17 земельных участков в районе ул.Целинная, 23 земельных участка в районе ул.Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская, которые необходимо обеспечить инженерной инфраструктурой.

Всего в рамках Закона  гражданам предоставлено под индивидуальное жилищное строительство  по состоянию на 01 ноября  2014 года 228 участков.

Предоставленные земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой,  строительство которых требует значительных финансовых затрат и их отсутствие создает значительные трудности при застройке участков.

2. Цели и задачи Подпрограммы

2.1. Целями Подпрограммы  являются:

- обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой;

- создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг;

- снижение затрат на строительство жилых домов и улучшение жилищных условий вышеуказанной  категории граждан.

2.2. Основные задачи Подпрограммы - строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение).

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

3.1. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы предоставлены в приложении № 1 к Подпрограмме.

3.2. Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы:

100% земельных участков, предоставленных  гражданам, имеющих трех и более детей, будут обеспечены  инженерной инфраструктурой.

Ожидаемый конечный результат планируется достичь, привлекая финансовые средства из   бюджета Приморского края.

3.3. Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы:

3.4. Дополнительная протяженность инженерных сетей городского округа:

- водоснабжения - 5,5 км.;

- водоотведения - 5,5 км.;

- электроснабжения - 5,5 км.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

В целях обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой предусмотрены следующие мероприятия:

а) получение предварительных технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение).

б) выполнение проектно-сметных работ на инженерную  инфраструктуру земельных участков:

- проведение торгов на  инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры;

- проведение инженерных изысканий для подготовки проектно-сметной документации инженерной  инфраструктуры.

в) оформление технических условий на подключение к инженерной  инфраструктуре земельных участков:

- оформление технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения;

- оформление технических условий на подключение к сетям электроснабжения;

- подготовка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения;

- подготовка проектно-сметной документации на строительство  сетей электроснабжения;

г) проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

д) выполнение строительно-монтажных работ по инфраструктурному обеспечению земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющих трех и более детей, в целях жилищного строительства:

- проведение торгов на строительство инженерной  инфраструктуры;

- получение разрешения на производство строительно-монтажных работ инженерной инфраструктуры;

- организация строительно-монтажных работ на строительство сетей водоснабжения и водоотведения;

- организация строительно-монтажных работ на строительство  сетей электроснабжения;

- получение разрешения на ввод сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения;

- передача построенных объектов на баланс управления имущественных отношений администрации городского округа.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

5.1. Подпрограмма реализуется в 2015-2016 годы  в два этапа.

1 этап - 2015 год – изыскания, проектирование сетей инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение)  жилмассива «Кирзавод» (80 земельных участков), жилмассива «Восточный» на юго-востоке улиц Кочубея-Пионерская  (108 земельных участков) предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, в объеме 7 000 000,00 руб.

2 этап – 2015-2016 годы строительство сетей инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение)  жилмассива «Кирзавод» (80 земельных участков), жилмассива «Восточный» на юго-востоке улиц Кочубея-Пионерская  (108 земельных участков)  в объеме 4 666 666,67 руб.

5.2. Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию Программы, всего:11 666 666,67 тыс.руб.

6. Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом её исполнения

6.1. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Подпрограммы ответственный исполнитель ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики и инвестиций администрации городского округа  отчет о ходе выполнения программных мероприятий в соответствии с утвержденным Порядком.

6.2. Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в настоящую Подпрограмму.

6.3. Ответственным исполнителем за реализацию Подпрограммы является управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа.

6.4. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

7.1. Объём финансирования Подпрограммы составляет  11 666 666,67  руб.

7.2. Финансирование Подпрограммы планируется из следующих источников:

- бюджет Приморского края - 8 166 666,67 руб.;

- бюджет городского округа - 3 500 000,00 руб.,

в том числе: по годам и источникам финансирования:

2015 год - 8 166 666,67 руб. - бюджет Приморского края, 3 500 000,00 руб. - бюджет городского округа;

2016 год - 0,00 руб. - бюджет Приморского края, 0,00 руб. - бюджет городского округа.

7.3. Ресурсное обеспечение представлено в приложении № 2 к Подпрограмме.

__________________

Приложение №1 к Подпрограмме № 6 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой территории Арсеньевского городского округа»

Сведения

о показателях (индикаторах) Подпрограммы № 6

«Обеспечение    земельных участков  инженерной инфраструктурой

на территории Арсеньевского городского округа»

на 2015-2016 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего |
| 1 | Дополнительная протяженность инженерных сетей водоснабжения | км | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 |
| 2 | Дополнительная протяженность инженерных сетей водоотведения | км | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 |
| 3 | Дополнительная протяженность инженерных сетей электроснабжения | км | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 |

Приложение № 2 к Подпрограмме № 6 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Арсеньевского городского округа» на 2015 год

Информация

о ресурсном обеспечении Подпрограммы № 6 за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в рублях), годы |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016 | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | всего: | 11 666 666,67 | 0,00 | 11 666 666,67 | Управления- архитектуры и градостроительства, финансовое, экономики и инвестиций, имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа | 2015 |
|  |  | бюджет Приморского края | 8 166 666,67 | 0,00 | 8 166 666,67 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |  |  |
| 1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изыскания, проектирование сетей инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабже-ние, водоотведение) жилмассива «Кирзавод» (80 земельных участков), жилмассива «Вос-точный» на юго-востоке улиц Кочубея-Пионерская (108 земель-ных участков) | всего | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 4 900 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |  |  |
| 1.2. | Строительство сетей инженерной инфраструктуры (электроснабже-ние, водоснабжение, водоотве-дение) жилмассива «Кирзавод» (80 земельных участков), жилмассива «Восточный» на юго-востоке улиц Кочубея-Пионерская (108 земельных участков) | всего | 4 666 666,67 | 0,00 | 4 666 666,67 |  | 2015-2016 |
|  |  | бюджет Приморского края | 3 266 666,67 | 0,00 | 3 266 666,67 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |  |  |

____________________________