АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 21 января 2021 г. | г.Арсеньев | № | 24-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от 11 ноября 2019 года № 825-па

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы»

В целях повышения транспортной доступности объектов городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальных правовых актов  Арсеньевского городского  округа от 25 ноября 2020 года № 221-МПА, от 24 декабря 2020 года № 225-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и от 24 декабря 2020 года № 227-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 25 декабря 2019 года № 156-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 12 августа 2020 года № 480-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Арсеньевского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Арсеньевского городского округа», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Арсеньевского городского округа от        11 ноября 2019 года № 825-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы» изменения, изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                                     В.С. Пивень

Приложение

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа

от 21 января 2021 г. № 24-па

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа»                 на 2020 - 2024 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  | МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» |  |
|  | Структура муниципальной программы |  | подпрограмма № 1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» (приложение № 8 к муниципальной программе); подпрограмма № 2 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» (приложение № 9 к муниципальной программе); подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» (приложение № 10 к муниципальной программе). |
| Цели муниципальной программы |  | Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Арсеньевского городского округа в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства; Повышение транспортной доступности объектов городского округа; Повышение безопасности жизнедеятельности и эффективности социально-экономического и инновационного развития городского округа; Содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. |  |
| Задачи муниципальной программы |  | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение транспортной доступности на территории Арсеньевского городского округа; Модернизация объектов дорожного движения; Восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог, дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) и проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа; Обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб, к многоквартирным и частным жилым домам |  |
| Показатели муниципальной программы |  | Протяженность дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», км; Площадь дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», тыс. м2; Прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием, км; Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью, м2; Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Протяженность установленных дорожных ограждений леерного типа, м; Количество дополнительно установленных искусственных дорожных неровностей, ед.; Количество дополнительно установленных систем видеонаблюдения, ед.; Количество дополнительно установленных приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения, ед.; Количество установленных над проезжей частью в районе нерегулируемых пешеходных переходов дублирующих дорожных знаков со световозвращающей пленкой 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход», ед.; Количество новых светофорных объектов, ед; Количество обустроенных остановочных пунктов, ед.; Количество дорожно – транспортных происшествий с пострадавшими (далее – ДТП), ед. |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | Муниципальная программа реализуется в 2020 – 2024 годы |  |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников |  | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 238 342 557,12 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2020 год – 131 860 575,13 руб.; 2021 год – 62 789 325,05 руб.; 2022 год – 12 639 218,98 руб.; 2023 год – 12 639 218,98 руб.; 2024 год – 18 414 218,98 руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджета Приморского края – 162 500 000,01 руб., в том числе в 2020 году – 112 500 000,01 руб. в 2021 году – 50 000 000,00 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы – 75 842 557,11 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2020 год – 19 360 575,12 руб.; 2021 год – 12 789 325,05 руб.; 2022 год – 12 639 218,98 руб.; 2023 год – 12 639 218,98 руб.; 2024 год – 18 414 218,98 руб. |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | Прирост протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», составит 39,542 км; Прирост площади дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», составит 204,065 тыс.м2; Прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием составит 0,1806 км; Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения - 1 ед.; Прирост площади покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью составит 28 041,00 м2; Прирост количества дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, - 3 ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения - 1 ед.; Прирост протяженности установленных дорожных ограждений леерного типа – 78 м; Количество дополнительно установленных искусственных дорожных неровностей – 2 ед.; Количество дополнительно установленных систем видеонаблюдения – 1 ед.; Количество дополнительно установленных приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения - 450 ед.; Количество установленных над проезжей частью в районе нерегулируемых пешеходных переходов дублирующих дорожных знаков со световозвращающей пленкой 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход» - 10 ед.; Количество новых светофорных объектов – 1 ед.; Количество обустроенных остановочных пунктов – 5 ед. Количество ДТП сократится с 35 до 20 ед. |  |

- I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

- муниципальной программы

1.1. Приоритеты государственной политики в сфере развития транспортного комплекса городского округа, а также механизмы их достижения определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в нормативных правовых актах Российской Федерации, таких как:

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»,

в Конституции Российской Федерации, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па, Стратегии социально-экономического развития Арсеньевского городского округа до 2030 года, утвержденной Решением Думы Арсеньевского городского округа от 25 декабря 2019 года № 410.

1.2. В соответствии со стратегическими документами долгосрочные и среднесрочные приоритеты в развитии транспортного комплекса городского округа должны обеспечить:

сбалансированное и эффективное развитие транспортного комплекса;

содержание и развитие объектов дорожной сети для потребностей населения и экономики городского округа путем снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог;

повышение комплексной безопасности и устойчивости функционирования дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности территории городского округа и его связности с другими муниципалитетами Приморского края.

1.3. В соответствии со стратегическими приоритетами формируются цели муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы» (далее – муниципальная программа):

- развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Арсеньевского городского округа в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;

- повышение транспортной доступности объектов городского округа;

- повышение безопасности жизнедеятельности и эффективности социально-экономического и инновационного развития городского округа;

- содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

1.4. Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий для решения следующих задач:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение транспортной доступности на территории Арсеньевского городского округа;

- модернизация объектов дорожного движения;

- восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог, дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) и проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа;

- обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб, к многоквартирным и частным жилым домам.

II. Показатели муниципальной программы

Показатели муниципальной программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам. Перечень показателей муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя. Показатели муниципальной программы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов ее реализации.

Показатели муниципальной программы по годам реализации приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

III. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы

Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы, отсутствует.

IV. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

и план их реализации

Перечень мероприятий и план их реализации в составе муниципальной программы с указанием ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы, ожидаемых непосредственных результатов, а также связи с показателями подпрограмм муниципальной программы, представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

V. Механизм реализации муниципальной программы

- Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

- Мероприятия муниципальной муниципальной программы реализуются в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и посредством предоставления муниципальным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в порядке, установленном постановлением администрации городского округа                   от 08 октября 2015 года № 750-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

В целях достижения показателей муниципальной программы в сфере дорожного хозяйства предусматривается реализация объектов, указанных в приложениях № 6 и № 7 к муниципальной программе.

- Муниципальная программа реализуется в 2020 – 2024 годах:

- - в 2020 - 2021 годах запланировано проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и разработка проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию автомобильных дорог ул. Новикова, ул. Камышовая, ул. 9 Мая, ул. Совхозная, ул. Лесная;

- - в 2022-2024 годах запланировано проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и проведение реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, которая включает в себя работы по расширению дороги, замене пескогравийного покрытия на асфальтовое (если предусмотрено ПСД), обустройство систем централизованной ливневой канализации и уличного освещения.

- Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

- Ответственный исполнитель:

- - обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

- - организует и обеспечивает реализацию мероприятий муниципальной муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- - принимает решение о включении контрольных событий мероприятий подпрограмм в Перечень контрольных событий;

- - ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по запросу представляет в управление экономики администрации Арсеньевского городского округа (далее — управление экономики) отчеты по форме согласно приложениям № 12, № 14, № 15 к постановлению администрации  Арсеньевского городского округа от 12 августа 2020 года № 480-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Арсеньевского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Арсеньевского городского округа» заполняемые нарастающим итогом с начала финансового года. Данные к ежеквартальным отчетам формируются и направляются в Программном комплексе ответственным исполнителем в управление экономики и инвестиций администрации городского округа  в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- - ежегодно в срок до 01 марта проводит оценку эффективности реализации муниципальной муниципальной программы;

- - подготавливает в срок до 01 марта годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы и представляет его в управление экономики и инвестиций администрации городского округа;

- - несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы.

- Соисполнитель (МБУ «Спецслужба г. Арсеньева»):

- - представляет в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, в реализации которых принимали участие;

- - представляет ответственному исполнителю предложения по включению контрольных событий соответствующих мероприятий подпрограмм в Перечень контрольных событий;

- - представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и подготовки годовых отчетов;

- - несет ответственность за достижение показателей подпрограмм в реализации которых принимает участие.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) в рамках муниципальной программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы представлен в Приложении № 5 к муниципальной программе.

- VII. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа и информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа, прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета городского округа, подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы приведены в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе. Для реализации мероприятий муниципальной программы привлекаются средства субсидий из дорожного фонда Приморского края.

VIII. Налоговые льготы (налоговые расходы)

- Стимулирующие, социальные и финансовые налоговые льготы (налоговые расходы) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы не предусмотрены.

________________________

| ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 -2024 годы» |

Арсеньевского городского округа

«Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы»

| № п/п |  | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы Подпрограмма № 1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Протяженность дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (с нарастающим итогом) | км | 99,6 | 124,356 | 134,320 | 135,85 | 137,327 | 139,142 |
| 1.2 |  | Площадь дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (с нарастающим итогом) | тыс.м2 | 423,98 | 538,458 | 598,406 | 607,823 | 616,893 | 628,045 |
| 1.3 |  | Прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием | км | 0 | 0 | 0,043 | 0,1 | 0,1656 | 0,1806 |
| 1.4 |  | Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы Подпрограмма № 2 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД асфальтобетонной смесью (с нарастающим итогом) | м2 | 75 576 | 99 075 | 99 896 | 100 717 | 101 517 | 103 617 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения (нарастающим итогом) | ед. | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| № п/п |  | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.2 |  | Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | ед. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.3 |  | Протяженность установленных дорожных ограждений леерного типа (с нарастающим итогом) | м | 3897 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 |
| 3.4 |  | Количество дополнительно установленных искусственных дорожных неровностей (с нарастающим итогом) | ед. | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3.5 |  | Количество установленных систем видеонаблюдения (с нарастающим итогом) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3.6 |  | Количество дополнительно приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения (с нарастающим итогом) | ед. | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 |
| 3.7 |  | Количество установленных над проезжей частью в районе нерегулируемых пешеходных переходов дублирующих дорожных знаков со световозвращающей пленкой 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход» | ед. | 5 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3.8 |  | Количество новых светофорных объектов (нарастающим итогом) | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 3.9 |  | Количество обустроенных остановочных пунктов (нарастающим итогом) | ед. | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 3.10 |  | Количество ДТП с пострадавшими | ед. | 35 | 30 | 30 | 25 | 23 | 20 |

______________________

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортного комплекса

Арсеньевского городского округа»

на 2020 – 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

«Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Восстановление асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог для обеспечения беспрепятственного подъезда всех видов автотранспорта» | управление жизнеобеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Динамика показателей приведена в Приложении № 1 к муниципальной программе | Показатели основного мероприятия предусмотрены пунктами с. 1.1 по п. 1.4 Приложения № 1 к муниципальной программе |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» | управление жизнеобеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Прирост протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», составит 39,542 км. Прирост площади дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», составит 204,065 тыс.м2 | Показатели мероприятий предусмотрены пунктами с. 1.1 по п. 1.4 Приложения № 1 к муниципальной программе |
|  | Мероприятие 1.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» |  | 01.01.2020 | 31.12.2024 |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» |  | 01.01.2020 | 31.12.2024 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.3 «Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения - 1 ед.; -прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием составит 0,1806 км. | Показатели мероприятия предусмотрены пунктами с. 1.3 по п. 1.4 Приложения № 1 к муниципальной программе |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Восстановление асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | управление жизнеобеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Прирост площади покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью составит 28 041,00 м2 | Показатель предусмотрен пунктом 2.1 Приложения № 1 к муниципальной программе |
|  | Мероприятие 1.1 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие «Обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа» | управление жизнеобеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Динамика показателей приведена в Приложении № 1 к муниципальной программе | Показатели основного мероприятия предусмотрены пунктами с. 1.3 по п. 1.4 Приложения № 1 к муниципальной программе |
| 3.1 | Мероприятие 1.1 «Содержание объектов дорожного хозяйства (знаки, нанесение дорожной разметки, светофоры)» | Управление жизнеобеспечения, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Прогноз сводных показателей муниципальных заданий (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы представлен в Приложении № 4 к муниципальной программе | Показатель мероприятия предусмотрен пунктом 3.10 Приложения № 1 к муниципальной программе |
| 3.2 | Мероприятие 1.2 «Приобретение оборудования и материалов, установка и ремонт дорожных знаков, установка систем видеонаблюдения, нанесение дорожной разметки, устранение неровностей на проезжей части дорог, затраты на электроснабжение и техническое обслуживания светофорных объектов, устройство искусственных неровностей и дорожных ограждений леерного типа» | управление жизнеобеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Прирост протяженности установленных дорожных ограждений леерного типа – 78 м; Количество дополнительно установленных искусственных дорожных неровностей – 2 ед.; Количество дополнительно установленных систем видеонаблюдения – 1 ед.; Количество дополнительно установленных приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения - 450 ед.; Количество установленных над проезжей частью в районе нерегулируемых пешеходных переходов дублирующих дорожных знаков со световозвращающей пленкой 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход» - 10 ед. | Показатели мероприятия предусмотрены пунктами с. 3.3 по п. 3.7 Приложения № 1 к муниципальной программе |
| 3.3 | Мероприятие 1.3 «Разработка проектной документации по организации дорожного движения, по капитальному ремонту, ремонту и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, по установке систем видеонаблюдения и подключению светофорных объектов» | управление жизнеобеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Прирост количества дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, - 3 ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения - 1 ед. . | Показатели мероприятия предусмотрены пунктами с. 3.1 по п. 3.2 Приложения № 1 к муниципальной программе |
| 3.4. | Мероприятие 1.4 «Строительство новых и реконструкция существующих светофорных объектов, устройство остановочных пунктов» | управление жизнеобеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Количество новых светофорных объектов – 1 ед.; Количество обустроенных остановочных пунктов – 5 ед. Количество ДТП сократится с 35 до 20 ед. | Показатели мероприятия предусмотрены пунктами с. 3.8 по п. 3.10 Приложения № 1 к муниципальной программе |

______________________________

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ТЫС. РУБ.)

«Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа городского округа «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы | Управление жизнеобеспечения, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» | 986 | 0409 | 120000000 | 000 | 19 360,57512 | 12 789,32505 | 12 639,21898 | 12 639,21898 | 18 414,21898 | 75 842,55711 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» | Управление жизнеобеспечения | 986 | 0409 | 121000000 | 000 | 13 329,38800 | 9 597,52565 | 8 836,00000 | 8 836,00000 | 10 536,00000 | 51 134,91365 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Восстановление асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог для обеспечения беспрепятственного подъезда всех видов автотранспорта» |  |  |  | 121000000 | 240 | 13 329,38800 | 9 597,52565 | 8 836,00000 | 8 836,00000 | 10 536,00000 | 51 134,91365 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  | 1210121110 | 240 | 10 389,40047 | 8 051,13390 | 6 848,00000 | 8 120,00000 | 9 984,91500 | 43 393,44937 |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» |  |  |  | 12 1 01 S2390 | 240 | 2 939,98753 | 1 546,39175 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 486,37928 |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.2 «Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов» |  |  |  | 12 1 01 S2490 | 240 | 0,00000 | 0,00000 | 1 988,00000 | 716,00000 | 551,08500 | 3 255,08500 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» |  | 986 | 0409 | 12 2000000 | 000 | 1 346,28391 | 444,18042 | 600,00000 | 600,00000 | 1 600,00000 | 4 590,46433 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Восстановление асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» |  |  |  | 12 2 01 00000 | 240 | 1 346,28391 | 444,18042 | 600,00000 | 600,00000 | 1 600,00000 | 4 590,46433 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» |  |  |  | 12 2 01 21400 | 240 | 806,89000 | 444,18042 | 600,00000 | 600,00000 | 1 600,00000 | 4 051,07042 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» | Управление жизнеобеспечения | 986 | 0409 | 12 2 01 S2400 | 240 | 539,39391 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 539,39391 |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» | Управление жизнеобеспечения | 986 | 0409 | 12 3 00 00000 | 000 | 4 684,90321 | 2 747,61898 | 3 203,21898 | 3 203,21898 | 6 278,21898 | 20 117,17913 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа» |  |  |  | 12 3 01 00000 | 000 | 4 684,90321 | 2 747,61898 | 3 203,21898 | 3 203,21898 | 6 278,21898 | 20 117,17913 |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1 «Содержание объектов дорожного хозяйства (знаки, нанесение дорожной разметки, светофоры)» | Управление жизнеобеспечения, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» |  |  | 12 3 01 21130 | 610 | 541,12400 | 1 539,41898 | 1 539,41898 | 1 539,41898 | 1 539,41898 | 6 698,79992 |
| 3.1.1.1 | Техническое и нормативное обслуживание, аварийный ремонт, эксплуатация и затраты на электроснабжение светофорных объектов (субсидии) |  |  |  |  |  | 369,78800 | 1 293,93222 | 1 293,93222 | 1 293,93222 | 1 293,93222 | 5 545,51688 |
| 3.1.1.2 | Установка дорожных знаков (субсидии) |  |  |  |  |  | 148,48000 | 221,87652 | 221,87652 | 221,87652 | 221,87652 | 1035,98608 |
| 3.1.1.3 | Нанесение дорожной разметки (разметки) |  |  |  |  |  | 22,85600 | 23,61024 | 23,61024 | 23,61024 | 23,61024 | 117,29696 |
| 3.1.2 | Мероприятие 1.2 «Приобретение оборудования и материалов, установка и ремонт дорожных знаков, установка систем видеонаблюдения, нанесение дорожной разметки, устранение неровностей на проезжей части дорог, затраты на электроснабжение и техническое обслуживания светофорных объектов, устройство искусственных неровностей и дорожных ограждений леерного типа» | Управление жизнеобеспечения | 986 | 0409 | 12 3 01 21130 | 240 | 2 518,73859 | 1 208,20000 | 1 663,80000 | 1 663,80000 | 3 493,80000 | 10 548,33859 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1.2.1 | Техническое и нормативное обслуживание, аварийный ремонт, эксплуатация и затраты на электроснабжение светофорных объектов | Управление жизнеобеспечения | 986 | 0409 | 12 3 01 21130 | 240 | 110,68811 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110,68811 |
| 3.1.2.2 | Приобретение дорожных знаков |  |  |  |  |  | 477,38234 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 677,38234 |
| 3.1.2.3 | Установка и ремонт дорожных знаков |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 193,80000 | 193,80000 |
| 3.1.2.4 | Приобретение материалов для устройства и содержания сигнальных столбиков на железнодорожных переездах |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 55,60000 | 0,00000 | 100,00000 | 155,60000 |
| 3.1.2.5 | Устранение неровностей на проезжей части дорог по замечаниям надзорных органов |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
| 3.1.2.6 | Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  | 1 147,42172 | 1 208,20000 | 1 208,20000 | 1 208,20000 | 1 600,00000 | 6 372,02172 |
| 3.1.2.7 | Приобретение и установка системы видеонаблюдения с функцией регистрации скорости движения транспортных средств |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| 3.1.2.8 | Приобретение печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  | 18,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 68,80000 |
| 3.1.2.9 | Обустройство, перенос пешеходных переходов |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
| 3.1.2.10 | Организация движения пешеходных потоков путем установки дорожных ограждений леерного типа |  |  |  |  |  | 181,33850 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 581,33850 |
| 3.1.2.11 | Установка над проезжей частью в районе нерегулируемых пешеходных переходов дублирующих дорожных знаков со световозвращающей пленкой 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход» |  |  |  |  |  | 349,28800 | 0,00000 | 400,00000 | 255,60000 | 400,00000 | 1404,88800 |
| 3.1.2.12 | Окраска и ремонт дорожных ограждений леерного типа |  |  |  |  |  | 233,81992 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 433,81992 |
| 3.1.2.13 | Установка искусственных дорожных неровностей |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1.3 | Мероприятие 1.3 «Разработка проектной документации по организации дорожного движения, по капитальному ремонту, по ремонту и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, по установке систем видеонаблюдения и подключению светофорных объектов» | Управление жизнеобеспечения | 986 | 0409 | 12 3 01 21140 | 240 | 655,43500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 370,00000 | 1 025,43500 |
| 3.1.3.1 | Разработка проектов по организации дорожного движения |  |  |  |  |  | 48,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48,00000 |
| 3.1.3.2 | Оценка технического состояния автомобильных дорог |  |  |  |  |  | 405,43500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 320,00000 | 725,43500 |
| 3.1.3.2 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту |  |  |  |  |  | 202,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 252,00000 |
| 3.1.4 | Мероприятие 1.4 «Строительство новых и реконструкция существующих светофорных объектов, устройство остановочных пунктов» |  | 986 | 0409 | 12 3 01 21150 | 240 | 969,60562 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 875,00000 | 1844,60562 |
| 3.1.4.1 | Строительство новых светофорных объектов: |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 400,00000 | 400,00000 |
| 3.1.4.2 | Реконструкция существующих светофорных объектов |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.4.3 | Устройство остановочных пунктов |  |  |  |  |  | 969,60562 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 969,60562 |
| 3.1.4.4 | Реконструкция существующих светофорных объектов с заменой подземных кабельных систем и воздушных линий связи, контролёров, цифровых табло обратного отсчёта времени |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 475,00000 | 475,00000 |

____________________________

|  |  |  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников

«Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | ГРБС | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа городского округа «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы | всего | 986 | 131 860,57513 | 62 789,32505 | 12 639,21898 | 12 639,21898 | 18 414,21898 | 238 342,55712 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 112 500,00001 | 50 000,00000 | 0 | 0 | 0 | 162 500,00001 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 19 360,57512 | 12 789,32505 | 12 639,21898 | 12 639,21898 | 18 414,21898 | 75 842,55711 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» | всего | 986 | 108 388,98491 | 59 597,52565 | 8 836,00000 | 8 836,00000 | 10 536,00000 | 196 194,51056 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 95 059,59691 | 50 000,00000 | 0 | 0 | 0 | 145 059,59691 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 13 329,38800 | 9 597,52565 | 8 836,00000 | 8 836,00000 | 10 536,00000 | 51 134,91365 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Восстановление асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог для обеспечения беспрепятственного подъезда всех видов автотранспорта» | всего | 986 | 108 388,98491 | 59 597,52565 | 8 836,00000 | 8 836,00000 | 10 536,00000 | 196 194,51056 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 95 059,59691 | 50 000,00000 | 0 | 0 | 0 | 145 059,59691 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 13 329,38800 | 9 597,52565 | 8 836,00000 | 8 836,00000 | 10 536,00000 | 51 134,91365 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» | всего | 986 | 10 389,40047 | 8 051,13390 | 6 848,00000 | 8 120,00000 | 9 984,91500 | 43 393,44937 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 10 389,40047 | 8 051,13390 | 6 848,00000 | 8 120,00000 | 9 984,91500 | 43 393,44937 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» | внебюджетные источники | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» | всего | 986 | 97 999,58444 | 51 546,39175 | 0 | 0 | 0 | 149 545,97619 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 95 059,59691 | 50 000,00000 | 0 | 0 | 0 | 145 059,59691 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 2 939,98753 | 1 546,39175 | 0 | 0 | 0 | 4 486,37928 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.2 «Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов» | всего | 986 | 0 | 0 | 1 988,00000 | 716,00000 | 551,08500 | 3 255,08500 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 0 | 0 | 1 988,00000 | 716,00000 | 551,08500 | 3 255,08500 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | всего | 986 | 18 786,68701 | 444,18042 | 600,00000 | 600,00000 | 1 600,00000 | 22 030,86743 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 17 440,40310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 440,40310 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 1 346,28391 | 444,18042 | 600,00000 | 600,00000 | 1 600,00000 | 4 590,46433 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Восстановление асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | всего |  | 18 786,68701 | 444,18042 | 600,00000 | 600,00000 | 1 600,00000 | 22 030,86743 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 17 440,40310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 440,40310 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 1 346,28391 | 444,18042 | 600,00000 | 600,00000 | 1 600,00000 | 4 590,46433 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | всего | 986 | 806,89000 | 444,18042 | 600,00000 | 600,00000 | 1 600,00000 | 4 051,07042 |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.1 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.1 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | бюджет городского округа | 986 | 806,89000 | 444,18042 | 600,00000 | 600,00000 | 1 600,00000 | 4 051,07042 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» | всего |  | 17 979,79701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 979,79701 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 17 440,40310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 440,40310 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 539,39391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,39391 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» | всего | 986 | 4 684,90321 | 2 747,61898 | 3 203,21898 | 3 203,21898 | 6 278,21898 | 20 117,17913 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 4 684,90321 | 2 747,61898 | 3 203,21898 | 3 203,21898 | 6 278,21898 | 20 117,17913 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа» | всего | 986 | 4 684,90321 | 2 747,61898 | 3 203,21898 | 3 203,21898 | 6 278,21898 | 20 117,17913 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 4 684,90321 | 2 747,61898 | 3 203,21898 | 3 203,21898 | 6 278,21898 | 20 117,17913 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1 «Содержание объектов дорожного хозяйства (знаки, нанесение дорожной разметки, светофоры)» | всего | 986 | 541,12400 | 1 539,41898 | 1 539,41898 | 1 539,41898 | 1 539,41898 | 6 698,79992 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 541,12400 | 1 539,41898 | 1 539,41898 | 1 539,41898 | 1 539,41898 | 6 698,79992 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1 | Техническое и нормативное обслуживание, аварийный ремонт, эксплуатация и затраты на электроснабжение светофорных объектов (субсидии) |  | 986 | 369,78800 | 1 293,93222 | 1 293,93222 | 1 293,93222 | 1 293,93222 | 5 545,51688 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1.1.2 | Установка дорожных знаков (субсидии) |  | 986 | 148,48000 | 221,87652 | 221,87652 | 221,87652 | 221,87652 | 1 035,98608 |
| 3.1.1.3 | Нанесение дорожной разметки (разметки) |  | 986 | 22,85600 | 23,61024 | 23,61024 | 23,61024 | 23,61024 | 117,29696 |
| 3.1.2 | Мероприятие 1.2 «Приобретение оборудования и материалов, установка и ремонт дорожных знаков, установка систем видеонаблюдения, нанесение дорожной разметки, устранение неровностей на проезжей части дорог, затраты на электроснабжение и техническое обслуживания светофорных объектов, устройство искусственных неровностей и дорожных ограждений леерного типа» | всего | 986 | 2 518,73859 | 1 208,20000 | 1 663,80000 | 1 663,80000 | 3 493,80000 | 10 548,33859 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 2 518,73859 | 1 208,20000 | 1 663,80000 | 1 663,80000 | 3 493,80000 | 10 548,33859 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1 | Техническое и нормативное обслуживание, аварийный ремонт, эксплуатация и затраты на электроснабжение светофорных объектов |  | 986 | 110,68811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,68811 |
| 3.1.2.2 | Приобретение дорожных знаков |  |  | 477,38234 | 0 | 0 | 0 | 200,00000 | 677,38234 |
| 3.1.2.3 | Установка и ремонт дорожных знаков |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,80000 | 193,80000 |
| 3.1.2.4 | Приобретение материалов для устройства и содержания сигнальных столбиков на железнодорожных переездах |  |  | 0 | 0 | 55,60000 | 0 | 100,00000 | 155,60000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1.2.5 | Устранение неровностей на проезжей части дорог по замечаниям надзорных органов |  | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00000 | 300,00000 |
| 3.1.2.6 | Нанесение дорожной разметки |  |  | 1 147,42172 | 1 208,20000 | 1 208,20000 | 1 208,20000 | 1 600,00000 | 6 372,02172 |
| 3.1.2.7 | Приобретение и установка системы видеонаблюдения с функцией регистрации скорости движения транспортных средств |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00000 | 100,00000 |
| 3.1.2.8 | Приобретение печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения |  |  | 18,80000 | 0 | 0 | 0 | 50,00000 | 68,80000 |
| 3.1.2.9 | Обустройство, перенос пешеходных переходов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00000 | 150,00000 |
| 3.1.2.10 | Организация движения пешеходных потоков путем установки дорожных ограждений леерного типа |  |  | 181,33850 | 0 | 0 | 200,00000 | 200,00000 | 581,33850 |
| 3.1.2.11 | Установка над проезжей частью в районе нерегулируемых пешеходных переходов дублирующих дорожных знаков со световозвращающей пленкой 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход» |  |  | 349,28800 | 0 | 400,00000 | 255,60000 | 400,00000 | 1 404,88800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1.2.12 | Окраска и ремонт дорожных ограждений леерного типа |  | 986 | 233,81992 | 0 | 0 | 0 | 200,00000 | 433,81992 |
| 3.1.2.13 | Установка искусственных дорожных неровностей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Мероприятие 1.3 «Разработка проектной документации по организации дорожного движения, по капитальному ремонту, по ремонту и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, по установке систем видеонаблюдения и подключению светофорных объектов» | всего | 986 | 655,43500 | 0 | 0 | 0 | 370,00000 | 1 025,43500 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 655,43500 | 0 | 0 | 0 | 370,00000 | 1 025,43500 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.1 | Разработка проектов по организации дорожного движения |  |  | 48,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00000 |
| 3.1.3.2 | Оценка технического состояния автомобильных дорог |  |  | 405,43500 | 0 | 0 | 0 | 320,00000 | 725,43500 |
| 3.1.3.2 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту |  |  | 202,00000 | 0 | 0 | 0 | 50,00000 | 252,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1.4 | Мероприятие 1.4 «Строительство новых и реконструкция существующих светофорных объектов, устройство остановочных пунктов» | всего | 986 | 969,60562 | 0 | 0 | 0 | 875,00000 | 1 844,60562 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 969,60562 | 0 | 0 | 0 | 875,00000 | 1 844,60562 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4.1 | Строительство новых светофорных объектов: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00000 | 400,00000 |
| 3.1.4.2 | Реконструкция существующих светофорных объектов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4.3 | Устройство остановочных пунктов |  |  | 969,60562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,60562 |
| 3.1.4.4 | Реконструкция существующих светофорных объектов с заменой подземных кабельных систем и воздушных линий связи, контролёров, цифровых табло обратного отсчёта времени |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,00000 | 475,00000 |

__________________________

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы |
| --- | --- |

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа»

на 2020 - 2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Содержание объектов дорожного хозяйства (знаки, нанесение дорожной разметки, светофоры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество светофорных объектов, ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 369,788 | 1 293,93222 | 1 293,93222 | 1 293,93222 | 1 293,93222 |
| 1.2 | Количество дорожных знаков, шт. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 148,480 | 221,87652 | 221,87652 | 221,87652 | 221,87652 |
| 1.3 | Площадь нанесения дорожной разметки, м2 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 22,856 | 23,61024 | 23,61024 | 23,61024 | 23,61024 |

________________________________________

Перечень объектов ремонта дорог Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 -2024 годы»

подпрограммы № 1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа»

| № п/п | Объект ремонта | Протяжен- ность, м | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 24 757,30 | 114 478,30 |
| 1 | ул. Октябрьская (пятый этап) | 1 183,00 | 8 561,00 |
| 2 | ул. Новикова от ул. Ленинская до ул. Стахановская | 2 760,00 | 9 170,00 |
| 3 | ул. Островского от ул. Жуковского до ул. Ломоносова | 694,00 | 8 530,00 |
| 4 | ул. Октябрьская от ул. Банивура до ул. 9 Мая | 2 100,00 | 6 943,00 |
| 5 | ул. Ломоносова (на участках от ул. Калининская до ул. Октябрьская и от ул. 25 лет. Арсеньева до ул. Островского) | 1 521,00 | 23 190,00 |
| 6 | ул. Ленинская от МКД № 17 по ул. Ленинская до ул. Щербакова | 773,00 | 3 000,00 |
| 7 | ул. 9 Мая от ул. Стахановская до ул. Калининская | 2 390,00 | 10 500,00 |
| 8 | ул. Щербакова от ул. Ленинская до МКД № 3 по ул. Щербакова | 736,00 | 3 100,00 |
| 9 | ул. Победы (от ул. Октябрьская до ул. Первомайская) | 280,00 | 2 000,00 |
| 10 | ул. Советская от ул. 25 лет. Арсеньеву до ул. Стахановская | 980,00 | 1 500,00 |
| 11 | ул. Суличевского | 1 190,00 | 5 300,00 |
| 12 | ул. Калининская от пр. Горького до ул. Новикова | 1 360,00 | 4 140,00 |
| 13 | ул. Первомайская | 755,00 | 5 550,00 |
| 14 | ул. Жуковского (третий этап) | 1 620,00 | 6 000,00 |
| 15 | ул. Садовая от ул. Жуковского до ул. Щербакова | 1 000,00 | 3 900,00 |
| 16 | ул. Мира (от ул. Октябрьская до ул. Первомайская) | 280,00 | 1 240,00 |
| 17 | ул. Лысенко | 700,00 | 5 100,00 |
| 18 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2020 году | 4 435,30 | 6 754,30 |
| 19 | ул. Островского от ул. Жуковского до ул. Ломоносова | 0,00 | 480,00 |
| 20 | ул. Октябрьская от ул. Банивура до ул. 9 Мая | 0,00 | 1160,00 |
|  | ул. Калининская от пр. Горького до ул. Новикова | 0,00 | 195,00 |
|  | 2021 год | 9 963,35 | 59 947,48 |
| 1 | ул. Сазыкина | 700,00 | 5 100,00 |
| 2 | ул. Ломоносова от ул. Садовая до ул. Островского | 375,00 | 4 500,00 |
| 3 | по ул. Новикова (от ул. Смирнова до Новикова, 36) | 2 600,00 | 10 600,00 |
| 4 | ул. 9 Мая тротуар до ул. Октябрьская по нечетной стороне мимо МОБУ СОШ № 10 | 453,00 | 4 000,00 |
| 5 | ул. Островского (дорога от ул. Ломоносова до ул. 9 Мая) | 780,00 | 2 340,00 |
| № п/п | Объект ремонта | Протяжен- ность, м | Площадь, м2 |
| 6 | по ул. Октябрьская (тротуар от ул. 9 Мая до пер. Тупиковый) | 596,00 | 7 600,00 |
| 7 | ул. Ленинская (от ул. Новикова до ул. Жуковского) | 780,00 | 5 400,00 |
| 8 | ул. Суличевского (от ул. Котовского до ул. Приморская) | 604,00 | 7 900,00 |
| 9 | ул. Калининская (дорожное полотно от ул. Ломоносова до ул. Щербакова) | 1 210,00 | 4 000,00 |
| 10 | ул. Жуковского (дорога от ул. Стахановская до МКД № 33 по ул. Жуковского и от ул. Октябрьская до ул. Заводская) | 1 000,00 | 3 200,00 |
| 11 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2021 году | 863,35 | 5 307,48 |
|  | 2022 год | 1 531,95 | 9 417,73 |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2022 году | 1 531,95 | 9 417,73 |
|  | 2023 год | 1 475,26 | 9 069,22 |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2023 году | 1 475,26 | 9 069,22 |
|  | 2024 год | 1 814,09 | 11 152,19 |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2024 году | 1 814,09 | 11 152,19 |
|  | ИТОГО за период | 39 541,95 | 204 064,92 |

___________________

Приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 -2024 годы»

Перечень объектов подпрограммы № 2

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа»

| № п/п | Адрес ремонтируемого объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 23 499,00 |
| 1 | дворовая территория ул. Островского, № 12 и проезд между МКД № 6 и № 12 по ул. Островского | 4 400,00 |
| 2 | проезд между МКД № 6 по ул. Островского и МКД № 41 по ул. Жуковского | 660,00 |
| 3 | проезд между МКД № 9 и МКД № 17 по ул. Островского и между МКД № 9 и № 7 по ул. Островского | 300,00 |
| 4 | ул. Жуковского, № 31а | 784,00 |
| 5 | ул. Садовая, № 29 | 530,00 |
| 6 | ул. Садовая, № 21а | 1 008,00 |
| 7 | пр. Горького, № 15 | 756,00 |
| 8 | проезд м/д МКД 51а и 51б по ул. Октябрьская | 1 500,00 |
| 9 | дворовая территория ул. Ломоносова, № 11 и проезд между МКД № 9 и № 11 по ул. Ломоносова | 1 800,00 |
| 10 | проезд от ул. Островского до МКД № 7 по ул. Островского | 1 100,00 |
| 11 | проезд ул. Садовая до МКД № 4 по ул. Садовая | 1 100,00 |
| 12 | ул. Ленинская, № 12 | 780,00 |
| 13 | ул. Жуковского, № 21 | 820,00 |
| 14 | пр. Горького, № 10 | 715,00 |
| 15 | дворовая территория ул. Ломоносова, № 8 и проезд между МКД № 6 и № 8 по ул. Ломоносова | 1 600,00 |
| 16 | ул. Октябрьская, № 37 | 956,00 |
| 17 | ул. Ломоносова, № 5а | 320,00 |
| 18 | ул. Октябрьская, № 45 | 120,00 |
| 19 | ул. Октябрьская, № 53 | 950,00 |
| 20 | ул. Октябрьская, № 51 | 400,00 |
| 21 | ул. Октябрьская, № 55/1 | 800,00 |
| 22 | ул. Октябрьская, № 55/2 | 950,00 |
| 23 | проезд вдоль дворовых территорий многоквартирных домов от МКД 11 до МКД № 5 по ул. Калининская | 1 150,00 |
|  | 2021 | 821,00 |
| 1 | дворовая территория МКД ул. Садовая, 21а,21 и Ломоносова, 44 | 821,00 |
|  | 2022 | 821,00 |
| 1 | ул. Ленинская, № 39 | 400,00 |
| № п/п | Адрес ремонтируемого объекта | Площадь, м2 |
| 2 | ул. Октябрьская, № 13 | 421,00 |
|  | 2023 | 800,00 |
| 1 | ул. Октябрьская, № 14/3 | 800,00 |
|  | 2024 | 2 100,00 |
| 1 | ул. Октябрьская, № 16 | 700,00 |
| 2 | ул. Октябрьская, № 18 | 650,00 |
| 3 | ул. Ломоносова, № 20 | 750,00 |
|  | ИТОГО за период | 28 041,00 |

_____________________

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Развитие транспортного комплекса

Арсеньевского городского округа»

на 2020 – 2024 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы № 1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| --- | --- |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Восстановление асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог для обеспечения беспрепятственного подъезда всех видов автотранспорта» |
| Цели Подпрограммы | Содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; Повышение транспортной доступности объектов городского округа. |
| Задачи Подпрограммы | Модернизация объектов дорожного движения; Восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог, дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) и проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа. |
| Показатели Подпрограммы | Протяженность дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», км; Площадь дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (с нарастающим итогом), тыс.м2; Прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием, км; Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2020 – 2024 годах |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 196 194 510,56 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2020 год – 108 388 984,91 руб.; 2021 год – 59 597 525,65 руб.; 2022 год – 8 836 000,00 руб.; 2023 год – 8 836 000,00 руб.; 2024 год – 10 536 000,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края – 145 059 596,91 руб., в том числе: в 2020 году – 95 059 596,91 руб. в 2021 году – 50 000 000,00 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы – 51 134 913,65 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2020 год – 13 329 388,00 руб.; 2021 год – 9 597 525,65 руб.; 2022 год – 8 836 000,00 руб.; 2023 год – 8 836 000,00 руб.; 2024 год – 10 536 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Прирост протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», составит 39,542 км; Прирост площади дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», составит 204,065 тыс.м2; Прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием составит 0,1806 км; Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения - 1 ед. ___________________ |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Развитие транспортного комплекса

Арсеньевского городского округа»

на 2020 – 2024 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы № 2 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| --- | --- |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Восстановление асфальтового покрытия проезжей части дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД» |
| Цели Подпрограммы | Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Арсеньевского городского округа в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства; Повышение безопасности жизнедеятельности и эффективности социально-экономического и инновационного развития городского округа. |
| Задачи Подпрограммы | Восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог, дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) и проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа; Обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб, к многоквартирным и частным жилым домам. |
| Целевые показатели Подпрограммы | Площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью, м2 |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2020 – 2024 годах |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 22 030 867,43 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2020 год –18 786 687,01 руб.; 2021 год – 444 180,42 руб.; 2022 год – 600 000,00 руб.; 2023 год – 600 000,00 руб.; 2024 год – 1 600 000,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края – 17 440 403,10 руб., в том числе в 2020 году – 17 440 403,10 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы – 4 590 464,33 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2020 год – 1 346 283,91 руб.; 2021 год – 444 180,42 руб.; 2022 год – 600 000,00 руб.; 2023 год – 600 000,00 руб.; 2024 год – 1 600 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Прирост площади покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью составит 28 041,00 м2 |

______________________

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Развитие транспортного комплекса

Арсеньевского городского округа»

на 2020 – 2024 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы

| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – управление жизнеобеспечения) |
| Соисполнители Подпрограммы | МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» |
| Структура подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа» |
| Цели Подпрограммы Задачи Подпрограммы | Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Арсеньевского городского округа в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства; Повышение безопасности жизнедеятельности и эффективности социально-экономического и инновационного развития городского округа. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение транспортной доступности на территории Арсеньевского городского округа; Модернизация объектов дорожного движения |
| Показатели Подпрограммы | Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Протяженность установленных дорожных ограждений леерного типа, м; Количество дополнительно установленных искусственных дорожных неровностей, ед.; Количество дополнительно установленных систем видеонаблюдения, ед.; Количество дополнительно установленных приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения, ед.; Количество установленных над проезжей частью в районе нерегулируемых пешеходных переходов дублирующих дорожных знаков со световозвращающей пленкой 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход», ед.; Количество новых светофорных объектов, ед; Количество обустроенных остановочных пунктов, ед.; Количество ДТП, ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2020-2024 годах в 1 этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию предусматривается выделение средств в размере 20 117 179,13 руб., в том числе по годам: 2020 год – 4 684 903,21 руб.; 2021 год – 2 747 618,98 руб.; 2022 год – 3 203 218,98 руб.; 2023 год – 3 203 218,98 руб.; 2024 год – 6 278 218,98 руб. Средства из федерального, краевого бюджетов и из внебюджетных источников не привлекаются. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Прирост количества дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, - 3 ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения - 1 ед.; Прирост протяженности установленных дорожных ограждений леерного типа – 78 м; Количество дополнительно установленных искусственных дорожных неровностей – 2 ед.; Количество дополнительно установленных систем видеонаблюдения – 1 ед.; Количество дополнительно установленных приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения - 450 ед.; Количество установленных над проезжей частью в районе нерегулируемых пешеходных переходов дублирующих дорожных знаков со световозвращающей пленкой 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход» - 10 ед.; Количество новых светофорных объектов – 1 ед.; Количество обустроенных остановочных пунктов – 5 ед. Количество ДТП сократится с 35 до 20 ед. |

________