АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 06 июня 2022 г. | г. Арсеньев | № | 321-па |
| --- | --- | --- | --- |

О порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием централизованной открытой системы теплоснабжения (горячего

водоснабжения) и об организации перевода абонентов, подключенных

к такой системе, на иную систему горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83», в целях повышения качества услуги по горячему водоснабжению, предоставляемой потребителям на территории Арсеньевского городского округа, подготовки объектов инженерной инфраструктуры и принимающих устройств абонентов к переводу на иную систему горячего водоснабжения, руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Арсеньевского городского округа с 01 января 2023 года.

2. Единой теплоснабжающей организации Арсеньевского городского округа – краевому государственному унитарному предприятию «Примтеплоэнерго», расположенному по адресу: ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089 (ИНН 2536112729, КПП 22455001), прекратить с 01 января 2023 года использование на территории Арсеньевского городского округа централизованной открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по прекращению горячего водоснабжения с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) и по организации перевода абонентов, подключенных к такой системе, на закрытую централизованную систему горячего водоснабжения (далее – План мероприятий).

4. Осуществить на территории Арсеньевского городского округа горячее водоснабжение абонентов с использованием закрытой централизованной системы горячего водоснабжения в соответствии с Планом мероприятий.

5. Для получения условий на подключение (присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения, заключения договора о подключении (присоединении) объекта, заявителю обращаться к концессионеру, который обязан осуществить мероприятия по подключению (присоединению) объекта для перевода абонентов с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на систему централизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Арсеньевского городского округа от 30 августа 2019 года № 633-па «О порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, подключенных к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения».

7. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) обеспечить опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Е.В. Богомолова.

Глава городского округа                                                                                       В.С. Пивень

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от «06» июня 2022 г. № 321-па

План мероприятия

по прекращению горячего водоснабжения с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) и по организации перевода абонентов, подключенных к такой системе, на закрытую централизованную систему горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение концессионного соглашения на объекты теплоснабжения на период с 2023 по 2033 год, предусматривающего выполнение мероприятий по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения | 2023 год | Администрация Арсеньевского городского округа в лице управления имущественных отношений | - |
| 2 | Отразить в схемах тепло- и водоснабжения Арсеньевского городского округа при актуализации на 2024 год решение о прекращении горячего водоснабжения с использованием централизованной открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, подключенных к таким системам, на закрытую централизованную систему горячего водоснабжения | 2023 год | Администрация Арсеньевского городского округа в лице управления жизнеобеспечения | - |
| 3 | Разработка инвестиционной программы, предусматривающей финансирование мероприятий по переводу абонентов с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на систему централизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения | 2023 год | Организация, заключившая концессионное соглашение | Внебюджетные средства |
| 4 | Реализация мероприятий по переводу абонентов с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на систему централизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения | 2023 год – 2029 год | Администрация Арсеньевского городского округа. Организация, заключившая концессионное соглашение | Бюджет Арсеньевского городского округа, бюджет Приморского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные средства |

_____________