АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  | 03 декабря 2013 г. |  | г.Арсеньев | № | 1000-па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация 
системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе»

на 2014-2017 годы

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,  от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», а также с целью укрепления материально-технической базы  муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений Арсеньевского городского округа, в  соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации  муниципальных программ в Арсеньевском городском округе»,  руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе» на 2014-2017 годы.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в средствах массовой информации и размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по социальным вопросам Н.П.Пуха.

Глава городского округа 							     А.А.Дронин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Арсеньевского городского округа                          от 03 декабря 2013 г. № 1000-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация системы дошкольного образования

в Арсеньевском городском округе» на 2014-2017 годы

Паспорт 
 муниципальной программы 
«Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе» на 2014-2017 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе» на 2014-2017 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление образования администрации Арсеньевского городского округа |
| Соисполнители программы | Муниципальные дошкольные образовательные бюджетные учреждения |
| Структура программы: подпрограммы | «Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе» на 2014-2017 годы; 1. «Ресурсы» на 2014-2017 годы (Приложение № 3 к Программе); 2. «Безопасность» на 2014-2017 годы (Приложение № 4 к Программе); |
| Цель программы | - создание комфортной и безопасной среды в дошкольных образовательных учреждениях Арсеньевского городского округа. |
| Задачи программы | - расширение сети дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и создание в них дополнительных мест; - обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования; - улучшение условий содержания детей в образовательных учреждениях. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества детей в Арсеньевском городском округе, %; - количество детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, чел.; - доля детей в возрасте от 0 до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 0-6 лет, %; - снижение затрат на содержание зданий и оплату коммунальных услуг в сравнении с 2013 годом, %; - степень соответствия дошкольных образовательных учреждений требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПин 2.4.1.3049-13), %; - степень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, %. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется с 2014 по 2017 годы в 4 этапа: 1 этап – с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 2 этап – с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 3 этап – с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 4 этап – с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | - общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 110 540,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. – 8 000,0 тыс. рублей; 2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 2016 г. – 4 200,0 тыс. рублей; 2017 г. – 98 340,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа – 92 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. – 7 160,0 тыс. рублей; 2015 г. – 0,0тыс. рублей; 2016 г. – 4 200,0 тыс. рублей; 2017 г. – 80 840,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 18 340,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 г. – 840,0 тыс. рублей; 2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 2016 г. – 0,0 тыс. рублей; 2017 г. – 17 500,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2017 году (по сравнению с уровнем 2013 года): - за счет реконструкции здания бывшего д/с № 6 будет введено дополнительно 160 мест; - за счет проведения ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях уменьшатся затраты на содержание зданий и оплату коммунальных услуг; -увеличится продолжительность эффективной эксплуатации зданий, улучшится работа систем жизнеобеспечения; -предоставление услуг дошкольного образования будут осуществляться в соответствии с федеральными государствен -ными требованиями; - дошкольные учреждения будут соответствовать действующим требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - будут созданы условия для более комфортного и безопасного пребывания детей в детском саду. |

- Содержание проблемы  и обоснование необходимости её решения программными методами

Программа разработана в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года  №  597 «О мерах по реализации государственной  социальной политики», от 07 мая 2012 года  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 01.06.2012  №  761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», в соответствии с основными направлениями Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» государственной Программы «Развитие образования Приморского края»  на 2013-2017 годы, предусматривающей модернизацию дошкольного образования и обеспечение его качества.

Приоритетным направлением в сфере оказания услуг дошкольного образования в Арсеньевском городском округе является улучшение условий содержания детей для более комфортного и безопасного пребывания их в детском саду.

В Арсеньевском городском округе   функционирует 16 муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений (далее – МДОБУ), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в которых в 2012 году  воспитывалось 2787 детей. На 01 мая 2013г. их численность составила 2926 детей. В настоящее время 995 детей в возрасте от 0 до 3 лет состоят на учете для получения путевок в дошкольные учреждения.

Анализ ситуации с обеспечением населения услугами ДОУ показал, что с учетом существующей перспективы потребности до 2017 года необходимо создать 160 дополнительных  мест, что позволит удовлетворить потребность в местах в дошкольных учреждениях на 100%.

Для  системы дошкольного образования  актуальной проблемой является состояние зданий МДОБУ.

Годы постройки зданий учреждений от 1967 г. до 1992 г., средний срок эксплуатации – 40 лет. Большинство зданий имеют 100 %-ую начисленную амортизацию.

Проведение текущих ремонтов не позволяют решить проблемы течи кровель, обновления фасадов зданий, обустройства территорий и капитальных ремонтов помещений.

В системе дошкольного образования все здания  учреждений обеспечены  огнетушителями, которые, согласно Правилам пожарной безопасности ежегодно подлежат освидетельствованию и перезарядке.

4 здания имеют шиферные кровли с деревянными конструкциями, которые по результатам лабораторных испытаний должны проходить обработку огнеупорным составом. Стоимость обработки 1 кровли составляет от 100,0 до 300,0 тыс. рублей.

В каждом дошкольном образовательном учреждении установлена система  автоматической пожарной сигнализации. Одним из требований бесперебойного функционирования системы является ее ежемесячное техническое обслуживание.

Дошкольные образовательные учреждения относятся к объектам с массовым пребыванием людей, а значит и повышенной опасности. Установка системы видеонаблюдения в учреждениях является одним из видов антитеррористической защищенности. Оснащение системой видеонаблюдения 1 здания составляет от 100,0 до 300,0 тыс. рублей.

Немаловажным является обеспечение доступной среды для детей дошкольного возраста с ограниченными физическими возможностями.

Таким образом, для решения проблем дошкольного образования по предоставлению услуг в соответствии с современными федеральными государственными требованиями, необходимо применение  программно-целевого метода и реализация следующих мероприятий:

1. Создание дополнительных мест;

2. Осуществление ремонтных работ;

3. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности детей.

- Цели и задачи Программы

Основной  целью Программы является создание комфортной и безопасной среды в дошкольных образовательных учреждениях  Арсеньевского  городского округа.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих основных задач:

- расширение сети дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и создание в них дополнительных мест;

- обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования;

- улучшение условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях.

Реализация мероприятий до 2017 года позволит создать достаточное количество мест, для выполнения всех заявок населения на различные формы дошкольного образования.

3. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы приведены в Приложении №  1  к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) программы «Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе» на 2014-2017 годы.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Обобщенная характеристика мероприятий Программы приведена в Приложении № 2 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении программы  Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе» на 2014-2017 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников».

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется с 2014 г. по 2017 г. включительно, в четыре этапа, согласно плану:

1 этап - осуществление   реконструкции здания бывшего детского сада  №   6  (2014г.- 2015г.);

2 этап - проведение капитального ремонта зданий дошкольных образовательных учреждений (2017 г.);

3 этап - обустройство территорий дошкольных образовательных учреждений (2014г.- 2016г.);

4 этап - осуществление ремонта помещений дошкольных образовательных учреждений и проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности (2014 г.- 2017 г.).

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется путем исполнения мероприятий, приведенных в Приложении  №  2 к Программе, через заключение муниципальных контрактов (договоров) с поставщиками товаров, работ (услуг) в соответствии с процедурами, предусмотренными Федеральным законом от 05 апреля 2013 года  №   44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет администрация Арсеньевского городского округа в лице заместителя главы администрации городского округа по социальным вопросам.

- Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета и бюджета Арсеньевского городского округа.

Планируемый общий объем финансирования Программы составляет     110 540,0 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении Программы приведена в Приложении  №   2 к Программе.

В ходе реализации Программы отдельные её мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов краевого  и городского бюджетов.

________________________

Приложение № 1

к муниципальной программе  «Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе» на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа

от 03 декабря 2013г. № 1000-па

Сведения

о показателях (индикаторах) программы  «Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе»                                   на 2014-2017 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |  |  | 2017г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |
| «Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования от общей численности детей в Арсеньевском городском округе | процент | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 |  |  |  | 86,5 |
| 2. | Количество детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | человек | 2960 | 2995 | 3010 | 3210 |  |  |  | 3210 |
| 3. | доля детей в возрасте от 0 до 6 лет, состоящих на учете для | процент | 30,4 | 30,2 | 30,0 | 28,0 |  |  |  | 26,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |
|  | определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 0-6 лет в Арсеньевском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Снижение затрат на содержание зданий и оплату коммунальных услуг в сравнении с 2012 годом | процент | 3 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |
| 5. | Степень соответствия дошкольных образовательных учреждений требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.1.3049-13) | процент | 75 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | 95 |
| 6. | Степень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования | процент | 75 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | 95 |
| Подпрограмма «Ресурсы» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля дошкольных учреждений, имеющих кровельное покрытие без повреждений | процент | 31,0 | 50,0 | 68,7 |  |  | 87,5 |  | 100,0 |
| 2. | Доля дошкольных учреждений, имеющих фасады, | процент | 0 | 25,0 | 50,0 |  |  | 75,0 |  | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
|  | соответствующие техническим требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля дошкольных учреждений, имеющих территорию, отвечающую требованиям СанПин | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 4. | Доля зданий дошкольных учреждений, оборудованных пластиковыми оконными и обновленными дверными блоками | процент | 15,0 | 40,0 | 60,0 |  |  | 84,0 |  | 100,0 |
| 5. | Доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих доступность для детей с ограниченными физическими возможностями | процент | 28,5 | 57,1 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 6. | Доля дошкольных учреждений, имеющих асфальтовое покрытие территории без дефектов | процент | 10,0 | 40,0 | 60,0 |  |  | 80,0 |  | 100,0 |
| 7. | Доля дошкольных учреждений, в которых сантехническая система отвечает всем требованиям СанПин | процент | 40,0 | 60,0 | 70,0 |  |  | 80,0 |  | 100,0 |
| 8. | Доля образовательных учреждений, функционирующих без аварийных ситуаций | процент | 82,0 | 84,0 | 86,0 |  |  | 88,0 |  | 90,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
| Подпрограмма «Безопасность» на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля дошкольных учреждений, в которых выполнены мероприятия по пожарной безопасности | процент | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 2. | Доля дошкольных учреждений, в которых выполнены мероприятия по антитеррористической защищенности | процент | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 3. | Доля дошкольных учреждений, в которых выполнены мероприятия по охране труда | процент | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

________________________________

Приложение № 2

к муниципальной программе «Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе» на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа                                     от 03 декабря 2013г. № 1000-па

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы "Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе»  на 2014-2017 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Оценка расходов ( тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | бюджет городского округа | краевой бюджет | 2014 |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма "Ресурсы" на 2014-2017 годы |  |  |  | бюджет городского округа | краевой бюджет | бюджет городского округа | краевой бюджет |  | бюджет городского округа |  | краевой бюджет |  | бюджет городского округа |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 1. | Реконструкция здания бывшего д/с № 6 | 1200,0 | 360,0 | 840,0 | 360,0 | 840,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |  | 2014-2015 |  |
| 2. | Капитальный ремонт групповых помещений МДОБУ № 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |
| 3. | Капитальный ремонт кровли МДОБУ № 32 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 4. | Капитальный ремонт зданий МДОБУ № 2,12,13,14,20 ,21,24,25,26,27,28,30, 31(бассейн) | 70000,0 | 52500,0 | 17500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52500,0 |  | 17500,0 |  | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |  | 2017 |  |
| 5. | Текущий ремонт кровли (2014г.-МДОБУ № 20,24 (частично),30; 2015г.-МДОБУ№12,25,26; 2016г.-МДОБУ №2,13,28,10; 2017г.- МДОБУ № 14,24) | 8060,0 | 8060,0 | 0,0 | 560,0 |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  | 6600,0 |  |  |  |  |  | 2014-2017 |  |
| 6. | Текущий ремонт фасадов ( 2016 МДОБУ № 24,28; 2017 г. - все учреждения, кроме МДОБУ № 24, 28) | 13900,0 | 13900,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 13700,0 |  |  |  |  |  | 2016-2017 |  |
| 7. | Текущий ремонт систем водоснабжения и канализации (2016-МДОБУ № 12,13; 2017г. -МДОБУ № 10,14,20,21,24,25,26,28) | 1020,0 | 1020,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 220,0 |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  | 2016-2017 |  |
| 8. | Текущий ремонт системы отопления(2014г.-МДОБУ №9,31 2015г.-МДОБУ №2,12,13 2016г.-МДОБУ №27,31,32; 2017г.-все МДОБУ- восстановление теплых полов в ясельных группах (32 группы ) | 3650,0 | 3650,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 3200,0 |  |  |  |  |  | 2014-2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 9. | Устройство пандусов (2014г.-МДОБУ № 27; 2015г.-МДОБУ № 10, 32) | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |  | 2014-2015 |  |
| 10. | Установка павильонов для отдыха (2014г.-МДОБУ№12,14,21,25 2015г.-МДОБУ №2,21,25,26 2016г.-МДОБУ №12,21,25) | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 300,0 |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 2014-2016 |  |
| 11. | Поверка теплосчетчиков, 2017 г. с настройкой и диагностикой расходомеров (2014г.-МДОБУ № 20,21,26,27; 2015г.- МДОБУ № 2,9,10,12,13,14,28; 2016г. - МДОБУ № 25; 2017г.- МДОБУ №24,30,31,32) | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 80,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  | 2014-2017 |  |
| 12. | Обслуживание теплосчетчиков (все МДОБУ) ежегодно | 980,0 | 980,0 | 0,0 | 260,0 |  |  |  |  | 320,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 2014-2017 |  |
| 13. | Материалы для проведения аварийных работ, все МДОБУ | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  | 2014-2017 |  |
| 14. | Изготовление ПСД для капитального ремонта групповых помещений МДОБУ №12 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 2014 |  |
| ВСЕГО по подпрограмме "Ресурсы" на 2014-2017 годы: |  | 105100,0 | 86760,0 | 18340,0 | 5960,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2300,0 |  | 0,0 |  | 78500,0 |  | 17500,0 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Оценка расходов ( тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |
|  |  | Всего | бюджет городского округа | краевой бюджет | 2014 |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма "Безопасность" на 2014-2017 годы |  |  |  | бюджет городского округа | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | краевой бюджет |  | бюджет городского округа |  | краевой бюджет |  | бюджет городского округа |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |
| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Огнеупорная пропитка деревянных конструкций кровель 2014г,2017г..-МДОБУ № 9,21; 2015г.- МДОБУ № 10; 2016г.- МДОБУ № 27 | 270,0 | 270,0 |  | 95,0 |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |  | 2014-2017 |
| 2. | Контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли (МДОБУ д/с № 9,10,21,27). ежегодно | 51,0 | 51,0 |  | 14,0 |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 2015 |
| 3. | Ремонт наружных пожарных лестниц ( 2014г -МДОБУ № 27; 2015г -МДОБУ №31) | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |
| 4. | Обучение руководителей, специалистов всех МДОБУ (охрана труда, противопожарная безопасность, электробезопасность) ежегодно | 171,0 | 171,0 |  | 44,0 |  |  |  |  |  | 57,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  | 2014-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 5. | Переосвидетельствование и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители) все МДОБУ. 250 штук ежегодно | 220,0 | 220,0 |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |  | 2014-2017 |
| 6. | Страхование гражданской ответственности (декларация пожарной безопасности) все МДОБУ .ежегодно | 250,0 | 250,0 |  | 75,0 |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  | 2014-2017 |
| 7. | Проверка пожарных кранов (12 учреждений, 78 кранов). Ежегодно | 161,0 | 161,0 |  | 46,0 |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 2014-2017 |
| 8. | Приобретение средств защиты органов дыхания МДОБУ № 28 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 9. | Адаптация и подключение АПС к системе противопожарного мониторинга (2014г.-МДОБУ № 20,24; 2015г.- МДОБУ № 21,25,26; 2016г. - МДОБУ № 30,27,31; 2017г.- МДОБУ № 2,10,12, 32) | 1 883,0 | 1 883,0 |  | 409,0 |  |  |  |  |  | 679,0 |  |  |  | 795,0 |  |  |  |  |  | 2015-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 10. | Обрезка аварийных крон деревьев на территории дошкольного учреждения (2015г.- МДОБУ № 2,10; ; 2016г. - МДОБУ №13,14,20,21; 2017г.- МДОБУ № 25,26,31) | 120,0 | 120,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |  | 2014-2017 |
| 11. | Техоблуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре ( все МДОБУ) | 370,0 | 370,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 2014-2017 |
| ИТОГО: |  | 3 596,0 | 3 596,0 | 0,0 | 948,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 233,0 |  | 0,0 |  | 1 415,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Аттестация рабочих мест все МДОБУ | 283,0 | 283,0 |  | 33,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |  | 2014-2017 |
| 2. | Лабораторные замеры электрооборудования все МДОБУ | 265,0 | 265,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  | 2014-2017 |
| 3. | Утилизация люминесцентных ламп все МДОБУ | 56,0 | 56,0 |  | 16,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 2014-2017 |
| 4. | Ремонт вентиляции МДОБУ № 12,13,14, 31,32 | 160,0 | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  | 2015-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 5. | Проверка средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, инструмент электромонтера) все МДОБУ. ежегодно | 68,0 | 68,0 |  | 18,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |  | 2014-2017 |
| 6. | Проверка манометров все МДОБУ. ежегодно | 22,0 | 22,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 2014-2017 |
| 7. | Ремонт электропроводки в бассейне 2015г.-МДОБУ № 32; 2016г.- МДОБУ № 27; 2017г.- МДОБУ № 20,31 | 210,0 | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  | 2015-2017 |
| 8. | Монтаж силовых линий для установки водонагревателей 2015г.-МДОБУ № 25; 2016г.- МДОБУ № 24; 2017г.- МДОБУ № 12 | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 2015-2017 |
| ИТОГО: |  | 1194,0 | 1194,0 | 0,0 | 152,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 417,0 |  | 0,0 |  | 625,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обслуживание КТС (кнопки тревожной сигнализации) все МДОБУ | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |  | 2016-2017 |
| 2. | Изготовление и установка ворот и калиток 2014г.-МДОБУ № 12,21; 2015г.- МДОБУ № 2,14; 2016г. - МДОБУ № 9,10 | 100,0 | 100,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 3. | Ремонт ограждений 2014г.-МДОБУ № 20; 2015г.- МДОБУ № 28 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |  | 2014-2015 |
| 4. | Установка систем видеонаблюдения в МДОБУ № 27 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 250,0 |  | 0,0 |  | 300,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по подпрограмме "Безопасность": |  | 5 440,0 | 5 440,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 900,0 |  | 0,0 |  | 2 340,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 110 540,0 | 92 200,0 | 18 340,0 | 7 160,0 | 840,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 200,0 |  | 0,0 |  | 80 840,0 |  | 17 500,0 |  |  |  |  |

_________________________

Приложение  № 3

к муниципальной программе  «Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе» на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа

от 03 декабря 2013г. № 1000-па

Подпрограмма

«Ресурсы» на 2014-2017 годы

ПАСПОРТ

Подпрограммы

«Ресурсы» на 2014-2017 годы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Ресурсы» на 2014-2017 годы (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление образования администрации Арсеньевского городского округа |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальные дошкольные образовательные бюджетные учреждения (далее – МДОБУ) |
| Структура подпрограммы: - отдельные мероприятия | -реконструкция здания бывшего д/с № 6; -капитальный ремонт зданий; - мероприятия по обеспечению безаварийного функционирования учреждений |
| Цели Подпрограммы | -укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений; -создание безопасных, современных условий для воспитательно-образовательного процесса. |
| Задачи Подпрограммы | 1.Расширение сети дошкольных образовательных учреждений; 2.Создание комфортной и безопасной среды: - проведение капитальных ремонтов групповых помещений; - ремонт кровель; - проведение ремонтов фасадов зданий; - обустройство территорий дошкольных образовательных учреждений. 3.Обеспечение безаварийного функционирования дошкольных образовательных учреждений |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Доля дошкольных учреждений имеющих кровельное покрытие без повреждений, %; Доля дошкольных учреждений, имеющих фасады соответствующие техническим требованиям, %; Доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих доступность для детей с ограниченными физическими возможностями, %; Доля образовательных учреждений функционирующих без аварийных ситуаций, %; Доля дошкольных учреждений, имеющих асфальтовое покрытие территории без дефектов, %; Доля дошкольных учреждений, в которых сантехническая система отвечает всем требованиям СанПин, %; Доля зданий дошкольных учреждений, оборудованных пластиковыми оконными и обновленными дверными блоками, %; |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется с 2014 по 2017 годы в 4 этапа: 1 этап – с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 2 этап – с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 3 этап – с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 4 этап – с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | - общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 105 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. – 6 800,0 тыс. рублей; 2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 2016 г. – 2 300,0 тыс. рублей; 2017 г. – 96 000,0 тыс. рублей; из них: за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа – 86 760,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. – 5 960,0 тыс. рублей; 2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 2016 г. – 2 300,0 тыс. рублей; 2017 г. – 78 500,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 18 340,0 рублей, в том числе по годам: 2014 г. – 840,0 тыс. рублей; 2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 2016 г. – 0,0 тыс. рублей; 2017 г. – 17 500,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | -введение дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях -100%; -сокращение затрат бюджетных расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг в сравнении с 2013 годом на 6%; -увеличение продолжительности эффективной эксплуатации зданий, улучшение работы систем жизнеобеспечения: -обеспечение безаварийной работы систем электроснабжения -100%; - - обеспечение технического состояния фасадов зданий согласно ГОСТу – 100%; - обеспечение работы сантехнической системы в соответствии с требованиями СанПин – 100%; - безаварийное функционирование дошкольных образовательных учреждений – 100%; - обеспечение дошкольных образовательных учреждений кровельным покрытием без повреждений – 100%; - обеспечение доступности посещения учреждения лицам с ограниченными физическими возможностями – 100%; - обеспечение территорий дошкольных образовательных учреждений асфальтовым покрытием без повреждений – 100%; - обустройство территорий дошкольных образовательных учреждений отвечающих требованием СанПин – 100%; |

- Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами

В последнее время на государственном уровне дошкольному образованию уделяется значительное внимание в связи с тем, что потребность в услугах дошкольного образования не удовлетворена и очередность на получение мест в дошкольные учреждения не снижается. Система дошкольного образования не успевает за ростом рождаемости и возможностями родителей отдать ребенка в детский сад. Сегодня проблема доступности услуг дошкольного образования одна из важнейших, ее решение возведено в ранг государственной политики.

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" ставится задача по разработке комплекса мероприятий, направленных на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования.

В Арсеньевском городском округе   в 2012 году услугами дошкольного образования было охвачено 2787 детей. На 01 мая 2013г. их количество составило 2926 детей дошкольного возраста, на учете для получения путевок в дошкольные учреждения состоят 995 детей в возрасте от 0 до 3 лет.

Анализ ситуации с обеспечением населения услугами МДОБУ показал, что с учетом существующей перспективы потребности до 2017 года необходимо создать 160 дополнительных  мест, что позволит удовлетворить потребность в местах в дошкольных учреждениях на 100%.

В системе дошкольного образования Арсеньевского городского округа функционирует 16 дошкольных образовательных  учреждений. Срок эксплуатации зданий от 25 до 50 лет. Длительное время дошкольные образовательные учреждения функционируют без капитального ремонта, что приводит к нарушению условий содержания детей и несоблюдению требований СанПин. Благодаря реализации подпрограммы произойдет улучшение состояния зданий, сохранение энергоресурсов, безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения учреждений, улучшение современных условий для воспитания детей, а так же сокращение очереди в дошкольные учреждения с помощью  открытия дополнительных групп в действующих дошкольных учреждениях.

Немаловажным является обеспечение доступной среды для детей дошкольного возраста с ограниченными физическими возможностями.

- Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

- создание безопасных, современных условий для воспитательно-образовательного  процесса.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1.Расширение сети дошкольных образовательных учреждений;

2.Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений:

- проведение капитальных ремонтов групповых помещений;

- ремонт кровель;

- проведение ремонтов фасадов зданий;

- обустройство территорий дошкольных образовательных учреждений.

3.Обеспечение безаварийного функционирования дошкольных  образовательных учреждений.

3. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Подпрограммы приведены в Приложении № 1 к Подпрограмме «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Ресурсы» на 2014-2017 годы.

4.Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в Приложении  №   2 к Подпрограмме  «Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы «Ресурсы» на 2014-2017 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников».

5.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется в 4 этапа с 2014 года по 2017 год:

1 этап -осуществление   реконструкции здания бывшего детского сада    №   6  (2014г.- 2015г.);

2 этап -проведение капитального ремонта зданий дошкольных образова- тельных учреждений (2017г.);

3 этап - обустройство территорий дошкольных образовательных учреждений (2014г.- 2016г.);

4 этап -осуществление ремонта помещений дошкольных образовательных учреждений  (2014г.- 2017г.).

6.Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее исполнения

Реализация Подпрограммы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в Приложении  №   2 к Подпрограмме, через заключение муниципальных контрактов с поставщиками товаров, работ (услуг) в соответствии с процедурами, предусмотренными Федеральным законом от 05 апреля 2013 года  №   44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за ходом исполнения Подпрограммы осуществляет администрация Арсеньевского городского округа в лице заместителя главы администрации городского округа по социальным вопросам.

7.Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из средств краевого бюджета  и бюджета Арсеньевского городского округа.

Планируемый общий объем финансирования Подпрограммы составляет

105 100,0 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы приведена в Приложении  №    2 к Подпрограмме.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные её мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов краевого  и городского бюджетов.

______________________

Приложение  № 1

к Подпрограмме «Ресурсы» на 2014-2017 годы  муниципальной программы  «Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе» на 2014-2017 годы,   утвержденной постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 03 декабря 2013 г. № 1000-па

Сведения

о показателях (индикаторах) Подпрограммы «Ресурсы» на 2014-2017 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Ресурсы» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля дошкольных учреждений имеющих кровельное покрытие без повреждений | процент | 31,0 | 50,0 | 68,7 | 87,5 | 100,0 |
| 2. | Доля дошкольных учреждений, имеющих фасады соответствующие техническим требованиям | процент | 0 | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 |
| 3. | Доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих доступность для детей с ограниченными физическими возможностями | процент | 28,5 | 57,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Доля зданий дошкольных учреждений, оборудованных пластиковыми оконными и обновленными дверными блоками | процент | 15,0 | 40,0 | 60,0 | 84,0 | 100,0 |
| 5. | Доля дошкольных учреждений, имеющих асфальтовое покрытие территории без дефектов | процент | 10,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 |
| 6. | Доля дошкольных учреждений, в которых сантехническая система отвечает всем требованиям СанПин | процент | 40,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 |
| 7. | Доля образовательных учреждений, функционирующих без аварийных ситуаций | процент | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |

____________________________

Приложение № 2

к Подпрограмме «Ресурсы» на 2014-2017 годы муниципальной программы «Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе» на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа                                  от 03 декабря 2013г. № 1000-па

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении Подпрограммы «Ресурсы» на 2014-2017 годы муниципальной программы "Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе»  на 2014-2017 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Оценка расходов ( тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | бюджет городского округа | краевой бюджет | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |  |  |
|  | Подпрограмма "Ресурсы" на 2014-2017 годы |  |  |  | бюджет городского округа | краевой бюджет | бюджет городского округа | краевой бюджет | бюджет городского округа | краевой бюджет | бюджет городского округа | краевой бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Реконструкция здания бывшего д/с № 6 | 1200,0 | 360,0 | 840,0 | 360,0 | 840,0 |  |  |  |  |  |  | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2014-2015 |
| 2. | Капитальный ремонт групповых помещений МДОБУ № 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |
| 3. | Капитальный ремонт кровли МДОБУ № 32 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4. | Капитальный ремонт зданий МДОБУ № 2,12,13,14,20 ,21,24,25,26,27,28,30, 31(бассейн) | 70000,0 | 52500,0 | 17500,0 |  |  |  |  |  |  | 52500,0 | 17500,0 | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2017 |
| 5. | Текущий ремонт кровли (2014г.-МДОБУ № 20,24 (частично),30; 2015г.-МДОБУ№12,25,26; 2016г.-МДОБУ №2,13,28,10; 2017г.- МДОБУ № 14,24) | 8060,0 | 8060,0 | 0,0 | 560,0 |  |  |  | 900,0 |  | 6600,0 |  |  | 2014-2017 |
| 6. | Текущий ремонт фасадов ( 2016 МДОБУ № 24,28; 2017 г. - все учреждения, кроме МДОБУ № 24, 28) | 13900,0 | 13900,0 | 0,0 |  |  |  |  | 200,0 |  | 13700,0 |  |  | 2016-2017 |
| 7. | Текущий ремонт систем водоснабжения и канализации (2016-МДОБУ № 12,13; 2017г. -МДОБУ № 10,14,20,21,24,25,26,28) | 1020,0 | 1020,0 | 0,0 |  |  |  |  | 220,0 |  | 800,0 |  |  | 2016-2017 |
| 8. | Текущий ремонт системы отопления(2014г.-МДОБУ №9,31 2015г.-МДОБУ №2,12,13 2016г.-МДОБУ №27,31,32; 2017г.-все МДОБУ- восстановление теплых полов в ясельных группах (32 группы ) | 3650,0 | 3650,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 300,0 |  | 3200,0 |  |  | 2014-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9. | Устройство пандусов (2014г.-МДОБУ № 27; 2015г.-МДОБУ № 10, 32) | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2014-2015 |
| 10. | Установка павильонов для отдыха (2014г.-МДОБУ№12,14,21,25 2015г.-МДОБУ №2,21,25,26 2016г.-МДОБУ №12,21,25) | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 300,0 |  |  |  | 240,0 |  | 0,0 |  |  | 2014-2016 |
| 11. | Поверка теплосчетчиков, 2017 г. с настройкой и диагностикой расходомеров (2014г.-МДОБУ № 20,21,26,27; 2015г.- МДОБУ № 2,9,10,12,13,14,28; 2016г. - МДОБУ № 25; 2017г.- МДОБУ №24,30,31,32) | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 80,0 |  |  |  | 20,0 |  | 500,0 |  |  | 2014-2017 |
| 12. | Обслуживание теплосчетчиков (все МДОБУ) ежегодно | 980,0 | 980,0 | 0,0 | 260,0 |  |  |  | 320,0 |  | 400,0 |  |  | 2014-2017 |
| 13. | Материалы для проведения аварийных работ, все МДОБУ | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 800,0 |  |  | 2014-2017 |
| 14. | Изготовление ПСД для капитального ремонта групповых помещений МДОБУ №12 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2014 |
| ВСЕГО по подпрограмме "Ресурсы" на 2014-2017 годы: |  | 105100,0 | 86760,0 | 18340,0 | 5960,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 2300,0 | 0,0 | 78500,0 | 17500,0 |  |  |

_________________________

Приложение  № 4

к муниципальной программе  «Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе» на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа

от 03 декабря 2013г. № 1000-па

Подпрограмма

«Безопасность» на 2014-2017 годы

ПАСПОРТ

Подпрограммы

«Безопасность» на 2014-2017 годы

| Наименование Подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Безопасность» на 2014-2017 годы» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление образования администрации Арсеньевского городского округа |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальные дошкольные образовательные бюджетные учреждения (далее – МДОБУ) |
| Структура Подпрограммы: - отдельные мероприятия | Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности |
| Цели Подпрограммы | Создание безопасных условий для всех участников воспитательно-образовательного процесса |
| Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение условий для выполнения правил пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях; 2. Обеспечение антитеррористической защищенности дошкольных образовательных учреждений; 3. Обеспечение условий для соблюдения требований охраны труда дошкольных образовательных учреждений. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - доля дошкольных образовательных учреждений, выполнивших мероприятия по пожарной безопасности; - доля дошкольных образовательных учреждений, выполнивших мероприятия по антитеррористической защищенности; - доля дошкольных образовательных учреждений, выполнивших мероприятия по охране труда |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Программа реализуется с 2014 по 2017 годы в 4 этапа: 1 этап – с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 2 этап – с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 3 этап – с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 4 этап – с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств городского округа 5 440,0 тыс.рублей, в том числе: 2014 год – 1 200,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 1 900,0 тыс. рублей; 2017 год – 2 340,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - выполнение плановых мероприятий по пожарной безопасности – 100%; - выполнение плановых мероприятий по антитеррористической защищенности – 100%; - выполнение плановых мероприятий по охране труда – 100%; |

- Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма «Безопасность» на 2014-2017 годы разработана в соответствии с Едиными требованиями к организации проведения проверок образовательных учреждениях к началу нового учебного года, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2008 года  №    АФ-102/09.

Мероприятия Подпрограммы так же направлены на выполнение Требований Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года  №   390, НПБ 166-97 «Нормы пожарной техники, огнетушителей и требований к эксплуатации…», Федерального закона от 22 июля 2008 года  №  123-ФЗ «Технический регламент», протокола совещания Губернатора Приморского края с главами  муниципальных образований  №   3 от 25 сентября 2009 года и других нормативных документов.

В системе образования городского округа функционирует 16 дошкольных образовательных учреждений. Все здания  учреждений обеспечены  огнетушителями которые, согласно Правил пожарной безопасности ежегодно подлежат освидетельствованию и перезарядке.

4 здания имеют шиферные кровли с деревянными конструкциями, которые по результатам лабораторных испытаний должны проходить обработку огнеупорным составом. Стоимость обработки 1 кровли составляет от 100,0 до 300,0 тыс. рублей.

В каждом дошкольном образовательном учреждении установлена система  автоматической пожарной сигнализации. Одним из требований бесперебойного функционирования системы является ее ежемесячное техническое обслуживание.

Дошкольные образовательные учреждения относятся к объектам с массовым пребыванием людей, а значит и повышенной опасности. Установка системы видеонаблюдения в учреждениях является одним из видов антитеррористической защищенности. Оснащение системой видеонаблюдения 1 здания составляет от 100,0 до 300,0 тыс. рублей.

Учитывая важность выполнения ряда мероприятий и значительный объем финансовых затрат возникла необходимость разработки Подпрограммы «Безопасность» на 2014-2017 годы.

Реализация мероприятий Подпрограммы обеспечит безопасность воспитательно-образовательного  процесса в дошкольных образовательных учреждениях.

- Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание безопасных условий для всех участников воспитательно-образовательного процесса

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение условий для выполнения правил пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях;

2. Обеспечение антитеррористической защищенности  дошкольных образовательных учреждений;

3. Обеспечение условий для соблюдения требований охраны труда  дошкольных образовательных учреждений.

3. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Подпрограммы приведены в Приложении № 1 к Подпрограмме «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Безопасность» на 2014-2017 годы.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы включает мероприятия по обеспечению антитеррористической, противопожарной безопасности, охране труда.

Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы приведена в Приложении  №  2 к Подпрограмме «Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы «Безопасность» на 2014-2017 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников».

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется в 4 этапа с 2014 по 2017 год:

1 этап – с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

2 этап – с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

3 этап – с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

4 этап – с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

На каждом этапе будут реализовываться мероприятия по обеспечению антитеррористической, противопожарной безопасности, охране труда.

- Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее исполнения

Реализация Подпрограммы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в Приложении  № 2 к Подпрограмме, через заключение муниципальных контрактов с поставщиками товаров, работ (услуг) в соответствии с процедурами, предусмотренными Федеральным законом от 05 апреля 2013 года  №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за ходом исполнения Подпрограммы осуществляет администрация Арсеньевского городского округа в лице заместителя главы администрации городского округа по социальным вопросам.

- Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа.

Планируемый общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа 5 440,0 тыс.рублей.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы приведена в Приложении  №    2 к Подпрограмме.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные её мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов городского бюджета.

______________________

Приложение  № 1

к Подпрограмме  «Безопасность» на 2014-2017 годы  муниципальной программы  «Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе» на 2014-2017 годы,   утвержденной постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 03 декабря 2013 г. № 1000-па

Сведения

о показателях (индикаторах) Подпрограммы «Безопасность»

на 2014-2017 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Безопасность» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля дошкольных учреждений, в которых выполнены мероприятия по пожарной безопасности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля дошкольных учреждений, в которых выполнены мероприятия по антитеррористической защищенности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля дошкольных учреждений, в которых выполнены мероприятия по охране труда | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

_____________________

Приложение № 2

к Подпрограмме «Безопасность» на 2014-2017 годы муниципальной программы «Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе» на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа                                   от 03 декабря 2013г. № 1000-па

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении Подпрограммы «Безопасность» на 2014-2017 годы муниципальной программы "Модернизация системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе»  на 2014-2017 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия |  |  | Оценка расходов ( тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | бюджет городского округа | краевой бюджет | 2014 |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма "Ресурсы" на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  | бюджет городского округа | краевой бюджет | бюджет городского округа | краевой бюджет |  | бюджет городского округа |  | краевой бюджет |  | бюджет городского округа |  | краевой бюджет |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Огнеупорная пропитка деревянных конструкций кровель 2014г,2017г..-МДОБУ № 9,21; 2015г.- МДОБУ № 10; 2016г.- МДОБУ № 27 |  |  | 270,0 | 270,0 |  | 95,0 |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 100,0 |  | УО, руководители ДОУ | 2014-2017 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. | Контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли (МДОБУ д/с № 9,10,21,27). ежегодно |  |  | 51,0 | 51,0 |  | 14,0 |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  | 20,0 |  | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2014-2017 |
| 3. | Ремонт наружных пожарных лестниц ( 2014г -МДОБУ № 27; 2015г -МДОБУ №31) |  |  | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 |
| 4. | Обучение руководителей, специалистов всех МДОБУ (охрана труда, противопожар- ная безопасность, электробезопасность) ежегодно |  |  | 171,0 | 171,0 |  | 44,0 |  |  |  |  |  | 57,0 |  |  |  | 70,0 |  |  | 2014-2017 |
| 5. | Переосвидетельствование и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители) все МДОБУ. 250 штук ежегодно |  |  | 220,0 | 220,0 |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 80,0 |  |  | 2014-2017 |
| 6. | Страхование гражданской ответственности (декларация пожарной безопасности) все МДОБУ .ежегодно |  |  | 250,0 | 250,0 |  | 75,0 |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  | 90,0 |  |  | 2014-2017 |
| 7. | Проверка пожарных кранов (12 учреждений, 78 кранов). Ежегодно |  |  | 161,0 | 161,0 |  | 46,0 |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | 2014-2017 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8. | Приобретение средств защиты органов дыхания МДОБУ № 28 |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2014 |
| 9. | Адаптация и подключение АПС к системе противопожарного мониторинга (2014г.-МДОБУ № 20,24; 2015г.- МДОБУ № 21,25,26; 2016г. - МДОБУ № 30,27,31; 2017г.- МДОБУ № 2,10,12, 32) |  |  | 1 883,0 | 1 883,0 |  | 409,0 |  |  |  |  |  | 679,0 |  |  |  | 795,0 |  |  | 2014-2017 |
| 10. | Обрезка аварийных крон деревьев на территории дошкольного учреждения (2015г.- МДОБУ № 2,10; ; 2016г. - МДОБУ №13,14,20,21; 2017г.- МДОБУ № 25,26,31) |  |  | 120,0 | 120,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 2015-2017 |
| 11. | Техоблуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре ( все МДОБУ) |  |  | 370,0 | 370,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  | 150,0 |  |  | 2014-2017 |
| ИТОГО: |  |  |  | 3596,0 | 3596,0 |  | 948,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1233,0 |  | 0,0 |  | 1415,0 | 0,0 |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Аттестация рабочих мест все МДОБУ |  | 283,0 | 283,0 |  | 33,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 200,0 |  | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2014-2017 |
| 2. |  | Лабораторные замеры элект- рооборудования все МДОБУ |  | 265,0 | 265,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  | 95,0 |  |  | 2014-2017 |
| 3. |  | Утилизация люминесцент ных ламп все МДОБУ |  | 56,0 | 56,0 |  | 16,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 2014-2017 |
| 4. |  | Ремонт вентиляции МДОБУ № 12,13,14, 31,32 |  | 160,0 | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  | 2015-2016 |
| 5. |  | Проверка средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, инструмент электромонтера) все МДОБУ. ежегодно |  | 68,0 | 68,0 |  | 18,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | 2014-2017 |
| 6. |  | Проверка манометров все МДОБУ. ежегодно |  | 22,0 | 22,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 2014-2017 |
| 7. |  | Ремонт электропроводки в бассейне 2015г.-МДОБУ № 32; 2016г.- МДОБУ № 27; 2017г.- МДОБУ № 20,31 |  | 210,0 | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 140,0 |  |  | 2015-2017 |
| 8. |  | Монтаж силовых линий для установки водонагревателей 2015г.-МДОБУ № 25; 2016г.-МДОБУ № 24; 2017г.-МДОБУ№ 12 |  | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 2015-2017 |
| ИТОГО: |  |  |  | 1194,0 | 1194,0 | 0,0 | 152,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 417,0 |  | 0,0 |  | 625,0 | 0,0 |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обслуживание КТС (кнопки тревожной сигнализации) все МДОБУ |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2016-2017 |
| 2. |  | Изготовление и установка ворот и калиток 2014г.-МДОБУ № 12,21; 2015г.- МДОБУ № 2,14; 2016г. - МДОБУ № 9,10 |  | 100,0 | 100,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 2014-2016 |
| 3. |  | Ремонт ограждений 2014г.-МДОБУ № 20; 2015г.- МДОБУ № 28 |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 |
| 4. |  | Установка систем видеонаблюдения в МДОБУ № 27 |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 2015-2017 |
| ИТОГО: |  |  |  | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 250,0 |  | 0,0 |  | 300,0 | 0,0 |  |  |
| ВСЕГО по подпрограмме "Безопасность": |  |  |  | 5 440,0 | 5 440,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 900,0 |  | 0,0 |  | 2 340,0 | 0,0 |  |  |

__________________________________