АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 16 июля 2024 г. | г. Арсеньев | № | 445-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 30 октября 2017 года № 677-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа»

В целях организации мероприятий по благоустройству территорий Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений Правительства Приморского края от 10 ноября 2020 года № 955-пп «Об отдельных вопросах реализации в Приморском крае проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», постановления Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», постановлений Администрации Приморского края от 26 июля 2023 года № 508-па «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на выплату грантов бюджетам муниципальных образований Приморского края в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению  вопросов местного значения в 2023 году», от 29 июня 2018 года № 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края», муниципального правового акта Арсеньевского городского округа от 26 декабря 2023 года № 69-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 13 апреля 2023 года № 200-па «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ Арсеньевского городского округа», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа», утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 30 октября 2017 года № 677-па (в редакции постановления администрации Арсеньевского городского округа от 26 января 2024 года № 26-па) (далее – Программа) следующие изменения:

  - В разделе 1 «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы» Программы:

- заменить в абзаце восьмом пункта 1.1 слова «до 2027 года» словами «до 2030 года»;

- исключить в позиции одиннадцатой пункта 1.5 слова «в 2022 году»;

  - Исключить Приложение № 9 к Программе.

  - Считать Приложения №№ 10,11,12,13 к Программе – Приложениями №№ 9,10,11,12 соответственно.

  - Изложить Приложение № 1 к Программе в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению.

  - Изложить Приложение № 2 к Программе в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению.

  - Изложить Приложение № 6 к Программе в редакции Приложения № 3 к настоящему Постановлению.

  - Изложить Приложение № 7 к Программе в редакции Приложения № 4 к настоящему Постановлению.

  - Изложить Приложение № 9 к Программе в редакции Приложения № 5 к настоящему Постановлению.

  - Изложить Приложение № 10 к Программе в редакции Приложения № 6 к настоящему Постановлению.

- Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить официальное обнародование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава городского округа                                                                                     В.С. Пивень

Приложение № 1

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 16 июля 2024 г. № 445-па

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды городского округа»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа (далее - городской округ) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Структурные подразделения администрации городского округа - финансовое управление, отдел информационного взаимодействия, управление культуры, организационное управление |
| Период реализации муниципальной программы | 1 этап 2020-2022 годы II этап 2023 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | - кардинальное повышение качества и комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок; - создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа, создание условий для отдыха населения городского округа; - повышение индекса качества городской среды на 3 % (189 баллов); - создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды; - увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 % не позднее 2024 года |
| Задачи муниципальной программы | - создание механизмов комплексного развития города с учетом индекса качества городской среды; - создание комфортной городской среды для человека; - формирование комфортной городской среды |
| Подпрограммы | - «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» - «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 418 214,22441 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2023 год – 63 888,96119 тыс. руб., 2024 год – 131 468,45175 тыс. руб., 2025 год – 34 638,45148 тыс. руб., 2026 год – 34 820,58403 тыс. руб., 2027 год – 62453,28260 тыс. руб., 2028 год – 30 314,83112 тыс. руб., 2029 год – 30 314,83112 тыс. руб., 2030 год – 30 314,83112 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование муниципальной программы – 217 539,70105 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год – 31 928,49195 тыс. руб. 2024 год – 77 122,24182 тыс. руб., 2025 год – 0 тыс. руб., 2026 год – 0 тыс. руб., 2027 год – 27 122,24182 тыс. руб., 2028 год – 27 122,24182 тыс. руб., 2029 год – 27 122,24182 тыс. руб., 2030 год – 27 122,24182 тыс. руб., Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование муниципальной программы – 152 940,71581 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год – 22 089,40812 тыс. руб., 2024 год – 35 203,23602 тыс. руб., 2025 год – 31 144,67037 тыс. руб., 2026 год – 31 144,67307 тыс. руб., 2027 год – 31 698,18551 тыс. руб., 2028 год – 553,51514 тыс. руб., 2029 год – 553,515,14 тыс. руб., 2030 год – 553,51514 тыс. руб., Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы – 47 733,80755 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год – 9 871,06112 тыс. руб., 2024 год – 19 142,97391 тыс. руб., 2025 год – 3 493,78111 тыс. руб., 2026 год – 3 675,91366 тыс. руб., 2027 год – 3 632,85527 тыс. руб., 2028 год – 2 639,07416 тыс. руб., 2029 год – 2 639,07416 тыс. руб., 2030 год – 2 639,07416 тыс. руб., |
| Влияние муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации/Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни/показатель «Улучшение качества городской среды в полтора раза» |

____________________________

Показатели муниципальной программы Арсеньевского городского округа

«Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение (2022 год) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы городского округа «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа»: - кардинальное повышение качества и комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок, создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа, создание условий для отдыха населения городского округа, повышение индекса качества городской среды на 3 % (189 баллов), а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 % не позднее 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Администрация Арсеньевского городского округа | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 2 | Индекс качества городской среды | балл | 173 | 184 | 197 | 197 | 204 | 212 | 220 | 226 | 234 | Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа | Индекс качества городской среды |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | единица | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 14 | 15 | Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 | Управление жизнеобеспечения администрации городского окру | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 4 | Количество разработанных дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий (нарастающим итогом) | единица | 1 | 5 | 6 | 7 | 11 | 15 | 18 | 18 | 18 | Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 | Управление жизнеобеспечения администрации городского окру | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 55 | Количество мероприятий по цифровизации отрасли городского хозяйства (нарастающим итогом) | единица | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 | Управление жизнеобеспечения администрации городского окру | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 66 | Количество общественных территорий, благоустроенных за счет грантов бюджетам муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (нарастающим итогом) | единица | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 | Управление жизнеобеспечения администрации городского окру | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 77 | Количество общественных территорий, благоустроенных за счет грантов бюджетам муниципальных образований в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения в рамках проекта "Твой проект» (нарастающим итогом) | единица | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 | Управление жизнеобеспечения администрации городского окру | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 98 | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | единица | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 9 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) (нарастающим итогом) | единица | 7 | 3 | 9 | 13 | 19 | 26 | - | - | - | Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 910 | Количество благоустроенных территорий детских и спортивных площадок (нарастающим итогом) | единица | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 24 | - | - | - | Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 | Управление жизнеобеспечения администрации городского окру | Улучшение качества городской среды в полтора раза |

____________________________________

3. Структура муниципальной программы Арсеньевского городского округа

«Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа»

| N п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента | Связь мероприятия с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подпрограмма «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» |  |  |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (первый заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | срок реализации: 2024 - 2030 годы |
| 1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Благоустройство 41 общественных и дворовых территорий и 24 территорий детских и спортивных площадок | - индекс качества городской среды - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды - количество благоустроенных территорий в общем количестве дворовых и общественных территорий; - количество общественных территорий, благоустроенных за счет грантов бюджетам муниципальных образований, по решению вопросов местного значения в рамках проекта «1000 дворов»; - количество общественных территорий, благоустроенных за счет грантов бюджетам муниципальных образований в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения в рамках проекта "Твой проект». |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» (управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | срок реализации: 2024 - 2030 годы |
| 1.2.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Благоустройство 15 общественных и 26 дворовых территорий, реализация проектов инициируемых жителями по решению вопросов местного значения | - количество благоустроенных территорий в общем количестве дворовых и общественных территорий; - количество общественных территорий, благоустроенных за счет грантов бюджетам муниципальных образований, по решению вопросов местного значения в рамках проекта «1000 дворов»; - количество общественных территорий, благоустроенных за счет грантов бюджетам муниципальных образований в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения в рамках проекта "Твой проект». |
| 1.2.1.1. | Разработка дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" | Разработка 18 дизайн – проектов по благоустройству общественных территорий. | - количество разработанных дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий |
| 1.2.1.2. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | - индекс качества городской среды - количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 1.2.2. | Проведение общественных обсуждений для определения территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальную программ. | Формирование перечня территорий и мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды | - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 1.2.3. | Развитие инициативного бюджетирования в Арсеньевском городском округе (общественные территории) | Поддержка проектов инициируемых жителями муниципальных образований по решению вопросов местного значения | - количество общественных территорий, благоустроенных за счет грантов бюджетам муниципальных образований, по решению вопросов местного значения в рамках проекта «1000 дворов». |
| 1.2.4. | Благоустройство общественных территорий городского округа, проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также по цифровизации отрасли | Создание информативно и эстетически организованной городской среды, повышение уровня жизни, эффективности деятельности и услуг, а также удовлетворению потребностей в отношении экономических, социальных, экологических и культурных аспектов | - количество благоустроенных территорий в общем количестве общественных территорий. |
| 1.2.5. | Инвентаризация объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления | Составление перечня благоустройства недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | - индекс качества городской среды |
| 1.2.6. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года | Составления перечня по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | - индекс качества городской среды |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | срок реализации: 2024 - 2030 годы |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» (управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа) |  |  |
| 2.1.1. | Поддержка муниципальных программ в сфере благоустройства территорий, детских и спортивных площадок (за счет средств краевого бюджета) | Благоустройство 24 детских и спортивных площадок | количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок |
| 2.1.1.1. | Поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок | Создание благоприятных условий среды обитания, улучшение условий для отдыха и занятия спортом населения городского округа | количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок |
| 2.1.2. | Ведомственный проект «Инициативное бюджетирование Приморья» | Создание комфортных условий для проживания граждан | -количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 2.1.2.1. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» по проекту «Создание тротуарной и парковочной зоны на придомовой территории д. 12 по ул. Островского»» | Создание комфортных условий для проживания граждан | -количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |

_________________________________________

4. Финансовое обеспечение программы

«Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа»

| № | Наименование программы, подпрограммы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа» | всего | х | х | х | х | 63888,96119 | 131468,45175 | 34638,45148 | 34820,58403 | 62453,28260 | 30314,83112 | 30314,83112 | 30314,83112 | 418214,22441 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 31928,49195 | 77122,24182 | 0,00000 | 0,00000 | 27122,24182 | 27122,24182 | 27122,24182 | 271222,24182 | 217539,70105 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 22089,40812 | 35203,23602 | 31144,67037 | 31144,67034 | 31698,18551 | 55351514 | 553,51514 | 553,51514 | 152940,71581 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 9871,06112 | 19142,97391 | 3493,78111 | 3675,91366 | 3632,85527 | 2639,07416 | 2639,07416 | 2639,074016 | 47733,80755 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» | всего | х | х | х | х | 49004,62486 | 96330,24112 | 2500,00000 | 2682,13255 | 30314,83112 | 30314,83112 | 30314,83112 | 30314,83112 | 271776,32301 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 31928,49195 | 77122,24182 | 0,00000 | 0,00000 | 27122,24182 | 27122,24182 | 27122,24182 | 27122,24182 | 217539,70105 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 7651,60188 | 1058,56565 | 0,00000 | 0,00000 | 553,51514 | 553,51514 | 553,51514 | 553,51514 | 10924,22809 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 9424,53103 | 18149,43365 | 2500,00000 | 2682,132555 | 2639,07416 | 2639,07416 | 2639,07416 | 2639,07416 | 43312,39387 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Региональный проект: «Формирование комфортной городской среды» | всего | х | х | х | х | 49004,62486 | 96330,24112 | 2500,00000 | 2682,132555 | 30314,83112 | 30314,83112 | 30314,83112 | 30314,83112 | 271776,32301 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 31928,49195 | 77122,24182 | 0,00000 | 0,00000 | 27122,24182 | 27122, 24182 | 27122,24182 | 27122,24182 | 217539,70105 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 7651,60188 | 1058,56565 | 0,00000 | 0,00000 | 553,51514 | 553,51514 | 553,51514 | 553,51514 | 10924,22809 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 244 | 9424,53103 | 18149,43365 | 2500,00000 | 2682,132555 | 2639,07416 | 2639,07416 | 2639,07416 | 2639,07416 | 43312,39387 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1. | Разработка дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, изготовление информационной продукции в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | всего | х | х | х | х | 2924,19000 | 1599,00000 | 2500,00000 | 2500,00000 | 2500,00000 | 2500,00000 | 2500,00000 | 2500,00000 | 19523,19000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 244 | 2924,19000 | 1599,00000 | 2500,00000 | 2500,00000 | 2500,00000 | 2500,00000 | 2500,00000 | 2500,00000 | 19523,19000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2. | Благоустройство общественных территорий городского округа, проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также по цифровизации отрасли городского хозяйства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | всего | х | х | х | х | 1336,62196 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1336,62196 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 1F2 21443 | 244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 1F2 21443 | 244 | 1336,62196 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1336,62196 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3. | Ремонт пешеходного мостика (парк Восток) | всего | х | х | х | х | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 244 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.4. | Реализация программ формирования современной городской среды | всего | х | х | х | х | 32743,81290 | 27814,83112 | 0,00000 | 182,13255 | 27814,83112 | 27814,83112 | 27814,83112 | 27814,83112 | 172000,10105 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 31928,49195 | 27122,24182 | 0,00000 | 0,00000 | 27122,24182 | 27122,24182 | 27122,24182 | 27122,24182 | 167539,70105 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 1 F2 55550 | 244 | 651,60188 | 553,51514 | 0,00000 | 0,00000 | 553,51514 | 553,51514 | 553,51514 | 553,51514 | 3419,17758 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 1 F2 55550 | 244 | 163,71907 | 139,07416 | 0,00000 | 182,13255 | 139,07416 | 139,07416 | 139,07416 | 139,07416 | 1041,22242 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.5. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего | х | х | х | х | 0,00000 | 66916,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 66916,41000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00000 | 50000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50000,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 1F2 54240 | 244 | 0,00000 | 505,05051 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 505,05051 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 1F2 54240 | 244 | 0,00000 | 16411,35949 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16411,35949 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.6. | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения | всего | х | х | х | х | 7000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7000,00000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 7000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7000,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.6.1 | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения инициативной группе "Кирзаводская-Заднепровского" по проекту "Комфортная среда" | всего | х | х | х | х | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.6.2. | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения инициативной группе "Станционная" по проекту "Комфортная среда" | всего | х | х | х | х | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.6.3. | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения инициативной группе ТОС "Центральная" по проекту "Добрая тропа" | всего | х | х | х | х | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.6.4. | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения инициативной группе "Район Южный" по проекту "Светлая улица" | всего | х | х | х | х | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.6.5. | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения инициативной группе ТОС "Октябрьская" по проекту "Добрый переход" | всего | х | х | х | х | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.6.6. | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения инициативной группе ТОС "Заречная" по проекту "Комфортная улица" | всего | х | х | х | х | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.6.7. | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения инициативной группе ТОС "Балабина" по проекту "Дворовой футбол" | всего | х | х | х | х | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.6.8. | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения инициативной группе ТОС "Южная" по проекту "Сухая улица"" | всего | х | х | х | х | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 1F2 21440 | 240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» | всего | х | х | х | х | 14884,33633 | 35138,21063 | 32138,45148 | 32138,45148 | 32138,45148 | 32138,45148 | 32138,45148 | 32138,45148 | 242853,25584 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 201 S2610 | 240 | 14437,80624 | 34144,67037 | 31144,67037 | 31144,67037 | 31144,67037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 146437,90140 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 201 S2610 | 240 | 446,53009 | 993,54026 | 993,78111 | 993,78111 | 993,78111 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4421,41368 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка муниципальных программ в сфере благоустройства территорий, детских и спортивных площадок» (за счет средств краевого бюджета)» | всего | х | х | х | х | 14884,33633 | 32107,90760 | 32138,45148 | 32138,45148 | 32138,45148 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 143407,59837 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 201 S2610 | 240 | 14437,80624 | 34144,67037 | 31144,67037 | 31144,67037 | 31144,67037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 139016,48772 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 201 S2610 | 240 | 446,53009 | 993,54026 | 993,78111 | 993,78111 | 993,78111 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4391,11065 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 2.1.1. | Поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок | всего | х | х | х | х | 14884,33633 | 32107,90760 | 32138,45148 | 32138,45148 | 32138,45148 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 143407,59837 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 2 4Ц S2361 | 240 | 14437,80624 | 34144,67037 | 31144,67037 | 31144,67037 | 31144,67037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 139016,48772 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 2 4Ц S2361 | 240 | 446,53009 | 993,54026 | 993,78111 | 993,78111 | 993,78111 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4391,11065 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Ведомственный проект «Инициативное бюджетирование Приморья» | всего | х | х | х | х | 0,00000 | 3030,30303 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3030,30303 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 2 4Ц S2361 | 240 | 0,00000 | 3000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3000,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 2 4Ц S2361 | 240 | 0,00000 | 30,30303 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30,30303 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.1. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» по проекту «Создание тротуарной и парковочной зоны на придомовой территории д. 12 по ул. Островского» | всего | х | х | х | х | 0,00000 | 3030,30303 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3030,30303 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0503 | 18 2 4Ц S2361 | 240 | 0,00000 | 3000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3000,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0503 | 18 2 4Ц S2361 | 240 | 0,00000 | 30,30303 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30,30303 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

______________________________

- Информация о социальных, финансовых, стимулирующих

налоговых льготах, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа»

| Нормативный правовой акт, устанавливающий налоговую льготу | Краткое наименование налоговой льготы | Критерии целесообразности налоговой льготы |  |  |  | Наименование мероприятий государственной программы | Цель налоговой льготы | Целевой показатель государственной программы, на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Результативность налоговой льготы (какое влияние оказала налоговая льгота на достижение целевого показателя государственной программы) | Бюджетный эффект налоговой льготы (сумма дополнительных налоговых поступлений в консолидированный бюджет Приморского края от налогоплательщиков, пользующихся налоговой льготой) | Код ведомственной классификации ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы | Налоговая льгота по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цели государственной программы, которым соответствует налоговая льгота | расходы на администрирование налоговой льготы (не более 10% от объема налоговой льготы) | востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота) | положительные внешние эффекты |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 16 июля 2024 г. № 445-па

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа»

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству

| № п/п | Территории общего пользования Арсеньевского городского округа | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк «Восток» ул. Калининская, сооружение, 2/1 | VII этап: благоустройство левого берега реки Дачная (обустройство пешеходных зон, зон отдыха, установка малых архитектурных форм) | 20241 |
|  |  | VIII этап: благоустройство левого и частично правого берегов реки Дачная (устройство парковочной зоны со стороны ул. Новикова, устройство пешеходного моста в районе надземной тепловой сети; благоустройство территории со стороны ул. Новикова в сторону от ул. Калининской до ул. Ленинской - обустройство пешеходных зон, зон отдыха, установка малых архитектурных форм, устройство памп-трека) | 2025 |
|  |  | IX этап: реконструкция каменной крепости, обустройство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий с устройством летней эстрады. | 2026 |
|  |  | X этап: устройство входных групп, замена изгороди, устройство фонтана на р. Дачная | 2027 |
| 22 | Парк «Аскольд», ул. Октябрьская, 34/1 | III этап: устройство велодорожки и велотрека, пешеходных дорожек, перголы, рокария и сухого ручья, парковки | 2023 |
|  |  | IVэтап: устройство фонтана, устройство сценической площадки, устройство пешеходных дорожек (продолжение), устройство велодорожек и велотрека (продолжение) | 2025 |
|  |  | V этап: устройство малых архитектурных форм и ограждение территории | 20262 |
| 3 | Сквер детский городок «Радость», ул. Ломоносова 28/1 | этап 2024 г.: обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство системы видеонаблюдения, устройство малых архитектурных форм, озеленение, установка детских площадок, устройство зоны активного отдыха | 2024 |
| 4 | Парк аттракционов, ул. Жуковского, 37 | I этап: устройство аттракционов | 20252 |
|  |  | II этап: устройство аттракционов | 20262 |
| 5 | Комсомольская площадь, ул. Ломоносова, 28/2 | II этап .: ремонт асфальтового покрытия, замена малых архитектурных форм, ремонт фонтана | 20272 2028 |
| 6 | Сквер имени Абиденко В.В. проезд Гостиный, 3/1 | обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство системы видеонаблюдения, устройство малых архитектурных форм, озеленение | 2025 |
| 7 | Сквер «Русь» (г. Арсеньев, пересечение ул. Октябрьской и ул. 9 Мая) | благоустройство пешеходных дорожек, зон отдыха, озеленение, ограждение, установка лавочек, скамей, урн, установка детских и спортивных площадок, устройство освещения, устройство системы видеонаблюдения | 20272 |
| 18 | Сквер, расположенный в районе торгового центра по адресу ул. Октябрьская, 20а | устройство освещения, устройство системы видеонаблюдения, обустройство пешеходных зон, зон отдыха, установка малых архитектурных форм (в границах многоквартирных домов по ул. Октябрьская 14/3; 14/4;14/5;18 и торгового центра по ул. Октябрьская, 20а ) | 20262 |
| 9 | Проспект Горького | обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство малых архитектурных форм, клумб, установка лавочек, урн, устройство системы видеонаблюдения | 2027 |
| 10 | «Стелла на въезде в город со стороны Анучинского» | установка стелы, благоустройство прилегающей территории, демонтаж существующей стелы | 20282 |
| 11 | Читай-сквер «Открытая книга» (между МОБУ СОШ № 3 и зданием Центральной городской библиотеке) | Строительство сцены-беседки, бетонное основание, металлическая конструкция с покрытием из монолитного поликарбоната, стеллажи для книг; Устройство тротуара, асфальтированного 1,6*34 м: выемка и вывоз земельного грунта, отсыпка беспросадочным грунтом, установка бордюрного камня, отсыпка под асфальтное покрытие, устройство асфальтного покрытия; Устройство парковки для автомобилей и велопарковки; Разбивка клумб, посадка кустов: завоз земли, приобретение посадочного материала. Изготовление и монтаж лавочек: 2 круглые лавочки, 2 прямые лавочки с урнами; Изготовление и монтаж афишной стойки в виде книги из металла на бетонном основании; Монтаж опор освещения со светодиодными светильниками | 20282 |
| 12 | Общественная территория (1 800 м2) от ул. Ленинская до аллеи Депутатов | обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство малых архитектурных форм, клумб, установка лавочек, урн, устройство системы видеонаблюдения | 20282 |
| 13 | Сквер памяти о тружениках тыла и детях войны (г. Арсеньев, ул. Калининская, 3/1) | ремонт пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство системы видеонаблюдения, замена малых архитектурных форм | 2027 |
| 14 | Площадь «Славы» (г. Арсеньев, пл. Ленина, 6) | ремонт пешеходных зон, освещения, устройство системы видеонаблюдения | 20292 |
| 15 | Вокзальная площадь | I этап: обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство системы видеонаблюдения | 20292 |
|  |  | II этап: устройство пешеходной зоны, и зоны отдыха, малых архитектурных форм, клумб, установка лавочек, урн | 20302 |
| 16 | ул. Щербакова (от ул. Октябрьская до ул. Островского) | обустройство пешеходных зон, устройство освещения. | 2029 |

1 Срок выполнения работ по парку Восток изменен, в связи с выбором по итогам рейтингового голосования, проведение работ по благоустройству левобережной территории р. Дачная перенесено на 2024 год.

2 По этим территориям срок выполнения работ изменен в соответствии с планом долгосрочного комплексного развития, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2023 № 4053.

___________________________

Приложение № 3

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 16 июля 2024 г. № 445-па

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа»

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 17а | 2022 <**> |
| --- | --- | --- |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 45 | 2022 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 48 | 2022 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 59/а | 2022 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 59/б | 2022 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 84 | 2022 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 98/1 | 2022 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 6 | 2022 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 27 | 2022 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 21 | 2022 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 3 | 2023 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 3 г. Арсеньев, ул. Жуковского, 23 | 2023 <****> |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63/1 | 2023 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 4/1 | 2023 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 9 | 2023 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 8 | 2023 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 21 | 2024 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 23 | 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 23 | 2021 <**>, 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 27 | 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 5 | 2019 <*>, 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 14а | 2020 <**>, 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 19 | 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 21 | 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 52 | 2020 <**>, 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 9 | 2020 <**>, 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. О. Кошевого, 2 | 2021 <**>, 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 11 | 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 16 | 2024 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 1 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 14 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 10 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 11 |  |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 12 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 13 |  |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 2 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 3 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 9 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 1 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 10 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 11а | 2030 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 12 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 13а | 2030 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 14 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 15 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 29 |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 56 |  |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 17 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 19а | 2030 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 25а | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 33 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 62 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 64 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 66 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 68 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 26 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 28 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 35 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 8 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 9 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 11 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 15 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 25 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 29 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 30 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 33 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 35 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 5 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 7 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 9 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 12 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 16 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 18 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 2 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 4 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 4/1 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 6 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 8 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 8/1 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Вокзальная, 6а | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 11 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 15 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 19 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 21 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 6 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 23 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 3 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 29 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 2 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 4 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 4а | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 31 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 31а | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 35/1 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 2 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 4 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 39 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 49 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 57 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Заднепровского, 1 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Заднепровского, 5 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, 10а | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 11 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 9 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 18 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 20 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 24 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 26 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 15 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 5 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 7 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 6 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 8 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 8а | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Котовского, 1 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 12 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 17 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 31 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 33 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 37 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 10 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 11 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 14 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 16 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 17 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 18 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 20 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 19 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 23 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 22 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 24 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 27 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 29 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 3 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 5 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 42 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 5/1 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 50 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 5а | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 70 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 74 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 80 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 82 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 84 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 9 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Мира, 10 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Мира, 8 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 11 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 13 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/1 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/2 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/3 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/5 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 16 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 18 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 18/1 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 19/1 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 19/2 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 20 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 22 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 26 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28б | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28а | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 37 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 39 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 40 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 45 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 47 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 51 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 51а | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 51б | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 53 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 55/2 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61/1 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61/2 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61/3 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 7 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 80 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 82 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 88 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 92 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 92/1 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 94 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 96 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 98/2 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 11 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 13 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 14 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 15 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 16/1 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 18 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 4 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 8 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 8/1 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 9 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Первомайская, 62 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Победы, 26 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Победы, 5 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Победы, 6 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Победы, 9 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Пограничная, 74 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 3 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 8 | 2023 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 42 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 7 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 7а | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 9а | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 2 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 2/1 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 6 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 1 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 11 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 13 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 15 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 17 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 2а | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 4 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 3 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 3а | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 40 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 42 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 44 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 5 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 50 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 6 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 6а | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 60 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 7 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 7/1 | 2030 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 9 | 2030 |

--------------------------------

<**> - 2022, 2023 годах мероприятия выполнены в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа" на 2019 - 2020 годы муниципальной программы "Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа" на 2020 - 2024 годы.

<***> - в 2021 году благоустройство дворовой территории планируется выполнить в рамках мероприятия «Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (дворовые территории территории)» подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа» на 2020-2024 годы.

<****> - данная территория общего пользования, не входящая в состав общего имущества многоквартирных домов, включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы по результатам общественных обсуждений, проведенных в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 20.05.2022                     № 288-па и порядком включения дворовых территорий многоквартирных домов в подпрограмму «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы, который утвержден постановлением администрации Арсеньевского городского округа  от 08.04.2022 № 191-па.

_____________________

Приложение № 4

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 16 июля 2024 г. № 445-па

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ

| № п/п | Перечень работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов: |  |  |
| 1.1 | Устройство асфальтобетонного покрытия со снятием деформированных асфальтобетонных покрытий | 10 кв. м | 17 557,0 |
| 1.2 | Устройство асфальтобетонного покрытия с устройством выравнивающего подстилающего слоя | 10 кв. м | 15 000,0 |
| 1.3 | Устройство асфальтобетонного покрытия без устройства выравнивающего подстилающего слоя | 10 кв. м | 7 211,0 |
| 1.4 | Установка бордюрного камня дорожного с демонтажем старого | 1 м | 4 120,0 |
| 1.5 | Установка бордюрного камня дорожного без демонтажа | 1 м | 3 331,0 |
| 1.6 | Установка бордюрного камня тротуарного с демонтажем старого | 1 м | 3 688,0 |
| 1.7 | Установка бордюрного камня тротуарного без демонтажа | 1 м | 2 911,0 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий: |  |  |
| 2.1 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 1 шт. | 16 744,0 |
| 3 | Установка скамеек и урн для мусора: |  |  |
| 3.1. | Скамья | 1 шт. | 13 175,0 |
| 3.2. | Урна | 1 шт. | 5 950,0 |
| 3.3. | Леерное ограждение (2м х 0,5м) | 1 шт. | 10 576,0 |
| 4 | Стоимость монтажных работ: |  |  |
| 4.1. | Установка скамейки | 1 шт. | 11 998,44 |
| 4.2. | Установка урны | 1 шт. | 1 813,13 |
| 4.3. | Установка леерного ограждения | 1 шт. | 2 568,49 |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 16 июля 2024 г. № 445-па

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа»

Перечень проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения, подлежащих реализации за счет грантов бюджетам муниципальных образований

| № п/п | Наименование проекта | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Арсеньев-Первая Боевая: большой безопасный квартал» | 2022 |
| 2 | «Арсеньев-Речная: комфортная среда» | 2022 |
| 3 | «Арсеньев-Школьная: комфортная среда» | 2022 |
| 4 | «Арсеньев-Советская: комфортная городская среда» | 2022 |
| 5 | «Арсеньев-Южная: комфортная городская среда» | 2022 |
| 6 | «Арсеньев-Луговая: комфортная городская среда» | 2022 |
| 7 | «Арсеньев-Сафонова. Светлая дорога к дому» | 2022 |
| 8 | «Арсеньев-Кошевой: сухая тропинка» | 2022 |
| 9 | «Арсеньев-Баневура: комфортный двор» | 2022 |
| 10 | «Арсеньев-Пограничная. Светлая дорога к дому» | 2022 |
| 11 | «Арсеньев-25 лет: сухая тропа» | 2022 |
| 12 | «Арсеньев-Ленинская: народная тропа» | 2022 |
| 13 | «Арсеньев-Калининская: народная тропа» | 2022 |
| 14 | «Арсеньев-Садовая: народная тропа» | 2022 |
| 15 | «Арсеньев-Островского: народная тропа» | 2022 |
| 16 | «Арсеньев- Октябрьская: большой безопасный квартал» | 2022 |
| 17 | «Арсеньев-Ленинская 2: народная тропа» | 2022 |
| 18 | «Арсеньев-Победа. Светлая дорога к дому» | 2022 |
| 19 | «Арсеньев-Горького: народная тропа» | 2022 |
| 20 | «Арсеньев-Островского 2: народная тропа» | 2022 |
| 21 | «Арсеньев-Жуковский: сухая тропинка» | 2022 |
| 22 | «Арсеньев-Зеленая Роща. Светлая дорога к дому» | 2022 |
| 23 | «Арсеньев-Боевая: большой безопасный квартал» | 2022 |
| 24 | «Арсеньев-Кирзаводская-Заднепровского. Комфортная тропа» | 2023 |
| 25 | «Арсеньев-Станционная. Комфортная улица» | 2023 |
| 26 | «Арсеньев-Центральная. Добрая тропа» | 2023 |
| 27 | «Арсеньев-Район Южный. Светлая улица» | 2023 |
| 28 | «Арсеньев-Октябрьская. Добрый пешеход» | 2023 |
| 29 | «Арсеньев-Заречная. Комфортная улица» | 2023 |
| 30 | «Арсеньев-Южная. Сухая улица» | 2023 |
| 31 | «Арсеньев-Балабина. Дворовой футбол» | 2023 |

__________________________

Приложение № 6

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 16 июля 2024 г. № 445-па

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и перечень работ по благоустройству

| п№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Минимальный перечень работ |  |  |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт дворовых подъездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |  |
| 1 | пр-кт Горького, 17а | + | - | + | + | 2022 |
| 2 | ул. Ленинская, 27 | + | - | + | - | 2022 |
| 3 | ул. Островского, 6 | + | - | - | - | 2022 |
| 4 | ул. Октябрьская, 59а, | + | - | - | - | 2022 |
| 5 | ул. Октябрьская, 59б | + | - | - | - | 2022 |
| 6 | ул. Октябрьская, 98/1 | + | - | - | - | 2022 |
| 7 | ул. Жуковского, 45 | + | - | + | + | 2022 |
| 8 | ул. Ломоносова, 48 | + | - | + | + | 2022 |
| 9 | ул. Садовая, 21 | - | - | + | + | 2022 |
| 10 | ул. Октябрьская, 84 | - | - | + | + | 2022 |
| 11 | ул. Островского 4/1 | + | - | + | + | 2023 |
| 12 | ул. Октябрьская, 63/1 | + | - | + | + | 2023 |
| 13 | ул. 25 лет Арсеньеву, 3 | + | - | + | + | 2023 |
| 14 | ул. Садовая, 9 | - | - | + | + | 2023 |
| 15 | ул. Жуковского, 23 | - | - | + | + | 2023 |
| 16 | ул. Калининская, 3 | - | - | + | + | 2023 |
| 17 | ул. Садовая, 8 | - | - | + | + | 2023 |
| 18 | ул. О. Кошевого, 2 | - | - | + | + | 2024 |
| 19 | ул. Садовая, 5 | - | - | + | + | 2024 |
| 20 | ул. Октябрьская, 9 | + | - | + | + | 2024 |
| 21 | ул. 25 лет Арсеньеву, 23 | + | - | + | + | 2024 |
| 22 | ул. Ломоносова, 52 | + | - | + | + | 2024 |
| 23 | пр-т Горького, 21 | + | - | + | + | 2024 |
| 24 | пр-т Горького, 23 | + | - | + | + | 2024 |
| 25 | ул. Калининская, 14а | + | - | + | + | 2024 |
| 26 | ул. Ленинская, 19 | + | - | + | + | 2024 |
| 27 | ул. Ленинская, 21 | + | - | + | + | 2024 |
| 28 | ул. Садовая, 16 | + | - | + | + | 2024 |
| 29 | ул. 25 Лет Арсеньеву, 27 | + | - | + | + | 2024 |
| 30 | ул. Островского, 12* | + | - | - | - | 2024 |

* В 2024 году благоустройство дворовой территории планируется выполнить в рамках мероприятия «Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (дворовые территории территории)» подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа».

____________________________