АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  | г.Арсеньев | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 30 октября 2017 года № 677-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы»

В целях организации мероприятий по благоустройству территорий Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации Приморского края от                     31 августа 2017 года № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2024 годы, постановления Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 - 2027 годы», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 30 октября 2017 года № 677-па (в редакции постановлений администрации Арсеньевского городского округа от 02 апреля 2018 года № 196-па, от 18 октября 2018 года № 676–па, от              07 февраля 2019 года № 76-па, от 22 марта 2019 года № 191-па, от 13 июня 2019 года № 403-па, от 24 июля 2019 года № 528-па, от 30 декабря 2019 года № 977-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить паспорт Программы в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.2.  Внести в раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели Программы» следующие изменения:

1.2.1. Дополнить абзац 3 пунктами 5 и 6 следующего содержания: «5. Количество разработанных дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, ед.;                  6. Количество мероприятий по цифровизации отрасли городского хозяйства ед.»;

1.2.2. Изложить абзац 4 в следующей редакции:

«Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов - 209 ед.;

2. Количество благоустроенных общественных территорий - 12 ед.;

3. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) - 0 ед.;

4. Количество благоустроенных территорий детских и спортивных площадок -    50 ед.;

5. Количество разработанных дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации - 12 ед.;

6. Количество мероприятий по цифровизации отрасли городского хозяйства -                        5 ед.»;

1.3. Внести в раздел 4 «Обобщенная характеристика мероприятий Программы» следующие изменения:

1.3.1. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.4 следующего содержания: «1.4. Благоустройство общественных территорий городского округа, проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также по цифровизации отрасли городского хозяйства;»;

1.3.2. Изложить пункт 4 в следующей редакции: «4. Поддержка муниципальных программ в сфере благоустройства территорий, детских и спортивных площадок.»;

1.3.3. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. Федеральный проект: «Формирование комфортной городской среды».»;

1.4. Внести в раздел 5 «Сроки и этапы реализации Программы» следующие изменения:

1.4.1. Изложить абзац 3 в следующей редакции: «II этап: продолжение благоустройства сквера в честь 25-летия г. Арсеньева (2-й этап), тротуаров и газонов в парке «Восток», благоустройство 27 территорий детских и спортивных площадок;»;

1.4.2. Изложить абзац 4 в следующей редакции: «III этап: выполнение работ по благоустройству Аллеи Депутатов, тротуаров и газонов в парке «Восток», благоустройство 23 территорий детских и спортивных площадок;»;

1.4.3. В абзаце 5:

- заменить число «40» числом «52»,

- исключить слова: «сквера по ул. Калининская, 18 (справа от фасадной стороны здания),»,

- дополнить абзац словами: «парк «Аскольд» (1-й этап);»;

1.4.4. В абзаце 6:

- заменить число «40» числом «50»,

-  исключить слова: «сквера им. Абиденко, набережной в парке «Восток»,»,

- заменить слова: «(1-й этап)» словами «(2-й этап)»,

- дополнить абзац словами: «сквера по ул. Калининская, 18 (справа от фасадной стороны здания), сквера им. Манойленко;»;

1.4.5. В абзаце 7:

- заменить число «40» числом «48»,

-  заменить слова: «сквера им. Манойленко», «(1-й этап)» словами «сквера им. Абиденко», «(3-й этап)»;

1.4.6. В абзаце 8:

- заменить число «38» числом «50»,

-  заменить слова: «(2-й этап)» словами «(4-й этап)»;

1.5. Изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение Программы» в следующей редакции:

«Финансирование Программы планируется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 177 712 392,18 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2018 год – 27 923 739,59 руб.,

2019 год – 68 774 019,99 руб.,

2020 год – 77 155 751,38  руб.,

2021 год – 1 929 440,61 руб.,

2022 год – 1 929 440,61 руб.,

2023 год – 0 руб.,

2024 год – 0 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 93 154 715,22 руб., в том числе по годам:

2018 год – 22 190 941,67 руб.,

2019 год – 33 227 524,67 руб.,

2020 год – 37 736 248,88 руб.,

2021 год – 0 руб.,

2022 год – 0 руб.,

2023 год – 0 руб.,

2024 год – 0 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 71 231 632,07 руб., в том числе по годам:

2018 год – 3 026 037,53 руб.,

2019 год – 33 078 112,76 руб.,

2020 год – 35 127 481,78 руб.,

2021 год – 0 руб.,

2022 год – 0 руб.,

2023 год – 0 руб.,

2024 год – 0 руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы — 12 189 416,84 руб., в том числе по годам:

2018 год – 1 570 132,34 руб.,

2019 год – 2 468 382,56 руб.,

2020 год – 4 292 020,72 руб.,

2021 год – 1 929 440,61 руб.,

2022 год – 1 929 440,61 руб.,

2023 год – 0 руб.,

2024 год – 0 руб.

Объем привлеченных средств из внебюджетных источников на софинансирование Программы в 2018 году – 1 136 628,05 руб.

Объем финансирования по годам и источники финансирования представлены в Приложении № 2 к Программе.»;

1.6. Изложить Приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018 – 2024 годы» к Программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;

1.7. Изложить приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы» к Программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;

1.8. Внести в Подпрограмму «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа на 2018-2024 годы» (далее - Подпрограмма) следующие изменения:

1.8.1 Изложить паспорт Подпрограммы в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;

1.8.2. Внести в раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» следующие изменения:

1.8.3. Дополнить абзац 3 пунктами 4 и 5 следующего содержания: «4. Количество разработанных дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, ед.;                           5.  Количество мероприятий по цифровизации отрасли городского хозяйства, ед.»;

1.8.4. В абзаце 4:

- заменить число «10» числом «13»,

- заменить слова «2 места» словами «0 мест»,

- добавить пункты 4 и 5 следующего содержания: «4. Количество разработанных дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, 12 ед.; 5. Количество мероприятий по цифровизации отрасли городского хозяйства - 5 ед.»;

1.8.5. Изложить абзац 2 раздела 4 «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы» с следующей редакции:

«В рамках Подпрограммы планируется осуществить следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, в том числе:

1.1. Разработка дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации;

1.2. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды;

1.3. Финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

1.4. Благоустройство общественных территорий городского округа, проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также по цифровизации отрасли городского хозяйства;

2. Основное мероприятие: Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков);

3. Основное мероприятие: «Финансовое участие администрации Арсеньевского городского округа в реализации мероприятий по ремонту дворовых территорий»;

4. Федеральный проект: «Формирование комфортной городской среды».»;

1.8.6. Внести в раздел 5 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» следующие изменения:

1.8.6.1. Изложить абзац 3 в следующей редакции: «II этап: продолжение благоустройства сквера в честь 25-летия г. Арсеньева (2-й этап), тротуаров и газонов в парке «Восток», благоустройство 27 территорий детских и спортивных площадок;»;

1.8.6.2. Изложить абзац 4 в следующей редакции: «III этап: выполнение работ по благоустройству Аллеи Депутатов, тротуаров и газонов в парке «Восток», благоустройство 23 территорий детских и спортивных площадок;»;

1.8.6.3. В абзаце 5:

- заменить число «40» числом «52»,

- исключить слова: «сквера по ул. Калининская, 18 (справа от фасадной стороны здания),»,

- дополнить абзац словами: «парк «Аскольд» (1-й этап);»;

1.8.6.4. В абзаце 6:

- заменить число «40» числом «50»,

-  исключить слова: «сквера им. Абиденко, набережной в парке «Восток»,»,

- заменить слова: «(1-й этап)» словами «(2-й этап)»,

- дополнить абзац словами: «сквера по ул. Калининская, 18 (справа от фасадной стороны здания), сквера им. Манойленко;»;

1.8.6.5. В абзаце 7:

- заменить число «40» числом «48»,

-  заменить слова: «сквера им. Манойленко», «(1-й этап)» словами «сквера          им. Абиденко», «(3-й этап)»;

1.8.6.6. В абзаце 8:

- заменить число «38» числом «50»,

-  заменить слова: «(2-й этап)» словами «(4-й этап)»;

1.8.7. Изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» в следующей редакции:

«Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 108 890 377,48 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2018 год – 27 923 739,59 руб.,

2019 год – 35 371 958,13 руб.,

2020 год – 41 735 798,54 руб.,

2021 год – 1 929 440,61 руб.,

2022 год – 1 929 440,61 руб.,

2023 год – 0 руб.,

2024 год – 0 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Подпрограммы — 93 154 715,22 руб., в том числе по годам:

2018 год – 22 190 941,67 руб.,

2019 год – 33 227 524,67 руб.,

2020 год – 37 736 248,88 руб.,

2021 год – 0 руб.,

2022 год – 0 руб.,

2023 год – 0 руб.,

2024 год – 0 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Подпрограммы — 4 474 277,82 руб., в том числе по годам:

2018 год – 3 026 037,53 руб.,

2019 год – 678 112,76 руб.,

2020 год – 770 127,53 руб.,

2021 год – 0 руб.,

2022 год – 0 руб.,

2023 год – 0 руб.,

2024 год – 0 руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы — 10 124 756,39 руб., в том числе по годам:

2018 год – 1 570 132,34 руб.,

2019 год – 1 466 320,70 руб.,

2020 год – 3 229 422,13 руб.,

2021 год – 1 929 440,61 руб.,

2022 год – 1 929 440,61 руб.,

2023 год – 0 руб.,

2024 год – 0 руб.

Объём привлеченных средств из внебюджетных источников на софинансирование Подпрограммы в 2018 году – 1 136 628,05 руб.

Объем финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2018 году - 1136628,05 руб.

Объем финансирования по годам и источники финансирования представлены в Приложении № 2 к Программе.»;

1.8.8. Изложить Приложение № 1 «Перечень дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, территорий городских парков, подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годов» к Подпрограмме в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;

1.9. Внести в Подпрограмму «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа на 2019 год» (далее - Подпрограмма) следующие изменения:

1.9.1. Заменить в наименовании Подпрограммы слова «на 2019 год» словами «на 2019 – 2020 годы»;

1.9.2. Изложить паспорт Подпрограммы в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению;

- 1.9.3. Заменить в абзаце 5 раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» Подпрограммы слова «на 2019 год» словами «на 2019 – 2020 годы»;

- 1.9.4. Заменить в абзаце 4 раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» число «27» числом «50»;

1.9.5. Заменить в разделе 5 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» слова «в течение 2019 года» словами «в течение 2019-2020 годов в два этапа: I – 2019 г., II – 2020 г.»;

1.9.6. Изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» в следующей редакции:

- «Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджетов Приморского края и городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 68 822 014,70 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2019 год – 33 402 061,86 руб.,

2020 год – 35 419 952,84 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Подпрограммы – 66 757 354,25 руб., в том числе по годам:

2019 год – 32 400 000,00 руб.,

2020 год – 34 357 354,25 руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы - 2 064 660,45 руб., в том числе по годам:

2019 год – 1 002 061,86 руб.,

- 2020 год – 1 062 598,59 руб.

Объем финансирования по годам и источники финансирования представлены в Приложении № 2 к Программе.»;

1.9.7. Изложить Приложение к Подпрограмме в редакции приложения № 7 к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Врио Главы городского округа                                                                          В.С. Пивень

Приложение № 1

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа

от «__» _______ 2020 года № ____

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа, Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Программы: | 1. Подпрограмма «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы; 2. Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2019 – 2024 годы |
| Цели Программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды; 2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа; 4. Создание условий для отдыха населения городского округа |
| Задачи Программы | 1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа; 2. Благоустройство территорий общего пользования городского округа; 3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.; 2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.; 3. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), ед.; 4. Количество благоустроенных территорий детских и спортивных площадок, ед.; 5. Количество разработанных дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, ед.; 6. Количество мероприятий по цифровизации отрасли городского хозяйства, ед. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2018 – 2024 годах в 7 этапов: I – 2018 г., II – 2019 г., III – 2020 г., IV – 2021 г., V – 2022 г., VI – 2023 г., VII – 2024 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 177 712 392,18 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2018 год – 27 923 739,59 руб., 2019 год – 68 774 019,99 руб., 2020 год – 77 155 151,38 руб., 2021 год – 1 929 440,61 руб., 2022 год – 1 929 440,61 руб., 2023 год – 0 руб., 2024 год – 0 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 93 154 715,22 руб., в том числе по годам: 2018 год – 22 190 941,67 руб., 2019 год – 33 227 524,67 руб., 2020 год – 37 736 248,88 руб., 2021 год – 0 руб., 2022 год – 0 руб., 2023 год – 0 руб., 2024 год – 0 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 71 231 632,07 руб., в том числе по годам: 2018 год – 3 026 037,53 руб., 2019 год – 33 078 112,76 руб., 2020 год – 35 127 481,78 руб., 2021 год – 0 руб., 2022 год – 0 руб., 2023 год – 0 руб., 2024 год – 0 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы — 12 189 416,84 руб., в том числе по годам: 2018 год – 1 570 132,34 руб., 2019 год – 2 468 382,56 руб., 2020 год – 4 292 020,72 руб., 2021 год – 1 929 440,61 руб., 2022 год – 1 929 440,61 руб., 2023 год – 0 руб., 2024 год – 0 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из внебюджетных источников на софинансирование Программы в 2018 году – 1 136 628,05 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов - 209 ед.; 2. Количество благоустроенных общественных территорий - 12 ед.; 3. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) - 0 ед.; 4. Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок - 50 ед.; 5. Количество разработанных дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, 12 ед. 6. Количество мероприятий по цифровизации отрасли городского хозяйства - 5 ед. |

_____________

Приложение № 2

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа

от «__» _______ 2020 года № ____

- «Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Арсеньевского

городского округа»

на 2018 - 2024 годы

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа»

на 2018 – 2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - Подпрограмма «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом) | ед. | 17 | 26 | 26 | 26 | 78 | 128 | 176 | 226 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | Количество благоустроенных объектов в местах массового отдыха населения (городских парков) (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Количество разработанных дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации | ед. | 1 | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 5 | Количество мероприятий по цифровизации отрасли городского хозяйства | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2019 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

2017 год является базовым и не учитывается в итоговом целевом показателе.

__________________ »

Приложение № 3

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «__» _______ 2020 года № ____

- «Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Арсеньевского

городского округа»

на 2018 - 2024 годы

ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Формирование современной городской среды

Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ всего, руб. | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Период реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, всего | 30 180 995,19 | 24 228 850,61 | 1 295 940,61 | 3 035 922,75 | 810 140,61 | 810 140,61 | 0 |  | 0 |  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | 2018-2024 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 19 063 966,48 | 19 063 966,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 2 599 631,82 | 2 599 631,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа, в т.ч. | 7 380 768,84 | 1 428 624,26 | 1 295 940,61 | 3 035 922,75 | 810 140,61 | 810 140,61 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках софинансирования: | 649 907,95 | 649 907,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий (внебюджетные источники) | 1 136 628,05 | 1 136 628,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации (бюджет городского округа) | 5 805 060,27 | 778 716,31 | 1 295 940,61 | 2 110 122,13 | 810 140,61 | 810 140,61 | 0 |  | 0 |  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | 2018-2024 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 5 805 060,27 | 778 716,31 | 1 295 940,61 | 2 110 122,13 | 810 140,61 | 810 140,61 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды, всего: | 22 313 506,25 | 22 313 506,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | 2018 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 19 063 966,48 | 19 063 966,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 2 599 631,82 | 2 599 631,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа, в т.ч. | 649 907,95 | 649 907,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках софинансирования: | 649 907,95 | 649 907,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования городского округа и городского парка, всего | 717 573,14 | 717 573,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | 2018 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 610 241,63 | 610 241,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 83 705,62 | 83 705,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа, в т.ч. | 23 625,89 | 23 625,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках софинансирования: | 23 625,89 | 23 625,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, всего | 21 595 933,11 | 21 595 933,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | 2018 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 18 453 724,85 | 18 453 724,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 2 515 926,20 | 2 515 926,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа, в т.ч. | 626 282,06 | 626 282,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках софинансирования: | 626 282,06 | 626 282,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий (внебюджетные источники) | 1 136 628,05 | 1 136 628,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | 2018 |  |  |
| 1.4 | Благоустройство общественных территорий городского округа, проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также по цифровизации отрасли городского хозяйства | 925 800,62 | 0 | 0 | 925 800,62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | 2020 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 925 800,62 | 0 | 0 | 925 800,62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), всего | 3 659 982,33 | 3 659 982,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | 2018 |  |  |
|  | Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), в т.ч.: | 3 659 982,33 | 3 659 982,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 3 126 975,19 | 3 126 975,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 426 405,71 | 426 405,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа, в т.ч. | 106 601,43 | 106 601,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках софинансирования: |  | 106 601,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство территории городского парка, в т.ч. | 3 659 982,33 | 3 659 982,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 3 126 975,19 | 3 126 975,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 426 405,71 | 426 405,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа, в т.ч. | 106 601,43 | 106 601,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках софинансирования: | 106 601,43 | 106 601,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие: "Финансовое участие администрации Арсеньевского городского округа в реализации мероприятий по ремонту дворовых территорий | 34 906,65 | 34 906,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | 2018 |  |  |
| 4 | Федеральный проект: «Формирование комфортной городской среды» | 75 014 493,31 | 0 | 34 076 017,52 | 38 699 875,79 | 1 119 300,00 | 1 119 300,00 | 0 |  | 0 |  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | 2019-2024 |  |  |
|  | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды, в т.ч.: | 75 014 493,31 | 0 | 34 076 017,52 | 38 699 875,79 | 1 119 300,00 | 1 119 300,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 70 963 773,55 | 0 | 33 227 524,67 | 37 736 248,88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 1 448 240,29 | 0 | 678 112,76 | 770 127,53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа, в т.ч. | 2 602 479,47 | 0 | 170 380,09 | 193 499,38 | 1 119 300,00 | 1 119 300,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках софинансирования: | 2 602 479,47 | 0 | 170 380,09 | 193 499,38 | 1 119 300,00 | 1 119 300,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме: в том числе: |  | 108 890 395,96 | 27 923 739,59 | 35 371 958,13 | 41 735 817,02 | 1 929 440,61 | 1 929 440,61 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 93 154 715,22 | 22 190 941,67 | 33 227 524,67 | 37 736 248,88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Приморского края |  | 4 474 277,82 | 3 026 037,53 | 678 112,76 | 770 127,53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа |  | 10 124 774,87 | 1 570 132,34 | 1 466 320,70 | 3 229 440,61 | 1 929 440,61 | 1 929 440,61 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. в рамках софинансирования: |  | 3 358 988,85 | 756 509,38 | 170 380,09 | 193 499,38 | 1 119 300,00 | 1 119 300,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий (внебюджетные источники) |  | 1 136 628,05 | 1 136 628,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2019 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Поддержка муниципальных программ в сфере благоустройства территорий, детских и спортивных площадок» (за счет средств краевого бюджета), в т. ч. | 68 822 014,70 | 0 | 33 402 061,86 | 35 419 952,84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | 2019-2020 |  |  |
| 1.1. | Поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок, всего | 68 822 014,70 | 0 | 33 402 061,86 | 35 419 952,84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 66 757 354,25 | 0 | 32 400 000,00 | 34 357 354,25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа, в т.ч. | 2 064 660,45 | 0 | 1 002 061,86 | 1 062 598,59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках софинансирования: | 2 064 660,45 | 0 | 1 002 061,86 | 1 062 598,59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме: в том числе: |  | 68 822 014,70 | 0 | 33 402 061,86 | 35 419 952,84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Приморского края |  | 66 757 354,25 | 0 | 32 400 000,00 | 34 357 354,25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа, в т.ч. |  | 2 064 660,45 | 0 | 1 002 061,86 | 1 062 598,59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| в рамках софинансирования: |  | 2 064 660,45 | 0 | 1 002 061,86 | 1 062 598,59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе, в т.ч.: |  | 177 712 392,18 | 27 923 739,59 | 68 774 019,99 | 77 155 751,38 | 1 929 440,61 | 1 929 440,61 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 93 154 715,22 | 22 190 941,67 | 33 227 524,67 | 37 736 248,88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Приморского края |  | 71 231 632,07 | 3 026 037,53 | 33 078 112,76 | 35 127 481,78 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа, в т.ч. |  | 12 189 416,84 | 1 570 132,34 | 2 468 382,56 | 4 292 020,72 | 1 929 440,61 | 1 929 440,61 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| в рамках софинансирования: |  | 5 423 649,30 | 756 509,38 | 1 172 441,95 | 1 256 097,97 | 1 119 300,00 | 1 119 300,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий (внебюджетные источники) |  | 1 136 628,05 | 1 136 628,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

________________________ »

Приложение № 4

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа

от «__» _______ 2020 года № ____

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа, Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Подпрограммы: | 1. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения»; 2. Основное мероприятие: «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»; 3. Основное мероприятие: «Финансовое участие администрации Арсеньевского городского округа в реализации мероприятий по ремонту дворовых территорий»; 4. Федеральный проект: «Формирование комфортной городской среды» |
| Цели Подпрограммы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды; 2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа; 4. Создание условий для отдыха населения городского округа |
| Задачи Подпрограммы | 1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа; 2. Улучшение состояния территорий общего пользования городского округа; 3. Улучшение состояния мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.; 2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.; 3. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), ед.; 4. Количество разработанных дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, ед.; 5. Количество мероприятий по цифровизации отрасли городского хозяйства, ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2018 – 2024 годах в 7 этапов: I – 2018 г., II – 2019 г., III – 2020 г., IV – 2021 г., V – 2022 г., VI – 2023 г., VII – 2024 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 108 890 377,48 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2018 год – 27 923 739,59 руб., 2019 год – 35 371 958,13 руб., 2020 год – 41 735 798,54 руб., 2021 год – 1 929 440,61 руб., 2022 год – 1 929 440,61 руб., 2023 год – 0 руб., 2024 год – 0 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Подпрограммы — 93 154 715,22 руб., в том числе по годам: 2018 год – 22 190 941,67 руб., 2019 год – 33 227 524,67 руб., 2020 год – 37 736 248,88 руб., 2021 год – 0 руб., 2022 год – 0 руб., 2023 год – 0 руб., 2024 год – 0 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Подпрограммы — 4 474 277,82 руб., в том числе по годам: 2018 год – 3 026 037,53 руб., 2019 год – 678 112,76 руб., 2020 год – 770 127,53 руб., 2021 год – 0 руб., 2022 год – 0 руб., 2023 год – 0 руб., 2024 год – 0 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы — 10 124 756,39 руб., в том числе по годам: 2018 год – 1 570 132,34 руб., 2019 год – 1 466 320,70 руб., 2020 год – 3 229 422,13 руб., 2021 год – 1 929 440,61 руб., 2022 год – 1 929 440,61 руб., 2023 год – 0 руб., 2024 год – 0 руб. Объём привлеченных средств из внебюджетных источников на софинансирование Подпрограммы в 2018 году – 1 136 628,05 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Благоустроить 209 дворовых территории многоквартирных жилых домов; 2. Благоустроить 12 общественных территорий городского округа; 3. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) - 0 ед.; 4. Количество разработанных дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, 12 ед.; 5. Количество мероприятий по цифровизации отрасли городского хозяйства - 5 ед. |

_________________

Приложение № 5

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа

от «__» _______ 2020 года № ____

- «Приложение № 1

к Подпрограмме

«Формирование современной

городской среды Арсеньевского

городского округа»

на 2018 - 2024 годы

Перечень

дворовых территорий, наиболее посещаемых

муниципальных территорий общего пользования, территорий

городских парков, подлежащих благоустройству

в период 2018 - 2024 годов

Таблица 1

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь, га | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 76 | 1,14 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 74/1 |  | 2018 |
| 2 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 13 | 0,8 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 15 |  | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 15а |  | 2018 |
| 3 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 59/1 | 0,35 | 2018 |
| 4 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 17 | 0,62 | 2018 |
| 5 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 12а | 0,18 | 2018-2019* |
| 6 | г. Арсеньев, ул. Островского, 17 | 0,76 | 2018 |
| 7 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/4 | 0,33 | 2018 |
| 8 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 1 | 0,95 | 2018 |
| 9 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 72 | 0,29 | 2018 |
| 10 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 1 | 0,23 | 2021 |
| 11 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 14 | 0,33 | 2019* |
| 12 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 10 | 1,27 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 11 |  | 2021 |
| 13 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 12 | 0,59 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 13 |  | 2021 |
| 14 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 2 | 0,27 | 2021 |
| 15 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 3 | 0,22 | 2021 |
| 16 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 9 | 0,24 | 2021 |
| 17 | г. Арсеньев, просп. Горького, 1 | 0,35 | 2021 |
| 18 | г. Арсеньев, просп. Горького, 10 | 0,26 | 2021 |
| 19 | г. Арсеньев, просп. Горького, 11а | 0,06 | 2021 |
| 20 | г. Арсеньев, просп. Горького, 12 | 0,26 | 2021 |
| 21 | г. Арсеньев, просп. Горького, 13а | 0,06 | 2021 |
| 22 | г. Арсеньев, просп. Горького, 14 | 0,86 | 2021 |
| 23 | г. Арсеньев, просп. Горького, 15 | 0,35 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 29 |  | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 56 |  | 2021 |
| 24 | г. Арсеньев, просп. Горького, 16 | 0,41 | 2019* |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 25 |  | 2019* |
| 25 | г. Арсеньев, просп. Горького, 17 | 0,13 | 2021 |
| 26 | г. Арсеньев, просп. Горького, 17а | 0,78 | 2021 |
| 27 | г. Арсеньев, просп. Горького, 19 | 0,28 | 2019* |
| 28 | г. Арсеньев, просп. Горького, 19а | 1,62 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 21 |  | 2021 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 23 |  | 2021 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 25 |  | 2019* |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 25а |  | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 33 |  | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 62 |  | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 64 |  | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 66 |  | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 68 |  | 2021 |
| 29 | г. Арсеньев, просп. Горького, 26 | 0,55 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 28 |  | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 35 |  | 2021 |
| 30 | г. Арсеньев, просп. Горького, 4 | 0,47 | 2021 |
| 31 | г. Арсеньев, просп. Горького, 5 | 0,72 | 2021 |
| 32 | г. Арсеньев, просп. Горького, 8 | 0,25 | 2021 |
| 33 | г. Арсеньев, просп. Горького, 9 | 0,11 | 2021 |
| 34 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 1 | 0,33 | 2019* |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 3 |  | 2021 |
| 35 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 10 | 0,41 | 2021 |
| 36 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 11 | 0,46 | 2021 |
| 37 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 15 | 0,39 | 2021 |
| 38 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 23 | 0,3 | 2021 |
| 39 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 25 | 0,59 | 2021 |
| 40 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 27 | 0,38 | 2021 |
| 41 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 29 | 0,33 | 2021 |
| 42 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 30 | 0,49 | 2021 |
| 43 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 31 | 0,18 | 2019* |
| 44 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 33 | 0,42 | 2021 |
| 45 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 35 | 0,49 | 2021 |
| 46 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 5 | 0,97 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 7 |  | 2021 |
| 47 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 9 | 0,37 | 2021 |
| 48 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 12 | 0,77 | 2021 |
| 49 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 16 | 0,41 | 2021 |
| 50 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 18 | 0,5 | 2021 |
| 51 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 2 | 0,4 | 2021 |
| 52 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 4 | 0,4 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 4/1 |  | 2021 |
| 53 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 6 | 0,38 | 2021 |
| 54 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 8 | 0,47 | 2021 |
| 55 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 8/1 | 0,4 | 2021 |
| 56 | г. Арсеньев, ул. Банивура, 4 | 1,01 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 44 |  | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Победы, 1 |  | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Победы, 3 |  | 2021 |
| 57 | г. Арсеньев, ул. Вокзальная, 6а | 0,08 | 2021 |
| 58 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 11 | 0,35 | 2021 |
| 59 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 13 | 0,33 | 2019* |
| 60 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 15 | 0,5 | 2021 |
| 61 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 19 | 0,43 | 2021 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 15 |  | 2021 |
| 62 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 21 | 0,99 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 6 |  | 2022 |
| 63 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 23 | 0,91 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 3 |  | 2022 |
| 64 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 29 | 1,1 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 2 |  | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 4 |  | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 4а |  | 2022 |
| 65 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 31 | 0,63 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 31а |  | 2022 |
| 66 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 35 | 0,26 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 5 |  | 2019* |
| 67 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 35/1 | 0,83 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 2 |  | 2022 |
| 68 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 37 | 1,17 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 4 |  | 2022 |
| 69 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 39 | 1,47 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 1 |  | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 3 |  | 2019* |
| 70 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 41 | 0,21 | 2019* |
| 71 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 45 | 0,49 | 2022 |
| 72 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 47 | 0,36 | 2019* |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 49 |  | 2022 |
| 73 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 57 | 0,96 | 2022 |
| 74 | г. Арсеньев, ул. Заднепровского, 1 | 0,96 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Заднепровского, 5 |  | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, 10а |  | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, 12 |  | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, 14 |  | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, 16 |  | 2022 |
| 75 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 10 | 0,62 | 2019* |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 10а |  | 2019* |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 12 |  | 2019* |
| 76 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 11 | 0,7 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 9 |  | 2022 |
| 77 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 14 | 1,2 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 14а |  | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 16 |  | 2022 |
| 78 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 18 | 0,52 | 2022 |
| 79 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 20 | 0,77 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 24 |  | 2022 |
| 80 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 26 | 0,37 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 15 |  | 2022 |
| 81 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 5 | 0,56 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 7 |  | 2022 |
| 82 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 6 | 0,15 | 2022 |
| 83 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 8 | 0,35 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 8а |  | 2022 |
| 84 | г. Арсеньев, ул. Котовского, 1 | 0,09 | 2022 |
| 85 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 12 | 0,37 | 2022 |
| 86 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 17 | 0,49 | 2022 |
| 87 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 19 | 0,66 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 21 |  | 2022 |
| 88 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 25 | 1,34 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 27 |  | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 35 |  | 2022 |
| 89 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 31 | 0,49 | 2022 |
| 90 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 33 | 0,74 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 37 |  | 2022 |
| 91 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 39 | 0,54 | 2019* |
| 92 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 10 | 0,15 | 2022 |
| 93 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 11 | 0,28 | 2022 |
| 94 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 14 | 0,59 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 16 |  | 2022 |
| 95 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 17 | 0,33 | 2022 |
| 96 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 18 | 0,66 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 20 |  | 2022 |
| 97 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 19 | 0,37 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 23 |  | 2022 |
| 98 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 22 | 0,71 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 24 |  | 2022 |
| 99 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 27 | 0,25 | 2022 |
| 100 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 29 | 0,19 | 2022 |
| 101 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 3 | 0,6 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 5 |  | 2022 |
| 102 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 31 | 0,34 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 25 |  | 2022 |
| 103 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 42 | 0,19 | 2022 |
| 104 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 44 | 1,67 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 19а |  | 2019* |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 21 |  | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 21а |  | 2022 |
| 105 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 48 | 0,52 | 2022 |
| 106 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 5/1 | 0,12 | 2022 |
| 107 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 50 | 0,21 | 2022 |
| 108 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 52 | 0,4 | 2022 |
| 109 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 5а | 0,2 | 2022 |
| 110 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 6 | 0,99 | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 8 |  | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 30 |  | 2022 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 32 |  | 2022 |
| 111 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 70 | 0,53 | 2022 |
| 112 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 74 | 0,54 | 2023 |
| 113 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 80 | 0,53 | 2023 |
| 114 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 82 | 0,48 | 2023 |
| 115 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 84 | 0,42 | 2023 |
| 116 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 9 | 0,22 | 2023 |
| 117 | г. Арсеньев, ул. Мира, 10 | 0,26 | 2023 |
| 118 | г. Арсеньев, ул. Мира, 8 | 0,2 | 2023 |
| 119 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 11 | 0,41 | 2023 |
| 120 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 13 | 0,46 | 2023 |
| 121 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14 | 0,37 | 2023 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/1 |  | 2023 |
| 122 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/2 | 0,4 | 2023 |
| 123 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/3 | 0,52 | 2023 |
| 124 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/5 | 0,35 | 2023 |
| 125 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 16 | 0,62 | 2023 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 18 |  | 2023 |
| 126 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 18/1 | 0,2 | 2023 |
| 127 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 19/1 | 0,43 | 2023 |
| 128 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 19/2 | 0,43 | 2023 |
| 129 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 20 | 0,42 | 2023 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 22 |  | 2023 |
| 130 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 24 | 0,19 | 2023 |
| 131 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 26 | 0,38 | 2023 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28б |  | 2023 |
| 132 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28а | 0,31 | 2023 |
| 133 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 37 | 0,35 | 2023 |
| 134 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 39 | 0,2 | 2023 |
| 135 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 40 | 0,08 | 2023 |
| 136 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 43 | 0,11 | 2019* |
| 137 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 45 | 0,1 | 2023 |
| 138 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 47 | 0,08 | 2023 |
| 139 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 51 | 0,05 | 2023 |
| 140 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 51а | 0,13 | 2023 |
| 141 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 51б | 0,13 | 2023 |
| 142 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 53 | 0,29 | 2023 |
| 143 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 55/1 | 0,46 | 2023 |
| 144 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 55/2 | 0,73 | 2019* |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 55/3 |  | 2023 |
| 145 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 59/а | 0,35 | 2023 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 59/б |  | 2023 |
| 146 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61 | 0,38 | 2023 |
| 147 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61/1 | 0,22 | 2023 |
| 148 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61/2 | 0,25 | 2023 |
| 149 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61/3 | 0,24 | 2023 |
| 150 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63/1 | 0,54 | 2023 |
| 151 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 7 | 0,25 | 2023 |
| 152 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 78 | 0,95 | 2019* |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 80 |  | 2023 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 82 |  | 2023 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 84 |  | 2023 |
| 153 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 88 | 0,52 | 2023 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 92 |  | 2023 |
| 154 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 9 | 0,69 | 2023 |
| 155 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 92/1 | 0,25 | 2023 |
| 156 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 94 | 0,2 | 2023 |
| 157 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 96 | 0,26 | 2023 |
| 158 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 98/1 | 0,86 | 2023 |
| 159 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 98/2 | 0,36 | 2023 |
| 160 | г. Арсеньев, ул. Островского, 11 | 0,47 | 2024 |
| 161 | г. Арсеньев, ул. Островского, 12 | 0,48 | 2019* |
| 162 | г. Арсеньев, ул. Островского, 13 | 0,3 | 2024 |
| 163 | г. Арсеньев, ул. Островского, 14 | 0,38 | 2024 |
| 164 | г. Арсеньев, ул. Островского, 15 | 0,31 | 2024 |
| 165 | г. Арсеньев, ул. Островского, 16/1 | 0,72 | 2024 |
| 166 | г. Арсеньев, ул. Островского, 18 | 0,4 | 2024 |
| 167 | г. Арсеньев, ул. Островского, 4 | 0,24 | 2024 |
| 168 | г. Арсеньев, ул. Островского, 4/1 | 0,48 | 2024 |
| 169 | г. Арсеньев, ул. Островского, 6 | 0,42 | 2024 |
| 170 | г. Арсеньев, ул. Островского, 7 | 0,76 | 2019* |
| 171 | г. Арсеньев, ул. Островского, 8 | 0,69 | 2024 |
| 172 | г. Арсеньев, ул. Островского, 8/1 | 0,63 | 2024 |
| 173 | г. Арсеньев, ул. Островского, 9 | 0,37 | 2024 |
| 174 | г. Арсеньев, ул. Первомайская, 62 | 0,33 | 2024 |
| 175 | г. Арсеньев, ул. Победы, 26 | 0,21 | 2024 |
| 176 | г. Арсеньев, ул. Победы, 5 | 0,27 | 2024 |
| 177 | г. Арсеньев, ул. Победы, 6 | 0,16 | 2024 |
| 178 | г. Арсеньев, ул. Победы, 9 | 0,26 | 2024 |
| 179 | г. Арсеньев, ул. Пограничная, 72 | 0,33 | 2024 |
| 180 | г. Арсеньев, ул. Пограничная, 74 | 0,2 | 2024 |
| 181 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 11 | 0,38 | 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 9 |  | 2019* |
| 182 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 14 | 0,81 | 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 16 |  | 2024 |
| 183 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 3 | 0,36 | 2024 |
| 184 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 42 | 0,08 | 2024 |
| 185 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 7 | 0,22 | 2024 |
| 186 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 7а | 0,48 | 2024 |
| 187 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 9а | 0,15 | 2024 |
| 188 | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 2 | 0,55 | 2024 |
| 189 | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 2/1 | 0,11 | 2024 |
| 190 | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 4 | 0,31 | 2019* |
| 191 | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 6 | 0,56 | 2024 |
| 192 | г. Арсеньев, ул. Советская, 81 | 0,37 | 2019* |
| 193 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 1 | 0,35 | 2024 |
| 194 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 11 | 0,27 | 2024 |
| 195 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 13 | 0,34 | 2024 |
| 196 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 15 | 0,28 | 2024 |
| 197 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 17 | 0,39 | 2024 |
| 198 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 2а | 0,91 | 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 4 |  | 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 8 |  | 2019* |
| 199 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 3 | 0,2 | 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 3а |  | 2024 |
| 200 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 40 | 0,11 | 2024 |
| 201 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 42 | 0,09 | 2024 |
| 202 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 44 | 0,09 | 2024 |
| 203 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 5 | 0,1 | 2024 |
| 204 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 50 | 0,1 | 2024 |
| 205 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 6 | 0,5 | 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 6а |  | 2024 |
| 206 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 60 | 0,09 | 2024 |
| 207 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 7 | 0,09 | 2024 |
| 208 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 7/1 | 0,38 | 2024 |
| 209 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 9 | 0,23 | 2024 |

* В 2019 году мероприятия выполнены в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2019 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы.

Таблица 2

| № п/п | Территории общего пользования Арсеньевского городского округа | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | сквер в честь 25-летия г. Арсеньева (г. Арсеньев, ул. Жуковского, 48) | асфальтирование тротуаров, установка урн, лавочек, устройство мультиспортивной площадки, устройство скейтпарка, устройство освещения, устройство системы видеонаблюдения | 2019 |
| 2 | Аллея Депутатов (г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 16/1) | обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство малых архитектурных форм, клумб, установка лавочек, урн, устройство системы видеонаблюдения | 2020 |
| 3 | сквер по ул. Калининская, 14 (г. Арсеньев, ул. Калининская, 14) | ремонт пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, замена малых архитектурных форм | 2021 |
| 4 | сквер имени Манойленко В.И. (г. Арсеньев, ул. Садовая, 10) | обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, установка лавочек, урн | 2022 |
| 5 | сквер по ул. Калининская, 18 (г. Арсеньев, ул. Калининская, 18) | ремонт пешеходных зон, зон отдыха, замена малых архитектурных форм | 2022 |
| 6 | сквер памяти о тружениках тыла и детях войны (г. Арсеньев, ул. Калининская, 3/1) | ремонт пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, замена малых архитектурных форм | 2022 |
| 7 | сквер имени Абиденко В.В. (г. Арсеньев, пр. Гостиный, 3/1) | обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство малых архитектурных форм | 2023 |
| 8 | сквер детский городок Радость (г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 28/1) | обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство малых архитектурных форм | 2023 |
| 9 | Комсомольская площадь (г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 28/2) | ремонт асфальтового покрытия, замена малых архитектурных форм | 2024 |
| 10 | площадь Славы (г. Арсеньев, пл. Ленина, 6) | ремонт пешеходных зон, освещения | 2024 |
| 11 | парк «Восток» (г. Арсеньев, ул. Калининская, 1) | асфальтирование центральной аллеи, тротуаров, установка урн, лавочек, благоустройство набережной, зон отдыха, устройство системы видеонаблюдения | 2018-2021 |
| 12 | парк «Аскольд» (г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 34/1) | обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство малых архитектурных форм, устройство водоотвода, установка детских площадок, устройство зоны активного отдыха, устройство сценической площадки, фонтана, ограждение территории | 2021 |

Таблица 3

- Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными

администрацией городского округа соглашениями

| № п/п | Наименование территории | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Жуковского, 46 - объект незавершенного строительства (строительство магазина промтоваров) | 2018 |
| 2 | р/н строения № 34 по ул. Октябрьская - объект незавершенного строительства (строительство торгового центра; строительство универсального рынка) | 2018 |
| 3 | ИП Миронов Н.Н. (ул. Калининская, 24) | 2018 |
| 4 | автокомплекс «Тотачи» (ул. Щербакова, 46) | 2019 |
| 5 | ИП Дудко Ю.И. (магазин «Каравай» по ул. Калининская, 22) | 2019 |
| 6 | ТЦ «Дальторгсервис» (ул. Стахановская, 42) | 2019 |
| 7 | Территория строящегося магазина (ул. Калининская, 9/1) | 2020 |
| 8 | Территория кинотеатра «Космос» со стороны кафе «Пилигрим» (ул. Ломоносова, 28) | 2020 |

____________________ »

Приложение № 6

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа

от «__» _______ 2020 года № ____

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа»

на 2019-2020 годы

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2019-2020 годы (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа, Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Подпрограммы: | 1. Основное мероприятие: «Поддержка муниципальных программ в сфере благоустройства территорий, детских и спортивных площадок», в том числе: 1.1. Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок |
| Цели Подпрограммы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды; 2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания внутриквартальных территорий городского округа |
| Задачи Подпрограммы | 1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа; 2. Улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Программа реализуется в 2019-2020 годах в 2 этапа: I - 2019 г., II – 2020 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого бюджета | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджетов Приморского края и городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 68 822 014,70 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2019 год – 33 402 061,86 руб., 2020 год – 35 419 952,84 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Подпрограммы – 66 757 354,25 руб., в том числе по годам: 2019 год – 32 400 000,00 руб., 2020 год – 34 357 354,25 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы - 2 064 660,45 руб., в том числе по годам: 2019 год – 1 002 061,86 руб., 2020 год – 1 062 598,59 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально-экономической эффективности: Благоустроить территорий, детских и спортивных площадок – 50 ед. |

____________________

Приложение № 7

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа

от «__» _______ 2020 года № ____

- «Приложение

к Подпрограмме

«Благоустройство территорий,

детских и спортивных площадок

на территории Арсеньевского

городского округа»

на 2019-2020 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Ирьянова, 11 | установка детских площадок | 2019 |
|  | пер. Ирьянова, 12 |  |  |
|  | пер. Ирьянова, 9 |  |  |
| 2 | ул. Калининская, 10А | установка детских площадок | 2019 |
|  | ул. Калининская, 10 |  | 2019 |
|  | ул. Калининская, 12 |  | 2019 |
| 3 | пр. Горького, 16 | установка детских площадок | 2019 |
| 4 | ул. Островского, 7 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
| 5 | ул. Жуковского, 47 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
| 6 | ул. Островского, 12 | установка детских площадок | 2019 |
| 7 | ул. Октябрьская, 78 | установка спортивных площадок и воркаутов | 2019 |
| 8 | ул. Щербакова, 8 | установка детских площадок | 2019 |
| 9 | пр. Горького, 19 | установка детских площадок | 2019 |
| 10 | пр. Горького, 25 | установка детских площадок | 2019 |
| 11 | ул. Садовая, 9 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
| 12 | ул. Октябрьская, 55/3 | установка спортивных площадок и воркаутов | 2019 |
| 13 | ул. Ленинская, 39 | установка детских площадок | 2019 |
| 14 | ул. Жуковского, 41 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
| 15 | ул. Советская, 81 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц |  |
| 16 | ул. 25 лет Арсеньеву, 31 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
| 17 | ул. 25 лет Арсеньеву, 1 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
| 18 | ул. Островского, 3 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
| 19 | ул. Садовая, 5 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
| 20 | ул. Садовая, 19а | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
| 21 | ул. Сазыкина, 4 | установка спортивных площадок и воркаутов | 2019 |
| 22 | ул. Октябрьская, 43 | установка спортивных площадок и воркаутов | 2019 |
| 23 | ул. Жуковского, 13 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
| 24 | ул. Островского, 16 | установка спортивных площадок и воркаутов | 2019 |
| 25 | ул. Жуковского, 43 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
| 26 | ул. Жуковского, 51 | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | 2019 |
| 27 | ул. Ленинская, 12А | установка спортивных площадок и воркаутов | 2019 |
| 28 | ул. Виноградная, 3/2 | установка детской площадки | 2020 |
| 29 | ул. Станционная, 96 | установка спортивной площадки и воркаутов | 2020 |
| 30 | ул. Ломносова, 8 | установка детской площадки; ремонт внутридворовых дорог, тратуаров, лестниц | 2020 |
|  | ул. Октябрьская, 30 |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 32 |  |  |
|  | ул. Ломоносова, 6 |  |  |
| 31 | ул. Победы,1 | установка спортивной площадки и воркаутов; ремонт внутридворовых дорог, тратуаров, лестниц | 2020 |
|  | ул. Октябрьская, 44 |  |  |
|  | ул. Банивура, 4 |  |  |
| 32 | ул. Садовая, 21 | установка спортивной площадки и воркаутов; ремонт внутридворовых дорог, тратуаров, лестниц | 2020 |
|  | ул. Садовая, 21а |  |  |
|  | ул. Садовая, 19а |  |  |
|  | ул. Ломоносова, 44 |  |  |
| 33 | ул. Кирзаводская, 12 | установка спортивных площадок и воркаутов; установка детской площадки | 2020 |
|  | ул. Кирзаводская, 14 |  |  |
|  | ул. Кирзаводская, 16 |  |  |
| 34 | ул. Калининская, 14а | установка детской площадки | 2020 |
|  | ул. Калининская, 14 |  |  |
|  | ул. Калининская, 16 |  |  |
| 35 | ул. Ломоносова, 31 | установка детской площадки | 2020 |
| 36 | пр-т Горького, 20 | установка спортивной площадки и воркаутов | 2020 |
| 37 | ул. Островского, 1 | установка спортивной площадки и воркаутов | 2020 |
| 38 | ул. Октябрьская, 55/1 | установка детской площадки | 2020 |
| 39 | ул. Октябрьская, 9 | установка детской площадки | 2020 |
| 40 | ул. Октябрьская, 63/1 | установка спортивной площадки и воркаутов | 2020 |
| 41 | ул. Пограничная, 72 | установка детской площадки | 2020 |
| 42 | ул. Ломоносова, 52 | установка спортивной площадки и воркаутов | 2020 |
| 43 | ул. Октябрьская, 84 | ремонт внутридворовых дорог, тратуаров, лестниц | 2020 |
| 444 | ул. Ленинская, 25 | ремонт внутридворовых дорог, тратуаров, лестниц | 2020 |
|  | ул. Ленинская, 35 |  |  |
| 45 | ул. Ленинская, 15 | ремонт внутридворовых дорог, тратуаров, лестниц | 2020 |
| 46 | ул. Октябрьская, 24 | установка детской площадки | 2020 |
| 47 | ул. Жуковского, 37 | ремонт внутридворовых дорог, тратуаров, лестниц | 2020 |
| 48 | Пр. Горького, 4 | установка спортивной площадки и воркаутов | 2020 |
| 49 | ул. Жуковского, 43 | установка спортивной площадки и воркаутов | 2020 |
| 50 | ул. Жуковского, 51 | установка спортивной площадки и воркаутов | 2020 |

_______________ »