АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 03 апреля 2020 г. | г.Арсеньев | № | 189-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от 14 ноября 2019 года № 829-па

«Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы»

В целях реализации на территории Арсеньевского городского округа Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании муниципального правового акта Арсеньевского городского округа от 25 декабря 2019 года № 156-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па  «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Арсеньевского городского округа от  14 ноября 2019 года № 829-па  «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы», дополнив после слов «в редакции постановления администрации Арсеньевского городского округа от            28 июня 2019 года» словами «№ 462-па».

2. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 14 ноября 2019 года № 829-па (далее – Программа), следующие изменения:

2.1.  Изложить паспорт Программы в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

2.2. Дополнить в разделе II Программы «Цели и задачи Программы» абзац пятый позицией следующего содержания:

«- капитальный ремонт, реконструкция и модернизация системы электроснабжения уличного освещения городского округа.»;

2.3.  Изложить раздел III Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы» в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении № 3 к Программе.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

протяженность капитально отремонтированных, реконструированных, модернизированных теплотрасс (в двухтрубном исчислении), находящихся в муниципальной собственности, м;

- уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, %;

- протяженность ежегодно обслуживаемых сетей уличного освещения, км;

- количество замененных перегоревших ламп, ед.;

- протяженность замененных проводов линий уличного освещения, м;

- протяженность отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения, м;

- количество замененных автоматов, ед.;

- количество замененных электромагнитных пускателей, ед.;

-  протяженность дополнительно установленных линий уличного освещения, км;

- количество дополнительно установленных светодиодных светильников, ед.

- объем ежегодно потребляемой электрической энергии на уличное освещение, кВт час в год.

Реализация мероприятий Программы позволит к 2024 году достичь следующих показателей энергетической эффективности:

- капитально отремонтировать, реконструировать теплотрассы, находящиеся в муниципальной  собственности за период действия Подпрограммы протяженностью  400 м;

- снизить уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа на 3 %;

- обслуживать ежегодно сети уличного освещения протяженностью 124,27 км;

- заменить перегоревшие лампы и вышедшие из строя элементы, отрегулировать положения светильников, очистить отражатели в количестве 650 ед.;

- заменить провода линий уличного освещения протяженностью 1000 м;

- отремонтировать участки кабелей линий уличного освещения протяженностью 1000 м;

- заменить перегоревшие автоматы в количестве 50 ед.;

-  заменить перегоревшие электромагнитные пускатели в количестве 150 ед.;

- проложить дополнительно линии уличного освещения  протяженностью 1,8 км;

- установить дополнительно светодиодные светильники в количестве 50 ед.;

- объем потребления электрической энергии на уличное освещение не более 1 300 тыс. кВт час в год.»;

2.4. Изложить раздел IV Программы «Обобщенная характеристика мероприятий Программы» в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;

2.5. Изложить абзац второй  раздела V  Программы «Сроки и этапы реализации Программы»  в следующей редакции:

«При реализации планируется выполнить работы по:

- реконструкции тепловых сетей и трубопроводов головного участка тепловых сетей;

- техническому обслуживанию и ремонту оборудования и электросетей уличного освещения;

- капитальному ремонту системы уличного освещения;

- освещению городских улиц.»;

2.6.  Заменить в разделе VII  Программы «Ресурсное обеспечение Программы»    	число «149 363,58736» числом «150 863,58736»,

число «35 165,97938» числом «36 665,97938»,

число «70 805,90762» числом «72 305,90762»,

число «14 149,97938» числом «15 649,97938»;

2.7. Изложить паспорт Подпрограммы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы (далее - Подпрограмма «Энергосбережение») Программы в редакции приложения   № 3 к настоящему постановлению;

2.8. Изложить раздел III Подпрограммы «Энергосбережение» «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» Программы в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении № 3 к Программе.

К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:

- протяженность капитально отремонтированных, реконструированных, модернизированных теплотрасс (в двухтрубном исчислении), находящихся в муниципальной собственности, м;

- уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, %.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2024 году достичь следующих показателей энергетической эффективности:

- капитально отремонтировать, реконструировать теплотрассы, находящиеся в муниципальной собственности за весь период действия Подпрограммы протяженностью 400,0 м;

- снизить уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа на 3 %.»;

2.9. Изложить паспорт Подпрограммы «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (далее — Подпрограмма «Обслуживание уличного освещения») Программы в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;

2.8. Изложить раздел III Подпрограммы «Обслуживание уличного освещения» «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» Программы в следующей редакции:

«Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К индикаторам Подпрограммы отнесены:

- протяженность ежегодно обслуживаемых сетей уличного освещения, км;

- количество замененных перегоревших ламп, ед.;

- протяженность замененных проводов линий уличного освещения, п. м;

- протяженность отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения, п. м;

- количество замененных автоматов, ед.;

- количество замененных электромагнитных пускателей, ед.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2024 году следующих показателей социально-экономической эффективности:

- обслуживать ежегодно сети уличного освещения протяженностью 124,27 км;

- заменить перегоревшие лампы и вышедшие из строя элементы, отрегулировать положения светильников, очистить отражатели в количестве 650 ед.;

- заменить провода линий уличного освещения протяженностью 1000 м;

- отремонтировать участки кабелей линий уличного освещения протяженностью  1000 м;

- заменить перегоревшие автоматы в количестве 50 ед.;

- заменить перегоревшие электромагнитные пускатели в количестве 150 ед.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы с учетом сроков реализации мероприятий приведены в Приложении № 3 к Программе.»;

2.10. Изложить приложения №№ 3, 4 к Программе в редакции приложений       №№ 5, 6 к настоящему постановлению, соответственно.

3. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Врио Главы городского округа                                                                        В.С. Пивень

Приложение № 1

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «03» апреля   2020 года № 189-па

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие

энергетики Арсеньевского городского округа»

на 2020 – 2024 годы

Паспорт муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие электроэнергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее — городского округа) |
| Структура Программы | - подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе» на 2020-2024 годы; - подпрограмма «Обслуживание уличного освещения городского округа» на 2020-2024 годы; - отдельное мероприятие «Капитальный ремонт системы уличного освещения»; - отдельное мероприятие «Освещение улиц городского округа согласно световому календарю». |
| Цели Программы | - повышение эффективности производства, передачи тепловой энергии за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа; - обеспечение бесперебойного освещения улиц городского округа; - обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток. |
| Задачи Программы | - капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа; - капитальный ремонт, реконструкция и модернизация системы электроснабжения уличного освещения городского округа; - обеспечение освещенности улиц городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - протяженность капитально отремонтированных, реконструированных, модернизированных теплотрасс (в двухтрубном исчислении), находящихся в муниципальной собственности, м; - уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, %; - протяженность ежегодно обслуживаемых сетей уличного освещения, км; - количество замененных перегоревших ламп, ед.; - протяженность замененных проводов линий уличного освещения, м; - протяженность отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения, м; - количество замененных автоматов, ед.; - количество замененных электромагнитных пускателей, ед.; - протяженность дополнительно установленных линий уличного освещения, км; - количество дополнительно установленных светодиодных светильников, ед.; - объем ежегодно потребляемой электрической энергии на уличное освещение, кВт час в год. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап в 2020-2024 годах |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет — 150 863,58736 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 36 665,97938 тыс. руб.; 2021 год — 46 833,3333 тыс. руб; 2022 год — 23 696,91876 тыс. руб.; 2023 год — 25 167,35592 тыс. руб; 2024 год — 18 500,00 тыс.руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 78 557,67974 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 21 016,00 тыс. руб.; 2021 год — 32 333,3333 тыс. руб; 2022 год — 9 891,0112 тыс. руб.; 2023 год — 11 317,33524 тыс. руб; 2024 год — 4 000,00 тыс.руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы — 72 305,90762 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 15 649,97938 тыс. руб.; 2021 год — 14 500,0 тыс. руб; 2022 год — 13 805,90756 тыс. руб.; 2023 год — 13 850,02068 тыс. руб; 2024 год — 14 500,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - капитально отремонтировать, реконструировать теплотрассы, находящиеся в муниципальной собственности за период действия Подпрограммы протяженностью 400,0 м; - снизить уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа на 3 %; - обслуживать ежегодно сети уличного освещения протяженностью 124,27 км; - заменить перегоревшие лампы и вышедшие из строя элементы, отрегулировать положения светильников, очистить отражатели в количестве 650 ед.; - заменить провода линий уличного освещения протяженностью 1000 м; - отремонтировать участки кабелей линий уличного освещения протяженностью 1000 м; - заменить перегоревшие автоматы в количестве 50 ед.; - заменить перегоревшие электромагнитные пускатели в количестве 150 ед.; - проложить дополнительно линии уличного освещения протяженностью 1,8 км; - установить дополнительно светодиодные светильники в количестве 50 ед.; - объем потребления электрической энергии на уличное освещение не более 1 300 тыс. кВт час в год. |

______________

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «03 » апреля 2020 года № 189-па |
| --- | --- |

IV. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Каждая подпрограмма направлена на решение одной или нескольких задач Программы, которые обеспечивают достижение поставленных целей.

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Программы подпрограмм и отдельного мероприятия с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации представлен в представлены в приложении № 4 к Программе.

Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы направлена на решение задачи по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования.

Реализация подпрограммы «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы и отдельного мероприятия «Освещение улиц городского округа согласно световому календарю» на 2020-2024 годы направлены на решение задач:

- повышение уровня освещенности улиц  городского округа.

Таблица 4.1.

Перечень

и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе

муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1. | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры) | Управление жизнеобеспечения | 2020 | 2024 | Увеличение протяженности капитально отремонтированных, реконструированных, модернизированных теплотрасс (в двухтрубном исчислении), находящихся в муниципальной собственности. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Примечание: мероприятие направлено на решение программной задачи: - капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа |
| 2. | Повышение уровня освещенности улиц городского округа (ремонт сетей уличного освещения, кабелей, автоматов, электромагнитных пускателей, замена осветительных приборов) | Управление жизнеобеспечения | 2020 | 2024 | Поддержание в исправном состоянии сетей уличного освещения. Замена перегоревших ламп уличного освещения. Замена проводов линий уличного освещения. Увеличение протяженности отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения. Рост числа замененных автоматов. Увеличение количества замененных электромагнитных пускателей. Примечание: мероприятие направлено на решение программной задачи: обеспечение освещенности улиц городского округа; |
| 3. | Капитальный ремонт системы уличного освещения | Управление жизнеобеспечения | 2020 | 2020 | Капитальный ремонт системы уличного освещения (прокладка новых линий уличного освещение, установка светодиодных светильников) Примечание: мероприятие направлено на решение программный задач:- капитальный ремонт, реконструкция и модернизация системы электроснабжения уличного освещения городского округа |
| 4. | Освещение улиц городского округа согласно световому календарю (уличное освещение Арсеньевского городского округа) | Управление жизнеобеспечения | 2020 | 2024 | Освещенность улиц городского округа Примечание: мероприятие направлено на решение программной задачи: - обеспечение освещенности улиц городского округа |

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «03 » апреля 2020 года № 189-па |
| --- | --- |

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе»

на 2020-2024 годы

Паспорт подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы (далее – Подпрограмма «Энергосбережение») |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее — городского округа) |
| Структура Подпрограммы | - основное мероприятие «Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры городского округа» |
| Цели Подпрограммы | - повышение эффективности производства, передачи тепловой энергии за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округ. |
| Задачи Подпрограммы- | - капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - протяженность капитально отремонтированных, реконструированных, модернизированных теплотрасс (в двухтрубном исчислении), находящихся в муниципальной собственности, м; - уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, %. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма «Энергосбережение» реализуется в один этап с 2020-2024 годы |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет — 81 863,58736 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 21 665,97938 тыс. руб.; 2021 год — 33 333,3333 тыс. руб; 2022 год — 10 196,91876 тыс. руб.; 2023 год — 11 667,35592 тыс. руб; 2024 год — 5 000,0 тыс.руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 78 557,67974 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 21 016,00 тыс. руб.; 2021 год — 32 333,3333 тыс. руб; 2022 год — 9 891,0112 тыс. руб.; 2023 год — 11 317,33524 тыс. руб; 2024 год — 4 000,0 тыс.руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы — 3 305,90762 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 649,97938 тыс. руб.; 2021 год — 1 000,0 тыс. руб; 2022 год — 305,90756 тыс. руб.; 2023 год — 350,02068 тыс. руб; 2024 год — 1 000,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2024 году достичь следующих показателей энергетической эффективности: - капитально отремонтировать, реконструировать теплотрассы, находящиеся в муниципальной собственности за весь период действия Подпрограммы протяженностью 400,0 м; - снизить уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа на 3 %. |

_______________

|  | Приложение № 4 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «03 » апреля 2020 года № 189-па |
| --- | --- |

Подпрограмма «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы

Паспорт подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (далее – Подпрограмма «Обслуживание уличного освещения») |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Структура Подпрограммы | - основное мероприятие «Повышение уровня освещенности улиц городского округа». |
| Цели Подпрограммы | -обеспечение бесперебойного освещения улиц городского округа; - обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток. |
| Задачи Подпрограммы | - обеспечение освещенности улиц городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - протяженность ежегодно обслуживаемых сетей уличного освещения (нарастающим итогом), км; - количество замененных перегоревших ламп (нарастающим итогом), ед.; - протяженность замененных проводов линий уличного освещения (нарастающим итогом), м; - протяженность отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения (нарастающим итогом), м; - количество замененных автоматов (нарастающим итогом), ед.; - количество замененных электромагнитных пускателей (нарастающим итогом), ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма «Обслуживание уличного освещения» реализуется в один этап с 2020-2024 годы |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы «Обслуживание уличного освещения» из бюджета городского округа составляет 30 000,00 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2020 год — 6 000,00 тыс. руб.; 2021 год — 6 000,00 тыс. руб; 2022 год — 6 000,00 тыс. руб.; 2023 год — 6 000,00 тыс. руб; 2024 год — 6 000,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2024 году достичь следующих показателей: - обслуживать ежегодно сети уличного освещения протяженностью 124,27 км; - заменить перегоревшие лампы и вышедшие из строя элементы, отрегулировать положения светильников, очистить отражатели в количестве 1 460 ед.; - заменить провода линий уличного освещения протяженностью 7 800 м; - отремонтировать участки кабелей линий уличного освещения протяженностью 2 000 м; - заменить перегоревшие автоматы в количестве 110 ед.; - заменить перегоревшие электромагнитные пускатели в количестве 420 ед. |

__________________

|  | Приложение № 5 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «03 » апреля 2020 года № 189-па «Приложение № 3 к муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы |
| --- | --- |

Сведения о показателях (индикаторах)

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора, показателя |  |  |  |  |  | Итого по Программе 2020-2024 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность капитально отремонтированных, реконструированных, модернизированных теплотрасс (в двухтрубном исчислении), находящихся в муниципальной собственности (нарастающим итогом) | м | 164,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 400,0 |
| 2. | Уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | % | 78 | 77 | 76 | 74 | 75 | 75 | 75 |
| Подпрограмма «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Протяженность ежегодно обслуживаемых сетей уличного освещения | км | 118,9 | 124,27 | 124,27 | 124,27 | 124,27 | 124,27 | 124,27 |
| 4. | Количество замененных перегоревших ламп | ед. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 650 |
| 5. | Протяженность замененных проводов линий уличного освещения | м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| 6. | Протяженность отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения | м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| 7. | Количество замененных автоматов | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 8. | Количество замененных электромагнитных пускателей | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| Отдельное мероприятие «Капитальный ремонт системы уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Протяженность дополнительно установленных линий уличного освещения | км | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 |
| 10. | Количество дополнительно установленных светодиодных светильников | ед. | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Отдельное мероприятие «Освещение улиц Арсеньевского городского округа согласно световому календарю» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Объем ежегодно потребляемой электрической энергии на уличное освещение. | тыс. кВт час в год | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |

_______________

|  | Приложение № 6 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «03 » апреля 2020 года № 189-па Приложение № 4 к муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджетов государственных и внебюджетных источников

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | Сумма средств, тыс. руб. |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа» | 81 863,58736 | 21 665,97938 | 33 333,3333 | 10 196,91876 | 11 667,35592 | 5 000,00 | Управление жизнеобеспечения | 2020 - 2024 г.г. |  |
| 1.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 81 863,58736 | 21 665,97938 | 33 333,3333 | 10 196,91876 | 11 667,35592 | 5 000,00 | Управление жизнеобеспечения | 2020-2024 г.г. |  |
|  | из средств бюджета Приморского края | 78 557,67974 | 21 016,000 | 32 333,3333 | 9 891,0112 | 11 317,33524 | 4 000,00 |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 3 305,90762 | 649,97938 | 1 000,0 | 305,90756 | 350,02068 | 1 000,00 |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме |  | 81 863,58736 | 21 665,97938 | 33 333,3333 | 10 196,91876 | 11 667,35592 | 5 000,00 |  |  |  |
|  | из средств бюджета Приморского края | 78 557,67974 | 21 016,000 | 32 333,3333 | 9 891,0112 | 11 317,33524 | 4 000,00 |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 3 305,90762 | 649,97938 | 1 000,0 | 305,90756 | 350,02068 | 1 000,00 |  |  |  |
| Подпрограмма «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: «Повышение уровня освещенности улиц городского округа» | 30 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Управление жизнеобеспечения | 2020-2024 гг. |  |
| 2.1. | Ремонт сетей уличного освещения, кабелей, автоматов, электромагнитных пускателей, замена осветительных приборов, в том числе: | 30 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Управление жизнеобеспечения | 2020-2024 гг. |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 30 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме |  | 30 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 30 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Капитальный ремонт системы уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт системы уличного освещения» | 1 500,00 | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения |  | 2020 |
| 3.1. | Капитальный ремонт системы уличного освещения с установкой энергосберегающих светильников, в том числе: | 1 500,00 | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 1 500,00 | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Уличное освещение Арсеньевского городского округа согласно световому календарю» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Освещение улиц городского округа согласно световому календарю» | 37 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | Управление жизнеобеспечения | 2020-2024 гг. |  |
| 4.1. | Уличное освещение Арсеньевского городского округа, в том числе | 37 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 37 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |  |  |  |
| Всего по Программе: |  | 150 863,58736 | 36 665,97938 | 46 833,3333 | 23 696,91876 | 25 167,35592 | 18 500,00 |  |  |  |
| из средств бюджета Приморского края |  | 78 557,67974 | 21 016,000 | 32 333,3333 | 9 891,0112 | 11 317,33524 | 4 000,00 |  |  |  |
| из средств бюджета городского округа |  | 72 305,90762 | 15 649,97938 | 14 500,0 | 13 805,90756 | 13 850,02068 | 14 500,00 |  |  |  |

_________________