АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 14 ноября 2019 г. | г.Арсеньев | № | 825-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа»

на 2020 - 2024 годы

В соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1995 года  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», постановлением администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы, постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Арсеньевского городского округа от 26 января 2015 года № 20-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 - 2021 годы».

3. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие с 1 января 2020 года.

Врио Главы городского округа                                                                        В.С. Пивень

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от «14» ноября 2019 года № 825-па

Муниципальная программа

«Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа»                 на 2020 - 2024 годы

| ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы Наименование программы; «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы (далее – муниципальная программа). Ответственный исполнитель программы; Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа). Соисполнители программы; Финансовое управление администрации городского округа, МКУ «Административно-хозяйственное управление» администрации городского округа. Структура программы, подпрограммы; Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа»; Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа»; Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа». Цели программы; Обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа; Содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа; Повышение комфортности проживания населения в городском округе. Задачи программы; Модернизация объектов дорожного движения; Восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог, дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) и проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа; Обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб, к многоквартирным и частным жилым домам. Целевые индикаторы и показатели программы; Протяженность дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», км; Площадь дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», тыс. м2; Прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием, км; Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью, м2; Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Протяженность установленных дорожных ограждений леерного типа, м; Количество дополнительно установленных искусственных дорожных неровностей, ед.; Количество дополнительно установленных систем видеонаблюдения, ед.; Количество дополнительно установленных приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения, ед.; Количество дорожно – транспортных происшествий с пострадавшими (далее – ДТП), ед.. Этапы и сроки реализации программы; Муниципальная программа реализуется в 2020 – 2024 годы в два этапа. Объем средств бюджета городского округа на финансирование программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников; Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 92 451 800,00 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2020 год – 21 674 400,00 руб.; 2021 год – 16 324 400,00 руб.; 2022 год – 18 021 000,00 руб.; 2023 год – 18 401 000,00 руб.; 2024 год – 18 031 000,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджета Приморского края – 7 000 000,00 руб., в том числе в 2020 году – 7 000 000,00 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы – 85 451 800,00 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2020 год – 14 674 400,00 руб.; 2021 год – 16 324 400,00 руб.; 2022 год – 18 021 000,00 руб.; 2023 год – 18 401 000,00 руб.; 2024 год – 18 031 000,00 руб.. Ожидаемые результаты реализации программы; Прирост протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», составит 9,3 км; Прирост площади дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», составит 57,11 тыс.м2; Прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием составит 0,1806 км; Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения - 1 ед.; Прирост площади покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью составит 10 069 м2; Прирост количества дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, - 11 ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения - 5 ед.; Прирост протяженности установленных дорожных ограждений леерного типа – 200 м; Количество дополнительно установленных искусственных дорожных неровностей – 2 ед.; Количество дополнительно установленных систем видеонаблюдения – 8 ед.; Количество дополнительно установленных приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения - 450 ед.; Количество ДТП сократится с 30 до 20 ед. ____________________________. |  |
| --- | --- |

- Правовые основания разработки Программы

Нормативно-правовыми документами для разработки Программы являются:

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»,

- постановление администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года             № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы,

- постановление администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

- 2.1. Характеристика текущего состояния автомобильных дорог общего пользования городского округа

Недостаточный уровень содержания дорожной сети городского округа является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития городского округа.

Характеристика сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них по состоянию на 01.01.2020 приведена                            в таблице 1.

Таблица 1

| Показатели | Автомобильные дороги общего пользования местного значения, в т. ч. по техническим категориям дорог |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | III | IV | V |
| Протяженность, км всего, в том числе: | 211,2 | 16,0 | 16,8 | 178,4 |
| С асфальтобетонным покрытием, км | 41,3 | 16,0 | 15,0 | 10,3 |
| С покрытием переходного типа щебеночные, гравийные, км | 169,9 | 0 | 1,8 | 168,1 |
| Мосты | 6 ед., 150,5 м |  |  |  |

Основная доля автомобильных дорог городского округа имеет по одной полосе движения в каждом направлении, только 7,1 % их общей протяженности имеют двухполосную проезжую часть, что не позволяет обеспечить безопасное движение возросшего количества современных транспортных средств.

Свыше 10 % протяженности автомобильных дорог городского округа требуют улучшения прочностных характеристик из-за увеличения в составе транспортных потоков доли автомобилей, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

Протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 01 января 2020 года составила 111,6 км дорог городского округа (52,84 %) от общей протяженности.

Приведенный ниже SWOT-анализ позволяет выделить приоритеты в сфере дорожного хозяйства на территории городского округа.

| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- |
| Компактность селитебной территории Арсеньевского городского округа | Отсутствие возможности комфортного и безопасного пешеходного движения в периферийных районах. Отсутствие финансовой возможности для открытия новых автобусных маршрутов по улицам 9 Мая и Станционная. Отсутствие велосипедной инфраструктуры для развития велодвижения. |
| Возможности (O) | Угрозы (T) |
| Ремонт и содержание дорог в соответствии с нормативными требованиями. Увеличение протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием (путем реконструкции дорог с гравийным покрытием). Улучшение прочностных характеристик асфальтовых дорог городского округа, в том числе по ул. Новикова и 9 Мая. | Увеличение интенсивности использования индивидуально транспорта (дополнительная нагрузка на улично-дорожную сеть). Увеличение в составе транспортных потоков доли автомобилей, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов |

- 2.2. Характеристика текущего состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа

- На 01 января 2020 года общая протяженность проездов к объектам городской застройки, расположенных внутри кварталов, составляет 51,5 км (418 единиц, площадью 201 654,2 м2).

- В связи с тем, что основное строительство жилых домов и придомовых территорий городского округа проходило с 1950 по 1990 годы, более 50 % дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД не отвечает нормативным требованиям по своему техническому состоянию: зауженные проезды, отсутствие или недостаточное количество парковок для автомобилей.

- Техническое состояние проездов дворовых территорий не обеспечивает беспрепятственный подъезд автотранспорта экстренных служб к многоквартирным и индивидуальным жилым домам.

- При реализации программных мероприятий в полном объеме площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью составит 85 645 м2, что даст значительное улучшение целевого показателя по сравнению с данными 2019 года (13,3 %).

- 2.3. Безопасность дорожного движения

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач, стоящих перед администрацией городского округа. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста, гибнут и становятся инвалидами дети.

Для того, чтобы добиться снижения социального и экономического ущерба от дорожной аварийности в условиях постоянного роста парка автомобилей, необходимо непрерывное развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения, направленной на предупреждение причин возникновения ДТП, а также снижение тяжести их последствий.

Одним из инструментов управления в данной области является программно-целевой метод, позволяющий сконцентрировать имеющиеся ресурсные возможности городского округа на приоритетных направлениях обеспечения безопасности дорожного движения.

Анализ причин и условий, способствующих совершению ДТП на территории городского округа, приведен в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершено ДТП | 25 | 31 |
| 2 | Пострадало человек, из них: | 42 | 37 |
|  | погибло | 0 | 0 |
|  | ранено | 42 | 37 |
|  | пострадало детей | 8 | 5 |
| 3 | ДТП по вине физических лиц/из них в нетрезвом состоянии | 25/6 | 27/7 |
| 4 | Причины ДТП: |  |  |
|  | нетрезвое состояние водителя | 6 | 7 |
|  | превышение скорости | 1 | 0 |
|  | без права управления ТС | 2 | 1 |
|  | нарушение ПДД пешеходами | 4 | 4 |

Согласно вышеприведенным данным на 01 января 2019 года:

- количество пострадавших в ДТП снизилось на 11,9 % (с 42 до 37);

- количество пострадавших в ДТП детей снизилось на 37,5 % (с 8 до 5).

Высокий уровень аварийности во многом объясняются следующими причинами:

-несоблюдение правил дорожного движения водителями транспортных средств;

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- сокращение объема перевозок общественным транспортом и увеличение объема перевозок личным транспортом.

- 3. Цели и задачи муниципальной программы

Целями настоящей муниципальной программы являются:

– обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа;

– содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями;

- развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа;

– повышение комфортности проживания населения в городском округе.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

– модернизация объектов дорожного движения;

– восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог, дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа;

– обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб, к многоквартирным и индивидуальным жилым домам.

Выполнение мероприятий муниципальной программы приведет к достижению следующих целевых показателей муниципальной программы:

- прирост протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», составит 9,3 км;

- прирост площади дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», составит 57,11 тыс.м2;

- прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием составит 0,1806 км;

- количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения - 1 ед.;

- прирост площади покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью составит 10 069 м2;

- прирост количества дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, - 11 ед.;

- количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения - 5 ед.;

- прирост протяженности установленных дорожных ограждений леерного типа – 200 м;

- количество дополнительно установленных искусственных дорожных неровностей – 2 ед.;

- количество дополнительно установленных систем видеонаблюдения – 8 ед.;

- количество дополнительно установленных приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения - 450 ед.;

- количество ДТП сократится с 30 до 20 ед.

4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Для оценки эффективности реализации государственной программы используются следующие целевые индикаторы и показатели:

– протяженность дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», км;

- площадь дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», тыс. м2;

- прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием, км;

- количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.;

- площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью, м2;

- количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, ед.;

- количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.;

- протяженность установленных дорожных ограждений леерного типа, м;

- количество дополнительно установленных искусственных дорожных неровностей, ед.;

- количество дополнительно установленных систем видеонаблюдения, ед.;

- количество дополнительно приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения, ед.;

- количество ДТП (с пострадавшими), ед.

Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы по годам реализации мероприятий представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

5. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм

В рамках муниципальной программы реализуются подпрограммы: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа», «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа», «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа».

Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы мероприятий, входящих в ее структуру, с указанием сроков и ожидаемых результатов их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей приведен в таблице             3. «Перечень и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе муниципальной программы».

Таблица 3.

Перечень

и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе

муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2020 | 2024 | Прирост протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», составит 9,3 км; - прирост площади дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», составит 57,11 тыс.м2 . Примечание: комплекс мероприятий направлен на решение программных задач: -обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа; – содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; - развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа; – повышение комфортности проживания населения в городском округе |
| 2. | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2020 | 2024 | Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения - 1 ед.; -прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием составит 0,1806 км. Примечание: комплекс мероприятий направлен на решение программных задач: - обеспечение доступности - развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа; – повышение комфортности проживания населения в городском округе. |
| 3. | Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2020 | 2024 | Прирост площади покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью составит 10 069 м2. Примечание: комплекс мероприятий направлен на решение программных задач: восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа; – обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб, к многоквартирным и индивидуальным жилым домам |
| 4. | Приобретение оборудования и материалов, установка и ремонт дорожных знаков, установка систем видеонаблюдения, нанесение дорожной разметки, устранение неровностей на проезжей части дорог, затраты на электроснабжение и техническое обслуживания светофорных объектов, устройство искусственных неровностей и дорожных ограждений леерного типа | управление жизнеобеспечения, финансовое управление, МКУ «Административно-хозяйственное управление» администрации городского округа | 2020 | 2024 | Прирост протяженности установленных дорожных ограждений леерного типа – 200 м; - количество дополнительно установленных искусственных дорожных неровностей – 2 ед.; - количество дополнительно установленных систем видеонаблюдения – 8 ед.; - количество дополнительно установленных приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения - 450 ед. Примечание: комплекс мероприятий направлен на решение программных задач: – обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа; – содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; - развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа; – повышение комфортности проживания населения в городском округе |
| 5. | Разработка проектной документации по организации дорожного движения, по капитальному ремонту, ремонту и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, по установке систем видеонаблюдения и подключению светофорных объектов | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2020 | 2024 | Прирост количества дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, - 11 ед.; - количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения - 5 ед. Примечание: комплекс мероприятий направлен на решение программных задач: – обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа; - развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа. |
| 6. | Строительство новых и реконструкция существующих светофорных объектов, устройство остановочных пунктов | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2020 | 2024 | Количество ДТП сократится с 30 до 20 ед. Примечание: комплекс мероприятий направлен на решение программных задач: – обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа; - развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа |

Информация о ресурсном обеспечении программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы                                  за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей муниципальной программы) представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Перечень и описание реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей, ожидаемых непосредственных результатов их реализации) содержатся в приложениях № 1, № 2, № 3 к муниципальной программе.

6. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2020 – 2024 годах в 2 этапа:

- на 1-ом этапе запланированы проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и разработка проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию автомобильных дорог ул. Новикова, ул. Камышовая,                  ул. 9 Мая, ул. Совхозная, ул. Лесная;

- на 2-ом этапе проведение реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включающая в себя работы по расширению дороги, замена пескогравийного покрытия на асфальтовое (если предусмотрено ПСД), обустройство систем централизованной ливневой канализации и уличного освещения.

Заявленный срок реализации муниципальной программы является необходимым и достаточным для получения ощутимых результатов реализации мероприятий муниципальной программы, достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы.

Меньший срок реализации муниципальной программы не позволит в полной мере оценить полученный результат и эффективность принятых мер.

Промежуточные показатели реализации муниципальной программы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации муниципальной программы и служат основой для принятия решения о ее корректировке.

Основанием досрочного прекращения реализации муниципальной программы может служить изменение законодательства Российской Федерации, Приморского края, муниципальных правовых актов, а также снижение уровня эффективности реализации муниципальной программы.

7. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий.

Выполнение мероприятий подпрограмм муниципальной программы планируется за счет субсидий из бюджета Приморского края и средств бюджета городского округа на проведение ремонта улично-дорожной сети городского округа на основании Порядка предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, утвержденного постановлением Администрации Приморского края 07 декабря 2012 года № 394-па «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы» (далее – Порядок).

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ).

Реализация муниципальной программы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в приложении № 5 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы корректируется путем внесения изменений в муниципальную программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию муниципальной программы.

В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа.

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования бюджетных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации муниципальной программы в управление экономики и инвестиций администрации городского округа – ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и о проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы – ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе» (далее - постановление администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па).

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 92 451 800,00 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2020 год – 21 674 400,00 руб.;

2021 год – 16 324 400,00 руб.;

2022 год – 18 021 000,00 руб.;

2023 год – 18 401 000,00 руб.;

2024 год – 18 031 000,00 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджета Приморского края – 7 000 000,00 руб., в том числе

в 2020 году – 7 000 000,00 руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы – 85 451 800,00 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2020 год – 14 674 400,00 руб.;

2021 год – 16 324 400,00 руб.;

2022 год – 18 021 000,00 руб.;

2023 год – 18 401 000,00 руб.;

2024 год – 18 031 000,00 руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

В случае выделения дополнительных объемов финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы ответственным исполнителем производится оценка степени их влияния на показатели (индикаторы) муниципальной программы, сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации ее мероприятий.

_

____________________________

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы

| Наименование подпрограммы | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| Соисполнители Подпрограммы | Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Восстановление асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог для обеспечения беспрепятственного подъезда всех видов автотранспорта» |
| Цели Подпрограммы | Содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; Повышение комфортности проживания населения в городском округе |
| Задачи Подпрограммы | Ремонт и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог; Обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб, к многоквартирным и индивидуальным жилым домам; Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Протяженность дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», км; Площадь дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (с нарастающим итогом), тыс.м2; Прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием, км; Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2020 – 2024 годах в 2 этапа |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 59 680 000,00 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2020 год – 17 536 000,00 руб.; 2021 год – 10 536 000,00 руб.; 2022 год – 10 536 000,00 руб.; 2023 год – 10 536 000,00 руб.; 2024 год – 10 536 000,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края – 7 000 000,00 руб., в том числе в 2020 году – 7 000 000,00 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы – 52 680 000,00 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2020 год – 10 536 000,00 руб.; 2021 год – 10 536 000,00 руб.; 2022 год – 10 536 000,00 руб.; 2023 год – 10 536 000,00 руб.; 2024 год – 10 536 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Прирост протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», составит 9,33 км; Прирост площади дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», составит 57,11 тыс.м2; Прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием составит 0,1806 км; Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения - 1 ед. |

1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Протяженность дорожной сети городского округа составляет 211,2 км, в том числе: с асфальтобетонным покрытием – 41,3 км, с покрытием переходного типа – гравийных – 169,9 км. Протяженность дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 111,6 км (52,84 % от общей протяженности 211,2 км), что отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения.

Для улучшения характеристик текущего состояния автомобильных дорог общего пользования городского округа, а также комфортности проживания населения в городском округе, необходимо увеличение протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием (путем реконструкции дорог с гравийным покрытием), а также улучшение прочностных характеристик асфальтовых дорог городского округа, в том числе по ул. Новикова и 9 Мая из-за увеличения в составе транспортных потоков доли автомобилей, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

С целью восстановления и недопущения дальнейшего разрушения автомобильных дорог, разработана настоящая Подпрограмма.

2. Цели и задачи Подпрограммы

2.1. Целью Подпрограммы являются:

- содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями;

- повышение комфортности проживания населения в городском округе.

2.2. Для решения поставленных целей в рамках данной Подпрограммы решаются следующие задачи:

- ремонт и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог;

- обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб к многоквартирным и индивидуальным жилым домам;

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с разработкой проектно-сметной документации.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Показателями Подпрограммы являются «Прирост протяженности дорог, соответствующих  требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», км, «Прирост площади дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», тыс.м2, «Прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием», км, и «Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения», ед.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы по годам реализации Подпрограммы представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Подпрограммы мероприятий, входящих в ее структуру, с указанием сроков и ожидаемых результатов их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей приведен в таблице             4. «Перечень и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе Подпрограммы».

Таблица 4.

Перечень

и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе

Подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2020 | 2024 | Прирост протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», составит 9,3 км; - прирост площади дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», составит 57,11 тыс.м2 . Примечание: комплекс мероприятий направлен на решение программных задач: -обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа; – содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; - развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа; – повышение комфортности проживания населения в городском округе |
| 2. | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2020 | 2024 | Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения - 1 ед.; -прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием составит 0,1806 км. Примечание: комплекс мероприятий направлен на решение программных задач: - обеспечение доступности - развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа; – повышение комфортности проживания населения в городском округе. |

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и сроков их реализации указан в приложении № 5 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников».

Перечень объектов, включенных в реализацию Подпрограммы представлен в приложениях № 1 и № 2 к настоящей Подпрограмме.

Для приведения в соответствие с бюджетом городского округа перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму.

5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы – 2020-2024 годы в 2 этапа:

- на 1-ом этапе запланированы проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и разработка проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию автомобильных дорог ул. Новикова, ул. Камышовая,                  ул. 9 Мая, ул. Совхозная, ул. Лесная;

- на 2-ом этапе проведение реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включающая в себя работы по расширению дороги, замена пескогравийного покрытия на асфальтовое (если предусмотрено ПСД), обустройство систем централизованной ливневой канализации и уличного освещения.

Заявленный срок реализации Подпрограммы является необходимым и достаточным для получения ощутимых результатов реализации мероприятий Подпрограммы, достижения поставленных целей и решения задач Подпрограммы.

Меньший срок реализации Подпрограммы не позволит в полной мере оценить полученный результат и эффективность принятых мер.

Промежуточные показатели реализации Подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации Подпрограммы и служат основой для принятия решения о ее корректировке.

Основанием досрочного прекращения реализации Подпрограммы может служить изменение законодательства Российской Федерации, Приморского края, муниципальных правовых актов, а также снижение уровня эффективности реализации Подпрограммы.

6. Механизм реализации Подпрограммы и контроль

за ходом её исполнения

Механизм осуществления Подпрограммы основывается на разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.

Выполнение мероприятий Подпрограммы планируется путем предоставления субсидий из бюджета Приморского края и за счет средств бюджета городского округа на проведение ремонта в Порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Процедура размещения муниципального заказа на выполнение работ по ремонту, реконструкции и текущему содержанию асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог начинается в январе каждого финансового года.

Объем расходов по ремонту, реконструкции и текущему содержанию асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог ежегодно уточняется, исходя из возможностей городского бюджета.

Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций администрации городского округа – ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и о проведении оценки эффективности реализации Подпрограммы – ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет                          59 680 000,00 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2020 год – 17 536 000,00 руб.;

2021 год – 10 536 000,00 руб.;

2022 год – 10 536 000,00 руб.;

2023 год – 10 536 000,00 руб.;

2024 год – 10 536 000,00 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края – 7 000 000,00 руб., в том числе

в 2020 году – 7 000 000,00 руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы –

52 680 000,00 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2020 год – 10 536 000,00 руб.;

2021 год – 10 536 000,00 руб.;

2022 год – 10 536 000,00 руб.;

2023 год – 10 536 000,00 руб.;

2024 год – 10 536 000,00 руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

_________________

|  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы |

Перечень объектов ремонта дорог № 1

подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа»

| № п/п | Объект ремонта | Протяжен- ность, м | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2 938,35 | 17 605,00 |
| 1 | ул. Октябрьская от ул. Банивура до ул. 9 Мая (пятый этап) | 1 183,00 | 8 691,00 |
| 2 | ул. Новикова от ул. Ленинская до ул. Стахановская | 637,00 | 1 449,00 |
| 3 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2020 году | 1 118,35 | 7 465,00 |
|  | 2021 год | 1 578,35 | 9 867,48 |
| 1 | ул. Первомайская | 715,00 | 4 560,00 |
| 2 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2021 году | 863,35 | 5 307,48 |
|  | 2022 год | 1 531,95 | 9 417,73 |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2022 году | 1 531,95 | 9 417,73 |
|  | 2023 год | 1 475,26 | 9 069,22 |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2023 году | 1 475,26 | 9 069,22 |
|  | 2024 год | 1 814,09 | 11 152,19 |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2024 году | 1 814,09 | 11 152,19 |
|  | ИТОГО за период | 9 338,00 | 57 111,62 |

_____________________________________

|  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы |

Перечень объектов реконструкции дорог № 2

подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа»

| № п/п | Объект реконструкции | Протяжен- ность, м |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 43,00 |
| 1 | ул. Камышовая (пескогравий, IV категория) Работы по расширению дороги, замена пескогравийного покрытия на асфальтовое (не менее 7 см толщиной), обустройство систем централизованной ливневой канализации и уличного освещения | 43,00 |
|  | 2022 год | 57,00 |
| 1 | ул. Камышовая (пескогравий, IV категория) Работы по расширению дороги, замена пескогравийного покрытия на асфальтовое (не менее 7 см толщиной), обустройство систем централизованной ливневой канализации и уличного освещения | 57,00 |
|  | 2023 год | 65,60 |
| 1 | ул. Камышовая (пескогравий, IV категория) Работы по расширению дороги, замена пескогравийного покрытия на асфальтовое (не менее 7 см толщиной), обустройство систем централизованной ливневой канализации и уличного освещения | 65,60 |
|  | 2024 год | 15,00 |
| 1 | ул. Камышовая (пескогравий, IV категория) Работы по расширению дороги, замена пескогравийного покрытия на асфальтовое (не менее 7 см толщиной), обустройство систем централизованной ливневой канализации и уличного освещения | 15,00 |
|  | ИТОГО за период | 180,60 |

__________________

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы

| Наименование подпрограммы | «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| Соисполнители Подпрограммы | Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Восстановление асфальтового покрытия проезжей части дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД» |
| Цели Подпрограммы | Повышение комфортности проживания населения в городском округе; Обеспечение безопасного подхода и подъезда к многоквартирным домам |
| Задачи Подпрограммы | Ремонт дорожного полотна дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД асфальтобетонной смесью |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью, м2 |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2020 – 2024 годах в 1 этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа составляет 8 000 000,00 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2020 год – 1 600 000,00 руб.; 2021 год – 1 600 000,00 руб.; 2022 год – 1 600 000,00 руб.; 2023 год – 1 600 000,00 руб.; 2024 год – 1 600 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Прирост площади покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью составит 10 069 м2 |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Значительная площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью не соответствует требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, что отрицательно сказывается на условиях проживания и безопасности дорожного движения. Техническое состояние покрытия проездов дворовых территорий не обеспечивает беспрепятственный подъезд автотранспорта экстренных служб к многоквартирным и индивидуальным жилым домам. Техническое состояние проездов дворовых территорий не обеспечивает беспрепятственный подъезд автотранспорта экстренных служб к многоквартирным и индивидуальным жилым домам. С целью восстановления и недопущения разрушения покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД разработана настоящая Подпрограмма.

2. Цели и задачи Подпрограммы

2.1. Целью Подпрограммы являются:

- повышение комфортности проживания населения в городском округе;

- обеспечение безопасного подхода и подъезда к МКД.

2.2. Для решения поставленной цели в рамках данной Подпрограммы решаются задачи:

– ремонт дорожного полотна проезжей части дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа;

– обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб, к многоквартирным и индивидуальным жилым домам

3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Показателем Подпрограммы является площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью.

Целевой показатель Подпрограммы по годам реализации мероприятий представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

- Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Подпрограммы мероприятий, входящих в ее структуру, с указанием сроков и ожидаемых результатов их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей приведен в таблице             5. «Перечень и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе Подпрограммы».

Таблица 5.

Перечень и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе

Подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1. | Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2020 | 2024 | Прирост площади покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью составит 10 069 м2. Примечание: комплекс мероприятий направлен на решение программных задач: восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа; – обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб, к многоквартирным и индивидуальным жилым домам |

Перечень мероприятий Подпрограммы, входящих в основное мероприятие, с учетом объемов финансирования, исполнителей и сроков их реализации указан в приложении № 5 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников».

Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму.

В рамках Подпрограммы планируется осуществить мероприятия по ремонту дорожного полотна дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД.

Перечень объектов Подпрограммы представлен в приложении к Подпрограмме.

5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы – 2020 - 2024 годы в 1 этап.

Заявленный срок реализации Подпрограммы является необходимым и достаточным для получения ощутимых результатов реализации мероприятий Подпрограммы, достижения поставленных целей и решения задач Подпрограммы.

Меньший срок реализации Подпрограммы не позволит в полной мере оценить полученный результат и эффективность принятых мер.

Промежуточные показатели реализации Подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации Подпрограммы и служат основой для принятия решения о ее корректировке.

Основанием досрочного прекращения реализации Подпрограммы может служить изменение законодательства Российской Федерации, Приморского края, муниципальных правовых актов, а также снижение уровня эффективности реализации Подпрограммы.

6. Механизм реализации Подпрограммы и

контроль за ходом её исполнения

Механизм осуществления мероприятий Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.

Выполнение мероприятий Подпрограммы планируется путем предоставления субсидий из бюджета Приморского края и средств бюджета городского округа на проведение ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Процедура размещения муниципального заказа на выполнение работ начинается в январе каждого финансового года.

Объем расходов ежегодно уточняется, исходя из возможностей городского бюджета.

Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций администрации городского округа – ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и о проведении оценки эффективности реализации Подпрограммы – ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет за счет средств бюджета городского округа составляет 8 000 000,00 руб.                   (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2020 год – 1 600 000,00 руб.;

2021 год – 1 600 000,00 руб.;

2022 год – 1 600 000,00 руб.;

2023 год – 1 600 000,00 руб.;

2024 год – 1 600 000,00 руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей Подпрограммы) представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

____________________________

|  |  |  | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы |  |

Перечень объектов подпрограммы

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа»

| № п/п | Адрес ремонтируемого объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2013,70 |
| 1 | дворовая территория ул. Островского, № 12 | 1 557,70 |
| 2 | ул. Садовая, № 21а | 456,00 |
|  | 2021 | 2013,70 |
| 1 | проезд между МКД № 6 и № 12 по ул. Островского | 1701,70 |
| 2 | ул. Садовая, № 29 | 312,00 |
|  | 2022 | 2013,70 |
| 1 | проезд от ул. Островского до МКД № 7 по ул. Островского | 1100,00 |
| 2 | проезд ул. Садовая до МКД № 4 по ул. Садовая | 913,70 |
|  | 2023 | 2013,70 |
| 1 | дворовая территория ул. Ломоносова, № 11 и проезд между МКД № 9 и № 11 по ул. Ломоносова | 1 091,00 |
| 2 | ул. Октябрьская, № 37 | 922,70 |
|  | 2024 | 2013,70 |
| 1 | дворовая территория ул. Садовая, № 2 | 1 100,00 |
| 2 | ул. Ломоносова, № 70, № 80 и № 84 | 913,70 |
|  | ИТОГО за период | 10 068,50 |

_____________________

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы

| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – управление жизнеобеспечения) |
| Соисполнители Подпрограммы | Финансовое управление администрации городского округа, МКУ «Административно-хозяйственное управление» администрации городского округа |
| Структура подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа» |
| Цели Подпрограммы Задачи Подпрограммы | Модернизация объектов дорожного движения Снижение количества ДТП; Снижение количества лиц, погибших и пострадавших в результате ДТП |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Протяженность установленных дорожных ограждений леерного типа, м; Количество дополнительно установленных искусственных дорожных неровностей, ед.; Количество дополнительно установленных систем видеонаблюдения, ед.; Количество дополнительно установленных приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения, ед.; Количество ДТП, ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2020-2024 годах в 1 этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию предусматривается выделение средств в размере 24 771 800,00 руб., в том числе по годам: 2020 год – 2 538 400,00 руб.; 2021 год – 4 188 400,00 руб.; 2022 год – 5 885 000,00 руб.; 2023 год – 6 265 000,00 руб.; 2024 год – 5 895 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Прирост количества дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, - 11 ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения - 5 ед.; Прирост протяженности установленных дорожных ограждений леерного типа – 200 м; Количество дополнительно установленных искусственных дорожных неровностей – 2 ед.; Количество дополнительно установленных систем видеонаблюдения – 8 ед.; Количество дополнительно установленных приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения - 450 ед.; Количество ДТП сократится с 30 до 20 ед. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

- программными методами

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом на территории городского округа, приобрела остроту по причине несоответствия дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной непосредственных участников дорожного движения.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- сокращение объема перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и загруженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Основными недостатками дорожной инфраструктуры городского округа являются:

- недостаточное развитие сети дорог городского округа;

- применение для регулирования движения устаревших методов и технических средств, ориентированных на движение транспортных потоков малой плотности;

- практическое отсутствие системы видеонаблюдения в городе.

В свою очередь, организация движения пешеходов на территории городского округа в настоящее время имеет следующие недостатки:

- недостаточное количество тротуаров, содержание тротуаров в состоянии, непригодном для движения пешеходов;

- отсутствие или недостаточное освещение проезжей части дорог, пешеходных переходов и тротуаров.

Учитывая сложившуюся обстановку, можно предположить, что в ближайшие годы обстановка с безопасностью дорожного движения в случае непринятия адекватных мер будет обостряться.

Сложившуюся ситуацию с аварийностью на автотранспорте необходимо решать путем принятия действенных и неотложных мер по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения в рамках мероприятий Подпрограммы.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

– обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа;

– содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями;

- развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа;

– повышение комфортности проживания населения в городском округе.

Ежегодные анализы аварийности выявляют очаги повышенной концентрации ДТП на территории городского округа для принятия мер по обеспечению безопасности дорожного движения путем реализации мероприятий Подпрограммы.

Условием достижения целей Подпрограммы является реализация задач:

- снижение количества ДТП;

- снижение количества лиц, пострадавших в результате ДТП.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, и дальнейшего снижения ее показателей необходима системная реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Показателями Подпрограммы являются:

- Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, ед.;

- Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.;

- Протяженность установленных дорожных ограждений леерного типа, м;

- Количество дополнительно установленных искусственных дорожных неровностей, ед.;

- Количество дополнительно установленных систем видеонаблюдения, ед.;

- Количество дополнительно установленных приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения, ед.;

- Количество ДТП, ед.

Целевые показатели Подпрограммы по годам реализации представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Подпрограммы мероприятий, входящих в ее структуру, с указанием сроков и ожидаемых результатов их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей приведен в таблице             6. «Перечень и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе Подпрограммы».

Таблица 6.

Перечень и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе

Подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1. | Приобретение оборудования и материалов, установка и ремонт дорожных знаков, установка систем видеонаблюдения, нанесение дорожной разметки, устранение неровностей на проезжей части дорог, затраты на электроснабжение и техническое обслуживания светофорных объектов, устройство искусственных неровностей и дорожных ограждений леерного типа | управление жизнеобеспечения, финансовое управление, МКУ «Административно-хозяйственное управление» администрации городского округа | 2020 | 2024 | Прирост протяженности установленных дорожных ограждений леерного типа – 200 м; - количество дополнительно установленных искусственных дорожных неровностей – 2 ед.; - количество дополнительно установленных систем видеонаблюдения – 8 ед.; - количество дополнительно установленных приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения - 450 ед. Примечание: комплекс мероприятий направлен на решение программных задач: – обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа; – содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; - развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа; – повышение комфортности проживания населения в городском округе |
| 2. | Разработка проектной документации по организации дорожного движения, по капитальному ремонту, ремонту и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, по установке систем видеонаблюдения и подключению светофорных объектов | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2020 | 2024 | Прирост количества дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, - 11 ед.; - количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения - 5 ед. Примечание: комплекс мероприятий направлен на решение программных задач: – обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа; - развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа. |
| 3. | Строительство новых и реконструкция существующих светофорных объектов, устройство остановочных пунктов | управление жизнеобеспечения, финансовое управление | 2020 | 2024 | Количество ДТП сократится с 30 до 20 ед. Примечание: комплекс мероприятий направлен на решение программных задач: – обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа; - развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа |

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и сроков их реализации указан в приложении № 5 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников».

5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы – 2020-2024 годы в 1 этап.

Заявленный срок реализации Подпрограммы является необходимым и достаточным для получения ощутимых результатов реализации мероприятий Подпрограммы, достижения поставленных целей и решения задач Подпрограммы.

Меньший срок реализации Подпрограммы не позволит в полной мере оценить полученный результат и эффективность принятых мер.

Промежуточные показатели реализации Подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации Подпрограммы и служат основой для принятия решения о ее корректировке.

Основанием досрочного прекращения реализации Подпрограммы может служить изменение законодательства Российской Федерации, Приморского края, муниципальных правовых актов, а также снижение уровня эффективности реализации Подпрограммы.

6. Механизм реализации Подпрограммы и контроль

за ходом её исполнения

Механизм реализации Подпрограммы основывается на разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.

Выполнение мероприятий подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Процедура размещения муниципального заказа на выполнение работ в рамках мероприятий Подпрограммы начинается в январе каждого финансового года.

Объем расходов ежегодно уточняется, исходя из возможностей городского бюджета.

Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций администрации городского округа – ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и о проведении оценки эффективности реализации Подпрограммы – ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источником финансирования являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере                                    24 771 800,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 2 538 400,00 руб.;

2021 год – 4 188 400,00 руб.;

2022 год – 5 885 000,00 руб.;

2023 год – 6 265 000,00 руб.;

2024 год – 5 895 000,00 руб.

Объем и структура бюджетного финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению на основе анализа полученных результатов, выделенных средств и фактического выполнения подпрограммных мероприятий.

Финансирование из бюджета городского округа производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа на очередной финансовый период.

Объем финансирования по годам из средств бюджета городского округа представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

_____________________________________

|  |  |  | Приложение № 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 -2024 годы» |

Сведения о показателях (индикаторах) программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа»

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Протяженность дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (с нарастающим итогом) | км | 99,6 | 102,5 | 104,1 | 105,6 | 107,1 | 108,9 |
| 1.2 |  | Площадь дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (с нарастающим итогом) | тыс.м2 | 423,98 | 441,59 | 451,45 | 460,87 | 469,94 | 481,09 |
| 1.3 |  | Прирост протяженности асфальтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог путем реконструкции дорог с гравийным покрытием | км | 0 | 0 | 0,043 | 0,1 | 0,1656 | 0,1806 |
| 1.4 |  | Количество проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2. Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД асфальтобетонной смесью (с нарастающим итогом) | м2 | 75 576 | 77 590 | 79 603 | 81 617 | 83 631 | 85 645 |
|  | 3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения (с нарастающим итогом) | ед. | 14 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3.2 |  | Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3 |  | Протяженность установленных дорожных ограждений леерного типа (с нарастающим итогом) | м | 3897 | 3997 | 4097 | 4097 | 4097 | 4097 |
| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.4 |  | Количество дополнительно установленных искусственных дорожных неровностей (с нарастающим итогом) | ед. | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3.5 |  | Количество установленных систем видеонаблюдения (с нарастающим итогом) | ед. | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3.6 |  | Количество дополнительно приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения (с нарастающим итогом) | ед. | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 |
| 3.7 |  | Количество ДТП с пострадавшими: | ед. | 35 | 30 | 30 | 25 | 23 | 20 |

* представлены данные 2018 года

_________________________________

|  |  |  |  | Приложение № 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 5 |  |  |  |  |  |
| к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             о ресурсном обеспечении программы «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы                                  за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей

средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

иных внебюджетных источников

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы, из них: | Бюджеты ПК, ГО | 92 451 800,00 |  |  |  | 21 674 400,00 |  | 16 324 400,00 |  |  |  | 18 021 000,00 |  |  |  |  |  | 18 401 000,00 |  |  | 18 031 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2024 |  |
|  | Бюджет Приморского края |  | 7 000 000,00 |  |  |  | 7 000 000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городского округа, в т.ч.: |  | 85 451 800,00 |  |  |  | 18 788 250,00 |  | 14 674 400,00 |  |  |  | 16 324 400,00 |  |  |  |  |  | 18 021 000,00 |  |  | 18 401 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа», из них: | Бюджеты ПК и ГО | 59 680 000,00 |  |  |  | 17 536 000,00 |  | 10 536 000,00 |  |  |  | 10 536 000,00 |  |  |  |  |  | 10 536 000,00 |  |  | 10 536 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2024 |  |
|  | Бюджет Приморского края |  | 7 000 000,00 |  |  |  | 7 000 000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городского округа, в т.ч.: |  | 52 680 000,00 |  |  |  | 10 536 000,00 |  | 10 536 000,00 |  |  |  | 10 536 000,00 |  |  |  |  |  | 10 536 000,00 |  |  | 10 536 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Восстановление асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог для обеспечения беспрепятственного подъезда всех видов автотранспорта», в т.ч.: | Бюджеты ПК и ГО | 59 680 000,00 |  |  |  | 17 536 000,00 |  | 10 536 000,00 |  |  |  | 10 536 000,00 |  |  |  |  |  | 10 536 000,00 |  |  | 10 536 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2024 |  |
| 2.1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования на условиях софинансирования | Бюджет ПК | 7 000 000,00 |  |  |  | 7 000 000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2021 |  |
|  |  | Бюджет ГО | 4 416 494,85 |  |  |  | 216 494,85 |  | 4 200 000,00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | Бюджет ГО | 41 427 920,15 |  |  |  | 10 139 005,15 |  | 4 752 000,00 |  |  |  | 8 432 000,00 |  |  |  |  |  | 8 120 000,00 |  |  | 9 984 920,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2024 |  |
| 2.1.3 | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов | Бюджет ПК | 0,00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2024 |  |
|  |  | Бюджет ГО | 6 835 590,00 |  |  |  | 180 500,00 |  | 1 584 000,00 |  |  |  | 2 104 000,00 |  |  |  |  |  | 2 416 000,00 |  |  | 551 090,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД АГО», из них: | Бюджеты ПК и ГО | 8 000 000,00 |  |  |  | 1 600 000,00 |  | 1 600 000,00 |  |  |  | 1 600 000,00 |  |  |  |  |  | 1 600 000,00 |  |  | 1 600 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2024 |  |
|  | Бюджет Приморского края |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городского округа |  | 8 000 000,00 |  |  |  | 1 600 000,00 |  | 1 600 000,00 |  |  |  | 1 600 000,00 |  |  |  |  |  | 1 600 000,00 |  |  | 1 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Восстановление асфальтового покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД» | Бюджеты ПК и ГО | 8 000 000,00 |  |  |  | 1 600 000,00 |  | 1 600 000,00 |  |  |  | 1 600 000,00 |  |  |  |  |  | 1 600 000,00 |  |  | 1 600 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2024 |  |
| 3.1.1 | Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД на условиях софинансирования | Бюджет ПК | 0,00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 |  |
|  |  | Бюджет ГО | 1 000 000,00 |  |  |  | 1 000 000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД | Бюджет ГО | 7 000 000,00 |  |  |  | 600 000,00 |  | 1 600 000,00 |  |  |  | 1 600 000,00 |  |  |  |  |  | 1 600 000,00 |  |  | 1 600 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2024 |  |
| 4 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» | Бюджет ГО | 24 771 800,00 |  |  |  | 2 538 400,00 |  | 4 188 400,00 |  |  |  | 5 885 000,00 |  |  |  |  |  | 6 265 000,00 |  |  | 5 895 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2024 |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: «Обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа», в т.ч.: | Бюджет ГО | 24 771 800,00 |  |  |  | 2 538 400,00 |  | 4 188 400,00 |  |  |  | 5 885 000,00 |  |  |  |  |  | 6 265 000,00 |  |  | 5 895 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2024 |  |
| 4.1 | Приобретение оборудования и материалов, установка и ремонт дорожных знаков, установка систем видеонаблюдения, нанесение дорожной разметки, устранение неровностей на проезжей части дорог, затраты на электроснабжение и техническое обслуживания светофорных объектов, устройство искуственных неровностей и дорожных ограждений леерного типа | Бюджет ГО | 18 596 800,00 |  |  |  | 1 968 400,00 |  | 3 468 400,00 |  |  |  | 4 415 000,00 |  |  |  |  |  | 4 320 000,00 |  |  | 4 425 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2024 |  |
| 4.1.1 | Техническое и нормативное обслуживание, аварийный ремонт, эксплуатация и затраты на электроснабжение светофорных объектов | Бюджет ГО | 1 401 000,00 |  |  |  | 280 200,00 |  | 280 200,00 |  |  |  | 280 200,00 |  |  |  |  |  | 280 200,00 |  |  | 280 200,00 |  |  |  |  |  |  | МКУ АХУ, финансовое управление |  | 2020 - 2024 |  |
| 4.1.2 | Приобретение дорожных знаков | Бюджет ГО | 700 000,00 |  |  |  | 50 000,00 |  | 200 000,00 |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2024 |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Установка и ремонт дорожных знаков | Бюджет ГО | 1 342 000,00 |  |  |  | 128 800,00 |  | 193 800,00 |  |  |  | 334 800,00 |  |  |  |  |  | 339 800,00 |  |  | 344 800,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2024 |  |
| 4.1.4 | Приобретение материалов для устройства и содержания сигнальных столбиков на железнодорожных переездах | Бюджет ГО | 200 000,00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2022 , 2024 |  |
| 4.1.5 | Устранение неровностей на проезжей части дорог по замечаниям надзорных органов | Бюджет ГО | 2 250 000,00 |  |  |  | 0 |  | 600 000,00 |  |  |  | 550 000,00 |  |  |  |  |  | 550 000,00 |  |  | 550 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2021 - 2024 |  |
| 4.1.6 | Нанесение дорожной разметки | Бюджет ГО | 8 100 000,00 |  |  |  | 1 400 000,00 |  | 1 600 000,00 |  |  |  | 1 700 000,00 |  |  |  |  |  | 1 700 000,00 |  |  | 1 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 |  |
| 4.1.7 | Приобретение и установка системы видеонаблюдения с функцией регистрации скорости движения транспортных средств | Бюджет ГО | 700 000,00 |  |  |  | 0 |  | 100 000,00 |  |  |  | 200 000,00 |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |  | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2021 - 2024 |  |
| 4.1.8 | Приобретение печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения | Бюджет ГО | 203 800,00 |  |  |  | 9 400,00 |  | 44 400,00 |  |  |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2024 |  |
| 4.1.9 | Обустройство, перенос пешеходных переходов | Бюджет ГО | 950 000,00 |  |  |  | 50 000,00 |  | 150 000,00 |  |  |  | 250 000,00 |  |  |  |  |  | 250 000,00 |  |  | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2024 |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Организация движения пешеходных потоков путем установки дорожных ограждений леерного типа | Бюджет ГО | 300 000,00 |  |  |  | 50 000,00 |  | 250 000,00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2021 |  |
| 4.1.11 | Установка над проезжей частью в районе нерегулируемых пешеходных переходов дублирующих дорожных знаков со световозвращающей пленкой 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход» | Бюджет ГО | 1 200 000,00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2022 - 2024 |  |
| 4.1.12 | Окраска и ремонт дорожных ограждений леерного типа | Бюджет ГО | 1 200 000,00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2022 - 2024 |  |
| 4.1.13 | Установка искусственных дорожных неровностей | Бюджет ГО | 50 000,00 |  |  |  | 0 |  | 50 000,00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2021 |  |
|  | ремонт существующей по ул. Ломоносова в р-не МКД № 27 по ул. Ломоносова |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |
|  | ул. Жуковского в р-не № 39/2 по ул. Жуковского |  | 50 000,00 |  |  |  | 0 |  | 50 000,00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |
| 4.2 | Разработка проектной документации по организации дорожного движения, по капитальному ремонту, ремонту и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, по установке систем видеонаблюдения и подключению светофорных объектов | Бюджет ГО | 2 900,00 |  |  |  | 370 000,00 |  | 520 000,00 |  |  |  | 670 000,00 |  |  |  |  |  | 670 000,00 |  |  | 670 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2024 |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Разработка проектов по организации дорожного движения | Бюджет ГО | 300 000,00 |  |  |  | 100 000,00 |  |  | 200 000,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2021 |  |  |
|  | ул. Балабина и ул. Сазыкина, ул. Лысенко |  | 100 000,00 |  |  |  | 100 000,00 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Первомайская, ул. Мира, ул. Победы |  | 100 000,00 |  |  |  | 100 000,00 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пограничная, ул. Вокзальная |  | 100 000,00 |  |  |  | 0 |  |  | 100 000,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Советская, ул. Суличевского, ул. Камышовая |  | 100 000,00 |  |  |  | 0 |  |  | 100 000,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Оценка технического состояния автомобильных дорог | Бюджет ГО | 2 400 000,00 |  |  |  | 220 000,00 |  |  | 320 000,00 |  |  |  | 620 000,00 |  |  | 620 000,00 |  |  |  | 620 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020 - 2024 |  |  |
| 4.2.3 | Проведение проверки сметной стоимости по объекту | Бюджет ГО | 200 000,00 |  |  |  | 50 000,00 |  |  | 0 |  |  |  | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |  |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 |  |  |
| 4.3 | Строительство новых и реконструкция существующих светофорных объектов, устройство остановочных пунктов | Бюджет ГО | 3 275 000,00 |  |  |  | 200 000,00 |  |  | 200 000,00 |  |  |  | 800 000,00 |  |  | 1 275 000,00 |  |  |  | 800 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020-2024 |  |  |
| 4.3.1 | Строительство новых светофорных объектов: | Бюджет ГО | 1 200 000,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 |  |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2022 - 2024 |  |  |
|  | светофор Т-7 |  | 1 200 000,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 |  |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источ ники ресурс ного обеспе чения | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Период реализации |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Устройство остановочных пунктов | Бюджет ГО | 1 600 000,00 |  |  |  | 200 000,00 |  |  | 200 000,00 |  |  |  | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 |  |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2020-2024 |  |  |
|  | "Гортоп" конечная |  | 200 000,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 200 000,00 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |
|  | по ул. Октябрьская нечетная сторона "В-Лазер" |  | 400 000,000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 400 000,00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |
|  | ул. Жуковского напротив дома № 7/1 м-н "Виктория" |  | 200 000,00 |  |  |  | 0 |  |  | 200 000,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  | на ул. Котовского |  | 200 000,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 200 000,00 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |
|  | по ул. Октябрьская нечетная сторона "В-Лазер" |  | 400 000,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |
|  | в р-не дома № 89/1 по ул. Октябрьская |  | 200 000,00 |  |  |  | 200 000,00 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |
| 4.3.3 | Реконструкция существующих светофорных объектов с заменой подземных кабельных систем и воздушных линий связи, контролёров, цифровых табло обратного отсчёта времени | Бюджет ГО | 475 000,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 475 000,00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | управление жизнеобеспечения, финансовое управление |  | 2023 |  |  |