АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 30 декабря 2014 г. | г.Арсеньев | № | 1213-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от  04 июля  2014 года  № 588-па

«Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

Арсеньевском городском округе» на 2014 – 2017 годы

В целях реализации на территории Арсеньевского городского округа Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании постановления администрации  Арсеньевского  городского  округа   от  24   июля   2013  года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьями 45, 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2014 – 2017 годы,  утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 04 июля 2014 года № 588-па (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить паспорт Программы в следующей  редакции:

«Паспорт

| «Наименование Программы | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2014 – 2017 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| Соисполнители Программы | муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление» администрации городского округа |
| Структура Программы отдельные мероприятия | - модернизация и реконструкция объектов коммунального комплекса: - разработка сметной документации по объекту «Модернизация насосно-энергетического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения»; - проведение экспертизы сметной документации по объекту «Модернизация насосно-энергетического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения»; - разработка Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры; - приобретение резервного источника электропитания на муниципальные котельные; - приобретение резервного источника электропитания на муниципальные объекты водоснабжения. |
| Цели Программы | - создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа; - снижение затрат муниципальных учреждений городского округа на оплату потребляемых энергоресурсов, по удельным показателям; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе городского округа. |
| Задачи Программы | - повышение эффективности производства, передачи тепловой энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий; - реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - протяженность реконструированных, модернизированных теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности, км; - снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, %; - количество приобретенных резервных источников электропитания, шт.; - количество муниципальных учреждений городского округа, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, ед.; - предельный вес аварий, устраненных в предельно допустимые сроки, %. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 3 этапа |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 98 072,1315 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2014 год – 17 804,3835 тыс.руб.; 2015 год – 13 497,967 тыс.руб.; 2016 год – 33 025,781 тыс.руб.; 2017 год – 33 744,0 тыс.руб. прогнозная оценка привлекаемых на реализацию программы за счет средств бюджета Приморского края на финансирование программы – 67 298,8075 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 11 111,3835 тыс. руб.; 2015 год – 94 48,577 тыс. руб.; 2016 год – 23 118,047 тыс. руб.; 2017 год – 23 620,8 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование программы – 30 773,324 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 6 693,0 тыс. руб.; 2015 год – 4 049,390 тыс. руб.; 2016 год – 9 907,734 тыс. руб.; 2017 год – 10 123,20 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит к 2017 году достичь следующих показателей энергетической эффективности: - проведение энергетических обследований в бюджетных учреждениях городского округа и жилых домах для последующего внедрения энергосберегающих технологий – 100% в 2017 году; - приобретение резервных источников электропитания в количестве 2 шт.; - снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа на 5%; - протяженность реконструированных, модернизированных теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности за весь период действия Программы составит 3,418 км.; - предельный вес аварий устраненных в предельно допустимые сроки – 100 %.»; |

1.2. Изложить  раздел III  Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы»  в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении № 1 к Программе.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

- протяженность      реконструированных, модернизированных теплотрасс,  находящихся в муниципальной   собственности, км;

- снижение уровня    физического износа объектов     теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, %;

- количество приобретенных резервных источников электропитания, шт.;

- количество муниципальных учреждений городского округа, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, ед.;

- предельный вес аварий, устраненных в предельно допустимые сроки, %.»;

1.3. Изложить  раздел IV  Программы «Обобщенная характеристика мероприятий Программы»  в следующей редакции:

«Перечень мероприятий Программы с учетом финансирования, исполнителей и сроков реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.

Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

1.  Модернизация   и реконструкция объектов коммунального комплекса осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета Приморского края и бюджета городского округа на осуществление вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа при проведении ремонта в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Разработка сметной документации по объекту «Модернизация насосно-энергетического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения».

1.2. Проведение экспертизы сметной документации по объекту «Модернизация насосно-энергетического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения».

2.  Разработка Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры.

3. Приобретение резервного источника электропитания на муниципальные котельные.

4. Приобретение резервного источника электропитания на муниципальные объекты водоснабжения.»;

1.4.   Изложить  раздел VI  Программы «Ресурсное обеспечение Программы»  в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет  98 072,1315 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2014 год – 17 804,3835 тыс.руб.;

2015 год – 13 497,967 тыс.руб.;

2016 год – 33 025,781 тыс.руб.;

2017 год – 33744,0 тыс.руб.

прогнозная оценка привлекаемых на реализацию программы за счет средств бюджета Приморского края на финансирование программы – 67 298,8075  тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –  11 111,3835 тыс. руб.;

2015 год –  94 48,577 тыс. руб.;

2016 год –  23 118,047 тыс. руб.;

2017 год –  23 620,8 тыс. руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование программы – 30 773,324 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –  6 693,0 тыс. руб.;

2015 год –  4 049,390 тыс. руб.;

2016 год –  9 907,734 тыс. руб.;

2017 год –  10 123,20 тыс. руб.,

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий  Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Ресурсное обеспечение мероприятий  Программы приведено в Приложении № 2 к Программе.».

2. Изложить приложение № 1  к Программе в редакции приложения  № 1 к настоящему постановлению.

3. Изложить приложение № 2  к Программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

4. Организационному управлению администрации городского округа направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о.Главы  городского округа                                                                     Н.П. Пуха

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 30 декабря 2014 г. № 1213-па «Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности - в Арсеньевском городском округе» на 2014-2017 годы |
| --- | --- |

- Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском  округе»

на 2014 - 2017 годы

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Протяженность реконструированных, модернизированных теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности | км | 0 | 0,320 | 2,35 | 3,418 |
| 2. | Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | % | 85 | 83 | 81 | 80 |
| 3. | Количество приобретенных резервных источников электропитания | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Количество муниципальных учреждений городского округа, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 2 | 2 | 16 | 26 |
| 5. | Предельный вес аварий, устраненных в предельно допустимые сроки | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

________________________________

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 30 декабря 2014 г. № 1213-па «Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2014-2017 годы |
| --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском  округе» на 2014 - 2017 годы за счет средств бюджета городского округа и  прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | Сумма средств, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель | Срок реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1. | Модернизация насосно-энергетического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения (модернизация: водохранилища на р.Дачная, насосной станции 1 подъема, насосной станции 2 подъема, насосной станции «Северная», станции перекачки сточных вод; автоматизация рабочего места оператора), в том числе: | 15873,405 | 15873,405 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | из средств бюджета Приморского края | 11111,3835 | 11111,3835 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 4762,0215 | 4762,0215 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Разработка сметной документации по объекту «Модернизация насосно-энергетического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения», в том числе: | 99,00015 | 99,00015 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2014 г. |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 99,00015 | 99,00015 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Проведение экспертизы сметной документации по объекту, «Модернизация насосно-энергетического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения» в том числе: | 38,5 | 38,5 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2014 |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 38,5 | 38,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Замена участка тепловой сети Ø 530 мм, протяженностью 320м от ТКЦ 22 до ТКК3 по ул. Жуковского, (район рынка), в том числе: | 13497,967 | 0 | 13497,967 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2015 |
|  | из средств бюджета Приморского края | 9448,577 | 0 | 9448,577 | 0 | 0 |  |  |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 4049,390 | 0 | 4049,390 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Приобретение резервного источника электропитания на муниципальные котельные | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Приобретение резервного источника электропитания на муниципальные объекты водоснабжения | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2014 г. |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Проведение энергетического обследования зданий, в том числе: ул. Ленинская, 8 – 2 здания ул. Ленинская, 10 а – здание, гаражи, | 253,47835 | 253,47835 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения, МКУ АХУ администрации Арсеньевского городского округа | 2014 |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 253,47835 | 253,47835 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Разработка Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 490,0 | 490,0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2014 г. |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 490,0 | 490,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Замена трубопровода головного участка тепловой сети Ø 630 мм, протяженностью 358 м от котельной по ул. Смирнова, 5 до ТКЦ – 7 по ул. Октябрьская, в том числе: | 13 497,967 | 0 | 0 | 13497,967 | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2016 г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 9 448,577 | 0 | 0 | 9 448,577 | 0 |  |  |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 4 049,390 | 0 | 0 | 4 049,390 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. | Замена участка тепловой сети Ø 219 мм протяженностью 1672 м от ТКК9 по ул. Островского, школа № 7, до ТКК 26 по ул. Пограничная, 72, в том числе: | 19 527,814 | 0 | 0 | 19 527,814 | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2016 г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 13 669,470 | 0 | 0 | 13 669,470 | 0 |  |  |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 5 858,344 | 0 | 0 | 5 858,344 | 0 |  |  |
| 9. | Замена трубопроводов головного участков тепловой сети Ø 530 мм протяженностью 268 м, Ø 426 мм протяженностью 800 м от ТК 7 по ул. Таежная до ТК70 по ул. Луговая. | 33 744,0 | 0 | 0 | 0 | 33 744,0 | Управление жизнеобеспечения | 2017 г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 23 620,8 | 0 | 0 | 0 | 23 620,8 |  |  |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 10 123,2 | 0 | 0 | 0 | 10 123,2 |  |  |
| Всего по программе: |  | 98072,1315 | 17804,3835 | 13497,967 | 33025,781 | 33744,0 |  |  |
| из средств бюджета Приморского края |  | 67298,8075 | 11111,3835 | 9 448,577 | 23 118,047 | 23 620,8 |  |  |
| из средств бюджета Арсеньевского городского округа |  | 30773,324 | 6693,0 | 4049,390 | 9907,734 | 10 123,20 |  |  |

____________